## УТВЕРЖДЕНА

## постановлением мэрии города

## от 10.10.2013 № 4813

Муниципальная программа

«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца»

на 2014 -2018 годы

Ответственный исполнитель:

комитет по управлению имуществом города

Дата составления проекта программы: июль – октябрь 2013 года

| Непосредственный исполнитель | Фамилия, имя, отчество. | Телефон, электронная почта |
| --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности председателя комитета по управлению имуществом города | Исмагилов Галим Галеевич | 55 13 60 G_lsmagilov@ cherepovetscity.ru kui@cherepovetscity.ru |

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Строительство, реконструкция,

модернизация и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности

города Череповца» на 2014 -2018 годы

(далее - Программа)

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 -2018 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по управлению имуществом города |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов |
| Цели Программы | Развитие сети инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города |
| Задачи Программы | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт образовательных учреждений и расширение сети дошкольных образовательных учреждений; строительство, реконструкция и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений; организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности; обеспечение сохранности, повышение потребительского качества и эффективная эксплуатация объектов муниципальной собственности; увеличение протяженности и доступности для населения автомобильных дорог местного значения |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к проведению капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту; количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, а также реконструированных объектов муниципальной собственности; количество объектов муниципальной собственности, запланированных к проведению капитального ремонта; удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства и реконструкции, к общему числу объектов, запланированных к проведению капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, при условии своевременной корректировки бюджета; удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых выполнен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к проведению капитального ремонта |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014 ( 2018 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объем финансирования Программы в 2014 ( 2018 годах: Всего на 2014 год (в ценах 2014 года): - по городскому бюджету ( 237 754,1 тыс. руб., - из вышестоящих бюджетов – 244 400,0 тыс. руб. Капитальные расходы на 2015 – 2018 годы: в пределах условно утвержденных расходов бюджета, подлежащих ежегодному рассмотрению. Мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2018 годы»: 2015 – 45 471,2 тыс. руб.; 2016 – 45 504,5 тыс. руб.; 2017 – 45 504,5 тыс. руб.; 2018 – 45 504,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Результатом выполнения Программы является достижение целевых показателей (индикаторов) развития города |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы,

включая описание текущего состояния, основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Основополагающей целью государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели.

В настоящее время остается нерешенным ряд проблем, влияющих на социально-экономическое развитие города и требующих неотложного решения, в том числе:

- несоответствие существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращение числа вышеуказанных учреждений вследствие как структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- высокая степень физического и морального износа объектов социальной инфраструктуры;

- острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- отсутствие школьных образовательных учреждений в новых микрорайонах города;

- замедление темпов ввода объектов в эксплуатацию, рост незавершенного строительства;

- увеличение пробега автомобильного транспорта, повышение себестоимости перевозок и увеличение транспортного потока на автомобильных дорогах города Череповца;

- невозможность обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.

За последние годы произошло общее снижение доступности качественных образовательных и культурных услуг для населения города. Из-за недостаточной доходной базы местных бюджетов строительство объектов капитального строительства муниципального значения невозможно без финансовой помощи за счет средств областного бюджета. Увеличение сроков строительства из-за необеспеченности финансовыми средствами ведет к увеличению стоимости строительства объектов.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города необходимо усилить государственную поддержку социального обустройства населенных пунктов и на этой основе повысить качество жизни и активизацию человеческого потенциала. В разрезе отраслей социальной сферы это означает создание благоприятных условий для жизнедеятельности, получения образования, культурно-познавательного и спортивного досуга и отдыха для всех поколений череповчан.

Автомобильные дороги имеют огромное значение для муниципального образования «Город Череповец». Они связывают микрорайоны, обеспечивают их жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Наличие качественного человеческого капитала обуславливает высокое качество жизни населения города, что в свою очередь является одним из факторов развития высокотехнологичной экономики.

В современных условиях без значительной государственной и областной поддержки большая часть муниципального образования «Город Череповец» не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворять в полной мере основные жизненные потребности проживающего на их территории населения.

Выделение в достаточном объеме средств, всех уровней бюджета для проведения строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта приоритетных и социально значимых объектов муниципальной собственности и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения, позволит:

- обеспечить устойчивое развитие региональной системы образования и культурно-досуговых учреждений;

- провести реструктуризацию сети общеобразовательных учреждений;

- расширить сеть дошкольных  и школьных образовательных учреждений;

- укрепить их материально-техническую базу;

- увеличить протяженность и доступность автомобильных дорог местного значения;

- снизить число дорожно-транспортных происшествий.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления;

- приоритетностью государственной поддержки объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта;

- необходимостью формирования условий социального комфорта для удовлетворения растущих потребностей населения в образовании и культурно-досуговой деятельности и автомобильных дорогах.

Одной из основных задач органов местного самоуправления является предоставление качественных услуг населению муниципального образования и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является наличие, а также техническое состояние объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и других объектов социально-культурного и административного назначения. Не менее важным является обеспечение доступности пользования автомобильными дорогами местного значения. Строительство, реконструкция, модернизация, а также проведение качественного капитального ремонта предполагают обеспечение надлежащего состояния, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается, в том числе, осуществлением плановых работ по капитальному ремонту объектов. Длительное отсутствие ремонтных работ на объектах недвижимости, несистемный характер ремонтов, неплановый порядок ремонтов создает угрозу разрушения и утраты объектов, снижение их стоимости, значительного возрастания затрат на содержание и приведение их в надлежащее техническое состояние.

В основе данной Программы лежит система планово-предупредительного ремонта, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по проведению капитального ремонта с регламентированной последовательностью и периодичностью, направленных на обеспечение эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов установленного срока службы. Решение вышеперечисленных проблем может быть обеспечено путем реализации мероприятий по проведению работ по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры города.

2. Приоритеты в сфере реализации Программы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы,

сроков и этапов реализации Программы

2.1. Приоритеты в сфере реализации Программы.

Приоритетами в сфере реализации Программы являются мероприятия, направленные на создание условий, при которых нормативно-техническое состояние объектов муниципальной собственности, необходимых для решения вопросов местного значения, будет соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам. Кроме того, ожидается улучшение эксплуатационных показателей вышеуказанных объектов и качество предоставляемых услуг населению муниципального образования «Город Череповец».

2.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Программы.

Целью Программы является развитие сети инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.

Для достижения  поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт образовательных учреждений и расширение сети дошкольных образовательных учреждений.

Данная задача должна решить острую проблему дефицита дошкольных учреждений. Привести образовательные и дошкольные учреждения в соответствие современным требованиям к организации образовательного процесса.

2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений.

Поставленная задача улучшит условия для занятий физической культурой и спортом; позволит развить сеть учреждений культуры и искусства, повысит доступность, качество, объем услуг в сфере культуры и искусства.

3. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Для того чтобы эксплуатационные характеристики здания соответствовали нормативным показателям проектной документации, необходимо контролировать выполнение каждой технологической операции цикла, за что и отвечает указанная задача.

4. Обеспечение сохранности, повышение потребительского качества и эффективная эксплуатация объектов муниципальной собственности.

В результате выполнения поставленной задачи объекты муниципальной собственности будут соответствовать техническим характеристикам и укрепят  их материально-техническую базу.

5. Увеличение протяженности и доступности для населения автомобильных дорог местного значения.

Выполнение указанной задачи укрепит материальную базу учреждений муниципальной собственности и объектов, повысит уровень комфортности, доступности и качества оказываемых услуг населению.

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы (представлены в приложении 1 к Программе).

2.3. Ожидаемые конечные результаты Программы.

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии социальной инфраструктуры города Череповца (приложение 2 к Программе).

Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества;

- восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий и улучшить эстетический облик города Череповца;

- снизить текущие издержки;

- повысить эффективность, качество обслуживания населения;

- увеличить количество дошкольных и школьных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса;

- развить сеть учреждений культуры и искусства, повысить доступность, качество и объем услуг в сфере культуры и искусства;

- улучшить условия для занятий физической культурой и спортом путем реализации мероприятий по капитальному ремонту существующих спортивных сооружений;

- укрепить базы учреждений социального обслуживания, повысить уровень комфортности, доступности и качества оказываемых услуг населению;

- увеличить протяженность автомобильных дорог местного значения,

- снизить число дорожно-транспортных происшествий и нанесения материального ущерба населению города.

2.4. Сроки реализации Программы.

Реализация Программы  с 2014 по 2018 годы.

3. Основания для разработки и реализации Программы
(нормативно-правовая база)

Основанием для разработки Программы является Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Программа реализуется по следующему направлению: сохранение и укрепление социальной инфраструктуры г. Череповца по объектам муниципальной собственности (культуры и спорта, учреждений социальной защиты населения, автомобильных дорог и др.).

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий (приложение 3 к Программе).

Мероприятие 1: Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности.

Данное мероприятие включает в себя особо значимые объекты капитального строительства:

- детские сады №№ 20, 23, 27 в Зашекснинском районе города;

- средние общеобразовательные школы № 24 и № 37(38) в Зашекснинском районе города;

- историко-этнографический музей "Усадьба Гальских" ( берегоукрепление, благоустройство и строительство подъездной дороги к Барскому дому;

- часовня в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник";

- лыжный стадион;

- мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской;

- улица Рыбинская на участке от ул. Раахе до ул. Монтклер;

- улица Раахе на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской;

- улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской и т.д.

Данное мероприятие направлено на решение задач:

- строительства и реконструкции образовательных учреждений и расширения сети дошкольных образовательных учреждений;

- строительства, реконструкции и капитального ремонта культурно-досуговых учреждений;

- увеличения протяженности и доступности для населения автомобильных дорог местного значения.

Мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности и объектов.

Данное мероприятие включает в себя основные объекты капитального ремонта:

- капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под  размещение МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце";

- МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа № 11"(ул. Жукова, 2);

- МБОУ ДОД ДЮСШ № 5, (ул. Архангельская, 17 А);

- историко-этнографический музей "Усадьба Гальских", капитальный ремонт Дома управляющего;

- выполнение работ по капитальному ремонту общеобразовательных и дошкольных учреждений и т.д.

Данное мероприятие направлено на решение задач:

- капитального ремонта образовательных учреждений и расширения сети дошкольных образовательных учреждений;

- строительства, реконструкции и капитального ремонта культурно-досуговых учреждений;

- обеспечения сохранности, повышения потребительского качества и эффективной эксплуатации объектов муниципальной собственности.

Мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2018 годы.

Данное мероприятие направлено на решение следующей задачи: организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Перечень мероприятий Программы (приложение 5 к Программе) содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию ее целей, с указанием сроков, ресурсов и исполнителей, который представлен в приложении 1 к Программе.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

5. Объемы бюджетных ассигнований Программы

Прогнозируемый объем финансирования Программы на 2014 год (в ценах 2014 года):

- по городскому бюджету ( 237 754,1 тыс. руб.,

- из вышестоящих бюджетов – 244 400,0 тыс. руб.

Капитальные расходы на 2015 – 2018 годы (приложение 1 к Программе) в пределах условно утвержденных расходов бюджета, подлежащих ежегодному рассмотрению.

Мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2018 годы»:

2015 – 45 471,2 тыс. руб.;

2016 – 45 504,5 тыс. руб.;

2017 – 45 504,5 тыс. руб.;

2018 – 45 504,5 тыс. руб.

Предполагается финансирование реализации Программы за счет средств всех уровней бюджетов.

6. Методика оценки эффективности Программы

Социальная инфраструктура оказывает важное влияние на все показатели экономического развития общества.

Оценка эффективности реализации Программы производится на основании анализа достижения конечных результатов Программы и осуществляется по итогам каждого календарного года реализации Программы и в целом.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года реализации Программы и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф – фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 100 % – неэффективное выполнение показателей Программы;

100 % и более – эффективное выполнение показателей Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации настоящей Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится согласно целевым показателям и индикаторам Программы ежегодно в виде отчета, представляемого заказчиком.

Результатом Программы данного анализа является показатель удельного веса объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта, к общему числу объектов запланированных к проведению капитального ремонта.

Показатель целевого значения эффективности использования бюджетных средств по Программе в целом и по годам планируется принять равным "1".

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)

Фактические индикативные показатели

ДИП = -----------------------------------

Плановые индикативные показатели

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)

Фактическое использование бюджетных средств

ПИБС = -------------------------------------------

Плановое использование бюджетных средств

Оценка эффективности использования бюджетных средств  по мероприятиям Программы (ЭИБС)

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)

ЭИБС = ---------------------------------------------------------

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)

Текущее управление реализацией Программы осуществляется комитетом по управлению имуществом города, по соответствующим мероприятиям Программы ( ответственными органами исполнительной власти города.

Председатель комитета по управлению имуществом города является ответственным исполнителем Программы. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объектами, предусмотренными утвержденной Программой, комитет по управлению имуществом города как заказчик ( координатор Программы проводит корректировку перечня первоочередных мероприятий для реализации Программы в установленном порядке и в установленные сроки.

7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер

управления рисками реализации Программы

| Виды рисков | Степень влияния | Вероятность возникновения | Мероприятие по снижению рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| Несвоевременное или неполное финансирование из предполагаемого источника | Высокая | Средняя | Реализация только приоритетных направлений |
| Срыв сроков в результате проведения аукционных процедур (несостоявшиеся аукционы) | Высокая | Средняя | Не зависит от исполнителя |

Приложение 1

к Программе

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | ГРБС/ исполнитель | Итого (тыс. руб.) | В том числе в ценах 2014 года (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Мероприятие 1: Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | Городской бюджет | КУИ (МКУ «УКСиР») | - | 134 627,9 | - | - | - | - |
|  |  | Источники финансирования вышестоящих уровней |  | - | 244 400,0 | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Городской бюджет |  | - | 57 702,8 | - | - | - | - |
|  |  | Источники финансирования вышестоящих уровней |  | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 – 2018 годы | Городской бюджет |  | 227 408,1 | 45 423,4 | 45 471,2 | 45 504,5 | 45 504,5 | 45 504,5 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | - | 482 154,1 | 45 471,2* | 45 504,5* | 45 504,5* | 45 504,5* |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | - | 237 754,1 | 45 471,2* | 45 504,5* | 45 504,5* | 45 504,5* |
|  |  | Источники финансирования вышестоящих уровней |  | - | 244 400,0 | - | - | - | - |

Информация о показателях (индикаторах) Программы и их значениях

Приложение 2

к Программе

Информация

о показателях (индикаторах) Программы,

подпрограмм Программы и их значениях

| № п/п п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к проведению капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту | штук | 24** | - * | - * | - * | - * |
| 2 | Количество новых объектов муниципальной собственности, завершённых строительством, а также реконструированных объектов муниципальной собственности | штук | 4 | - * | - * | - * | - * |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, на которых осуществлён капитальный ремонт | штук | 9 | - * | - * | - * | - * |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства и реконструкции, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых выполнен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к проведению капитального ремонта | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

* Количество объектов будет определено после ежегодного рассмотрения объектов, финансовое обеспечение которых в пределах условно утвержденных расходов бюджета.

# ** Количество всех объектов капитального строительства и капитальных ремонтов, на которые предусмотрено выделение бюджетных ассигнований из городского бюджета (включая разработку проектно – сметной документации, проведение инженерно – изыскательских работ и снос объектов недвижимости).

Приложение 3

к Программе

Перечень ведомственных целевых программ

и основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации муниципальной программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации (год) | окончания реализации (год) |  |  |  |
| Муниципальная программа: «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 -2018 годы |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2018 | увеличение количества дошкольных и школьных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса; увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения; снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесения материального ущерба населению города | острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях; отсутствие школьных образовательных учреждений в новых микрорайонах города; невозможность обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Показатель 1, 2 и 4 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2018 | приведение объектов муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества; восстановление утраченных в процессе эксплуатации технических характеристик зданий и улучшение эстетического облика города Череповца; улучшение условий для занятий физической культурой и спортом путем реализации мероприятий по капитальному ремонту существующих спортивных сооружений; укрепление базы учреждений социального обслуживания, повышение уровня комфортности, доступности и качества оказываемых услуг населению | увеличение текущих издержек; высокая степень физического и морального износа объектов социальной инфраструктуры; несоответствие существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения | Показатель 1, 3 и 5 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2018 годы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2018 | обеспечение организации и контроля проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной | несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатель 1 - 5 |

Приложение 4

к Программе

План реализации муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации (год) | окончания реализации (год) |  |  |  |
| Муниципальная программа: «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 -2018 годы |
| 1 | Полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) № 2 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 |  | Обеспечение города комплексом природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов | 05 02 | 4 521,96 |
| 2 | Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2011 | 2 014 | Удовлетворение потребностей населения в услугах дошкольных учреждений, получение детьми качественного дошкольного образования, укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений | 07 09 | 51 800,0 |
| 3 | Детский сад № 27 в 115 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2 014 | Удовлетворение потребностей населения в услугах дошкольных учреждений, получение детьми качественного дошкольного образования, укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений | 07 09 | 26 800,00 |
| 4 | Установка камер видеонаблюдения. (Установка фоторадарного комплекса "Кордон" на Северном мосту) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2013 | 2014 | Безопасность дорожного движения на Северном мосту | 04 09 | 2 004,9 |
| 5 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Кабельный блок. 1 этап | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2 016 | Обеспечение инженерными магистральными сетями земельных участков 107, 108, 109, 110, 116, 117, 119 микрорайонов города, предназначенных под жилищную застройку и объекты социально-бытовой сферы (в соответствии с Градостроительным кодексом) | 05 02 | 24 462,27 |
| 6 | Инженерная инфраструктура к земельным участкам, предоставляемым гражданам, имеющим трех и более детей | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2022 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей (126 мкр. и восточная часть Заягорбского района) | 05 02 | 3 000,00 |
| 7 | Сквер в районе здания ЧГУ по адресу: Советский пр.,8 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2 015 | Организация мест отдыха | 05 03 | 100,00 |
| 8 | Сквер около памятника Н.М.Рубцову | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2 015 | Организация мест отдыха | 05 03 | 100,00 |
| 9 | Сквер по ул.Вологодской у дома № 4 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2 015 | Организация мест отдыха | 05 03 | 100,00 |
| 10 | Строительство сквера с детской площадкой на пересечении ул. Краснодонцев и ул. Олимпийской (у жилого дома № 65) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2015 | Организация мест отдыха | 05 03 | 30,61 |
| 11 | Берегоукрепление набережных и прибрежных зон Заягорбского района | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2020 | Комплекс мероприятий, направленных на защиту от размыва под действием течения, волн, эрозии почвы, ливневых потоков, и укрепление береговой линии рек и водоемов. Подмыв и проседание берегового склона ведет к обмелению, как самого водоема, так и к зарастанию прилегающих площадей. Для остановки подобных нежелательных процессов и обвала берега прибрежную линию укрепляют различными методами | 05 03 | 2 000,00 |
| 12 | Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2 016 | Организация мест отдыха. Народный бюджет | 05 03 | 5 000,00 |
| 13 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 27" (ул. К.Беляева, 22). Строительство прогулочных веранд | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2 014 | Приведение дошкольных образовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | 07 09 | 4 601,02 |
| 14 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 106" (ул. Сталеваров, 74) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2 015 | Приведение дошкольных образовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | 07 09 | 107,10 |
| 15 | Строительство спортивных площадок и комплексов (5 штук) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2 014 | Народный бюджет | 11 05 | 10 000,00 |
| 16 | Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул.Жукова, 2 под размещение МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце" | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2015 | Эффективное функционирование системы государственного управления в Вологодской области | 01 13 | 10 110,90 |
| 17 | Снос аварийных и признанных непригодными для проживания домов | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Очистка территории от ветхого и аварийного жилья | 05 01 | 1 000,00 |
| 18 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" (ул. Металлургов, 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Приведение общеобразовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | 07 02 | 16 220,46 |
| 19 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 19" (ул. Суворова, 5) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Приведение общеобразовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | 07 02 | 5 207,20 |
| 20 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" (ул. Ленина, 111) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Приведение общеобразовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | 07 02 | 7 000,00 |
| 21 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 13" (ул.Олимпийская, 47) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Приведение дошкольных образовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | 07 01 | 4 780,45 |
| 22 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 60" (ул. Ветеранов, 16) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Приведение дошкольных образовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | 07 01 | 4 152,30 |
| 23 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 73" (ул. Ломоносова, 14а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Приведение дошкольных образовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | 07 01 | 2 180,22 |
| 24 | МБУ "ЦБ по обслуживанию учреждений образования" (пр.Победы, 91) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Улучшение внешнего вида города | 07 00 | 5 751,27 |
| 25 | МБОУ ДОД ДЮСШ № 5, (ул. Архангельская, 17 А) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Приведение детских спортивных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | 07 02 | 1 300,00 |