ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

решением Череповецкой городской Думы

муниципального образования

«Город Череповец»

от __________.2015 №______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Снос многоквартирного дома №3-Б по пер. Ухтомского в городе Череповце

в целях развития застроенной территории на 2015-2018 годы»

ПАСПОРТ

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Мэрия города Череповца |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная адресная Программа «Снос многоквартирного дома №3-Б по пер. Ухтомского в городе Череповце в целях развития застроенной территории на 2015-2018 годы» (далее – адресная Программа) |
| Наименование и номер нормативного акта, утверждающего Программу |  |
| Цели и задачи | Целью адресной Программы является обеспечение возможности развития застроенной территории города Череповца (далее – застроенная территория) для реализации Генерального плана развития города Череповца. Для достижения цели планируется решить следующие задачи: Задача 1. Принять в установленном порядке решение о включении территории, занимаемой домом №3-Б по пер. Ухтомского, в границы застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии. Задача 2. Заключить договор о развитии застроенной территории. Задача 3. Снести многоквартирный дом №3-Б по пер. Ухтомского, помещения в котором не соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, для осуществления градостроительной деятельности на освобожденном земельном участке (приложение 1 к настоящей адресной Программе). |
| Целевые индикаторы и показатели | Для оценки эффективности реализации адресной Программы применяются следующие количественные показатели конечного результата: - ориентировочная площадь застроенной территории, возможность развития которой обеспечивает адресная Программа, га; -расселение граждан из жилищного фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, включая требования энергетической эффективности, количество расселенных семей; -ликвидация жилищного фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, включая требования энергетической эффективности, кв. м. общей площади; - ликвидация объекта капитального строительства, ед. |
| Характеристика программных мероприятий | - сбор информации, необходимой для включения территории, занимаемой домом №3-Б по пер. Ухтомского, в границы застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; - обобщение информации и подготовка проекта нормативного правового акта мэрии города Череповца о включении территории, занимаемой домом №3-Б по пер. Ухтомского, в границы застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; - определение начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории; - подготовка аукционной документации и проекта нормативного правового акта мэрии города Череповца о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории; - организация и проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории, заключение такого договора с победителем аукциона или иным лицом в соответствии с частями 25 и 28 статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ; - расселение многоквартирного дома №3-Б по пер. Ухтомского в рамках договора о развитии застроенной территории для последующего сноса; - выполнение подрядных работ по сносу расселенного многоквартирного дома №3-Б по пер. Ухтомского; - подготовка акта обследования, подтверждающего прекращение существования объекта (многоквартирного дома №3-Б по пер. Ухтомского) в целях снятия такого объекта с государственного учета органом кадастрового учета. |
| Сроки реализации | 2015-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий адресной Программы – 12 302,39 тыс. руб., в т.ч.: - за счет внебюджетных средств 12 302,39 тыс. руб. В том числе по годам реализации: 2015 год – 0,00 тыс. руб.; 2016 год – 2017 год - 12 302,39 тыс. руб.; 2018 год - 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты адресной Программы и показатели социально-экономической эффективности | - ориентировочная площадь застроенной территории - 0,067 га; - расселение жилищного фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, включая требования энергетической эффективности, – 9 расселенных семей; - ликвидация жилищного фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, включая требования энергетической эффективности, – 259,2 кв. м. общей площади; - ликвидация объекта капитального строительства – 1 ед. |

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации адресной Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне программным методом.

Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда относится к числу первоочередных задач социально-экономического развития города Череповца, а также градостроительной деятельности в части обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

Комплексно решить основные задачи социально-экономического развития и градостроительной деятельности на территории города позволит реализация Генерального плана развития города Череповца, утвержденного решением Череповецкой городской Думы от 28.11.2006 № 165 в соответствии с действующей на территории города Череповца системой нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность в границах муниципального образования «Город Череповец».

Однако городские территории обременены существующей застройкой, в том числе не соответствующей установленному градостроительному регламенту, а в центральных районах города практически отсутствуют земельные участки, свободные от прав третьих лиц.

Реализация Генерального плана развития города Череповца требует значительных финансовых ассигнований, которые не могут быть обеспечены собственными доходами бюджета муниципального образования «Город Череповец», что является серьезным препятствием для развития городских территорий.

Градостроительным кодексом Российской Федерации установлена возможность развития застроенных территорий за счет внебюджетных средств на основании договора о развитии застроенной территории, заключенного органом местного самоуправления по результатам аукциона.

В соответствии с частью 2 статьи 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации решение о развитии застроенной территории принимается органом местного самоуправления при наличии градостроительного регламента, а также местных нормативов градостроительного проектирования (при их отсутствии - утвержденных органом местного самоуправления расчетных показателей обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры).

За предшествующий период подготовлена правовая основа для возможности развития застроенных территорий города Череповца в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, поэтому заключение органом местного самоуправления договоров о развитии застроенной территории в границах муниципального образования «Город Череповец» является оптимальной возможностью за счет внебюджетных средств комплексно решить вопросы ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда города Череповца и повышения качества жизни населения.

В соответствии с частью 3 статьи 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой территории расположены многоквартирные дома, снос (реконструкция) которых планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления.

Утверждение адресной Программы представительным органом местного самоуправления дает возможность принять решение о включении территории, занимаемой многоквартирным домом №3-Б по пер. Ухтомского, не соответствующим  установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, включая требования энергетической эффективности, и при этом не признанным в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийным и подлежащим сносу, в границы застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.

В свою очередь, принятие такого решения позволит осуществить развитие застроенной территории за счет внебюджетных средств на основании договора о развитии, заключенного органом местного самоуправления с победителем открытого аукциона на право заключить такой договор или иным лицом в соответствии с частями 25 и 28 статьи 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Застройщик).

В настоящую адресную Программу включен многоквартирный дом, расположенный в границах планируемой к развитию застроенной территории, и подлежащий сносу, при реализации решения органа местного самоуправления о развитии данной территории.

Многоквартирный дом №3-Б по пер. Ухтомского отвечает  следующим характеристикам:

- объект капитального строительства;

- здание постройки 1958 года;

- здание не соответствует установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- здание не соответствует требованиям доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;

- здание не соответствует требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений.

Результатом исполнения мероприятий адресной Программы является  обеспечение возможности реализовать Генеральный план развития города Череповца на застроенной территории за счет внебюджетных средств.

3. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий,

индикаторов (показателей) и результатов

Целью адресной Программы является обеспечение возможности развития застроенной территории для реализации Генерального плана развития города Череповца.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

Задача 1.  Принятие в установленном порядке решения о включении территории, занимаемой домом №3-Б по пер. Ухтомского, в границы застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.

Задача   2.   Заключение договора о развитии застроенной территории.

Задача 3. Ликвидация жилищного фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для осуществления градостроительной деятельности на освобожденном земельном участке.

Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов адресной Программы приведен в приложении 2 к настоящей адресной Программе.

4. Описание системы управления реализацией адресной Программы,

включающей в себя распределение полномочий и ответственности

между органами мэрии, отвечающими за ее реализацию

Принятие решения о включении территории, занимаемой домом №3-Б по пер. Ухтомского, в границы застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, организация и проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории, исполнение обязательств мэрии города Череповца по договору о развитии застроенной территории, заключенному по результатам аукциона, осуществляется в порядке взаимодействия уполномоченных органов мэрии города.

Распределение полномочий и ответственности между органами мэрии, отвечающими за реализацию программных мероприятий, осуществляется в следующем порядке:

- жилищное управление мэрии города Череповца (далее – ЖУ) в соответствии с нормами жилищного и гражданского законодательства Российской Федерации определяет условия расселения граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях;

- комитет по управлению имуществом мэрии города Череповца (далее – КУИ) представляет сведения:

- об имущественно - правовом статусе помещений, расположенных в многоквартирном доме №3-Б по пер. Ухтомского, подлежащем сносу;

- об имущественно - правовом статусе земельного участка в границах застроенной территории, включая сведения об установленных в отношении данного земельного участка обременениях и ограничения в его использовании.

- управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца (далее – УАиГ) осуществляет организационное взаимодействие между органами мэрии, участвующими в реализации договора о развитии застроенной территории.

Финансирование адресной Программы планируется осуществлять за счет внебюджетных средств на основании договора о развитии застроенной территории, заключенного органом местного самоуправления с Застройщиком, который исполняет функции заказчика и исполнителя программных мероприятий, требующих вложения финансовых средств.

Ответственность за целевое использование собственных и (или) привлеченных финансовых средств несет Застройщик.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия, которые будут реализовываться в рамках задач, поставленных в адресной Программе, включают в себя:

- Сбор информации, необходимой для включения территории, занимаемой домом №3-Б по пер. Ухтомского, в границы застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в том числе  состав мероприятия:

- сбор данных технической инвентаризации многоквартирного дома №3-Б по пер. Ухтомского и других объектов недвижимого имущества, к нему относящихся, сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество до 03.08.1998г.;

- сбор сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество после 03.08.1998г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области (выписки из ЕГРП);

2) обобщение информации и подготовка проекта  нормативного правового акта мэрии города Череповца о включении территории, занимаемой домом №3-Б по пер. Ухтомского, в границы застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.

3) Определение начальной  цены предмета аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории.

4) Подготовка аукционной документации и проекта нормативного правового акта мэрии города Череповца о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории.

5) Организация и проведение аукциона   на право заключения договора о развитии застроенной территории, заключение такого договора с победителем  аукциона или иным лицом в соответствии с частями 25 и 28 статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.

6) Расселение многоквартирного дома №3-Б по пер. Ухтомского в рамках договора о развитии застроенной территории для последующего сноса, в том числе состав мероприятия:

- передача в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма и расположенных в многоквартирном доме;

- предоставление гражданам, расселяемым из жилых помещений,  расположенных в многоквартирном доме, благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма;

7) Снос расселенного многоквартирного дома №3-Б по пер. Ухтомского, в том числе состав мероприятия:

- выполнение подрядных работ по сносу расселенного многоквартирного дома;

- подготовка акта обследования, подтверждающего прекращение существования объекта (многоквартирного дома), в целях снятия такого объекта с государственного учета органом кадастрового учета.

6. Срок реализации адресной Программы

Реализация адресной Программы планируется в течение 2015-2018 годов.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам

или этапам в течение всего срока реализации адресной Программы

Для оценки эффективности реализации адресной Программы применяются следующие количественные показатели конечного результата (целевые индикаторы):

Показатель 1. Ориентировочная площадь застроенной территории,  возможность развития которой обеспечивает адресная Программа – 0,067 га.

Показатель 2. Расселение граждан из жилищного фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, включая требования энергетической эффективности, – 9 расселенных семей.

Показатель3.Ликвидация жилищного фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, включая требования энергетической эффективности, - 259,2 кв. м. общей площади.

Показатель 4. Ликвидация объекта капитального строительства - 1 ед.

Оценка эффективности адресной Программы определяется путем сравнения целевых индикаторов с текущими (на этапе реализации) и завершающими (по окончании реализации адресной Программы):

| № п/п | Наименование количественного показателя | Ед. изм. | Целе-вой индика-тор | Пороговое значение количествен- ного показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01. 2015 | 31.12. 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ориентировочная площадь застроенной территории, возможность развития которой обеспечивает адресная Программа. | га | 0,067 |  | 0,067 |
| 2 | Расселение граждан из жилищного фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, включая требования энергетической эффективности. | кол-во расселен-ных семей | 9 |  | 9 |
| 3 | Ликвидация жилищного фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, включая требования энергетической эффективности. | кв.м. общей площади | 259,2 |  | 259,2 |
| 4 | Ликвидация объекта капитального строительства. | ед. | 1 |  | 1 |

8. Методика оценки эффективности адресной Программы

Методика расчета количественных показателей эффективности адресной Программы заключается в сравнении показателей на 01.01.2015 и прогнозных показателей на момент реализации адресной Программы - 31.12.2018.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Реализация адресной Программы планируется без использования средств бюджета муниципального образования «Город Череповец» за счет внебюджетных источников финансирования в рамках договора о развитии застроенной территории, заключенного мэрией города Череповца по результатам аукциона.

Объем внебюджетных средств, необходимый для реализации программных мероприятий, определен на основании следующих исходных данных:

- ежеквартальных данных органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области о ценах 1 кв. метра общей площади на первичном и вторичном рынке жилья в Вологодской области, опубликованных на момент разработки адресной Программы (3 квартал 2014 года);

- локального сметного расчета, составленного с применением действующей системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве (в ценах 4 квартала 2014 года);

Объемы финансирования за счет внебюджетных источников по годам реализации адресной Программы:

| Источник финансирования | Объемы финансирования по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Всего | 12 302,39 | 0,00 | 5 832,39 | 6 470,00 | 0,00 |
| в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 12 302,39 | 0,00 | 5 832,39 | 6 470,00 | 0,00 |

10. Описание ожидаемых результатов реализации адресной Программы

и целевые индикаторы - измеряемые количественные и качественные показатели решения поставленных задач и хода реализации

адресной Программы по годам

Выполнение мероприятий, намеченных адресной Программой, позволит:

- повысить эффективность использования территории в границах муниципального образования «Город Череповец», на которой расположен многоквартирный дом, не соответствующий установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, включая требования энергетической эффективности (ориентировочная площадь  0,067 га);

- повысить качество жизни населения муниципального образования «Город Череповец» и создать градостроительными средствами условия для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Вологодской области и нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Череповец», гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения города Череповца (расселение граждан из жилищного фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, включая требования энергетической эффективности, – 9 расселенных семей);

- улучшить социальные и экономические параметры жилищного фонда города Череповца (ликвидация жилищного фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, включая требования энергетической эффективности – 259,2 кв. м);

- осуществить реконструкцию и развитие систем инженерной, социальной, коммунально-бытовой инфраструктур в городе Череповце;

- снизить затраты на содержание, ремонт и эксплуатацию жилищного фонда в городе Череповце, повысить эксплуатационные характеристики жилья.

Приложение 1

к муниципальной адресной Программе

«Снос многоквартирного дома №3-Б

по  пер. Ухтомского в городе Череповце

в целях развития застроенной территории

на 2015-2018 годы»

| № п/п | Почтовый адрес многоквартирного дома, подлежащего сносу | Данные технической инвентаризации <*> |
| --- | --- | --- |
|  |  | Год постройки | Количество жилых помещений (квартир) | Общая площадь, м2 |
| 1 | Ул. Ухтомского,3, литер «Б» | 1958 | 8 | 259,2 |
|  | ИТОГО: |  | 8 | 259,2 |

<*> - сведения предоставлены Государственным предприятие Вологодской области «Череповецтехинвентаризация»

Приложение 2

к муниципальной адресной Программе

«Снос многоквартирного дома №3-Б

по  пер. Ухтомского в городе Череповце

в целях развития застроенной территории

на 2015-2018 годы»

Перечень и характеристика

целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

муниципальной адресной Программы «Снос многоквартирного дома №3-Б по  пер. Ухтомского в городе Череповце

в целях развития застроенной территории на 2015-2018 годы»

| N п/п | Стратегические цели, тактические задачи, мероприятия, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования | Объем Объем затрат, тыс. руб. руб. | Источник финансирования | Сроки исполнения | Исполнители, ответственные | Планируемые показатели результатов деятельности | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Показатели | Ед. изм. | Отчетный год 2014 | Текущий год 2015 | Планируемое значение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в т. ч. на 01.07 | Всего | в т. ч. на 01.07 | Всего | в т. ч. на 01.07 | Всего | В т.ч. на 01.07 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Цель. Обеспечение возможности развития застроенной территории для реализации Генерального плана развития города Череповца. (Освобождение земельного участка для градостроительной деятельности по реализации Генерального плана развития города в рамках договора о развитии застроенной территории). | 12 302,39 | Внебюджетные средства< * > | 2015-2018 | Застройщик | Ориентировочная площадь территории, возможность развития которой обеспечивает адресная Программа | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,067 | 0,0 | 0,067 |
| 2 | Задача 1. Принятие в установленном порядке решения о включении территории, занимаемой домом №3-Б по пер. Ухтомского, в границы застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии. | 0,0 | --- | 2015 | Мэрия города Череповца | Количество принятых решений | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Мероприятие 1.1. Сбор информации, необходимой для принятия решения о включении территории, занимаемой домом №3-Б по пер. Ухтомского, в границы застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии. Описание и состав мероприятия: - сбор данных технической инвентаризации многоквартирного дома и других объектов недвижимого имущества, к ним относящихся, сведений о зарегистрированных правах до 03.08.1998; - сбор сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество после 03.08.1998 (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ВО (выписки из ЕГРП); - представление информации, необходимой для принятия решения о включении территории, занимаемой домом №3-Б по пер. Ухтомского, в границы застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии. | 0,0 | --- | 2015 | КУИ | Площадь застроенной территории, в отношении которой произведен сбор информации | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,067 |
| 4 | Мероприятие 1.2. Обобщение информации и подготовка проекта нормативного правового акта мэрии города Череповца о включении территории, занимаемой домом №3-Б по пер. Ухтомского, в границы застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии. | 0,0 | --- | 2015 | УАиГ | Количество проектов | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Задача 2. Заключение договора о развитии застроенной территории. | 0,0 | --- | 2015 | Мэрия города | Количество договоров | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Мероприятие 2.1. Определение начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории. (Наличие заключения об оценке). | 0,0 | --- | 2015 | КУИ | Количество заключений об оценке | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Мероприятие 2.2. 1.Подготовка аукционной документации и проекта нормативного правового акта мэрии города Череповца о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории. 2. Издание нормативного правового акта мэрии города Череповца о проведении аукциона. Утверждение аукционной документации. | 0,0 | --- | 2015 | КУИ, мэрия | Количество проектов нормативно - правовых актов | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Мероприятие 2.3. Организация и проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории. | 0,0 | --- | 2015 | КУИ | Количество аукционов | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Задача 3. Ликвидация жилищного фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для осуществления градостроительной деятельности на освобожденном земельном участке. | 637,61 | Внебюджетные средства | 2017 | Застройщик | Общая площадь жилых помещений (квартир) | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,2 | 0 | 0 | 0 | 259,2 |
| 10 | Мероприятие 3.1. Расселение многоквартирного дома, в рамках договора о развитии застроенной территории для последующего сноса. Описание и состав мероприятия: - передача в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, расселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, и расположенных в многоквартирном доме; -расселение граждан, проживающих в жилищном фонде, не соответствующем установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, включая требования энергетической эффективности. | 11664,78 | Внебюджетные средства | 2017 | Застройщик, КУИ, ЖУ | Количество отселенных семей | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Мероприятие 3.2. Снос расселенного многоквартирного дома, подлежащего сносу, в том числе состав мероприятия: - выполнение подрядных работ по сносу многоквартирного дома; - подготовка акта обследования, подтверждающего прекращение существования объекта (многоквартирного дома, подлежащего сносу). | 637,61 | Внебюджетные средства | 2017 | Застройщик | Количество актов выполненных работ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

# Footnotes

Собственные и (или) привлеченные средства лица. заключившего с органом местного самоуправления договор о развитии застроенных территорий в соответствии со статьями 46.1 - 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Собственные и (или) привлеченные средства лица, заключившего с органом местного самоуправления договор о развитии застроенных территорий в соответствии со статьями 46.1 - 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

КУИ вправе привлечь независимых оценщиков  в соответствии с положениями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.