Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

**ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ**

**МЭРИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 26 июля 2010 г. N 2850**

**О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ**

**И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ"**

**НА 2010 - 2014 ГОДЫ"**

На основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D921B69E90C2A53464B9251A3C59C3CD2DC61287148ABD7C30F30970AAB50901B531FD9ECF2C50BBODCBH) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D921B69E90C2A53464B9251A3C59C3CD2DC617821E8CBD7C30F30970AAOBC5H) от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#Par29) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2010 - 2014 годы" (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города А.А. Травникова.

Мэр города

О.А.КУВШИННИКОВ

Утверждена

Постановлением

Мэрии г. Череповца

от 26 июля 2010 г. N 2850

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ"**

**НА 2010 - 2014 ГОДЫ"**

Паспорт Программы

Наименование Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение

Программы энергетической эффективности на территории муниципального

образования "Город Череповец" на 2010 - 2014 годы" (далее -

Программа)

Основание Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D921B69E90C2A53464B9251A3C59C3CD2DC617821E8CBD7C30F30970AAOBC5H) от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении

разработки и о повышении энергетической эффективности и о внесении

Программы изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D921B69E90C2A53464B9251A3C59C3CD2DC61287148ABD7C30F30970AAOBC5H) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации";

[постановление](consultantplus://offline/ref=D921B69E90C2A53464B93B172A359DC929CD4A8E1387BE2B6DAC522DFDBC0356F27EA4DC8B2150BCDA038EO8CBH) Правительства Вологодской области от 07.12.2009

N 1866 "О концепции энергосбережения на территории

Вологодской области на 2010 - 2015 годы и на перспективу до

2020 года";

[постановление](consultantplus://offline/ref=D921B69E90C2A53464B9251A3C59C3CD25C114821384E07638AA0572OACDH) Правительства Российской Федерации от

31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и

муниципальным программам в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности";

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889

"О некоторых мерах по повышению энергетической и

экологической эффективности российской экономики";

[Указ](consultantplus://offline/ref=D921B69E90C2A53464B9251A3C59C3CD2DC614871486BD7C30F30970AAOBC5H) Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579

"Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной

власти Российской Федерации и органов местного самоуправления

городских округов и муниципальных районов в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

[приказ](consultantplus://offline/ref=D921B69E90C2A53464B9251A3C59C3CD25C112841584E07638AA0572ADBA5616B278F19FCF2C51OBC4H) Министерства экономического развития Российской

Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного

перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности, который может быть использован

в целях разработки региональных, муниципальных программ в

области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности"

Муниципальные Мэрия города Череповца Вологодской области

заказчики

Программы

Основные Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

разработчики

Программы

Цели и задачи Цели Программы:

Программы - обеспечение рационального использования топливно-

энергетических ресурсов;

- повышение эффективности использования энергоресурсов в

городском хозяйстве;

- создание предпосылок для превращения энергосбережения в

привлекательную сферу для бизнеса;

- активное вовлечение потребителей в энерго- и

ресурсосбережение.

Задачи Программы:

- сокращение потребления энергоресурсов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических

ресурсов;

- сокращение потерь энергоресурсов;

- сокращение расхода бюджетных средств на энергоресурсы;

- активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения;

- разработка комплекса нормативно-правовых актов,

регулирующих отношения в сфере энерго- и ресурсосбережения

Целевые Общие целевые [показатели](#Par321) в области энергосбережения и

показатели, повышения энергетической эффективности (таблица 2);

позволяющие целевые [показатели](#Par402) в области энергосбережения и повышения

оценить ход энергетической эффективности, отражающие экономию по

реализации отдельным видам энергетических ресурсов (таблица 3);

Программы целевые показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в различных сферах:

1. Целевые [показатели](#Par497) в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в системе коммунальной

инфраструктуры (таблица 4).

2. Целевые [показатели](#Par1083) в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в жилищном фонде (таблица 6).

3. Целевые [показатели](#Par2682) в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в бюджетном секторе (таблица 9)

Сроки и этапы 2010 - 2014 годы

реализации

Программы

Перечень 1. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве.

подпрограмм 2. Энергосбережение в зданиях, строениях, сооружениях,

находящихся в муниципальной собственности.

3. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

Планируемые 1529.00 млн. рублей, в т.ч.:

затраты на 73.503 млн. руб. - средства населения на установку

реализацию общедомовых приборов учета в жилищном фонде;

мероприятий 1058.66 млн. руб. - внебюджетные средства;

Программы 396.30 млн. руб. - экспертная оценка затрат на реализацию

программных мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в зданиях, строениях,

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности.

Расходы на реализацию мероприятий за счет средств городского

бюджета утверждаются долгосрочными целевыми (ведомственными)

программами

Участники Органы местного самоуправления, население, муниципальные

Программы учреждения, муниципальные предприятия, организации

коммунального комплекса, товарищества собственников жилья,

жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы,

управляющие организации, выбранные собственниками жилых

помещений в многоквартирных домах, субъекты малого и среднего

предпринимательства

Ожидаемые Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных

конечные учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях

результаты энергетических паспортов, топливно-энергетических балансов.

реализации Экономия за период реализации Программы - 73 тыс. тонн

Программы условного топлива.

Сокращение удельных показателей энергопотребления предприятий

и организаций бюджетной сферы муниципального образования и

многоквартирных домов на территории муниципального

образования на 15% по сравнению с 2009 годом (базовым годом).

Полный переход на приборный учет при расчетах организаций

муниципальной бюджетной сферы, жилищного фонда с

организациями коммунального комплекса (100%).

Сокращение потребления холодной и горячей воды на 25 - 30% за

счет уменьшения потерь во внутридомовых инженерных

коммуникациях зданий, повышения качества предоставляемых

услуг.

Обеспечение удельного водопотребления населением 200 л/сутки

на человека.

Обеспечение необходимых условий для поэтапного снижения

удельного потребления тепловой энергии в жилищном секторе с

0.286 Гкал/кв. м до 0.243 Гкал/кв. м в год.

Создание муниципальной нормативно-правовой базы по

энергосбережению и стимулированию повышения

энергоэффективности.

1. Характеристика проблемы и оценка

сложившейся ситуации в городе

Проблема высокой энергоемкости экономики, большие энергетические издержки в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе актуальны как для России в целом, так и для города Череповца в частности.

Город Череповец имеет значительные резервы экономии энергоресурсов во всех сферах жизнедеятельности города, в частности, потери электроэнергии в сетях составляют 11% от общей величины электропотребления, потери тепловой энергии - 14.5%, потери в водопроводных сетях - 11.95%.

Есть серьезные резервы и в конечном потреблении: по тепловой энергии потенциал составляет 20 - 25%, по электроэнергии - 15 - 20%, по воде - 25%. Основными потребителями этих ресурсов являются жилищный фонд, учреждения и предприятия бюджетной сферы. Они расходуют 49% электроэнергии, 87% тепловой энергии, 74% воды от общего отпуска энергоресурсов МУП города Череповца "Водоканал", МУП города Череповца "Теплоэнергия", МУП города Череповца "Электросеть".

Структура водопотребления

по группам потребителей в 2009 году

|  |  |
| --- | --- |
| Население | 67.7% |
| Бюджетные организации | 6% |
| Промышленность | 26.3% |

Процент охвата Программой водопотребления

|  |  |
| --- | --- |
| Охвачено Программой | 74% |
| Прочие предприятия | 26% |

Структура теплопотребления

по группам потребителей в 2009 году

|  |  |
| --- | --- |
| Население | 75.8% |
| Бюджетные организации | 11.3% |
| Прочие | 12.9% |

Процент охвата Программой теплопотребления

|  |  |
| --- | --- |
| Охвачено Программой | 87% |
| Прочие предприятия | 13% |

Структура электропотребления

по группам потребителей в 2009 году

|  |  |
| --- | --- |
| Население | 44.0% |
| Муниципальные предприятия | 20.00% |
| Бюджеты федеральный, областной | 3.5% |
| Прочие | 28.00% |
| Бюджетные организации | 4.5% |

Процент охвата Программой электроснабжения

|  |  |
| --- | --- |
| Охвачено Программой | 72% |
| Прочие предприятия | 28% |

Перспективное строительство жилья и объектов социально-культурной сферы потребует существенных дополнительных мощностей для надежного обеспечения новых потребителей. Развитие энергосбережения позволит не только в сжатые сроки и с наименьшими затратами высвободить энергетические мощности для обеспечения темпов роста экономики города, но и снизить у населения возрастающие расходы на коммунальные платежи, таким образом энергосбережение имеет еще и социальную направленность. График изменения расходов населения на оплату коммунальных услуг, представленный ниже, показывает, что ежегодная экономия потребления коммунальных ресурсов в 3% в течение 5 лет позволит уже в 2014 году снизить расходы на коммунальные услуги на 6 тыс. руб. при сохранении темпов роста тарифов.

График изменения расходов за коммунальные услуги <\*>

--------------------------------

<\*> Расчет произведен на примере расходов семьи, состоящей из трех человек, проживающей в благоустроенной квартире площадью 54 кв. м.

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Среднемесячный платеж  за коммунальные ресурсы  (ежегодн. экономия  потребл. - 3%) | 2048.78 | 2215.10 | 2397.30 | 2597.24 | 2817.06 | 3059.20 |
| Среднемесячный платеж  за коммунальные ресурсы  (без снижения объемов  потребл.) | 2048.78 | 2283.61 | 2547.88 | 2845.76 | 3182.07 | 3562.45 |

2. Основные пути решения проблемы

В рамках Программы планируется энергосбережение в жилищном фонде, бюджетной сфере и муниципальных предприятиях города по трем базовым направлениям: производство энергоресурсов, транспорт энергии и потребление.

В состав Программы входят подпрограммы: "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве", "Энергосбережение в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности", "Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде".

При разработке Программы был проведен анализ энергопотребления в жилом фонде и муниципальных зданиях, используемых бюджетной сферой, что позволило получить общую картину потребления энергоресурсов, оценить эффективность использования воды, электрической и тепловой энергии основными потребителями. В работе использованы данные МУП города Череповца "Электросеть", МУП города Череповца "Теплоэнергия", МУП города Череповца "Водоканал", ЧМП "Спецавтотранс", а также данные по расходу электроэнергии на городское уличное освещение.

Комплекс мероприятий, включенных в Программу, позволит сократить потребление энергоресурсов в течение 2010 - 2014 годов на 15% по сравнению с потреблением в 2009 году.

3. Основные цели, задачи Программы

Целями городской Программы является повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве, создание предпосылок для превращения энергосбережения в привлекательную сферу для бизнеса, активное вовлечение потребителей в энерго- и ресурсосбережение.

Задачи Программы:

- сокращение потребления энергоресурсов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- сокращение потерь энергоресурсов;

- сокращение расхода бюджетных средств на энергоресурсы;

- активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения;

- разработка комплекса нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере энерго- и ресурсосбережения.

4. Затраты на реализацию мероприятий Программы,

обоснование источников финансового обеспечения

Для выполнения мероприятий Программы в случаях и порядке, установленных законодательством, могут использоваться средства федерального, областного и городского бюджетов, собственные средства предприятий и организаций, иные источники финансирования.

Затраты на реализацию программных мероприятий за период 2010 - 2014 гг. составляют 1529.00 млн. руб., в том числе:

73.50 млн. руб. - расходы населения на установку общедомовых приборов учета тепловой, электрической энергии и воды в многоквартирных домах;

1058.66 млн. руб. - внебюджетные средства;

396.30 млн. руб. - экспертная оценка затрат на реализацию программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности.

Расходы на реализацию мероприятий за счет средств городского бюджета утверждаются долгосрочными целевыми (ведомственными) программами.

Сводные [затраты](#Par288) на реализацию мероприятий Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сводные затраты на реализацию мероприятий Программы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории муниципального образования "Город Череповец"

на 2010 - 2014 годы"

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий  Программы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ИТОГО |
| 1. | Мероприятия по энергосбережению  и повышению энергетической  эффективности систем  коммунальной инфраструктуры | 81299.74 | 278930.25 | 188083.15 | 184486.87 | 288092.91 | 1020892.92 |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению  и повышению энергетической  эффективности в бюджетной сфере | 41993.11 | 126767.21 | 99616.67 | 89179.63 | 76542.70 | 434099.32 |
| 3. | Мероприятия по установке  общедомовых приборов учета в  жилищном фонде | 24309.0 | 21876.00 | 27318.00 | 0 | 0 | 73503.00 |
|  | ИТОГО | 147601.85 | 427573.46 | 315017.82 | 273666.50 | 364635.61 | 1528495.24 |

5. Целевые показатели Программы

Общие целевые [показатели](#Par321) по годам реализации Программы представлены в таблице 2.

Целевые [показатели](#Par402), отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов, отражены в таблице 3.

Таблица 2

Общие целевые показатели в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое  значение  целевого  показателя  за 2009 год | Значение целевого показателя | | | | | |
| в результате  реализации  Программы | в том числе по годам: | | | | |
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| A.1. | Динамика энергоемкости  муниципального продукта  муниципальных программ в области  энергосбережения и повышения  энергетической эффективности | кг у.т./тыс. руб. | 8.7 | 6.96 | 8.352 | 8.004 | 7.656 | 7.308 | 6.96 |
| A.2. | Доля объемов электрической  энергии, расчеты за которую  осуществляются с использованием  приборов учета (в части  многоквартирных домов - с  использованием общедомовых  приборов учета), в общем объеме  электрической энергии,  потребляемой на территории МО | % | 65.646 | 100.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 |
| A.3. | Доля объемов тепловой энергии,  расчеты за которую  осуществляются с использованием  приборов учета (в части  многоквартирных домов - с  использованием общедомовых  приборов учета), в общем объеме  тепловой энергии, потребляемой  на территории МО | % | 55.700 | 100.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
| A.4. | Доля объемов воды, расчеты за  которую осуществляются с  использованием приборов учета (в  части многоквартирных домов - с  использованием общедомовых  приборов учета), в общем объеме  воды, потребляемой на территории  МО | % | 98.840 | 100.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 100.00 | 100.00 |
| A.5. | Доля объемов природного газа,  расчеты за который  осуществляются с использованием  приборов учета (в части  многоквартирных домов - с  использованием индивидуальных  приборов учета), в общем объеме  природного газа, потребляемого  на территории МО | % | 87.537 | 100.00 | 87.50 | 87.50 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| A.6. | Объем внебюджетных средств,  используемых для финансирования  мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической  эффективности, в общем объеме  финансирования муниципальной  Программы | % | 0 | 74.1 | 77.9 | 73.4 | 71.0 | 70.5 | 78.7 |
| A.7. | Изменение объема производства  энергетических ресурсов с  использованием возобновляемых  источников энергии и (или)  вторичных энергетических  ресурсов | тн у.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| A.8. | Доля энергетических ресурсов,  производимых с использованием  возобновляемых источников  энергии и (или) вторичных  энергетических ресурсов, в общем  объеме энергетических ресурсов,  производимых на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности, отражающие

экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | |
| в результате  реализации  Программы | в том числе по годам: | | | | |
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| B.1. | Экономия электрической энергии в  натуральном выражении | кВт | 45219165 | 9043833 | 9043833 | 9043833 | 9043833 | 9043833 |
| B.2. | Экономия электрической энергии в  стоимостном выражении | млн. руб. | 116.368 | 23.273 | 23.274 | 23.273 | 23.274 | 23.274 |
| B.3. | Экономия тепловой энергии в  натуральном выражении | Гкал в год | 323438 | 64688 | 64687 | 64688 | 64687 | 64688 |
| B.4. | Экономия тепловой энергии в  стоимостном выражении | млн. руб. | 227.090 | 45.42 | 45.41 | 45.42 | 45.42 | 45.42 |
| B.5. | Экономия воды в натуральном  выражении | куб. м в год | 5051120 | 1010224 | 1010224 | 1010224 | 1010224 | 1010224 |
| B.6. | Экономия воды в стоимостном  выражении | млн. руб. | 49.750 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
| B.7. | Экономия природного газа в  натуральном выражении | куб. м в год | 7880000 | 0 | 1316125 | 1182925 | 1158825 | 4222125 |
| B.8. | Экономия природного газа в  стоимостном выражении | млн. руб. | 21.234 | 0 | 3.295 | 2.884 | 2.810 | 12.245 |
|  | ИТОГО  экономия в стоимостном выражении | млн. руб. | 414.442 | 78.643 | 81.929 | 81.527 | 81.454 | 90.889 |

6. Подпрограмма "Энергоэффективность

в коммунальном хозяйстве"

6.1. Оценка существующей ситуации в городе Череповце

В состав организаций коммунального комплекса города Череповца входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

В хозяйственном ведении МУП города Череповца "Теплоэнергия" находится 10 муниципальных котельных мощностью 867.5 Гкал/час. В настоящее время теплоснабжение города обеспечивается 6 котельными мощностью 7 Гкал/час, обслуживающимися предприятием МУП города Череповца "Теплоэнергия" и двумя источниками (ТЭЦ ПВС и водогрейная котельная ТСЦ) ОАО "Северсталь". Эксплуатация 4 муниципальных котельных прекращена, тепловые нагрузки потребителей перераспределены на действующие источники теплоснабжения. Протяженность городских тепловых сетей составляет 372.6 км в двухтрубном исчислении. Суммарные фактические потери в тепловых сетях за 2009 год составили 422.281 тыс. Гкал в год, или 14.5% от отпуска тепловой энергии.

Структура потерь в тепловых сетях

от общего отпуска тепла потребителям

|  |  |
| --- | --- |
| Общий отпуск тепла потребителям | 85.46% |
| Потери в тепловых сетях | 14.54% |

Водоснабжение города осуществляет МУП города Череповца "Водоканал". В ведении МУП города Череповца "Водоканал" находится 35 водопроводных насосных станций, 17 канализационных насосных станций, сети водопровода протяженностью 430 км, сети канализации протяженностью 364 км, водопроводные очистные сооружения производственной мощностью 76650 тыс. куб. м в год, очистные сооружения канализации мощностью 96725 тыс. куб. м в год. Потери в водопроводных сетях за 2009 год составили 6141.33 тыс. куб. м, что соответствует 11.95% от общего отпуска воды потребителям.

Структура потерь в водопроводных сетях

|  |  |
| --- | --- |
| Общий отпуск воды потребителям | 88% |
| Потери в водопроводных сетях | 11.95% |

В хозяйственном ведении МУП города Череповца "Электросеть", осуществляющего электроснабжение жилищного фонда и объектов бюджетной сферы города, находятся 488 трансформаторных подстанций и 1209.9 км электрических сетей. Потери электрической энергии в сетях, содержащихся на балансе МУП города Череповца "Электросеть", составляют около 73447.5 тыс. кВт, или 11% от отпуска.

Доля потерь в электрических сетях

от общего отпуска электроэнергии

|  |  |
| --- | --- |
| Общий отпуск электроэнергии потребителям | 89% |
| Потери в электрических сетях | 11% |

Поставщиком природного газа на территории города является ОАО "Вологдарегионгаз". Протяженность уличной газовой сети составляет 288.14 км.

6.2. Задачи подпрограммы "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве"

Целью подпрограммы является повышение эффективности производства и передачи энергоресурсов потребителю.

Задачи подпрограммы:

- проведение обязательных энергетических обследований, получение энергетических паспортов;

- снижение доли собственного потребления энергоресурсов;

- снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города;

- снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

- снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды;

- технологическое переоснащение с применением энергосберегающей техники, энергоэффективных материалов и технологий;

- осуществление учета на всех стадиях производства и распределения энергоресурсов.

6.3. Участники подпрограммы "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве"

Основные участники подпрограммы - организации коммунального комплекса: муниципальные унитарные предприятия города Череповца "Теплоэнергия", "Водоканал", "Электросеть", ЧМП "Спецавтотранс".

6.4. Целевые показатели в области энергосбережения в коммунальном хозяйстве

Целевые [показатели](#Par497) в области энергосбережения в коммунальном хозяйстве на 2010 - 2014 гг. представлены в таблице 4.

Таблица 4

Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

в системах коммунальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое  значение  целевого  показателя  за 2009 год | Значение целевого показателя | | | | | |
| в результате  реализации  Программы | в том числе по годам: | | | | |
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| E.2. | Изменение удельного расхода  топлива на выработку тепловой  энергии | кг у.т. | 154.6 | 151.3 | 154.6 | 154.6 | 153.1 | 153.1 | 151.3 |
| E.3. | Динамика изменения фактического  объема потерь электрической  энергии при ее передаче по  распределительным сетям | кВт | 73447470 | 72713000 | 73300600 | 73153000 | 73007000 | 72860700 | 72713000 |
| E.4. | Динамика изменения фактического  объема потерь тепловой энергии  при ее передаче | Гкал | 422281 | 409200 | 419750 | 416230 | 413560 | 411900 | 409200 |
| E.5. | Динамика изменения фактического  объема потерь воды при ее  передаче | куб. м | 6141330 | 5842270 | 6973000 | 6557720 | 6254740 | 5901280 | 5842270 |
| E.6. | Динамика изменения объемов  электрической энергии,  используемой при передаче  (транспортировке) воды | кВт | 11728975 | 11080000 | 11591400 | 11457900 | 11328400 | 11202800 | 11080000 |

6.5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

6.5.1. Организационные мероприятия

Проведение энергетического аудита.

Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения.

Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности.

Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях.

6.5.2. Технические и технологические мероприятия

Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия.

Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям.

Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных.

Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий.

Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей, при восстановлении разрушенной тепловой изоляции.

Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения.

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения.

Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой.

Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп.

Мероприятия по выявлению бесхозяйных инженерных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация передачи бесхозяйных инженерных объектов в хозяйственное ведение организаций коммунального комплекса.

[Перечень](#Par553) мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры с необходимыми затратами на их реализацию представлен в таблице 5.

Таблица 5

Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности систем коммунальной

инфраструктуры и необходимые затраты на их реализацию

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Предприятие (объект),  наименование мероприятия | Организационные мероприятия | | | Технические мероприятия | | | | | Всего  затрат |
| Установка  приборов  учета,  2010 год | Замена  ламп,  2010 год | Энергоаудит,  2011 год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | МУП города Череповца  "Теплоэнергия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка приборов учета  энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Котельная N 1 (ул. Гоголя,  54) | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 1.2. | Комплекс зданий котельной  N 2 (ул. Краснодонцев, 51а) | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 1.3. | Мазутонасосная станция  котельной N 2  (ул. Краснодонцев, 51а) | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 1.4. | Комплекс зданий котельной  N 3 (ул. Социалистическая,  54) | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 1.5. | Комплекс зданий котельной  "Северная" (Северное шоссе,  12) | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 1.6. | Комплекс зданий котельной  "Южная" (ул. Рыбинская, 61) | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 1.7. | Котельная N 5 (ул. Данилова,  19) | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 1.8. | Котельная N 9 (Кирилловское  шоссе, 82а) | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 1.9. | Котельная N 10 (Кирилловское  шоссе, 48) | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 1.10. | Комплекс зданий  производственной базы  (ул. Гоголя, 54) | 490.00 |  |  |  |  |  |  |  | 490.00 |
| 1.11. | Помещения производственной  базы (пр. Победы, 93) | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 1.12. | Комплекс зданий  производственной базы  (ул. Маяковского, 4) | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 1.13. | Здание ЦПУ (ул. Годовикова,  16) | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 2. | Проведение энергетического  аудита |  |  | 23500.00 |  |  |  |  |  | 23500.00 |
| 3. | Анализ договоров  теплоснабжения зданий на  предмет выявления положений  договоров, препятствующих  реализации мер по повышению  энергетической эффективности |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 4. | Оценка аварийности и потерь  в тепловых сетях |  |  | 350.00 |  |  |  |  |  | 350.00 |
| 5. | Оптимизация режимов работы  котельных с учетом  корректировок схем  теплоснабжения |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 6. | Мероприятия по повышению  надежности тепловых сетей,  снижению объема тепловых  потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Замена тепловых сетей,  находящихся в эксплуатации  более 25 лет, с оптимизацией  диаметров трубопроводов |  |  |  | 21100.00 | 25500.00 | 14000.00 | 14500.00 | 112500.00 | 187600.00 |
| 6.2. | Реконструкция и капитальный  ремонт тепловых сетей |  |  |  | 35000.00 | 37000.00 | 38000.00 | 40000.00 | 45000.00 | 195000.00 |
| 7. | Мероприятия по обеспечению  надежности единой системы  теплоснабжения между  районами города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Реконструкция магистральной  тепловой сети "Север-Центр"  Ду-500 |  |  |  |  | 50800.00 |  |  |  | 50800.00 |
| 7.2. | Реконструкция магистральной  тепловой сети по  ул. Вологодской с  увеличением пропускной  способности |  |  |  |  | 25400.00 |  |  |  | 25400.00 |
| 8. | Мероприятия по внедрению  систем автоматизации работы  и загрузки котлов,  общекотельного и  вспомогательного  оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Автоматизация котлов  КВГМ-30, ДЕ-6.5/14 с заменой  горелок на котельной  "Северная" |  |  |  |  |  |  | 7100.00 | 93100.00 | 100200.00 |
| 8.2. | Автоматизация котлов ПТВМ-30  с заменой горелок на  котельной N 3 |  |  |  |  | 6300.00 | 79500.00 | 85100.00 |  | 170900.00 |
|  | Итого по МУП города  Череповца "Теплоэнергия" | 2525.00 |  | 24850.00 | 56100.00 | 145000.00 | 131500.00 | 146700.00 | 250600.00 | 757275.00 |
|  | МУП города Череповца  "Водоканал" | 125.50 |  | 3000.00 |  |  |  |  |  | 3125.50 |
| 1. | АБК, комплекс зданий  (пр. Луначарского, 26) |  | 67.3 |  |  |  |  |  |  | 67.3 |
| 1.1. | Установка  автоматизированного  теплового пункта в бытовом  корпусе N 1, балансировка  системы отопления, изоляция  трубопроводов |  |  |  | 261.00 |  |  |  |  | 261.00 |
| 1.2. | Замена кровли на бытовом  корпусе N 2 |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |
| 1.3. | Установка  автоматизированного  теплового пункта в бытовом  корпусе N 2, АБК,  балансировка системы  отопления, изоляция  трубопроводов |  |  |  |  | 501.00 |  |  |  | 501.00 |
| 2. | Мероприятия по снижению  потребления электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка ТПЧ |  |  |  | 698.00 |  | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 878.00 |
| 2.2. | Замена уличного и  внутреннего освещения на  объектах на  энергосберегающие  светильники |  |  |  | 29.50 | 53.80 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 251.30 |
| 2.3. | Замена электрокотлов на  электродные котлы "Галан" с  погодозависимой автоматикой  на участках |  |  |  | 102.0 | 120.00 | 120.00 | 100.00 |  | 442.00 |
| 2.4. | Замена насосных агрегатов на  менее энергоемкие |  |  |  | 800.00 |  |  |  |  | 800.00 |
| 3. | Мероприятия по снижению  потребления тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка погодозависимой  автоматики тепловых пунктов |  |  |  | 480.00 | 880.00 | 600.00 | 500.00 |  | 2460.00 |
| 3.2. | Замена изоляции на тепловых  узлах и нанесение жидкой  изоляции "КорунД" |  |  |  | 21.00 | 21.00 | 25.00 |  |  | 67.00 |
| 3.3. | Реконструкция котельной N 7  с установкой современных  водогрейных котлов |  |  |  |  | 7500.00 |  |  |  | 7500.00 |
| 3.4. | Замена тепловой изоляции на  тепловых сетях предприятия с  применением современных  энергоэффективных материалов |  |  |  |  |  | 900.00 | 900.00 |  | 1800.00 |
| 4. | Мероприятия по снижению  потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Замена аварийных участков  трубопроводов с применением  труб ПНД |  |  |  | 3366.70 | 1035.00 | 3200.00 | 2700.00 | 3000.00 | 13301.70 |
| 5. | Мероприятия по замещению  бензина природным газом  автотранспорта предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Установка газобаллонного  оборудования на а/м |  |  |  | 369.00 | 246.00 | 200.00 |  |  | 815.00 |
|  | Итого по МУП города  Череповца "Водоканал" | 125.50 | 67.30 | 3000.00 | 6327.20 | 10356.80 | 5161.00 | 4316.00 | 3116.00 | 32469.80 |
|  | МУП города Череповца  "Электросеть" | 80.71 |  | 400.00 |  |  |  |  |  | 480.71 |
| 1. | Здание производственной базы  (ул. Ленина, 24, корпус 1) |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 1.1. | Установка  автоматизированного  теплового пункта и  балансировка системы  отопления |  |  |  | 255.00 |  |  |  |  | 255.00 |
| 1.2. | Утепление входных дверей |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 2. | Здание лабораторного  комплекса (ул. Ленина, 24,  корпус 2) |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 2.1. | Реконструкция приточно-  вытяжной вентиляции и  установка тепловой завесы на  въездные ворота |  |  |  |  | 761.55 |  |  |  | 761.55 |
| 2.2. | Замена распашных ворот на  подъемные с сервисной дверью  в производственном помещении |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
| 2.3. | Замена окон на стеклопакеты |  |  |  |  | 140.00 |  |  |  | 140.00 |
| 3. | Здание гаражей и автомойки  (ул. Ленина, 24, корпус 3) |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 3.1. | Установка  автоматизированного  теплового пункта и  балансировка системы  отопления |  |  |  |  |  | 255.00 |  |  | 255.00 |
| 3.2. | Утепление потолков гаражных  боксов |  |  |  |  |  |  | 650.00 |  | 650.00 |
| 3.3. | Замена въездных ворот  гаражных боксов (10 шт.) |  |  |  |  |  | 755.00 |  |  | 755.00 |
| 4. | Здание АБК и склад  (ул. Ленина, 24, корпус 4) |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 4.1. | Установка  автоматизированного  теплового пункта и  балансировка системы  отопления |  |  |  |  |  | 255.00 |  |  | 255.00 |
| 4.2. | Замена въездных ворот  гаражного бокса |  |  |  |  | 70.00 |  |  |  | 70.00 |
| 4.3. | Замена ворот склада |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
| 4.4. | Утепление потолков склада |  |  |  |  |  |  | 59.00 |  | 59.00 |
| 5. | Мероприятия технологические,  производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Установка общих приборов  учета электрической энергии  в многоквартирных жилых  домах |  |  |  | 3019.97 |  |  |  |  | 3019.97 |
| 5.2. | Замена у потребителей, за  исключением населения,  существующих приборов учета  на приборы учета с  возможностью длительного  хранения данных о  потреблении активной и  реактивной энергии, профилях  нагрузки |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  | 200.00 |
| 5.3. | Установка на вводах  трансформаторных подстанций  приборов учета с  возможностью длительного  хранения данных о  потреблении активной и  реактивной энергии, профилях  нагрузки |  |  |  |  | 4329.60 | 2230.40 |  |  | 6560.00 |
| 5.4. | Проведение обследований ВРУ  многоквартирных жилых домов  и других потребителей,  разработка ТЭО на монтаж  системы АИИС КУЭ нижнего  уровня в электросети  предприятия |  |  |  | 3965.64 | 7781.36 |  |  |  | 11747.00 |
| 5.5. | Монтаж системы АИИС КУЭ  нижнего уровня |  |  |  |  | 68818.46 | 35603.45 |  |  | 104421.91 |
| 5.6. | Реконструкция воздушных  линий электропередач  напряжением 0.4 кВ с  использованием самонесущего  изолированного провода и  установкой выносных шкафов  учета |  |  |  | 2307.97 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 5107.97 |
| 5.7. | Замена ветхих кабельных  линий 10 кВ на новые кабели |  |  |  |  | 3500.00 | 4000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 57500.00 |
| 5.8. | Замена ветхих 3-проводных  кабельных линий 0.4 кВ на 4-  и 5-проводные |  |  |  | 1550.73 | 2125.18 | 2337.70 | 2571.47 | 2828.61 | 11413.69 |
| 5.9. | Вывод из работы силовых  трансформаторов в период  минимума нагрузок |  |  |  | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 2500.00 |
| 5.10. | Оптимизация схемных режимов  в сети 10 кВ, изменение  точек разрыва нормального  режима сети в период  максимальных и минимальных  нагрузок |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  | 400.00 |
| 5.11. | Замена индукционных реле  РТ-80, РТВ и РТМ на  электронные реле РС-80 |  |  |  | 781.40 | 781.40 | 781.40 |  |  | 2344.19 |
| 5.12. | Установка приборов контроля  качества электроэнергии в  точках поставки, в т.ч.  уровня напряжения |  |  |  | 600.00 | 554.00 |  |  |  | 1154.00 |
|  | Итого по МУП города  Череповца "Электросеть" | 80.71 | 34.00 | 400.00 | 13181.21 | 90641.55 | 47517.95 | 29480.47 | 29028.61 | 210364.49 |
|  | ЧМП "Спецавтотранс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АБК, производственный корпус  (Кирилловское шоссе, 50) | 160.00 | 26.00 | 230.00 |  |  |  |  |  | 416.00 |
| 1.1. | Установка балансировочных  вентилей |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |
| 1.2. | Установка пластиковых  полосовых завес на ворота  шиномонтажа |  |  |  | 28.00 |  |  |  |  | 28.00 |
| 1.3. | Замена окон на пластиковые с  многокамерными  стеклопакетами |  |  |  | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 180.00 |
| 1.4. | Замена светильников с  лампами ДРЛ на  металлогалогеновые |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  | 250.00 |
| 1.5. | Установка автоматики на  вентиляцию |  |  |  |  | 210.00 |  |  |  | 210.00 |
| 1.6. | Установка тепловой завесы на  ворота N 2 |  |  |  |  |  |  | 160.00 |  | 160.00 |
| 1.7. | Замена уличного освещения  производственного корпуса на  энергосберегающие  светильники |  |  |  |  |  | 220.80 |  |  | 220.80 |
| 1.8. | Установка частотных  преобразователей  электродвигателей системы  приточно-вытяжной вентиляции  АБК |  |  |  |  |  |  | 87.00 |  | 87.00 |
| 1.9. | Установка  автоматизированного  теплового пункта |  |  |  |  |  |  |  | 650.00 | 650.00 |
| 2. | Гаражи, склады, мастерские,  диспетчерская (Кирилловское  шоссе, 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка балансировочных  вентилей |  |  |  | 86.00 |  |  |  |  | 86.00 |
| 2.2. | Установка  автоматизированного  теплового пункта в  мастерских и диспетчерской |  |  |  |  | 450.00 |  |  |  | 450.00 |
| 2.3. | Замена светильников с  лампами ДРЛ на  энергосберегающие |  |  |  | 36.80 | 73.60 | 36.80 | 36.80 |  | 184.00 |
| 2.4. | Установка воздушной завесы  на ворота гаража |  |  |  |  |  | 136.00 |  |  | 136.00 |
| 2.5. | Утепление стен и ворот  склада |  |  |  |  |  | 250.00 |  |  | 250.00 |
| 2.6. | Установка частотного  преобразователя  электродвигателей системы  вытяжной вентиляции в  складских помещениях |  |  |  |  |  |  | 96.00 |  | 96.00 |
| 2.7. | Утепление гаражных ворот |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  | 400.00 |
| 2.8. | Установка  автоматизированного  теплового пункта в складских  помещениях |  |  |  |  |  |  |  | 650.00 | 650.00 |
|  | Итого по ЧМП "Спецавтотранс" | 160.00 | 26.00 | 230.00 | 240.80 | 1013.60 | 683.60 | 819.80 | 1340.00 | 4513.80 |
|  | МУП города Череповца  "Электросвет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Административное здание  (ул. Ленина, 26а) |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 1.1. | Замена ламп накаливания  мощностью 100 Вт на  энергосберегающие лампы  мощностью 23 Вт |  | 1.48 |  |  |  |  |  |  | 1.48 |
| 1.2. | Замена вентильных кранов на  рычажные |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |
| 1.3. | Утепление входных дверей |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 1.4. | Установка теплоотражающих  экранов за радиаторами  отопления |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 1.5. | Замена окон на пластиковые с  многокамерными  стеклопакетами |  |  |  | 62.30 | 62.30 | 124.60 | 124.60 | 62.30 | 436.10 |
| 1.6. | Установка  автоматизированного  теплового пункта и  балансировка системы  отопления |  |  |  |  |  |  |  | 450.00 | 450.00 |
| 2. | Гаражи, АБК  (ул. Краснодонцев, 71) |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2.1. | Замена ламп накаливания  мощностью 100 Вт на  энергосберегающие лампы  мощностью 23 Вт |  | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2.2. | Замена ворот в гаражных  боксах |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  | 250.00 |
| 2.3. | Установка  автоматизированного  теплового пункта и  балансировка системы  отопления |  |  |  |  |  |  |  | 450.00 | 450.00 |
| 3. | Сети наружного освещения и  светофорные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3.1. | Установка приборов учета  электроэнергии на  светофорных объектах | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 3.2. | Установка программируемых  таймеров включения наружного  освещения |  |  |  | 24.00 |  |  |  |  | 24.00 |
| 3.3. | Замена ламп ДРЛ-125 на  ДНаТ-70 в сквере имени  Н.В. Гоголя, на площади  Химиков;  замена ламп ДРЛ-250 на  ДНаТ-150 на улице Мира |  |  |  | 63.15 |  |  |  |  | 63.15 |
| 3.4. | Замена голого провода А-25  на СИП |  |  |  | 546.00 | 1160.30 | 1160.30 | 1160.30 | 1160.30 | 5187.20 |
| 3.5. | Замена предохранителей ПН-2  на ППНИ |  |  |  | 8.00 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 110.80 |
| 3.6. | Замена светильников ЖКУ-250  на светодиодные светильники |  |  |  | 1600.00 | 1860.00 | 1860.00 | 1860.00 | 1860.00 | 9040.00 |
| 3.7. | Замена ламповых пешеходных  светофоров на светодиодные |  |  |  | 79.89 |  |  |  |  | 79.89 |
|  | Итого по МУП города  Череповца "Электросвет" | 31.00 | 2.68 | 60.00 | 2398.34 | 3378.30 | 3220.60 | 3170.60 | 4008.30 | 16269.82 |
| ВСЕГО по предприятиям  коммунального комплекса | | 2922.21 | 129.98 | 28540.00 | 78247.55 | 250390.25 | 188083.15 | 184486.87 | 288092.91 | 1020893 |

7. Подпрограмма "Повышение энергетической

эффективности в жилищном фонде"

7.1. Оценка существующей ситуации в городе Череповце

Жилищный фонд города Череповца составляет 7.146 млн. квадратных метров. Население города по состоянию на 01.01.2010 составляет 309.6 тыс. человек и является крупным потребителем энергоресурсов. По состоянию на 01.01.2010 в эксплуатации находятся 1665 многоквартирных и 1276 жилых домов.

Годовое потребление энергетических ресурсов жилищным фондом составляет свыше 60% от общего отпуска энергоресурсов энергоснабжающими предприятиями, в том числе:

258.03 млн. кВтч электроэнергии;

1.875 млн. Гкал тепловой энергии;

30.0 млн. куб. м воды.

В настоящее время 1575 многоквартирных домов оборудованы общедомовыми приборами учета воды. Общее количество установленных общедомовых приборов учета составляет 1710 единиц. Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, составляет 99.2% от общего объема воды, потребляемой многоквартирными домами на территории города. Оснащенность приборами учета горячей и холодной воды в квартирах составляет 12%. Установка приборов учета в квартирах позволит снизить удельное потребление воды без снижения уровня комфортности проживающих за счет заинтересованности граждан в снижении платежей за коммунальные услуги.

На 01.01.2010 оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии 966 многоквартирных домов. Общее количество установленных приборов составляет 1159 единиц. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, составляет 55.7%.

На сегодняшний день оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета электроэнергии составляет 86.5% (1404 дома). Количество установленных общедомовых приборов учета электроэнергии составляет 1566 единиц.

Причиной низкого уровня энергоэффективности многоквартирных жилых домов в области потребления электрической энергии является то, что приборы учета электрической энергии в многоквартирных жилых домах вышли за срок межповерочного интервала и имеют класс точности, не соответствующий требованиям действующего законодательства. Применение современных приборов учета позволит более точно учитывать объем потребленной электрической энергии и будет стимулировать граждан к снижению энергопотребления.

Доля объемов природного газа, потребляемого в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого в многоквартирных домах, на 01.01.2010 составляет 2.5%. Низкая степень оснащенности квартир приборами учета газа связана с высокой стоимостью их установки, низкой рентабельностью.

7.2. Задачи подпрограммы "Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"

Основной задачей повышения энергетической эффективности в жилищном фонде является реализация комплекса мероприятий, направленных на приведение показателей энергоэффективности к современным требованиям, поэтапную установку оборудования, позволяющего экономить энергоресурсы.

В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

7.3. Участники подпрограммы "Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"

Основные участники подпрограммы - население, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, управляющие организации, выбранные собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, организации коммунального комплекса, органы местного самоуправления.

7.4. Целевые показатели в области энергосбережения в жилищном фонде

Целевые [показатели](#Par1083) в области энергосбережения в жилищном фонде на 2010 - 2014 гг. представлены в таблице 6.

Таблица 6

Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

┌───────┬────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │Наименование целевого показателя│Единица измерения│Базовое │ Значение целевого показателя │

│ п/п │ │ │значение ├────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ │ │целевого │в результате│ в том числе по годам: │

│ │ │ │показателя │реализации ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│ │ │ │за 2009 год│Программы │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.1. │Доля объемов ЭЭ, потребляемой в │ % │ 100.00 │ │ │ │ │ │ │

│ │жилых домах (за исключением │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │МКД), расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов учета, в общем объеме │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ЭЭ, потребляемой в жилых домах │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(за исключением МКД) на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории МО │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.2. │Доля объемов ЭЭ, потребляемой в │ % │ 32.592 │ 100.00 │ 48.00 │ 62.00 │ 75.00 │ 90.00 │ 100.00 │

│ │МКД, расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │коллективных (общедомовых) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов учета, в общем объеме │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ЭЭ, потребляемой в МКД на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории МО │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.3. │Доля объемов ЭЭ, потребляемой в │ % │ 58.146 │ 100.00 │ 71.00 │ 78.00 │ 85.00 │ 93.00 │ 100.00 │

│ │МКД, оплата которой │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляется с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальных и общих (для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │коммунальной квартиры) приборов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учета, в общем объеме ЭЭ, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребляемой (используемой) в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │МКД на территории МО │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.4. │Доля объемов ТЭ, потребляемой в │ % │ 34.585 │ 100.00 │ 55.00 │ 75.00 │ 95.00 │ 100.00 │ 100.00 │

│ │жилых домах, расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов учета, в общем объеме │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ТЭ, потребляемой (используемой) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в жилых домах на территории МО │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(за исключением МКД) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.5. │Доля объемов ТЭ, потребляемой в │ % │ 60.255 │ 100.00 │ 67.00 │ 75.00 │ 84.00 │ 92.00 │ 100.00 │

│ │МКД, оплата которой │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляется с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │коллективных (общедомовых) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов учета, в общем объеме │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ТЭ, потребляемой в МКД на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории МО │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.6. │Доля объемов воды, потребляемой │ % │ 100.00 │ │ │ │ │ │ │

│ │в жилых домах (за исключением │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │МКД), расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов учета, в общем объеме │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │воды, потребляемой │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(используемой) в жилых домах (за│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исключением МКД) на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │МО │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.7. │Доля объемов воды, потребляемой │ % │ 99.20 │ 100.00 │ 99.20 │ 99.20 │ 99.20 │ 99.20 │ 100.00 │

│ │(используемой) в МКД, расчеты за│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │которую осуществляются с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использованием коллективных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(общедомовых) приборов учета, в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общем объеме воды, потребляемой │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(используемой) в МКД на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории МО │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.8. │Доля объемов воды, потребляемой │ % │ 12.00 │ 100.00 │ 30.00 │ 48.00 │ 65.00 │ 85.00 │ 100.00 │

│ │(используемой) в МКД, расчеты за│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │которую осуществляются с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использованием индивидуальных и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общих (для коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартиры) приборов учета, в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общем объеме воды, потребляемой │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(используемой) в МКД на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории МО │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.9. │Доля объемов природного газа, │ % │ 100.00 │ │ │ │ │ │ │

│ │потребляемого (используемого) в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилых домах (за исключением │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │МКД), расчеты за который │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов учета, в общем объеме │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │природного газа, потребляемого │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(используемого) в жилых домах │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(за исключением МКД) на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории МО │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.10. │Доля объемов природного газа, │ % │ 2.155 │ 50.00 │ 2.50 │ 10.00 │ 25.00 │ 40.00 │ 50.00 │

│ │потребляемого (используемого) в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │МКД, расчеты за который │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальных и общих (для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │коммунальной квартиры) приборов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учета, в общем объеме природного│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газа, потребляемого │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(используемого) в МКД на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории МО │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.11. │Число жилых домов, в отношении │ шт. │ 0.00 │ │ │ │ │ │ │

│ │которых проведено ЭО │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.12. │Доля жилых домов, в отношении │ % │ 0.00 │ │ │ │ │ │ │

│ │которых проведено ЭО, в общем │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе жилых домов │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.13. │Уд. расход ТЭ в жилых домах, │ Гкал/кв. м │ 0.287 │ 0.243 │ 0.277 │ 0.269 │ 0.260 │ 0.252 │ 0.243 │

│ │расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов учета (в части МКД - с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использованием коллективных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(общедомовых) приборов учета) (в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчете на 1 кв. м общей │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │площади) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.14. │Уд. расход ТЭ в жилых домах, │ Гкал/кв. м │ 0.30 │ 0.00 │ 0.30 │ 0.30 │ 0.30 │ 0.00 │ 0.00 │

│ │расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с применением │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчетных способов (нормативов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребления) (в расчете на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1 кв. м общей площади) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.15. │Изменение уд. расхода ТЭ в жилых│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домах, расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов учета (в части МКД - с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использованием коллективных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(общедомовых) приборов учета) (в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчете на 1 кв. м общей │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │площади) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.15.1.│для фактических условий │ Гкал/кв. м │ 0.287 │ 0.243 │ -0.010 │ -0.008 │ -0.009 │ -0.008 │ -0.009 │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.16. │Изменение уд. расхода ТЭ в жилых│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домах, расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с применением │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчетных способов (нормативов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребления) (в расчете на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1 кв. м общей площади) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.16.1.│для фактических условий │ Гкал/кв. м │ 0.30 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.17. │Изменение отношения уд. расхода │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ТЭ в жилых домах, расчеты за │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │которую осуществляются с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │применением расчетных способов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(нормативов потребления), к уд. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расходу ТЭ в жилых домах, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов учета │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.17.1.│для фактических условий │ │ 1.046 │ 0.00 │ 1.083 │ 1.115 │ 1.154 │ 0.00 │ 0.00 │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Текст дан в соответствии с официальным текстом документа.

│D.18. │Уд. расход воды в жилых домах, │ куб. м/кв. м │ 4.316 │ 3.668 │ 4.186 │ 4.057 │ 3.927 │ 3.798 │ 3.668 │

│ │расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов учета (в части МКД │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домов - с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │коллективных (общедомовых) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов учета) (в расчете на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1 кв. м общей площади) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.19. │Уд. расход воды в жилых домах, │ куб. м/кв. м │ 4.400 │ 0.000 │ 4.400 │ 4.400 │ 4.400 │ 4.400 │ 0.000 │

│ │расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с применением │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчетных способов (нормативов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребления) (в расчете на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1 кв. м общей площади) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.20. │Изменение уд. расхода воды в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилых домах, расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов учета (в части МКД - с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использованием коллективных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(общедомовых) приборов учета) (в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчете на 1 кв. м общей площади│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для фактических и сопоставимых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │условий) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.20.1.│для фактических условий │ куб. м/кв. м │ 4.316 │ 3.670 │ -0.129 │ -0.129 │ -0.129 │ -0.129 │ -0.129 │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.21. │Изменение уд. расхода воды в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилых домах, расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с применением │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчетных способов (нормативов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребления) (в расчете на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1 кв. м общей площади для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фактических и сопоставимых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │условий) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.21.1.│для фактических условий │ куб. м/кв. м │ 4.40 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.22. │Изменение отношения уд. расхода │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │воды в жилых домах, расчеты за │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │которую осуществляются с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │применением расчетных способов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(нормативов потребления), к уд. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расходу воды в жилых домах, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов учета (для фактических │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и сопоставимых условий) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.22.1.│для фактических условий │ - │ 1.02 │ 0.00 │ 1.051 │ 1.085 │ 1.120 │ 1.159 │ 0.00 │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.23. │Уд. расход ЭЭ в жилых домах, │ кВтч/кв. м │ 33.911 │ 28.824 │ 32.893 │ 31.876 │ 30.859 │ 29.841 │ 28.824 │

│ │расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов учета (в части МКД - с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использованием коллективных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(общедомовых) приборов учета) (в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчете на 1 кв. м общей │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │площади) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.24. │Уд. расход ЭЭ в жилых домах, │ кВтч/кв. м │ 35.80 │ 0.00 │ 35.80 │ 35.80 │ 35.80 │ 0.00 │ 0.00 │

│ │расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с применением │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчетных способов (нормативов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребления) (в расчете на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1 кв. м общей площади) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.25. │Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домах, расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов учета (в части │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоквартирных домов - с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использованием коллективных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(общедомовых) приборов учета) (в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчете на 1 кв. м общей площади│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для фактических и сопоставимых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │условий) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.25.1.│для фактических условий │ кВтч/кв. м │ 33.910 │ 28.823 │ -1.017 │ -1.017 │ -1.017 │ -1.017 │ -1.017 │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.26. │Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домах, расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с применением │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчетных способов (нормативов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребления) (в расчете на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1 кв. м общей площади для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фактических условий) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.26.1.│для фактических условий │ кВтч/кв. м │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.27. │Изменение отношения уд. расхода │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ЭЭ в жилых домах, расчеты за │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │которую осуществляются с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │применением расчетных способов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(нормативов потребления), к │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │удельному расходу ЭЭ в жилых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │домах, расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов учета (для фактических │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и сопоставимых условий) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.27.1.│для фактических условий │ - │ 1.056 │ 0.000 │ 1.088 │ 1.123 │ 1.160 │ 0.000 │ 0.000 │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.28. │Уд. расход природного газа в │тыс. куб. м/кв. м│ 0.004 │ 0.004 │ 0.004 │ 0.004 │ 0.004 │ 0.004 │ 0.004 │

│ │жилых домах, расчеты за который │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов учета (в части МКД - с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использованием индивидуальных и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общих (для коммунальной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартиры) приборов учета) (в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчете на 1 кв. м общей │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │площади) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.29. │Уд. расход природного газа в │тыс. куб. м/кв. м│ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │

│ │жилых домах, расчеты за который │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с применением │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчетных способов (нормативов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребления) (в расчете на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1 кв. м общей площади) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.30. │Изменение уд. расхода природного│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газа в жилых домах, расчеты за │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │который осуществляются с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использованием приборов учета (в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │части МКД - с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │индивидуальных и общих (для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │коммунальной квартиры) приборов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учета) (в расчете на 1 кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общей площади) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.30.1.│для фактических условий │тыс. куб. м/кв. м│ 0.004 │ 0.004 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.31. │Изменение уд. расхода природного│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │газа в жилых домах, расчеты за │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │который осуществляются с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │применением расчетных способов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(нормативов потребления) (в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчете на 1 кв. м общей площади│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для фактических и сопоставимых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │условий) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.31.1.│для фактических условий │тыс. куб. м/кв. м│ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.32. │Изменение отношения уд. расхода │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │природного газа в жилых домах, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчеты за который │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с применением │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчетных способов (нормативов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребления), к уд. расходу │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │природного газа в жилых домах, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчеты за который │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляются с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов учета │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│D.32.1.│для фактических условий │ - │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │

└───────┴────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

7.5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

7.5.1. Организационные мероприятия

Пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп населения в энергосбережение представлена в [приложении](#Par4128) "Медиаплан информационной кампании "Энергосбережение и энергоэффективность - 2010".

7.5.2. Мероприятия по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 - 2012 гг., и расчет необходимых затрат на установку приборов учета приведен в [таблице 7](#Par1411).

Таблица 7

Мероприятия по установке общедомовых приборов учета

в жилищном фонде и необходимые затраты на их реализацию

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Предприятие (объект),  наименование мероприятия | Приборы учета (шт.) | | | Затраты (тыс. руб.) | | | |
| Тепловой  энергии | Воды | Электрической  энергии | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Всего |
| 1. | ул. Архангельская, 50 | 1 |  | 1 |  | 118 |  | 118 |
| 2. | ул. Архангельская, 60 |  |  | 1 |  | 18 |  | 18 |
| 3. | ул. Архангельская, 92 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 4. | ул. Архангельская, 94 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 5. | ул. Бабушкина, 4 | 4 |  |  | 352 |  |  | 352 |
| 6. | ул. Бабушкина, 6 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 7. | ул. Бабушкина, 8 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 8. | ул. Бабушкина, 10 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 9. | ул. Бабушкина, 12 | 2 |  |  | 200 |  |  | 200 |
| 10. | ул. Бабушкина, 19 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 11. | ул. Бабушкина, 21 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 12. | ул. Бардина, 1 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 13. | ул. Бардина, 2 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 14. | ул. Бардина, 3 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 15. | ул. Бардина, 4 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 16. | ул. Бардина, 7 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 17. | ул. Бардина, 8 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 18. | ул. Бардина, 9 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 19. | ул. Бардина, 10 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 20. | ул. Бардина, 11 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 21. | ул. Бардина, 13 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 22. | ул. Бардина, 13а | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 23. | ул. Бардина, 15 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 24. | ул. Бардина, 16 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 25. | ул. Бардина, 17 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 26. | ул. Бардина, 17а | 2 |  |  | 200 |  |  | 200 |
| 27. | ул. Бардина, 18 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 28. | ул. Бардина, 19 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 29. | ул. Бардина, 20 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 30. | ул. Бардина, 21 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 31. | ул. Бардина, 25 |  |  | 1 | 17 |  |  | 17 |
| 32. | ул. Бардина, 27 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 33. | ул. Бардина, 29 |  |  | 1 | 17 |  |  | 17 |
| 34. | ул. Бардина, 31 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 35. | ул. Батюшкова, 4 | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 36. | ул. Батюшкова, 12 | 2 |  |  |  |  | 176 | 176 |
| 37. | ул. Белинского, 25 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 38. | ул. К. Беляева, 26 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 39. | ул. К. Беляева, 80 | 1 | 1 |  |  | 105 |  | 105 |
| 40. | ул. К. Беляева, 82 | 1 | 1 |  |  | 105 |  | 105 |
| 41. | ул. К. Беляева, 84 | 1 | 1 |  |  | 105 |  | 105 |
| 42. | ул. К. Беляева, 86 | 1 | 1 |  |  | 105 |  | 105 |
| 43. | ул. К. Беляева, 88 | 1 | 1 |  |  | 105 |  | 105 |
| 44. | ул. К. Беляева, 90 | 1 | 1 |  |  | 105 |  | 105 |
| 45. | ул. К. Беляева, 92 | 1 | 1 |  |  | 105 |  | 105 |
| 46. | ул. Биржевая, 4 |  | 1 |  |  | 16 |  | 16 |
| 47. | ул. Биржевая, 6 |  | 1 |  |  | 16 |  | 16 |
| 48. | ул. Биржевая, 10 |  | 1 |  |  | 16 |  | 16 |
| 49. | ул. Верещагина, 40 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 50. | ул. Верещагина, 41 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 51. | ул. Верещагина, 45 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 52. | ул. Верещагина, 47 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 53. | ул. Верещагина, 48 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 54. | ул. Верещагина, 49 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 55. | ул. Верещагина, 51 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 56. | ул. Верещагина, 52 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 57. | ул. Верещагина, 53 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 58. | ул. Верещагина, 55 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 59. | ул. Весенняя, 1а | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 60. | ул. Весенняя, 3 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 61. | ул. Весенняя, 5 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 62. | ул. Весенняя, 7 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 63. | ул. Вологодская, 4 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 64. | ул. Вологодская, 5 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 65. | ул. Вологодская, 10 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 66. | ул. Вологодская, 11 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 67. | ул. Вологодская, 14 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 68. | ул. Вологодская, 19 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 69. | ул. Вологодская, 20 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 70. | ул. Вологодская, 22 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 71. | ул. Вологодская, 29 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 72. | ул. Вологодская, 31 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 73. | ул. Вологодская, 31а | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 74. | ул. Вологодская, 33 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 75. | ул. Вологодская, 37 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 76. | ул. Вологодская, 38 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 77. | ул. Вологодская, 50а | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 78. | ул. Вологодская, 54 |  |  | 1 | 17 |  |  | 17 |
| 79. | ул. Вологодская, 56 |  |  | 1 | 17 |  |  | 17 |
| 80. | ул. Гагарина, 14 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 81. | ул. Гагарина, 16 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 82. | ул. Гагарина, 18 | 1 |  | 1 | 117 |  |  | 117 |
| 83. | ул. Гагарина, 33 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 84. | ул. Гагарина, 35 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 85. | ул. Гагарина, 37 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 86. | ул. Годовикова, 4 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 |
| 87. | ул. Годовикова, 6 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 88. | ул. Годовикова, 8 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 89. | ул. Годовикова, 10 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 |
| 90. | ул. Годовикова, 12 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 91. | ул. Годовикова, 14 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 |
| 92. | ул. Годовикова, 18 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 93. | ул. Годовикова, 24 | 3 |  |  |  |  | 429 | 429 |
| 94. | ул. Годовикова, 26 | 2 |  |  |  |  | 286 | 286 |
| 95. | ул. Годовикова, 28 | 3 |  |  |  |  | 399 | 399 |
| 96. | ул. Годовикова, 30 | 3 |  |  |  |  | 399 | 399 |
| 97. | ул. Городецкая, 1 | 3 |  |  |  |  | 399 | 399 |
| 98. | ул. Городецкая, 6 | 2 |  |  |  |  | 286 | 286 |
| 99. | ул. Городецкая, 12 | 8 |  |  |  |  | 1064 | 1064 |
| 100. | ул. Городецкая, 14 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 |
| 101. | ул. Городецкая, 16 | 7 |  |  |  |  | 931 | 931 |
| 102. | ул. Городецкая, 26 | 11 |  |  |  |  | 1463 | 1463 |
| 103. | ул. М. Горького, 22 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 104. | ул. М. Горького, 51 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 105. | ул. М. Горького, 53 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 106. | ул. М. Горького, 57 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 107. | ул. М. Горького, 71 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 108. | ул. М. Горького, 81 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 109. | ул. М. Горького, 91 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 110. | ул. Данилова, 1 |  | 1 |  | 16 |  |  | 16 |
| 111. | ул. Данилова, 3 |  | 1 |  | 16 |  |  | 16 |
| 112. | ул. Данилова, 5 |  | 1 |  | 16 |  |  | 16 |
| 113. | ул. Данилова, 7 |  | 1 |  | 16 |  |  | 16 |
| 114. | ул. Данилова, 7а |  | 1 |  | 16 |  |  | 16 |
| 115. | ул. Данилова, 9 |  | 1 |  | 16 |  |  | 16 |
| 116. | ул. Данилова, 9а |  | 1 |  | 16 |  |  | 16 |
| 117. | ул. Данилова, 21 | 2 |  |  | 200 |  |  | 200 |
| 118. | ул. Данилова, 26 | 2 |  |  | 200 |  |  | 200 |
| 119. | ул. Добролюбова, 5 |  | 1 |  | 16 |  |  | 16 |
| 120. | б. Доменщиков, 43 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 121. | б. Доменщиков, 44 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 122. | б. Доменщиков, 46 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 123. | б. Доменщиков, 47 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 124. | ул. Жукова, 1 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 125. | ул. Жукова, 3 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 126. | Кирилловское шоссе, 90 | 1 | 1 |  |  | 105 |  | 105 |
| 127. | Клубный пер., 4 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 128. | Клубный пер., 6 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 129. | Клубный пер., 8 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 130. | Клубный пер., 13, 15 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 131. | Клубный пер., 17 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 132. | ул. Коллективная, 4 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 133. | ул. Коллективная, 6 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 134. | ул. Коллективная, 6а | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 135. | ул. Коллективная, 7 | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 136. | ул. Коллективная, 8 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 137. | ул. Коллективная, 8а | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 138. | ул. Коллективная, 9 | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 139. | ул. Коллективная, 9а | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 140. | ул. Коллективная, 10 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 141. | ул. Коллективная, 10а | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 142. | ул. Коллективная, 11 | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 143. | ул. Коллективная, 11а | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 144. | ул. Коллективная, 12 | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 145. | ул. Коллективная, 12а | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 146. | ул. Коллективная, 13 | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 147. | ул. Коллективная, 13а | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 148. | ул. Коллективная, 14 | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 149. | ул. Коллективная, 14а | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 150. | ул. Коллективная, 15 | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 151. | ул. Коллективная, 15а | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 152. | ул. Коллективная, 16 | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 153. | ул. Коммунистов, 31 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 154. | ул. Коммунистов, 32 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 155. | ул. Коммунистов, 33 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 156. | ул. Комсомольская, 14 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 157. | ул. Комсомольская, 16 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 158. | ул. Комсомольская, 18 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 159. | ул. Комсомольская, 19 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 160. | ул. Комсомольская, 22 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 161. | ул. Комсомольская, 24 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 162. | ул. Комсомольская, 39 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 163. | ул. Комсомольская, 43 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 164. | ул. Кравченко, 3 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 165. | ул. Красная, 3а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 166. | ул. Красная, 12 | 1 |  | 1 |  | 104 |  | 104 |
| 167. | ул. Красная, 12а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 168. | ул. Красная, 14 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 169. | ул. Красная, 24 | 3 |  |  |  | 264 |  | 264 |
| 170. | ул. Красная, 26 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 171. | ул. Красная, 33 |  | 1 |  |  | 16 |  | 16 |
| 172. | ул. Красная, 35 |  | 1 |  |  | 16 |  | 16 |
| 173. | ул. Красная, 41 |  | 1 |  |  | 16 |  | 16 |
| 174. | ул. Красная, 43 |  | 1 |  |  | 16 |  | 16 |
| 175. | ул. Краснодонцев, 23 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 176. | ул. Краснодонцев, 24 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 177. | ул. Краснодонцев, 26 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 178. | ул. Краснодонцев, 27 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 179. | ул. Краснодонцев, 31 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 180. | ул. Краснодонцев, 41 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 181. | ул. Краснодонцев, 43 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 182. | ул. Краснодонцев, 44а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 183. | ул. Краснодонцев, 47 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 184. | ул. Краснодонцев, 49 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 185. | ул. Краснодонцев, 72 |  |  | 1 |  | 17 |  | 17 |
| 186. | ул. Краснодонцев, 114 |  |  | 1 |  | 17 |  | 17 |
| 187. | ул. Ленина, 52 | 2 |  |  |  | 200 |  | 200 |
| 188. | ул. Ленина, 58а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 189. | ул. Ленина, 59 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 190. | ул. Ленина, 60 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 191. | ул. Ленина, 61 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 192. | ул. Ленина, 63 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 193. | ул. Ленина, 84 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 194. | ул. Ленина, 88 |  | 1 |  |  | 12 |  | 12 |
| 195. | ул. Ленина, 92а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 196. | ул. Ленина, 92б | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 197. | ул. Ленина, 96а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 198. | ул. Ленина, 98а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 199. | ул. Ленина, 98б | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 200. | ул. Ленина, 98в | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 201. | ул. Ленина, 98г | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 202. | ул. Ленина, 100б | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 203. | ул. Ленина, 102б | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 204. | ул. Ленина, 104 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 205. | ул. Ленина, 106 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 206. | ул. Ленина, 106б | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 207. | ул. Ленина, 108 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 208. | ул. Ленина, 108б | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 209. | ул. Ленина, 110 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 210. | ул. Ленина, 110а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 211. | ул. Ленина, 114 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 212. | ул. Ленина, 115 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 213. | ул. Ленина, 117а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 214. | ул. Ленина, 118 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 215. | ул. Ленина, 120а | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 216. | ул. Ленина, 122 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 217. | ул. Ленина, 122а | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 218. | ул. Ленина, 126 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 219. | ул. Ленина, 128 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 220. | ул. Ленина, 131 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 221. | ул. Ленина, 131а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 222. | ул. Ленина, 131б | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 223. | ул. Ленина, 131в | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 224. | ул. Ленина, 132 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 225. | ул. Ленина, 133а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 226. | ул. Ленина, 133б | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 227. | ул. Ленина, 133в | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 228. | ул. Ленина, 135 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 229. | ул. Ленина, 136 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 230. | ул. Ленина, 139 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 231. | ул. Ленина, 140 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 232. | ул. Ленина, 141 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 233. | ул. Ленина, 142 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 234. | ул. Ленина, 143 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 235. | ул. Ленина, 145 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 236. | ул. Ленина, 149 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 237. | ул. Ленина, 153а | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 238. | ул. Ленина, 155 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 239. | ул. Ленина, 155а | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 240. | ул. Ленина, 157 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 241. | ул. Ленина, 159 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 242. | ул. Ленина, 161 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 243. | ул. Ленина, 165 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 244. | ул. Ленина, 167 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 245. | ул. Ленина, 169 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 246. | ул. Ленина, 173 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 247. | ул. Ленинградская, 4 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 |
| 248. | ул. Ленинградская, 6 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 |
| 249. | ул. Ленинградская, 11 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 |
| 250. | ул. Ленинградская, 12 | 8 |  |  |  |  | 1064 | 1064 |
| 251. | ул. Ленинградская, 13 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 252. | ул. Ленинградская, 16 | 3 |  |  |  |  | 399 | 399 |
| 253. | ул. Ленинградская, 17 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 |
| 254. | ул. Ленинградская, 18 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 255. | ул. Ленинградская, 19/20 | 3 |  |  |  |  | 399 | 399 |
| 256. | ул. Ленинградская, 20 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 257. | ул. Ленинградская, 22 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 258. | ул. Ленинградская, 50 | 1 |  |  |  |  | 546 | 546 |
| 259. | ул. Ломоносова, 2/26 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 260. | ул. Ломоносова, 4 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 261. | ул. Ломоносова, 6 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 262. | ул. Ломоносова, 8 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 263. | ул. Ломоносова, 8а | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 264. | ул. Ломоносова, 8б | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 265. | ул. Ломоносова, 10 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 266. | ул. Ломоносова, 12 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 267. | ул. Ломоносова, 12а | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 268. | ул. Ломоносова, 12б | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 269. | ул. Ломоносова, 16 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 270. | ул. Ломоносова, 28 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 271. | ул. Ломоносова, 28а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 272. | ул. Ломоносова, 30 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 273. | ул. Ломоносова, 32 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 274. | ул. Ломоносова, 32а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 275. | ул. Ломоносова, 33 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 276. | ул. Ломоносова, 34 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 277. | ул. Ломоносова, 35 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 278. | ул. Ломоносова, 36а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 279. | ул. Ломоносова, 37 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 280. | ул. Ломоносова, 38 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 281. | ул. Ломоносова, 39 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 282. | ул. Ломоносова, 40 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 283. | ул. Ломоносова, 40а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 284. | ул. Ломоносова, 41 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 285. | ул. Ломоносова, 45 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 286. | ул. Ломоносова, 47 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 287. | ул. Ломоносова, 57 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 288. | пр. Луначарского, 8 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 289. | пр. Луначарского, 10 | 2 |  |  |  | 200 |  | 200 |
| 290. | пр. Луначарского, 11 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 291. | пр. Луначарского, 12 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 292. | пр. Луначарского, 14/68 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 293. | пр. Луначарского, 16 | 2 |  |  |  | 200 |  | 200 |
| 294. | пр. Луначарского, 20 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 295. | пр. Луначарского, 24 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 296. | пр. Луначарского, 30 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 297. | пр. Луначарского, 30а | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 298. | пр. Луначарского, 32 | 2 |  |  |  | 200 |  | 200 |
| 299. | пр. Луначарского, 32а | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 300. | пр. Луначарского, 32б |  |  | 1 |  | 12 |  | 12 |
| 301. | ул. Любецкая, 13 | 3 |  |  |  |  | 399 | 399 |
| 302. | ул. Любецкая, 15 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 303. | ул. Любецкая, 25 | 4 |  |  |  |  | 532 | 532 |
| 304. | ул. Любецкая, 27 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 |
| 305. | ул. Любецкая, 33 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 |
| 306. | ул. Любецкая, 37 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 |
| 307. | ул. Любецкая, 37/29 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 |
| 308. | ул. Любецкая, 39 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 309. | ул. Любецкая, 41 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 |
| 310. | ул. Любецкая, 47 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 |
| 311. | ул. Мамлеева, 3 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 312. | ул. Мамлеева, 5 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 313. | ул. Мамлеева, 7 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 314. | ул. Мамлеева, 11 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 315. | ул. Мамлеева, 13 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 316. | ул. Мамлеева, 15 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 317. | ул. Мамлеева, 17 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 318. | ул. Мамлеева, 19 | 1 | 1 |  | 128 |  |  | 128 |
| 319. | ул. К. Маркса, 72а | 1 | 1 |  |  | 104 |  | 104 |
| 320. | ул. К. Маркса, 74 | 1 | 1 |  |  | 104 |  | 104 |
| 321 | ул. К. Маркса, 74а | 1 | 1 |  |  | 104 |  | 104 |
| 322. | ул. К. Маркса, 76 | 1 | 1 |  |  | 104 |  | 104 |
| 323. | ул. К. Маркса, 76а | 1 | 1 |  |  | 104 |  | 104 |
| 324. | ул. К. Маркса, 78 | 1 | 1 |  |  | 104 |  | 104 |
| 325. | ул. Маяковского, 10, 12 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 326. | ул. Маяковского, 13 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 327. | ул. Маяковского, 14 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 328. | ул. Маяковского, 15 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 329. | ул. Менделеева, 1 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 330. | ул. Менделеева, 2 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 331. | ул. Менделеева, 5 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 332. | ул. Менделеева, 6 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 333. | ул. Менделеева, 7 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 334. | ул. Менделеева, 8 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 335. | ул. Менделеева, 9 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 336. | ул. Менделеева, 9а | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 337. | ул. Менделеева, 12 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 338. | ул. Металлургов, 1 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 339. | ул. Металлургов, 2 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 340. | ул. Металлургов, 3 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 341. | ул. Металлургов, 4 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 342. | ул. Металлургов, 4а | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 343. | ул. Металлургов, 5 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 344. | ул. Металлургов, 6 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 345. | ул. Металлургов, 7 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 346. | ул. Металлургов, 8 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 347. | ул. Металлургов, 9 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 348. | ул. Металлургов, 9а | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 349. | ул. Металлургов, 10 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 350. | ул. Металлургов, 11а | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 351. | ул. Металлургов, 12 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 352. | ул. Металлургов, 13 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 353. | ул. Металлургов, 15а | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 354. | ул. Металлургов, 17а | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 355. | ул. Металлургов, 20 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 356. | ул. Металлургов, 21а | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 357. | ул. Металлургов, 27 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 358. | ул. Металлургов, 28 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 359. | ул. Металлургов, 29 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 360. | ул. Металлургов, 30 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 361. | ул. Металлургов, 31 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 362. | ул. Металлургов, 32 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 363. | ул. Металлургов, 33 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 364. | ул. Металлургов, 35 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 365. | ул. Металлургов, 39 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 366. | ул. Металлургов, 43 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 367. | ул. Металлургов, 45 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 368. | ул. Металлургов, 46 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 369. | ул. Металлургов, 51 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 370. | ул. Металлургов, 59 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 371. | ул. Металлургов, 65 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 372. | ул. Металлургов, 67 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 373. | пл. Металлургов, 2 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 374. | ул. Милютина, 9 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 375. | ул. Милютина, 11 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 376. | ул. Мира, 3 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 377. | ул. Мира, 9 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 378. | ул. Молодежная, 21 | 1 | 1 |  |  | 104 |  | 104 |
| 379. | ул. Монтклер, 15 | 4 |  |  |  |  | 532 | 532 |
| 380. | ул. Монтклер, 22 |  |  | 1 |  |  | 21 | 21 |
| 381. | Московский пр., 38 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 382. | Московский пр., 54 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 383. | Московский пр., 56 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 384. | Московский пр., 60 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 385. | Московский пр., 62 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 386. | ул. Московская, 2а |  | 1 |  | 16 |  |  | 16 |
| 387. | ул. Набережная, 23 |  | 1 |  | 16 |  |  | 16 |
| 388. | ул. Набережная, 25 | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 389. | ул. Набережная, 41 |  | 1 | 1 | 62 |  |  | 62 |
| 390. | ул. Наседкина, 2 | 2 |  |  |  |  | 276 | 276 |
| 391. | ул. Наседкина, 4 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 |
| 392. | ул. Наседкина, 5 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 |
| 393. | ул. Наседкина, 7 | 9 |  |  |  |  | 1197 | 1197 |
| 394. | ул. Наседкина, 9 | 6 |  |  |  |  | 798 | 798 |
| 395. | ул. Наседкина, 11 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 396. | ул. Наседкина, 12 | 12 |  |  |  |  | 1596 | 1596 |
| 397. | ул. Наседкина, 14 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 398. | ул. Наседкина, 17а | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 |
| 399. | ул. Наседкина, 21 | 7 |  |  |  |  | 931 | 931 |
| 400. | ул. Наседкина, 22 | 6 |  |  |  |  | 798 | 798 |
| 401. | ул. Наседкина, 23 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 402. | ул. Наседкина, 27 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 403. | ул. Наседкина, 29 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 |
| 404. | ул. П. Окинина, 7 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 405. | ул. П. Окинина, 11 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 406. | ул. П. Окинина, 14 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 407. | Октябрьский пр., 40 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 408. | Октябрьский пр., 42 | 6 |  |  |  |  | 798 | 798 |
| 409. | Октябрьский пр., 43 | 3 |  |  |  |  | 399 | 399 |
| 410. | Октябрьский пр., 45 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 411. | Октябрьский пр., 48 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 412. | Октябрьский пр., 49/1 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 |
| 413. | Октябрьский пр., 50 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 414. | Октябрьский пр., 52 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 415. | Октябрьский пр., 54 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 |
| 416. | Октябрьский пр., 58 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 |
| 417. | Октябрьский пр., 69 | 5 |  |  |  |  | 665 | 665 |
| 418. | Октябрьский пр., 75 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 419. | Октябрьский пр., 85 |  |  | 2 |  |  | 42 | 42 |
| 420. | ул. Олимпийская, 9а |  |  | 1 |  | 12 |  | 12 |
| 421. | ул. Олимпийская, 57 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 422. | ул. Олимпийская, 57а | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 423. | ул. Олимпийская, 57б | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 424. | ул. Остинская, 54а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 425. | ул. Остинская, 54б | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 426. | ул. Остинская, 54в | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 427. | ул. Парковая, 6 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 428. | ул. Парковая, 8 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 429. | ул. Парковая, 8а | 2 |  |  | 176 |  |  | 176 |
| 430. | ул. Парковая, 10 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 431. | ул. Парковая, 12 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 432. | ул. Парковая, 14 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 433. | ул. Парковая, 16 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 434. | ул. Парковая, 18 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 435. | ул. Парковая, 20 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 436. | ул. Парковая, 22 | 1 |  | 1 | 105 |  |  | 105 |
| 437. | ул. Парковая, 24 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 438. | ул. Парковая, 24а | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 439. | ул. Парковая, 24б | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 440. | ул. Парковая, 28 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 441. | ул. Парковая, 36 | 2 |  |  | 176 |  |  | 176 |
| 442. | ул. Парковая, 38 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 443. | ул. Парковая, 40 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 444. | ул. Парковая, 48 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 445. | ул. Парковая, 50 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 446. | ул. Первомайская, 34 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 447. | ул. Первомайская, 42 | 2 | 1 |  |  | 240 |  | 240 |
| 448. | ул. Первомайская, 52 | 3 |  |  |  | 264 |  | 264 |
| 449. | ул. Первомайская, 64 | 3 |  |  |  | 264 |  | 264 |
| 450. | ул. Пионерская, 19а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 451. | ул. Пионерская, 23 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 452. | ул. Пионерская, 23а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 453. | ул. Пионерская, 23б | 1 | 1 |  |  | 104 |  | 104 |
| 454. | ул. Пионерская, 23в | 1 | 1 |  |  | 104 |  | 104 |
| 455. | ул. Пионерская, 27 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 456. | пр. Победы, 4 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 457. | пр. Победы, 6 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 458. | пр. Победы, 8 | 1 | 1 |  |  | 104 |  | 104 |
| 459. | пр. Победы, 16а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 460. | пр. Победы, 19 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 461. | пр. Победы, 21 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 462. | пр. Победы, 27 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 463. | пр. Победы, 28 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 464. | пр. Победы, 29 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 465. | пр. Победы, 31 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 466. | пр. Победы, 32 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 467. | пр. Победы, 37/59 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 468. | пр. Победы, 38 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 469. | пр. Победы, 40 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 470. | пр. Победы, 42 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 471. | пр. Победы, 43б | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 472. | пр. Победы, 44 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 473. | пр. Победы, 46 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 474. | пр. Победы, 48 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 475. | пр. Победы, 58 | 2 |  |  |  | 176 |  | 176 |
| 476. | пр. Победы, 58а | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 477. | пр. Победы, 62а | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 478. | пр. Победы, 64 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 479. | пр. Победы, 66 | 2 |  |  |  | 176 |  | 176 |
| 480. | пр. Победы, 67 |  |  | 1 |  | 17 |  | 17 |
| 481. | пр. Победы, 68 | 2 |  |  |  | 176 |  | 176 |
| 482. | пр. Победы, 104 |  |  | 1 |  | 17 |  | 17 |
| 483. | пр. Победы, 110 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 484. | пр. Победы, 146 |  |  | 1 |  | 17 |  | 17 |
| 485. | пр. Победы, 169 |  |  | 1 |  | 17 |  | 17 |
| 486. | ул. Рыбинская, 30 |  |  | 1 |  |  | 17 | 17 |
| 487. | ул. Рыбинская, 32 |  |  | 1 |  |  | 17 | 17 |
| 488. | ул. Рыбинская, 34 |  |  | 1 |  |  | 17 | 17 |
| 489. | ул. Рыбинская, 64 | 4 |  |  |  |  | 532 | 532 |
| 490. | Северное шоссе, 29 |  |  | 1 |  | 17 |  | 17 |
| 491. | Советский пр., 54 | 1 | 1 |  |  | 104 |  | 104 |
| 492. | Советский пр., 57 | 3 |  |  |  | 264 |  | 264 |
| 493. | Советский пр., 61 | 2 |  |  |  | 176 |  | 176 |
| 494. | Советский пр., 67 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 495. | Советский пр., 81 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 496. | ул. Сталеваров, 40 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 497. | ул. Сталеваров, 46 | 2 |  |  |  | 200 |  | 200 |
| 498. | ул. Сталеваров, 51 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 499. | ул. Сталеваров, 58 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 500. | ул. Сталеваров, 68 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 501. | ул. Сталеваров, 70 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 502. | ул. Сталеваров, 72 | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 503. | ул. Сталеваров, 73 | 2 |  |  |  | 176 |  | 176 |
| 504. | ул. Сталеваров, 76/9 | 2 |  |  |  | 176 |  | 176 |
| 505. | пр. Строителей, 1 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 506. | пр. Строителей, 3 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 507. | пр. Строителей, 3а | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 508. | пр. Строителей, 5 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 509. | пр. Строителей, 7 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 510. | пр. Строителей, 7а | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 511. | пр. Строителей, 10 | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 512. | пр. Строителей, 10а | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 513. | пр. Строителей, 13 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 514. | пр. Строителей, 14 | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 515. | пр. Строителей, 14а | 1 | 1 |  | 104 |  |  | 104 |
| 516. | пр. Строителей, 15 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 517. | пр. Строителей, 18 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 518. | пр. Строителей, 19 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 519. | пр. Строителей, 20 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 520. | пр. Строителей, 21 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 521. | пр. Строителей, 23а | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 522. | пр. Строителей, 23б | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 523. | пр. Строителей, 25 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 524. | пр. Строителей, 27 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 525. | пр. Строителей, 31 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 526. | пр. Строителей, 33 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 527. | пр. Строителей, 35 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 528. | пр. Строителей, 37 |  |  | 1 | 17 |  |  | 17 |
| 529. | пр. Строителей, 38 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 530. | пр. Строителей, 39 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 531. | пр. Строителей, 43 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 532. | пр. Строителей, 45 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 533. | пр. Строителей, 47 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 534. | пр. Строителей, 49 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 535. | пл. Строителей, 2 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 536. | ул. Тимохина, 12б | 1 |  |  |  | 88 |  | 88 |
| 537. | ул. Устюженская, 1 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 538. | ул. Устюженская, 2 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 539. | ул. Устюженская, 3 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 540. | ул. Устюженская, 4 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 541. | ул. Устюженская, 5 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 542. | ул. Устюженская, 6 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 543. | ул. Устюженская, 7 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 544. | ул. Устюженская, 8 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 545. | ул. Устюженская, 10 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 546. | ул. Устюженская, 18 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 547. | ул. Устюженская, 20 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 548. | ул. Устюженская, 22 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 549. | ул. Устюженская, 24 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 550. | ул. Устюженская, 26 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 551. | ул. Устюженская, 28 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 552. | ул. Центральная, 3 |  | 1 |  |  | 16 |  | 16 |
| 553. | ул. Центральная, 5 |  | 1 |  |  | 16 |  | 16 |
| 554. | ул. Центральная, 7 |  | 1 |  |  | 16 |  | 16 |
| 555. | ул. Центральная, 9 |  | 1 |  |  | 16 |  | 16 |
| 556. | ул. Чкалова, 2/30 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 557. | ул. Чкалова, 10 | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 558. | ул. Чкалова, 14 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 559. | ул. Чкалова, 18 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 560. | ул. Чкалова, 19 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 561. | ул. Чкалова, 20 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 562. | ул. Чкалова, 21 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 563. | ул. Чкалова, 22 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 564. | ул. Чкалова, 23 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 565. | ул. Чкалова, 24 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 566. | ул. Чкалова, 26 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 567. | ул. Чкалова, 27 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 568. | ул. Чкалова, 28 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 569. | ул. Чкалова, 29 | 1 |  |  | 88 |  |  | 88 |
| 570. | Шекснинский пр., 11 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 571. | Шекснинский пр., 13 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 |
| 572. | Шекснинский пр., 15 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 |
| 573. | Шекснинский пр., 19 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 574. | Шекснинский пр., 21 | 2 |  |  |  |  | 266 | 266 |
| 575. | Шекснинский пр., 22 |  |  | 1 |  |  | 21 | 21 |
| 576. | Шекснинский пр., 25 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 |
| 577. | ул. Юбилейная, 45 |  |  | 1 |  | 17 |  | 17 |
|  | ИТОГО: | 687 | 66 | 28 | 24309.0 | 21876.0 | 27318.0 | 73503.0 |

7.5.3. Технические и технологические мероприятия

Перечень технических мероприятий для многоквартирных домов включает в том числе и мероприятия, прошедшие апробацию в реальных условиях эксплуатации в городе при реализации в 1996 - 2003 гг. проекта Всемирного Банка "Передача ведомственного жилищного фонда".

1. Повышение теплового сопротивления ограждающих конструкций:

- облицовка наружных стен, технического этажа, кровли, перекрытий над подвалом теплоизоляционными плитами (пенопласт под штукатурку, минераловатные плиты, плиты из вспененного стекла и базальтового волокна). Эффект - снижение теплопотерь до 40%;

- применение теплозащитных штукатурок;

- остекление балконов и лоджий. Эффект - 10 - 12%;

- замена/применение современных окон с многокамерными стеклопакетами и переплетами с повышенным тепловым сопротивлением;

- регулярное информирование жителей о состоянии теплозащиты здания и о мерах по экономии тепла.

2. Повышение эффективности системы отопления:

- замена чугунных радиаторов на более эффективные алюминиевые;

- установка термостатов и регуляторов температуры на радиаторы;

- применение систем поквартирного учета тепла (теплосчетчики, индикаторы тепла, температуры);

- установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления. Эффект - 1 - 3%;

- применение регулируемого отпуска тепла (по времени суток, по погодным условиям, по температуре в помещениях);

- применение контроллеров в управлении работой теплопункта;

- сезонная промывка отопительной системы;

- установка фильтров сетевой воды на входе и выходе отопительной системы;

- использование неметаллических трубопроводов;

- теплоизоляция труб в подвальном помещении дома;

- регулярное информирование жителей о состоянии системы отопления, потерях и нерациональном расходовании тепла и мерах по повышению эффективности работы системы отопления.

3. Экономия воды (горячей и холодной):

- установка квартирных счетчиков расхода воды;

- установка счетчиков расхода воды в помещениях, имеющих обособленное потребление;

- установка стабилизаторов давления (понижение давления и выравнивание давления по этажам);

- теплоизоляция трубопроводов ГВС (подающего и циркуляционного);

- установка экономичных душевых сеток;

- установка в квартирах клавишных кранов и смесителей;

- установка двухрежимных смывных бачков;

- использование смесителей с автоматическим регулированием температуры воды;

- регулярное информирование жителей о состоянии расхода воды и мерах по его сокращению.

4. Экономия электрической энергии:

- замена ламп накаливания в подъездах на люминесцентные энергосберегающие светильники;

- применение систем микропроцессорного управления частотно-регулируемыми приводами электродвигателей лифтов;

- замена применяемых люминесцентных уличных светильников на светодиодные светильники;

- применение фотоакустических реле для управляемого включения источников света в подвалах, технических этажах и подъездах домов;

- применение энергоэффективных циркуляционных насосов, частотно-регулируемых приводов;

- пропаганда применения энергоэффективной бытовой техники класса А+, А++;

- регулярное информирование жителей о состоянии электропотребления, способах экономии электрической энергии, мерах по сокращению потребления электрической энергии на обслуживание общедомового имущества.

7.6. Показатели экономии энергоресурсов в жилищном секторе

Сводные [показатели](#Par2620) экономии энергоресурсов в жилищном секторе приведены в таблице 8.

Таблица 8

Сводные показатели экономии энергоресурсов в жилищном фонде

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое  значение  целевого  показателя  за 2009 год | Значение целевого показателя | | | | | |
| в результате  реализации  Программы | в том числе по годам: | | | | |
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1. | Потребление/экономия  электрической энергии в  натуральном выражении | млн. кВт в год/  млн. кВт | 258.10 | 219.39/  38.71 | 250.36/  7.74 | 242.61/  7.75 | 234.87/  7.74 | 227.13/  7.74 | 219.39/  7.74 |
| 2. | Экономия электрической энергии в  стоимостном выражении | млн. руб. |  | 89.42 | 17.88 | 17.90 | 17.88 | 17.88 | 17.88 |
| 3. | Потребление/экономия тепловой  энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал в год/  тыс. Гкал | 1875.37 | 1594.06/  281.31 | 1819.11/  56.26 | 1762.85/  56.26 | 1706.59/  56.26 | 1650.33/  56.26 | 1594.06/  56.27 |
| 4. | Экономия тепловой энергии в  стоимостном выражении | млн. руб. |  | 197.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
| 5. | Потребление/экономия воды в  натуральном выражении | тыс. куб. м в  год/тыс. куб. м | 29998.87 | 25499.04/  4499.83 | 29098.9/  899.97 | 28198.94/  899.96 | 27298.97/  899.97 | 26399.06/  899.91 | 25499.04/  900.02 |
| 6. | Экономия воды в стоимостном  выражении | млн. руб. |  | 44.30 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |
| 7. | Потребление/экономия природного  газа в натуральном выражении | куб. м в год/  куб. м | 41025000 | 36922500/  4102500 | 0 | 39999375/  1025625 | 38974050/  1025625 | 37948425/  1025625 | 36922800/  1025625 |
| 8. | Экономия природного газа в  стоимостном выражении | млн. руб. |  | 9.60 | 0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
|  | ИТОГО экономия в стоимостном  выражении | млн. руб. |  | 340.82 | 66.24 | 68.66 | 68.64 | 68.64 | 68.64 |

8. Подпрограмма "Энергосбережение в зданиях, строениях,

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности"

8.1. Оценка существующей ситуации в городе Череповце

В бюджетной сфере города Череповца действует 196 муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта и 11 органов мэрии, наделенных правами юридического лица.

Потребление ресурсов в бюджетной сфере города в 2009 году составило 4.5% от общего потребления электроэнергии и 7.8% от общего потребления тепловой энергии в Череповце. Количество потребленной тепловой энергии за год на объектах городской бюджетной сферы составляет около 194 тыс. Гкал, электроэнергии - свыше 26 млн. кВтч, воды - более 1.68 млн. куб. м.

Общее количество пассажирских автобусов на 01.01.2010 - 481, трамваев - 54. Основным мероприятием по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе является замена пассажирского транспорта с дизельными двигателями 1-го экологического класса на пассажирские автобусы с газовыми двигателями.

8.2. Цели и задачи подпрограммы "Энергосбережение в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности"

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета города Череповца.

Задачи подпрограммы:

- снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа;

- создание эффективной системы контроля за потреблением энергетических ресурсов;

- прекращение безучетного потребления энергетических ресурсов;

- проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов;

- привлечение частных инвестиций для модернизации объектов бюджетной сферы.

8.3. Участники подпрограммы "Энергосбережение в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности"

Основные участники подпрограммы - органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные предприятия.

8.4. Целевые показатели в области энергосбережения в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности

Целевые [показатели](#Par2682) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года представлены в таблице 9.

Таблица 9

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в зданиях, строениях,

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое  значение  целевого  показателя  за 2009 год | Значение целевого показателя | | | | | |
| в результате  реализации  Программы | в том числе по годам: | | | | |
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1. | Целевые показатели, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | | | | | | | | |
| 1.1. | Электрической энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.12. | Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ,  расчеты за которую  осуществляются с использованием  приборов учета, на 1 чел. | кВтч/чел. | 29.480 | 25.058 | 28.596 | 27.711 | 26.827 | 25.942 | 25.058 |
| C.13. | Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ,  расчеты за которую  осуществляются с применением  расчетных способов, на 1 чел. | кВтч/чел. | 26.633 | 0.000 | 25.830 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| C.14. | Изменение уд. расхода ЭЭ на  обеспечение БУ, расчеты за  которую осуществляются с  использованием приборов учета,  на 1 чел. | кВтч/чел. | 29.480 | 25.058 | -0.884 | -0.884 | -0.884 | -0.884 | -0.884 |
| C.15. | Изменение уд. расхода ЭЭ на  обеспечение БУ, расчеты за  которую осуществляются с  применением расчетных способов,  на 1 чел. | кВтч/чел. | 26.633 | 0.00 | -0.803 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| C.16. | Изменение отношения уд. расхода  ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за  которую осуществляются с  применением расчетных способов,  к уд. расходу ЭЭ на обеспечение  БУ, расчеты за которую  осуществляются с использованием  приборов учета | - | 0.903 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой  БУ, расчеты за которую  осуществляются с использованием  приборов учета, в общем объеме  ЭЭ, потребляемой БУ на  территории МО | % | 99.882 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1.2. | Тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1. | Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. м  общей площади, расчеты за  которую осуществляются с  использованием приборов учета | Гкал/кв. м | 0.207 | 0.176 | 0.201 | 0.195 | 0.188 | 0.182 | 0.176 |
| C.2. | Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. м  общей площади, расчеты за  которую осуществляются с  применением расчетных способов | Гкал/кв. м | 0.285 | 0.00 | 0.277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C.3. | Изменение уд. расхода ТЭ БУ  общей площади, расчеты за  которую осуществляются с  использованием приборов учета,  на 1 кв. м | Гкал/кв. м | 0.207 | 0.176 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
| C.4. | Изменение уд. расхода ТЭ БУ  общей площади, расчеты за  которую осуществляются с  применением расчетных способов,  на 1 кв. м | Гкал/кв. м | 0.285 | 0.00 | -0.008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C.6. | Изменение отношения уд. расхода  ТЭ БУ, расчеты за которую  осуществляются с применением  расчетных способов, к уд.  расходу ТЭ БУ, расчеты за  которую осуществляются с  использованием приборов учета | - | 1.379 | 0.00 | 1.379 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. | Воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.7. | Уд. расход воды на снабжение БУ,  расчеты за которую  осуществляются с использованием  приборов учета, на 1 чел. | куб. м/чел. | 67.864 | 57.684 | 65.828 | 63.792 | 61.756 | 59.720 | 57.684 |
| C.8. | Уд. расход воды на обеспечение  БУ, расчеты за которую  осуществляются с применением  расчетных способов, на 1 чел. | куб. м/чел. | 72.318 | 0.00 | 70.148 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C.9. | Изменение уд. расхода воды на  обеспечение БУ, расчеты за  которую осуществляются с  использованием приборов учета,  на 1 чел. | куб. м/чел. | 67.864 | 57.684 | -2.036 | -2.036 | -2.036 | -2.036 | -2.036 |
| C.10. | Изменение уд. расхода воды на  обеспечение БУ, расчеты за  которую осуществляются с  применением расчетных способов,  на 1 чел. | куб. м/чел. | 72.318 | 0.00 | -2.170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C.11. | Изменение отношения уд. расхода  воды на обеспечение БУ, расчеты  за которую осуществляются с  применением расчетных способов,  к уд. расходу воды на  обеспечение БУ, расчеты за  которую осуществляются с  использованием приборов учета | - | 1.066 | 0.00 | 1.066 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой  БУ, расчеты за которую  осуществляются с использованием  приборов учета, в общем объеме  ЭЭ, потребляемой БУ на  территории МО | % | 99.882 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| C.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой  БУ, расчеты за которую  осуществляются с использованием  приборов учета, в общем объеме  ТЭ, потребляемой БУ на  территории МО | % | 58.170 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| C.19. | Доля объемов воды, потребляемой  БУ, расчеты за которую  осуществляются с использованием  приборов учета, в общем объеме  воды, потребляемой БУ на  территории МО | % | 91.854 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| C.20. | Доля объемов природного газа,  потребляемого БУ, расчеты за  который осуществляются с  использованием приборов учета, в  общем объеме природного газа,  потребляемого БУ на территории  МО | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| C.21. | Доля расходов бюджета МО на  обеспечение энергетическими  ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.21.1. | для фактических условий | % | 5.158 |  | 6.30 | 7.88 | 7.55 |  |  |
| C.22. | Динамика расходов бюджета МО на  обеспечение энергетическими  ресурсами БУ (для фактических и  сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.22.1. | для фактических условий | тыс. руб. |  |  | 1.142 | 1.580 | -0.330 |  |  |
| C.23. | Доля расходов бюджета МО на  предоставление субсидий  организациям коммунального  комплекса на приобретение  топлива | % | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| C.24. | Динамика расходов бюджета МО на  предоставление субсидий  организациям коммунального  комплекса на приобретение  топлива | тыс. руб. | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| C.25. | Доля БУ, финансируемых за счет  бюджета МО, в общем объеме БУ, в  отношении которых проведено  обязательное энергетическое  обследование | % | 0.00 | 100.00 | 0.000 | 100.00 | - | - | - |
| C.26. | Число энергосервисных договоров,  заключенных муниципальными  заказчиками | шт. | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| C.27. | Доля государственных,  муниципальных заказчиков в общем  объеме муниципальных заказчиков,  с которыми заключены  энергосервисные договоры | % | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| C.28. | Доля товаров, работ, услуг,  закупаемых для муниципальных  нужд в соответствии с  требованиями энергетической  эффективности, в общем объеме  закупаемых товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд | % | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| C.29. | Удельные расходы бюджета МО на  предоставление социальной  поддержки гражданам по оплате  жилого помещения и коммунальных  услуг на 1 чел. | тыс. руб./чел. | 3.236 |  | 3.855 |  |  |  |  |

8.5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

8.5.1. Организационные мероприятия

Энергетические обследования объектов социальной сферы и диагностика потенциала повышения эффективности использования электрической и тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения.

Оценка нормативных и фактических уровней потребления энергоресурсов объектами социальной сферы, выявление основных областей неэффективного использования тепла и электроэнергии.

Разработка программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетными организациями.

Повышение квалификации руководителей и сотрудников школ, больниц и соответствующих ведомств в сфере повышения энергоэффективности.

8.5.2. Основные технические мероприятия подпрограммы повышения энергоэффективности бюджетной сферы, в том числе:

оснащение зданий, строений, сооружений, используемых для размещения бюджетных организаций и учреждений, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой и электрической энергии;

централизованная замена ламп на энергосберегающие;

централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа "Выход", "Не входить" и т.п.) на LED-диоды;

рационализация расположения источников света в помещениях;

автоматическое регулирование электрического освещения путем использования сенсоров освещенности помещений (для учета погодных условий и времени суток);

автоматическое выключение электрического освещения за счет использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях);

покраска стен и полов отражающей краской для более эффективного использования естественного освещения;

установка отражающих поверхностей в плафонах ламп;

утепление внешних стен и крыш зданий;

ремонт и замена окон и дверей;

автоматическое регулирование потребления тепловой энергии;

включение отопления на полную мощность в классах школ только при присутствии учеников;

замена индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) на более экономичные;

закрытие неиспользуемых помещений с отключением отопления;

замена электромоторов, используемых в больницах, на более эффективные;

обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания);

изменение режима работы кухонного оборудования в больницах и школах (плиты, вытяжки, микроволновые печи); обеспечение необходимого технического обслуживания холодильников и морозильных камер.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, и экспертная оценка затрат на их реализацию представлены в [таблицах 10](#Par2915), [10а](#Par3805).

Расходы на реализацию мероприятий за счет средств городского бюджета утверждаются долгосрочными целевыми (ведомственными) программами.

Таблица 10

Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в зданиях, строениях,

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности,

и экспертная оценка затрат на их реализацию

тыс. руб.

┌─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────┐

│ N │Предприятие (объект), │ Организационные мероприятия │ Технические мероприятия │Всего │

│ п/п │наименование мероприятия ├─────────┬────────┬─────────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤затрат │

│ │ │Установка│Замена │Энергоаудит и│2010 год │2011 год │2012 год │2013 год │2014 год │ │

│ │ │приборов │ламп, │др., 2011 год│ │ │ │ │ │ │

│ │ │учета, │2010 год│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │2010 год │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│1. │УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЭРИИ │

├─────┼─────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│1.1. │МУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1",│ 860.00 │ │ 1400.00 │ 325.00 │ 5419.50 │ 4156.50 │ 3812.50 │ 3812.50 │ 19786.00│

│ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ 50.00 │ │ │ │ │ 50.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ 135.00 │ 360.00 │ 60.00 │ 30.00 │ 30.00 │ 615.00│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена ВРУ │ │ │ │ 140.00 │ 245.00 │ 35.00 │ │ │ 420.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ 4702.00 │ 3820.00 │ 3607.50 │ 3607.50 │ 15737.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена электропроводки │ │ │ │ │ 112.50 │ 241.50 │ 175.00 │ 175.00 │ 704.00│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1.2. │МУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2",│ 308.40 │ 137.50 │ 1000.00 │ 354.55 │ 914.25 │12120.00 │ 795.00 │ 1120.95 │ 16750.65│

│ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Ремонт теплового узла │ │ │ │ 46.38 │ │ │ │ │ 46.38│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена запорной арматуры │ │ │ │ 212.63 │ │ │ │ │ 212.63│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена смывных бачков на │ │ │ │ │ │ │ │ 763.20 │ 763.20│

│ │бачки с меньшим количеством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │воды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ │11762.25 │ │ │ 11762.25│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ │ 198.75 │ │ 79.50 │ │ 278.25│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Изоляция бойлера │ │ │ │ 0.27 │ │ │ │ │ 0.27│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплового пункта, │ │ │ │ │ 715.50 │ 357.75 │ 715.50 │ 357.75 │ 2146.50│

│ │балансировка системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отопления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Ремонт изоляции на системе │ │ │ │ 0.27 │ │ │ │ │ 0.27│

│ │отопления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена паропровода в │ │ │ │ 95.00 │ │ │ │ │ 95.00│

│ │прачечной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1.3. │МУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ │ 160.00 │ 244.75 │ 400.00 │ 300.00 │ 2382.82 │ 1730.40 │ 1968.40 │ 2181.60 │ 9367.97│

│ │БОЛЬНИЦА", всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ 40.00 │ 70.20 │ 56.00 │ 49.60 │ │ 215.80│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ │ 319.00 │ 41.00 │ 105.00 │ │ 465.00│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплоотражающих │ │ │ │ 5.00 │ 4.92 │ 20.40 │ 50.80 │ 1.60 │ 82.72│

│ │экранов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ 255.00 │ 1513.00 │ 1513.00 │ 1683.00 │ 2090.00 │ 7054.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплового пункта, │ │ │ │ │ 475.70 │ 100.00 │ 50.00 │ │ 625.70│

│ │балансировка системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отопления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена ворот в гаражных │ │ │ │ │ │ │ 30.00 │ 90.00 │ 120.00│

│ │боксах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1.4. │МУЗ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ │ 247.00 │ 145.00 │ 700.00 │ 70.00 │ 3514.35 │ 1959.59 │ 1924.29 │ 1924.79 │ 10485.02│

│ │ДОМ", всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена кранов и задвижек │ │ │ │ │ 34.25 │ 10.50 │ 10.50 │ 10.50 │ 65.75│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ │ 257.50 │ 85.40 │ 85.40 │ 85.40 │ 513.70│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплоотражающих │ │ │ │ │ 58.30 │ 18.69 │ 18.69 │ 18.69 │ 114.37│

│ │экранов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ 2604.30 │ 1635.70 │ 1635.70 │ 1635.70 │ 7511.40│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплового пункта, │ │ │ │ │ 525.00 │ 174.30 │ 174.00 │ 174.50 │ 1047.80│

│ │балансировка системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отопления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Изоляция трубопроводов │ │ │ │ 70.00 │ 35.00 │ 35.00 │ │ │ 140.00│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1.5. │МУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА │ 183.50 │ 79.60 │ 100.00 │ 7.00 │ 862.50 │ 612.00 │ 360.00 │ 0.00 │ 2204.60│

│ │N 1", всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ │ 60.00 │ │ │ │ 60.00│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ 500.00 │ 500.00 │ 360.00 │ │ 1360.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена трубопроводов стальных│ │ │ │ │ 52.30 │ │ │ │ 52.30│

│ │на ПВХ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена запорной арматуры │ │ │ │ │ 54.70 │ │ │ │ 54.70│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена изоляции на │ │ │ │ 7.00 │ │ │ │ │ 7.00│

│ │магистральных трубопроводах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплообменников │ │ │ │ │ │ 112.00 │ │ │ 112.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена ВРУ │ │ │ │ │ 79.50 │ │ │ │ 79.50│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена электропроводки │ │ │ │ │ 116.00 │ │ │ │ 116.00│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1.6. │МУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА │ 32.00 │ 116.20 │ 160.00 │ 270.00 │ 430.50 │ 685.30 │ 524.80 │ 334.90 │ 2553.70│

│ │N 2", всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена запорной арматуры │ │ │ │ │ │ 20.00 │ 12.00 │ │ 32.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ │ 48.50 │ │ │ │ 48.50│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ 200.00 │ 315.00 │ 315.00 │ 328.00 │ 300.00 │ 1458.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплообменников │ │ │ │ │ │ 250.00 │ 97.50 │ │ 347.50│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена смывных бачков на │ │ │ │ 10.00 │ 10.00 │ 10.00 │ 10.00 │ 10.00 │ 50.00│

│ │бачки с меньшим количеством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │воды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена трубопроводов стальных│ │ │ │ │ │ 41.30 │ 41.30 │ │ 82.60│

│ │на ПВХ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена электропроводки │ │ │ │ 50.00 │ 57.00 │ 46.00 │ 36.00 │ 24.90 │ 213.90│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Ремонт и утепление ворот │ │ │ │ 10.00 │ │ │ │ │ 10.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена запорной арматуры │ │ │ │ │ │ 3.00 │ │ │ 3.00│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1.7. │МУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА │ 223.30 │ 10.10 │ 500.00 │ 2.00 │ 165.00 │ 1135.00 │ 609.00 │ 0.00 │ 2644.40│

│ │N 7", всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ 2.00 │ │ │ │ │ 2.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ │ 165.00 │ │ │ │ 165.00│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплоотражающих │ │ │ │ │ │ 2.00 │ │ │ 2.00│

│ │экранов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ │ 833.00 │ 459.00 │ │ 1292.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплового пункта, │ │ │ │ │ │ 300.00 │ 150.00 │ │ 450.00│

│ │балансировка системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отопления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1.8. │МУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ │ 8.00 │ 32.95 │ 200.00 │ 403.05 │ 402.90 │ 302.40 │ 452.40 │ 452.40 │ 2254.10│

│ │ПОЛИКЛИНИКА N 2", всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ 3.45 │ 3.20 │ 3.20 │ 3.20 │ 3.20 │ 16.25│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ 15.00 │ 15.00 │ 15.00 │ 15.00 │ 15.00 │ 75.00│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ 110.00 │ 110.00 │ 110.00 │ 110.00 │ 110.00 │ 550.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплового пункта, │ │ │ │ │ │ │ 250.00 │ 250.00 │ 500.00│

│ │балансировка системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отопления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена светильников │ │ │ │ 96.00 │ 96.00 │ │ │ │ 192.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена электропроводки │ │ │ │ 14.20 │ 14.20 │ 14.20 │ 14.20 │ 14.20 │ 71.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена трубопроводов стальных│ │ │ │ 164.40 │ 160.00 │ 160.00 │ 60.00 │ 60.00 │ 604.40│

│ │на ПВХ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена смывных бачков на │ │ │ │ │ 4.50 │ │ │ │ 4.50│

│ │бачки с меньшим количеством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │воды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1.9. │МУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ │ │ │ 200.00 │ 13.36 │ │ │ │ │ 213.36│

│ │ПОЛИКЛИНИКА N 3", всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена трубопроводов стальных│ │ │ │ 9.00 │ │ │ │ │ 9.00│

│ │на ПВХ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена кранов и задвижек │ │ │ │ 4.36 │ │ │ │ │ 4.36│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1.10.│МУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ │ │ 81.50 │ 200.00 │ 0.00 │ 71.30 │ 654.60 │ 537.70 │ 484.20 │ 2029.30│

│ │ПОЛИКЛИНИКА N 4", всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ │ │ 10.60 │ │ │ 10.60│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ │ 56.30 │ 42.50 │ 42.50 │ │ 141.30│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ │ 495.20 │ 495.20 │ 484.20 │ 1474.60│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплового пункта, │ │ │ │ │ │ 106.30 │ │ │ 106.30│

│ │балансировка системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отопления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена ворот в гаражных │ │ │ │ │ 15.00 │ │ │ │ 15.00│

│ │боксах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1.11.│МУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ │ │ 6.00 │ 100.00 │ 2.00 │ 206.00 │ 226.00 │ 186.00 │ 186.00 │ 912.00│

│ │ПОЛИКЛИНИКА N 5", всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена электропроводки │ │ │ │ 2.00 │ │ │ │ │ 2.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ │ 20.00 │ 40.00 │ │ │ 60.00│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ 186.00 │ 186.00 │ 186.00 │ 186.00 │ 744.00│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1.12.│МУЗ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ │ │ │ 300.00 │ │ 4322.80 │ 3300.40 │ 3585.20 │ 3100.00 │ 14608.40│

│ │ПОЛИКЛИНИКА N 1", всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ 600.60 │ 400.40 │ 585.20 │ │ 1586.20│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена энергопотребляющего │ │ │ │ │ 1320.00 │ 1360.00 │ 1400.00 │ 1440.00 │ 5520.00│

│ │оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергосберегающим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Закупка энергоэкономического │ │ │ │ │ 1320.00 │ 1360.00 │ 1400.00 │ 1440.00 │ 5520.00│

│ │и другого оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Общестроительные работы │ │ │ │ │ │ 180.00 │ 200.00 │ 220.00 │ 600.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Заключение энергосервисных │ │ │ │ │ 1082.20 │ │ │ │ 1082.20│

│ │контрактов и договоров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1.13.│МУЗ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ │ │ 9.40 │ 100.00 │ 128.64 │ 0.00 │ 0.00 │ 187.75 │ 187.75 │ 613.54│

│ │ПОЛИКЛИНИКА N 2", всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена светильников на │ │ │ │ 9.25 │ │ │ │ │ 9.25│

│ │светильники с люминесцентными│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лампами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена электропроводки │ │ │ │ 7.00 │ │ │ │ │ 7.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена трубопроводов стальных│ │ │ │ 34.59 │ │ │ │ │ 34.59│

│ │на ПВХ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплового пункта, │ │ │ │ 40.00 │ │ │ │ │ 40.00│

│ │балансировка системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отопления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена запорной арматуры │ │ │ │ 26.80 │ │ │ │ │ 26.80│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена смывных бачков на │ │ │ │ 11.00 │ │ │ │ │ 11.00│

│ │бачки с меньшим количеством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │воды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ │ │ 187.75 │ 187.75 │ 375.50│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1.14.│МУЗ "ДЕТСКАЯ │ 21.00 │ 9.40 │ 200.00 │ 124.30 │ 224.50 │ 39.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 618.20│

│ │СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ПОЛИКЛИНИКА", всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ │ 10.00 │ │ │ │ 10.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ │ │ 39.00 │ │ │ 39.00│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ 214.50 │ │ │ │ 214.50│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ 17.90 │ │ │ │ │ 17.90│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена электропроводки │ │ │ │ 36.40 │ │ │ │ │ 36.40│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена ВРУ │ │ │ │ 30.00 │ │ │ │ │ 30.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена трубопроводов стальных│ │ │ │ 40.00 │ │ │ │ │ 40.00│

│ │на ПВХ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1.15.│МУЗ "ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ N 2", │ │ │ 100.00 │ 87.00 │ 41.10 │ 25.00 │ 21.50 │ 0.00 │ 274.60│

│ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена трубопроводов стальных│ │ │ │ 87.00 │ │ │ │ │ 87.00│

│ │на ПВХ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена электросветильников с │ │ │ │ │ 14.60 │ │ │ │ 14.60│

│ │люминесцентными лампами и с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лампами накаливания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена смывных бачков на │ │ │ │ │ 1.50 │ │ │ │ 1.50│

│ │бачки с меньшим количеством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │воды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ 25.00 │ 25.00 │ 21.50 │ │ 71.50│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1.16.│МУЗ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР │ │ 1.20 │ 100.00 │ │ │ │ │ │ 101.20│

│ │МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1.17.│МУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ │ │ 103.30 │ 100.00 │ │ │ │ │ │ 203.30│

│ │БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1.18.│МУЗ "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ │ │ 14.75 │ 50.00 │ 6.20 │ 69.00 │ 52.00 │ 54.00 │ │ 245.95│

│ │ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ДИСПАНСЕР", всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ 6.20 │ │ │ │ │ 6.20│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ 52.00 │ 52.00 │ 54.00 │ │ 158.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ │ 17.00 │ │ │ │ 17.00│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1.19.│МУЗ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ │ 80.00 │ 44.20 │ 500.00 │ 1067.20 │ 268.50 │ 268.50 │ 0.00 │ 0.00 │ 2228.40│

│ │МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ", всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена трубопроводов стальных│ │ │ │ 650.00 │ │ │ │ │ 650.00│

│ │на ПВХ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена т/сети и системы │ │ │ │ 417.20 │ 268.50 │ │ │ │ 685.70│

│ │отопления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена системы водоотведения │ │ │ │ │ │ 268.50 │ │ │ 268.50│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1.20.│МУЗ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ │ 665.75 │ 770.55 │ 2400.00 │ 6439.76 │ 8757.62 │ 8825.36 │ 8875.97 │ 8702.49 │ 45437.50│

│ │"СЕВЕРСТАЛЬ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена запорной арматуры │ │ │ │ │ 84.63 │ 83.00 │ 83.04 │ 83.07 │ 333.74│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ 2491.50 │ 7302.05 │ 7202.55 │ 7185.05 │ 7185.15 │ 31366.30│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена смывных бачков на │ │ │ │ 194.38 │ 206.35 │ 189.55 │ 189.71 │ 184.71 │ 964.70│

│ │бачки с меньшим количеством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │воды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплового пункта, │ │ │ │ 534.00 │ 672.00 │ 443.46 │ 557.73 │ 557.73 │ 2764.92│

│ │балансировка системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отопления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена трубопроводов стальных│ │ │ │ 3219.88 │ 367.59 │ 364.95 │ 364.99 │ 365.03 │ 4682.44│

│ │на ПВХ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ │ 125.00 │ 175.00 │ 125.00 │ │ 425.00│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена светильников │ │ │ │ │ │ 9.10 │ 171.70 │ 167.80 │ 348.60│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена ВРУ │ │ │ │ │ │ 357.75 │ 198.75 │ 159.00 │ 715.50│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ИТОГО ПО УПРАВЛЕНИЮ │ 2788.95 │1806.40 │ 8810.00 │ 9600.06 │28052.64 │36092.05 │23894.51 │22487.58 │133532.19│

│ │ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЭРИИ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│2. │УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ │

├─────┼─────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│2.1. │СРЕДНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ │ 875.00 │ 360.00 │ 4500.00 │ 322.00 │ 7868.00 │ 8703.00 │ 7229.00 │10012.00 │ 39869.00│

│ │ШКОЛЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Закупка энергоэкономического │ │ │ │ 222.00 │ 318.00 │ 753.00 │ 429.00 │ 812.00 │ 2534.00│

│ │и другого оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ 5250.00 │ 5450.00 │ 6600.00 │ 6700.00 │ 24000.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплового пункта, │ │ │ │ │ 2300.00 │ 2300.00 │ │ 2300.00 │ 6900.00│

│ │балансировка системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отопления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ 100.00 │ │ 200.00 │ 200.00 │ 200.00 │ 700.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2.2. │МОУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО │ 285.00 │ 24.00 │ 300.00 │ 285.00 │ │ │ │ │ 894.00│

│ │ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Закупка энергоэкономического │ │ │ │ 285.00 │ │ │ │ │ 285.00│

│ │и другого оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2.3. │ДЕТСКИЕ ДОМА │ │ 64.00 │ 800.00 │ │ │ │ │ │ 864.00│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2.4. │МОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ" │ 50.00 │ 8.00 │ 100.00 │ │ │ │ │ │ 158.00│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2.5. │МУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ │ 35.00 │ 8.00 │ 100.00 │ │ │ │ │ │ 143.00│

│ │БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2.6. │ДЕТСКИЕ САДЫ │ 4695.00 │ 704.00 │ 8800.00 │ 3275.00 │ 6002.00 │ 5247.00 │ 4621.00 │ 4438.00 │ 37782.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Закупка энергоэкономического │ │ │ │ 978.00 │ 1182.00 │ 947.00 │ 1471.00 │ 1388.00 │ 5966.00│

│ │и другого оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ 100.00 │ 1900.00 │ 1700.00 │ 550.00 │ 450.00 │ 4700.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплового пункта, │ │ │ │ 1947.00 │2 300.00 │ 2300.00 │ 2300.00 │ 2300.00 │ 11147.00│

│ │балансировка системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отопления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ 100.00 │ 500.00 │ 300.00 │ 300.00 │ 300.00 │ 1500.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ 150.00 │ 120.00 │ │ │ │ 270.00│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ИТОГО ПО УПРАВЛЕНИЮ │ 5940.00 │1168.00 │ 14600.00 │ 3882.00 │13870.00 │13950.00 │11850.00 │14450.00 │ 79710.00│

│ │ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│3. │УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ МЭРИИ │

├─────┼─────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│3.1. │МУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ │ │ 100.00 │ 100.00 │ │ 32.00 │ 250.00 │ 750.00 │ 750.00 │ 1982.00│

│ │БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │МУК "ГОРОДСКОЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │МЭРИИ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена водоподогревателя, │ │ │ │ │ 15.00 │ 250.00 │ │ │ 265.00│

│ │установка системы автоматики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ГВС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ │ │ 750.00 │ 750.00 │ 1500.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ │ 2.00 │ │ │ │ 2.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ │ 15.00 │ │ │ │ 15.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3.2. │МУК "ДВОРЕЦ МЕТАЛЛУРГОВ" │ │ 515.00 │ 800.00 │ 400.00 │ 1203.00 │ 1750.50 │ 1230.00 │ 230.00 │ 6128.50│

│ │(всего по всем зданиям) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление витражных оконных │ │ │ │ │ │ 400.00 │ 400.00 │ │ 800.00│

│ │проемов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Капитальный ремонт приточной │ │ │ │ │ │ 500.00 │ 500.00 │ │ 1000.00│

│ │вентиляции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена ламп ДРЛ-125 на │ │ │ │ 11.00 │ 18.50 │ 18.50 │ │ │ 48.00│

│ │ДНаТ-70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ 19.00 │ 19.50 │ 12.00 │ 5.00 │ 5.00 │ 60.50│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Работы по отсоединению сетей │ │ │ │ 200.00 │ │ │ │ │ 200.00│

│ │электроснабжения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ 50.00 │ 65.00 │ 70.00 │ 25.00 │ 25.00 │ 235.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена водоподогревателя, │ │ │ │ 60.00 │ 0.00 │ │ │ │ 60.00│

│ │установка системы автоматики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ГВС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ │ 500.00 │ 300.00 │ 200.00 │ 1000.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Капитальный ремонт │ │ │ │ 60.00 │ 1100.00 │ 250.00 │ │ │ 1410.00│

│ │оборудования теплового узла │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3.3. │МУК ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ│ │ 400.00 │ 100.00 │ 0.00 │ 50.00 │ 635.00 │ 75.00 │ 50.00 │ 1310.00│

│ │"АММОФОС" (пр. Победы, 100) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена водоподогревателя, │ │ │ │ │ 15.00 │ 600.00 │ 50.00 │ 50.00 │ 715.00│

│ │установка системы автоматики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ГВС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ │ 10.00 │ 10.00 │ │ │ 20.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ │ 25.00 │ 25.00 │ 25.00 │ │ 75.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3.4. │МУК "ДК "СТРОИТЕЛЬ" │ │ 150.00 │ 100.00 │ │ 40.00 │ │ │ │ 290.00│

│ │(пл. Строителей, 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена ламп ДРЛ-125 на │ │ │ │ │ 30.00 │ │ │ │ 30.00│

│ │ДНаТ-70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ │ 10.00 │ │ │ │ 10.00│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3.5. │МУК "ДК "СЕВЕРНЫЙ" │ │ 59.00 │ 100.00 │ 15.00 │ 405.00 │ 25.00 │ 10.00 │ 10.00 │ 624.00│

│ │(ул. Спортивная, 13) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена водоподогревателя, │ │ │ │ 15.00 │ 385.00 │ │ │ │ 400.00│

│ │установка системы автоматики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ГВС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена ламп ДРЛ-125 на │ │ │ │ │ 5.00 │ 5.00 │ │ │ 10.00│

│ │ДНаТ-70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ │ 5.00 │ 10.00 │ │ │ 15.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ │ 10.00 │ 10.00 │ 10.00 │ 10.00 │ 40.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3.6. │МУК "ДОМ МУЗЫКИ И КИНО" │ 4.50 │ 32.00 │ 100.00 │ 15.00 │ 254.00 │ 120.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 525.50│

│ │(ул. М. Горького, 22-а) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена водоподогревателя, │ │ │ │ 15.00 │ 235.00 │ │ │ │ 250.00│

│ │установка системы автоматики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ГВС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка автоматики на │ │ │ │ │ │ 120.00 │ │ │ 120.00│

│ │систему теплоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приточных систем вентиляции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена ламп ДРЛ-125 на │ │ │ │ │ 4.00 │ │ │ │ 4.00│

│ │ДНаТ-70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ │ 5.00 │ │ │ │ 5.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ │ 10.00 │ │ │ │ 10.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3.7. │МУК "ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ │ │ 50.00 │ 100.00 │ │ 7.50 │ 15.00 │ 250.00 │ │ 422.50│

│ │ТЕАТР" (ул. Ленина, 153) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена водоподогревателя, │ │ │ │ │ │ 15.00 │ 250.00 │ │ 265.00│

│ │установка системы автоматики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ГВС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ │ 2.50 │ │ │ │ 2.50│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ │ 5.00 │ │ │ │ 5.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3.8. │МУК "КАМЕРНЫЙ ТЕАТР" │ │ 50.00 │ 100.00 │ │ 5.00 │ │ │ │ 155.00│

│ │(Советский пр., 35-б) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ │ 5.00 │ │ │ │ 5.00│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3.9. │МУК "ГОРОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ │ │ 2.50 │ 100.00 │ │ 17.00 │ 100.00 │ │ │ 219.50│

│ │ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(всего по всем зданиям) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена водоподогревателя, │ │ │ │ │ 15.00 │ 100.00 │ │ │ 115.00│

│ │установка системы автоматики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ГВС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ │ 2.00 │ │ │ │ 2.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3.10.│МОУДОД ЦТР И ГО "ДОМ ЗНАНИЙ" │ │ 70.00 │ 150.00 │ │ 281.00 │ 5.00 │ 500.00 │ 650.00 │ 1656.00│

│ │(всего по всем зданиям) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена водоподогревателя, │ │ │ │ │ 265.00 │ │ │ │ 265.00│

│ │установка системы автоматики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ГВС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ │ │ 500.00 │ 650.00 │ 1150.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ │ 6.00 │ │ │ │ 6.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ │ 10.00 │ 5.00 │ │ │ 15.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3.11.│МОУДОД "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ │ │ 110.00 │ 150.00 │ │ 391.00 │ 120.00 │ 100.00 │ 100.00 │ 971.00│

│ │ШКОЛА N 1" (всего по всем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зданиям) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена водоподогревателя, │ │ │ │ │ 265.00 │ │ │ │ 265.00│

│ │установка системы автоматики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ГВС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ 100.00 │ 100.00 │ 100.00 │ 100.00 │ 400.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ │ 6.00 │ 5.00 │ │ │ 11.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ │ 20.00 │ 15.00 │ │ │ 35.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3.12.│МОУДОД "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ │ 20.00 │ 7.50 │ 100.00 │ │ 1.00 │ 10.00 │ 200.00 │ 200.00 │ 538.50│

│ │ШКОЛА N 3" (Олимпийская, 13) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(всего по всем помещениям) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ │ │ 200.00 │ 200.00 │ 400.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ │ 1.00 │ │ │ │ 1.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ │ │ 10.00 │ │ │ 10.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3.13.│МОУДОД "ДЕТСКАЯ ШКОЛА │ │ 100.00 │ 150.00 │ 2.00 │ 40.00 │ 715.00 │ 450.00 │ 0.00 │ 1457.00│

│ │ИСКУССТВ" (всего по всем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зданиям) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена водоподогревателя, │ │ │ │ │ 15.00 │ 400.00 │ 150.00 │ │ 565.00│

│ │установка системы автоматики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ГВС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ │ 300.00 │ 300.00 │ │ 600.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ 2.00 │ │ │ │ │ 2.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ │ 25.00 │ 15.00 │ │ │ 40.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3.14.│МОУДОД "ДЕТСКАЯ │ 189.00 │ 4.00 │ 200.00 │ 2.00 │ 269.00 │ 271.00 │ │ │ 935.00│

│ │ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА N 1" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(всего по всем зданиям) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена ламп ДРЛ-125 на │ │ │ │ 2.00 │ │ │ │ │ 2.00│

│ │ДНаТ-70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ │ 4.00 │ 1.00 │ │ │ 5.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ │ 15.00 │ 20.00 │ │ │ 35.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ 250.00 │ 250.00 │ │ │ 500.00│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3.15.│МОУДОД "ДЕТСКАЯ ШКОЛА │ │ 40.00 │ 100.00 │ │ 285.00 │ 215.00 │ 300.00 │ 300.00 │ 1240.00│

│ │ИСКУССТВ "ГАРМОНИЯ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(ул. Архангельская, 15-б) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена водоподогревателя, │ │ │ │ │ 265.00 │ │ │ │ 265.00│

│ │установка системы автоматики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ГВС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ │ 200.00 │ 300.00 │ 300.00 │ 800.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ │ 5.00 │ │ │ │ 5.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ │ 15.00 │ 15.00 │ │ │ 30.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3.16.│МУК "ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ МУЗЕЙНОЕ │ 170.00 │ 216.00 │ 1350.00 │ 15.00 │ 365.00 │ 1100.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 3216.00│

│ │ОБЪЕДИНЕНИЕ" (всего по всем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зданиям) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ │ 15.00 │ 15.00 │ │ │ 30.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ │ 35.00 │ 35.00 │ │ │ 70.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена водоподогревателя, │ │ │ │ 15.00 │ 315.00 │ 250.00 │ │ │ 580.00│

│ │установка системы автоматики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ГВС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Прокладка подземной кабельной│ │ │ │ │ │ 200.00 │ │ │ 200.00│

│ │трассы электроснабжения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ │ 600.00 │ │ │ 600.00│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3.17.│МУК "ОБЪЕДИНЕНИЕ БИБЛИОТЕК" │ 13.50 │ 100.00 │ 1300.00 │ │ 65.00 │ 65.00 │ 2910.00 │ 2020.00 │ 6473.50│

│ │(всего по всем зданиям) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ │ 15.00 │ 15.00 │ │ │ 30.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ │ 50.00 │ 50.00 │ │ │ 100.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ │ │ 2910.00 │ 2020.00 │ 4930.00│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ИТОГО ПО УПРАВЛЕНИЮ ПО ДЕЛАМ │ 397.00 │2006.00 │ 5100.00 │ 449.00 │ 3710.50 │ 5396.50 │ 6775.00 │ 4310.00 │ 28144.00│

│ │КУЛЬТУРЫ МЭРИИ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│4. │КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ МЭРИИ │

├─────┼─────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│4.1. │МУ "ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ" │ │ 245.00 │ 530.00 │ 160.00 │ 230.00 │ 300.00 │ 300.00 │ 0.00 │ 1765.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Текст дан в соответствии с официальным текстом документа.

│ │Монтаж единого пульта │ │ │ │ │ 150.00 │ │ │ │ 150.00│

│ │управления энергозатратным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка запорной арматуры │ │ │ │ │ 20.00 │ │ │ │ 20.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ 60.00 │ │ │ │ 60.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Ремонт витражей бассейна и │ │ │ │ │ │ 300.00 │ 300.00 │ │ 600.00│

│ │игрового зала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Модернизация освещения на │ │ │ │ 20.00 │ │ │ │ │ 20.00│

│ │площадке для игры в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │настольный теннис │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Изменение схемы освещения │ │ │ │ 140.00 │ │ │ │ │ 140.00│

│ │игрового зала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│4.2. │МОУДОД "ДЮСШ N 1" │ │ 10.50 │ │ 140.70 │ 102.00 │ 108.00 │ 100.00 │ 320.00 │ 781.20│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ 0.70 │ │ │ │ │ 0.70│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ │ 2.00 │ │ │ │ 2.00│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплоотражающих │ │ │ │ │ │ 8.00 │ │ │ 8.00│

│ │экранов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ 140.00 │ 100.00 │ 100.00 │ 100.00 │ 100.00 │ 540.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплового пункта │ │ │ │ │ │ │ │ 220.00 │ 220.00│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│4.3. │МОУДОД "ДЮСШ N 2" │ │ 1.50 │ │ 2.50 │ 6.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 10.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ │ 2.50 │ │ │ │ 2.50│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Приобретение и установка │ │ │ │ 0.50 │ 0.50 │ │ │ │ 1.00│

│ │терморегуляторов на радиаторы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена смывных бачков на │ │ │ │ 2.00 │ │ │ │ │ 2.00│

│ │бачки с меньшим количеством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │воды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Приобретение распыляющих │ │ │ │ │ 3.00 │ │ │ │ 3.00│

│ │насадок на смеситель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│4.4. │МОУДОД "ДЮСШ N 3" │ │ 19.90 │ │ 91.50 │ 104.50 │ 205.70 │ 985.70 │ 1185.70 │ 2593.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ │ 1.50 │ 2.70 │ 2.70 │ 2.70 │ 9.60│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплоотражающих │ │ │ │ 0.50 │ 2.00 │ 2.00 │ 2.00 │ 2.00 │ 8.50│

│ │экранов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ 90.00 │ 100.00 │ 200.00 │ 180.00 │ 180.00 │ 750.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплового пункта │ │ │ │ │ │ │ 800.00 │ 1000.00 │ 1800.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена ламп ДРЛ-125 на │ │ │ │ 1.00 │ 1.00 │ 1.00 │ 1.00 │ 1.00 │ 5.00│

│ │ДНаТ-70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│4.5. │МОУДОД "ДЮСШ N 4" │ 500.00 │ 20.00 │ │ 121.40 │ 183.85 │ 123.40 │ 173.80 │ 121.80 │ 1244.25│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Поверка счетчиков │ │ │ │ 0.40 │ 1.60 │ 2.40 │ 2.80 │ 0.80 │ 8.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ 112.00 │ 112.00 │ 112.00 │ 112.00 │ 112.00 │ 560.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Ремонт и приобретение │ │ │ │ 6.00 │ 6.00 │ 6.00 │ 6.00 │ 6.00 │ 30.00│

│ │радиаторов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена смывных бачков на │ │ │ │ 3.00 │ 3.00 │ 3.00 │ 3.00 │ 3.00 │ 15.00│

│ │бачки с меньшим количеством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │воды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ │ 50.00 │ │ 50.00 │ │ 100.00│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена ламп ДРЛ-125 на │ │ │ │ │ 11.25 │ │ │ │ 11.25│

│ │ДНаТ-70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│4.6. │МОУДОД "ДЮСШ N 11" │ │ 3.00 │ 180.00 │ │ 2146.00 │ 1345.00 │ 50.00 │ 30.00 │ 3754.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ │ 10.00 │ │ │ │ 10.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ │ 3.00 │ │ │ │ 3.00│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплоотражающих │ │ │ │ │ │ │ 20.00 │ │ 20.00│

│ │экранов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ 1950.00 │ 1100.00 │ │ │ 3050.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена ворот в гаражных │ │ │ │ │ │ │ │ 10.00 │ 10.00│

│ │боксах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка распылителей воды │ │ │ │ │ 10.00 │ │ │ │ 10.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена уплотнителей прокладок│ │ │ │ │ │ 2.00 │ │ │ 2.00│

│ │на кране │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ │ │ 108.00 │ │ │ 108.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка радиаторов │ │ │ │ │ 80.00 │ 70.00 │ │ │ 150.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Приобретение │ │ │ │ │ 50.00 │ 30.00 │ 30.00 │ 20.00 │ 130.00│

│ │энергосберегающей оргтехники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена ламп ДРЛ-125 на │ │ │ │ │ 43.00 │ │ │ │ 43.00│

│ │ДНаТ-70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена светильников на │ │ │ │ │ │ 35.00 │ │ │ 35.00│

│ │светодиодные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│4.7. │МОУДОД "ДЮСШ N 9 ПО КОННОМУ │ │ 6.30 │ │ 1.40 │ 109.00 │ 88.00 │ 96.00 │ 96.00 │ 396.70│

│ │СПОРТУ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ 1.40 │ │ │ │ │ 1.40│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ │ 21.00 │ │ │ │ 21.00│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ 88.00 │ 88.00 │ 96.00 │ 96.00 │ 368.00│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│4.8. │МОУДОД "ДЮСШ "АИСТ" │ │ 10.50 │ │ 140.70 │ 102.00 │ 108.00 │ 100.00 │ 320.00 │ 781.20│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ 0.70 │ │ │ │ │ 0.70│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ │ 2.00 │ │ │ │ 2.00│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплоотражающих │ │ │ │ │ │ 8.00 │ │ │ 8.00│

│ │экранов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ 140.00 │ 100.00 │ 100.00 │ 100.00 │ 100.00 │ 540.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплового пункта │ │ │ │ │ │ │ │ 220.00 │ 220.00│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│4.9. │МОУДОД "СДЮСШОР ПО ВОЛЕЙБОЛУ"│ │ 5.00 │ │ 9.80 │ 10.80 │ 10.80 │ 10.80 │ 10.80 │ 58.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена вентильных кранов на │ │ │ │ 2.80 │ 2.80 │ 2.80 │ 2.80 │ 2.80 │ 14.00│

│ │рычажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплоотражающих │ │ │ │ 7.00 │ 8.00 │ 8.00 │ 8.00 │ 8.00 │ 39.00│

│ │экранов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│4.10.│МОУДОД "ДЮСШ "ЦЕНТР БОЕВЫХ │ │ 14.00 │ │ 7.00 │ 91.00 │ 147.00 │ 155.00 │ 140.00 │ 554.00│

│ │ИСКУССТВ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ 4.00 │ 2.00 │ 2.00 │ 2.00 │ 2.00 │ 12.00│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплоотражающих │ │ │ │ 3.00 │ 9.00 │ 7.00 │ 5.00 │ 3.00 │ 27.00│

│ │экранов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка датчиков движения │ │ │ │ │ 10.00 │ 18.00 │ 28.00 │ 15.00 │ 71.00│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена ламп ДРЛ-125 на │ │ │ │ │ │ 50.00 │ 50.00 │ 50.00 │ 150.00│

│ │ДНаТ-70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ 70.00 │ 70.00 │ 70.00 │ 70.00 │ 280.00│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│4.11.│МУ "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ" │ │ 140.00 │ │ │ 69.12 │ 69.12 │ 3069.12 │ 69.12 │ 3416.48│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Уменьшить дежурное освещение │ │ │ │ │ 69.12 │ 69.12 │ 69.12 │ 69.12 │ 276.48│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена светильников на │ │ │ │ │ │ │ 3000.00 │ │ 3000.00│

│ │светодиодные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ИТОГО ПО КОМИТЕТУ ПО │ 500.00 │ 475.70 │ 710.00 │ 675.00 │ 3154.27 │ 2505.02 │ 5040.42 │ 2293.42 │ 15353.83│

│ │ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │МЭРИИ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│5. │ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ │

├─────┼─────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│5.1. │МЭРИЯ Г. ЧЕРЕПОВЦА │ 140.00 │ 38.50 │ 600.00 │ 270.00 │ 1010.00 │ 120.00 │ 80.00 │ 80.00 │ 2338.50│

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Закупка энергоэффективной │ │ │ │ 70.00 │ │ │ │ │ 70.00│

│ │компьютерной оргтехники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление наружных дверей, │ │ │ │ 200.00 │ 210.00 │ 120.00 │ 80.00 │ 80.00 │ 690.00│

│ │оконных проемов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ 800.00 │ │ │ │ 800.00│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│5.2. │КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ │ 75.00 │ 4.00 │ 300.00 │ │ 90.00 │ │ │ │ 469.00│

│ │ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена оконных блоков на ПВХ │ │ │ │ │ 90.00 │ │ │ │ 90.00│

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│5.3. │УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ │ │ 3.50 │ 209.00 │ 0.00 │ 5.00 │ 22.00 │ 60.00 │ 0.00 │ 299.50│

│ │СРЕДЫ МЭРИИ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Утепление, замена входных │ │ │ │ │ 5.00 │ │ │ │ 5.00│

│ │дверей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Замена ворот в гаражных │ │ │ │ │ │ 22.00 │ │ │ 22.00│

│ │боксах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплового пункта, │ │ │ │ │ │ │ 60.00 │ │ 60.00│

│ │балансировка системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отопления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│5.4. │УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И │ │ │ 100.00 │ │ 14.10 │ │ │ │ 114.10│

│ │ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МЭРИИ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Установка теплоотражающих │ │ │ │ │ 14.10 │ │ │ │ 14.10│

│ │экранов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│5.5. │ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО- │ 0.50 │ │ 100.00 │ │ │ │ │ │ 100.50│

│ │КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ИТОГО ПО ОРГАНАМ МЕСТНОГО │ 215.50 │ 46.00 │ 1309.00 │ 270.00 │ 1119.10 │ 142.00 │ 140.00 │ 80.00 │ 3321.60│

│ │САМОУПРАВЛЕНИЯ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ИТОГО ПО БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ │ 9841.45 │5502.10 │ 30529.00 │14876.06 │49906.51 │58085.57 │47699.93 │43621.00 │260061.62│

└─────┴─────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

Таблица 10а

Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в зданиях, строениях,

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности,

и экспертная оценка затрат на их реализацию

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Предприятие (объект),  наименование мероприятия | Организационные мероприятия | | | Технические мероприятия | | | | | Всего  затрат |
| Установка  приборов  учета,  2010 год | Замена  ламп,  2010 год | Энергоаудит,  2011 год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1.1. | МУ "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЦЕНТР  ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ" |  | 20.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 1.2. | МУ "ЦМИРИТ" |  | 806.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 906.00 |
| Замена серверов, дисковая  подсистема |  |  |  | 5700.00 |  |  |  |  | 5700.00 |
| Замена мониторов ЭЛТ на  жидкокристаллические |  |  |  |  | 140.00 |  |  |  | 140.00 |
| Итого по МУ "ЦМИРиТ" |  | 806.00 | 100.00 | 5700.00 | 140.00 |  |  |  | 6746.00 |
| 1.3. | МУП "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ АВТОКОЛОННА  N 1456" | 305.00 |  | 600.00 |  |  |  |  |  | 905.00 |
| Установка теплоотражающих  экранов |  |  |  | 13.80 |  |  |  |  | 13.80 |
| Замена ламп ДРЛ-250 на лампы  ДнаТ-150 |  |  |  | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |
| Замена оконных блоков на ПВХ |  |  |  | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 450.00 |
| Приобретение и установка  системы подготовки воды  модели ФФУ на  механизированную мойку  автобусов |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| Приобретение систем постового  дымоудаления типа "СОВПЛИМ" |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  | 30.00 |
| Приобретение установки  насосной станции замкнутого  цикла воды |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  | 30.00 |
| Замена коммуникаций и  радиаторов системы  центрального отопления |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  | 300.00 |
| Установка автоматических  узлов управления на тепловые  завесы въездных ворот здания  закрытой стоянки |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 100.00 |
| Замена светильников в офисных  помещениях адм. здания на  светильники 414 PTF/P |  |  |  |  |  |  | 246.00 |  | 246.00 |
| Замена ламп ДРЛ-250 на лампы  65 ВТ |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  | 50.00 |
| Изменение схемы включения  общего освещения  производственного здания  гаража с заменой ламп ДРЛ-250  на энергосберегающие лампы  мощностью 85 Вт |  |  |  |  |  |  |  | 45.00 | 45.00 |
| Замена бойлеров старого  образца на современные  пластичные теплообменники |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 |
| Выполнение проекта  капитального ремонта  автовокзала с использованием  современных энергосберегающих  технологий энергосбережения |  |  |  |  | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  | 30000.00 |
| Замена пассажирского  транспорта с дизельными  двигателями 1 экологического  класса на автобусы с газовыми  двигателями |  |  |  |  | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 120000.00 |
| Итого по МУП "Череповецкая  автоколонна N 1456" | 305.00 |  | 600.00 | 128.80 | 40190.00 | 40150.00 | 40786.00 | 30435.00 | 152594.80 |
| 1.4. | МУП ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА "БАННО-  ПРАЧЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО" |  | 6.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 306.00 |
| Установка программируемых  таймеров включения наружного  освещения |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| Замена вентильных кранов на  шаровые |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| Утепление входных дверей и  оконных проемов |  |  |  | 0.20 |  | 0.10 |  |  | 0.30 |
| Замена окон на пластиковые с  многокамерными стеклопакетами |  |  |  | 30.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 400.00 | 750.00 |
| Установка теплового пункта |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 200.00 | 300.00 |
| Монтаж систем отвода  конденсата от гладильных  катков |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  | 100.00 |
| Замена стиральных машин с  классом эффективности А+ |  |  |  |  |  | 500.00 |  | 500.00 | 1000.00 |
| Замена ламп ДРЛ-250 на лампы  ДНаТ-70 |  |  |  | 2.00 | 3.00 |  |  |  | 5.00 |
| Ремонт кровли |  |  |  | 500.00 | 280.00 |  |  | 200.00 | 980.00 |
| Установка пластиковых труб  системы внутреннего  водоснабжения |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |
| Модернизация оборудования  системы газопотребления |  |  |  | 1000.00 |  |  |  |  | 1000.00 |
| Утепление чердачного  помещения |  |  |  | 20.00 | 80.00 |  |  |  | 100.00 |
| Итого по МУП города Череповца  "Банно-прачечное хозяйство" |  | 6.00 | 300.00 | 1758.20 | 513.00 | 670.10 | 200.00 | 1300.00 | 4747.30 |
| 1.5. | МУП ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА  "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА" | 80.00 |  | 300.00 |  |  |  |  |  | 380.00 |
| Замена и утепление дверей |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |
| ИТОГО по МУП города Череповца  "Специализированная  ритуальная служба" | 80.00 |  | 300.00 | 15.00 |  |  |  |  | 395.00 |
| 1.6. | МУП ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА  "ЖХ "МЕТАЛЛУРГ" |  | 175.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  | 1175.00 |
| Замена окон на пластиковые с  многокамерными стеклопакетами |  |  |  |  | 152.00 | 352.00 | 200.00 |  | 704.00 |
| Проведение гидравлической  регулировки, автоматической/  ручной балансировки  распределительных систем  отопления и стояков в здании |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |
| Замена и утепление ворот в  гаражных боксах |  |  |  | 10.00 | 55.00 | 25.00 |  |  | 90.00 |
| Замена вентильных кранов на  рычажные |  |  |  | 38.00 |  |  |  |  | 38.00 |
| Тепловая изоляция  трубопроводов отопления и  горячего водоснабжения |  |  |  | 20.00 | 10.00 |  |  |  | 30.00 |
| Установка теплового пункта |  |  |  |  |  |  |  | 900.00 | 900.00 |
| Утепление входных дверей |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| Ремонт и замена окон и дверей |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 100.00 |
| Итого по МУП города Череповца  "ЖХ "Металлург" |  | 175.00 | 1000.00 | 143.00 | 267.00 | 377.00 | 200.00 | 900.00 | 3062.00 |
| 1.7. | МУ "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ  ЦЕНТР" |  | 1.50 | 100.00 |  |  |  |  |  | 101.50 |
| Замена вентильных кранов на  рычажные |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| Тепловая изоляция  трубопроводов отопления и  горячего водоснабжения |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  | 3.00 |
| Замена смесителей вентильных  на керамические |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| Замена окон на пластиковые с  многокамерными стеклопакетами |  |  |  |  | 242.70 |  | 242.70 | 242.70 | 728.10 |
| Итого по МУ "Череповецкий  молодежный центр" |  | 1.50 | 100.00 | 2.00 | 249.70 |  | 242.70 | 242.70 | 838.60 |
| 1.8. | МУ "ИМА "ЧЕРЕПОВЕЦ" | 50.00 | 5.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 255.00 |
| Замена окон на пластиковые с  многокамерными стеклопакетами |  |  |  |  | 90.00 |  |  |  | 90.00 |
| Итого по МУ "ИМА "Череповец" | 50.00 | 5.00 | 200.00 |  | 90.00 |  |  |  | 345.00 |
| 1.9. | МУ "ЦЕНТР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ" | 221.00 | 200.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 466.00 |
| Промывка систем отопления |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |
| Установка термостатических  регуляторов на радиаторах |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  | 150.00 |
| Замена вентильных кранов на  рычажные |  |  |  | 38.00 |  |  |  |  | 38.00 |
| Использование светодиодных  светильников для аварийного и  дежурного освещения |  |  |  | 9.00 | 9.00 |  |  |  | 18.00 |
| Замена ртутных уличных ламп  на светодиодные и натриевые |  |  |  |  | 28.00 |  |  |  | 28.00 |
| Установка оптико-акустических  регуляторов освещения |  |  |  |  |  | 34.00 |  |  | 34.00 |
| Автоматическое выключение  электрического освещения за  счет использования датчиков  присутствия людей в  помещениях |  |  |  |  |  |  | 51.00 |  | 51.00 |
| Замена и уплотнение дверных  косяков, уплотнение дверей |  |  |  |  |  |  |  | 44.00 | 44.00 |
| Итого по МУ "Центр по защите  населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций" | 221.00 | 200.00 | 45.00 | 67.00 | 187.00 | 34.00 | 51.00 | 44.00 | 849.00 |
| 1.10. | МУП "САНАТОРИЙ "АДОНИС" |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| Замена стояков |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  | 600.00 |
| Замена входных дверей |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| Установка теплового пункта |  |  |  | 1000.00 |  |  |  |  | 1000.00 |
| Замена стояков |  |  |  |  | 1500.00 |  |  |  | 1500.00 |
| Замена ламп ДРЛ-250 на  светодиодные |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |
| Замена холодильных камер |  |  |  | 240.00 |  |  |  |  | 240.00 |
| Замена электроплит |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  | 250.00 |
| Установка паровеконвектомата |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  | 300.00 |
| Итого по МУП "Санаторий  "Адонис" |  | 100.00 | 100.00 | 1990.00 | 1850.00 | 300.00 |  |  | 4340.00 |
|  | ИТОГО: | 656.00 | 1313.50 | 2845.00 | 9804.00 | 43486.70 | 41531.10 | 41479.70 | 32921.70 | 174037.70 |

8.6. Показатели экономии энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности

Сводные [показатели](#Par4075) экономии энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, приведены в таблице 11.

Таблица 11

Сводные показатели экономии энергоресурсов

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся

в муниципальной собственности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое  значение  целевого  показателя  за 2009 год | Значение целевого показателя | | | | | |
| в результате  реализации  Программы | в том числе по годам: | | | | |
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1. | Потребление/экономия  электрической энергии в  натуральном выражении | кВт в год/кВт | 26221484 | 22288261/  3933223 | 25434840/  786644 | 24648195/  786645 | 23861550/  786645 | 23074906/  786644 | 22288261/  786645 |
| 2. | Экономия электрической энергии в  стоимостном выражении | млн. руб. |  | 16.285 | 3.257 | 3.257 | 3.257 | 3.257 | 3.257 |
| 3. | Потребление/экономия тепловой  энергии в натуральном выражении | Гкал в год/Гкал | 193650 | 164603/  29047 | 187841/  5809 | 182031/  5810 | 176222/  5809 | 170412/  5810 | 164603/  5809 |
| 4. | Экономия тепловой энергии в  стоимостном выражении | млн. руб. |  | 20.395 | 4.079 | 4.079 | 4.079 | 4.079 | 4.079 |
| 5. | Потребление/экономия воды в  натуральном выражении | куб. м в год/  куб. м | 1681536 | 1429306/  552230 | 1631090/  50446 | 1580644/  50446 | 1530198/  50446 | 1479752/  50446 | 1429306/  50446 |
| 6. | Экономия воды в стоимостном  выражении | млн. руб. |  | 2.485 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 |
| 7. | Потребление/экономия природного  газа в натуральном выражении | куб. м в год/  куб. м | 37900 | 32215/5685 | 36763/  1137 | 35626/  1137 | 34489/  1137 | 33352/  1137 | 32215/  1137 |
| 8. | Экономия природного газа в  стоимостном выражении | млн. руб. |  | 0.015 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  | ИТОГО  экономия в стоимостном выражении | млн. руб. |  | 39.180 | 7.863 | 7.836 | 7.836 | 7.836 | 7.836 |

9. Мероприятия по стимулированию энергосбережения

Стимулирование производителей и потребителей энергоресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов является одним из важнейших направлений Программы.

Мероприятия по стимулированию подразделяются на правовые, экономические и организационные и выполняются в соответствии с полномочиями государственной, региональной и муниципальной власти.

Организационные мероприятия направлены на пропаганду энергоэффективности и просвещения населения по вопросам энергосбережения. Медиаплан информационной кампании "Энергосбережение и энергоэффективность - 2010" входит в состав организационных мероприятий по стимулированию энергосбережения в городе и повысит уровень знаний населения об энергоэффективности и культуру экономии энергоресурсов.

К экономическим стимулам экономии энергоресурсов населением города для скорейшего оснащения индивидуальными приборами учета горячей и холодной воды является предложение компаний, управляющих многоквартирными домами, по установке водосчетчиков в квартирах при условии оплаты только стоимости приборов.

Приложение

МЕДИАПЛАН

ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ - 2010"

Цель - информирование населения о необходимости энергосбережения в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=1452E09A925737DA47793B32000A826F98572D2A50ADC8E9E575796B28PFC7H) от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Задачи:

1. Донесение до населения г. Череповца необходимости соблюдения федерального законодательства.

2. Информирование населения города о программах, комплексе мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

3. Формирование общественного сознания о необходимости снижения потребления коммунальных ресурсов.

4. Формирование общественного сознания о неотвратимости внедрения мероприятий по экономии энергоресурсов.

5. Определение степени информированности населения о вступившем в действие законе.

6. Формирование положительного общественного мнения о действиях власти в рамках закона.

7. Информирование населения о разработке комплекса нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере энерго- и ресурсосбережения.

8. Ознакомление широкой общественности с энергосберегающими технологиями.

9. Пропаганда энергосбережения.

10. Демонстрация эффективности реализации мероприятий по энергосбережению на конкретных объектах.

Ключевые аудитории: работники муниципальных служб, работники сферы образования, педагогические работники, обучающиеся городских школ и гимназий, родители обучающихся, студенты вузов, группа лиц в возрасте от 30 до 55 лет (широкая общественность), пенсионеры в возрасте от 55 лет и старше, работники предприятий и деловая общественность, молодежь.

СМИ, планируемые к привлечению: ТС "Канал 12", ТК "Провинция", ВГТРК, "Ретро FM", "Трансмит", "Пилот-102", "Речь", "Голос Череповца", "Коммунальная газета", "Красный Север", официальный городской сайт www.cherinfo.ru.

Период проведения кампании - с марта по декабрь 2010 года.

Медиаграфик

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тематика (информационный повод) | Участники  мероприятия | Форма подачи  в СМИ | СМИ | Периодичность  выхода | Ответственный |
| Информирование населения об  основных положениях Федерального  [закона](consultantplus://offline/ref=1452E09A925737DA47793B32000A826F98572D2A50ADC8E9E575796B28PFC7H) от 23.11.2009 N 261-ФЗ  "Об энергосбережении и о  повышении энергетической  эффективности и о внесении  изменений в отдельные  законодательные акты Российской  Федерации" | Представители  департамента  жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии | Сюжеты,  заметки,  статьи,  репортажи,  интервью,  комментарии | www.cherinfo.ru,  "Речь", "Голос  Череповца",  "Коммунальная  газета",  "Ретро FM",  "Трансмит",  "Пилот-102",  ТС "Канал 12",  ТК "Провинция",  ВГТРК | В течение года  (по мере  поступления  информации) | МУ "ИМА "Череповец",  департамент жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии  (С.В. Мальков) |
| Проведение прямого эфира с целью  освещения основных положений  федерального законодательства по  энергосбережению | Начальник  аналитического  отдела департамента  жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии  Т.Н. Тасенко | Интервью в  программе  "Серьезный  разговор" | ТК "Провинция" | Апрель 2010 г. | МУ "ИМА "Череповец",  Т.Н. Тасенко |
| Информирование населения об  обязательных мероприятиях по  энергосбережению в  многоквартирных домах | Департамент жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии | Сюжеты,  заметки,  статьи,  репортажи,  интервью,  комментарии | www.cherinfo.ru,  "Речь", "Голос  Череповца",  "Коммунальная  газета",  "Ретро FM",  "Трансмит",  "Пилот-102",  ТС "Канал 12",  ТК "Провинция",  ВГТРК | Март - декабрь  (по мере  поступления  информации от  департамента  жилищно-  коммунального  хозяйства  мэрии) | МУ "ИМА "Череповец",  департамент жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии |
| Освещение конкретных мероприятий  по энергосбережению и их  результаты (установка общедомовых  и квартирных счетчиков,  автоматизация систем ГВС и  отопления) | Департамент жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии  (Т.Н. Тасенко) | Сюжеты,  заметки,  статьи,  репортажи,  интервью,  комментарии | www.cherinfo.ru,  "Речь", "Голос  Череповца",  "Коммунальная  газета",  "Ретро FM",  "Трансмит",  "Пилот-102",  ТС "Канал 12",  ТК "Провинция",  ВГТРК | Март - декабрь  (по мере  поступления  информации от  департамента  жилищно-  коммунального  хозяйства  мэрии) | МУ "ИМА "Череповец",  департамент жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии |
| Организация интерактивного опроса  общественного мнения с целью  выяснения степени лояльности  населения к энергосбережению и  необходимости финансовых затрат  для установки приборов учета и  энергосберегающего оборудования | МУ "ИМА "Череповец",  жители города |  | www.cherinfo.ru | Апрель 2010 г.  Ноябрь 2010 г. | МУ "ИМА "Череповец" |
| Создание подфорума на официальном  городском сайте в разделе  "Исполнительная власть":  актуальные вопросы от горожан и  ответы компетентных лиц на тему  энергосбережении | МУ "ИМА "Череповец",  жители города,  департамент жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии | Общение в  режиме  реального  времени | Официальный  городской сайт  www.cherinfo.ru | Создание -  апрель 2010  года.  Реализация -  до конца 2010  года | МУ "ИМА "Череповец",  департамент жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии |
| Регулярная инициация  информационных поводов (на  пресс-конференциях с мэром  города, в прямых эфирах с мэром  города и заместителями мэра  города) | МУ "ИМА "Череповец",  департамент жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии, мэр  города  О.А.Кувшинников | Комментарии,  интервью | www.cherinfo.ru,  "Речь", "Голос  Череповца",  "Коммунальная  газета",  "Ретро FM",  "Трансмит",  "Пилот-102",  ТС "Канал 12",  ТК "Провинция",  ВГТРК | Ежемесячно | МУ "ИМА "Череповец",  департамент жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии |
| 11 ноября - День энергосбережения  - инициация информационных  поводов | Согласовываются | Комментарии,  интервью | Городские  средства  массовой  информации | Ноябрь 2010 г. | МУ "ИМА "Череповец",  департамент жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии |
| Освещение ежегодной выставки  ЖКХ-2010: от подготовки к  открытию до итогов проведения (с  акцентированием внимания на  представленные инновации, идеи,  разработки в области  энергосбережения) | Департамент жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии,  НП "Агентство  Городского Развития" | Сюжеты,  заметки,  статьи,  репортажи,  интервью,  комментарии | www.cherinfo.ru,  "Речь", "Голос  Череповца",  "Коммунальная  газета",  "Ретро FM",  "Трансмит",  "Пилот-102",  ТС "Канал 12",  ТК "Провинция",  ВГТРК | Ноябрь -  декабрь 2010  года | МУ "ИМА "Череповец",  департамент жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии,  НП "Агентство  Городского Развития" |
| Информирование населения о  проведении научно-практических  конференций на тему  энергосбережения, а также о  разработанных программах обучения  основам энергосбережения в  учебных заведениях | МУ "ИМА "Череповец",  департамент жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии,  управление  образования мэрии | Сюжеты,  заметки,  статьи,  репортажи,  интервью,  комментарии | www.cherinfo.ru,  "Речь", "Голос  Череповца",  "Коммунальная  газета",  "Ретро FM",  "Трансмит",  "Пилот-102",  ТС "Канал 12",  ТК "Провинция",  ВГТРК | II половина  2010 года | МУ "ИМА "Череповец",  департамент жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии,  управление  образования мэрии |
| Пропаганда стимулирующих  мероприятий по установке  общедомовых приборов учета  энергетических ресурсов и  холодной воды в жилищном фонде | МУ "ИМА "Череповец",  департамент жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии | Сюжеты,  заметки,  статьи,  репортажи,  интервью,  комментарии | www.cherinfo.ru,  "Речь", "Голос  Череповца",  "Коммунальная  газета",  "Ретро FM",  "Трансмит",  "Пилот-102",  ТС "Канал 12",  ТК "Провинция",  ВГТРК | II половина  2010 года (по  мере  поступления  информации) | МУ "ИМА "Череповец",  департамент жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии |
| Освещение положительных итогов  деятельности организаций и  учреждений города Череповца в  рамках выполнения Федерального  закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ  "Об энергосбережении и о  повышении энергетической  эффективности и о внесении  изменений в отдельные  законодательные акты Российской  Федерации" | МУ "ИМА "Череповец",  департамент жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии | Сюжеты,  заметки,  статьи,  репортажи,  интервью,  комментарии | www.cherinfo.ru,  "Речь", "Голос  Череповца",  "Коммунальная  газета",  "Ретро FM",  "Трансмит",  "Пилот-102",  ТС "Канал 12",  ТК "Провинция",  ВГТРК | Декабрь 2010  года (по мере  поступления  информации от  департамента  жилищно-  коммунального  хозяйства  мэрии) | МУ "ИМА "Череповец",  департамент жилищно-  коммунального  хозяйства мэрии |

Принятые сокращения:

ТЭР - топливно-энергетический ресурс

МП - муниципальный продукт

тн у.т. - тонны условного топлива

БУ - бюджетное учреждение

ЭЭ - электрическая энергия

ТЭ - тепловая энергия

МО - муниципальное образование

МКД - многоквартирный жилой дом

ГВС - горячее водоснабжение.