## Исполняющий обязанности

## начальника департамента

жилищно-коммунального хозяйства

_________________/О.К. Красников/

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2018 годы

(далее – муниципальная программа)

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

Отчетная дата: 2015 год, 1 полугодие 2016 года

Дата составления отчета: июль 2016 года

| Непосредственный исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон, электронный адрес |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Соловьева Алена Александровна | 50-40-26, analitik4.djkh@cherepovetscity.ru |

- Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2015 год, 1 полугодие 2016 года и ожидаемые итоги ее реализации на конец 2016 года

# Основными ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

# Наличие в организациях с участием муниципального образования энергетических паспортов.

Энергетический паспорт - обязательный официальный документ, являющийся результатом энергетического обследования и содержащий сведения об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении, о показателях энергетической эффективности, о величине потерь переданных энергетических ресурсов и о потенциале энергосбережения.

К концу 2015 года энергетические паспорта имеются во всех организациях с участием муниципального образования (за исключением вновь созданных).

# Сокращение потребления энергоресурсов и воды.

К концу 2015 года в результате реализации муниципальной программы  удалось достичь следующих результатов:

Динамика потребления энергоресурсов и воды за 2009-2015 годы

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления электрической энергии МО | тыс. кВтч | 594 660,000 | 601 074,570 | 586 292,000 | 611 435,000 | 619 947,000 | 615 939,036 | 606 244,379 |
| Объем потребления тепловой энергии МО | тыс. Гкал | 2 475,660 | 2 701,174 | 2 519,319 | 2 596,424 | 2 479,859 | 2 295,939 | 2 311,938 |
| Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 44 315,960 | 42 201,462 | 39 010,889 | 37 233,500 | 35 481,499 | 33 953,700 | 36 287,026 |
| Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м. | 322 074,000 | 341 906,700 | 323 175,849 | 318 959,05 | 255 071,889 | 308 764,883 | 294 311,419 |

Очевидно снижение потребления тепловой энергии, воды и газа (в сравнении со значениями 2009 года). Рост потребления электроэнергии обусловлен увеличением количества доведенной до конечного потребителя электроэнергии в связи с использованием АИИС КУЭ нижнего уровня.

В 2015 году бюджетными учреждениями выполнялись технические мероприятия, рекомендованные энергоаудиторами по результатам проведения обязательного энергетического обследования, но уже вне рамок муниципальной программы , преимущественно при проведении капитального ремонта.

- Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы, жилищного фонда с организациями коммунального комплекса.

Оснащение зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения органов местного самоуправления, а также жилых домов города приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды является одним из обязательных требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении…».

К концу 2015 года все здания, находящиеся в муниципальной собственности, используемые для размещения органов местного самоуправления, оснащены приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды.

В части же жилого фонда данное мероприятие пока осталось невыполненным. На 1 июля 2016 года степень оснащенности многоквартирных домов приборами учета составила: общедомовыми: электрической энергии – 100 %, по холодной воде – 99,9 %, по тепловой энергии – 74,6 %; индивидуальными: по электрической энергии – 95,5 %, по холодной воде – 81,2 %, по газу – 39,6 %.

Динамика потребления воды и электрической энергии жилищным фондом за 2009-2015 годы

| Наименование ресурса | Объемы потребления по годам |
| --- | --- |
|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Электрическая энергия, тыс. кВтч | 258 091,81 | 259 485,26 | 255 214,00 | 263 214,00 | 251 277,85 | 244 709,897 | 243 296,737 |
| Вода, тыс. куб.м | 29 998,87 | 28 578,05 | 25 169,48 | 23 081,33 | 20 497,35 | 20 023,87 | 18 536,865 |

Средства на реализацию мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии муниципальных жилых помещений из городского бюджета начали выделяться с 2014 года. За 2014 год 260 индивидуальных приборов учета воды установлено в  103 муниципальных жилых помещениях. За 2015 год 221 индивидуальный прибор учета воды установлен в  85 муниципальных жилых помещениях. За 1 полугодие 2016 года 161 индивидуальный прибор учета воды установлен в  61 жилом помещении, относящемся к муниципальному жилищному фонду города.

Результативность реализации муниципальной программы  оценивается посредством целевых показателей. Перечень целевых показателей Программы регламентирован Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы  за 2015 год и 1 полугодие 2016 года с указанием сведений о расчете представлены в таблицах 1 и 2.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  представлено в таблице 3.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2018 годы |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,605 | 98,600 | 99,686 | 98,700 | 99,604 | 99,604 | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 71,598 | 68,000 | 72,503 | 70,000 | 76,649 | 76,649 | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. | Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 1.3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,000 | 99,480 | 99,643 | 99,500 | 99,480 | 99,500 | - | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 1.4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| 1.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 88,877 | 89,000 | 90,763 | 91,000 | 92,214 | 92,214 | - | Х |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | Х |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв.м | 35,483 | 37,249 | 34,875 | 37,249 | -* | 37,249 | Влияние погодных факторов | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,224 | 0,237 | 0,215 | 0,237 | -* | 0,237 | Влияние погодных факторов | Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | 50,719 | 48,457 | 51,642 | 48,457 | -* | 48,457 | При расчете учитывается количество работников, а не посетителей учреждений - основных потребителей ресурса | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел. | 0,884 | 1,961 | 1,007 | 1,961 | -* | 1,961 | Учреждения здравоохранения перешли под юрисдикцию департамента здравоохранения области | Х |
| 2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | Х |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,233 | 0,262 | 0,239 | 0,255 | -* | 0,255 | Влияние погодных факторов | Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./ чел. | 65,562 | 65,064 | 60,641 | 63,429 | -* | 63,429 | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./ чел. | - | - | - | - | - | - |  | Х |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв.м. | 31,459 | 33,919 | 31,413 | 33,067 | -* | 32,000 | Влияние погодных факторов | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб.м/ кв.м | 0,019 | 0,021 | 0,014 | 0,021 | -* | 0,021 | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД | Х |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб.м/ чел. | 0,118 | 0,142 | 0,101 | 0,142 | -* | 0,142 | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД | Х |
| 3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв.м | 0,039 | 0,044 | 0,039 | 0,043 | -* | 0,040 |  | Х |
| 3.8. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 74,0 | 79,0 | 79,0 | 85,0 | 81,2 | 85,0 |  | Х |
| 3.9. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 96,0 | 95,5 | 96,0 |  | Х |
| 3.10. | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | 649 | 345 | 221 | 345 | 161 | 306 | Стоимость установки ИПУ воды выше планируемой. Оплата по 32 ИПУ запланирована на 20.07.2016 г. | Х |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |  |
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./ млн.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | Х |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал | 0,1525 | 0,1547 | 0,1525 | 0,1547 | 0,1514 | 0,1514 |  | Х |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс. кВтч/ тыс. куб.м | 0,324 | 0,333 | 0,324 | 0,333 | -* | 0,324 | Ожидаемое значение принято на уровне факта 2015 года | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 18,696 | 15,692 | 16,474 | 15,692 | 15,944 | 16,000 | Необходимость выполнения технологического переоснащения с применением энергосберегающих технологий | Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 12,098 | 12,000 | 10,091 | 11,891 | 11,552 | 11,600 |  | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) | тыс. кВтч/ тыс. куб.м | 0,1498 | 0,1688 | 0,1425 | 0,1690 | -* | 0,1425 | Ожидаемое значение принято на уровне факта 2015 года | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс. кВтч/ куб.м | 0,000115 | 0,00014 | 0,000116 | 0,00014 | -* | 0,000116 | Ожидаемое значение принято на уровне факта 2015 года | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/ кв.м | 1,748 | 1,769 | 1,737 | 1,769 | -* | 1,737 | Ожидаемое значение принято на уровне факта 2015 года | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |

* - показатель оценивается по итогам года

Исполняющий обязанности начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии  ____________________   О.К. Красников

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Плановое значение на 2016 год | Фактическое значение за первое полугодие 2016 года | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2018 годы |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 98,700 | 99,604 | (отношение объема потребления электрической энергии учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Электросеть» | ДЖКХ мэрии |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 70,000 | 76,649 | (отношение объема потребления тепловой энергии учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 1.3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,500 | 99,480 | (отношение объема потребления холодной воды учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 1.4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 91,000 | 92,214 | (отношение объема потребления природного газа учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв.м | 37,249 | - | (отношение объема потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к площади их размещения) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) | МУП «Электросеть», МКУ,МБУ | ДЖКХ мэрии |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,237 | - | (отношение объема потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к площади их размещения) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МКУ,МБУ | ДЖКХ мэрии |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | 48,457 | - | (отношение объема потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к количеству работников) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) | МУП «Водоканал», МКУ,МБУ | ДЖКХ мэрии |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел. | 1,961 | - | (отношение объема потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к количеству работников) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда», МКУ,МБУ | ДЖКХ мэрии |
| 2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,255 | - | (отношение объема потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к площади домов) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; данные ресурсоснабжающих организаций (1;4) | форма 1-жилфонд; ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./ чел. | 63,429 | - | (отношение объема потребления холодной воды в многоквартирных домах к количеству жителей) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./ чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв.м. | 33,067 | - | (отношение объема потребления электрической энергии в многоквартирных домах к площади домов) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; данные ресурсоснабжающих организаций (1;4) | форма 1-жилфонд; МУП «Электросеть» | ДЖКХ мэрии |
| 3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб.м/ кв.м | 0,021 | - | (отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления к площади домов) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб.м/ чел. | 0,142 | - | (отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения к количеству жителей) | годовая периодичность сбора данных; показатель на дату | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв.м | 0,043 | - | (отношение объема потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах к площади домов) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; данные ресурсоснабжающих организаций (1;4) | форма 1-жилфонд; ресурсоснабжающие организации | ДЖКХ мэрии |
| 3.8. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 85,0 | 81,2 | (отношение количества жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета воды к количеству жилых помещений) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами (1;4) | форма 1-жилфонд; УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК | ДЖКХ мэрии |
| 3.9. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % | 96,0 | 95,5 | (отношение количества жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии к количеству жилых помещений) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами (1;4) | форма 1-жилфонд; УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК | ДЖКХ мэрии |
| 3.10. | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | 345 | 161 | 161 шт. - количество индивидуальных приборов учета, фактически установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, в первом полугодии 2016 года | полугодовая периодичность сбора данных; за период | данные ДЖКХ мэрии (4) | ДЖКХ мэрии | ДЖКХ мэрии |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./ млн. Гкал | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал | 0,1547 | 0,1514 | (отношение объема потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными к объему выработки тепловой энергии) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс. кВтч/ тыс. куб.м | 0,333 | - | (отношение объема потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения к объему транспортировки теплоносителя) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15,692 | 15,944% | (отношение объема потерь тепловой энергии при ее передаче к общему объему передаваемой тепловой энергии) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 11,891 | 11,552 | (отношение объема потерь воды при ее передаче к общему объему потребления горячей и холодной воды с учетом потерь) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) | тыс. кВтч/ тыс. куб.м | 0,1690 | - | (отношение объема потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения к общему объему потребления горячей и холодной воды с учетом потерь) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс. кВтч/ куб.м | 0,00014 | - | (отношение объема потребления электрической энергии в системах водоотведения к общему объему водоотведенной воды) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/ кв.м | 1,769 | - | (отношение объема потребления электрической энергии в системах уличного освещения к общей площади уличного освещения) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные МУП «Электросвет» (4) | МУП «Электросвет» | ДЖКХ мэрии |

Исполняющий обязанности начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии  ____________________   О.К. Красников

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2015 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Результат от реализации мероприятия за 2016 год по состоянию на 1 июля | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | Муниципальные учреждения и предприятия города, органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | Показатели 2.1.-2.6. |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Энергосберегающие мероприятия МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | Замена деревянных оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты ПВХ | Произведена замена 12 оконных блоков | - | Замена деревянных оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты ПВХ | - | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2016 года |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Энергосберегающие мероприятия МУП «Банно-прачечное хозяйство» | МУП «Банно-прачечное хозяйство» | Замена окон на плас-тиковые с многокамерными стеклопакетами; замена дверей; установка частотных преобразователей на системе вентиляции; ремонт фасада здания; замена ВРУ системы электроснабжения бани; ремонт кровли здания. | Произведена замена 2-х окон в помещении солярия на ПВХ, входной двери запасного выхода, 2-х вентиляторов на вытяжной системе вентиляции, ВРУ-3 в тепловом пункте на ЩУ; произведен ремонт фасада здания, кровельного покрытия здания АБК, бани №4. | - | Замена окон на плас-тиковые с многока-мерными стеклопа-кетами; ремонт фасада здания; ремонт кровли здания; установка термоизоляции стен парильных отделений; замена электрооборудования ЩУ и РУ | Произведена замена деревянной двери на ПВХ бани №4; ремонт фасада здания; ремонт кровельного покрытия здания бани №4 с установкой пароизоляции; утепление стен парильных отделений; замена электрооборудования ЩУ и РУ | - |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Энергосберегающие мероприятия МУП «Специализированная ритуальная служба» | МУП «Специализированная ритуальная служба» | Утепление входных дверей в зданиях | Утеплены входные двери в зданиях по адресам: ул. Чкалова,6 и ул.Коммунистов,37 | - | Установка датчиков движения в местах общего пользования с заменой ламп накаливания на галогеновые светильники во всех зданиях; проведение инструктажей работников учреждения методам сбережения э/энергии | - | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2016 года |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.5. Энергосберегающие мероприятия МУП «Санаторий «Адонис» | МУП «Санаторий «Адонис» | Обучение, повышение квалификации; установка теплоотражающих экранов за приборами отопления; замена электрооборудования щитков; замена светильников | Произведена замена светильников и электрооборудования щитков | Выполнение части мероприятий перенесено на более поздние периоды | Замена светильников | Произведена замена светильников и ламп в медицинских кабинетах 1 этажа, в номерах 5 и 6 этажей | - |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.6. Энергосберегающие мероприятия МТПП «Фармация» | МТПП «Фармация» | - | - | - | Установка пластиковых окон с тройным остеклением | - | Помещения предприятия, в которых планировалась установка пластиковых окон, переданы в аренду. Работы выполнены арендатором за свой счет. |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.1.7. Энергосберегающие мероприятия МУП «Электросвет» | МУП «Электросвет» | Установка автоматических регуляторов температуры на радиаторы отопления; установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | Произведен монтаж 14 автоматических регуляторов температуры на радиаторы отопления, 72 кв.м. теплоотражающего материала за радиаторами отопления | - | Замена окон на пластиковые | - | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2016 года |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.1.8. Энергосберегающие мероприятия МУП «Электротранс» | МУП «Электротранс» | Замена, поверка приборов учета; замена ламп накаливания; утепление дверей, ворот, замена дверей; нанесение изоляции на трубопроводы; установка доводчиков на входные двери; замена окон; замена секций водоподогревателя, смесителей, арматуры; ремонт кровли; ремонт системы вентиляции; переход на светодиодное освещение салона вагона; замена на статические преобразователи ПБ-3Г-102, БПЛ-11; контроль за работой автоматики в тепловых пунктах | Произведена замена прибора учета воды, поверка прибора учета тепловой энергии; замена ламп накаливания на энергосберегающие; нанесена изоляция на трубопроводы; установлены пластиковые окна; произведен ремонт кровли, систем вентиляции, отопления и водоснабжение; произведен переход на светодиодное освещение салона вагона, на статические преобразователи ПБ-3Г-102, БПЛ-11; ведется контроль за работой автоматики в тепловых пунктах | - | Замена, поверка приборов учета; замена ламп накаливания; утепление дверей, ворот, замена дверей; нанесение изоляции на трубопроводы; установка доводчиков на входные двери; замена окон; замена секций водоподогревателя, смесителей, арматурыремонт системы вентиляции; переход на светодиодное освещение салона вагона; контроль за работой автоматики в тепловых пунктах | Произведена замена и поверка приборов учета; замена ламп накаливания; установка энергосберегающих окон; нанесена изоляция на трубопроводы; осуществлен переход на светодиодное освещение в трамвае 1 вагон №136, на статические преобразователи БГ-3Г-102 вагона №149; осуществляется контроль за работой автоматики в тепловых пунктах | - |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.1.9. Энергосберегающие мероприятия ЧМП «Спецавтотранс» | ЧМП «Спецавтотранс» | Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами; установка узла учета тепловой энергии на здание н. Гаражи; замена освещения производственного корпуса на энергосберегающие светильники; установка системы транспортного мониторинга; замена кожухотрубного водоподогревателя на пластинчатый | Произведена замена окон на пластиковые, замена освещения производственных зданий на энергосберегающие светильники, установка теплового счетчика (здание н. Гаражи), установка системы «Глонасс» | - | Замена освещения производственных зданий на светодиодные светильники; утепление гаражных боксов; капитальный ремонт электрооборудования в гаражных боксах | - | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2016 года |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.1.10. Энергосберегающие мероприятия МУП «Жемчужина Мологи» | МУП «Жемчужина Мологи» | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.11. Реализация энергосберегающих мероприятий МБУК "ЧерМО" | Управление по делам культуры мэрии | - | - | - | Установка автоматизированного теплового узла в здании Художественного музея | - | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2016 года |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | ДЖКХ мэрии, собственники помещений в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  | Показатели 3.2.-3.9. |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Оснащение индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду | ДЖКХ мэрии | Установка в муниципальных жилых помещениях индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в количестве 315 шт. (103 квартиры) и электрической энергии - 30 шт. | 221 индивидуальный прибор учета холодной и горячей воды установлен в 85 жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилищному фонду. | В течение года была блокировка расходов из городского бюджета. | Установка в муниципальных жилых помещениях индивидуальных приборов учета воды в количестве 315 шт. (103 квартиры) и электрической энергии - 30 шт. | 161 индивидуальным прибором учета холодной и горячей воды оснащено 61 муниципальное жилое помещение | - |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности | Собственники помещений в многоквартирных домах | - | - | Отсутствие информации от собственников помещений в многоквартирных домах | - | - | Отсутствие информации от собственников помещений в многоквартирных домах |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | Организации коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  | Показатели 4.1.-4.7. |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Теплоэнергия» | МУП «Теплоэнергия» | Реконструкция котлоагрегата ДКВР котельной «Жемчужина Мологи»; текущий ремонт технологического оборудования, электрооборудования и КИПиА котельной «Жемчужина Мологи» | Разработан проект реконструкции котла котельной «Жемчужина Мологи»; произведен закуп оборудования и материалов для текущего ремонта технологического, электрооборудования и КИПиА | - | - | - | Мероприятия не запланированы на 2016 год |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Водоканал» | МУП «Водоканал» | Замена уличного и внутреннего освещения на объектах на энергосберегающие светильники; замена изоляции на тепловых узлах и нанесение жидкой изоляции «КорунД»; замена системы отопления с использованием электродных котлов «Галан» | Произведена замена ламп и светильников на энергосберегающие на КОСК, КВОС, производственной базе; замена изоляции на тепловых узлах; замена электродных котлов на КНС, ПНС | - | Замена уличного и внутреннего освещения на объектах; замена изоляции на тепловых узлах и нанесение жидкой изоляции «КорунД»; автоматизация и модернизация тепловых пунктов; модернизация воздуходувного оборудования | Произведена замена ламп и светильников на энергосберегающие на КОСК, КВОС, производсвенной базе; внедрение автоматизированной системы контроля и управление процессом очистки сточных вод на КОСК ЛБУ | - |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 3.1.3. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Электросеть» | МУП «Электросеть» | Техническое перевооружение и реконструкция; создание систем телемеханики и связи; новое строительство; приобретение автотранспорта. | Реконструировано ТП10/0,4 кВ (50 ед.),РП 10 кВ (2 ед.), ВЛ-0,4 кВ (17 м); выполнена модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня; построено КЛ-10кВ (11,922 км), КЛ-0,4кВ (8,023 км), ВЛ-0,4кВ (4,024 км) и прочее | - | Техническое перевооружение и реконструкция; создание систем телемеханики и связи; новое строительство; приобретение автотранспорта. | Выполнена модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня; реконструкция ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ; строительство КЛ-10кВ, кабельного блока к ТП «Южная»; тех. присоединение |  |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 3.1.4. Реализация энергосберегающих мероприятий ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | Внедрение систем частотного регулирования электроприводами; замена ламп накаливания, ламп ДРЛ на энергосберегающие | Замена ламп накаливания на энергосберегающие – 959 шт., светильников – 3025 шт. | Отсутствие источника финансирования | Внедрение систем частотного регулирования электроприводами | - | Отсутствие источника финансирования |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | МУП «Электросвет» | Реконструкция сетей наружного освещения | Замена существующих 365 светильников на светильники ЖКУ-33 мощностью 100 Вт с лампами ДНаЗ; 33 светильников на светодиодные (60-90 Вт) | - | Реконструкция сетей наружного освещения | Заменен 51 светильник, проведен планово - предупредительный ремонт 1638 светильников наружного освещения | - | Показатель 4.8. |

Исполняющий обязанности начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии  ____________________   О.К. Красников

2. Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2015 год и 1 полугодие 2016 года

Основные источники реализации Программы – средства городского бюджета и внебюджетные средства (собственные средства муниципальных учреждений и предприятий, средства собственников жилых помещений в многоквартирных домах).

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполне-ние | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2018 годы | всего | 892,7 | 892,7 | 490,97 | 1 392,7 | 1 186,7 | 196,9 |
|  |  | ДЖКХ | 892,7 | 892,7 | 490,97 | 892,7 | 686,7 | 196,9 |
|  |  | УДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  | УДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  | УДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | всего | 892,7 | 892,7 | 490,97 | 892,7 | 686,7 | 196,9 |
|  |  | ДЖКХ | 892,7 | 892,7 | 490,97 | 892,7 | 686,7 | 196,9 |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду | всего | 892,7 | 892,7 | 490,97 | 892,7 | 686,7 | 196,9 |
|  |  | ДЖКХ | 892,7 | 892,7 | 490,97 | 892,7 | 686,7 | 196,9 |

Исполняющий обязанности начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии  ____________________   О.К. Красников

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2015 год, (тыс.руб.) | Расходы за 2016 год, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец на 2014-2018 годы | всего | 42 608,8 | 128 037,47 | 300,5 | 185 189,0 | 50 088,0 | 27,0 |
|  |  | городской бюджет | 892,7 | 490,97 | 55,0 | 1 186,7 | 196,9 | 16,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 41 716,1 | 127 546,5 | 305,7 | 184 002,3 | 49 891,1 | 27,1 |
| 2 | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования | всего | 2 119,7 | 1 686,7 | 79,6 | 2 633,2 | 939,6 | 35,7 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 500,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 2 119,7 | 1 686,7 | 79,6 | 2 133,2 | 939,6 | 44,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | всего | 2 119,7 | 1 686,7 | 79,6 | 2 633,2 | 939,6 | 35,7 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 500,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 2 119,7 | 1 686,7 | 79,6 | 2 133,2 | 939,6 | 44,0 |
| 4 | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | всего | 892,7 | 490,97 | 55,0 | 686,7 | 196,9 | 28,7 |
|  |  | городской бюджет | 892,7 | 490,97 | 55,0 | 686,7 | 196,9 | 28,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | всего | 892,7 | 490,97 | 55,0 | 686,7 | 196,9 | 28,7 |
|  |  | городской бюджет | 892,7 | 490,97 | 55,0 | 686,7 | 196,9 | 28,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве | всего | 39 596,4 | 125 859,8 | 317,9 | 181 869,1 | 48 951,5 | 26,9 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 39 596,4 | 125 859,8 | 317,9 | 181 869,1 | 48 951,5 | 26,9 |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | всего | 37 734,8 | 123 964,0 | 328,5 | 180 569,1 | 48 673,1 | 27,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 37 734,8 | 123 964,0 | 328,5 | 180 569,1 | 48 673,1 | 27,0 |
| 8 | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | всего | 1 861,6 | 1 895,8 | 101,8 | 1 300,0 | 278,4 | 21,4 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 1 861,6 | 1 895,8 | 101,8 | 1 300,0 | 278,4 | 21,4 |

Исполняющий обязанности начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии  ____________________   О.К. Красников

3. Информация о внесенных в первом полугодии текущего финансового года изменениях в муниципальную программу

В первом полугодии 2016 года были внесены изменения в постановление мэрии города от 26.07.2010 № 2850 «О муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2018 годы», обусловленные нижеследующими факторами:

- Корректировка объемов финансирования муниципальной программы в связи с поступлениям заявки МУП «Электросеть» с планом энергосберегающих мероприятий на 2015-2018 годы.

- Корректировка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2016-2018 годы в связи с реорганизацией МУП «Городское жилищное хозяйство» путем присоединения к МУП "Теплоэнергия".

- По представлению контрольно-счетной палаты города Череповца от 04.02.2016 № 01-13/12 по результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

- исключена необходимость утверждения правовыми актами мэрии города адресного перечня помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду и подлежащих оснащению приборами учета в текущем финансовом году;

- мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде конкретизировано планируемым к ежегодной установке количеством приборов учета;

- добавлены целевые показатели по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде», отражающие уровень оснащенности приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах;

4.	В связи с тем, что муниципальные учреждения здравоохранения перешли под юрисдикцию Департамента здравоохранения области внесены корректировки в плановые значения показателя 2.5 муниципальной программы на 2016-2018 годы.

Во втором полугодии  2016 года в постановление мэрии города от 26.07.2010 № 2850 «О муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2018 годы» планируется внести корректировки в объемы финансирования муниципальной программы в связи с поступлениям заявок об изменении планов по реализации энергосберегающих мероприятий на 2015-2018 годы от участников программы и изменением лимитов бюджетных обязательств на 2016 год.