## Начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства

_________________/А.А. Николаев/

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2018 годы

(далее – муниципальная программа)

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

Отчетная дата: 2016 год

Дата составления отчета: февраль 2017 года

| Непосредственный исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон, электронный адрес |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Воробьёва Анжелика Станиславовна | 50-40-26, analitik3.djkh@cherepovetscity.ru |

- Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год

# Основными ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

# Наличие в организациях с участием муниципального образования энергетических паспортов.

Энергетический паспорт - обязательный официальный документ, являющийся результатом энергетического обследования и содержащий сведения об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении, о показателях энергетической эффективности, о величине потерь переданных энергетических ресурсов и о потенциале энергосбережения.

К концу 2016 года энергетические паспорта имеются во всех организациях с участием муниципального образования (за исключением вновь созданных).

# Сокращение потребления энергоресурсов и воды.

К концу 2016 года в результате реализации муниципальной программы  удалось достичь следующих результатов:

Динамика потребления энергоресурсов и воды за 2009-2016 годы

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления электрической энергии МО | тыс. кВтч | 594 660,000 | 601 074,570 | 586 292,000 | 611 435,000 | 619 947,000 | 615 939,036 | 606 244,379 | 607 829,494 |
| Объем потребления тепловой энергии МО | тыс. Гкал | 2 475,660 | 2 701,174 | 2 519,319 | 2 596,424 | 2 479,859 | 2 295,939 | 2 311,938 | 2 354,837 |
| Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 44 315,960 | 42 201,462 | 39 010,889 | 37 233,500 | 35 481,499 | 33 953,700 | 36 287,026 | 35 350,744 |
| Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м. | 322 074,000 | 341 906,700 | 323 175,849 | 318 959,05 | 255 071,889 | 308 764,883 | 294 311,419 | 302 868,337 |

Очевидно снижение потребления тепловой энергии, воды и газа (в сравнении со значениями 2009 года). Рост потребления электроэнергии обусловлен увеличением количества доведенной до конечного потребителя электроэнергии в связи с использованием АИИС КУЭ нижнего уровня.

В 2016 году бюджетными учреждениями выполнялись технические мероприятия, рекомендованные энергоаудиторами по результатам проведения обязательного энергетического обследования, но уже вне рамок муниципальной программы , преимущественно при проведении капитального ремонта.

- Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы, жилищного фонда с организациями коммунального комплекса.

Оснащение зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения органов местного самоуправления, а также жилых домов города приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды является одним из обязательных требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении…».

К концу 2016 года все здания, находящиеся в муниципальной собственности, используемые для размещения органов местного самоуправления, оснащены приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды.

В части же жилого фонда данное мероприятие пока осталось невыполненным. На 1 января 2017 года степень оснащенности многоквартирных домов приборами учета составила: общедомовыми: электрической энергии – 100 %, по холодной воде – 99,9 %, по тепловой энергии – 75,3 %; индивидуальными: по электрической энергии – 95,5 %, по холодной воде – 81,2 %, по газу – 47,65 %.

Динамика потребления воды и электрической энергии жилищным фондом за 2009-2016 годы

| Наименование ресурса | Объемы потребления по годам |
| --- | --- |
|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Электрическая энергия, тыс. кВтч | 258 091,81 | 259 485,26 | 255 214,00 | 263 214,00 | 251 277,85 | 244 709,897 | 243 296,737 | 240 969,281 |
| Вода, тыс. куб.м | 29 998,87 | 28 578,05 | 25 169,48 | 23 081,33 | 20 497,35 | 20 023,87 | 18 536,865 | 18 364,864 |

Средства на реализацию мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии муниципальных жилых помещений из городского бюджета начали выделяться с 2014 года. За 2014 год 260 индивидуальных приборов учета воды установлено в  103 муниципальных жилых помещениях. За 2015 год 221 индивидуальный прибор учета воды установлен в  85 муниципальных жилых помещениях. За 2016 год 319 индивидуальных приборов учета воды установлено в  118 жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилищному фонду города.

Результативность реализации муниципальной программы  оценивается посредством целевых показателей. Перечень целевых показателей Программы регламентирован Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы за 2016 год с указанием сведений о расчете представлены в таблицах 1 и 2.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  представлено в таблице 3.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода, не достижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт по состоянию на 1 июля | Ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2019 годы |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,605 | 99,686 | 98,700 | 99,683 | 99,000 | - | - | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Муниципального образования | % | 71,598 | 72,503 | 72,000 | 76,078 | 74,000 | - | - | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. | Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 1.3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,000 | 99,643 | 99,500 | 99,300 | 99,520 | - | - | - | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 1.4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| 1.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 88,877 | 90,763 | 91,000 | 91,806 | 93,000 | - | - | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. | Х |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | Х |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв.м | 35,483 | 34,875 | 36,000 | 35,506 | 35,500 | - | - | Влияние погодных факторов | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,224 | 0,215 | 0,230 | 0,218 | 0,228 | - | - | Влияние погодных факторов | Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 50,719 | 51,642 | 48,457 | 56,558 | 48,457 | - | - | При расчете учитывается количество работников, а не посетителей учреждений - основных потребителей ресурса | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 0,884 | 1,007 | 1,007 | 0,950 | 1,007 | - | - | Учреждения здравоохранения перешли под юрисдикцию департамента здравоохранения области | Х |
| 2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | Х |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,233 | 0,239 | 0,250 | 0,231 | 0,245 | - | - | Влияние погодных факторов | Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | 65,562 | 60,641 | 63,429 | 59,243 | 58,824 | - | - | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | - | - | - | - | - | - | - |  | Х |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв.м. | 31,459 | 31,413 | 32,747 | 29,662 | 31,940 | - | - | Влияние погодных факторов | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб.м./кв.м | 0,019 | 0,014 | 0,019 | 0,014 | 0,018 | - | - | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД | Х |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб.м/чел. | 0,118 | 0,101 | 0,124 | 0,097 | 0,118 | - | - | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД | Х |
| 3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв.м | 0,039 | 0,039 | 0,043 | 0,038 | 0,040 | - | - |  | Х |
| 3.8. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 74,0 | 79,0 | 85,0 | 81,2 | 93,0 | - | - |  | Х |
| 3.9. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % | 95,5 | 95,5 | 96,0 | 95,5 | 98,0 | - | - |  | Х |
| 3.10. | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | 649 | 221 | 307 | 319 | 183 | - | - |  | Х |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./ млн.Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |  | Х |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал | 0,1525 | 0,1525 | 0,1542 | 0,1525 | 0,1539 | - | - |  | Х |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс. кВтч/ тыс. куб.м | 0,324 | 0,324 | 0,333 | 0,326 | 0,333 | - | - |  | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 18,696 | 16,474 | 15,692 | 16,835 | 15,692 | - | - | Необходимость выполнения технологического переоснащения с применением энергосберегающих технологий | Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 12,098 | 10,091 | 11,891 | 10,379 | 11,808 | - | - |  | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) | тыс. кВтч/ тыс. куб.м | 0,1498 | 0,1425 | 0,1690 | 0,1439 | 0,1660 | - | - |  | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс. кВтч/ куб.м | 0,000115 | 0,000116 | 0,00013 | 0,000113 | 0,000122 | - | - |  | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/ кв.м | 1,748 | 1,737 | 1,760 | 1,713 | 1,750 | - | - |  | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Плановое значение на 2016 год | Фактическое значение за 2016 год | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2019 годы |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 98,700 | 99,683 | (отношение объема потребления электрической энергии учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Электросеть» | ДЖКХ мэрии |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 72,000 | 76,078 | (отношение объема потребления тепловой энергии учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 1.3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,500 | 99,300 | (отношение объема потребления холодной воды учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 1.4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 91,000 | 91,806 | (отношение объема потребления природного газа учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв.м | 36,000 | 35,506 | (отношение объема потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к площади их размещения) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) | МУП «Электросеть», МКУ, МБУ | ДЖКХ мэрии |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,230 | 0,218 | (отношение объема потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к площади их размещения) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МКУ,МБУ | ДЖКХ мэрии |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | 48,457 | 56,558 | (отношение объема потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к количеству работников) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) | МУП «Водоканал», МКУ,МБУ | ДЖКХ мэрии |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел. | 1,007 | 0,950 | (отношение объема потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к количеству работников) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций, муниципальные учреждения (4) | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда», МКУ,МБУ | ДЖКХ мэрии |
| 2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,250 | 0,231 | (отношение объема потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к площади домов) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; данные ресурсоснабжающих организаций (1;4) | форма 1-жилфонд; ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./ чел. | 63,429 | 59,243 | (отношение объема потребления холодной воды в многоквартирных домах к количеству жителей) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./ чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв.м. | 32,747 | 29,662 | (отношение объема потребления электрической энергии в многоквартирных домах к площади домов) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; данные ресурсоснабжающих организаций (1;4) | форма 1-жилфонд; МУП «Электросеть» | ДЖКХ мэрии |
| 3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб.м/ кв.м | 0,019 | 0,014 | (отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления к площади домов) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб.м/ чел. | 0,124 | 0,097 | (отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения к количеству жителей) | годовая периодичность сбора данных; показатель на дату | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв.м | 0,043 | 0,038 | (отношение объема потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах к площади домов) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; данные ресурсоснабжающих организаций (1;4) | форма 1-жилфонд; ресурсоснабжающие организации | ДЖКХ мэрии |
| 3.8. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 85,0 | 81,2 | (отношение количества жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета воды к количеству жилых помещений) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами (1;4) | форма 1-жилфонд; УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК | ДЖКХ мэрии |
| 3.9. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % | 96,0 | 95,5 | (отношение количества жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии к количеству жилых помещений) | годовая периодичность сбора данных; за период | статистическая информация; сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами (1;4) | форма 1-жилфонд; УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК | ДЖКХ мэрии |
| 3.10. | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | 307 | 319 | 319 шт. - количество индивидуальных приборов учета, фактически установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду за 2016 год | полугодовая периодичность сбора данных; за период | данные ДЖКХ мэрии (4) | ДЖКХ мэрии | ДЖКХ мэрии |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./ млн. Гкал | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал | 0,1542 | 0,1525 | (отношение объема потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными к объему выработки тепловой энергии) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс. кВтч/ тыс. куб.м | 0,333 | 0,326 | (отношение объема потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения к объему транспортировки теплоносителя) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15,692 | 16,835 | (отношение объема потерь тепловой энергии при ее передаче к общему объему передаваемой тепловой энергии) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 11,891 | 10,379 | (отношение объема потерь воды при ее передаче к общему объему потребления горячей и холодной воды с учетом потерь) | квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) | тыс. кВтч/ тыс. куб.м | 0,1690 | 0,1439 | (отношение объема потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения к общему объему потребления горячей и холодной воды с учетом потерь) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс. кВтч/ куб.м | 0,00013 | 0,000113 | (отношение объема потребления электрической энергии в системах водоотведения к общему объему водоотведенной воды) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные ресурсоснабжающих организаций (4) | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/ кв.м | 1,760 | 1,713 | (отношение объема потребления электрической энергии в системах уличного освещения к общей площади уличного освещения) | годовая периодичность сбора данных; за период | данные МУП «Электросвет» (4) | МУП «Электросвет» | ДЖКХ мэрии |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2016 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Результат от реализации мероприятия за 2017 год по состоянию на 1 июля | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | Муниципальные учреждения и предприятия города, органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | Показатели 2.1.-2.6. |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Энергосберегающие мероприятия МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | Замена деревянных оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты в ПВХ | Произведена установка 15 оконных блоков | - | Замена деревянных оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты в ПВХ | - | - |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Энергосберегающие мероприятия МУП «Банно-прачечное хозяйство» | МУП «Банно-прачечное хозяйство» | Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами; ремонт фасада здания; ремонт кровли здания; установка термоизоляции стен парильных отделений; замена электрооборудования ЩУ и РУ | Произведена полная замена металлической кровли здания; произведен ремонт штукатурного покрытия наружных стен здания; утепление стен парильных отделений; произведена замена оборудования ВРУ-2 | - | Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами; ремонт фасада здания; ремонт кровли здания; замена участка трубопровода отопления в женском парильном отделении; замена 2-х окон и 2-х дверей в парильных отделениях; ремонт фасада котельной | - | - |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Энергосберегающие мероприятия МУП «Специализированная ритуальная служба» | МУП «Специализированная ритуальная служба» | Установка датчиков движения в местах общего пользования с заменой ламп накаливания на галогеновые светильники во всех зданиях; проведение ежегодных инструктажей работников учреждения методам сбережения э/энергии | Произведена установка датчиков движения с заменой ламп накаливания на галогеновые светильники во всех зданиях; проведение инструктажа в административном здании по ул. Коммунистов, д. 37 | - | Замена уличных светильников во всех зданиях на светодиодные с датчиком освещенности; проведение ежегодных инструктажей работников учреждения методам сбережения э/энергии | - | - |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.5. Энергосберегающие мероприятия МУП «Санаторий «Адонис» | МУП «Санаторий «Адонис» | Замена светильников | Установлены 52 новых светильника со светодиодными лампами в жилых номерах; заменено 6 люминесцентных светильников в коридоре 1 этажа медицинского корпуса; частично заменены галогеновые лампы в холле 1 этажа на светодиодные | - | Замена светильников и ламп в номерах на 3 и 4 этаже на светодиодные; автоматизация теплового пункта погодозависимой автоматикой | -. | - |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.6. Энергосберегающие мероприятия МТПП «Фармация» | МТПП «Фармация» | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.1.7. Энергосберегающие мероприятия МУП «Электросвет» | МУП «Электросвет» | Замена окон на пластиковые | Произведена замена 10 окон на производственной базе по ул. Краснодонцев, д.71 | - | Замена окон на пластиковые; утепление распашных ворот гаражных боксов; | - | - |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.1.8. Энергосберегающие мероприятия МУП «Электротранс» | МУП «Электротранс» | Поверка и замена приборов учета; замена ламп накаливания на энергосберегающие с установкой новых светильников; утепление ворот, замена дверей; нанесение изоляции на трубопроводы; установка и замена доводчиков на двери; переход на статические преобразователи; установка энергосберегающих окон; обслуживание автоматики ТЭУ; ремонт ТЭУ, сан. оборудования, подготовка к отопительному сезону, замена регистров; переход на светодиодное освещение в трамвае; ремонт кровли. | Произведена поверка прибора учета тепловой энергии: диспетчерская №2, тяговая подстанция №5; замена ламп накаливания на энергосберегающие с установкой новых светильников в зданиях предприятия: депо№2, диспетчерская №2, диспетчерская №1,ТП-3,4,5,6,11, ККП и пескосушилка; установка энергосберегающих окон на тяговой п/ст. №6; нанесена изоляция на трубопроводы на вводе в депо №2; осуществлен переход на светодиодное освещение в салонах трамваев №106, №126,№ 136, №149, № 101, №74, №71, на статические преобразователи БП-3Г-102 в вагоне №74 и №149; произведено обслуживание автоматики ТЭО в Депо №2 (ГВС, вентиляция); произведена установка и замена доводчиков на входные двери; произведен ремонт кровли в тяговой п/ст. № 5; произведен ремонт тепловых пунктов: ТП-5,6,11, депо №2, диспетчерская №2, КПП и пескосушилка; ремонт истемы отопления: диспетчерская №2, Т.П. № 11; системы горячего и холодного водоснабжения: депо №2, Т.П. №6, диспетчерская №1; системы вентиляции: депо №2, тяговая подстанция №6. | - | Замена секций водоподогревателя; замена ламп накаливания на энергосберегающие с установкой новых светильников; утепление ворот, замена дверей; нанесение изоляции на трубопроводы; установка и замена доводчиков на двери; утепление стыка крыши со стеной; установка энергосберегающих окон; обслуживание автоматики ТЭУ; ремонт ТЭУ, сан. оборудования, подготовка к отопительному сезону, замена регистров; переход на светодиодное освещение в трамвае; ремонт кровли. | - | - |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.1.9. Энергосберегающие мероприятия ЧМП «Спецавтотранс» | ЧМП «Спецавтотранс» | Замена освещения производственных зданий на светодиодные светильники; утепление гаражных боксов; капитальный ремонт электрооборудования в гаражных боксах | Произведена замена освещения производственных зданий на светодиодные светильники | - | Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами; замена освещения производственных зданий на светодиодные светильники; утепление гаражных боксов; капитальный ремонт теплового пункта | - | - |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.1.10. Энергосберегающие мероприятия МУП «Жемчужина Мологи» | МУП «Жемчужина Мологи» | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 1.1.11. Реализация энергосберегающих мероприятий МБУК "ЧерМО" | Управление по делам культуры мэрии | Установка автоматизированного теплового узла в здании Художественного музея | Произведена установка автоматизированного теплового узла в здании по адресу: пр. Советский, 30а | - | - | - | - |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 1.1.12. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад № 62" | Управление образования | Замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения | Произведена замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения, выполнены проектные работы | - | - | - | - |  |
| 1.1.12. | Мероприятие 1.1.13. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад № 72" | Управление образования | Замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения | Произведена замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения, выполнены проектные работы | - | - | - | - |  |
| 1.1.13. | Мероприятие 1.1.14. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад № 86" | Управление образования | Замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения | Произведена замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения, выполнены проектные работы | - | - | - | - |  |
| 1.1.14. | Мероприятие 1.1.15. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад № 112" | Управление образования | Замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения | Произведена замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения, выполнены проектные работы | - | - | - | - |  |
| 1.1.15. | Мероприятие 1.1.16. Реализация энергосберегающих мероприятий МКУ "ЦБ ОУК" | Управление по делам культуры мэрии | - | - | - | Установка автоматизированного теплового узла в здании по адресу Советский пр., 35а | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | ДЖКХ мэрии, собственники помещений в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  | Показатели 3.2.-3.9. |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Оснащение индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду | ДЖКХ мэрии | Установка в муниципальных жилых помещениях индивидуальных приборов учета воды и электрической энергии в количестве 307 шт. | 319 индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды оснащено 118 муниципальных жилых помещения | - | Установка в муниципальных жилых помещениях индивидуальных приборов учета воды и электрической энергии в количестве 183 шт. | - | - |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности | Собственники помещений в многоквартирных домах | - | - | Отсутствие информации от собственников помещений в многоквартирных домах | - | - | Отсутствие информации от собственников помещений в многоквартирных домах |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | Организации коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  | Показатели 4.1.-4.7. |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Теплоэнергия» | МУП «Теплоэнергия» | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Водоканал» | МУП «Водоканал» | Замена уличного и внутреннего освещения на объектах на энергосберегающие светильники; автоматизация и модернизация тепловых пунктов, зданий и сооружений; модернизация воздуходувного оборудования; модернизация насосного оборудования и другого электрооборудования; модернизация фасадов зданий | Произведена замена уличного освещения, внутреннего освещения АБК, базы Луначарского, д. 26 на светодиодные; выполнена модернизация электрооборудования ПНС-24, модернизация насосного оборудования КНС-7, КНС-10, КНС-16, КНС-20, КОСК; модернизация ТП № 10 КВОС, ТП № 37 КОСК, модернизация оборудования БВС-1, БВС-2 КОСК, модернизация фасада здания ВОС-3 | - | Замена уличного и внутреннего освещения на объектах на энергосберегающие светильники; автоматизация и модернизация тепловых пунктов, зданий и сооружений; модернизация насосного оборудования и другого электрооборудования | - | - |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 3.1.3. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Электросеть» | МУП «Электросеть» | Создание систем телемеханики и связи; приобретение автотранспорта с целью снижения затрат на ГСМ и эксплуатационных расходов. | Выполнена модернизация системы АИИС КУЭ нижнего уровня; новое строительство АИИС КУЭ «Меркурий» нижнего уровня, покупка трех единиц техники | - | Создание систем телемеханики и связи; приобретение автотранспорта с целью снижения затрат на ГСМ и эксплуатационных расходов; вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок | - | - |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 3.1.4. Реализация энергосберегающих мероприятий ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | Внедрение систем частотного регулирования электроприводами | Произведена установка систем частотного регулирования электроприводами | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | МУП «Электросвет» | Реконструкция сетей наружного освещения | Замена существующих 248 светильников на светильники ЖКУ-33 мощностью 100Вт с лампами ДНаЗ: - внутриквартальное освещение МКР 3 – 30шт; б. Доменщиков, проезд вдоль школы №11 – 12шт; внутриквартальное освещение от ТП-365 – 13шт; внутриквартальное освещение от ТП-505 – 9шт; проезд к поликлинике №5 – 15шт; пр. Победы – 125шт; внутриквартальное освещение от ТП-394 – 17шт; внутриквартальное освещение Жукова 4 – 17шт; сквер ул. Монт Клер – 10шт. Замена существующих 59 светильников на светодиодные светильники различной мощности: - внутриквартальное освещение 17 МКР – 8шт; наружное освещение композиции 50-ия металлургического комбината – 13шт; выход от ТП – 224 – 6шт; наружное освещение вокруг СКЗ «Алмаз» - 9шт; выход от ТП – 116 – 4шт; проезд от ул. Молодежная – 4шт;- ул. Боршодская – 15шт. | - | Реконструкция сетей наружного освещения | - | - | Показатель 4.8. |

2. Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2016 год

Основные источники реализации Программы – средства городского бюджета и внебюджетные средства (собственные средства муниципальных учреждений и предприятий, средства собственников жилых помещений в многоквартирных домах).

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполне-ние | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2019 годы | всего | 1 392,7 | 3 626,7 | 3 181,8 | 1 000,0 | - | - |
|  |  | ДЖКХ | 892,7 | 686,7 | 594,9 | 500,0 | - | - |
|  |  | УДК | 500,0 | 500,0 | 485,9 | 500,0 | - | - |
|  |  | УО | 0,0 | 2 440,0 | 2 101,0 | 0,0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования | всего | 500,0 | 2 940,0 | 2 586,9 | 500,0 | - | - |
|  |  | УДК | 500,0 | 500,0 | 485,9 | 500,0 | - | - |
|  |  | УО | 0,0 | 2 440,0 | 2 101,0 | 0,0 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | всего | 500,0 | 2 940,0 | 2 586,9 | 500,0 | - | - |
|  |  | УДК | 500,0 | 500,0 | 485,9 | 500,0 | - | - |
|  |  | УО | 0,0 | 2 440,0 | 2 101,0 | 0,0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | всего | 892,7 | 686,7 | 594,9 | 500,0 | - | - |
|  |  | ДЖКХ | 892,7 | 686,7 | 594,9 | 500,0 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду | всего | 892,7 | 686,7 | 594,9 | 500,0 | - | - |
|  |  | ДЖКХ | 892,7 | 686,7 | 594,9 | 500,0 | - | - |

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2016 год, (тыс.руб.) | Расходы за 2017 год, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец на 2014-2019 годы | всего | 44 134,8 | 59 017,8 | 133,7 | 152 787,8 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 3 626,7 | 3 181,8 | 87,7 | 1 000,0 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 40 508,1 | 55 836,0 | 137,8 | 151 787,8 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования | всего | 4 772,2 | 4 260,3 | 89,3 | 3 791,9 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 2 940,0 | 2 586,9 | 88,0 | 500,0 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 1 832,2 | 1 673,4 | 91,3 | 3 291,9 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | всего | 4 772,2 | 4 260,3 | 89,3 | 3 791,9 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 2 940,0 | 2 586,9 | 88,0 | 500,0 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 1 832,2 | 1 673,4 | 91,3 | 3 291,9 | - | - |
| 4 | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | всего | 686,7 | 594,9 | 86,6 | 500,00 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 686,7 | 594,9 | 86,6 | 500,00 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | всего | 686,7 | 594,9 | 86,6 | 500,00 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 686,7 | 594,9 | 86,6 | 500,00 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| 6 | Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве | всего | 38 675,9 | 54 162,6 | 140,0 | 148 495,9 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 38 675,9 | 54 162,6 | 140,0 | 148 495,9 | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | всего | 36 963,1 | 52 372,3 | 141,7 | 147 671,0 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 36 963,1 | 52 372,3 | 141,7 | 147 671,0 | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | всего | 1 712,8 | 1 790,3 | 104,5 | 824,9 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 1 712,8 | 1 790,3 | 104,5 | 824,9 | - | - |

3. Информация о внесенных в 2016 году изменениях в муниципальную программу:

В 2016 году были внесены изменения в постановление мэрии города от 26.07.2010 № 2850 «О муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2018 годы»:

- Постановление мэрии города от 05.05.2016 №1770 внесены изменения в части:

- корректировки объемов финансирования муниципальной программы в связи с поступлениям заявки МУП «Электросеть» с планом энергосберегающих мероприятий на 2014-2018 годы;

- корректировки мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2016-2018 годы в связи с реорганизацией МУП «Городское жилищное хозяйство» путем присоединения к МУП "Теплоэнергия";

- по представлению контрольно-счетной палаты города Череповца от 04.02.2016 № 01-13/12 по результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

- исключена необходимость утверждения правовыми актами мэрии города адресного перечня помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду и подлежащих оснащению приборами учета в текущем финансовом году;

- мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде конкретизировано планируемым к ежегодной установке количеством приборов учета;

- добавлены целевые показатели по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде», отражающие уровень оснащенности приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах;

- внесены корректировки в плановые значения показателя 2.5 муниципальной программы на 2016-2018 годы в связи с тем, что муниципальные учреждения здравоохранения перешли под юрисдикцию Департамента здравоохранения области.

- Постановление мэрии города от 04.08.2016 № 3471 внесены изменения в части:

- изменения лимитов бюджетных обязательств на 2016 год (решение Череповецкой городской Думы № 82 от 05.05.2016 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 «О городском бюджете на 2016 год»; решение Череповецкой городской Думы № 150 от 01.07.2016	«О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 «О городском бюджете на 2016 год»);

- изменения планов по реализации энергосберегающих мероприятий на 2016-2018 годы  связи с поступлением заявок МТПП «Фармация», МУП «Электросвет», МУII «Электротранс», МУП «Водоканал»;

- при расчете затрат на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов планировалась установка 315 индивидуальных приборов учета воды (сметная стоимость работ за единицу - 2751,39 руб.) и 30 индивидуальных приборов учета электрической энергии (сметная стоимость работ за единицу - 868,17 руб.). Адресный перечень помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду и подлежащих оснащению приборами учета, на 2016 год не включает помещения, в которых требуется установка индивидуальных приборов учета электрической энергии. Кроме того, для проведения котировочной закупки в феврале 2016 года была определена стоимость установки одного индивидуального прибора учета воды в размере 2900 руб. на основании коммерческих предложений. С учетом первоначально выделенного финансирования из городского бюджета в размере 892,7 тыс.руб. возможна установка 307 индивидуальных приборов учета воды.

- Постановление мэрии города от 11.10.2016 № 4546 внесены изменения в части:

- пролонгации срока действия программы в связи с доведением финансовым управлением мэрии прогнозных объемов бюджетных ассигнований по действующим обязательствам на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Планы предприятий и учреждений по реализации энергосберегающих мероприятий на 2019 год находятся в стадии формирования и будут включены в муниципальную программу позднее;

- изменения в плановые значения на 2016-2019 годы с учетом фактических значений целевых показателей (индикаторов) в 2014 и 2015 году;

- внесения корректировки в объемы финансирования муниципальной программы в связи с поступлениям заявок об изменении планов по реализации энергосберегающих мероприятий на 2015-2018 годы от участников программы и изменением лимитов бюджетных обязательств на 2016 год.

4. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2018 годы»

Оценка эффективности реализации Программы проведена на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными.

Расчет степени достижения целевых показателей Программы путем сопоставления их фактических значений с плановыми представлен в таблице 6.

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где

Пплi – плановое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того целевого показателя Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение i-того целевого показателя Программы; 95 % и более – эффективное выполнение i-того целевого показателя Программы.

Таблица 6

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 план | 2016 факт | Степень достижения показателя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 98,700 | 99,683 | 101,0 |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учет, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 72,000 | 76,078 | 105,7 |
| 1.3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,500 | 99,300 | 99,8 |
| 1.4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования* | % | - | - | - |
| 1.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 91,000 | 91,806 | 100,9 |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,000 | 0,000 | 100,0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 36,000 | 35,506 | 101,4 |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,230 | 0,218 | 105,5 |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 48,457 | 56,558 | 85,7 |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | - | - | - |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 1,007 | 0,950 | 106,0 |
| 2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,000 | 0,000 | 100,0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,250 | 0,231 | 108,2 |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | 63,429 | 59,243 | 107,1 |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 32,747 | 29,662 | 110,4 |
| 3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м/ кв.м | 0,019 | 0,014 | 135,7 |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс.куб.м/ чел. | 0,124 | 0,097 | 127,8 |
| 3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв.м | 0,043 | 0,038 | 113,2 |
| 3.8. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 85,0 | 81,2 | 95,5 |
| 3.9. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % | 96,0 | 95,5 | 99,5 |
| 3.10. | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | 307 | 319 | 103,9 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве |
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./млн.Гкал | 0,000 | 0,000 | 100,0 |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 0,1542 | 0,1525 | 101,1 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс.кВтч/ тыс.куб.м | 0,333 | 0,326 | 102,1 |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15,692 | 16,835 | 93,2 |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 11,891 | 10,379 | 114,6 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) | тыс.кВтч/ тыс.куб.м | 0,1690 | 0,1439 | 117,4 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс.кВтч/ куб.м | 0,00013 | 0,000113 | 115,0 |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/кв.м | 1,76 | 1,713 | 102,7 |
| Степень достижения показателей эффективности реализации Программы (Пэф) | 105,7 |

*Расчет показателей 1.4, 2.4 и 3.3, определенных Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», не производился в связи с отсутствием на территории города ресурса - горячей воды (готовится непосредственно в тепловом пункте здания с использованием воды и тепловой энергии).

| Пэф= | n SUM Пi i=1 | , где |
| --- | --- | --- |
|  | n |  |

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

Пэф – показатель эффективности реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того целевого показателя Программы, %,

n – количество целевых показателей Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95 % и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95 %, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как низкий.

Оценка эффективности реализации Программы равна 105,7 – высокий уровень реализации Программы. Расчет представлен в таблице 6.

Степень достижения показателей эффективности Программы: Пэф.= 2 853,4/ 27 = 105,7 %

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ равно 95% и выше.

ЭБ=(3 181,8 тыс. руб./ 3 626,7 тыс. руб.) *100% =87,7 %

Обоснование в случае отклонений от плана мероприятий муниципальной программы, плана бюджетных ассигнований на 2016 год по программе

Мероприятия полностью выполнены, отклонение по году связано с экономией денежных средств, при выполнении работ путем проведения конкурсных процедур.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля

города

04.02.2016 года контрольно-счетной палатой города Череповца проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город «Череповец».

По результатам проверки предлагается:

- Формирование и утверждение Адресного перечня жилых помещений, в которых требуется установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов, осуществлять в соответствии с утвержденным постановлением мэрии от 15.10.2014 № 5544 Положением о порядке организации работ по оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду, либо внести в указанное Положение изменения.

- В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением мэрии города от 10.11.2011 №4645 и в целях оценки результативности реализации муниципальной программы обеспечить сопоставимость данных о выполнении основного мероприятия Подпрограммы 2 и целевого индикатора.

- Рассмотреть вопрос о наличии в составе целевых индикаторов Подпрограммы 2 показателя о количестве ИПУ для установки в муниципальном жилищном фонде.

- При осуществлении закупок товаров, работ и услуг обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Информацию о принятых по результатам проверки мерах направить в контрольно-счетную палату города Череповца в срок до 11.03.2016.

Представление на 04.02.2016 № 01-13/12 по результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014-2018 годы" рассмотрено и проанализировано.

1.В целях реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014-2018 годы" разработано Положение о порядке организации работ по оснащению помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду, индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии, утвержденное постановлением мэрии города от 15.10.2014 № 5544 (далее - Положение). На сегодняшний день внесены изменения в Положение, с целью регламентации порядка организации работ в части оснащения приборами учета коммунальных квартир, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц, и муниципальные жилые помещения, которые исключают пункт 3.4, согласно которому адресный перечень помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду и подлежащих оснащению приборами учета (далее - Адресный перечень), состоит из четырех разделов, соответствующих по названию четырем районам города). Формирование Адресного перечня департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии производится на основании заявлений нанимателей жилых помещений на установку приборов учета по очередности их поступления (по дате и времени поступления заявлений на установку индивидуальных приборов учета воды и электрической энергии (далее - Журнал)).

На основании выписок из реестра муниципального имущества Комитета по управлению имуществом города жилые помещения исключаются из Адресного перечня, заявителю отказывается в установке приборов учета. С учетом актуальности на сегодняшний день приватизации муниципальных жилых помещений возникает необходимость ежемесячной корректировки Адресного перечня. В связи с этим  в постановление мэрии города от 26.07.2010 № 2850 "О муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014-2018 годы" внесены изменения в части исключения необходимости утверждения правовыми актами мэрии города Адресного перечня (заявления зарегистрированы в Журнале).

2. В рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" за счет средств городского бюджета запланировано мероприятие по оснащению индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду. Реализация мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета воды муниципальных жилых помещений связана с целевым показателем, отражающим удельный расход воды  в многоквартирных домах в расчете на 1 жителя.

Информацию об объеме воды, потребляемой во всех многоквартирных домах, предоставляет ресурсоснабжающая организация МУП "Водоканал". При этом на сегодняшний день деятельность по управлению многоквартирными домами города осуществляют 484 юридических лица: 80 управляющих компаний, 404 ТСЖ, ТСН и ЖСК. Существует проблема в организации сбора достоверной информации в полном объеме. В 70% из общего числа многоквартирных домов имеются муниципальные жилые помещения и вести учет расхода воды только по ним в целях оценки результативности запланированного мероприятия в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" не представляется возможным. При получении информации не в полном объеме не провести анализ динамики потребления воды.

В  связи с вышесказанным обеспечить сопоставимость данных о выполнении основного мероприятия Подпрограммы и целевого индикатора в настоящее время не представляется возможным.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом  от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны планироваться с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении. Исходя из этого, включение в муниципальную программу мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов помещений, находящихся в частной собственности физических и юридических лиц, бессмысленно, поскольку запланировать, а также собрать информацию о количестве установленных в квартирах приборов учета и понесенных собственниками расходах со всех 484 организаций, обслуживающих многоквартирные дома, не представляется возможным.

3. В соответствии с п.4 статьи 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 - ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны отражать повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. Исходя из того, что основным мероприятием подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" является оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду, целевой показатель должен отражать повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных квартир. В связи с наличием муниципальных жилых помещений в 70% из общего числа многоквартирных домов,  а также с учетом того, что деятельность по управлению многоквартирными домами города осуществляют 484 юридических лица, собрать информацию для расчета данного показателя, а значит и отследить его в динамике не представится возможным.

4. При осуществлении закупок товаров, работ и услуг обеспечено соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 г. "44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Сведения о результатах деятельности

| Код раздела, подраздела расходов по бюджетной классификации | Наименование показателя | Единица измерения | По плану | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | сумма, руб. | количество | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0501 803 244 1520100000 226 | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | руб. | 307 | 686 680,00 | 319 | 594 867,00 |
| 0709 805 612 1510100000 241 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | руб. |  | 2 440 000,00 |  | 2 101 000,00 |
| 0801 808 612 1520100000 241 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | руб. |  | 500 000,00 |  | 485 914,68 |
| Итого |  |  |  |  |
| Итого расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью на отчетный финансовый год |  | 3 626 680,00 |  | 3 181 781,68 |