| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту Государственной экологической экспертизы «Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) №2» № Перечень основных данных и требований Характеристика основных данных, требований рабочего проекта 1 Наименование и адрес Заказчика Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» Юридический адрес: 162 608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, д.22 Фактический адрес: 162 608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, д.22 2 Наименование и адрес Исполнителя Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» 162 608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, д.22 3 Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду Начало 01.09.2014 г. Окончание 20.01.2015 4 Основание для проведения работ Задание на выполнение проектных работ по объекту: «Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) №2». Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды», № 7-ФЗ от 10.01.2002 (ред. от 21.07.2014). Федеральный закон РФ «Об экологической экспертизе» №174-ФЗ от 23.11.1995 (ред. от 28.06.2014). «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденное Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 (зарегистрированное в Минюсте России 04.07.2000, регистрационный № 2302). 5 Стадийность проектирования Проектная документация 6 Местоположение проведения хозяйственной деятельности Земельный участок, расположенный в северо-западном промузле, по направлению на запад вдоль участка пути Северной железной дороги, между промышленными площадками ОАО «Северсталь» и ОАО «ФосАрго - Череповец», рядом с железнодорожной станцией «Кошта» на перегоне «Череповец-2 – Нелазское». | 7 Цель работы Провести работы по оценке воздействия на окружающую среду и подготовить материалы ОВОС по объекту Государственной экологической экспертизы «Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) №2», в том числе провести их общественное обсуждение. 8 Основные задачи, решаемые при проведении ОВОС Получение информации о характере и масштабах воздействия на окружающую среду нового полигона твердых бытовых отходов с учетом решений, принятых при разработке проектной документации. Выявление и учет общественного мнения относительно реализации проекта. 9 Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду Для организации процесса общественного участия в процедуре ОВОС использовать следующие методы: - информирование через местные газета, радио и телевидение; - встречи с общественностью; - технические совещания и круглые столы по обсуждению намечаемого строительства, технического задания на ОВОС; - предоставление технического задания и предварительных материалов ОВОС для ознакомления; - общественные обсуждения. 2. Для прогнозной оценки воздействия на окружающую среду использовать методы: - метод аналоговых оценок и сравнение с универсальными стандартами; - метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся непосредственному измерению; - «метод списка» и «метод матриц» для выявления значимых воздействий; - метод математического моделирования; - расчетные методы определения прогнозируемых выбросов, сбросов и норм образования отходов. 10 Предполагаемый состав и содержание материалов по оценке воздействия на окружающую среду Оценка современного состояний окружающей среды в районе намечаемого строительства. Выявление возможных воздействий на окружающую среду. Определение наиболее значимых воздействий. Прогнозная оценка воздействия на окружающую среду. Определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих негативные воздействия. Оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий. Разработка предложений по программе экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности. 11 План проведения консультаций с общественностью Подготовка и распространение информации о начале работ по ОВОС в федеральной, региональной и местной периодической печати. Обеспечение доступа (совместно с Заказчиком) к техническому заданию по ОВОС и материалам ОВОС (МОВОС) заинтересованной общественности и других участников процесса ОВОС с момента утверждения этого задания и завершения разработки предварительных МОВОС до окончания проведения ОВОС. Информирование общественности о дате, месте и времени проведения общественных обсуждений в федеральной, региональной и местной периодической печати. Участие в организации общественного обсуждения по предварительным МОВОС. 12 Этапы выполнения работы Подготовка технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Информирование общественности о начале работ по ОВОС в средствах массовой информации федерального, регионального и местного уровня. Принятие, документирование и учет замечаний и предложений от общественности по ТЗ. Подготовка предварительных Материалов ОВОС. Проведение общественного обсуждения. Корректировка, при необходимости, МОВОС по результатам проведенного общественного обсуждения. Подготовка окончательных Материалов ОВОС. 13 Состав и содержание материалов по оценке воздействия на окружающую среду В соответствии с приложением к «Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденное Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 и документов его дополняющих или заменяющих. 14 Требования к передаваемой документации Материалы ОВОС представить в виде Раздела, - в печатном виде в 4-х экземплярах, - на магнитном носителе (текстовые файлы – в формате Word 7.0, табличные формы – в формате Excel 7.0, цифровые картографические данные). Электронная версия должна полностью соответствовать твердой копии. НравитсяКонец формы |
| --- | --- |