## УТВЕРЖДЕНА

## постановлением мэрии города

## от 10.10.2013 № 4813

## (в редакции

## постановления мэрии города

## от 11.05.2017 № 2109)

Муниципальная программа

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,

транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт

объектов муниципальной собственности города Череповца»

на 2014 - 2019 годы

Ответственный исполнитель:

комитет по управлению имуществом города

Дата составления проекта программы: июль – октябрь 2013 года

| Непосредственные исполнители | Фамилия, имя, отчество. | Телефон, электронная почта |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитета по управлению имуществом города | Исмагилов Галим Галеевич | 55 13 60 G_lsmagilov@cherepovetscity.rukui@cherepovetscity.ru |
| Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонтов» | Антонов Виктор Петрович | 30-17-59 antonovvp@cherepovetscity.ru |

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2019 годы

(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР») |
| Участники Программы | Нет |
| Подпрограммы Программы | Нет |
| Программно-целевые инструменты Программы | Нет |
| Цель Программы | Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города |
| Задачи Программы | 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройства. 2.Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики. 3. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1.Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: капитальное строительство, реконструкция, модернизация; капитальный ремонт. 2.Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство. 3.Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики. 4.Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации. 5. Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014 ( 2019 годы |
| Общий объем финансового обеспечения Программы | Общий объем финансового обеспечения ( 4 823 401,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 ( 510 463,0 тыс. руб.; 2015 ( 583 056,5 тыс. руб.; 2016 ( 1 061 253,2 тыс. руб.; 2017 ( 775 891,0 тыс. руб.; 2018 ( 854 271,0 тыс. руб.; 2019 ( 1 038 466,9 тыс. руб. Капитальные расходы на 2018 – 2019 годы: в пределах условно утвержденных расходов бюджета, подлежащих ежегодному рассмотрению |
| Объем бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета | Объемы бюджетных ассигнований ( 1 648 549,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 ( 275 914,0 тыс. руб.; 2015 (171 879,7 тыс. руб.; 2016 ( 199 347,4 тыс. руб.; 2017 ( 307 413,7 тыс. руб.; 2018 ( 516 427,1 тыс. руб.; 2019 ( 177 567,5 тыс. руб. Капитальные расходы на 2018 – 2019 годы: в пределах условно утвержденных расходов бюджета, подлежащих ежегодному рассмотрению |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2019 году 82 объекта. Завершить работы по капитальному ремонту 40 объектов муниципальной собственности к 2019 году. Достичь 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно). Достичь 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)) |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы,

включая описание текущего состояния, основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Основополагающей целью государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели.

В настоящее время остается нерешенным ряд проблем, влияющих на социально-экономическое развитие города и требующих неотложного решения, в том числе:

- несоответствие существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращение числа вышеуказанных учреждений вследствие как структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- высокая степень физического и морального износа объектов социальной инфраструктуры;

- острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- отсутствие школьных образовательных учреждений в новых микрорайонах города;

- замедление темпов ввода объектов в эксплуатацию, рост незавершенного строительства;

- увеличение пробега автомобильного транспорта, повышение себестоимости перевозок и увеличение транспортного потока на автомобильных дорогах города Череповца;

- невозможность обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.

За последние годы произошло общее снижение доступности качественных образовательных и культурных услуг для населения города. Из-за недостаточной доходной базы местных бюджетов строительство объектов капитального строительства муниципального значения невозможно без финансовой помощи за счет средств областного бюджета. Увеличение сроков строительства из-за необеспеченности финансовыми средствами ведет к увеличению стоимости строительства объектов.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города необходимо усилить государственную поддержку социального обустройства населенных пунктов и на этой основе повысить качество жизни и активизацию человеческого потенциала. В разрезе отраслей социальной сферы это означает создание благоприятных условий для жизнедеятельности, получения образования, культурно-познавательного и спортивного досуга и отдыха для всех поколений череповчан.

Автомобильные дороги имеют огромное значение для муниципального образования «Город Череповец». Они связывают микрорайоны, обеспечивают их жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

В современных условиях без значительной государственной поддержки большая часть муниципального образования «Город Череповец» не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворять в полной мере основные жизненные потребности проживающего на их территории населения.

Выделение в достаточном объеме средств всех уровней бюджетов для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта приоритетных и социально значимых объектов муниципальной собственности и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения, позволит:

- обеспечить устойчивое развитие региональной системы образования и культурно-досуговых учреждений;

- провести реструктуризацию сети общеобразовательных учреждений;

- расширить сеть дошкольных и школьных образовательных учреждений;

- укрепить их материально-техническую базу;

- увеличить протяженность и доступность автомобильных дорог местного значения;

- снизить число дорожно-транспортных происшествий.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления;

- необходимостью формирования условий социального комфорта для удовлетворения растущих потребностей населения в образовании и культурно-досуговый деятельности и автомобильных дорогах.

Одной из основных задач органов местного самоуправления является предоставление качественных услуг населению муниципального образования и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является наличие, а также техническое состояние объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и других объектов социально-культурного и административного назначения. Не менее важным является обеспечение доступности пользования автомобильными дорогами местного значения. Строительство, реконструкция, модернизация, а также проведение качественного капитального ремонта предполагают обеспечение надлежащего состояния, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается, в том числе, осуществлением плановых работ по капитальному ремонту объектов. Длительное отсутствие ремонтных работ на объектах недвижимости, несистемный характер ремонтов, неплановый порядок ремонтов создает угрозу разрушения и утраты объектов, снижение их стоимости, значительного возрастания затрат на содержание и приведение их в надлежащее техническое состояние.

Одной из задач Программы является организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. В рамках Программы ставится цель завершить работы в полном объеме по капитальному ремонту и сдать в эксплуатацию объекты, по которым запланировано выполнение работ капитального строительства, реконструкции и модернизации. Объем незавершенного строительства в установленные сроки складывается в результате несвоевременной передачи объектов балансодержателю муниципальной собственности. В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением мэрии города от 07.10.2015 № 5347 «Об утверждении порядка списания затрат по созданию объектов, финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета», МКУ «УКСиР» осуществляет мероприятия по определению объектов, имеющих основания для списания, и принятие решения по списанию затрат по объектам незавершенного строительства.

В основе данной Программы лежит система планово-предупредительного ремонта, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по проведению капитального ремонта с регламентированной последовательностью и периодичностью, направленных на обеспечение эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов установленного срока службы. Решение вышеперечисленных проблем может быть обеспечено путем реализации мероприятий по проведению работ по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры города.

2. Приоритеты в сфере реализации Программы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы,

сроков и этапов реализации Программы

2.1. Приоритеты в сфере реализации Программы.

Приоритетами в сфере реализации Программы являются мероприятия, направленные на создание условий, при которых нормативно-техническое состояние объектов муниципальной собственности, необходимых для решения вопросов местного значения, будет соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам. Кроме того, ожидается улучшение эксплуатационных показателей вышеуказанных объектов и качество предоставляемых услуг населению муниципального образования» Город Череповец».

2.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Программы.

Целью Программы является развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройства.

Данная задача должна решить острую проблему дефицита дошкольных учреждений. Частично удовлетворить потребность мест обучения в общеобразовательных учреждениях112 микрорайона. А также улучшит условия для занятий физической культурой и спортом. Обеспечит доступность в сфере культуры и спорта. Повысит уровень комфортности населения в части увеличения количества автомобильных дорог местного значения. Выполнение указанной задачи укрепит материальную базу учреждений муниципальной собственности, повысит уровень их комфортности и доступности.

2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики.

Поставленная задача позволит привести образовательные и дошкольные учреждения в соответствие современным требованиям к организации образовательного процесса. Улучшит условия для занятий физической культурой и спортом, укрепит материальную базу учреждений муниципальной собственности и повысит уровень комфортности, доступности и качества оказываемых услуг населению.

3. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Для того чтобы эксплуатационные характеристики здания соответствовали нормативным показателям проектной документации, необходимо контролировать выполнение каждой технологической операции цикла, за что и отвечает указанная задача.

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы (представлены в таблице 1).

2.3. Ожидаемые конечные результаты Программы.

При реализации Программы по данным таблицы 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» планируется сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2019 году в сферах:

- дорожное хозяйство – 22 объекта

Мероприятие «Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов по устройству внутриквартальных проездов в шлаковом исполнении: в 127 мкр. со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году и в 129-130 мкр. (2 этап) со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017 году;

- образование – 17 объектов (дошкольных учреждений – 9 и школьных образовательных учреждений – 8)

Мероприятие «Пришкольные стадионы», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство» объектов капитального строительства, в том числе: строительство стадионов на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» по пр. Строителей, 11б и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» по пр. Строителей, 11 и на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» по ул.К. Беляева, 16 и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» по пр. Победы, 147.

Мероприятие «Пришкольный стадион МБОУ «СОШ № 30», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Строительство объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по асфальтированию: беговой дорожки, дорожки для прыжков в длину и тротуара. А также строительство объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по устройству: наливного полимерного покрытия беговой дорожки; ограждения за футбольными воротами; тротуаров с асфальтобетонным покрытием и благоустройство (восстановление существующих газонов, устройство новых газонов).

Мероприятие «Реконструкция здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя реконструкцию 2 объектов. Реконструкцию объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение работ по тепловизионному обследованию.

Мероприятие «Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад», указанное в таблице» «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение работ по тепловизионному обследованию.

- физическая культура и спорт – 11объектов

Мероприятие «Строительство спортивных площадок и комплексов», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 11 объектов капитального строительства, в том числе: строительство спортивных площадок и комплексов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»(ул. К. Белова, 51); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Максима Горького» (Советский пр., 60а); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» (ул. Ленинградская, 14); МУП «Санаторий «Адонис»; парк имени Ленинского комсомола; сквер «Макаринская роща»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» (ул. Красная, 5а); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» (пр. Луначарского, 44); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» (ул. Пионерская, 14); парк 200-летия города Череповца;

- культура – 4 объекта;

- связь и информатика ( 1 объект;

- другие вопросы в области национальной экономики ( 2 объекта;

- благоустройство ( 25 объектов.

Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», такое как «Детские площадки и комплексы», включает в себя строительство 5 объектов капитального строительства, в том числе: строительство детских площадок у торгового центра «Невский», в сквере у дома № 115 по пр. Победы, в районе домов № 32а по ул. Ломоносова и № 133б по ул. Ленина, у «СОШ № 2» по ул. Олимпийской д. 59, в сквере 20 мкр. («Спорттовары»).

Информация по фактической сдаче объектов капитального строительства в эксплуатацию:

- начало строительства по объекту «Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр.» - 2011 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2013 год. Окончательная оплата за выполненные работы произведена в январе 2014 года;

- начало строительства по объекту «Детский сад № 27 в 115 мкр.» - 2013 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2014 год. Окончательная оплата за выполненные работы произведена в 2015 году;

- начало строительства по объекту «Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой» - 2014 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2015 год. Окончательная оплата за выполненные работы в 2016 году. В результате реализации объекта прирост протяжённости улиц города в результате строительства новых автомобильных дорог составит 1 103,0 п.м. (6 полос);

- начало строительства и сдача в эксплуатацию по объекту: «Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце» - 2015 год. Окончательная оплата за выполненные работы в 2016 году. В результате реализации объекта прирост протяжённости улиц в результате реконструкции автомобильных дорог составит 723,75 п.м.;

- начало строительства по объектам «Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад» и «Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад» - 2017 год (начало реализации проектов 2014 год), сдача данных объектов в эксплуатацию запланирована на 2018 год. Окончательную оплату за выполненные работы ожидается осуществить в 2019 году;

- начало строительства по объектам «Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад» (начало реализации проекта 2014 год)  и «Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад» - 2016 год, сдача данных объектов в эксплуатацию запланирована на 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в 2018 году;

- начало строительства и сдача в эксплуатацию по объекту «Парк Победы. Благоустройство территории» - 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в 2018 году;

- начало строительства по объекту «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.» - 2017 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2018 год. Окончательная оплата за выполненные работы в 2019 году.

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2019 году планируется сдать в эксплуатацию 82 объекта.

По капитальному ремонту завершить работы к 2019 году в сферах:

- образование ( 14 объектов (дошкольные учреждения – 1, школьные образовательные учреждения – 9, дополнительное образование – 1, молодежная политика и оздоровление детей – 2, другие вопросы в области образования ( 1).

Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (ул. Ленина, 111), указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 и 2016 годах включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту жесткой кровли.

Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по асфальтированию круговой беговой дорожки и дорожки для прыжков в длину, установку ворот для мини футбола, а также установку наливного резинового покрытия и укладку искусственной травы. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по наружному освещению;

- дорожное хозяйство – 7 объектов;

- жилищно-коммунальная инфраструктура – 6 объектов

Мероприятие «Снос объектов муниципальной собственности», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя снос 6 объектов капитального ремонта, в том числе: снос остатков жилого дома по адресу: 7-я Линия, 5; снос остатков жилого дома по адресу: ул. К. Либкнехта, 53; снос дома по пр. Победы, 103; снос военного городка № 8 по адресу: Кирилловское шоссе, 55; снос 2-х домов по адресам: 2-й Биржевой проезд, 22 и 24;

- культура – 7 объектов;

- другие общегосударственные вопросы – 2 объекта

Мероприятие «Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя 2 объекта капитального ремонта, в том числе: 2014 год - «Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» и 2016 год – выполнение работ по въезду с ул. Бардина к зданию по адресу: г. Череповец,  ул. Жукова, 2;

- другие вопросы в области национальной экономики ( 4 объекта.

Начало капитального ремонта и сдача объекта в эксплуатацию «Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44» - 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в 2018 году.

Всего планируется закончить выполнение работ по капитальному ремонту 40 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры города Череповца. Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- достичь 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);

- достичь 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)).

2.4. Сроки реализации Программы.

Реализация Программы с 2014 по 2019 годы.

3. Обобщенная характеристика мер муниципального

регулирования - основания для разработки и реализации Программы (нормативно-правовая база)

Основанием для разработки Программы являются:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»;

- постановление мэрии города от 02.07.2012 № 3597 «Об утверждении перечня муниципальных программ города».

4. Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав Программы реализуемых подпрограмм

Программа не имеет в своем составе подпрограмм.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий и ведомственных целевых программ Программы

Программа предусматривает выполнение трех основных мероприятий. Программно-целевых инструментов и ведомственных целевых программ Программа не имеет.

Программа реализуется по следующему направлению: сохранение и укрепление социальной инфраструктуры г. Череповца по объектам муниципальной собственности (культуры и спорта, учреждений социальной защиты населения, автомобильных дорог и др.).

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий (таблица 2).

Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройства.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 1 представлен в таблице2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 2 представлен в таблице2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и в таблице 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Данное мероприятие направлено на решение следующей задачи: организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Полный перечень объектов капитального строительства, реконструкции и капитальных ремонтов представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ».

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

6. Информация об участии общественных и иных организаций

в реализации Программы

Комитет по управлению имуществом города – ответственный исполнитель и МКУ «УКСиР» - соисполнитель Программы мэрии осуществляют политику в сфере осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и организации капитальных ремонтов путем привлечения к реализации мероприятий Программы органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, жителей города. При этом непосредственных участников Программы не имеется.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации Программы

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 4 823 401,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

- 2014 ( 510 463,0 тыс. руб.;

- 2015 ( 583 056,5 тыс. руб.;

- 2016 ( 1 061 253,2 тыс. руб.;

- 2017 ( 775 891,0 тыс. руб.;

- 2018 ( 854 271,0 тыс. руб.;

- 2019 ( 1 038 466,9 тыс. руб.

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы осуществлялся на основании имеющихся сводно-сметных расчетов стоимости выполнения работ (при наличии разработанной ПСД), по укрупненным нормативам цены строительства и/или по объектам-аналогам (при отсутствии ПСД), а также индексации иных расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

8. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского

бюджета и при необходимости другим источникам финансирования

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на весь период реализации Программы составит 4 823 401,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- городского бюджета ( 1 648 549,4 тыс. руб.,

- федерального бюджета ( 687 637,5 тыс. руб.,

- областного бюджета – 2 487 214,7 тыс. руб.

Программа включает в себя реализацию 3 основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для финансирования Программы, в разрезе основных мероприятий и по годам представлен в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета» и таблице 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы».

9. Прогноз конечных результатов реализации Программы,

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня

и качества жизни населения, социальной сферы, экономики,

степени реализации других общественно значимых интересов

и потребностей в соответствующей сфере

Конечные результаты реализации Программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей, в сфере капитального строительства, реконструкции капитальных ремонтов, предусматривают сдать в эксплуатацию:

По строительству, реконструкции, модернизации к 2019 году в сферах:

- дорожное  хозяйство ( 22 объекта,

- образование ( 17 объектов (дошкольных учреждений – 9 и школьных образовательных учреждений – 8),

- физическая культура и спорт ( 11 объектов,

- культура – 4 объекта,

- связь и информатика ( 1 объект,

- другие вопросы в области национальной экономики ( 2 объекта,

- благоустройство ( 25 объектов.

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2019 году будут сданы в эксплуатацию 82 объекта.

По капитальному ремонту завершить работы к 2019 году в сферах:

- образование – 14 объектов (дошкольные учреждения – 1, школьные образовательные учреждения – 9, дополнительное образование – 1, молодежная политика и оздоровление детей – 2, другие вопросы в области образования (1),

- дорожное хозяйство ( 7 объектов,

- жилищно-коммунальная инфраструктура – 6 объектов,

- культура – 7 объектов,

- другие общегосударственные вопросы ( 2 объекта,

- другие вопросы в области национальной экономики ( 4 объекта.

Закончить выполнение работ по капитальному ремонту 40 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- достичь 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);

- достичь 100 %выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)).

10. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления

рисками реализации Программы

В период реализации Программы могут возникнуть разного рода риски, которые создают основные трудности в процессе строительства и проведения капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности при решении поставленных задач и достижения цели, указанных в Программе:

- финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, который негативно влияет на все стадии проведения капитального строительства и ремонтов объектов муниципальной собственности;

- организационный риск относится, например, к неудачному проведению аукционных процедур (несостоявшихся аукционов), что повлечет несвоевременное оформление договоров, контрактов, документов;

- социальный риск приводит к неудовлетворенным ожиданиям горожан по причине срыва срока строительства и ремонтов объектов в эксплуатацию социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, а также проявляется в низком качестве выполненных работ;

- ценовой риск может быть связан с низким качеством строительных материалов и недостаточным контролем за надлежащим выполнением работ на каждой стадии выполнения строительства и капитальных ремонтов, что приведет к удорожанию стоимости объектов, несоответствию эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации;

- климатический риск связан с природными и климатическими условиями, который может привести к срыву сроков и снижению качественных характеристик выполненных работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

К основным мерам управления рисками относятся:

- своевременное внесение изменений в Программу;

- актуализация базы подрядных организаций, проведение маркетинговых исследований для анализа о состоянии и тенденциях изменения рынка в строительной отрасли;

- обеспечение ужесточения контроля на каждой стадии проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с целью своевременного принятия решений для предупреждения последствий риска.

11. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)

Программы

1. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:

- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;

- капитальный ремонт».

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует количество объектов (в том числе переходящих), утвержденных в перечнях капитального строительства и ремонтов, на которых запланировано провести капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, в том числе разработку проектно-сметной документации, проведение инженерно-изыскательских работ, экспертизу проекта (без учета объектов, сданных в эксплуатацию в прошедшем году).

Алгоритм расчета: абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году.

Единица измерения: единицы (штук).

Периодичность сбора данных: 1 раз в полугодие, ежегодно.

Источник данных: протоколы заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов.

2. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции, в том числе по сферам:

- дорожное хозяйство,

- образование,

- физическая культура и спорт,

- жилищно-коммунальная инфраструктура,

- культура,

- связь и информатика,

- другие вопросы в области национальной экономики,

- благоустройство».

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году по капитальному строительству, реконструкции и модернизации.

Алгоритм расчета: суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году.

Единица измерения: единицы (штук.).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3),муниципальные контракты.

3. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:

- образование,

- дорожное хозяйство,

- жилищно-коммунальная инфраструктура,

- культура,

- другие общегосударственные вопросы,

- другие вопросы в области национальной экономики».

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует количество объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта.

Алгоритм расчета: абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию «завершения».

Единица измерения: единицы (штуки).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты.

4. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации».

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, в отношении общего количества запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации.

Алгоритм расчета: целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100%.

Единица измерения: единицы (%).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),муниципальные контракты.

5. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта».	Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, в отношении общего количества запланированных к завершению капитального ремонта объектов».

Алгоритм расчета: целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100%.

Единица измерения: единицы (%).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты.

12.Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы и оценки степени достижения запланированного уровня затрат.

12.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:

| Пэф = | n SUM Пi i=1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | n |  |

Пэф – степень достижения показателя эффективности реализации Программы, (%);

Пi – степень достижения целевого показателя реализации Программы, (%), где все целевые показатели соответствуют наименованию и значениям таблицы 1 «Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях»

n – количество целевых показателей реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

до 95 % – неэффективное выполнение муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение муниципальной программы.

Степень достижения значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей за отчетный период по формуле:

Пi = Пфi/Пплi х 100%,

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы;

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % - неэффективное выполнение показателей Программы;

от 95 % и выше - эффективное выполнение показателей Программы.

12.2. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ*100%, где:

ЭБ  - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ  - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ  - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств на реализацию Программы при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Информация о показателях (индикаторах) Программы,

подпрограмм Программы и их значениях

Таблица 1

| № п/п п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Отчетный год 2012 | Текущий год 2013 | Значение показателя | Взаимосвязь с городскими целевыми показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация; - капитальный ремонт | штук штук штук | 45 25 20 | 46 22 24 | 51 39 12 | 32 28 4 | 46 29 17 | 39 26 13 | 13 9 4 | 8 7 1 | Т1.6 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети Т1.8 Протяженность реконструированных объектов улично-дорожной сети |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 20 | 17 | 21 | 20 | 14 | 20 | 5 | 2 |  |
|  | -дорожное хозяйство | штук | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | - | 2 |  |
|  | - образование | штук | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |  |
|  | - физическая культура и спорт | штук | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - |  |
|  | -жилищно-коммунальная инфраструктура | штук | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - культура | штук | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |  |
|  | - связь и информатика | штук |  | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  | - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |  |
|  | -благоустройство | штук | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | 1 | - |  |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 13 | 23 | 11 | 4 | 13 | 9 | 2 | 1 |  |
|  | -образование | штук | 8 | 16 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | - |  |
|  | - дорожное хозяйство | штук |  |  |  |  |  | 6 | - | 1 |  |
|  | - жилищно-коммунальная инфраструктура | штук | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |  |
|  | -культура | штук | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - |  |
|  | - другие общегосударственные вопросы | штук | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - |  |
|  | -другие вопросы в области национальной экономики | штук | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |  |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |

Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации (год) | окончания реализации (год) |  |  |  |
| Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2019 годы |
| 1 | Основное мероприятие 1 Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2019 | сдать в эксплуатацию к 2019 году 82 объекта, в том числе по сферам: - дорожное хозяйство ( 22 объекта, - образование ( 17 объектов (дошкольных учреждений – 9 и школьных образовательных учреждений – 8), - физическая культура и спорт ( 11 объектов, - культура – 4 объекта, - связь и информатика ( 1 объект, - другие вопросы в области национальной экономики ( 2 объекта, - благоустройство ( 25 объектов; - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |  | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.1 | Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2011 | 2014 | Завершение расчетов с подрядчиком (сдача объекта в эксплуатацию 2013 год) | Невыполнение условий муниципального контракта, штрафные санкции |  |
| 1.2 | Детский сад № 27 в 115 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2013 | 2015 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 422 места (сдача объекта в эксплуатацию 2014 год) | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.3 | Полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) № 2 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | Срок окончания реализации не определен | Обеспечение города комплексом природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов |  |  |
| 1.4 | Детский сад № 20 в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.5 | Реконструкция здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2015 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2014 год, тепловизионное обследование 2015 год) | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.6 | Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина,16а под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2015 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2014 год, тепловизионное обследование 2015 год) | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.7 | Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2018 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 75 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.8 | Установка камер видеонаблюдения. (Установка фоторадарного комплекса «Кордон» на Северном мосту) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2013 | 2014 | Безопасность дорожного движения на Северном мосту | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.9 | Проезд с ул. Ленинградской до жилого дома №19 в 106 мкр. (2 этап) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Строительство проезда к дому № 19 в асфальтовом покрытии (обеспечение доступности подъезда к многоэтажным жилым домам) | Отсутствие подъезда к многоэтажным жилым домам |  |
| 1.10 | Проезд к жилому 24 кв. дому по ул. Олимпийской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Строительство проезда к жилому 24 кв. дому по ул. Олимпийской (обеспечение доступности подъезда к многоэтажным жилым домам) | Отсутствие подъезда к многоэтажным жилым домам |  |
| 1.11 | Кабельная трасса от ТП 903 до здания МБУ «ЦМИРиТ» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Прокладка трассы, протяжённостью 300 метров, с материалами и подключением. В случае экстренного отключения электроэнергии дизель-электростанции будет поддерживать электропитание мощных серверов МБУ "ЦМИРиТ" | Отсутствие возможности поддерживать электропитание мощных серверов МБУ "ЦМИРиТ |  |
| 1.12 | Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2018 | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения | Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха |  |
| 1.13 | Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2015 | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий в местах отдыха горожан | Отсутствие комфортных условий в местах отдыха горожан |  |
| 1.14 | Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | Срок окончания реализации не определен | Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вида города и повысит его привлекательность | Ухудшение внешнего вида города и отсутствие его привлекательность |  |
| 1.15 | Установка ограждения (забора) на территории МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 30» по адресу: г. Череповец, ул. К. Белова, д. 51 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Приведение школьного образовательного учреждения к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов |  |
| 1.16 | Пришкольный стадион МБОУ «СОШ № 30» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2015 | Строительство стадиона (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 и 2015 годах). Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Неудовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спорта из-за отсутствия спортивного стадиона |  |
| 1.17 | Улица Матуринская | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.18 | Участки для многодетных семей в 126 мкр. Внутриквартальные проезды | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Строительство временных дорог для подъезда к земельным участкам, выделенных многодетным семьям в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 30.05.2013 № 550 «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории муниципального образования «Город Череповец» | Отсутствие временных дорог для подъезда к земельным участкам для многодетных семей |  |
| 1.19 | Строительство спортивных площадок и комплексов | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2 014 | Строительство спортивных площадок и комплексов в количестве 11 штук. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Неудовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спорта из-за отсутствия спортивных площадок и комплексов |  |
| 1.20 | Реконструкция ул. Мамлеева | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.21 | Реконструкция пр. Строителей | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.22 | Реконструкция ул. Данилова | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.23 | Светофорный объект на пересечении пр. Победы - пр. Луначарского | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2016 | Обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.24 | Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2016 | В результате реализации объекта будет реконструировано 1 103 п.м. Октябрьского проспекта и ул. Лесной, что позволит увеличить пропускную способность для движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно и удовлетворить потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города (сдача объекта в эксплуатацию 2015 год) | Низкая пропускная способность движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно, и неудовлетворение потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города |  |
| 1.25 | Автовокзал по адресу: ул.М.Горького, 44. Ограждение территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Обеспечение антитеррористической защищенности автовокзала после установки ограждения территории | Отсутствие антитеррористической защищенности автовокзала |  |
| 1.26 | Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2016 | В результате реализации объекта будет введено в эксплуатацию 723,75 п.м. дороги (6 полос), что позволит увеличить пропускную способность для движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно и удовлетворить потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города (сдача объекта в эксплуатацию 2015 год) | Низкая пропускная способность движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно и неудовлетворение потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города |  |
| 1.27 | Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2019 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год) | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.28 | Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2018 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 100 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.29 | Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2019 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год) | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.30 | Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 13а под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.31 | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2019* | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест(сдача объекта в эксплуатацию 2018 год) | Отсутствие школьных образовательных учреждений в новом112 микрорайоне города |  |
| 1.32 | Памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2015 | Улучшение внешнего вида города, открытие памятника к празднованию 70-летия со Дня Победы | Отсутствие памятника к празднованию 70-летия со Дня Победы |  |
| 1.33 | Парк Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2015 | Улучшение внешнего вида города и повышение его привлекательности, открытие парка Победы к празднованию 70-летия со Дня Победы | Отсутствие парка к празднованию 70-летия со Дня Победы, ухудшение внешнего вида города, отсутствие комфортных условий в местах отдыха горожан |  |
| 1.34 | Светофорный объект на перекрестке ул.Годовикова – ул. Ленинградская | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2015 | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.35 | Детские площадки и комплексы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2015 | Строительство детских площадок и комплексов в количестве 5 штук. Удовлетворение потребностей жителей города в детских площадках и комплексах | Неудовлетворение потребностей жителей города в детских площадках и комплексах |  |
| 1.36 | Пешеходные дорожки возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Олимпийская, 59) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2015 | Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города | Отсутствие надежности и безопасности движения жителей города |  |
| 1.37 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2017 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 и 2017 годах) | Отсутствие подъезда к жилым домам |  |
| 1.38 | Внутриквартальный проезд по ул. Широкой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2015 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам | Отсутствие подъезда к жилым домам |  |
| 1.39 | Внутриквартальный проезд по ул. Каштановой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2015 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам | Отсутствие подъезда к жилым домам |  |
| 1.40 | Внутриквартальные проезды в 102 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2015 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам | Отсутствие подъезда к жилым домам |  |
| 1.41 | Реконструкция кладбища № 4 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2016 | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | Отсутствие мест захоронения |  |
| 1.42 | Улица Надежды | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам | Отсутствие подъезда к жилым домам |  |
| 1.43 | Пришкольные стадионы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2016 | Строительство 2 пришкольных стадионов. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Неудовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спорта из-за отсутствия спортивных стадионов |  |
| 1.44 | Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Отсутствие тротуара |  |
| 1.45 | «Туристско-рекреационный комплекс «Усадьба Гальских». Благоустройство территории» (площадка для традиционных народных игр) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2015 | Строительство площадки для традиционных народных игр. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах |  |
| 1.46 | Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2017 | Привлечение инвестиций в экономику города, создание качественной инженерно-транспортной и производственной инфраструктуры, увеличения рабочих мест | Отсутствие инвестиций в экономику города, и рабочих мест |  |
| 1.47 | Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | Срок окончания реализации не определен | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.48 | МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100). Пандусы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Создание условий по безбарьерной среде и для передвижения маломобильных групп населения к местам массового отдыха | Неудовлетворение потребностей в передвижении маломобильных групп населения к местам массового отдыха |  |
| 1.49 | Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2017 | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан Зашекснинского района города | Отсутствие комфортных условий в местах отдыха горожан |  |
| 1.50 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) и домами по ул. Олимпийской, 13, 13а и 11 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.51 | Комплексная площадка на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому пр. с благоустройством территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение работ по благоустройству комплексной площадки на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому проспекту приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в комплексной площадке | Отсутствие: - комплексной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.52 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2017 | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.53 | Участки для многодетных семей | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальных проездов к жилым домам | Отсутствие внутриквартальных проездов к жилым домам |  |
| 1.54 | Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2017 | Выполнение работ по благоустройству комплексной площадки на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в комплексной площадке | Отсутствие: - комплексной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.55 | Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул.Рыбинской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | В результате реализации объекта будет введено в эксплуатацию 750,24 п.м. дороги (4 полосы, тротуары с двух сторон), что позволит увеличить пропускную способность для движения в Зашекснинском районе. Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения | Увеличение пропускной способности движения в Зашекснинском районе. Удовлетворение потребностей жителей города в автомобильных дорогах местного значения и увеличение их протяженности |  |
| 1.56 | Реконструкция моста через реку Кошту | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2017 | Выполнение работ по реконструкции моста | Отсутствие моста |  |
| 1.57 | Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города | Необеспеченность безопасности движения жителей города |  |
| 1.58 | МБОУ «СОШ № 31» (ул. Гоголя, 34). Ограждение территории школы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Приведение школьного образовательного учреждения к нормам СанПина | Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов |  |
| 1.59 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.60 | Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | Срок окончания реализации не определен | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения | Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха |  |
| 1.61 | Ритуальный центр | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2018 | Удовлетворение потребностей жителей города в предприятии по организации процедур похорон и траурных церемоний прощания | Отсутствие предприятия по организации процедур похорон и траурных церемоний прощания |  |
| 1.62 | Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.63 | Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.64 | Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке | Неудовлетворение потребности жителей города в детской игровой площадке у дома по ул. Красной, 32/1 |  |
| 1.65 | Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Строительство баскетбольной площадки на территории за ТЦ «Невский» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в баскетбольной площадке | Отсутствие: - баскетбольной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.66 | Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Строительство комплексной площадки на территории МБОУ «СОШ № 17» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в комплексной площадке | Отсутствие: комплексной площадки для жителей города, комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.67 | Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке | Неудовлетворение потребности жителей города в детской игровой площадке |  |
| 1.68 | Парк имени 200-летия города Череповца. Детская площадка | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Строительство детской площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской площадке на территории Парка имени 200-летия Череповца | Неудовлетворение потребности жителей города в детской площадке на территории Парка имени 200-летия Череповца |  |
| 1.69 | Сети наружного освещения по площади Химиков | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение работ по благоустройству территории площади Химиков (наружное освещение) приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.70 | Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в городе Череповец Вологодской области на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | Срок окончания реализации не определен | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения | Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха |  |
| 1.71 | Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.72 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе (4 полосы) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.73 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до ул. Годовикова (с перекрёстком и светофорным объектом) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2019 | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения, обеспечение надежности и безопасности движения жителей города | Неудовлетворение автомобильной дорогой местного значения, необеспеченность надежности и безопасности движения жителей города |  |
| 1.74 | Сквер у дома 115 по пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.75 | Парк Победы. Благоустройство территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2018 | Удовлетворение потребностей жителей города в комфортных местах отдыха горожан (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Неудовлетворение потребностей жителей города и отсутствие комфортных мест отдыха для горожан |  |
| 1.76 | Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Октябрьский, 49 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2019 | Завершить работы к 2019 году - 40 объектов, в том числе по сферам: образование ( 14 объектов (дошкольные учреждения – 1, школьные образовательные учреждения – 9, дополнительное образование – 1, молодежная политика и оздоровление детей – 2, другие вопросы в области образования ( 1), дорожное хозяйство (7, жилищно-коммунальная инфраструктура – 6 объектов, культура – 7 объектов; другие общегосударственные вопросы – 2 объекта; другие вопросы в области национальной экономики ( 4 объекта; достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |  | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.1 | Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул.Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2013 | 2016 | Эффективное функционирование системы государственного управления в Вологодской области и муниципального образования «Город Череповец», улучшение процедуры предоставления государственных услуг населению (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 и 2016 годах) | Затруднение процедуры предоставления государственных услуг населению |  |
| 2.2 | Ремонт фасадов зданий: Советский пр., 15, 20, 67а | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Улучшение внешнего вида города (фасадов 3 зданий) | Ухудшение внешнего вида города |  |
| 2.3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (ул. Металлургов, 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Приведение общеобразовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов |  |
| 2.4 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» (ул. Суворова, 5) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Приведение общеобразовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов |  |
| 2.5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (ул. Ленина, 111) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2016 | Приведение общеобразовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 и 2016 годах) | Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов |  |
| 2.6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2015 | Выполнение капитального ремонта пришкольного стадиона (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 и 2015 годах). Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах |  |
| 2.7 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2014 | Выполнение капитального ремонта пришкольного стадиона. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах |  |
| 2.8 | Снос объектов муниципальной собственности | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2016 | Улучшение внешнего вида города (2014 год - 2 объектов, 2015 год - 2 объекта, 2016 - 2 объекта) | Возникновение угрозы безопасности жизни граждан |  |
| 2.9 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2018 | Приведение учреждений культуры к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов |  |
| 2.10 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15» (ул. Рыбинская, 26) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2015 | 2015 | Выполнение противопожарных мероприятий | Невыполнение противопожарных мероприятий |  |
| 2.11 | МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22 а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Улучшение внешнего вида города и создание комфортных условий для массового отдыха жителей города | Неудовлетворение жителей города в местах отдыха |  |
| 2.12 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение капитального ремонта кровли | Возникновение протечек, увеличение текущих издержек |  |
| 2.13 | МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» (Советский пр., 35а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Улучшение комфортных условий для жителей города | Отсутствие улучшения потребностей жителей города |  |
| 2.14 | МБУК «Дворец Химиков» (пр. Победы, 100) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение капитального ремонта кровли и создание комфортных условий для массового отдыха жителей города | Неудовлетворение жителей города в местах отдыха, возникновение протечек, увеличение текущих издержек |  |
| 2.15 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Советский пр., 60а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Капитальный ремонт крыльца, входной группы и благоустройство территории | Увеличение текущих издержек и ухудшение внешнего вида города |  |
| 2.16 | КДЦ «Северный» (ул. Спортивная, 13) (структурное подразделение МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Улучшение комфортных условий для жителей города | Отсутствие улучшения комфортных условий жителей города |  |
| 2.17 | Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо-Раменский с/с, деревня Вешняки» («Жемчужина Мологи») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение капитального ремонта кровли и создание комфортных условий для отдыха и оздоровления детей | Неудовлетворение потребности в местах отдыха и оздоровления детей, увеличение текущих издержек |  |
| 2.18 | Комплекс муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение капитального ремонта кровли и создание комфортных условий для отдыха и оздоровления детей | Неудовлетворение потребности в местах отдыха и оздоровления детей, увеличение текущих издержек |  |
| 2.19 | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2018 | Выполнение капитального ремонта зала спортивной гимнастики. Удовлетворение потребностей жителей города в объекте для занятий спортивной гимнастикой | Отсутствие спортивного объекта и неудовлетворение потребностей жителей города |  |
| 2.20 | Капитальный ремонт здания по ул. Сталеваров, 24 под размещение детского технопарка | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | Осуществляется по МП «Развитие образования на 2013-2022 годы» | Выполнение работ по инженерным изысканиям | Невыполнение работ по инженерным изысканиям |  |
| 2.21 | Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2019 | Выполнение работ по капитальному ремонту моста | Отсутствие моста |  |
| 2.22 | Литературный музей (музей И. Северянина) (д. Владимировка, ул. Северянина, 1) (структурное подразделение МБУК «ЧерМО») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение капитального ремонта отмостки, цоколя, фасада здания и создание комфортных условий для массового отдыха | Неудовлетворение жителей в местах отдыха, увеличение текущих издержек |  |
| 2.23 | МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования» (пр. Победы, 91) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2016 | 2017 | Выполнение капитального ремонта фасада здания, замена окон и улучшение внешнего вида города | Ухудшение внешнего вида города |  |
| 2.24 | Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Проведение капитального ремонта улицы Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов | Невыполнение капитального ремонта улицы Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов |  |
| 2.25 | Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2018 | Выполнение капитального ремонта автовокзала. Удовлетворение потребностей и создание комфортных условий для жителей города (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Отсутствие капитального ремонта автовокзала, неудовлетворение потребностей в создание комфортных условий для жителей города |  |
| 2.26 | МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Выполнение капитального ремонта помещений здания по адресу: ул. Любецкая, 29а под размещение центра народного творчества "Феникс" | Отсутствие помещений под размещение центра народного творчества "Феникс" |  |
| 2.27 | Перекресток ул. Сталеваров - ул. Комсомольская - ул. Маяковского | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Проведение капитального ремонта перекрестка ул. Сталеваров - ул. Комсомольская - ул. Маяковского | Невыполнение капитального ремонта перекрестка ул. Сталеваров - ул. Комсомольская - ул. Маяковского |  |
| 2.28 | Перекресток ул. Первомайская - пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Проведение капитального ремонта перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы | Невыполнение капитального ремонта перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы |  |
| 2.29 | Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Проведение капитального ремонта перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская | Не выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская |  |
| 2.30 | Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Проведение капитального ремонта перекрестка Кирилловское шоссе - Северное шоссе | Невыполнение капитального ремонта перекрестка Кирилловское шоссе - Северное шоссе |  |
| 2.31 | Проспект Строителей. Парковочные карманы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | 2017 | Проведение капитального ремонта парковочных карманов по проспекту Строителей | Невыполнение капитального ремонта парковочных карманов по проспекту Строителей |  |
| 2.32 | Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017 | Осуществляется по подпрограмме 3 «Формирование современной городской среды» МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014 – 2019 годы» | Прохождение государственной экспертизы | Отсутствие государственной экспертизы |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2014 | 2019 | достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно) | несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатели 1 - 5 |

*реализация инвестиционного проекта  по объекту «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. возможна при условии финансирования из

Федерального бюджета

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2019 годы | всего | 275 914,0 | 171 879,7 | 199 347,4 | 307 413,7 | 516 427,1 | 177 567,5 |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ | 275 914,0 | 171 879,7 | 199 347,4 | 307 413,7 | 516 427,1 | 177 567,5 |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 275 914,0 | 171 879,7 | 199 347,4 | 307 413,7 | 516 427,1 | 177 567,5 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего | 188 426,5 | 112 139,2 | 106 023,5 | 195 443,8 | 412 702,7 | 119 275,5 |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ | 188 426,5 | 112 139,2 | 106 023,5 | 195 443,8 | 412 702,7 | 119 275,5 |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 188 426,5 | 112 139,2 | 106 023,5 | 195 443,8 | 412 702,7 | 119 275,5 |
| 2 | Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | всего | 37 531,9 | 7 664,8 | 42 189,4 | 59 323,5 | 52 751,0 | 7 278,3 |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ | 37 531,9 | 7 664,8 | 42 189,4 | 59 323,5 | 52 751,0 | 7 278,3 |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 37 531,9 | 7 664,8 | 42 189,4 | 59 323,5 | 52 751,0 | 7 278,3 |
| 3 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего | 49 955,6 | 52 075,7 | 51 134,5 | 52 646,4 | 50 973,4 | 51 013,7 |
|  |  | ответственный исполнитель: КУИ | 49 955,6 | 52 075,7 | 51 134,5 | 52 646,4 | 50 973,4 | 51 013,7 |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 49 955,6 | 52 075,7 | 51 134,5 | 52 646,4 | 50 973,4 | 51 013,7 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета,

федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей Программы города

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.), год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2019 годы | Всего | 510 463,0 | 583 056,5 | 1 061 253,2 | 775 891,0 | 854 271,0 | 1 038 466,9 |
|  |  | городской бюджет | 275 914,0 | 171 879,7 | 199 347,4 | 307 413,7 | 516 427,1 | 177 567,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 229 199,0 | 378 438,5 |  | 80 000,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5 350,0 | 32 738,3 | 861 905,8 | 388 477,3 | 337 843,9 | 860 899,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего | 409 572,2 | 523 316,0 | 967 929,3 | 581 061,8 | 705 113,8 | 954 595,9 |
|  |  | городской бюджет | 188 426,5 | 112 139,2 | 106 023,5 | 195 443,8 | 412 702,7 | 119 275,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 215 795,7 | 378 438,5 |  | 80 000,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5 350,0 | 32 738,3 | 861 905,8 | 305 618,0 | 292 411,1 | 835 320,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 50 935,2 | 7 664,8 | 42 189,4 | 142 182,8 | 98 183,8 | 32 857,3 |
|  |  | городской бюджет | 37 531,9 | 7 664,8 | 42 189,4 | 59 323,5 | 52 751,0 | 7 278,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 13 403,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 82 859,3 | 45 432,8 | 25 579,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 49 955,6 | 52 075,7 | 51 134,5 | 52 646,4 | 50 973,4 | 51 013,7 |
|  |  | городской бюджет | 49 955,6 | 52 075,7 | 51 134,5 | 52 646,4 | 50 973,4 | 51 013,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня

Таблица 5

| Наименование объекта | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.), год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений |
| Реконструкция здания по адресу ул. Бардина,14 под детский сад | всего, в том числе: | 60 173,7 | 21,3 |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  | 21,3 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 60 173,7 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад | всего, в том числе: | 58 016,0 | 21,3 |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  | 21,3 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 58 016,0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад № 27 в 115 мкр. | всего, в том числе: | 192 094,3 | 42 107,7 |  |  |  |  |
|  | городской бюджет | 94 488,3 | 21 053,9 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 97 606,0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 21 053,8 |  |  |  |  |
| Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | всего, в том числе: | 6 575,6 | 30 316,7 | 6 762,4 | 131 911,5 | 26 500,0 |  |
|  | городской бюджет | 1 225,6 | 25 316,7 | 6 762,4 | 2 879,2 | 26 500,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 80 000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 5 350,0 | 5 000,0 |  | 49 032,3 |  |  |
| Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой | всего, в том числе: | 880,1 | 56 590,2 | 33 389,6 |  |  |  |
|  | городской бюджет | 880,1 | 1 943,3 | 2 633,9 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 54 646,9 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 30 755,7 |  |  |  |
| Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце | всего, в том числе: |  | 60 000,7 | 40 684,5 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  | 0,7 | 14 738,5 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 60 000,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 25 946,0 |  |  |  |
| Пришкольные стадионы | всего, в том числе: |  | 10 520,0 | 7 530,7 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  | 6 165,6 | 7 530,7 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 4 354,4 |  |  |  |  |
| Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | всего, в том числе: |  | 268 059,3 | 745 703,8 | 194 711,6 |  |  |
|  | городской бюджет |  | 4 267,7 | 21 499,7 | 27 097,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 263 791,6 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 724 204,1* | 167 614,3** |  |  |
| Реконструкция кладбища № 4 | всего, в том числе: |  | 4 830,1 | 1 657,8 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  | 2 500,0 | 1 657,8 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 2 330,1 |  |  |  |  |
| Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской | всего, в том числе: |  |  | 81 839,8 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 5 839,8 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 76 000,0 |  |  |  |
| Реконструкция моста через реку Кошту | всего, в том числе: |  |  | 5 555,6 | 36 808,4 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 555,6 | 3 747,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 5 000,0 | 33 061,4 |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | всего, в том числе: |  |  | 500,0 | 500,0 | 9 612,0 | 65 152,8 |
|  | городской бюджет |  |  | 500,0 | 500,0 | 1 832,0 | 35 632,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 7 780,0 | 29 520,4 |
| Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад | всего, в том числе: |  |  | 967,8 | 38 056,0 | 31 837,0 |  |
|  | городской бюджет |  |  | 967,8 | 31 042,0 | 15 725,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 7 014,0 | 16 112,0 |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад | всего, в том числе: |  |  | 397,6 | 35 676,5 | 23 228,5 |  |
|  | городской бюджет |  |  | 397,6 | 23 458,0 | 9 340,5 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 12 218,5 | 13 888,0 |  |
| Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | всего, в том числе: |  |  | 445,5 | 500,0 | 15 322,5 | 62 909,8 |
|  | городской бюджет |  |  | 445,5 | 500,0 | 13 102,5 | 27 898,9 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 2 220,0 | 35 010,9 |
| Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара | всего, в том числе: |  |  |  | 29 641,7 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  | 2 964,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 26 677,5 |  |  |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до ул. Годовикова (с перекрёстком и светофорным объектом) | всего, в том числе: |  |  |  |  | 5 048,1 | 3 472,0 |
|  | городской бюджет |  |  |  |  | 5 048,1 | 2 905,1 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 566,9 |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе (4 полосы) | всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 21 091,0 |
|  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 2 109,1 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 18 981,9 |
| Детский сад № 20 в 112 мкр. | всего, в том числе: | 3 928,5 |  |  |  | 51 900,0 |  |
|  | городской бюджет | 3 928,5 |  |  |  | 25 950,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 25 950,0 |  |
| Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр | всего, в том числе: | 748,7 | 1 149,1 |  | 20 000,0 | 452 922,2 | 801 970,3 |
|  | городской бюджет | 748,7 | 1 149,1 |  | 10 000,0 | 226 461,1 | 50 730,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 10 000,0 | 226 461,1 | 751 240,3*** |
| Всего объектов капитального строительства | всего, в том числе: | 321 916,9 | 473 616,4 | 924 989,6 | 487 805,7 | 616 370,3 | 954 595,9 |
|  | городской бюджет | 100 771,2 | 62 439,6 | 63 083,8 | 102 187,7 | 323 959,2 | 119 275,5 |
|  | федеральный бюджет | 215 795,7 | 378 438,5 |  | 80 000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 5 350,0 | 32 738,3 | 861 905,8 | 305 618,0 | 292 411,1 | 835 320,4 |
| Перечень объектов капитальных ремонтов |  |  |
| Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» | всего, в том числе: | 21 428,1 |  | 269,0 |  |  |  |
|  | городской бюджет | 8 024,8 |  | 269,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 13 403,3 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов | всего, в том числе: |  |  |  | 9 392,2 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  | 939,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 8 453,0 |  |  |
| Перекресток ул. Первомайская - пр. Победы | всего, в том числе: |  |  |  | 1 150,0 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  | 115,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 1 035,0 |  |  |
| Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская | всего, в том числе: |  |  |  | 1 100,0 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  | 110,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 990,0 |  |  |
| Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе | всего, в том числе: |  |  |  | 5 047,4 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  | 504,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 4 542,7 |  |  |
| Проспект Строителей. Парковочные карманы | всего, в том числе: |  |  |  | 1 000,0 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 900,0 |  |  |
| Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | всего, в том числе: |  |  |  | 67 709,8 | 52 711,1 | 32 857,3 |
|  | городской бюджет |  |  |  | 771,2 | 7 278,3 | 7 278,3 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 66 938,6 | 45 432,8 | 25 579,0 |
| Всего объектов капитального ремонта | всего, в том числе: | 21 428,1 |  | 269,0 | 85 399,4 | 52 711,1 | 32 856,3 |
|  | городской бюджет | 8 024,8 |  | 269,0 | 2 540,1 | 7 278,3 | 7 278,3 |
|  | федеральный бюджет | 13 403,3 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 82 859,3 | 45 432,8 | 25 579,0 |
| Всего по муниципальной программе | всего, в том числе: | 343 345,0 | 473 616,4 | 925 258,6 | 573 205,1 | 669 081,4 | 987 453,2 |
|  | городской бюджет | 108 796,0 | 62 439,6 | 63352,8 | 104 727,8 | 331 237,5 | 126 553,8 |
|  | федеральный бюджет | 229 199,0 | 378 438,5 |  | 80 000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 5 350,0 | 32 738,3 | 861 905,8 | 388 477,4 | 337 843,9 | 860 899,4 |

*в том числе средства НО «Фонд развития моногородов» в объеме 705 634,8 тыс. руб.;

**в том числе средства НО «Фонд развития моногородов» в объеме 163 043,3 тыс. руб.;

*** в том числе 700 510,26 тыс. руб. доля федерального бюджета

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 6

| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.), год |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Улица Матуринская | 216,7 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ул. Мамлеева | 394,0 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция пр. Строителей | 263,2 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ул. Данилова | 327,4 |  |  |  |  |  |
| Светофорный объект на пересечении пр. Победы - пр. Луначарского | 204,0 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой | 880,1 | 1 943,3 | 2 633,9 |  |  |  |
| Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце |  | 0,7 | 14 738,5 |  |  |  |
| Проезд с ул. Ленинградской до жилого дома № 19 в 106 мкр. (2 этап) | 1 905,8 |  |  |  |  |  |
| Проезд к жилому 24 кв. дому по ул. Олимпийской | 1 235,2 |  |  |  |  |  |
| Кабельная трасса от ТП 903 до здания МБУ «ЦМИРиТ» | 995,0 |  |  |  |  |  |
| Автовокзал по адресу: ул.М.Горького,44. Ограждение территории | 2 667,2 |  |  |  |  |  |
| Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) № 2 | 3 697,3 | 1 000,0 | 2 647,1 |  |  |  |
| Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр. | 44 143,0 |  |  |  |  |  |
| Детский сад № 27 в 115 мкр. | 94 488,3 | 21 053,9 |  |  |  |  |
| Детский сад № 20 в 112 мкр. | 3 928,5 |  |  |  | 25 950,0 |  |
| Установка ограждения (забора) на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» по адресу: г. Череповец, ул.К.Белова, д.51 | 1 611,7 |  |  |  |  |  |
| Установка камер видеонаблюдения. (Установка фоторадарного комплекса «Кордон» на Северном мосту) | 55,3 |  |  |  |  |  |
| Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | 1 225,6 | 25 316,7 | 6 762,4 | 2 879,2 | 26 500,0 |  |
| Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС | 4 979,9 | 4 797,4 |  |  |  |  |
| Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории |  | 4 267,7 | 21 499,7 | 27 097,3 |  |  |
| Участки для многодетных семей в 126 мкр. Внутриквартальные проезды | 3 842,2 |  |  |  |  |  |
| Пришкольный стадион МБОУ «СОШ № 30» | 3 959,0 | 1 912,2 |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | 286,4 |  | 445,5 | 500,0 | 13 102,5 | 27 898,9 |
| Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад | 286,4 |  | 967,8 | 31 042,0 | 15 725,0 |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | 286,4 |  | 500,0 | 500,0 | 1 832,0 | 35 632,4 |
| Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 13а под детский сад | 283,3 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад |  | 21,3 |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад |  | 21,3 |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад |  |  | 397,6 | 23 458,0 | 9 340,5 |  |
| Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | 748,7 | 1 149,1 |  | 10 000,0 | 226 461,1 | 50 730,0 |
| Строительство спортивных площадок и комплексов | 10 000,0 | 2 226,6 |  |  |  |  |
| Памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера | 4 357,1 | 8 822,8 |  |  |  |  |
| Парк Победы | 1 158,8 | 13 962,4 |  |  |  |  |
| Детские площадки и комплексы |  | 4 400,0 |  |  |  |  |
| Светофорный объект на перекрестке ул.Годовикова - ул. Ленинградская |  | 3 670,8 |  |  |  |  |
| Пешеходные дорожки возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Олимпийская, 59) |  | 1 000,0 |  |  |  |  |
| Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды |  | 3 129,4 |  | 29 404,1 | 56 939,6 |  |
| Внутриквартальный проезд по ул. Широкой |  | 733,6 |  |  |  |  |
| Внутриквартальный проезд по ул. Каштановой |  | 642,0 |  |  |  |  |
| Внутриквартальные проезды в 102 мкр. |  | 1 732,7 |  |  |  |  |
| Реконструкция кладбища № 4 |  | 2 500,0 | 1 657,8 |  |  |  |
| Пришкольные стадионы |  | 6 165,6 | 7 530,7 |  |  |  |
| «Туристско-рекреационный комплекс «Усадьба Гальских». Благоустройство территории» (площадка для традиционных народных игр) |  | 1 669,7 |  |  |  |  |
| МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100). Пандусы |  |  | 147,9 |  |  |  |
| Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне |  |  | 914,4 | 1 100,0 |  |  |
| Комплексная площадка на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому пр. с благоустройством территории |  |  | 645,9 |  |  |  |
| Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59) |  |  | 1 199,5 | 2 000,0 |  |  |
| Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) и домами по ул. Олимпийская, 13, 13а и 11 |  |  | 990,8 |  |  |  |
| Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории |  |  | 990,9 | 2 000,0 |  |  |
| Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской |  |  | 5 839,8 |  |  |  |
| Реконструкция моста через реку Кошту |  |  | 555,6 | 3 747,0 |  |  |
| Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта |  |  | 3 414,6 |  |  |  |
| Участки для многодетных семей |  |  | 5 265,6 |  |  |  |
| МБОУ «СОШ № 31» (ул. Гоголя, 34). Ограждение территории школы |  |  | 1 442,5 |  |  |  |
| Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление |  |  | 2 231,5 |  |  |  |
| Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста |  |  | 1 451,1 |  |  |  |
| Улица Надежды |  |  | 633,6 |  |  |  |
| Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева |  |  | 94,4 |  |  |  |
| Светофорный объект на перекрестке пр. Победы - пр. Луначарского |  |  | 3 183,6 |  |  |  |
| Ритуальный центр |  |  | 13 706,0 | 21 014,3 | 9 576,3 |  |
| Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер |  |  | 2 112,2 |  |  |  |
| Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер |  |  |  | 5 500,0 |  |  |
| Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина |  |  |  | 1 500,0 |  |  |
| Сквер у дома 115 по пр. Победы |  |  |  | 4 000,0 |  |  |
| Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский» |  |  |  | 900,0 |  |  |
| Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48) |  |  |  | 1 500,0 |  |  |
| Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1 |  |  |  | 1 000,0 |  |  |
| Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи |  |  |  | 1 000,0 |  |  |
| Парк имени 200-летия города Череповца. Детская площадка |  |  |  | 1 500,0 |  |  |
| Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) |  |  |  | 2 000,0 |  |  |
| Сети наружного освещения по площади Химиков |  |  | 1 422,6 |  |  |  |
| Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в городе Череповец Вологодской области на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина |  |  |  | 195,8 |  |  |
| Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара |  |  |  | 2 964,2 |  |  |
| Парк Победы. Благоустройство территории |  |  |  | 18 422,1 | 22 227,6 |  |
| Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Октябрьский, 49 |  |  |  | 219,8 |  |  |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до ул. Годовикова (с перекрёстком и светофорным объектом) |  |  |  |  | 5 048,1 | 2 905,1 |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе (4 полосы) |  |  |  |  |  | 2 109,1 |
| Всего по муниципальной программе | 188 426,5 | 112 139,2 | 106 023,5 | 195 443,8 | 412 702,7 | 119 275,5 |

Перечень объектов капитального ремонта

муниципальной собственности за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 7

| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.), год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» | 8 024,8 |  | 269,0 |  |  |  |
| Ремонт фасадов зданий: Советский пр. 15, 20, 67а | 475,9 |  |  |  |  |  |
| Снос объектов муниципальной собственности | 186,4 | 881,7 | 438,9 |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (ул. Металлургов, 19) | 10 446,3 |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» (ул. Суворова, 5) | 4510,0 |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (ул. Ленина, 111) | 2 300,0 |  | 2 205,2 |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион | 5 000,0 | 3 169,3 |  |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион | 4 875,6 | 2 489,8 |  |  |  |  |
| Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр.,19) | 1 712,9 |  | 14633,1 | 9 249,5 | 9 249,5 |  |
| МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15» (ул. Рыбинская,26) |  | 1 124,0 |  |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40) |  |  | 969,4 |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Советский пр., 60а) |  |  | 3 000,0 |  |  |  |
| КДЦ "Северный" (ул. Спортивная, 13) (структурное подразделение МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева) |  |  | 876,6 |  |  |  |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» (Советский пр., 35а) |  |  | 497,8 |  |  |  |
| МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22 а) |  |  | 4 500,0 |  |  |  |
| МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) |  |  | 1 991,9 |  |  |  |
| Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменский с/с, деревня Вешняки» («Жемчужина Мологи») |  |  | 4 035,8 |  |  |  |
| Комплекс муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели» |  |  | 978,1 |  |  |  |
| Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) |  |  | 3 169,6 | 771,2 | 7 278,3 | 7 278,3 |
| Литературный музей (музей И. Северянина) (д. Владимировка, ул. Северянина, 1) (структурное подразделение МБУК «ЧерМО») |  |  | 1 503,0 |  |  |  |
| МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования» (пр. Победы,91) |  |  | 1 806,1 | 5 501,1 |  |  |
| МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а |  |  | 1 215,3 | 1 000,0 | 18 461,0 |  |
| Капитальный ремонт здания по ул. Сталеваров, 24 под размещение детского технопарка |  |  | 99,6 |  |  |  |
| МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а) |  |  |  | 5 397,5 |  |  |
| Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44 |  |  |  | 35 000,0 | 17 762,2 |  |
| Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов |  |  |  | 939,2 |  |  |
| Перекресток ул. Сталеваров - ул. Комсомольская - ул. Маяковского |  |  |  | 600,0 |  |  |
| Перекресток ул. Первомайская - пр. Победы |  |  |  | 115,0 |  |  |
| Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская |  |  |  | 110,0 |  |  |
| Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе |  |  |  | 504,7 |  |  |
| Проспект Строителей. Парковочные карманы |  |  |  | 100,0 |  |  |
| Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24 |  |  |  | 35,3 |  |  |
| Всего по муниципальной программе | 37 531,9 | 7 664,8 | 42 189,4 | 59 323,5 | 52 751,0 | 7 278,3 |