УТВЕРЖДЕНЫ

решением Череповецкой

городской Думы

от			№

Условия концессионного соглашения

в отношении объектов концессионного соглашения

(далее - Условия)

| № п/п | Наименование условия в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Установленные условия концессионного соглашения в отношении объектов концессионного соглашения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, соблюдению сроков их создании и (или) реконструкции | В срок по 2033 год осуществить реконструкцию объектов концессионного соглашения, в соответствии с Заданием на реконструкцию объектов концессионного соглашения (приложение 1 к Условиям) |
| 2 | Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением | Осуществлять деятельность по передаче тепловой энергии и теплоносителя с использованием объектов концессионного соглашения, обеспечивая соблюдение плановых значений показателей деятельности концессионера (приложение 2 к Условиям) |
| 3 | Срок действия концессионного соглашения | Со дня подписания концессионного соглашения и до 1 декабря 2037 года, а в части возмещения недополученных доходов, экономически обоснованных расходов, фактически понесенных расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения концессионера - до полного исполнения обязательств концедентом, субъектом (Вологодская область). |
| 4 | Описание, в том числе технико-экономические показатели, объектов концессионного соглашения | Приложение 3 к Условиям |
| 5 | Срок передачи концессионеру объектов концессионного соглашения | 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания концессионного соглашения |
| 6 | Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков, формула расчета размера арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком или земельными участками исходя из обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с правом владения и пользования концедента земельным участком, в течение срока действия концессионного соглашения | Концедент обязуется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации предоставить Концессионеру в аренду или на ином законном основании, в том числе на правах ограниченного пользования (сервитута), земельный участок (его часть), принадлежащий на праве собственности концеденту и (или) земельный участок (его часть) государственная собственность на который не разграничена, которым концедент распоряжается в соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», на котором располагается имущество, входящее в состав объектов концессионного соглашения, иного передаваемого имущества и (или) который необходим для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, за исключением земельных участков, на которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Субъекта Российской Федерации не требуется оформления договоров аренды либо права ограниченного пользования (сервитута). Годовой размер арендной платы за пользование земельными участками, предоставляемыми для размещения тепловых сетей, в течение срока действия концессионного соглашения устанавливается согласно пункта 4 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Основных принципов определения размера арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582, в соответствии со ставкой арендной платы, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 23 апреля 2013 года № 217 «Об утверждении ставки арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» и определяется по формуле: Ar = Кс х С, где Ar – годовой размер арендной платы в рублях; Кс – кадастровая стоимость земельного участка в рублях. С- ставка арендной платы. В случае изменения правил определения размера арендной платы в отношении земельных участков, которые предоставлены без проведения торгов для размещения объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582, стороны путем подписания дополнительного соглашения вносят в концессионное соглашение соответствующее изменение. В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, ставки арендной платы в отношении земельных участков, которые предоставлены без проведения торгов для размещения объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, установленной приказом Минэкономразвития России от 23 апреля 2013 года № 217, концедент изменяет размер арендной платы, определенный договором аренды земельного участка, в одностороннем порядке. Годовой размер арендной платы за пользование земельными участками под зданиями, входящими в состав иного передаваемого имущества, в течение срока действия концессионного соглашения определяется по формуле, утвержденной постановлением мэрии города Череповца от 25 декабря 2013 года № 6263 «Об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, об установлении ставок арендной платы и коэффициентов в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»: Аr = Кс x С x (K1 x K2) x Ki, где: Аr - годовой размер арендной платы, в рублях; Кс – кадастровая стоимость земельного участка в рублях; С (ставка арендной платы); K1 - коэффициент по виду использования; К2 - коэффициент для реконструкции; Ki - коэффициент, установленный исходя из уровня инфляции на соответствующий год, равный предельному уровню инфляции в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В случае изменения формулы для определения годового размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, определенной постановлением мэрии города Череповца от 25 декабря 2013 года № 6263, стороны путем подписания дополнительного соглашения вносят в концессионное соглашение соответствующее изменение. В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, ставки арендной платы, коэффициентов к ставкам арендной платы, в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, установленных постановлением мэрии города Череповца от 25 декабря 2013 № 6263, концедент изменяет размер арендной платы, определенный договором аренды земельного участка, в одностороннем порядке. Годовой размер платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности концедента, в течение срока действия концессионного соглашения определяется в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 25 июня 2015 года № 3617 «Об установлении ставки платы за сервитут в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Череповец», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Череповец» и утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Череповец» по формуле: Р = Кс / Sуч х Sс х С, где: Р - плата по соглашению; Кс - кадастровая стоимость земельного участка; Sуч - площадь земельного участка, кв. м; Sc - площадь части земельного участка, подлежащая обременению, кв. м; C- ставка платы за сервитут (%). В случае изменения формулы для определения годового размера платы за сервитут, определенной постановлением мэрии города Череповца от 25 июня 2015 года № 3617, cтороны путем подписания дополнительного соглашения вносят в концессионное соглашение соответствующее изменение. В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, площади земельного участка, площади части земельного участка, обремененной сервитутом, ставки платы за сервитут, установленных постановлением мэрии города Череповца от 25 июня 2015 года № 3617, rонцедент изменяет размер платы за сервитут, определенный соглашением о сервитуте земельного участка, в одностороннем порядке. Годовой размер платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в течение срока действия концессионного соглашения определяется в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 1 декабря 2014 года № 1084 «Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Вологодской области и государственная собственность на которые не разграничена, на территории Вологодской области» по формуле: Р = Кс / S х Sс х С, где: Р - плата за сервитут, в рублях; Кс - кадастровая стоимость земельного участка, в рублях; S - площадь земельного участка, кв. м; Sc - площадь части участка, обремененная сервитутом, кв. м; С - ставка платы за сервитут (%). В случае изменения формулы для определения годового размера платы за сервитут, определенной постановлением Правительства Вологодской области от 1 декабря 2014 года № 1084, стороны путем подписания дополнительного соглашения вносят в концессионное соглашение соответствующее изменение. В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, площади земельного участка, площади части земельного участка, обремененной сервитутом, ставки платы за сервитут, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 1 декабря 2014 года № 1084, концедент изменяет размер платы за сервитут, определенный соглашением о сервитуте земельного участка, в одностороннем порядке. Концедент, начиная с года, в котором заключено концессионное соглашение, ежегодно: в срок, не позднее чем за 6 месяцев до наступления срока начала реконструкции участков тепловой сети, определенных инвестиционной программой концессионера на календарный год, следующий за текущим, запрашивает в органе, осуществляющем кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимое имущество, сведения о земельных участках, на которых расположены участки тепловой сети, подлежащие реконструкции; в срок, не позднее чем за 4 месяца до наступления срока начала реконструкции участков тепловой сети, определенных инвестиционной программой концессионера на календарный год, следующий за текущим, осуществляет действия, предусмотренные земельным законодательством Российской Федерации, направленные на формирование земельных участков под участками тепловой сети, подлежащими реконструкции, и постановки их на государственный кадастровый учет (в случае, если земельные участки под участками тепловой сети, подлежащими реконструкции, не сформированы и не поставлены на кадастровый учет). В случае, если в процессе реализации концессионного соглашения будут дополнительно сформированы и поставлены на кадастровый учет земельные участки, необходимые концессионеру в целях исполнения принятых на себя обязательств по концессионному соглашению, либо будет выявлено изменение сведений о земельных участках, информация о которых была передана концедентом концессионеру в соответствии с условиями концессионного соглашения, концедент уведомляет об этом концессионера в порядке, установленном концессионным соглашением. Предоставление земельных участков либо использование земельных участков без их предоставления по концессионному соглашению осуществляется в следующем порядке: Для размещения (эксплуатации или реконструкции) надземных и подземных участков тепловой сети, входящих в состав объектов концессионного соглашения, для размещения (эксплуатации) надземных участков тепловых сетей и иных объектов недвижимости, входящих в состав иного передаваемого имущества, расположенных на земельных участках, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, указанных в перечне и описании земельных участков, кадастровых кварталов, сформированных и направленных концедентом концессионеру в соответствии с условиями концессионного соглашения, концедент и концессионер обязуются заключить договоры аренды земельного участка не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения (если земельный участок поставлен на кадастровый учет) либо не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты постановки земельного участка на кадастровый учет (в случае, если земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет), при этом концессионер обязуется подать концеденту заявление о предоставлении земельного участка в аренду в срок не позднее 1 (Одного) месяца с даты заключения концессионного соглашения (если земельный участок поставлен на кадастровый учет) либо в течение 1 (Одного) месяца с даты постановки земельного участка на кадастровый учет (в случае, если земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет), а концедент рассмотреть данное заявление и принять по нему решение в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации. Для размещения (реконструкции) подземных участков тепловой сети, входящих в состав объектов концессионного соглашения, расположенных на земельных участках, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, указанных в перечне и описании земельных участков, кадастровых кварталов, сформированных и направленных концедентом концессионеру в соответствии с условями концессионного соглашения, концессионер обязуется подать концеденту заявление о предоставлении земельного участка в аренду в срок не позднее 1 (Одного) месяца до наступления срока начала реконструкции, определенного инвестиционной программой концессионера, а концедент рассмотреть данное заявление и принять по нему решение в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации. Для размещения (эксплуатации или реконструкции) надземных участков тепловой сети, входящих в состав объектов концессионного соглашения, для размещения (эксплуатации) надземных участков тепловых сетей, входящих в состав иного передаваемого имущества, расположенных на земельных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение либо в аренду или безвозмездное пользование на срок не более чем один год, указанных в перечне и описании земельных участков, кадастровых кварталов, сформированных и направленных концедентом концессионеру в соответствии с условиями концессионного соглашения, концедент и концессионер обязуются заключить соглашения об установлении ограниченного права пользования земельного участка (его части), не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения, при этом концессионер обязуется подать концеденту заявление о заключении соглашения об установлении сервитута в срок не позднее 1 (Одного) месяца с даты заключения концессионного соглашения, а концедент рассмотреть данное заявление и принять по нему решение в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации. Для размещения (эксплуатации или реконструкции) надземных участков тепловой сети, входящих в состав объектов концессионного соглашения, для размещения (эксплуатации) надземных участков тепловых сетей, входящих в состав иного передаваемого имущества, расположенных на земельных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение либо в аренду или безвозмездное пользование на срок более чем один год, указанных в перечне и описании земельных участков, кадастровых кварталов, сформированных и направленных концедентом концессионеру в соответствии с условиями концессионного соглашения, Концессионер заключает соглашение об установлении сервитута в вышеуказанных целях с землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации. Для капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года либо для размещения (эксплуатации либо реконструкции) надземных участков тепловой сети, для размещения (реконструкции) подземных участков тепловой сети, входящих в состав объектов концессионного соглашения, для размещения (эксплуатации) не подлежащих реконструкции надземных либо подземных участков тепловых сетей, входящих в состав иного передаваемого имущества, не требующих получения разрешения на строительство, расположенных на земельных участках, не предоставленных гражданам или юридическим лицам, указанных в перечне и описании земельных участков, кадастровых кварталов, сформированных и направленных концедентом концессионеру в соответствии с условиями концессионного соглашения, концессионер вправе подать концеденту заявление о выдаче разрешения (о размещении объектов), а концедент рассмотреть данное заявление и принять по нему решение в порядке, установленном нормативными правовыми Правительства Российской Федерации и Вологодской области. Для ремонта (реконструкции) имущества, входящего в состав объектов концессионного соглашения, состав иного передаваемого имущества, расположенного на земельных участках, находящихся в частной собственности, указанных в перечне и описании земельных участков, кадастровых кварталов, сформированных и направленных концедентом концессионеру в соответствии с условиями концессионного соглашения, Концессионер обязуется подать концеденту заявление об установлении публичного сервитута в срок не позднее 3 (Трех) месяцев до наступления срока начала реконструкции участков тепловой сети, определенных инвестиционной программой концессионера на следующий календарный год, а концедент рассмотреть его и принять решение в порядке, установленном муниципальным правовым актом. Для ремонта (реконструкции) имущества, входящего в состав объектов концессионного соглашения, состав иного передаваемого имущества, расположенного на земельных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение либо в аренду или безвозмездное пользование, указанных в перечне и описании земельных участков, кадастровых кварталов, сформированных и направленных концедентом концессионеру в соответствии с условиями концессионного соглашения, на соответствующие земельные участки может быть установлен публичный сервитут. Для этого концессионер подает концеденту заявление об установлении публичного сервитута в срок не позднее 3 (Трех) месяцев до наступления срока начала реконструкции участков тепловой сети, определенных инвестиционной программой концессионера на следующий календарный год, а концедент рассматривает его и принимает решение в порядке, установленном муниципальным правовым актом. Договор аренды земельного участка и (или) соглашение об установлении ограниченного права пользования земельного участка (его части) (сервитут) заключаются с концессионером на срок действия концессионного соглашения, за исключением договоров аренды земельного участка и (или) соглашения об установлении ограниченного права пользования земельного участка (его части) (сервитута), заключаемых под реконструкцию подземных участков тепловых сетей (объектов трубопроводного транспорта, относящихся к линейным объектам), входящих в состав объектов концессионного соглашения, подлежащих реконструкции, которые предоставляются концедентом концессионеру на период реконструкции таких объектов. В целях размещения (эксплуатации) подземных тепловых сетей (объектов трубопроводного транспорта, относящихся к линейным объектам), входящих в состав объектов концессионного соглашения, состав иного передаваемого имущества, предоставление концедентом концессионеру права аренды и (или) права ограниченного пользования (сервитута) на земельные участки (его части), на которых расположены такие объекты, в соответствии с частью 8 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, не требуется. Договоры аренды, заключенные на срок более одного года, подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков, соглашений об установлении сервитута земельных участков (их части), разрешений на использование земельных участков без их предоставления и установления сервитута. |
| 7 | Цели и срок использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения | В целях осуществления деятельности по передаче тепловой энергии и теплоносителя с использованием объектов концессионного соглашения концессионер использует (эксплуатирует) объектов концессионного соглашения с даты передачи объектов концессионного соглашения по «01» декабря 2037 года. |
| 8 | Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется | В течение 30 рабочих дней с момента подписания концессионного соглашения концессионер обязуется предоставить обеспечение исполнения обязательства по реконструкции объектов концессионного соглашения, состав, описание и технико-экономические показатели которого установлены в концессионным соглашением, в сроки, установленные концессионным соглашением, в виде непередаваемой безотзывной банковской гарантии на первый год срока действия концессионного соглашения, в размере 0,1 (одна целая одна десятая) % от предельного размера расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения (5 296 811 140 (пять миллиардов двести девяносто шесть миллионов восемьсот одиннадцать тысяч сто сорок) рублей с учетом НДС), рассчитанного в виде отношения предельного размера расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения на весь срок действия концессионного соглашения и количества календарных месяцев срока действия концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия концессионного соглашения в календарном году (календарных годах), сроком действия 12 (двенадцать) месяцев с даты выдачи, в соответствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 495 и от 19 декабря 2013 года № 1188. В последующем концессионер обязуется предоставить концеденту непередаваемую безотзывную банковскую гарантию в соответствии с вышеуказанными требованиями на каждый год в течение срока реконструкции объектов концессионного соглашения, установленного условиями концессионного соглашения, в размере 0,1 (одна целая одна десятая) % от предельного размера расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения (5 296 811 140 (пять миллиардов двести девяносто шесть миллионов восемьсот одиннадцать тысяч сто сорок) рублей с учетом НДС), рассчитанного в виде отношения предельного размера расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения на весь срок действия концессионного соглашения и количества календарных месяцев срока действия концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия концессионного соглашения в календарном году (календарных годах). Срок действия последующих банковских гарантий – в течение одного года с момента окончания срока действия предыдущей банковской гарантии. Последующие банковские гарантии должны быть предоставлены за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока действия предыдущей банковской гарантии. |
| 9 | Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения и порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения | Возмещение экономически обоснованных расходов (за исключением фактически понесенных концессионером расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения), в объеме, подтвержденном письменным заключением Органа исполнительной власти в сфере государственного регулирования тарифов Вологодской области, при досрочном прекращении концессионного соглашения по соглашению сторон, либо на основании судебного решения о досрочном расторжении концессионного соглашения, либо при досрочном расторжении на основании решения концедента в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей, либо имеется угроза причинения такого вреда, либо в случае признания судом концессионного соглашения незаключенным или недействительным, в течение расчетного периода регулирования осуществляется концедентом в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в течение пяти лет, следующих за годом, в котором такие обязательства наступили, ежегодно равными частями. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях концедент несет обязанности по возмещению за счет средств бюджета концедента фактически понесенных расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения концессионера, не возмещенных ему на момент досрочного прекращении концессионного соглашения по соглашению сторон, либо на основании судебного решения о досрочном расторжении концессионного соглашения, либо при досрочном расторжении на основании решения концедента в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей, либо имеется угроза причинения такого вреда, либо в случае признания судом концессионного соглашения незаключенным или недействительным в случае выставления соответствующего требования со стороны концессионера в следующем порядке: Для целей расчета всех фактически понесенных расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения, подлежащих возмещению концессионеру, концедент и концессионер оформляют двухсторонний акт, в котором указывают следующие данные: а) сумму понесенных расходов на реконструкцию в соответствии с инвестиционной программой концессионера, произведенных за расчетный год, в соответствии с письменным заключением Органа исполнительной власти в сфере государственного регулирования тарифов Вологодской области, за расчетный год (по вводам), и нарастающим итогом с начала действия концессионного соглашения до конца расчетного года и (или) до момента расторжения концессионного соглашения, в том числе: сумму фактически понесенных концессионером расходов на содержание кредитов и займов, но не выше полученных на осуществление строительства и реконструкции объектов концессионного соглашения, за расчетный год, и нарастающим итогом с начала действия концессионного соглашения до конца расчетного года, в соответствии с бухгалтерской отчетностью концессионера и (или) до момента расторжения концессионного соглашения на основании подтверждающих документов; сумму фактически уплаченных концессионером налогов и иных обязательных платежей в связи с реконструкцией объектов концессионного соглашения, в соответствии с бухгалтерской и налоговой отчетностью концессионера за расчетный год и нарастающим итогом с начала действия концессионного соглашения до конца расчетного года и (или) до момента расторжения концессионного соглашения на основании подтверждающих документов. б) сумму фактического возмещения концессионеру понесенных им на реконструкцию объектов концессионного соглашения затрат, в соответствии с бухгалтерской отчетностью концессионера, за счет амортизационных отчислений, и прибыли на инвестиции, включенной концессионеру в составе тарифной выручки за расчетный год, с обязательным учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за расчетный год и нарастающим итогом с начала действия концессионного соглашения до конца расчетного года и (или) до момента расторжения концессионного соглашения на основании подтверждающих документов в том числе: сумму фактического возмещения концессионеру затрат на содержание кредитов и уплату налогов и иных обязательных платежей, связанных с реконструкцией объектов концессионного соглашения, в соответствии с бухгалтерской и налоговой отчетностью концессионера за расчетный год, с обязательным учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за расчетный год и нарастающим итогом с начала действия концессионного соглашения до конца расчетного года и (или) до момента расторжения концессионного соглашения на основании подтверждающих документов. Размер фактически понесенных расходов на реконструкцию, подлежащих возмещению концессионеру, определяется как разность между показателем, указанных в подпункте а) и подпункта б). Концессионер обязан по требованию концедента представить документы, подтверждающие объем средств, предъявленных к возмещению из бюджета концедента. Возмещение фактически понесенных расходов концессионера на реконструкцию объектов концессионного соглашения при досрочном прекращении концессионного соглашения по соглашению сторон, либо на основании судебного решения о досрочном расторжении концессионного соглашения, либо при досрочном расторжении на основании решения концедента в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей, либо имеется угроза причинения такого вреда, либо в случае признания судом концессионного соглашения незаключенным или недействительным осуществляется в объеме, указанном в двухстороннем акте, в течение пяти лет, следующих за годом, в котором такие обязательства наступили, ежегодно равными частями, в соответствии с порядком, установленном статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и принятым отдельным муниципальным правовым актом. В случае, если по истечении срока действия концессионного соглашения концессионеру не возмещены фактически понесенные расходы на реконструкцию объектов концессионного соглашения, недополученные доходы, экономически обоснованные расходы, срок действия концессионного соглашения продлевается на период, достаточный для возмещения, но не более чем на пять лет. Концедент и концессионер ежегодно производят расчет всех расходов концессионера, в срок до 15 мая года, следующего за годом, по итогам которого производится расчет, на основании информации, полученной от органа исполнительной власти Вологодской области в сфере регулирования тарифов. По итогам расчета оформляется двухсторонний акт, который подписывается концедентом и концессионером. |
| 10 | Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением | Концессионер обязуется осуществить следующие действия по подготовке территории, необходимой для реконструкции объектов концессионного соглашения, а также осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением: - освободить территорию земельных участков (частей земельных участков), предоставляемых концессионеру для выполнения работ, от имеющихся на ней зеленых насаждений. Выполнение работ по вырубке зеленых насаждений осуществлять в соответствии с Правилами благоустройства территории города Череповца; - незамедлительно письменно сообщить концеденту о выявленных в процессе реконструкции объектов концессионного соглашения, зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в собственности третьих лиц и расположенных объектов концессионного соглашения. Концедент в пределах своих полномочий обязуется осуществить мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, направленные на снос зданий, строений и сооружений, расположенных на территории охранной зоны объектов концессионного соглашения, если такие объекты являются самовольными постройками и препятствуют реконструкции и (или) эксплуатации объектов концессионного соглашения, в случае получения от концессионера уведомления, направленного в соответствии с условиями концессионного соглашения. |
| 11 | Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения | Приложение 4 к Условиям |
| 12 | Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) | Приложение 5 к Условиям |
| 13 | Предельный размер расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) | Приложение 6 к Условиям |
| 14 | Права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации Вологодской областью, участвующим в концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны | Права и обязанности Субъекта в области контроля, предусмотренные концессионным соглашением, осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта и правовыми актами органов местного самоуправления. Субъект уведомляет концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные концессионным соглашением, в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных концессионным соглашением. Субъект имеет право запрашивать у концессионера, а концессионер обязан предоставить информацию об исполнении концессионером обязательств, предусмотренных концессионным соглашением. Субъект не праве вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности концессионера. Субъект обязан: Устанавливать тарифы на регулируемую деятельность концессионера в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, указанными в концессионном соглашении, с применением метода индексации установленных тарифов. Утверждать инвестиционные программы концессионера в соответствии с заданием и основными мероприятиями, плановыми значениями показателей деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание и реконструкцию объектов концессионного соглашения, долгосрочными параметрами деятельности концессионера, приведенными в концессионном соглашении. Возмещать недополученные доходы, экономически обоснованные расходы концессионера, подлежащие возмещению за счет средств бюджета Субъекта, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в случае принятия органом исполнительной власти Субъекта, участвующего в концессионном соглашении, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта, участвующего в концессионном соглашении, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных в концессионном соглашении и согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта, участвующего в концессионном соглашении. Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. В соответствии с концессионным соглашением осуществлять действия, необходимые для осуществления замены концессионера по концессионному соглашению, в том числе предоставлять необходимые согласования и подписывать необходимые документы. В случае, если на момент окончания срока действия концессионного соглашения экономически обоснованные расходы, недополученные доходы, концессионера не были возмещены концессионеру в полном объеме, возместить указанные доходы путем продления срока действия концессионного соглашения на период, достаточный для возмещения экономически обоснованных расходов, недополученных доходов, но не более, чем на пять лет. Рассмотреть требования об изменении условий концессионного соглашения в случаях, когда в соответствии с концессионным соглашением и (или) действующим законодательством Российской Федерации концедент обязуется изменить условия концессионного соглашения по требованию концессионера. |