ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы»

наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель: Управление архитектуры и градостроительства мэрии г.Череповца

Отчетный период – 1 полугодие 2018 года

Дата составления отчета – 20 июля 2018 года

Непосредственный исполнитель:

К.В. Полковникова Тел. 50-16-01

М.А. Пунанов Тел.50-20-99

Начальник управления                                             _________              А.С. Авсейков

подпись                             расшифровка подписи

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за полугодие текущего финансового года и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года.

Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы» утверждена постановлением мэрии от 10.10.2013 №4810 (с изменениями и дополнениями от: 10 октября 2014 г. № 5474, 29 мая 2015 г. № 3116, 09 октября 2015 №5383, 16 декабря 2015 №6553, 17 июня 2016 №2559, 25 июля 2016 №3288, 10 октября 2016 №4504, 23 декабря 2016 №5982, 31 января 2017 №425, 19 апреля 2017 №1801, 18 октября 2017 № 5009).

Ответственный исполнитель – Управление архитектуры и градостроительства мэрии города.

Целью муниципальной программы «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы» является – создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания.

Задачи:

1. Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований законодательства о градостроительной деятельности.

3. Создание условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города.

4. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий.

5. Улучшение архитектурного облика города.

Результатами реализации в полном объеме указанных мероприятий станет:

1. Устойчивое развитие территорий, установление границ земельных участков.

2. Создание комфортной городской среды, благоприятной для проживания.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов)

Сведения представлены в Приложениях 1-1а.

Сведения об ожидаемых итогах реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года.

Реализация мероприятий муниципальной программы  позволит выполнить по итогам текущего года установленные муниципальной программой целевые показатели.

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 1 полугодие текущего финансового года.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы с указанием основных мероприятий, выполненных и не выполненных за 1 полугодие 2017 года представлен в Приложении 2.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию  на 1 июля текущего финансового года.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета на реализацию Программы за 2017 год, а также фактические расходы за отчетный год представлены в Приложении 3-4.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений (краткая характеристика изменений из пояснительных записок к проектам постановлений мэрии о внесении изменений в муниципальные программы).

4.1. Изменения в муниципальную программу за отчетный период не вносились.

5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы (краткая характеристика планируемых изменений в муниципальные программы).

5.1. Постановлением мэрии от 13.07.2018 № 3175 внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований на 2018 год в сумме 237,4 тыс.руб. на основное мероприятие 1 «Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов», на мероприятие:

- «Внесение изменений в проект планировки территории Зашекснинского района (105, 106, 112 мкр.) г. Череповца в отношении территории 106 мкр. и разработка проекта межевания территории 106 мкр.».

Целью выполнения данного мероприятия является необходимость размещения на территории 106 мкр. средней общеобразовательной школы на 1500 мест.

Приложение 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год, 2018 |  |  |
|  |  |  | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы» |
| 1. | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г.Череповца и ПЗЗ) | % | 95 | 95 | 95 |  | Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5 |
| 2. | Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой | % | 84,0 | 84,0 | 84,0 | На 01.07.2017 выполняются мероприятия: -внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Череповец» - срок выполнения IV кв. 2017 года. | Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5 |
| 3. | Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 32 | 32 | 32 |  | Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 4. | Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 51,2 | 51,2 | 51,2 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 5. | Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 89 | 89 | 89 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 6. | Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства | Га | 84 | 84 | 84 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 7. | Объем ввода нового жилья | тыс.м² | 122,0 | 51,9 | 122,0 |  | Т1.1, Т1.2, Т1.5 |
| 8. | Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории | тыс.м² | 1312,08 | 1312,08 | 1312,08 |  | Т1.1, Т1.2, Т 1.19 |
| 9. | Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 5 | 5 | 5 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 10. | Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 8 | 8 | 8 |  | Т1.4, Т1.5, Т 1.19 |
| 11. | Площадь территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств (обеспеченная проектами благоустройства) | м2 | 74 000 | 60 070 | 74 000 |  | Т1.4 |
| 12. | Выполнение плана деятельности управления | % | 100 | 100 | 100 |  | Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.5 |

Приложение 1а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

| п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за первое полугодие текущего года | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г.Череповца и ПЗЗ) | % |  |  | П1=100%*Т/Тобщ., где П1- степень актуальности документов территориального планирования МО (в %), Т – площадь территории города соответствующей документам территориального планирования (в га), Тобщ – площадь территории города (в га) | ежегодно за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
|  |  |  | 95 | 95 |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой | % | 84 | 84 | П2=100%*Т/Тобщ.,где П2- Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой (в %), Т – площадь территории города на которую разработана градостроительная документация (в га), Тобщ – площадь территории города (в га) | ежегодно за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 3 | Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 32 | 32 | П3=Т, Где П3 - Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории; Т - площадь территорий учреждений обслуживания районного значения согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га). Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов: Т= Тпг+Ттг, Где Тпг - площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га). Ттг - площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га) | ежегодно за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 4 | Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 51,2 | 51,2 | П4=Т, Где П4 - Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории (в га); Т - Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га). Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов: Т= Тпг+Ттг, Где Тпг - площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га). Ттг - площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га) | ежегодно за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 5 | Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 89 | 89 | П5=Т, Где П5 - Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории (в га); Т - Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в га). Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов: Т= Тпг+Ттг, Где Тпг - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в га). Ттг - площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в га) | ежегодно за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 6 | Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства | Га | 84 | 84 | П6=Т, Где П6 - Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства (в га); Т - Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства согласно данным конкретных проектов планировки разработанных на плановую дату (в га). Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов: Т= Тпг+Ттг, Где Тпг - площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства, предыдущего года (в га). Ттг - площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства текущего года (в га) | ежегодно за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 7 | Объем ввода нового жилья | тыс.м² | 122 | 51,9 | П7= S = ∑Si Показатель рассчитывается как сумма объемов ввода нового жилья, данные предоставляются застройщиками при вводе жилых домов в эксплуатацию. S = ∑Si (тыс. м2); где Si – объем ввода нового жилья, в соответствии с данными застройщика при вводе жилого дома в эксплуатацию (тыс. м2). П7=51,9 тыс.м² | ежемесячно за отчетный период | Ведомственная отчетность | УАиГ | УАиГ |
| 8 | Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории | тыс.м² | 1312,08 | 1312,08 | П8=ЖФ, Где П8 - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории (в тыс. м2); ЖФ - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в тыс. м2). Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов: ЖФ= ЖФпг+ЖФтг, Где ЖФпг - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в тыс. м2). ЖФтг - количество метров кв. жилого фонда нового строительства, обеспеченного ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в тыс. м2) | ежегодно за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 9 | Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 5 | 5 | П9=Ш, Где П9 - Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории (в шт.); Ш - Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в шт.) Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов: Ш= Шпг+Штг, Где Шпг - количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в шт.). Штг - количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в шт.) | ежегодно за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 10 | Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 8 | 8 | П10=ДС, Где П10 - Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории (в шт.); ДС - Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, согласно данным конкретных проектов планировки, разработанных на плановую дату (в шт.) Значение показателя по годам принимается по формуле, как сумма площадей предыдущего и текущего годов: ДС= ДСпг+ДСтг, Где ДСпг - количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, предыдущего года (в шт.). ДСтг - количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории, текущего года (в шт.) | ежегодно за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ | УАиГ |
| 11 | Площадь территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств (обеспеченная проектами благоустройства) | м2 | 74 000 | 60 070 | П11=S = ∑Si Показатель рассчитывается как сумма площадей территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств, формируется на основе сведений, предоставляемых застройщиками. S = ∑Si (тыс. м2); где Si - площадь территории общего пользования, благоустроенной за счет внебюджетных средств (тыс. м2) П11= 60 070 м2 | ежегодно за отчетный период | Сведения от строительных организаций города | УАиГ | УАиГ |
| 12 | Выполнение плана деятельности управления | % | 100 | 100 | П12 = КПисп /Путв х 100 , Где П12 - степень достижения планового значения показателя (%) КПисп – количество исполненных полномочий управлением архитектуры и градостроительства на отчетную дату Путв - количество полномочий управления, утвержденных Положением об управлении архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца П12= 27/27х100= 100 | ежегодно за отчетный период | Сведения из ИСОГД | УАиГ, финансово-бухгалтерский центр | УАиГ |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| (*) N п/п (*) | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля* | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8 | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов» |  |
| 1.2 | Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки города | УАиГ | Утверждение проекта Внесения изменений в правила землепользования и застройки решением Череповецкой городской Думы | Мероприятие выполнено. Внесены изменения в правила зем-лепользования и застройки города Череповца. Утверждены решением Череповецкой городской Думы от 05.02.2018 №5. |  | показатель 1 |
| 1.16 | Внесение изменений в «Проект планировки территории в Зашекснинском районе города Череповца в части 107, 108 мкр.» | УАиГ | Утверждение проекта | Мероприятие выполнено. Внесение изменений в «Проект планировки территории в Зашекснинском районе города Череповца в части 107, 108 мкр.» утверждено постановлением мэрии города от 22.03.2018 №1185 |  | показатель 9 |
| 3. | Основное мероприятие III «Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» | УАиГ |  | Выполнено |  | показатели 1-11 |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год (2018) |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля (*) | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014 – 2022 годы | всего | 23 924,7 | 23 924,7 | 10 425,6 |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства | 23 924,7 | 23 924,7 | 10 425,6 |
|  | Основное мероприятие 1 Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно правовых актов | Управление архитектуры и градостроительства | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2 Создание условий для создания комфортной городской среды | Управление архитектуры и градостроительства | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3 Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | Управление архитектуры и градостроительства | 23 924,7 | 23 924,7 | 10 425,6 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города*

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за текущий год, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (*) | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014 – 2022 годы | всего | 23 924,7 | 10 425,6 | 43,6 |
|  |  | городской бюджет | 23 924,7 | 10 425,6 | 43,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно правовых актов | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Создание условий для создания комфортной городской среды | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | всего | 23 924,7 | 10 425,6 | 43,6 |
|  |  | городской бюджет | 23 924,7 | 10 425,6 | 43,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

* Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета указаны в соответствии с решением ЧГД от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».