Приложение

к постановлению мэрии города

от 05.02.2019 № 395

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план города Череповца

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (далее - Проект) | февраль 2019 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 2. | Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов и действующего законодательства и согласование Проекта | февраль 2019 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 3. | Принятие решения о проведении публичных слушаний. Опубликование постановления главы города в СМИ | февраль 2019 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, Глава города |
| 4. | Организация и проведение публичных слушаний по Проекту | март - апрель 2019 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 5. | Публикация заключения о результатах проведения публичных слушаний | апрель 2019 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 6. | Проведение оценки регулирующего воздействия Проекта | апрель 2019 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, управление экономической политики мэрии |
| 7. | Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний | апрель 2019 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, |
| 8. | Передача Проекта мэру города на согласование и направление в Череповецкую городскую Думу | апрель 2019 года | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, мэр города |