Приложение

к постановлению мэрии города

от 04.06.2019 № 2585

Приложение 1

к Программе

ИНФОРМАЦИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального

образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы и их значениях

| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя | | | | | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018  год | 2019\*  год | 2020 \*  год | 2021\*  год | 2022\*  год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 51 | 65 | 33 | 33 | 33 | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)  Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 6,4 | 10,1 | 11,9 | 13,8 | 15,7 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества нуждающихся в  благоустройстве  Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 3,5 | 4,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)  Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 9,5 | 17,5 | 20,6 | 25,3 | 30,2 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)  Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | Оценка горожанами комфортности проживания в городе |

\* Значения целевых показателей (индикаторов) программы будут уточняться.

Приложение 2

к Программе

Перечень основных мероприятий «Формирование современной городской среды муниципального

образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы

| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный  результат  (краткое описание) | Последствия нереализации  основного мероприятия | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| **1** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы** | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | | | | | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 2018 | 2022 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий не менее чем на 45% к 2022 году | Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение технического состояния дворовых территорий, снижение оценки горожанами комфортности проживания в городе, снижение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества нуждающихся в благоустройстве | Показатели 1-3  Программы |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых территорий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление административных отношений мэрии | 2018 | 2022 | Подготовлен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы | Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение технического состояния дворовых территорий, невозможность определения физического состояния дворовой территории и необходимости ее благоустройства, снижение оценки горожанами комфортности проживания в городе | Показатели 1-3  Программы |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 2018 | 2022 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города путем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций | Отсутствия участия граждан и заинтересованных организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий | Показатели 4,7  Программы |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 4. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2022 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий не менее чем на 33% к 2022 году | Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение внешнего облика города, технического состояния общественных территорий, снижение оценки горожанами комфортности проживания в городе | Показатели 5-6  Программы |
| 1.1.5. | Основное мероприятие 5. Инвентаризация общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | 2018 | 2022 | Подготовлен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы | Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение внешнего облика города, технического состояния общественных территорий, невозможность определения физического состояния общественных территорий и необходимости ее благоустройства, снижение оценки горожанами комфортности проживания в городе | Показатели 5-7  Программы |
| 1.1.6. | Основное мероприятие 6. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 2018 | 2022 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города путем выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций | Отсутствия участия граждан и заинтересованных организаций в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий | Показатель 7  Программы |
| 1.1.7. | Основное мероприятие 7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Комитет по управлению имуществом города, управление админи-стративных отношений мэрии | 2018 | 2022 | Оценка общего состояния городской среды на территории города, целесообразности затрат на отдельные проекты | Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение общего состояния городской среды на территории города, снижение целесообразности затрат на отдельные проекты и возможной реакции населения на их реализацию, снижение оценки горожанами комфортности проживания в городе | Результат Программы «Повышение уровня благоустройства территорий города» |
| 1.2. | Основное мероприятие 8. Благоустройство общественных территорий, за счет средств городского бюджета | Комитет по управлению имуще-ством горо-да (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2019 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий не менее чем на 33% к 2022 году | Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение внешнего облика города, технического состояния общественных территорий, снижение оценки горожанами комфортности проживания в городе | Показатели 5-6  Программы |

Приложение 3

к Программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального

образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы за счет «собственных» средств городского бюджета

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **1** | **Муниципальная программа**  «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы за счет «собственных» средств городского бюджета | **ВСЕГО** | **27 021,6** | **38 998,4** | **26 931,1** | **0,0** | **0,0** |
| **Департамент**  **жилищно-коммунального хозяйства мэрии** | **18 494,4** | **27 988,7** | **17 954,1** | **0,0** | **0,0** |
| **Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»)** | **8 527,2** | **11 009,7** | **8 977,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»)\* | Департамент  жилищно-коммунального хозяйства мэрии, комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») |  | 38 964,2 | 26 931,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 18 494,4 | 26 234,3 | 17 954,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых территорий\*\*, \*\*\* | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление административных отношений мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий \*\*\* | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 4. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 8 527,2 | 10 975,5 | 8 977,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 1 754,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 5. Инвентаризация общественных территорий\*\*, \*\*\* | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 6. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций\*\*\* | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Основное мероприятие 7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения\*\*\* | Управление административных отношений мэрии, Комитет по управлению имуществом города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 8. Благоустройство общественных территорий, за счет средств городского бюджета | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе национального проекта «Жилье и городская среда» начинается с 2019 года.

\*\* В период подготовки к реализации муниципальной программы (до 1 ноября 2017 года), а также регулярно по мере необходимости, осуществляются мероприятия по инвентаризации общественных и дворовых территорий, которые предполагают проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий в целях формирования адресных перечней всех общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2022 годов.

\*\*\* Финансовое обеспечение мероприятий не предполагается.

Приложение 4

к Программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы

| №  п/п | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник ресурсного  обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), год | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Муниципальная программа  «**Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы** | **всего** | **162 129,6** | **233 819,3** | **26 931,1** | **0,0** | **0,0** |
| городской бюджет | 27 021,6 | 38 998,4 | 26 931,1 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 49 491,4 | 49 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 85 616,6 | 145 618,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»)\* | **всего** | **0,0** | **233 785,1** | **26 931,1** | **0,0** | **0,0** |
|  | городской бюджет | 0,0 | 38 964,2 | 26 931,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 49 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 145 618,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | всего | 110 966,4 | 157 405,8 | 17 954,1 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 18 494,4 | 26 234,3 | 17 954,1 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 33 873,4 | 33 127,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 58 598,6 | 98 043,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых территорий\*\*, \*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий\*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 4. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | всего | 51 163,2 | 76 379,3 | 8 977,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 8 527,2 | 12 729,9 | 8 977,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 15 618,0 | 16 074,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 27 018,0 | 47 574,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 5. Инвентаризация общественных территорий\*\*, \*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 6. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций\*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Основное мероприятие 7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения\*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 8. Благоустройство общественных территорий, за счет средств городского бюджета | городской бюджет | 0,0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе национального проекта «Жилье и городская среда» начинается с 2019 года.

\*\* В период подготовки к реализации муниципальной программы (до 1 ноября 2017 года), а также регулярно по мере необходимости, осуществляются мероприятия по инвентаризации общественных и дворовых территорий, которые предполагают проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий в целях формирования адресных перечней всех общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2022 годов.

\*\*\* Финансовое обеспечение мероприятий не предполагается