Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 30.01.2020 № 15

Информация

о планах на 2020 год по реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца»

на 2014-2022 годы

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2022 годы утверждена в 2013 году постановлением мэрии города № 4811 и направлена на решение задач по повышению эффективности содержания территорий общего пользования, улучшению технического состояния жилищного фонда и повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в рамках достижения стратегической цели города по направлению развития «Эффективное жилищно-коммунальное хозяйство» – эффективное функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства города, базирующееся на принципе партнерства властных структур, частного бизнеса и населения города.

Основными целями муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2022 годы (далее – Программа) являются:

комплексное решение проблем содержания и благоустройства существующих территорий города, улучшение санитарного и эстетического состояния территории города;

повышение комфортности проживания в городе;

создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города;

обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам;

повышение уровня благоустройства общественных территорий города, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Задачи Программы:

обеспечение безопасности движения на улицах города;

обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий;

обеспечение надлежащего санитарного состояния существующих объектов благоустройства;

исполнение норм действующего жилищного законодательства;

улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта;

надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда;

обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме.

Распределение объемов финансового обеспечения Программы по годам представлено в таблице 1.

таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Сумма, тыс. руб. | В том числе, тыс. руб. | | |
| городского  бюджета | федерального бюджета | областного бюджета |
| 2014 | 770 399,9 | 540 679,4 | 0,0 | 229 720,5 |
| 2015 | 887 100,6 | 609 978,2 | 0,0 | 277 122,4 |
| 2016 | 793 830,7 | 515 380,0 | 0,0 | 278 450,7 |
| 2017 | 1 051 138,8 | 579 766,6 | 99 997,5 | 371 374,7 |
| 2018 | 974 057,6 | 609 338,2 | 0,0 | 364 719,4 |
| 2019 | 913 522,2 | 544 976,7 | 212 628,9 | 155 916,6 |
| 2020 | 1 033 444,4 | 625 018,6 | 212 000,0 | 196 425,8 |
| 2021 | 920 717,5 | 628 608,9 | 212 000,0 | 80 108,6 |
| 2022 | 958 969,4 | 547 649,9 | 212 000,0 | 199 319,5 |

Структурно Программа состоит из двух подпрограмм:

1. Развитие благоустройства города (основная цель – комплексное решение проблем содержания и благоустройства существующих территорий города, улучшение санитарного и эстетического состояния территории города и повышение комфортности проживания в городе).

2. Содержание и ремонт жилищного фонда (основные цели – обеспечение сохранности жилищного фонда, снижение уровня его износа; обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и взрослых при эксплуатации детского игрового и спортивного оборудования; обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам).

Планы на 2020 годы по реализации Программы можно рассмотреть в разрезе основных мероприятий вышеуказанных подпрограмм (таблицы 2, 3).

таблица 2

Мероприятия, планируемые к реализации в 2020 году в рамках подпрограммы 1

«Развитие благоустройства города»

| №  п/п | Наименование  подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Источник ресурсного  обеспечения | Объем финансирования, тыс. руб. | Содержание мероприятия, запланированного на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | всего, городской бюджет | 127 617,7 | - |
| 1.1. | Озеленение территорий общего пользования | всего, городской бюджет | 17 737,1 | Запланировано:  озеленение территорий общего пользования:  посадка цветов – 392 026 шт., высадка рассады на цветочных клумбах площадью 7041,67 кв. м;  санитарная и формовочная обрезка деревьев – 2 897 шт., вырезка поросли – 9 284 кв. м;  снос и обрезка деревьев – 1 385,75 куб. м;  установка и озеленение каркасных фигур с вазонами – 43 шт., в том числе с вазонами «Дуга» –20 шт. |
| 1.2. | Благоустройство и содержание кладбищ | всего, городской бюджет | 2 290,5 | Запланированы:  содержание Вечного огня на кладбище № 1 (поставка газа);  дератизация территорий кладбищ от крыс (двукратно) на территории г. Череповца (108,002 га);  вырубка кустарника и мелколесья, включая карты безродных (выполнение работ по уборке аварийных деревьев, выполнение работ по вырубке кустарника и мелколесья) |
| 1.3. | Расходы на содержание кладбищ и организацию текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы | всего, городской бюджет | 647,5 | Запланированы:  оплата коммунальных расходов по хлораторным станциям;  оплата электроэнергии на 5 кладбище;  содержание хлораторных станций и дренажной системы 4-го кладбища, оплата электроэнергии |
| 1.4. | Благоустройство и содержание пляжей | всего, городской бюджет | 1 258,0 | Запланированы:  планировка и подсыпка песка;  исследование проб грунта (песка), речной воды (6 пляжей), экспертиза использования водного объекта (пляжа);  оплата договоров водопользования;  установка и обслуживание мобильных туалетных кабин,  изготовление и установка малых архитектурных форм (пляжные зонтики) |
| 1.5. | Возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и работы светофорных объектов. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | всего, городской бюджет | 88 502,7 | - |
| 1.6. | Текущее содержание парков, скверов, газонов | всего, городской бюджет | 1 060,0 | Запланировано:  дезинсекция водоемов и обработка территорий от клещей;  выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории города площадью 10,6 га;  ремонт памятника медицинским сестрам;  ремонт подпорной стенки обелиска воинской Славы 286 Ленинградской Краснознаменной стрелковой дивизии «Штыки» |
| 1.7. | Украшение города | всего, городской бюджет | 8 596,9 | Запланировано:  оказание услуг по украшению городских территорий к праздничным мероприятиям; оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин на время проведения праздничных мероприятий;  установка, украшение и демонтаж новогодних елей (6 шт.), новогоднее украшение города, установка, обслуживание и демонтаж катальных горок;  изготовление венков на 9 Мая – 19 шт.,  праздничное оформление города к 75-летию Победы |
| 1.8. | Содержание сетей дождевой канализации | всего, городской бюджет | 6 500,0 | Запланирован осмотр колодцев ливневой канализации магистральных сетей, ремонт поврежденных колодцев, освобождение от снега и наледи всех дождеприемных решеток колодцев улично-дородной сети (МУП «Водоканал») |
| 1.9. | Вывоз тел умерших людей | всего, городской бюджет | 50,0 | - |
| 1.10. | Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | всего, городской бюджет | 225,0 | Запланировано приобретение подарочных сертификатов победителям конкурса (150,0 тыс. руб.), а также призовой фонд в рамках проведения городского конкурса «Цветущий город» на звание «Победитель конкурса «Дом образцового содержания» согласно постановлению мэрии от 01.02.2016 № 340 «О проведении ежегодного городского конкурса «Дом образцового содержания» (75,0 тыс. руб.) |
| 1.11. | Благоустройство территорий в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» | всего, городской бюджет | 750,0 | Запланировано благоустройство территории у Храма преподобного Сергия Радонежского (Шекснинский пр., 4А) |
| 2. | Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | всего, городской бюджет | 849 297,3 | - |
| 2.1. | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | всего, городской бюджет | 7 813,0 | Выполнение работ по нанесению вертикальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города Череповца |
| 2.2. | Функционирование МКУ «Спецавтотранс» | всего, городской бюджет | 292 810,0 | - |
| 2.3. | Обслуживание, обследование, разработка технического решения по ремонту деформационных швов и оценка уязвимости мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» | всего, городской бюджет | 2 923,7 | Запланировано содержание и обслуживание мостовых сооружений города с целью поддержания их в исправном состоянии, обеспечения транспортной безопасности |
| 2.4. | Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда | всего, городской бюджет | 124 458,1 | Запланировано текущее содержание улично-дорожной сети города |
| 2.5. | Содержание и ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в рамках софинансирования с областным дорожным фондом | всего | 22 008,8 | Запланировано содержание и ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |
| городской бюджет | 2 200,9 |
| областной бюджет | 19 807,9 |
| 2.6. | Содержание и ремонт улично-дорожной сети города в рамках софинансирования с областным дорожным фондом.  Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения (БиКАД) | всего | 399 283,7 | Запланированы:  ремонт следующих объектов – ул. Наседкина, ул. Любецкая, ул Краснодонцев, ул. Боршодская, ул. Юбилейная, ул. Судостроительная;  ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц картами – ул. П. Окинина, ул. Ветеранов, ул. Сазонова |
| федеральный бюджет | 212 000,0 |
| областной бюджет | 175 366,9 |
| городской бюджет | 11 916,8 |
| 3. | Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 года № 2966-ОЗ | всего, областной бюджет | 1 251,0 | Запланирован отлов животных без владельцев |
| ИТОГО Подпрограмма 1.  Развитие благоустройства города | | всего | 978 166,0 |  |
| городской бюджет | 569 740,2 |
| областной бюджет | 196 425,8 |
| федеральный бюджет | 212 000,0 |

таблица 3

Мероприятия, планируемые к реализации в 2020 году в рамках подпрограммы 2

«Содержание и ремонт жилищного фонда»

| №  п/п | Наименование  подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Источник ресурсного  обеспечения | Объем финансирования, тыс. руб. | Содержание мероприятия, запланированного на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт жилищного фонда | всего, городской бюджет | 500,0 | Решение о проведении капитального ремонта принимается собственниками помещений многоквартирного дома на их общем собрании.  Основные виды работ по капитальному ремонту общего имущества, которые выполняются собственниками помещений многоквартирного дома за счет дополнительных средств,  ремонт тепловых узлов, замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, установка приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов, капитальный ремонт крыш |
| 2. | Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего, городской бюджет | 3 484,1 | Планируется содержание (оплата жилищно-коммунальных услуг) 192 жилых помещений, выполнение текущих ремонтов в 15 жилых помещениях |
| 3. | Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | всего, городской бюджет | 22 520,1 | Минимальный размер взносов утвержден постановлением Правительства Вологодской области от 31.10.2013 № 1119 и составляет 8,14 руб. – для МКД, не имеющих в составе общего имущества лифтового оборудования и 9,70 руб. – для МКД, имеющих в составе общего имущества лифтовое оборудование. Запланирована оплата взносов за капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд в размере 22 520,1 тыс. руб. |
| 4. | Возмещение затрат на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | всего, городской бюджет | 1 500,0 | Планируется:  установка детско-спортивной площадки во дворе жилых домов по ул. Гоголя, 33А, пр. Победы, 94, ул. Химиков, 32;  обустройство зоны спорта и отдыха на дворовой территории между домами Шекснинский пр., 32Б и ул. Рыбинская, 40 |
| ИТОГО Подпрограмма 2.  Содержание и ремонт жилищного фонда | | всего, городской бюджет | 28 004,2 |  |

Общий объем финансирования Программы на 2020 год составляет 1 033 444,4 тыс. руб. (в том числе средства городского бюджета – 625 018,6 тыс. руб., федерального бюджета – 212 000,0 тыс. руб., областного бюджета – 196 425,8 тыс. руб.). Основным направлением расходования средств бюджетов в рамках Программы является дорожное хозяйство.

Впервые в рамках Программы в 2020 году будет реализовано мероприятие по благоустройству общественной территории – у Храма преподобного Сергия Радонежского в рамках проекта «Народный бюджет ТОС».