- Общие сведения.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4811 (с изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие территории».

# Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

# Соисполнители Программы - МКУ «Спецавтотранс», управление архитектуры и градостроительства мэрии, комитет по управлению имуществом города (муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов»), управление административных отношений мэрии.

Цели  муниципальной Программы:

1. Комплексное решение проблем содержания и благоустройства существующих территорий города, улучшение санитарного и эстетического состояния территории города;

2. Повышение комфортности проживания в городе;

3. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города (далее – МКД);

4. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам;

5. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города, а также дворовых территорий МКД.

Задачи муниципальной Программы:

1. Обеспечение безопасности движения на улицах города;

2. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий;

3. Обеспечение надлежащего санитарного состояния существующих объектов благоустройства;

4. Исполнение норм действующего жилищного законодательства;

5. Улучшение технического состояния общего имущества МКД города путем проведения его капитального ремонта;

6. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда;

7. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме.

- Сведения о результатах реализации Программы, о достижении целевых показателей Программы за 2019 год.

В 2019 году реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

- В рамках решения задачи по обеспечению безопасности движения на улицах города проведены ремонтные работы на 6,892 км автомобильных дорог наиболее разрушенных участков улично-дорожной сети, в том числе участков 8 улиц: Комсомольская, Бардина, Городецкая, Рыбинская, Северное шоссе, Проезжая, Пионерская, Социалистическая.

За счет средств городского бюджета и субсидий Дорожного фонда Вологодской области в 2019 году проведен ремонт асфальтобетонного покрытия на перекрёстке ул. Мира - ул. Устюженская - ул. Промышленная, общей площадью 15,75 тыс. кв.м.

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц картами общей площадью 40,2 тыс. кв.м. (Шекснинский пр., ул. Городского Питомника, Северное шоссе, ул. Судостроительная, ул. Юбилейная, ул. Остинская, проезд к ул. Набережная и др.)

Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонтах, на конец 2019 года с учетом межремонтного срока капитальных ремонтов составила 68,7 %.

2. В рамках решения задачи по обеспечению украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий обеспечено украшение территории города ко всем праздничным и общественным мероприятиям.

3. В рамках решения задачи по обеспечению надлежащего санитарного состояния существующих объектов благоустройства и выполнены работы по установке детских и спортивных площадок на 19 дворовых территориях.

4.  В рамках решения задачи по исполнению норм действующего жилищного законодательства – выполнение за счет дополнительных средств собственников капитального ремонта в 5 МКД, возмещение затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта в полном объеме.

5. В рамках решения задачи по улучшению технического состояния общего имущества МКД города путем проведения его капитального ремонта – значение показателя «Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 %» достигнуто на уровне 89,8 % при плановом 88,3 %.

6. В рамках решения задачи по надлежащему содержанию и ремонту временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда – возмещение затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда выполнено в полном объеме.

7. В рамках решения задачи по обеспечению неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме – показатель «Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)» выполнен на 106,6 %.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы за 2019 год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) представлены в таблицах 1, 2 (номера таблиц в соответствии с постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 10.11.2011 г. № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» - 17, 17а).

Таблица 1 (17)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец 2019 года, других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт по состоянию на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 65,0 | 68,0 | 50,5 | Показатель оценивается 1 раз в год посредством проведения МКУ «ИМА «Череповец» социологического исследования. | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 2 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 88,1 | 88,3 | 89,8 | - | Т2.3. Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% |
| Основное мероприятие 1 «Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» |
| 3 | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии | % | 100 | 100 | 100 | - | х |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |
| 1 | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте | % | 80,8 | 74,3 | 68,7 | Недостаточность мероприятий по проведению ремонта улично-дорожной сети. | х |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 68,5 | 71,6 | 61,6 |  | Т1.10. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 2 | Резерв мест захоронения | год | 4 | 4 | 4 | - | х |
| 3 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | единиц | 0 | 0 | 2 | Ненадлежащее исполнение подрядной организацией договорных обязательств по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города | х |
| 4 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,5 | 98,5 | 98,5 | - | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 5 | Объем ямочного ремонта | кв. м | 24 952 | 20 000,0 | 16 000,0 | - | Т2.1. Объем ямочного ремонта |
| 6 | Площадь цветников | кв. м | 11 816,0 | 11 816,0 | 7 044,6 | Замена клумб на вертикальные дуги, проведение ремонтных работ на месте организации клумб и пр. | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 7 | Количество территорий, прилегающих к проблемным объектам, благоустроенных за счет средств в виде субсидий за соответствующий период | шт. | - | 1 | 0 | Нереализация мероприятия в связи с отсутствием инвестора на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к проблемному объекту | х |
| 8 | Количество муниципальных общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» | ед. | - | - | - | - | Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания |
| 9 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | кв.м/чел. | - | 8,86 | 17,56 | - | Т2. Обеспеченность территории города озелененными местами общего пользования |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |
| 1 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | шт. | 20 | 20 | 5 | Принятие решения собственниками значительного количества МКД о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете | Т2.3. Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30%. Т2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в т.ч. спец. счет + средства собственников |
| 2 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100 | 100 | 100 | - | х |
| 3 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в региональный фонд капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100 | - | х |
| 4 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | шт. | 7 | 11 | 19 | Выделение дополнительных бюджетных средств | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 5 | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 25 | 28 | 14 | Сокращение финансирования мероприятия – перераспределение средств в сумме 1 000,0 тыс. руб. | х |
| 6 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги | % | 100 | 100 | 100 | - | х |
| 7 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс. руб. | 27 866,9 | 27 759,9 | 29 604,7 | - | х |
| 8 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100 | 100 | 100 | - | х |
| 9 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет средств в виде субсидий за соответствующий период | шт. | 2 | - | - | - | Т2.3. Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30%. Т2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в т.ч. спец. счет + средства собственников |
| Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды» |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Показатели в рамках данной Программы не оцениваются с 01.01.2018 года | Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | ед. |  |  |
| 5 | Доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий | % |  |  |
| 6 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  |  |

Таблица 2 (17а)

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) Программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Плановое значение на отчетный 2019 год | Фактическое значение за отчетный 2019 год | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 68,0 | 50,5 | Показатель, отражающий общую оценку состояния благоустроенности территории города с точки зрения горожан. Данные одного из социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец» в рамках ежегодного мониторинга системы сбалансированных целевых показателей города, критериев их оценки населением по утвержденному перечню. | Годовая, показатель за отчетный период | 1 | Сведения социологического исследования МКУ ИМА «Череповец» | Департамент ЖКХ |
| 2 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 88,3 | 89,8 | , где - значение показателя; - общая площадь жилых помещений домов, имеющих соответствующий процент износа (0 - 30%); - общая площадь жилищного фонда. | Ежегодно, показатель за период | 1 | Статистические сведения органов местного самоуправления о жилищном фонде по Форме № 1-жилфонд, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.08.2016 № 427 | Департамент ЖКХ |
| Основное мероприятие 1 «Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» |
| 3 | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии | % | 100 | 100 | , где - значение показателя; - количество фактически выполненных мероприятий плана деятельности ДЖКХ, ед.; - общее количество мероприятий утвержденного плана деятельности ДЖКХ в рассматриваемом периоде, ед. | Годовая, на 1-е января года, следующего за отчетным | 2 | Годовой отчет ДЖКХ | Департамент ЖКХ |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |
| 1 | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте | % | 74,3 | 68,7 | Показатель, отражающий общее состояние дорог города, удовлетворяющих нормативным требованиям и не требующих капитального и среднего ремонта где П – значение показателя, S общ.1- площадь не нуждающихся в ремонте дорог, S общ. – общая площадь дорог. | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | 3 | Информационные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела по эксплуатации территорий ДЖКХ, полученные в результате произведения замеров площадей улично-дорожной сети, анализа состояния дорог и межремонтных сроков. | Департамент ЖКХ |
| 2 | Резерв мест захоронения | год | 4 | 4 | Показатель, отражающий количество резервных мест под захоронения. Отношение количества резервных мест под захоронения к количеству захоронений в год. | Годовая, показатель за период (год) | 3 | Данные МУП г. Череповца «Специализированная ритуальная служба» | Департамент ЖКХ |
| 3 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ед. | 0 | 2 | Показатель, отражающий количество поступивших решений суда по предъявленным искам в адрес ДЖКХ вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия. Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес ДЖКХ вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия. | Квартальная, показатель за период (раз в квартал) | 3 | Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес ДЖКХ вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | Департамент ЖКХ |
| 4 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,5 | 98,5 | Процентное соотношение горения светильников наружного освещения к общему количеству светильников в городе. , где П – значение показателя; Св горения – количество горения светильников наружного освещения; Св общ. – общее количество светильников наружного освещения | Месячная, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 3 | Сведения МУП г. Череповца «Электросвет» | Департамент ЖКХ |
| 5 | Объем ямочного ремонта | кв.м | 20 000,0 | 16 000,0 | Показатель, отражающий фактический объем ямочного ремонта, выполненного в течение года. Суммарный объем ямочного ремонта, фактически выполненного в течение года. | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела по эксплуатации территорий и инженерных коммуникаций ДЖКХ о фактических объемах выполненного ямочного ремонта | Департамент ЖКХ |
| 6 | Площадь цветников | кв.м | 11 816,0 | 7 044,6 | Показатель, отражающий фактические объемы высаженных в городе цветников. Суммарный объем площадей фактически высаженных в городе цветников. | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела по эксплуатации территорий и инженерных коммуникаций ДЖКХ о фактических объемах цветников, высаженных в городе | Департамент ЖКХ |
| 7 | Количество территорий, прилегающих к проблемным объектам, благоустроенных за счет средств в виде субсидий за соответствующий период | шт. | 1 | 0 | Количество благоустроенных территории, прилегающих к проблемным объектам, в год. Под территорией, прилегающей к проблемному объекту, понимается совокупность территорий, прилегающих к МКД, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД города. | Квартальная, показатель на дату | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом ДЖКХ, акты выполненных работ, подписанные инвестором | Департамент ЖКХ |
| 8 | Количество муниципальных общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» | ед. | - | - | Фактические данные о количестве благоустроенных муниципальных общественных территорий в рамках проекта «Народный бюджет ТОС». Под муниципальными общественными территориями понимаются территории города соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). | Ежегодно, показатель за период (год) | 3 | «Комплексный план действий по улучшению экологической обстановки, стабилизации и снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду города Череповца на 2019 - 2024 годы» | Департамент ЖКХ |
| 9 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | кв.м/чел. | 8,86 | 17,56 | Показатель, характеризующий обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования. Под озелененными местами общего пользования понимаются цветники, парки и скверы, которые находятся на городских землях. | Ежегодно, показатель за период (год) | 3 | «Комплексный план действий по улучшению экологической обстановки, стабилизации и снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду города Череповца на 2019 - 2024 годы» | Департамент ЖКХ |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |
| 1 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | шт. | 20 | 5 | Количество МКД, в которых за соответствующий период времени на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества. Суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с ДЖКХ сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами) | Департамент ЖКХ |
| 2 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100 | 100 | , где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэра города от 12.12.2008 N 4421 за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с департаментом ЖКХ мэрии сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами, платежные поручения) | Департамент ЖКХ |
| 3 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | 100 | 100 | , где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения полномочий собственника муниципального жилищного фонда в фонд капитального ремонта; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 2 | Сведения планово-юридического отдела департамента ЖКХ мэрии, платежные поручения. | Департамент ЖКХ |
| 4 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | шт. | 11 | 19 | Суммарное количество придомовых территорий МКД, на которых за соответствующий период времени в рамках предоставления субсидий на приобретение и сооружение детских площадок такие площадки установлены. | Ежегодно, показатель за период (год) | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, договоры/счета на приобретение детского игрового оборудования, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами) | Департамент ЖКХ |
| 5 | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 28 | 14 | Суммарное количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ) | Департамент ЖКХ |
| 6 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | 100 | 100 | , где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэрии города от 18.04.2013 N 1695 за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения) | Департамент ЖКХ |
| 7 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс. руб. | 27 759,9 | 29 604,7 | Расчетный показатель, показывающий объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет поступлений по платежам за использование муниципальных жилых помещений. Значение определяется как общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам, администрируемым ДЖКХ. Значение данного показателя включает в себя поступления по платежам за использование муниципальных жилых помещений. | На отчетную дату либо как прогнозируемый объем поступлений на плановую дату | 2 | Годовой отчет департамента ЖКХ об исполнении городского бюджета, справка о перечислении поступлений в бюджет. Источники прогнозных данных - отчет АИС ЗИК об общей площади муниципальных жилых помещений, сведения Росреестра о прекращении прав муниципальной собственности, постановление мэрии города "Об установлении ставки платы за пользование жилыми помещениями (действующее на период расчета) | Департамент ЖКХ |
| 8 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100 | 100 | , где: - выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, - общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, администрируемым ДЖКХ, на отчетную дату, - плановый объем поступлений в бюджет в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений. | Ежеквартально, показатель за период | 2 | Сведения о поквартальном распределении поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, справка о перечислении поступлений в бюджет | Департамент ЖКХ |
| 9 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет средств в виде субсидий за соответствующий период | шт. | - | - | Количество МКД, в которых за соответствующий период времени на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества, а именно – штукатурных фасадов МКД, прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям. Суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет средств субсидий. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 3 | Исполнительные сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты приемки выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными ими лицами. | Департамент ЖКХ |
| Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды» |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | - | - | Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к МКД, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД города. - фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий | Ежеквартально, показатель на дату | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом департамента ЖКХ (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета МКД о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан) | Департамент ЖКХ |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | - | - | Выраженное в % отношение благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий. , где - значение показателя; - количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период, ед.; - общее количество дворовых территорий, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 |  | Департамент ЖКХ |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | - | - | Выраженное в % отношение населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к общей численности населения города., где - значение показателя; - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период, чел.; - общая численность населения города, чел. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 |  | Департамент ЖКХ |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | ед. | - | - | Фактические данные о количестве благоустроенных муниципальных общественных территорий. Под муниципальными общественными территориями понимаются территории города соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). - значение определяется путем суммарного количества благоустроенных муниципальных общественных территорий в год. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 | Муниципальные контракты, разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ "УКСиР" | Департамент ЖКХ, МКУ «УКСиР» |
| 5 | Доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | - | - | Выраженное в % отношение благоустроенных общественных муниципальных территорий к общему количеству таких территорий., где - значение показателя; - количество благоустроенных муниципальных общественных территорий за отчетный период, ед.; - общее количество муниципальных общественных территорий, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 |  | Департамент ЖКХ, МКУ «УКСиР» |
| 6 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | - | - | Выраженное в % отношение количества МКД, принявших участие в выполнении работ из дополнительного перечня, к общему количеству МКД из адресного перечня домов. В показателе предусмотрены МКД, расположенные на территории города, дворовые территории которых были отобраны в соответствии с установленными требованиями и подлежат благоустройству в 2017 году. , где - значение показателя; - количество домов, принявших участие в выполнении работ из дополнительного перечня за отчетный период, ед.; - общее количество МКД из адресного перечня домов, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом ДЖКХ, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета МКД о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ |

- Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы за 2019 год.

Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы за 2019 год представлены в Таблице 3 (18).

Таблица 3 (18)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы, мероприятия | Ответст-венный испол-нитель | Результат от реализации мероприятия за 2019 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2021годы |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ДЖКХ мэрии | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии - 100%. | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии - 100%. | - | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | ДЖКХ мэрии | Реализация мероприятий по: - озеленению территорий общего пользования, - благоустройству и содержанию кладбищ, организации текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, - благоустройству и содержанию пляжей, - возмещению затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов, оплате электроэнергии на сетях наружного освещения, - текущему содержанию парков, скверов, газонов, - украшению города, - содержанию сетей дождевой канализации, - вывозу тел умерших людей и пр. | Реализация запланированных мероприятий в полном объеме. | - | Резерв мест захоронения, Процент горения светильников наружного освещения, Площадь цветников, Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования, Количество муниципальных общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет ТОС». |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по озеленению городских территорий: - оформление цветников площадью 7044,57 кв.м, высадка 394 402 цветков; - установка и озеленение каркасных фигур с вазонами «Дуга» - 23 шт.; - вырезка поросли – 9 284 кв.м; - снос сухостойных деревьев и обрезка деревьев на пень – 1 385,8 м3. | Выполнение работ по озеленению городских территорий: - оформление цветников площадью 7044,57 кв.м, высадка 394 402 цветков; - установка и озеленение каркасных фигур с вазонами «Дуга» - 23 шт.; - вырезка поросли – 9 284 кв.м; снос сухостойных деревьев и обрезка деревьев на пень – 1 385,8 м3. | - | Площадь цветников, Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по благоустройству и содержанию кладбищ: - содержание Вечного огня на кладбище № 1 (поставка газа), - дератизация территорий кладбищ от крыс (двукратно) на территории г. Череповца (108,002 га), - вырубка кустарника и мелколесья, включая карты безродных (выполнение работ по уборке аварийных деревьев, выполнение работ по вырубке кустарника и мелколесья) | Выполнение работ по благоустройству и содержанию кладбищ в полном объеме. | - | Резерв мест захоронения |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Расходы на содержание кладбищ и организацию текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, осуществляемые через МКУ «САТ» | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ: - оплата коммунальных расходов по хлораторным станциям, - оплата электроэнергии на 5 кладбище, - содержание хлораторных станций и дренажной системы 4-го кладбища, оплата электроэнергии. | Выполнение работ в полном объеме. | - | Резерв мест захоронения |
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по благоустройству и содержанию пляжей: - планировка и подсыпка песка, - исследование проб грунта (песка), речной воды (6 пляжей), экспертиза использования водного объекта (пляжа), - оплата договоров водопользования, - установка и обслуживание МТК, - изготовление и установка МАФ (пляжные зонтики.) | Выполнение работ по благоустройству и содержанию пляжей в полном объеме. | - | - |
| 7 | Мероприятие 1.1.5. Приобретение, изготовление и установка урн, скамеек | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | - |
| 8 | Мероприятие 1.1.6. Возмещение затрат на содержание сетей наружного освещения и светофорных объектов | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Процент горения светильников наружного освещения |
| 9 | Мероприятие 1.1.7. Возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов | ДЖКХ мэрии | Возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов для достижения процента горения светильников на уровне 98,5%. | Возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов в полном объеме. Обеспечение процента горения светильников на уровне 98,5%. | - | Процент горения светильников наружного освещения |
| 10 | Мероприятие 1.1.8. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | ДЖКХ мэрии | Оплата электроэнергии в соответствии с выставленными счетами на ее потребление. | Оплата электроэнергии в соответствии с выставленными счетами на ее потребление. | - | Процент горения светильников наружного освещения |
| 11 | Мероприятие 1.1.9. Текущее содержание парков, скверов, газонов | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по текущему содержанию парков, скверов, газонов: - содержание территорий парков, скверов, газонов; - дезинсекция водоемов и обработка территорий от клещей. | Выполнение работ по текущему содержанию территорий общего пользования, кроме улично-дорожной сети, в полном объеме. Обеспечение соответствия санитарного состояния объектов требованиям СанПиН. | - | - |
| 12 | Мероприятие 1.1.10. Ремонт объектов благоустройства | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | - |
| 13 | Мероприятие 1.1.11. Украшение города | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по украшению города: - оказание услуг по украшению городских территорий к праздничным мероприятиям, оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин на время проведения праздничных мероприятий, - установка, украшение и демонтаж новогодних елей (6 шт.), новогоднее украшение города, установка, обслуживание и демонтаж катальных горок, - изготовление венков на 9 Мая. | Выполнение работ по украшению города в полном объеме. | - | - |
| 14 | Мероприятие 1.1.12. Содержание сетей дождевой канализации | ДЖКХ мэрии | Оплата услуг МУП «Водоканал» по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. Обеспечение санитарного благополучия территорий города. | Оплата услуг МУП «Водоканал» по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. в полном объеме. Обеспечение санитарного благополучия территорий города. | - | - |
| 15 | Мероприятие 1.1.13. Возмещение затрат на содержание хлораторных станций на кладбище № 4 | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | - |
| 16 | Мероприятие 1.1.14. Вывоз тел умерших людей | ДЖКХ мэрии | Обеспечение заявок полиции на вывоз тел умерших граждан. | Обеспечение заявок полиции на вывоз тел умерших граждан в полном объеме. | - | - |
| 17 | Мероприятие 1.1.15. Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | ДЖКХ мэрии | Приобретение подарочных сертификатов победителям конкурса, а также призовой фонд в рамках проведения городского конкурса «Цветущий город» на звание «Победитель конкурса «Дом образцового содержания» согласно постановлению мэрии от 01.02.2016 № 340 «О проведении ежегодного городского конкурса «Дом образцового содержания». | Приобретение подарочных сертификатов победителям конкурса, а также призовой фонд в рамках проведения городского конкурса «Цветущий город» на звание «Победитель конкурса «Дом образцового содержания» согласно постановлению мэрии от 01.02.2016 № 340 «О проведении ежегодного городского конкурса «Дом образцового содержания». | - | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования |
| 18 | Мероприятие 1.1.16. Восстановление праздничной световой иллюминации | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | - |
| 19 | Мероприятие 1.1.17. Благоустройство территорий в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» | ДЖКХ мэрии | Не запланировано | - | - | Количество муниципальных общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» |
| 20 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | ДЖКХ мэрии | Летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города. Обеспечение безопасности дорожного движения. | Летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города, нанесение разметки улиц, пешеходных переходов. | - | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 21 | Мероприятие 1.2.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по нанесению вертикальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города Череповца. | Выполнение работ по нанесению вертикальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города Череповца в запланированном объеме. | - | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 22 | Мероприятие 1.2.2. Возмещение затрат по организации работ, связанных с уборкой улично-дорожной сети | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | - |
| 23 | Мероприятие 1.2.3. Расходы на разработку проектной и рабочей документации по ремонту Октябрьского моста через р.Шексну | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 24 | Мероприятие 1.2.4. Функционирование МКУ «Спецавтотранс» | ДЖКХ мэрии | Содержание МКУ «Спецавтотранс» для выполнения учреждением функции в соответствии с уставом. | Финансирование содержание учреждения в рамках сметы. | - |  |
| 25 | Мероприятие 1.2.5. Обслуживание, обследование, разработка технического решения по ремонту деформационных швов и оценка уязвимости мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» | ДЖКХ мэрии | Содержание и обслуживание мостовых сооружений города (мост через р. Ягорбу, Кирилловская путепроводная развязка над автомобильной дорогой, Октябрьский мост через р. Шексну, мост через р. Серовку в створе Кирилловского шоссе, путепровод по ул. Архангельской над железной дорогой, путепровод по ул. Сталеваров над железной дорогой, мосты через р. Серовку в створе ул. Остинской, Северной, Северный мост через р. Ягорбу) с целью поддержания их в исправном состоянии, обеспечения транспортной безопасности. | Выполнение работ по уходу (поддержанию сооружений в надлежащем состоянии, оперативному устранению повреждений, влияющих на безопасность движения, очистке всех элементов конструкций от грязи и мусора), профилактике (предупреждению появления повреждений и дефектов (текущему ремонту)), планово-предупредительным ремонтам в отношении мостовых сооружений города в полном объеме. Выполнение ремонта деформационных швов на тротуарах на путепроводной развязке по ул. Сталеваров. | - | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 26 | Мероприятие 1.2.6. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом | ДЖКХ мэрии | Содержание и ремонт улично-дорожной сети города. | Выполнение ремонта картами асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц: Шекснинский пр., ул. Городского Питомника, Северное ш., ул. Судостроительная, ул. Юбилейная, ул. Остинская, проезд к ул. Набережная и др. Проведение ремонтных работ по замене 2-х слоев асфальтобетонного покрытия и с заменой бортового камня на перекрестке ул. Мира - ул. Устюженская - ул. Промышленная. | - |  |
| 27 | Мероприятие 1.2.7. Содержание и ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом | ДЖКХ мэрии | Выполнение ремонта подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан. | Выполнение ремонта подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан по адресам: ул. Липецкая (Зашекснинский район), ул. Дружная (Зареченский район), общей протяженностью 6,2 км. | - |  |
| 28 | Мероприятие 1.2.8. Возмещение затрат ЧМП «Спецавтотранс» в целях исключения банкротства | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | - |
| 29 | Мероприятие 1.2.9. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда | ДЖКХ мэрии | Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда. | Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда. |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов в области национальной политики | ДЖКХ мэрии | Организация вывоза брошенного транспорта и самовольно установленных объектов. | Вывоз 4 самовольно установленных гаражей; эвакуация 4 транспортных средств; проведение оценки рыночной стоимости 12 транспортных средств, имеющих признаки брошенных, находящихся на спец. стоянке. | - | - |
| 31 | Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города | ДЖКХ мэрии | Организация работ по вывозу брошенного транспорта | Эвакуация 4 транспортных средств; проведение оценки рыночной стоимости 12 транспортных средств, имеющих признаки брошенных, находящихся на спец. стоянке. | - | - |
| 32 | Мероприятие 1.3.2. Вывоз самовольно установленных объектов с территории города | ДЖКХ мэрии | Организация работ по вывозу самовольно установленных объектов на территории города | Вывоз 4 самовольно установленных гаражей. | - | - |
| 33 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ мэрии | Содержание и ремонт улично-дорожной сети города. Полное освоение выделенных средств из областного дорожного фонда на ремонт и содержание улично-дорожной сети города. | Выполнение ремонта картами асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц: Шекснинский пр., ул. Городского Питомника, Северное ш., ул. Судостроительная, ул. Юбилейная, ул. Остинская, проезд к ул. Набережная и др. Проведение ремонтных работ по замене 2-х слоев асфальтобетонного покрытия и с заменой бортового камня на перекрестке ул. Мира - ул. Устюженская - ул. Промышленная. Освоение выделенных средств из областного дорожного фонда на ремонт и содержание улично-дорожной сети города в полном объеме. | - | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 34 | Основное мероприятие 1.5. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | ДЖКХ мэрии | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Освоение выделенных средств из областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных в полном объеме. | Отлов 221 животного: 169 собак, 52 кошек. Освоение средств областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных в полном объеме в рамках заключенного муниципального контракта. | - | - |
| 35 | Основное мероприятие 1.6. Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | - |
| 36 | Основное мероприятие 1.7. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | ДЖКХ мэрии | Выполнение ремонта подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан. | Выполнение ремонта подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан по адресам: ул. Липецкая (Зашекснинский район), ул. Дружная (Зареченский район), общей протяженностью 6,2 км. | - | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 37 | Основное мероприятие 1.8. Благоустройство прилегающей территории проблемного объекта | ДЖКХ мэрии | Благоустройство прилегающей территории проблемного объекта | - | Отсутствие инвестора на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к проблемному объекту | Количество территорий, прилегающих к проблемным объектам, благоустроенных за счет средств в виде субсидий за соответствующий период |
| 38 | Основное мероприятие 1.9. Комплексное развитие региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети городских агломераций (федеральный проект "Дорожная сеть") | ДЖКХ мэрии | Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 8 улиц общей площадью 100,48 кв.м. Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, а также на улично-дорожной сети города. | Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 8 улиц: ул.Комсомольская, ул.Бардина, ул.Городецкая, ул.Рыбинская от перекрестка с Октябрьским пр. до Южного въезда в город, Северное шоссе от ул.Пионерской до Кирилловского ш., ул.Проезжая, ул.Пионерская, ул.Социалистическая от ул.Милютина до ул.К.Маркса. Общая площадь выполненного ремонта проезжей части – 101,24 тыс. кв. м, протяженность – 6,89 км, общая площадь тротуаров – 11,2 тыс. кв. м. Выполнение мероприятий в рамках повышения безопасности дорожного движения: - устройство 3 светофорных объектов (Советский пр., - ул.К.Либкнехта, ул.Олимпийская – ул.К.Беляева, ул.Мира -ул.Энергетиков); - нанесение дорожной разметки – 48 тыс.кв.м, - устройство искусственных дорожных неровностей – 4 шт., - установка комплексов фотовидеофиксации по 3 адресам; - установка дорожных знаков на УДС города – 156 шт. | - | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |  |
| 39 | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Выполнение капитального ремонта 35 МКД. | Выполнение капитального ремонт 5 МКД (ул.Центральная, 13, ул.Краснодонцев, 24, ул.Металлургов, 32, ул.Ленина, 128, ул.К.Белова, 31). Основные виды работ: ремонт тепловых узлов, замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, установка приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов, капитальный ремонт крыш. | Принятие решения собственниками значительного количества МКД о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, благодаря чему появилась возможность выполнения не6обходимых работ по капитальному ремонту | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период, Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период |
| 40 | Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Содержание 192 и ремонт 28 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | Содержание 192 и ремонт 14 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | Сокращение финансирования мероприятия – перераспределение средств в сумме 1000,0 тыс.руб. | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период, Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период |
| 41 | Мероприятие 2.2.1. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) | ДЖКХ мэрии | Содержание 192 незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | Содержание 192 незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | - |  |
| 42 | Мероприятие 2.2.2. Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Ремонт 28 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | Ремонт 14 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. (в т.ч. косметический ремонт – 2 помещения, вывоз мусора – 7 помещений, замена входных дверей – 5 помещений) | Сокращение финансирования мероприятия – перераспределение средств в сумме 1 000,0 тыс.руб. |  |
| 43 | Основное мероприятие 2.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | ДЖКХ мэрии | Внесение взносов в региональный фонд капитального ремонта в размере 26 251,6 тыс. руб. | Перечисление взносов в региональный фонд капитальных ремонтов в размере 26 248,9 тыс. руб. | - | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
| 44 | Основное мероприятие 2.4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | ДЖКХ мэрии | Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на установку детских и спортивных площадок на 19 дворовых территориях. | Выполнение работ по установке детских и спортивных площадок в рамках реализации проекта «Народный бюджет ТОС» на 19 дворовых территориях. | - | Количество приобретенных и установленных детских игровых и спортивных площадок |
| 45 | Основное мероприятие 2.5. Возмещение затрат по проведению капитального ремонта штукатурных фасадов многоквартирных домов, прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет средств в виде субсидий за соответствующий период |
| 46 | Основное мероприятие 2.6. Предоставления субсидий из городского бюджета на возмещение затрат по благоустройству прилегающей территории проблемного объекта | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - |  |
| 47 | Основное мероприятие 2.7. Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов первых массовых серий застройки (1.335 и 420 серии) некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | ДЖКХ мэрии | Предоставление субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту МКД первых массовых серий застройки (1.335 и 420 серии) некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области. | Предоставление субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту МКД № 21 по пр. Строителей некоммерческой организации Фонд капитального ремонта МКД Вологодской области. Выполнение работ по капитальному ремонту крыши, инженерных систем и оборудования, фундамента, подвала, усиление несущих конструкций МКД. | - | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет средств в виде субсидий за соответствующий период |
| Подпрограмма 3 "Формирование современной городской среды" |  |
| 48 | Основное мероприятие 3.1. Благоустройство общественных территорий | УКСиР/ ДЖКХ мэрии | Не запланировано. Реализация данных мероприятий с 2018 года осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы. |
| 49 | Основное мероприятие 3.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДЖКХ мэрии |  |

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 2019 год.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 2019 год представлены в Таблицах 4, 5 (19, 20).

Таблица 4 (19)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы | ДЖКХ мэрии | 602 092,7 | 544 976,6 | 532 440,5 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ДЖКХ мэрии | 22 485,8 | 21 384,5 | 21 354,6 |
| 2 | Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города | ДЖКХ мэрии | 536 094,8 | 468 091,0 | 455 616,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | ДЖКХ мэрии | 152 016,5 | 137 396,3 | 136 813,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | ДЖКХ мэрии | 383 975,3 | 328 215,7 | 316 337,8 |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | ДЖКХ мэрии | 103,0 | 103,0 | 89,2 |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Основное мероприятие 1.5. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Основное мероприятие 1.6. Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Основное мероприятие 1.7. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Основное мероприятие 1.8. Благоустройство прилегающей территории проблемного объекта | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Основное мероприятие 1.9. Комплексное развитие региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети городских агломераций (федеральный проект «Дорожная сеть») | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 2 376,0 | 2376,0 |
| 3 | Подпрограмма 2. Содержание и ремонт жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | 43 512,1 | 55 501,2 | 55 469,9 |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | 500,0 | 132,0 | 127,6 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | 3 484,1 | 2 714,1 | 2 689,8 |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | ДЖКХ мэрии | 23 578,0 | 26 251,6 | 26 249,0 |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | ДЖКХ мэрии | 15 950,0 | 15 950,0 | 15 950,0 |
| 3.5. | Основное мероприятие 2.5. Возмещение затрат по проведению капитального ремонта штукатурных фасадов многоквартирных домов, прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Основное мероприятие 2.6. Возмещение затрат по благоустройству прилегающей территории проблемного объекта | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | Основное мероприятие 2.7. Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов первых массовых серий застройки (1.335 и 420 серии)" некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 10 453,5 | 10 453,5 |
| 4 | Подпрограмма 3. Формирование современной городской среды | ДЖКХ мэрии/ Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1. Благоустройство общественных территорий | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»)/ ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5 (20)

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2019 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы | всего | 913 522,2 | 897 675,0 | 98,27 |
|  |  | городской бюджет | 544 976,7 | 532 440,4 | 97,70 |
|  |  | федеральный бюджет | 212 628,9 | 212 628,9 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 155 916,7 | 152 605,7 | 97,88 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | всего | 22 013,4 | 21 983,5 | 99,86 |
|  |  | городской бюджет | 21 384,5 | 21 354,6 | 99,86 |
|  |  | федеральный бюджет | 628,9 | 628,9 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города | всего | 836 007,6 | 820 221,6 | 98,11 |
|  |  | городской бюджет | 468 091,0 | 455 616,0 | 97,33 |
|  |  | федеральный бюджет | 212 000,0 | 212 000,0 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 155 916,6 | 152 605,6 | 97,88 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | всего | 137 396,3 | 136 813,0 | 99,58 |
|  |  | городской бюджет | 137 396,3 | 136 813,0 | 99,58 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | всего | 333 888,3 | 322 010,4 | 96,44 |
|  |  | городской бюджет | 328 215,7 | 316 337,8 | 96,38 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 5 672,6 | 5 672,6 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | всего | 103,0 | 89,2 | 86,60 |
|  |  | городской бюджет | 103,0 | 89,2 | 86,60 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 133 833,8 | 133 833,7 | 100,00 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 133 833,8 | 133 833,7 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 1.5. «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | всего | 1 249,1 | 1 248,1 | 99,92 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 1 249,1 | 1 248,1 | 99,92 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.6. | Основное мероприятие 1.6. Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.7. | Основное мероприятие 1.7. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | всего | 14 601,0 | 11 851,2 | 81,17 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 14 601,0 | 11 851,2 | 81,17 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.8. | Основное мероприятие 1.8. Благоустройство прилегающей территории проблемного объекта | всего | 560,1 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 560,1 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.9. | Основное мероприятие 1.9. Комплексное развитие региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети городских агломераций (федеральный проект «Дорожная сеть») | всего | 214 376,0 | 214 376,0 | 100,00 |
|  |  | городской бюджет | 2 376,0 | 2 376,0 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 212 000,0 | 212 000,0 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 2. Содержание и ремонт жилищного фонда | всего | 55 501,2 | 55 469,9 | 99,94 |
|  |  | городской бюджет | 55 501,2 | 55 469,9 | 99,94 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | всего | 132,0 | 127,6 | 96,65 |
|  |  | городской бюджет | 132,0 | 127,6 | 96,65 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего | 2 714,1 | 2 689,8 | 99,11 |
|  |  | городской бюджет | 2 714,1 | 2 689,8 | 99,11 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | всего | 26 251,6 | 26 249,0 | 99,99 |
|  |  | городской бюджет | 26 251,6 | 26 249,0 | 99,99 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | всего | 15 950,0 | 15 950,0 | 100,00 |
|  |  | городской бюджет | 15 950,0 | 15 950,0 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.5. | Основное мероприятие 2.5. Возмещение затрат по проведению капитального ремонта штукатурных фасадов многоквартирных домов, прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.6. | Основное мероприятие 2.6. Предоставления субсидий из городского бюджета на возмещение затрат по благоустройству прилегающей территории проблемного объекта | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.7. | Основное мероприятие 2.7. Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов первых массовых серий застройки (1.335 и 420 серии) некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | всего | 10 453,5 | 10 453,5 | 100,00 |
|  |  | городской бюджет | 10 453,5 | 10 453,5 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | Подпрограмма 3. Формирование современной городской среды | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1. Благоустройство общественных территорий | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

- Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2019 году изменениях в Программу.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2019 году изменениях в Программу представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2019 году изменениях в Программу

| № п.п. | Дата и номер нормативного документа о внесении изменений | Причина/основание для внесения изменений | Объект изменений | Суть изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление мэрии г. Череповца от 01.03.2019 №790 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811» | Решение Череповецкой городской Думы от 29.01.2019 №3, протокол заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе № 2 от 11.02.2019, уведомление финансового управления мэрии от 05.02.2019 № 43 об изменении сводной бюджетной росписи городского бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Паспорт Программы, Подпрограммы 1, 2 и приложения 2, 4, 5, 11 к Программе | - перераспределение средств в сумме 84,2 тыс. руб. с направления расходов «Благоустройство. Украшение города» на направление расходов «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий»; - выделение субсидии для благоустройства прилегающей территории проблемного объекта в сумме 1 120,1 тыс. руб., приложение 2 дополнено мероприятием 2.6. «Субсидии для благоустройства прилегающей территории проблемного объекта в рамках подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства»; - перераспределение средств в сумме 5,2 тыс. руб. с направления расходов «Благоустройство. Украшение города» на направление расходов «Дорожное хозяйство. Текущее содержание улично-дорожной сети» для исполнения решений судебных органов; - перераспределение средств в 2021 году в сумме 50 000,0 тыс. руб. на мероприятие "Текущее содержание улично-дорожной сети города" с целью доведения объема бюджетных ассигнований до уровня 2020 года за счет уменьшения расходов по мероприятию "Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу"; - перераспределение средств в сумме 1,0 тыс. руб. с направления расходов "Текущее содержание улично-дорожной сети города" для обеспечения софинансирования по городской доле к средствам Дорожного фонда Вологодской области; - перераспределение средств в сумме 1 600,1 тыс. руб., в том числе с направления расходов «Благоустройство и содержание кладбищ» в сумме 1 422,4 тыс. руб.; «Озеленение территорий общего пользования» в сумме 177,7 тыс. руб. из муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2021 годы, для обеспечения требуемого объема софинансирования по городской доле в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на направления расходов «Благоустройство общественных территорий»; - перераспределение средств в сумме 326,8 тыс. руб. с направления расходов «Благоустройство. Текущее содержание парков, скверов, газонов» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2021 годы, в связи с отнесением данных расходов на направление «Благоустройство общественных территорий» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы»; - уменьшение средств в сумме 2 419,9 тыс. руб. с направления расходов «Дорожное хозяйство. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения», в сумме 697,1 тыс. руб. с направления расходов «Дорожное хозяйство. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан», на основании проекта внесения изменений в закон области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части распределения на 2019 год городу Череповцу; - уточнение кодов бюджетной классификации по направлению «Текущее содержание улично-дорожной сети» в сумме 16 421,1 тыс. руб. в целях освоения средств Дорожного фонда в полном объеме и сохранения доли софинансирования из городского бюджета на уровне 10%; - перераспределение средств в сумме 54 181,3 с направления расходов «Текущее содержание улично-дорожной сети» с их направлением на комитет по управлению имуществом города в сумме 27 712,7, резервный фонд мэрии города в сумме 24 183,1 тыс. руб. - перераспределение Дорожного фонда области в 2019 году с ГРБС КУИ (МКУ "УКСиР") в сумме 20 705,0 тыс. руб. на направление расходов «Текущее содержание улично-дорожной сети». |
| 2 | Постановление мэрии г. Череповца от 15.03.2019 №1024 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811» | Правила предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций | Приложение 12 к Программе | включение предполагаемых к финансированию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций |
| 3 | Постановление мэрии г. Череповца от 19.04.2019 №1695 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811» | Решение протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе № 3 от 26.03.2019 | Паспорт Программы, Подпрограммы 1, 2 и приложения 2, 4, 5, 11 к Программе | - перераспределение средств в сумме 4,1 тыс. рублей для оплаты исполнительных документов внутри мероприятия "Содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда"; - перераспределение средств в сумме 100,0 тыс. руб. на уплату штрафа за отсутствие дублирующих дорожных знаков, внутри мероприятия "Текущее содержание улично-дорожной сети"; - уточнение кодов бюджетной классификации в части видов расходов в 2019 году в сумме 1406,2 тыс. руб. по направлению "Благоустройство. Оплата электрической энергии на сетях наружного освещения"; - перераспределение средств в сумме 1120,1 тыс. руб. для обеспечения доли софинансирования из городского бюджета по субсидии на долевое строительство за счет экономии от проведения аукционных процедур на выполнение работ по озеленению городских территорий; - перераспределение средств в сумме 2376,0 тыс. руб. для обеспечения доли софинансирования из городского бюджета по субсидии на реализацию мероприятий по проекту агломераций за счет расходов по текущему содержанию улично-дорожной сети; - перераспределение средств в сумме 551,7 тыс. руб., в том числе для установки арт-объекта "Рулет" в сумме 384,9 тыс. руб., благоустройства территории на месте установки арт-объекта "Череповецкий купец" в сумме 62,4 тыс. руб., благоустройства территории на месте установки стенда с картой достопримечательностей г. Череповца в сумме 104,4 тыс. руб., за счет экономии, сложившейся в результате проведенных аукционных процедур внутри мероприятия "Озеленение территорий общего пользования" в сумме 340,5 тыс. руб., по мероприятию "Вывоз тел умерших людей" в сумме 211,2 тыс. руб. - перераспределение бюджетных ассигнований в 2019 году в сумме 137 303,0 тыс. руб. на содержание: МКУ "Спецавтотранс" в связи с закупкой услуг и для организации деятельности учреждения в сумме 136 040,5 тыс. руб.; МКУ "ФБЦ" в сумме 1262,5 тыс. руб. в связи с централизацией учетных функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности за счет направлений "Текущее содержание улично-дорожной сети", "Благоустройство". |
| 4 | Постановление мэрии г. Череповца от 19.07.2019 №3566 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811» | Решение протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе № 5 от 03.06.2019 | паспорт Программы, Подпрограмму 1,2 и приложение 2,4,5,11 к Программе | - перераспределение средств в сумме 6,0 тыс. руб. для оплаты исполнительного листа внутри направления "Благоустройство. Оплата электрической энергии на сетях наружного освещения"; - перераспределение средств в сумме 10453,5 тыс. руб. на мероприятие "Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту МКД первых массовых серий застройки (1.335 и 420 серии)" (пр. Строителей, 21); - уменьшение расходов по направлениям "Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда" в сумме 1000,0 тыс. руб. в связи с уменьшением объема ремонтных работ; "Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта" в сумме 3353,5 тыс. руб. в связи с переносом оплаты счетов декабря на январь 2020 года; "Содержание сетей дождевой канализации" в сумме 3500,0 тыс. рублей в связи с уточнением муниципального контракта; - уточнение кодов бюджетной классификации по направлению "Благоустройство прилегающей территории проблемного объекта"; - перераспределение средств в сумме 119,4 тыс. руб. на мероприятие "Ремонт улично-дорожной сети" для проведения проверки сметной стоимости объектов: "Ремонт улично-дорожной сети города Череповца. Перекресток ул. Мира/ул. Устюженская/ул. Промышленная" в сумме 64,9 тыс. рублей; "Ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан" в сумме 54,5 тыс. рублей; - перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 95,3 тыс. рублей на закупку МБУ "ЦМИРиТ" многофункционального печатающего устройства за счет сложившейся экономии по результатам аукционных процедур на оказание услуг по транспортировке в морг тел умерших граждан на территории города в сумме 95,3 тыс. рублей; - перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 5031,6 тыс. рублей, 2020-2021 годах (ежегодно) в сумме 2245,0 тыс. рублей на функционирование вновь созданного структурного подразделения "Центр приема обращений" МКУ "ЦЗНТЧС" в связи с передачей в него функционала МКУ "САТ" по организации деятельности центральной городской диспетчерской службы; - уменьшение бюджетных ассигнований департамента в 2019 году в сумме 935,4 тыс. рублей (город (не соф-е) - 895,4 тыс. рублей, город (соф-е) - 4,0 тыс. рублей, субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений - 36,0 тыс. рублей), 2020-2021 годах (ежегодно) в сумме 2245,0 тыс. рублей (город (не соф-е) - 2149,1 тыс. рублей, город (соф-е) - 9,6 тыс. рублей, субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений - 86,3 тыс. рублей); - уточнение наименования расходов «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |
| 5 | Постановление мэрии г. Череповца от 27.08.2019 №4150 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811» | Правила предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций | Приложение 12 к Программе | перераспределение средств городского бюджета по объектам безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций |
| 6 | Постановление мэрии г. Череповца от 18.10.2019 №4976 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811» | Доведение финансовым управлением мэрии прогнозных объемов финансирования программы на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг., протоколы заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 01.10.2019, 10.10.2019 | паспорт Программы, Подпрограммы 1, 2 и приложение 1, 3, 4, 5,10 к Программе | - продление срока реализации Программы до 2022 года, - изменение наименования, финансового обеспечения и показателей Программы. |
| 7 | Постановление мэрии г. Череповца от 25.12.2019 №6212 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811» | Доведение объемов субсидий областного бюджета, решение протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе № 9 | паспорт Программы, Подпрограмма 1 и приложение 4, 5 к Программе и по тексту муниципальной программы | - доведение объема субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2020-2022 годы; - доведение объема субсидии из областного дорожного фонда на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан на 2020-2022 годы; - доведение объема субсидии из областного дорожного фонда на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020-2022 годы; - доведение объема субсидии из областного дорожного фонда на осуществление мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций на 2020-2022 годы; - доведение объема субсидии областного бюджета на функционирование МКУ «Спецавтотранс» на 2020-2022 годы; - увеличение средств в сумме 8 037,0 тыс. руб. для оплаты электрической энергии на сетях наружного освещения; - перераспределение средств в сумме 156,2 тыс. руб. для оплаты исполнительных листов по мероприятию "Дорожное хозяйство. Текущее содержание улично-дорожной сети города" за счет экономии, сложившейся по мероприятиям "Благоустройство. Текущее содержание парков, скверов, газонов" в сумме 22,7 тыс. руб., "Благоустройство. Содержание сетей дождевой канализации" в сумме 133,5 тыс. руб. - перераспределение средств на оплату судебных расходов на возмещение вреда здоровью М.А. Петроченко за счет уменьшения расходов по направлению "Жилищное хозяйство. Капитальный ремонт жилищного фонда" в сумме 21,8 рублей; - перераспределение средств в сумме 490,0 тыс. руб. для оплаты услуг по содержанию незаселенных жилых помещений муниципального жилья за счет экономии по направлениям: "Жилищное хозяйство. Ремонт незаселенных муниципальных жилых помещений" в сумме 260,0 тыс. руб., "Ремонт муниципальных помещений по договорам пожизненного содержания иждивенцев" в сумме 230,0 тыс. руб.; - перераспределение средств в сумме 6027,1 тыс. руб. на направление "Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта" за счет экономии по направлениям: "Дорожное хозяйство" в сумме 2486,2 тыс. руб., "Благоустройство" в сумме 3149,2 тыс. руб., "Утилизация ртутьсодержащих отходов" в сумме 33,7 тыс. руб., "Жилищное хозяйство" в сумме 293,0 тыс. руб., "Оплата услуг бань по льготным помывкам" в сумме 20,0 тыс. руб., "Содержание аппарата" в сумме 30,0 тыс. руб., "Оснащение ИПУ коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах" в сумме 15,0 тыс. руб.; - перераспределение средств в сумме 47,0 тыс. руб. на направление «Благоустройство. Озеленение городских территорий» за счет уменьшения расходов по направлению «Дорожное хозяйство»; - уменьшение бюджетных ассигнований в 2019 году в сумме 588,2 тыс. руб. с функционирование департамента в связи с прогнозируемой экономией средств по итогу текущего года по фонду оплаты труда департамента; - уточнение кодов бюджетной классификации в 2019 году в сумме 175,4 тыс. руб. для осуществления выплаты среднего месячного заработка на период трудоустройства (выведение из штатного расписания диспетчеров) за счет экономии по фонду оплаты труда; - уточнение кодов бюджетной классификации в 2019-2021 годах в сумме 214376,0 тыс. руб. в соответствии с областным уведомлением по направлению: повышение безопасности дорожного движения, дорожной сети городских агломераций (включая городскую долю софинансирования); - уменьшение бюджетных ассигнований в 2021 году в сумме 7597,2 тыс. руб. по мероприятию "Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу" в связи с внесением изменений в контракт-кредитный договор в части снижения лимита выдачи на соответствующую сумму; - уменьшение средств областного Дорожного фонда в сумме 4 997,7 тыс. руб. на обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан; - увеличение бюджетных ассигнований в 2019 году на функционирование департамента в сумме 628,9 тыс. руб. для материального стимулирования муниципальных служащих за счет межбюджетных трансфертов; - уменьшение бюджетных ассигнований городского бюджета в сумме 483,0 тыс. руб. с функционирование департамента; - перераспределение средств областного Дорожного фонда с МКУ «УКСиР» в сумме 6 309,9 тыс. руб. в целях полного освоения средств, увеличение городского софинансирования в сумме 1 015,0 тыс. руб. По рекомендации Управления экономической политики дополнительно включен показатель «Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования». Добавлены значения показателя на 2020 год: - количество приобретённых и установленных детских игровых и спортивных площадок; - количество муниципальных общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет ТОС». |

- Сведения о результатах оценки эффективности Программы за 2019 год.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы, %;

n – количество показателей эффективности реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Степень достижения i-того целевого показателя Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный период по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi x 100%, где:

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi/Пфi x 100%, где:

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитывается для всех показателей Программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной Программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной Программы.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат – фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ x 100%, где:

ЭБ – значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ – кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ – лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ 95% и выше.

Сведения о результатах оценки эффективности Программы за 2019 год представлены в таблицах 7, 8 (21, 22).

Таблица 7 (21)

Информация о реализации Программы в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1800155501 | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональ-ных обязанностей и реализации муниципальной программы | 628 900,00 | 628 900,00 | 100,00 |
| 1800100120 |  | 21 384 480,00 | 21 354 611,34 | 99,86 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | 137 396 269,72 | 136 813 022,48 | 99,58 |
| 1810100000 | Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования | 16 641 690,00 | 16 634 051,66 | 99,95 |
| 1810100000 | Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ | 5 643 458,33 | 5 635 281,41 | 99,86 |
| 1810100000 | Мероприятие 1.1.3. Расходы на содержание кладбищ и организацию текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, осуществляемые через МКУ «Спецавтотранс» | 624 523,33 | 391 722,58 | 62,72 |
| 1810100000 | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей | 1 833 422,44 | 1 833 422,44 | 100,00 |
| 1810100000 | Мероприятие 1.1.7. Возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов | 29 586 800,00 | 29 586 800,00 | 100,00 |
| 1810100000 | Мероприятие 1.1.8. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | 57 258 655,66 | 57 176 340,38 | 99,86 |
| 1810100000 | Мероприятие 1.1.9. Текущее содержание парков, скверов, газонов | 15 309 321,44 | 15 307 220,43 | 99,99 |
| 1810100000 | Мероприятие 1.1.11. Украшение города | 6 343 488,70 | 6 093 274,04 | 96,06 |
| 1810100000 | Мероприятие 1.1.12. Содержание сетей дождевой канализации | 3 874 909,53 | 3 874 909,53 | 100,00 |
| 1810100000 | Мероприятие 1.1.14. Вывоз тел умерших людей | 55 000,29 | 55 000,01 | 100,00 |
| 1810100000 | Мероприятие 1.1.15. Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | 225 000,00 | 225 000,00 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | 333 888 293,04 | 322 010 395,21 | 96,44 |
| 1810200110 | Мероприятие 1.2.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | 131 601 856,04 | 131 541 626,31 | 99,95 |
| 18102S1650 | Мероприятие 1.2.4. Функционирование МКУ «Спецавтотранс» | 6 302 900,00 | 6 302 900,00 | 100,00 |
| 1810200110 |  | 150 499 849,30 | 138 987 715,37 | 92,35 |
| 1810200110 | Мероприятие 1.2.5. Обслуживание, обследование, разработка технического решения по ремонту деформационных швов и оценка уязвимости мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» | 3 330 098,54 | 3 330 098,54 | 100,00 |
| 18102S1350 | Мероприятие 1.2.6. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом | 32 438 100,00 | 32 438 074,99 | 100,00 |
| 18102S1360 | Мероприятие 1.2.7. Содержание и ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в рамках софинансирова-ния с областным Дорожным фондом | 1 622 312,00 | 1 316 802,84 | 81,17 |
| 1810200110 | Мероприятие 1.2.9. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда | 8 093 177,16 | 8 093 177,16 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | 103 000,00 | 89 200,00 | 86,60 |
| 1810300000 | Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города | 50 000,00 | 36 200,00 | 72,40 |
| 1810300000 | Мероприятие 1.3.2. Вывоз самовольно установленных объектов с территории города | 53 000,00 | 53 000,00 | 100,00 |
| 18104S1350 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 133 833 794,00 | 133 833 725,96 | 100,00 |
| 1810572230 | Основное мероприятие 1.5. «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 1 249 140,00 | 1 248 100,00 | 99,92 |
| 18107S1360 | Основное мероприятие 1.7. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | 14 601 034,65 | 11 851 225,56 | 81,17 |
| 18108S1290 | Основное мероприятие 1.8. Благоустройство прилегающей территории проблемного объекта | 560 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181R100000 | Основное мероприятие 1.9. Комплексное развитие региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети городских агломераций (федеральный проект «Дорожная сеть») | 214 376 000,00 | 214 375 960,00 | 100,00 |
| 1820100000 | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | 131 978,20 | 127 555,82 | 96,65 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | 2 714 100,00 | 2 689 829,10 | 99,11 |
| 1820200000 | Мероприятие 2.2.1. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) | 2 260 000,00 | 2 243 647,25 | 99,28 |
| 1820200000 | Мероприятие 2.2.2. Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | 454 100,00 | 446 181,85 | 98,26 |
| 1820300000 | Основное мероприятие 2.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | 26 251 604,27 | 26 248 976,37 | 99,99 |
| 1820400000 | Основное мероприятие 2.4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | 15 950 000,00 | 15 950 000,00 | 100,00 |
| 1820700000 | Основное мероприятие 2.7. Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов первых массовых серий застройки (1.335 и 420 серии) некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | 10 453 500,00 | 10 453 495,82 | 100,00 |
|  | ИТОГО: | 913 522 193,88 | 897 674 997,66 | 98,27 |

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат.

ЭБ = (897 674 997,66 / 913 522 193,88) x 100% = 98,27 %.

Использование бюджетных средств является эффективным.

Таблица 8 (22)

Информация о реализации Программы по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы | % выпол-нения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |  |  |
|  |  |  | план | факт по состоянию на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 68,0 | 50,5 | 74,3 | Показатель оценивается 1 раз в год посредством проведения МКУ «ИМА «Череповец» социологического исследования. |
| 2 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 88,3 | 89,8 | 101,7 | - |
| Основное мероприятие 1 «Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» |
| 3 | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии | % | 100 | 100 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |
| 1 | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте | % | 74,3 | 68,7 | 92,5 | Недостаточность мероприятий по проведению ремонта улично-дорожной сети |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 71,6 | 61,6 | 86,0 |  |
| 2 | Резерв мест захоронения | год | 4 | 4 | 100,0 | - |
| 3 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | единиц | 0 | 2 | 0,0 | Ненадлежащее исполнение подрядной организацией договорных обязательств по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города |
| 4 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,5 | 98,5 | 100,0 | - |
| 5 | Объем ямочного ремонта | кв. м | 20 000,0 | 16 000,0 | 125,0 | Снижение объема ямочного ремонта связано с недостаточностью финансирования соответствующего мероприятия |
| 6 | Площадь цветников | кв. м | 11 816,0 | 7 044,6 | 59,6 | Замена клумб на вертикальные дуги, проведение ремонтных работ на месте организации клумб и пр. |
| 7 | Количество территорий, прилегающих к проблемным объектам, благоустроенных за счет средств в виде субсидий за соответствующий период | шт. | 1 | 0 | 0,0 | Отсутствие инвестора на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к проблемному объекту |
| 8 | Количество муниципальных общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» | ед. | - | - | - | - |
| 9 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | кв.м/чел. | 8,86 | 17,56 | 198,2 | Перевыполнение показателя связано с изменением исходных данных для его расчета (общая площадь зеленых насаждений общего пользования). |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |
| 1 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | шт. | 20 | 5 | 25,0 | Принятие решения собственниками значительного количества МКД о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете региональ-ного оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете |
| 2 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100 | 100 | 100,0 | - |
| 3 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в региональный фонд капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100,0 | - |
| 4 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | шт. | 11 | 19 | 172,7 | Уточнение перечня дворовых территорий, на которых необходимо установить детские игровые площадки по инициативе ТОС, их стоимости |
| 5 | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 28 | 14 | 50,0 | Сокращение финансирования мероприятия – перераспределение средств в сумме 1000,0 тыс. руб. |
| 6 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги | % | 100 | 100 | 100,0 | - |
| 7 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс. руб. | 27 759,9 | 29 604,7 | 106,6 | - |
| 8 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100 | 100 | 100,0 | - |
| 9 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет средств в виде субсидий за соответствующий период | шт. | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды» |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Показатели в рамках данной Программы не оцениваются с 01.01.2018 года |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | ед. |  |
| 5 | Доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий | % |  |
| 6 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  |
| Показатель эффективности реализации Программы | 89,58 | % |

Расчет показателя эффективности реализации Программы.

Пэф = (74,3+101,7+100,0+92,5+86,0+100,0+0,0+100,0+125,0+59,6+0,0+198,2+25,0+

100,0+100,0+172,7+50,0+100,0+106,6+100,0) / 20 = 89,58%.

Уровень эффективности реализации Программы оценивается как низкий.

На низкий уровень эффективности реализации Программы повлияли следующие показатели:

- «Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период» - низкое значение показателя связано с принятием решения собственниками значительного количества МКД о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете;

- «Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период» - низкое значение показателя связано с сокращением финансирования мероприятия более, чем в два раза (на 1000,0 тыс. руб.);

- «Площадь цветников» - низкое значение показателя связано с заменой горизонтальной формы озеленения (клумб) на вертикальные формы (дуги) и пр.

- Предложения по изменению плановых значений показателей на 2020-2022 годы.

В связи с изменением исходных данных для расчета показателя «Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования» предлагается изменить плановые значения показателя на 2020-2022 годы.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 9 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | кв.м/ чел. | 8,86 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | Обеспеченность территории города озелененными местами общего пользования |