Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 26.05.2020 № 68

Информация

о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории муниципального образования «Город Череповец»

 на 2014-2022 годы, планах на 2020 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2022 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 26.07.2010 № 2850.

Основными целями программы являются:

переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде.

Преимуществом разработанной программы энергосбережения является ее комплектность: она обобщает уже накопленный опыт и определяет шаги по дальнейшему развитию в виде конкретных мероприятий.

Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет средств городского бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2014-2022 годы составляет 403 401,2 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение в 2019 году составило 46 428,4 тыс. руб., в том числе объем бюджетных ассигнований за счет собственных средств городского бюджета – 283,9 тыс. руб.

Общая сумма финансовых средств, необходимых для реализации Программы в 2019 году, рассчитана путем суммирования объемов финансового обеспечения трех подпрограмм: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» (Подпрограмма 1), «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» (Подпрограмма 2), «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» (Подпрограмма 3).

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования».

Цель подпрограммы – снижение объемов, потребляемых организациями, с участием муниципального образования топливно-энергетических ресурсов, в том числе бюджетными учреждениями.

Технические мероприятия по энергосбережению реализуются организациями с участием муниципального образования преимущественно за счет собственных средств.

В 2019 году в зданиях организаций с участием муниципального образования (муниципальные предприятия города) в основном выполнялись работы по замене оконных блоков, дверей, замене ламп накаливания на энергосберегающие, установке высокоэффективных светильников с датчиком движения, установке доводчиков на двери, изоляции трубопроводов системы теплоснабжения, ремонту фасадов и кровли зданий.

В целом за 2019 год по Подпрограмме 1 выполнены мероприятия по энергосбережению на общую сумму 5978,2 тыс. руб.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

на муниципальных предприятиях города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предприятие | План 2019 год, тыс. руб. | Факт 2019 год, тыс. руб. |
| 1  | МУП «Череповецкая автоколонна № 1456»  | 200,00  | 92,00  |
| 2  | МУП «Банно-прачечное хозяйство»  | 4718,9  | 4450,9  |
| 3  | МУП «Специализированная ритуальная служба» | 167,50  | 0,00 |
| 4  | МУП «Санаторий «Адонис» | 110,00  | 0,00  |
| 5  | МУП «Электротранс»  | 223,20  | 1429,3  |
| 6  | ЧМП «Спецавтотранс»  | 600,60  | 6,0  |
| ИТОГО (по подпрограмме 1):  | 6019,6  | 5978,2  |

Отклонение от плана вызвано отсутствием финансовой возможности предприятий. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП «Специализированная ритуальная служба»:

частично выполнены без привлечения денежных средств (установка средств наглядной агитации и проведение инструктажей работников учреждения методам сбережения э/энергии);

мероприятия по установке датчиков движения в местах общего пользования с заменой ламп накаливания на галогеновые светильники во всех зданиях перенесены на 2020 год.

Невыполнение части мероприятий (замена светильников и замена освещения на светодиодное) в МУП «Череповецкая автоколонна 1456», МУП «Санаторий Адонис» связано с перераспределением денежных средств на более приоритетные направления деятельности предприятия.

В остальном мероприятия, реализуемые муниципальными предприятиями города за счет собственных средств, полностью выполнены.

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде».

Цель подпрограммы – снижение объемов потребляемых населением коммунальных ресурсов.

В 2019 году в рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по оснащению индивидуальными приборами учета (далее также – ИПУ) воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду, в 66 муниципальных квартирах установлено (заменено) 135 индивидуальных приборов учета, из них 93 ИПУ водоснабжения,42 ИПУ электрической энергии.

Освоение денежных средств при этом составило – 270,6 тыс. руб. при плане – 283,9 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»

Цель подпрограммы – повышение эффективности производства и передачи энергоресурсов и воды потребителю.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы осуществляется за счет собственных средств предприятий МУП «Водоканал», МУП «Электросеть», МУП «Электросвет».

Мероприятия направлены на снижение аварийности и потерь в сетях водоснабжения, электроснабжения.

Выполнены мероприятия по реконструкции сетей наружного освещения с заменой существующих светильников на светильники меньшей мощности.

Произведена замена трансформаторов в связи с физическим износом и с целью снижения потерь электрической энергии.

В целях выявления без учетных точек потребления, снижения величины потерь электрической энергии, эксплуатационных расходов на обработку данных о потреблении продолжены работы по модернизации системы АИИС КУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии) нижнего уровня.

Произведены работы по модернизации насосного оборудования КНС (канализационная насосная станция), КОСК (комплекс очистных сооружений канализации), модернизации электрооборудования ПНС (повысительная насосная станция), КВОС (комплекс водопроводных очистных сооружений).

Мероприятия, реализуемые организациями коммунального комплекса города, полностью выполнены, отклонение связано с экономией денежных средств при выполнении работ путем проведения конкурсных процедур.

Результативность реализации Программы оценивается посредством целевых показателей. Перечень целевых показателей Программы регламентирован Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399.

Проведена оценка достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Программы. По результатам проведенной оценки степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2022 годы» составила 174,49%, что означает высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы. Индекс степени соответствия фактических расходов средств городского бюджета запланированному уровню расходов составляет 95,3%. Мероприятия, реализуемые за счет средств городского бюджета, выполнены на 100%, отклонение по году связано с экономией денежных средств при выполнении работ путем проведения конкурсных процедур.