Информация

о результатах проверки исполнения обязательств по организации работ

по текущему содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети

города Череповца в зимний период

Проверяемый период – с 01.06.2018 по 31.01.2020.

Объем проверенных средств – 224 280,9 тыс.руб.

Текущее содержание улично-дорожной сети города Череповца в зимний период 2018-2019 годов осуществлялось в рамках заключенного между департаментом ЖКХ мэрии города и ЧМП «Спецавтотранс» муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд по текущему содержанию территорий общего пользования и земель резерва города Череповца от 05.03.2018.

Цена контракта составила 375 301 100,00 руб. Срок оказания услуг установлен с 01.06.2018 по 31.05.2019.

В рамках данного контракта выполнены работы на сумму 375 280 054,11 руб., в том числе зимнее содержание территорий улично-дорожной сети 200 901 392,51 руб.

Постановлением мэрии города от 09.10.2019 № 4775 «О реорганизации Череповецкого муниципального предприятия «Спецавтотранс» деятельность ЧМП «Спецавтотранс» прекращена в связи с реорганизацией юридического лица.

Деятельность по содержанию улиц и территории города, содержанию и ремонту улично-дорожной сети, по чистке и уборке включена в устав МКУ «Спецавтотранс».

Функции и полномочия учредителя МКУ «САТ» от имени муниципального образования «Город Череповец» в пределах своей компетенции осуществляют мэрия города и департамент ЖКХ. Осуществление контроля за деятельностью учреждения относится к компетенции департамента ЖКХ.

В зимний период 2019-2020 годов текущее содержание территорий общего пользования и земель резерва Зашекснинского и Индустриального районов города осуществлялось непосредственно МКУ «Спецавтотранс», Северного района – силами ООО «СтройКомплекс».

Текущее содержание территорий Заягорбского района до 01.01.2020 осуществлялось силами МКУ «Спецавтотранс», а с 01.01.2020 - ООО «СтройКомплекс».

ООО «СтройКомплекс» привлекалось для выполнения работ с заключением соответствующих муниципальных контрактов.

Проверкой выявлено несоответствие по отдельным объектам между Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Череповец», утвержденным постановление мэрии от 28.11.2013 № 5631, и Перечнем объектов, подлежащих содержанию в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Особое внимание в ходе контрольного мероприятия было уделено исполнению функции контроля за оказанием услуг по текущему содержанию и ремонту территорий общего пользования г. Череповца.

При исполнении муниципального контракта по текущему содержанию территорий общего пользования и земель резерва города в зимний период 2018-2019 годов департаментом ЖКХ нарушены нормы Регламента исполнения указанной муниципальной функции, а также условия заключенного муниципального контракта в части оформления документов, периодичности проведения контрольных проверок выполнения объемов и качества работ, непредъявления требований к исполнителю услуг об оплате неустоек (штрафа, пени) при просрочке устранения замечаний к качеству работ.

После реорганизации ЧМП «САТ» содержание территорий общего пользования и земель резерва города отнесено к основным целям деятельности МКУ «САТ».

При этом нормативные акты, регламентирующие контроль со стороны департамента ЖКХ за оказанием услуг по текущему содержанию и ремонту территорий общего пользования г. Череповца и взаимодействие между департаментом ЖКХ и МКУ «САТ» по осуществлению контроля, не разработаны.

Документы, подтверждающие осуществление контроля со стороны департамента ЖКХ за качеством и объемом выполненных работ по уборке улично-дорожной сети в зимний период 2019-2020 годов, в ходе проверки не предоставлены.

Локальные нормативные акты МКУ «САТ», регламентирующие осуществление функции контроля за качеством и объемом работ по уборке улично-дорожной сети Зашекснинского и Индустриального районов города (регламенты, положения и др.), для проверки не представлены.

Ведение документации, фиксирующей объемы выполненных работ (такие как журнал производства работ, накопительная ведомость объемов выполненных работ, сведения о производстве работ и др.), локальными актами учреждения не предусмотрено, их форма не разработана и не утверждена.

Кроме того, МКУ «САТ», являясь заказчиком по муниципальным контрактам, заключенным с ООО «СтройКомплекс» на оказание услуг по текущему содержанию территорий общего пользования и земель резерва Северного и Заягорбского районов города, не в полной мере осуществляло контроль за исполнением условий контрактов, а именно, в проверяемом периоде не осуществлялось предусмотренное контрактами еженедельное проведение комиссионного контроля оказания услуг (комиссионные объезды Заягорбского и Северного районов).

По результатам контрольного мероприятия внесены представления руководителям департамента ЖКХ мэрии города и МКУ «САТ» по вопросам разработки нормативных документов, определяющих и регламентирующих процедуры контроля и надлежащего исполнения соответствующих функций контроля за содержанием территорий общего пользования.

Информация о результатах контрольного мероприятия рассмотрена на заседании Череповецкой городской Думы 30.06.2020.