# Общие сведения.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2022 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4811 (с изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие территории».

# Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

# Соисполнители Программы - МКУ «Спецавтотранс», управление архитектуры и градостроительства мэрии, комитет по управлению имуществом города (муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов»), управление административных отношений мэрии.

Цели  муниципальной Программы:

1. Комплексное решение проблем содержания и благоустройства существующих территорий города, улучшение санитарного и эстетического состояния территории города;

2. Повышение комфортности проживания в городе;

3. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города (далее – МКД);

4. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам;

5. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города, а также дворовых территорий МКД.

Задачи муниципальной Программы:

1. Обеспечение безопасности движения на улицах города;

2. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий;

3. Обеспечение надлежащего санитарного состояния существующих объектов благоустройства;

4. Исполнение норм действующего жилищного законодательства;

5. Улучшение технического состояния общего имущества МКД города путем проведения его капитального ремонта;

6. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда;

7. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме.

- Сведения о результатах реализации Программы, о достижении целевых показателей Программы за 1 полугодие 2020 года.

В 1 полугодии 2020 года реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Обеспечение безопасности движения на улицах города» выполнены следующие мероприятия в части содержания, ремонта и освещения улично-дорожной сети города:

- ремонт 6 участков автомобильных дорог общей площадью 87,6 кв.м с различной степенью готовности объектов (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»);

- ремонт картами 16 участков дорог общей площадью порядка 47,0 тыс. кв.м;

- ямочный ремонт площадью 8,7 тыс. кв.м;

- доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонтах, на конец 1 полугодия 2020 года с учетом межремонтного срока капитальных ремонтов составила 71,5 %,

- вывезено 69 транспортных средств;

- процент горения светильников наружного освещения обеспечен на уровне 98,5 %.

- выполнены мероприятия в целях повышения безопасности дорожного движения:

•	введено в эксплуатацию 6 светофорных объектов,

•	частично нанесена дорожная разметка,

•	установлено 19 искусственных дорожных неровностей.

2. В рамках решения задачи по обеспечению украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий обеспечено украшение территории города ко всем праздничным и общественным мероприятиям 1 полугодия 2020 года.

3. В рамках решения задачи по обеспечению надлежащего санитарного состояния существующих объектов благоустройства выполнены работы по содержанию малых архитектурных форм, в том числе мемориалов на городских кладбищах, скамеек, лавок, урн, детских игровых комплексов, расположенных на площадях, пляжах, в скверах и парках города, и других объектов МАФ, ремонт сетей наружного освещения.

4.  В рамках решения задач по исполнению норм действующего жилищного законодательства, улучшению технического состояния общего имущества МКД города путем проведения его капитального ремонта выполнены следующие мероприятия:

- осуществлено возмещение затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта в полном объеме – 13 185,32 тыс. руб.

5. В рамках решения задачи по надлежащему содержанию и ремонту временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда выполнены мероприятия:

- возмещение затрат на содержание 195 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда,

- ремонт 25 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

6. В рамках решения задачи по обеспечению неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме – показатель «Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)» выполнен на 55,8 %.

Кроме того, в рамках МП реализованы следующие мероприятия:

- обеспечение заявок полиции на вывоз тел умерших граждан в полном объеме.

- озеленению городских территорий:

•	оформление цветников площадью 7041,67 кв.м,

•	установка и озеленение каркасных фигур с вазонами «Дуга» - 43 шт.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы за 1 полугодие 2020 года, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) представлены в таблицах 1, 2 (номера таблиц в соответствии с постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 10.11.2011 г. № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» - 17, 17а).

Таблица 1 (17)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец 2019 года, других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2022 годы |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 50,5 | 72,0 | - | 72,0 | Показатель оценивается 1 раз в год посредством проведения МКУ «ИМА «Череповец» социологического исследования. | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 2 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 89,8 | 88,5 | - | 88,5 | Показатель оценивается 1 раз в год. | Т2.3. Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% |
| Основное мероприятие 1 «Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» |
| 3 | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии | % | 100 | 100 | 43,6 | 100 | - | х |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |
| 1 | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте | % | 68,7 | 77,2 | 71,5 | 77,2 | Срок окончания работ по ремонту улично-дорожной сети города – 2 полугодие 2020 г. | Т1.10. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 61,6 | 74,5 | 65,9 | 74,5 |  |  |
| 2 | Резерв мест захоронения | год | 4 | 4 | 4 | 4 | - | х |
| 3 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | единиц | 2 | 0 | 0 | 0 | - | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 4 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | - | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 5 | Объем ямочного ремонта | кв. м | 16 000,0 | 18 000,0 | 8 694,5 | 18 000,0 | Ямочный ремонт в объеме 18 тыс. кв.м запланирован на полный календарный год. | Т2.1. Объем ямочного ремонта Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 6 | Площадь цветников | кв. м | 7 044,6 | 11 816,0 | 7 041,0 | 7 041,0 | Замена горизонтальных форм озеленения на вертикальные | Т2 Обеспеченность территории города озелененными местами общего пользования Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 7 | Количество территорий, прилегающих к проблемным объектам, благоустроенных за счет средств в виде субсидий за соответствующий период | шт. | 0 | Не запланирован | - | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 8 | Количество муниципальных общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» | ед. | - | 1 | 0 | 0 | Отклонение обусловлено временным ограничением ЛБО на основании протокольно принятых решений | Т1.5 Количество благоустроенных общественных территорий Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 9 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | кв.м/чел. | 17,56 | 10,28 | 17,56 | 17,56 | Изменение исходных данных для расчета показателя | Т2. Обеспеченность территории города озелененными местами общего пользования Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 10 | Доля дорожной сети Череповецкой агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | % | - | 65,55 | 58,30 | 65,55 | Срок выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение работ по объекту: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце» – до 31.10.2020. | Т1.10 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |
| 1 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | шт. | 5 | 20 | 0 | 5 | Отклонение обусловлено временным ограничением ЛБО на основании протокольно принятых решений | Т2.3. Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30%. Т2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в т.ч. спец. счет + средства собственников |
| 2 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Отклонение обусловлено временным ограничением ЛБО на основании протокольно принятых решений | Т2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в т.ч. спец. счет + средства собственников |
| 3 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в региональный фонд капитального ремонта | % | 100 | 100 | 58,6 | 100 | - | Т2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в т.ч. спец. счет + средства собственников |
| 4 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | шт. | 19 | 2 | 0 | 0 | Отклонение обусловлено временным ограничением ЛБО на основании протокольно принятых решений | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 5 | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 14 | 28 | 25 | 28 | Выполнение ремонта 28 временно незаселенных жилых помещений запланировано на полный календарный год. | х |
| 6 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги | % | 100 | 100 | 71,9 | 100 | - | х |
| 7 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс. руб. | 29 604,7 | 26 837,8 | 14 980,1 | 26 837,8 | - | Э2 Бюджетная обеспеченность Т2.5 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
| 8 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100 | 100 | 55,8 | 100 | - | х |
| 9 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет средств в виде субсидий за соответствующий период | шт. | - | Не запланирован | - | Т2.3. Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30%. Т2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |
| Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды» |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Показатели в рамках данной Программы не оцениваются с 01.01.2018 года | - | Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | ед. |  |  |  |
| 5 | Доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий | % |  |  |  |
| 6 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  |  |  |

Таблица 2 (17а)

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) Программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Плановое значение на отчетный 2020 год | Фактическое значение за 1 полугодие 2020 года | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2022 годы |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 72,0 | - | Показатель, отражающий общую оценку состояния благоустроенности территории города с точки зрения горожан. Данные одного из социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец» в рамках ежегодного мониторинга системы сбалансированных целевых показателей города, критериев их оценки населением по утвержденному перечню. | Годовая, показатель за отчетный период | 1 | Сведения социологического исследования МКУ ИМА «Череповец» | Департамент ЖКХ |
| 2 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 88,5 | - | , где - значение показателя; - общая площадь жилых помещений домов, имеющих соответствующий процент износа (0 - 30%); - общая площадь жилищного фонда. | Ежегодно, показатель за период | 1 | Статистические сведения органов местного самоуправления о жилищном фонде по Форме № 1-жилфонд, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.08.2016 № 427 | Департамент ЖКХ |
| Основное мероприятие 1 «Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» |
| 3 | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии | % | 100 | 43,6 | , где - значение показателя; - количество фактически выполненных мероприятий плана деятельности ДЖКХ, ед.; - общее количество мероприятий утвержденного плана деятельности ДЖКХ в рассматриваемом периоде, ед. | Годовая, на 1-е января года, следующего за отчетным | 2 | Годовой отчет ДЖКХ | Департамент ЖКХ |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |
| 1 | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте | % | 77,2 | 71,5 | Показатель, отражающий общее состояние дорог города, удовлетворяющих нормативным требованиям и не требующих капитального и среднего ремонта где П – значение показателя, S общ.1- площадь не нуждающихся в ремонте дорог, S общ. – общая площадь дорог. | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | 3 | Информационные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела по эксплуатации территорий ДЖКХ, полученные в результате произведения замеров площадей улично-дорожной сети, анализа состояния дорог и межремонтных сроков. | Департамент ЖКХ |
| 2 | Резерв мест захоронения | год | 4 | 4 | Показатель, отражающий количество резервных мест под захоронения. Отношение количества резервных мест под захоронения к количеству захоронений в год. | Годовая, показатель за период (год) | 3 | Данные МУП г. Череповца «Специализированная ритуальная служба» | Департамент ЖКХ |
| 3 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ед. | 0 | 0 | Показатель, отражающий количество поступивших решений суда по предъявленным искам в адрес ДЖКХ вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия. Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес ДЖКХ вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия. | Квартальная, показатель за период (раз в квартал) | 3 | Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес ДЖКХ вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | Департамент ЖКХ |
| 4 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,5 | 98,5 | Процентное соотношение горения светильников наружного освещения к общему количеству светильников в городе. , где П – значение показателя; Св горения – количество горения светильников наружного освещения; Св общ. – общее количество светильников наружного освещения | Месячная, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 3 | Сведения МУП г. Череповца «Электросвет» | Департамент ЖКХ |
| 5 | Объем ямочного ремонта | кв.м | 18 000,0 | 8 694,5 | Показатель, отражающий фактический объем ямочного ремонта, выполненного в течение года. Суммарный объем ямочного ремонта, фактически выполненного в течение года. | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела по эксплуатации территорий и инженерных коммуникаций ДЖКХ о фактических объемах выполненного ямочного ремонта | Департамент ЖКХ |
| 6 | Площадь цветников | кв.м | 11 816,0 | 7 041,0 | Показатель, отражающий фактические объемы высаженных в городе цветников. Суммарный объем площадей фактически высаженных в городе цветников. | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела по эксплуатации территорий и инженерных коммуникаций ДЖКХ о фактических объемах цветников, высаженных в городе | Департамент ЖКХ |
| 7 | Количество территорий, прилегающих к проблемным объектам, благоустроенных за счет средств в виде субсидий за соответствующий период | шт. | - | - | Количество благоустроенных территории, прилегающих к проблемным объектам, в год. Под территорией, прилегающей к проблемному объекту, понимается совокупность территорий, прилегающих к МКД, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД города. | Квартальная, показатель на дату | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом ДЖКХ, акты выполненных работ, подписанные инвестором | Департамент ЖКХ |
| 8 | Количество муниципальных общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» | ед. | 1 | 0 | Фактические данные о количестве благоустроенных муниципальных общественных территорий в рамках проекта «Народный бюджет ТОС». Под муниципальными общественными территориями понимаются территории города соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). | Ежегодно, показатель за период (год) | 3 | «Комплексный план действий по улучшению экологической обстановки, стабилизации и снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду города Череповца на 2019 - 2024 годы» | Департамент ЖКХ |
| 9 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | кв.м/чел. | 10,28 | 17,56 | Показатель, характеризующий обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования. Под озелененными местами общего пользования понимаются цветники, парки и скверы, которые находятся на городских землях. | Ежегодно, показатель за период (год) | 3 | «Комплексный план действий по улучшению экологической обстановки, стабилизации и снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду города Череповца на 2019 - 2024 годы» | Департамент ЖКХ |
| 10 | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | % | 65,55 | 58,30 | N=Sсоот/Sобщ * 100%, где N – значение показателя, Sсоот – общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км , Sобщ – общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, км | ежегодно, показатель за период (год) | 4 | Сведения отдела по эксплуатации территорий департамента ЖКХ | Департамент ЖКХ |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |
| 1 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | шт. | 20 | 0 | Количество МКД, в которых за соответствующий период времени на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества. Суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с ДЖКХ сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами) | Департамент ЖКХ |
| 2 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100 | 0 | , где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэра города от 12.12.2008 N 4421 за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с департаментом ЖКХ мэрии сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами, платежные поручения) | Департамент ЖКХ |
| 3 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | 100 | 58,6 | , где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения полномочий собственника муниципального жилищного фонда в фонд капитального ремонта; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 2 | Сведения планово-юридического отдела департамента ЖКХ мэрии, платежные поручения. | Департамент ЖКХ |
| 4 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | шт. | 2 | 0 | Суммарное количество придомовых территорий МКД, на которых за соответствующий период времени в рамках предоставления субсидий на приобретение и сооружение детских площадок такие площадки установлены. | Ежегодно, показатель за период (год) | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, договоры/счета на приобретение детского игрового оборудования, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами) | Департамент ЖКХ |
| 5 | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 28 | 25 | Суммарное количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ) | Департамент ЖКХ |
| 6 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | 100 | 71,9 | , где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэрии города от 18.04.2013 N 1695 за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения) | Департамент ЖКХ |
| 7 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс. руб. | 26 837,8 | 14 980,1 | Расчетный показатель, показывающий объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет поступлений по платежам за использование муниципальных жилых помещений. Значение определяется как общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам, администрируемым ДЖКХ. Значение данного показателя включает в себя поступления по платежам за использование муниципальных жилых помещений. | На отчетную дату либо как прогнозируемый объем поступлений на плановую дату | 2 | Годовой отчет департамента ЖКХ об исполнении городского бюджета, справка о перечислении поступлений в бюджет. Источники прогнозных данных - отчет АИС ЗИК об общей площади муниципальных жилых помещений, сведения Росреестра о прекращении прав муниципальной собственности, постановление мэрии города "Об установлении ставки платы за пользование жилыми помещениями (действующее на период расчета) | Департамент ЖКХ |
| 8 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100 | 55,8 | , где: - выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, - общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, администрируемым ДЖКХ, на отчетную дату, - плановый объем поступлений в бюджет в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений. | Ежеквартально, показатель за период | 2 | Сведения о поквартальном распределении поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, справка о перечислении поступлений в бюджет | Департамент ЖКХ |
| 9 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет средств в виде субсидий за соответствующий период | шт. | - | - | Количество МКД, в которых за соответствующий период времени на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества, а именно – штукатурных фасадов МКД, прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям. Суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет средств субсидий. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 3 | Исполнительные сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты приемки выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными ими лицами. | Департамент ЖКХ |
| Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды» |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | - | - | Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к МКД, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД города. - фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий | Ежеквартально, показатель на дату | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом департамента ЖКХ (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета МКД о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан) | Департамент ЖКХ |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | - | - | Выраженное в % отношение благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий. , где - значение показателя; - количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период, ед.; - общее количество дворовых территорий, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 |  | Департамент ЖКХ |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | - | - | Выраженное в % отношение населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к общей численности населения города., где - значение показателя; - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период, чел.; - общая численность населения города, чел. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 |  | Департамент ЖКХ |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | ед. | - | - | Фактические данные о количестве благоустроенных муниципальных общественных территорий. Под муниципальными общественными территориями понимаются территории города соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). - значение определяется путем суммарного количества благоустроенных муниципальных общественных территорий в год. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 | Муниципальные контракты, разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ "УКСиР" | Департамент ЖКХ, МКУ «УКСиР» |
| 5 | Доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | - | - | Выраженное в % отношение благоустроенных общественных муниципальных территорий к общему количеству таких территорий., где - значение показателя; - количество благоустроенных муниципальных общественных территорий за отчетный период, ед.; - общее количество муниципальных общественных территорий, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 |  | Департамент ЖКХ, МКУ «УКСиР» |
| 6 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | - | - | Выраженное в % отношение количества МКД, принявших участие в выполнении работ из дополнительного перечня, к общему количеству МКД из адресного перечня домов. В показателе предусмотрены МКД, расположенные на территории города, дворовые территории которых были отобраны в соответствии с установленными требованиями и подлежат благоустройству в 2017 году. , где - значение показателя; - количество домов, принявших участие в выполнении работ из дополнительного перечня за отчетный период, ед.; - общее количество МКД из адресного перечня домов, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом ДЖКХ, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета МКД о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ |

- Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы за 1 полугодие 2020 года.

Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы за 1 полугодие 2020 года представлены в Таблице 3 (18).

Таблица 3 (18)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы, мероприятия | Ответст-венный испол-нитель | Результат от реализации мероприятия за 1 полугодие 2020 года | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2022годы |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ДЖКХ мэрии | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии - 100%. | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии – 43,6%. | 100% реализация мероприятия запланирована на полный календарный год. | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | ДЖКХ мэрии | Реализация мероприятий по: - озеленению территорий общего пользования, - благоустройству и содержанию кладбищ, организации текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, - благоустройству и содержанию пляжей, - возмещению затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов, оплате электроэнергии на сетях наружного освещения, - текущему содержанию парков, скверов, газонов, - украшению города, - содержанию сетей дождевой канализации, - вывозу тел умерших людей и пр. | Частичное выполнение запланированных мероприятий. | Срок окончания выполнения работ – 2 полугодие 2020 года. | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Резерв мест захоронения, Процент горения светильников наружного освещения, Площадь цветников, Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования, Количество муниципальных общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет ТОС». |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по озеленению городских территорий: - оформление цветников площадью 7041,67 кв.м; - установка и озеленение каркасных фигур с вазонами «Дуга» - 43 шт. | Выполнение работ по озеленению городских территорий: - оформление цветников площадью 7041,67 кв.м; - установка и озеленение каркасных фигур с вазонами «Дуга» - 43 шт. | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Площадь цветников, Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по благоустройству и содержанию кладбищ: - содержание Вечного огня на кладбище № 1 (поставка газа), - дератизация территорий кладбищ от крыс (двукратно) на территории г. Череповца, - вырубка кустарника и мелколесья, включая карты безродных. | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по дезинсекции и дератизации территорий общего пользования г. Череповца. Срок окончания работ – до 30.09.2020. Заключение договора поставки газа. | Срок окончания работ – до 30.09.2020. | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Резерв мест захоронения |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Расходы на содержание кладбищ и организацию текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, осуществляемые через МКУ «САТ» | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ: - оплата коммунальных расходов по хлораторным станциям, - оплата электроэнергии на 5 кладбище, - содержание хлораторных станций и дренажной системы 4-го кладбища, оплата электроэнергии. | Частичное выполнение мероприятий. | Выполнение работ запланировано на полный календарный год. | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Резерв мест захоронения |
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по благоустройству и содержанию пляжей: - планировка и подсыпка песка, - исследование проб грунта (песка), речной воды (6 пляжей), экспертиза использования водного объекта (пляжа), - оплата договоров водопользования, - установка и обслуживание МТК, - изготовление и установка МАФ (пляжные зонтики.) | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по установке малых архитектурных форм, по подсыпке песчаного покрытия, на оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин на территории городских пляжей, по лабораторным исследованиям воды и почвы прибрежной зоны городских пляжей, по экспертизе использования водного объекта в рекреационных целях. Частичное выполнение мероприятий. | Срок окончания работ – 2 полугодие 2020 года. | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 7 | Мероприятие 1.1.5. Приобретение, изготовление и установка урн, скамеек | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 8 | Мероприятие 1.1.6. Возмещение затрат на содержание сетей наружного освещения и светофорных объектов | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Процент горения светильников наружного освещения |
| 9 | Мероприятие 1.1.7. Возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов | ДЖКХ мэрии | Возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов для достижения процента горения светильников на уровне 98,5%. | Возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов. Обеспечение процента горения светильников на уровне 98,5%. | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Процент горения светильников наружного освещения |
| 10 | Мероприятие 1.1.8. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | ДЖКХ мэрии | Оплата электроэнергии в соответствии с выставленными счетами на ее потребление. | Оплата электроэнергии в соответствии с выставленными счетами на ее потребление. | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Процент горения светильников наружного освещения |
| 11 | Мероприятие 1.1.9. Текущее содержание парков, скверов, газонов | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по текущему содержанию парков, скверов, газонов: - дезинсекция водоемов и обработка территорий от клещей, - выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского, - ремонт памятника медицинским сестрам, - ремонт подпорной стенки обелиска воинской Славы 286 Ленинградской Краснознаменной стрелковой дивизии «Штыки» | Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по уничтожению борщевика Сосновского, по дезинсекции и дератизации территорий общего пользования г. Череповца. Частичное выполнение мероприятий. Срок окончания работ – до 31.08.2020, 30.09.2020. Выполнение ремонта подпорной стенки памятника «Обелиск воинской Славы 286 Ленинградской Краснознаменной стрелковой дивизии «Штыки» в сквере «Штыки», плиточного покрытия памятника Медицинским сестрам в Привокзальном сквере. | Срок окончания работ – до 31.08.2020, 30.09.2020 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 12 | Мероприятие 1.1.10. Ремонт объектов благоустройства | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 13 | Мероприятие 1.1.11. Украшение города | ДЖКХ мэрии | Организация украшения города: - оказание услуг по украшению городских территорий к праздничным мероприятиям, - оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин на время проведения праздничных мероприятий, - установка, украшение и демонтаж новогодних елей, новогоднее украшение города, установка, обслуживание и демонтаж катальных горок, - праздничное оформление города к 75-летию Победы | Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по украшению городских территорий к праздничным мероприятиям, по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин на время проведения праздничных мероприятий. Организация украшения территорий общего пользования города Череповца к праздничным и памятным датам: День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, Праздник Весны и Труда, День Победы, День химика, Международный день защиты детей, День открытия города, День России, День памяти и скорби, День молодежи России. Срок оказания услуг – до 31.12.2020 г. | Срок оказания услуг – до 31.12.2020 г. | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 14 | Мероприятие 1.1.12. Содержание сетей дождевой канализации | ДЖКХ мэрии | Оплата услуг МУП «Водоканал» по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. Обеспечение санитарного благополучия территорий города. | Оплата услуг МУП «Водоканал» по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. Обеспечение санитарного благополучия территорий города. | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 15 | Мероприятие 1.1.13. Возмещение затрат на содержание хлораторных станций на кладбище № 4 | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 16 | Мероприятие 1.1.14. Вывоз тел умерших людей | ДЖКХ мэрии | Обеспечение заявок полиции на вывоз тел умерших граждан. | Обеспечение заявок полиции на вывоз тел умерших граждан. | - | - |
| 17 | Мероприятие 1.1.15. Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | ДЖКХ мэрии | Приобретение подарочных сертификатов победителям конкурса, а также призовой фонд в рамках проведения городского конкурса «Цветущий город» на звание «Победитель конкурса «Дом образцового содержания» согласно постановлению мэрии от 01.02.2016 № 340 «О проведении ежегодного городского конкурса «Дом образцового содержания». | - | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2020 года. | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования |
| 18 | Мероприятие 1.1.16. Восстановление праздничной световой иллюминации | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 19 | Мероприятие 1.1.17. Благоустройство территорий в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» | ДЖКХ мэрии | Установка детского/спортивного городка на 1 общественной территории. | - | Временное ограничение ЛБО на основании протокольно принятых решений | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Количество муниципальных общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» |
| 20 | Мероприятие 1.1.18. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города | ДЖКХ мэрии | Обеспечение нормативной освещенности улиц, бесперебойной работы светофоров, проведение мероприятий по реконструкции сетей наружного освещения, устройство дополнительного освещения | Обеспечение нормативной освещенности улиц, бесперебойной работы светофоров, проведение мероприятий по реконструкции сетей наружного освещения, устройство дополнительного освещения | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Процент горения светильников наружного освещения |
| 21 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | ДЖКХ мэрии | Летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города. Обеспечение безопасности дорожного движения. | Летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города, нанесение разметки улиц, пешеходных переходов. | - | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 22 | Мероприятие 1.2.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по нанесению разметки на улично-дорожной сети города Череповца. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города Череповца. Частичное выполнение рабо. Срок выполнения работ – до 30.10.2020. | Срок выполнения работ – до 30.10.2020. | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 23 | Мероприятие 1.2.2. Возмещение затрат по организации работ, связанных с уборкой улично-дорожной сети | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | - |
| 24 | Мероприятие 1.2.3. Расходы на разработку проектной и рабочей документации по ремонту Октябрьского моста через р.Шексну | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 25 | Мероприятие 1.2.4. Функционирование МКУ «Спецавтотранс» | ДЖКХ мэрии | Содержание МКУ «Спецавтотранс» для выполнения учреждением функции в соответствии с уставом. | Финансирование содержание учреждения в рамках сметы. | - |  |
| 26 | Мероприятие 1.2.5. Обслуживание, обследование, разработка технического решения по ремонту деформационных швов и оценка уязвимости мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» | ДЖКХ мэрии | Содержание и обслуживание мостовых сооружений города (мост через р. Ягорбу, Кирилловская путепроводная развязка над автомобильной дорогой, Октябрьский мост через р. Шексну, мост через р. Серовку в створе Кирилловского шоссе, путепровод по ул. Архангельской над железной дорогой, путепровод по ул. Сталеваров над железной дорогой, мосты через р. Серовку в створе ул. Остинской, Северной, Северный мост через р. Ягорбу) с целью поддержания их в исправном состоянии, обеспечения транспортной безопасности. | Содержание и обслуживание мостовых сооружений города. | - | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 27 | Мероприятие 1.2.6. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом | ДЖКХ мэрии | Содержание и ремонт улично-дорожной сети города. | Выполнение ремонта картами асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц общей площадью порядка 47,0 тыс. кв.м. | - |  |
| 28 | Мероприятие 1.2.7. Содержание и ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом | ДЖКХ мэрии | Выполнение ремонта подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан. | - | Заключение муниципального контракта и выполнение работ запланировано на 2 полугодие 2020 г. |  |
| 29 | Мероприятие 1.2.8. Возмещение затрат ЧМП «Спецавтотранс» в целях исключения банкротства | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | - |
| 30 | Мероприятие 1.2.9. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда | ДЖКХ мэрии | Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда. | Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда. | - | - |
| 31 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов в области национальной политики | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | Вывоз 69 транспортных средств. | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 32 | Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | Вывоз 69 транспортных средств (эвакуация, самостоятельно владельцами) | - |  |
| 33 | Мероприятие 1.3.2. Вывоз самовольно установленных объектов с территории города | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - |  |
| 34 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ мэрии | Содержание и ремонт улично-дорожной сети города. Полное освоение выделенных средств из областного дорожного фонда на ремонт и содержание улично-дорожной сети города. | Выполнение ремонта картами асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц общей площадью порядка 47,0 тыс. кв.м. Заключение муниципального контракта на ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц города Череповца. Срок выполнения работ – до 31.08.2020. | - | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 35 | Основное мероприятие 1.5. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | ДЖКХ мэрии | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Освоение выделенных средств из областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных в полном объеме. | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по отлову, содержанию и осуществлению иных мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Череповец. Срок оказания услуг в соответствии с контрактом – до 31.12.2020. | Срок оказания услуг в соответствии с контрактом – до 31.12.2020. | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 36 | Основное мероприятие 1.6. Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | - |
| 37 | Основное мероприятие 1.7. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | ДЖКХ мэрии | Выполнение ремонта подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан в микрорайонах за ул. Олимпийской и Матуринской. | - | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2020 года. | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 38 | Основное мероприятие 1.8. Благоустройство прилегающей территории проблемного объекта | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Количество территорий, прилегающих к проблемным объектам, благоустроенных за счет средств в виде субсидий за соответствующий период |
| 39 | Основное мероприятие 1.9. Реализация регионального проекта «Дородная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть») | ДЖКХ мэрии | Выполнение ремонта участков автомобильных дорог: 1. ул.Наседкина от Любецкая 38 до Наседкина 1, 2. ул.Любецкая от Октябрьского пр.31 до Любецкая 37, 3. ул.Боршодская от Боршодская 14 до Боршодская 50, 4. ул.Судостроительная от Судостроительная 9 до Судостроительная 17А, 5. ул.Краснодонцев от Архангельская 43 до Юбилейная 68, 6. ул.Юбилейная от Юбилейная 12 до Юбилейная 68, 7. ул.Молодежная от Молодежная 1 до Кирилловское ш.37, 8. ул.Комарова от Комарова 9 до Металлургов 16. Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, а также на улично-дорожной сети города. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. I этап». Выполнение ремонта участков автомобильных дорог: ул.Боршодская от Боршодская 14 до Боршодская 50 общей площадью 16,6 тыс. кв.м – 95%, ул.Комарова от Комарова 9 до Металлургов 16 общей площадью 9,6 тыс. кв.м – 95%, ул.Краснодонцев от Архангельская 43 до Юбилейная 68 п общей площадью 23 тыс. кв.м – 70%, ул.Судостроительная от Судостроительная 9 до Судостроительная 17А общей площадью 7,8 тыс. кв.м – 60 %, ул.Любецкая от Октябрьского пр.31 до Любецкая 37 общей площадью 21 тыс. кв.м – 20%, ул.Юбилейная от Юбилейная 12 до Юбилейная 68 общей площадью 30,6 кв.м – 20 %. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом – до 31.10.2020. | Срок выполнения работ в соответствии с контрактом – до 31.10.2020. | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 40 | Основное мероприятие 1.10. Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | ДЖКХ мэрии | Обеспечение безопасности дорожного движения и организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения. | - | Ответственным за реализацию мероприятия является МКУ «УКСиР» | х |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |  |
| 40 | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Выполнение капитального ремонта 20 МКД. | - | Временное ограничение ЛБО на основании протокольно принятых решений | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период, Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период |
| 41 | Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Содержание 195 и ремонт 28 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | Содержание 195 и ремонт 25 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | Выполнение ремонта 28 жилых помещений муниципального жилищного фонда запланировано на полный календарный год. | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период, Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период |
| 42 | Мероприятие 2.2.1. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) | ДЖКХ мэрии | Содержание 195 незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | Содержание 195 незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | - |  |
| 43 | Мероприятие 2.2.2. Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Ремонт 28 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | Ремонт 25 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | Выполнение ремонта 28 жилых помещений муниципального жилищного фонда запланировано на полный календарный год. |  |
| 44 | Основное мероприятие 2.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | ДЖКХ мэрии | Внесение взносов в региональный фонд капитального ремонта в размере 26 251,6 тыс. руб. | Перечисление взносов в региональный фонд капитальных ремонтов в размере 26 248,9 тыс. руб. | Внесение взносов в региональный фонд капитального ремонта в размере 26 251,6 тыс. руб. запланировано на полный календарный год. | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
| 45 | Основное мероприятие 2.4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | ДЖКХ мэрии | Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на установку детских и спортивных площадок на 2 дворовых территориях. | - | Временное ограничение ЛБО на основании протокольно принятых решений | Количество приобретенных и установленных детских игровых и спортивных площадок |
| 46 | Основное мероприятие 2.5. Возмещение затрат по проведению капитального ремонта штукатурных фасадов многоквартирных домов, прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет средств в виде субсидий за соответствующий период |
| 47 | Основное мероприятие 2.6. Предоставления субсидий из городского бюджета на возмещение затрат по благоустройству прилегающей территории проблемного объекта | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - |  |
| 48 | Основное мероприятие 2.7. Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов первых массовых серий застройки (1.335 и 420 серии) некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет средств в виде субсидий за соответствующий период |
| Подпрограмма 3 "Формирование современной городской среды" |  |
| 49 | Основное мероприятие 3.1. Благоустройство общественных территорий | УКСиР/ ДЖКХ мэрии | Не запланировано. Реализация данных мероприятий с 2018 года осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы. |
| 50 | Основное мероприятие 3.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДЖКХ мэрии |  |

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 1 полугодие 2020 года.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 1 полугодие 2020 года представлены в Таблицах 4, 5 (19, 20).

Таблица 4 (19)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2022 годы | ДЖКХ мэрии | 625 018,6 | 576 044,8 | 289 020,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ДЖКХ мэрии | 27 274,2 | 27 274,2 | 11 895,4 |
| 2 | Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города | ДЖКХ мэрии | 569 740,2 | 520 766,4 | 261 764,9 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | ДЖКХ мэрии | 127 617,7 | 131 522,7 | 62 922,3 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | ДЖКХ мэрии | 439 746,5 | 386 060,3 | 198 842,6 |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Основное мероприятие 1.5. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Основное мероприятие 1.6. Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Основное мероприятие 1.7. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Основное мероприятие 1.8. Благоустройство прилегающей территории проблемного объекта | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Основное мероприятие 1.9. Реализация регионального проекта "Дорожная сеть" (федеральный проект "Дорожная сеть") | ДЖКХ мэрии | 2 376,0 | 2 376,0 | 0,0 |
| 2.10. | Основное мероприятие 1.10. Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | ДЖКХ мэрии | - | 807,4 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 2. Содержание и ремонт жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | 28 004,2 | 28 004,2 | 15 359,7 |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | 500,0 | 500,0 | 65,5 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | 3 484,1 | 3 484,1 | 2 116,7 |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | ДЖКХ мэрии | 22 520,1 | 22 520,1 | 13 177,5 |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | ДЖКХ мэрии | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 3.5. | Основное мероприятие 2.5. Возмещение затрат по проведению капитального ремонта штукатурных фасадов многоквартирных домов, прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Основное мероприятие 2.6. Возмещение затрат по благоустройству прилегающей территории проблемного объекта | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | Основное мероприятие 2.7. Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов первых массовых серий застройки (1.335 и 420 серии)" некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 3. Формирование современной городской среды | ДЖКХ мэрии/ Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1. Благоустройство общественных территорий | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»)/ ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5 (20)

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2020 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2022 годы | всего | 1 119 084,0 | 405 638,7 | 36,2 |
|  |  | городской бюджет | 576 044,8 | 289 020,0 | 50,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 292 739,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 250 299,3 | 116 618,7 | 46,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | всего | 27 274,2 | 11 895,4 | 43,6 |
|  |  | городской бюджет | 27 274,2 | 11 895,4 | 43,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города | всего | 1 063 805,6 | 378 383,6 | 35,6 |
|  |  | городской бюджет | 520 766,4 | 261 765,0 | 50,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 292 739,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 250 299,3 | 116 618,7 | 46,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | всего | 131 522,7 | 62 922,3 | 47,8 |
|  |  | городской бюджет | 131 522,7 | 62 922,3 | 47,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования | всего | 16 419,6 | 1 506,7 | 9,2 |
|  |  | городской бюджет | 16 419,6 | 1 506,7 | 9,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ | всего | 3 256,0 | 32,4 | 1,0 |
|  |  | городской бюджет | 3 256,0 | 32,4 | 1,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Расходы на содержание кладбищ и организацию текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, осуществляемые через МКУ «Спецавтотранс» | всего | 647,5 | 187,5 | 29,0 |
|  |  | городской бюджет | 647,5 | 187,5 | 29,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей | всего | 1 299,3 | 42,3 | 3,3 |
|  |  | городской бюджет | 1 299,3 | 42,3 | 3,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.5. | Мероприятие 1.1.5. Приобретение, изготовление и установка урн, скамеек | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.6. | Мероприятие 1.1.6. Возмещение затрат на содержание сетей наружного освещения и светофорных объектов | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.7. | Мероприятие 1.1.7. Возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов | всего | 9 196,0 | 9 196,0 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 9 196,0 | 9 196,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.8. | Мероприятие 1.1.8. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | всего | 56 941,9 | 37 457,6 | 65,8 |
|  |  | городской бюджет | 56 941,9 | 37 457,6 | 65,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.9. | Мероприятие 1.1.9. Текущее содержание парков, скверов, газонов | всего | 1 288,1 | 656,7 | 51,0 |
|  |  | городской бюджет | 1 288,1 | 656,7 | 51,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.10. | Мероприятие 1.1.10. Ремонт объектов благоустройства | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.11. | Мероприятие 1.1.11. Украшение города | всего | 9 584,5 | 2 976,3 | 31,1 |
|  |  | городской бюджет | 9 584,5 | 2 976,3 | 31,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.12. | Мероприятие 1.1.12. Содержание сетей дождевой канализации | всего | 6 500,0 | 6 500,0 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 6 500,0 | 6 500,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.13. | Мероприятие 1.1.13. Возмещение затрат на содержание хлораторных станций на кладбище № 4 | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.14. | Мероприятие 1.1.14. Вывоз тел умерших людей | всего | 50,0 | 1,7 | 3,3 |
|  |  | городской бюджет | 50,0 | 1,7 | 3,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.15. | Мероприятие 1.1.15. Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | всего | 225,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.16. | Мероприятие 1.1.16. Восстановление праздничной световой иллюминации | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.17. | Мероприятие 1.1.17. Благоустройство территорий в рамках проекта "Народный бюджет ТОС" | всего | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.18. | Мероприятие 1.1.18. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города | всего | 25 364,8 | 4 365,3 | 17,2 |
|  |  | городской бюджет | 25 364,8 | 4 365,3 | 17,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | всего | 387 047,4 | 198 842,6 | 51,4 |
|  |  | городской бюджет | 386 060,3 | 198 842,6 | 51,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 987,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | всего | 14 305,5 | 3 184,7 | 22,3 |
|  |  | городской бюджет | 14 305,5 | 3 184,7 | 22,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Возмещение затрат по организации работ, связанных с уборкой улично-дорожной сети | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2.3. | Мероприятие 1.2.3. Расходы на разработку проектной и рабочей документации по ремонту Октябрьского моста через р. Шексну | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2.4. | Мероприятие 1.2.4. Функционирование МКУ «Спецавтотранс» | всего | 298 422,2 | 174 997,0 | 58,6 |
|  |  | городской бюджет | 297 435,1 | 174 997,0 | 58,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 987,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2.5. | Мероприятие 1.2.5. Обслуживание, обследование, разработка технического решения по ремонту деформационных швов и оценка уязвимости мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» | всего | 2 923,7 | 61,4 | 2,1 |
|  |  | городской бюджет | 2 923,7 | 61,4 | 2,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2.6. | Мероприятие 1.2.6. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом | всего | 9 540,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 9 540,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2.7. | Мероприятие 1.2.7. Содержание и ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом | всего | 2 200,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 2 200,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2.8. | Мероприятие 1.2.8. Возмещение затрат ЧМП «Спецавтотранс» в целях исключения банкротства» | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2.9. | Мероприятие 1.2.9. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда | всего | 59 654,3 | 20 599,5 | 34,5 |
|  |  | городской бюджет | 59 654,3 | 20 599,5 | 34,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3.2. | Мероприятие 1.3.2. Вывоз самовольно установленных объектов с территории города | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 228 253,3 | 116 618,7 | 51,1 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 228 253,3 | 116 618,7 | 51,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.4.1. | Мероприятие 1.4.1. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда | всего | 52 886,4 | 44 559,5 | 84,3 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 52 886,4 | 44 559,5 | 84,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.4.2. | Мероприятие 1.4.2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 175 366,9 | 72 059,2 | 41,1 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 175 366,9 | 72 059,2 | 41,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 1.5. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | всего | 1 251,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 1 251,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.6. | Основное мероприятие 1.6. Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.7. | Основное мероприятие 1.7. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | всего | 19 807,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 19 807,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.8. | Основное мероприятие 1.8. Благоустройство прилегающей территории проблемного объекта | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.9. | Основное мероприятие 1.9. Реализация регионального проекта "Дорожная сеть" (федеральный проект "Дорожная сеть") | всего | 214 376,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 2 376,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 212 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.9. | Основное мероприятие 1.10. Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") | всего | 81 547,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 807,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 80 739,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 2. Содержание и ремонт жилищного фонда | всего | 28 004,2 | 15 359,7 | 54,8 |
|  |  | городской бюджет | 28 004,2 | 15 359,7 | 54,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | всего | 500,0 | 65,5 | 13,1 |
|  |  | городской бюджет | 500,0 | 65,5 | 13,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего | 3 484,1 | 2 116,7 | 60,8 |
|  |  | городской бюджет | 3 484,1 | 2 116,7 | 60,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) | всего | 1 500,0 | 1 078,0 | 71,9 |
|  |  | городской бюджет | 1 500,0 | 1 078,0 | 71,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего | 1 984,1 | 1 038,7 | 52,4 |
|  |  | городской бюджет | 1 984,1 | 1 038,7 | 52,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | всего | 22 520,1 | 13 177,5 | 58,5 |
|  |  | городской бюджет | 22 520,1 | 13 177,5 | 58,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | всего | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.5. | Основное мероприятие 2.5. Возмещение затрат по проведению капитального ремонта штукатурных фасадов многоквартирных домов, прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.6. | Основное мероприятие 2.6. Предоставления субсидий из городского бюджета на возмещение затрат по благоустройству прилегающей территории проблемного объекта | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.7. | Основное мероприятие 2.7. Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов первых массовых серий застройки (1.335 и 420 серии) некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | Подпрограмма 3. Формирование современной городской среды | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1. Благоустройство общественных территорий | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

- Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии 2020 года изменениях в Программу.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии 2020 года изменениях в Программу представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии 2020 года изменениях в Программу

| № п.п. | Дата и номер нормативного документа о внесении изменений | Причина/основание для внесения изменений | Объект изменений | Суть изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление мэрии г. Череповца от 06.04.2020 №1418 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811» | Решения протоколов заседаний экспертных советов по бюджету и экономической политике в городе № 1 от 05.02.2020, № 2 от 11.03.2020 | Паспорт Программы, подпрограммы 1, 2 и приложения 1, 2, 4, 5, 11, 12 к Программе | - предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по искусственному освещению и регламентируемому режиму работы светофорных объектов для выполнения полномочий города в сумме 27557,8 тыс. рублей вместо субсидии на возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов в сумме 24557,8 тыс. рублей; - увеличение бюджетных ассигнований 2020 года по направлению «Благоустройство. Украшение города» в сумме 1 257,0 тыс. рублей; «Благоустройство и содержание кладбищ» в сумме 547,0 тыс. рублей, перераспределение бюджетных ассигнований за счет уменьшения средств по объекту "Парк Победы. Благоустройство территории": - Перераспределение бюджетных ассигнований между учреждениями на содержание отдела по работе с населением структурного подразделения Центр приема обращений МКУ "ЦЗНТЧС", переданного с 01.01.2020 от МКУ "САТ": 2020 год в сумме 3354,5 тыс. рублей, 2021 год в сумме 3356,2 тыс. рублей, 2022 год в сумме 3360,4 тыс. рублей; - перераспределение средств в сумме 155,0 тыс. рублей на направление " Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети ", за счет экономии по результатам аукционных процедур, проведенных на выполнение работ по озеленению городских территорий; - перераспределение средств Дорожного фонда области с МКУ "УКСиР" в сумме 52886,4 тыс.; - замена источника финансирования с городских средств на средства областного Дорожного фонда по направлению «Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ "Спецавтотранс" в рамках субподряда в сумме 52886,4 тыс. руб.; - увеличение бюджетных ассигнований в 2020 году на направление «Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети» в сумме 2399,7 тыс. рублей на ремонт картами улично-дорожной сети города. - в связи с увеличением бюджетных ассигнований в 2020-2022 годах в сумме 80 739,9 тыс. рублей на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, в части внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения, городское софинансирования в сумме 807,4 тыс. руб. Также актуализированы сведения о взаимосвязи показателей Программы со стратегическим показателями Плана мероприятий по реализации стратегии, утвержденного постановлением мэрии от 28.12.2018 № 5847 «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца» (в редакции постановления мэрии от 17.12.2019 № 6064). |
| 2 | Постановление мэрии г. Череповца от 28.04.2020 №1758 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811» | уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год с поквартальным распределением и на плановый период 2021 и 2022 годов финансового управления мэрии города | Приложения 1, 2, 4, 13 к Программе | - перераспределение средств, в сумме 3938,8 тыс. рублей с направления расходов «Функционирование МКУ «САТ» на направление " Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети ", за счет неиспользованного остатка лимитов бюджетных обязательств 2020 года; - перераспределение средств, с субсидии на финансовое обеспечение затрат по искусственному освещению и регламентируемому режиму работы светофорных объектов для выполнения полномочий города в сумме 2193,0 тыс. рублей на субсидии на возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов в связи с долгим временем разработки и согласования порядка по предоставлению «Субсидии на финансовое обеспечение затрат по искусственному освещению и регламентируемому режиму работы светофорных объектов для выполнения полномочий города». В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций; на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан включены предполагаемые к финансированию объекты. Кроме того, перечень показателей муниципальной программы дополнен показателем «Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии». Показатель вводится с целью оценки результата реализации основного мероприятия 1.9. программы «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть»)». |