Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 24.12.2020 № 179

Информация

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования

«Город Череповец» в 2018-2024 годах

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» предусматривается реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Плотная застройка городских территорий, увеличение транспортных потоков, сокращение площадей озеленения требует более комплексного подхода к созданию современной городской среды.

Общественные территории для кратковременного отдыха, прогулок все более востребованы горожанами, поэтому цель проекта – создание благоустроенных парков, скверов в шаговой доступности от места проживания.

В связи с увеличением количества личного транспорта горожан, отсутствием мест для парковок автомашин во дворах, устройством парковок на газонах, недостаточным количеством детских и спортивных площадок, отсутствием площадок для выгула домашних животных изменился функционал придомовой территории как зоны отдыха. Назрела необходимость благоустройства существующих и новых дворовых территорий, отвечающих современным требованиям, а также потребностям различных групп, проживающих в многоквартирных домах (детей и пожилых людей, автолюбителей и т.д.).

В связи с тем, что у молодежи должно быть свое место в городе, важной задачей является создание «центра притяжения» молодежи в каждом районе города. Вокруг такого «центра» город совместно с бизнесом может обеспечить зону свободного Wi-Fi, спортивную зону, молодежные антикафе, точки «стрит-фуд» и т.д.

Удобное, безопасное, хорошо организованное городское пространство является не только отражением уровня социального благополучия и успешности города, но и отношения к людям, в нем проживающим.

Город должен быть комфортным для жителей, являться привлекательной площадкой для развития деловой активности и бизнеса, а также интересным местом для отдыха и самореализации горожан и гостей города.

В городе Череповце выделены 69 основных общественных территорий, из них в рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2017 году благоустроены 3 общественные территории: «Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19), «Здание детского технопарка по адресу: ул. Сталеваров, 24», «Благоустройство территории парка Победы»; в 2018 году – выполнены работы по благоустройству 2 общественных территорий: парка Победы и площади у ДК «Металлургов», в 2019 году – выполнены работы по благоустройству 5 общественных территорий: парк Победы, площадь Молодежи, кладбища № 1 и № 3 и разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство центральной городской набережной на участке от ул. Университетской до Октябрьского моста.

В 2017 году благоустроены 63 дворовые территории, в 2018 году – 51 дворовая территория, в 2019 году – 65 дворовых территорий; в 2020 году – 54 дворовые территории; итого за 2017-2020 годы – 233 дворовые территории города приведены в порядок благодаря проекту «Комфортная городская среда».

Объекты благоустройства 2020 года в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» в 2018-2024 годах (далее – муниципальная программа, программа):

1 общественная территория – Набережная на участке от ул. Университетской до Октябрьского моста (I этап).

Общая стоимость работ по благоустройству общественной территории составляет 67,1 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 37,3 млн руб., из областного бюджета – 18,6 млн руб., из местного бюджета – 11,2 млн руб.;

54 дворовые территории. Общая стоимость работ по благоустройству дворовых территорий в 2020 году составляет 120,3 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 66,5 млн руб., из областного бюджета – 33,7 млн руб., из местного бюджета – 20,1 млн руб.

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства в 2020 году

За счет средств экономии по результатам проведенных конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на проведение работ по благоустройству дворовых территорий появилась возможность реализовать в 2020 году в городе Череповце мероприятия по цифровизации городского хозяйства:

сети наружного освещения» (Благоустройство) – 12,0 млн рублей;

создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники (стандарт «Умный город») – 0,967 млн рублей.

Основные задачи программы:

организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

организация мероприятий по благоустройству общественных территорий;

создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий (трудовое участие граждан в благоустройстве территорий; общественное обсуждение самой программы; направление предложений заинтересованных лиц о включении в программу дворовой и/или общественной территории; общественное обсуждение дизайн-проектов дворовых территорий; контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий).

Финансирование программы

Общий объем финансирования программы в 2020 году составляет:

на благоустройство дворовых территорий – 120,3 млн руб.,

на благоустройство общественных территорий – 66,5 млн руб.,

на мероприятия по цифровизации городского хозяйства – 6,69 млн руб. (без учета замены светильников на светодиодные).

Денежные средства на реализацию мероприятий программы выделяются из бюджетов разного уровня: федерального, областного и городского.

Расходование денежных средств осуществляется в соответствии с:

правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,

государственной программой Вологодской области, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851 «О государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»,

муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 19 октября 2017 года № 5027.

Итоги реализации мероприятий муниципальной программы

В 2020 году запланировано и выполнено благоустройство дворовых территорий 54 многоквартирных домов (далее – МКД) на общую сумму 120,3 млн руб. По состоянию на 27 ноября 2019 года Департаментом строительства Вологодской области произведена оплата выполненных работ по благоустройству 22 дворовых территорий на сумму 61 млн руб.

Запланированные на 2020 год мероприятия по благоустройству общественных территорий на сумму 67,1 млн руб. и мероприятия по цифровизации городского хозяйства на сумму 6,69 млн руб. будут выполнены до конца 2020 года.

Как принять участие в проекте

Основные принципы отбора территорий для включения в муниципальную программу:

# дворовых – в соответствии с критериями отбора, утвержденными постановлением мэрии города от 8 августа 2017 года № 3704 «Об утверждении порядка, регламентирующего организацию мероприятий по разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы;

общественных – по результатам инвентаризации, а также проведенного рейтингового голосования.

Необходимо отметить, что заявки на включение дворовых территорий в муниципальную программу продолжают приниматься департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии города. После проведения инвентаризации территории – рассматриваются на заседании общественной комиссии ежеквартально.

Планы на 2021 год

Муниципальной программой утвержден перечень дворовых территорий 334 МКД, подлежащих благоустройству до 2024 года. С учетом количества благоустроенных дворовых территорий в 2018 году – 51, в 2019 году – 65, в 2020 году – 54 подлежат благоустройству еще 164 дворовые территории. Отбор дворовых территорий на 2021 год с учетом критериев отбора осуществлен общественной комиссией 18.08.2020 и 01.10.2020.

В 2021 году в рамках программы планируется выполнить работы по благоустройству 1 общественной территории – сквер у ТЦ «Галактика».

По мероприятиям цифровизации городского хозяйства планируется дальнейшее внедрение систем видеонаблюдения на общественных территориях и местах массового скопления людей (приоритетными выбраны 26 территорий, общее количество 201). В рамках создания интеллектуальной транспортной системы (проект «ИТС-2020») планируется установка видеодетекторов и разработка программного обеспечения для регулирования работы светофорных объектов (организация дорожного движения).

Общественное участие

Реализация мероприятий программы предполагает активное общественное участие, а именно:

создание общественной комиссии, которая контролирует реализацию мероприятий программы формирования городской среды;

обязательное общественное обсуждение и утверждение региональной и муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов;

обязательное общественное обсуждение местных правил благоустройства;

свободное право предложения объектов для включения в программу формирования городской среды;

подробное информирование обо всех этапах программ.