- Общие сведения.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4811 (с изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие территории».

# Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

# Соисполнители Программы - МКУ «Спецавтотранс», управление архитектуры и градостроительства мэрии, комитет по управлению имуществом города (муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов»), управление административных отношений мэрии.

Цели муниципальной Программы:

1. Комплексное решение проблем содержания и благоустройства существующих территорий города, улучшение санитарного и эстетического состояния территории города;

2. Повышение комфортности проживания в городе;

3. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города (далее – МКД);

4. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам;

5. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города, а также дворовых территорий МКД.

Задачи муниципальной Программы:

1. Обеспечение безопасности движения на улицах города;

2. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий;

3. Обеспечение надлежащего санитарного состояния существующих объектов благоустройства;

4. Исполнение норм действующего жилищного законодательства;

5. Улучшение технического состояния общего имущества МКД города путем проведения его капитального ремонта;

6. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда;

7. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме.

- Сведения о результатах реализации Программы, о достижении целевых показателей Программы за 2020 год.

В 2020 году реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Обеспечение безопасности движения на улицах города» выполнены следующие мероприятия в части содержания, ремонта и освещения улично-дорожной сети города:

- ремонт 11 улиц протяженностью 11 км на общую сумму 310 млн руб. Общая площадь отремонтированных дорог - 151 тыс. кв. м, тротуаров – 17 тыс. кв. м.  (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»),

- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части 24 улиц (картами) площадью 68 тыс. кв. м на общую сумму 89 млн руб.

- ремонт 34,3 тыс. кв. м. (5,7 км) подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан. Выполнено устройство водоотводных канав вдоль дорог протяженностью 2,87 км, уложено 200 м железобетонных труб.

- вывезено 95 транспортных средств, в т.ч. 63 – убрано собственниками, 32 - эвакуированы;

- процент горения светильников наружного освещения обеспечен на уровне 98,5 %.

- в целях повышения безопасности дорожного движения:

- введено в эксплуатацию 14 светофорных объектов, заменено 40 светофоров, 15 контроллеров,

- нанесено 74 тыс. кв.м дорожной разметки, в т.ч. 15,4 тыс. кв.м – «пешеходный переход», 0,5 тыс. кв.м – холодным спрей-пластиком,

- установлены искусственные дорожные неровности на 27 участках улично-дорожной сети,

- обеспечено функционирование комплексов фотовидеофиксации на 17 участках,

- произведена замена/установка дорожных знаков.

2. В рамках решения задачи по обеспечению украшения города при проведении праздничных к 15 праздничным и общественным мероприятиям 2020 года.

3. В рамках решения задачи по обеспечению надлежащего санитарного состояния существующих объектов благоустройства выполнены работы по содержанию малых архитектурных форм, в том числе мемориалов на городских кладбищах, скамеек, лавок, урн, детских игровых комплексов, расположенных на площадях, пляжах, в скверах и парках города, и других объектов МАФ, ремонт сетей наружного освещения.

4.  В рамках решения задач по исполнению норм действующего жилищного законодательства, улучшению технического состояния общего имущества МКД города путем проведения его капитального ремонта выполнены следующие мероприятия:

- осуществлено возмещение затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта в полном объеме – 34 466,7 тыс. руб.

5. В рамках решения задачи по надлежащему содержанию и ремонту временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда выполнены мероприятия:

- возмещение затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда,

- ремонт 30 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

6. В рамках решения задачи по обеспечению неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме – показатель «Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)» выполнен на 109,5 %.

Кроме того, в рамках МП реализованы следующие мероприятия:

- обеспечение заявок полиции на вывоз тел умерших граждан в полном объеме,

- озеленение городских территорий:

- оформление цветников площадью 7 041,67 кв.м,

- установка и озеленение каркасных фигур с вазонами «Дуга» - 43 шт.,

- установка цветочных ящиков с рассадой на ограждениях – 400 шт.,

- снос больных и сухостойных деревьев – 1 228 куб.м.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы за 2020 год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) представлены в таблицах 1, 2 (номера таблиц в соответствии с постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 10.11.2011 г. № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» - 17, 17а).

Таблица 1 (17)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец 2020 года, других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт по состоянию на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 50,5 | 72,0 | 51,8 | Показатель оценивается 1 раз в год посредством проведения МКУ «ИМА «Череповец» социологического исследования. | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 2 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 89,8 | 88,5 | 89,8 | - | Т2.3. Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% |
| Основное мероприятие 1 «Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» |
| 3 | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии | % | 100 | 100 | 100 | - | х |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |
| 1 | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте | % | 68,7 | 77,2 | 77,2 | - | Т1.10. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 61,6 | 74,5 | 74,5 |  |  |
| 2 | Резерв мест захоронения | год | 4 | 4 | 4 | - | х |
| 3 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | единиц | 2 | 0 | 0 | - | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 4 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,5 | 98,5 | 98,5 | - | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 5 | Объем ямочного ремонта | кв. м | 16 000,0 | 18 000,0 | 22 000 | Необходимость выполнения большего объема ремонта в связи со значительным количеством аварийной ямочности, выявленной по результатам обследования муниципальных территорий г.Череповца специалистами МКУ «САТ», по обращениям в ЕДС 083, предписаниям, выдаваемым ОГИБДД, и пр. | Т2.1. Объем ямочного ремонта Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 6 | Площадь цветников | кв. м | 7 044,6 | 11 816,0 | 7 041,67 | Замена клумб на вертикальные дуги, проведение ремонтных работ на месте организации клумб и пр. | Т2. Обеспеченность территории города озелененными местами общего пользования Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 7 | Количество территорий, прилегающих к проблемным объектам, благоустроенных за счет средств в виде субсидий за соответствующий период | шт. | 0 | - | - | - | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 8 | Количество муниципальных общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» | ед. | - | 1 | 0 | Перенос реализации мероприятия на 2021 год | Т1.5. Количество благоустроенных общественных территорий Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 9 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | кв.м/чел. | 17,56 | 10,28 | 30,1 | - | Т2. Обеспеченность территории города озелененными местами общего пользования Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 10 | Доля дорожной сети Череповецкой агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | % | - | 65,55 | 66,4 | Перевыполнение показателя связано с выполнением в 2020 году объемов работ, запланированных на 2021 год (ремонт Октябрьского пр.) | Т1.10. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |
| 1 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | шт. | 5 | 20 | 2 | Принятие решения собственниками значительного количества МКД о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете | Т2.3. Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30%. Т2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в т.ч. спец. счет + средства собственников |
| 2 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100 | 100 | 100 | - | Т2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в т.ч. спец. счет + средства собственников |
| 3 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в региональный фонд капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100 | - | Т2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в т.ч. спец. счет + средства собственников |
| 4 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | шт. | 19 | 2 | 0 | Перенос реализации мероприятия на 2021 год | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 5 | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 14 | 28 | 30 | Экономия по результатам проведения аукционных процедур. Перераспределение финансовых средств. | х |
| 6 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги | % | 100 | 100 | 100 | - | х |
| 7 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс. руб. | 29 604,7 | 26 837,8 | 29 384,4 | - | Э2 Бюджетная обеспеченность Т2.5 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
| 8 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100 | 100 | 109,5 |  |  |
| 9 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет средств в виде субсидий за соответствующий период | шт. | - | - | - | - | Т2.3. Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30%. Т2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в т.ч. спец. счет + средства собственников |
| Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды» |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Показатели в рамках данной Программы не оцениваются с 01.01.2018 года | Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | ед. |  |  |
| 5 | Доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий | % |  |  |
| 6 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  |  |

Таблица 2 (17а)

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) Программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Плановое значение на отчетный 2020 год | Фактическое значение за отчетный 2020 год | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 72,0 | 51,8 | Показатель, отражающий общую оценку состояния благоустроенности территории города с точки зрения горожан. Данные одного из социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец» в рамках ежегодного мониторинга системы сбалансированных целевых показателей города, критериев их оценки населением по утвержденному перечню. | Годовая, показатель за отчетный период | 1 | Сведения социологического исследования МКУ ИМА «Череповец» | Департамент ЖКХ |
| 2 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 88,5 | 89,8 | , где - значение показателя; - общая площадь жилых помещений домов, имеющих соответствующий процент износа (0 - 30%); - общая площадь жилищного фонда. | Ежегодно, показатель за период | 1 | Статистические сведения органов местного самоуправления о жилищном фонде по Форме № 1-жилфонд, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.08.2016 № 427 | Департамент ЖКХ |
| Основное мероприятие 1 «Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» |
| 3 | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии | % | 100 | 100 | , где - значение показателя; - количество фактически выполненных мероприятий плана деятельности ДЖКХ, ед.; - общее количество мероприятий утвержденного плана деятельности ДЖКХ в рассматриваемом периоде, ед. | Годовая, на 1-е января года, следующего за отчетным | 2 | Годовой отчет ДЖКХ | Департамент ЖКХ |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |
| 1 | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте | % | 77,2 | 77,2 | Показатель, отражающий общее состояние дорог города, удовлетворяющих нормативным требованиям и не требующих капитального и среднего ремонта где П – значение показателя, S общ.1- площадь не нуждающихся в ремонте дорог, S общ. – общая площадь дорог. | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | 3 | Информационные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела по эксплуатации территорий ДЖКХ, полученные в результате произведения замеров площадей улично-дорожной сети, анализа состояния дорог и межремонтных сроков. | Департамент ЖКХ |
| 2 | Резерв мест захоронения | год | 4 | 4 | Показатель, отражающий количество резервных мест под захоронения. Отношение количества резервных мест под захоронения к количеству захоронений в год. | Годовая, показатель за период (год) | 3 | Данные МУП г. Череповца «Специализированная ритуальная служба» | Департамент ЖКХ |
| 3 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ед. | 0 | 0 | Показатель, отражающий количество поступивших решений суда по предъявленным искам в адрес ДЖКХ вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия. Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес ДЖКХ вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия. | Квартальная, показатель за период (раз в квартал) | 3 | Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес ДЖКХ вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | Департамент ЖКХ |
| 4 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,5 | 98,5 | Процентное соотношение горения светильников наружного освещения к общему количеству светильников в городе. , где П – значение показателя; Св горения – количество горения светильников наружного освещения; Св общ. – общее количество светильников наружного освещения | Месячная, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 3 | Сведения МУП г. Череповца «Электросвет» | Департамент ЖКХ |
| 5 | Объем ямочного ремонта | кв.м | 18 000,0 | 22 000,0 | Показатель, отражающий фактический объем ямочного ремонта, выполненного в течение года. Суммарный объем ямочного ремонта, фактически выполненного в течение года. | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела по эксплуатации территорий и инженерных коммуникаций ДЖКХ о фактических объемах выполненного ямочного ремонта | Департамент ЖКХ |
| 6 | Площадь цветников | кв.м | 11 816,0 | 7 041,67 | Показатель, отражающий фактические объемы высаженных в городе цветников. Суммарный объем площадей фактически высаженных в городе цветников. | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела по эксплуатации территорий и инженерных коммуникаций ДЖКХ о фактических объемах цветников, высаженных в городе | Департамент ЖКХ |
| 7 | Количество территорий, прилегающих к проблемным объектам, благоустроенных за счет средств в виде субсидий за соответствующий период | шт. | - | - | Количество благоустроенных территории, прилегающих к проблемным объектам, в год. Под территорией, прилегающей к проблемному объекту, понимается совокупность территорий, прилегающих к МКД, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД города. | Квартальная, показатель на дату | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом ДЖКХ, акты выполненных работ, подписанные инвестором | Департамент ЖКХ |
| 8 | Количество муниципальных общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» | ед. | 1 | 0 | Фактические данные о количестве благоустроенных муниципальных общественных территорий в рамках проекта «Народный бюджет ТОС». Под муниципальными общественными территориями понимаются территории города соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). | Ежегодно, показатель за период (год) | 3 | «Комплексный план действий по улучшению экологической обстановки, стабилизации и снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду города Череповца на 2019 - 2024 годы» | Департамент ЖКХ |
| 9 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | кв.м/чел. | 10,28 | 30,1 | Показатель, характеризующий обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования. Под озелененными местами общего пользования понимаются цветники, парки и скверы, которые находятся на городских землях. | Ежегодно, показатель за период (год) | 3 | «Комплексный план действий по улучшению экологической обстановки, стабилизации и снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду города Череповца на 2019 - 2024 годы» | Департамент ЖКХ |
| 10 | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | % | 65,55 | 66,4 | N=Sсоот/Sобщ * 100%, где N – значение показателя, Sсоот – общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км, Sобщ – общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, км | ежегодно, показатель за период (год) | 4 | Сведения отдела по эксплуатации территорий департамента ЖКХ | Департамент ЖКХ |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |
| 1 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | шт. | 20 | 2 | Количество МКД, в которых за соответствующий период времени на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества. Суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с ДЖКХ сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами) | Департамент ЖКХ |
| 2 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100 | 100 | , где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэра города от 12.12.2008 N 4421 за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с департаментом ЖКХ мэрии сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами, платежные поручения) | Департамент ЖКХ |
| 3 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | 100 | 100 | , где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения полномочий собственника муниципального жилищного фонда в фонд капитального ремонта; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 2 | Сведения планово-юридического отдела департамента ЖКХ мэрии, платежные поручения. | Департамент ЖКХ |
| 4 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | шт. | 2 | 0 | Суммарное количество придомовых территорий МКД, на которых за соответствующий период времени в рамках предоставления субсидий на приобретение и сооружение детских площадок такие площадки установлены. | Ежегодно, показатель за период (год) | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, договоры/счета на приобретение детского игрового оборудования, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами) | Департамент ЖКХ |
| 5 | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 28 | 30 | Суммарное количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ) | Департамент ЖКХ |
| 6 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | 100 | 100 | , где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэрии города от 18.04.2013 N 1695 за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения) | Департамент ЖКХ |
| 7 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс. руб. | 26 837,8 | 29 384,4 | Расчетный показатель, показывающий объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет поступлений по платежам за использование муниципальных жилых помещений. Значение определяется как общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам, администрируемым ДЖКХ. Значение данного показателя включает в себя поступления по платежам за использование муниципальных жилых помещений. | На отчетную дату либо как прогнозируемый объем поступлений на плановую дату | 2 | Годовой отчет департамента ЖКХ об исполнении городского бюджета, справка о перечислении поступлений в бюджет. Источники прогнозных данных - отчет АИС ЗИК об общей площади муниципальных жилых помещений, сведения Росреестра о прекращении прав муниципальной собственности, постановление мэрии города "Об установлении ставки платы за пользование жилыми помещениями (действующее на период расчета) | Департамент ЖКХ |
| 8 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100 | 109,5 | , где: - выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, - общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, администрируемым ДЖКХ, на отчетную дату, - плановый объем поступлений в бюджет в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений. | Ежеквартально, показатель за период | 2 | Сведения о поквартальном распределении поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, справка о перечислении поступлений в бюджет | Департамент ЖКХ |
| 9 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет средств в виде субсидий за соответствующий период | шт. | - | - | Количество МКД, в которых за соответствующий период времени на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества, а именно – штукатурных фасадов МКД, прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям. Суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет средств субсидий. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 3 | Исполнительные сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты приемки выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными ими лицами. | Департамент ЖКХ |
| Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды» |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | - | - | Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к МКД, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД города. - фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий | Ежеквартально, показатель на дату | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом департамента ЖКХ (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета МКД о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан) | Департамент ЖКХ |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | - | - | Выраженное в % отношение благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий. , где - значение показателя; - количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период, ед.; - общее количество дворовых территорий, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 |  | Департамент ЖКХ |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | - | - | Выраженное в % отношение населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к общей численности населения города., где - значение показателя; - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период, чел.; - общая численность населения города, чел. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 |  | Департамент ЖКХ |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | ед. | - | - | Фактические данные о количестве благоустроенных муниципальных общественных территорий. Под муниципальными общественными территориями понимаются территории города соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). - значение определяется путем суммарного количества благоустроенных муниципальных общественных территорий в год. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 | Муниципальные контракты, разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ "УКСиР" | Департамент ЖКХ, МКУ «УКСиР» |
| 5 | Доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | - | - | Выраженное в % отношение благоустроенных общественных муниципальных территорий к общему количеству таких территорий., где - значение показателя; - количество благоустроенных муниципальных общественных территорий за отчетный период, ед.; - общее количество муниципальных общественных территорий, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 |  | Департамент ЖКХ, МКУ «УКСиР» |
| 6 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | - | - | Выраженное в % отношение количества МКД, принявших участие в выполнении работ из дополнительного перечня, к общему количеству МКД из адресного перечня домов. В показателе предусмотрены МКД, расположенные на территории города, дворовые территории которых были отобраны в соответствии с установленными требованиями и подлежат благоустройству в 2017 году. , где - значение показателя; - количество домов, принявших участие в выполнении работ из дополнительного перечня за отчетный период, ед.; - общее количество МКД из адресного перечня домов, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом ДЖКХ, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета МКД о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ |

- Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы за 2020 год.

Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы за 2020 год представлены в Таблице 3 (18).

Таблица 3 (18)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы, мероприятия | Ответст-венный испол-нитель | Результат от реализации мероприятия за 2020 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2022годы |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ДЖКХ мэрии | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии - 100%. | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии – 100%. | - | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | ДЖКХ мэрии | Реализация мероприятий по: - озеленению территорий общего пользования, - благоустройству и содержанию кладбищ, организации текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, - благоустройству и содержанию пляжей, - возмещению затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов, оплате электроэнергии на сетях наружного освещения, - текущему содержанию парков, скверов, газонов, - украшению города, - содержанию сетей дождевой канализации, - вывозу тел умерших людей и пр. | Реализация мероприятий по: - озеленению территорий общего пользования, - благоустройству и содержанию кладбищ, организации текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, - благоустройству и содержанию пляжей, - возмещению затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов, оплате электроэнергии на сетях наружного освещения, - текущему содержанию парков, скверов, газонов, - украшению города, - содержанию сетей дождевой канализации, - вывозу тел умерших людей и пр. | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Резерв мест захоронения, Процент горения светильников наружного освещения, Площадь цветников, Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования, Количество муниципальных общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет ТОС». |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по озеленению городских территорий: цветочное оформление, уход за зелеными насаждениями, снос больных и сухостойных деревьев, омолаживающая обрезка. | Выполнение работ по озеленению городских территорий: - оформление цветников площадью 7 041,67 кв.м, - установка цветочных ящиков с рассадой на ограждениях – 400 шт., - установка и озеленение каркасных фигур с вазонами «Дуга» - 43 шт., - снос больных и сухостойных деревьев – 1 228 куб.м. | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Площадь цветников, Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по благоустройству и содержанию кладбищ | Выполнение работ по благоустройству и содержанию кладбищ: - услуги газоснабжения (поставка газа на Вечный огонь), - тех. обслуживание Вечного огня, - дератизация территорий кладбищ. |  | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Резерв мест захоронения |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Расходы на содержание кладбищ и организацию текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, осуществляемые через МКУ «САТ» | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ: - оплата коммунальных расходов по хлораторным станциям, - оплата электроэнергии на 5 кладбище, - содержание хлораторных станций и дренажной системы 4-го кладбища, оплата электроэнергии. | Выполнение работ: - оплата коммунальных расходов по хлораторным станциям, - оплата электроэнергии на 5 кладбище, - содержание хлораторных станций и дренажной системы 4-го кладбища, оплата электроэнергии. |  | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Резерв мест захоронения |
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по благоустройству и содержанию пляжей | Выполнение работ по благоустройству и содержанию пляжей: - планировка и подсыпка песка, - исследование проб грунта (песка), речной воды (6 пляжей), экспертиза использования водного объекта (пляжа), - оплата договоров водопользования, - установка и обслуживание МТК, - изготовление и установка МАФ (пляжные зонтики.) |  | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 7 | Мероприятие 1.1.5. Приобретение, изготовление и установка урн, скамеек | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 8 | Мероприятие 1.1.6. Возмещение затрат на содержание сетей наружного освещения и светофорных объектов | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Процент горения светильников наружного освещения |
| 9 | Мероприятие 1.1.7. Возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов | ДЖКХ мэрии | Возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов для достижения процента горения светильников на уровне 98,5%. | Возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов. Обеспечение процента горения светильников на уровне 98,5%. | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Процент горения светильников наружного освещения |
| 10 | Мероприятие 1.1.8. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | ДЖКХ мэрии | Оплата электроэнергии в соответствии с выставленными счетами на ее потребление. | Оплата электроэнергии в соответствии с выставленными счетами на ее потребление. | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Процент горения светильников наружного освещения |
| 11 | Мероприятие 1.1.9. Текущее содержание парков, скверов, газонов | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по текущему содержанию парков, скверов, газонов. | Выполнение работ по текущему содержанию парков, скверов, газонов: - дезинсекция водоемов и обработка территорий от клещей, - выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского, - изготовление и установка информационных знаков (щитов), - ремонт объектов благоустройства. | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 12 | Мероприятие 1.1.10. Ремонт объектов благоустройства | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 13 | Мероприятие 1.1.11. Украшение города | ДЖКХ мэрии | Организация украшения города к праздничным мероприятиям. | Организация украшения города: - оказание услуг по украшению городских территорий к праздничным мероприятиям, - оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин на время проведения праздничных мероприятий, - установка, украшение и демонтаж новогодних елей, новогоднее украшение города, установка, обслуживание и демонтаж катальных горок, - праздничное оформление города к 75-летию Победы. | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 14 | Мероприятие 1.1.12. Содержание сетей дождевой канализации | ДЖКХ мэрии | Оплата услуг МУП «Водоканал» по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. Обеспечение санитарного благополучия территорий города. | Оплата услуг МУП «Водоканал» по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. Обеспечение санитарного благополучия территорий города. | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 15 | Мероприятие 1.1.13. Возмещение затрат на содержание хлораторных станций на кладбище № 4 | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 16 | Мероприятие 1.1.14. Вывоз тел умерших людей | ДЖКХ мэрии | Обеспечение заявок полиции на вывоз тел умерших граждан. | Обеспечение заявок полиции на вывоз тел умерших граждан. | - | - |
| 17 | Мероприятие 1.1.15. Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | ДЖКХ мэрии | Приобретение подарочных сертификатов для конкурсного мероприятия «Цветущий город» | Приобретение подарочных сертификатов для конкурсного мероприятия «Цветущий город» | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2020 года. | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования |
| 18 | Мероприятие 1.1.16. Восстановление праздничной световой иллюминации | ДЖКХ мэрии | Не запланировано | - | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 19 | Мероприятие 1.1.17. Благоустройство территорий в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» | ДЖКХ мэрии | Установка детского/спортивного городка на 1 общественной территории | - | Временное ограничение ЛБО на основании протокольно принятых решений | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Количество муниципальных общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» |
| 20 | Мероприятие 1.1.18. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города | ДЖКХ мэрии | Обеспечение нормативной освещенности улиц, бесперебойной работы светофоров, проведение мероприятий по реконструкции сетей наружного освещения, устройство дополнительного освещения | Обеспечение нормативной освещенности улиц, бесперебойной работы светофоров, проведение мероприятий по реконструкции сетей наружного освещения, устройство дополнительного освещения | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Процент горения светильников наружного освещения |
| 21 | Мероприятие 1.1.19. Обустройство систем уличного освещения | ДЖКХ мэрии | Обустройство систем уличного освещения | Замена светильников наружного освещения на ул. Парковая, ул. Устюженская в количестве 50 шт. | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Процент горения светильников наружного освещения |
| 22 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | ДЖКХ мэрии | Летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города. Обеспечение безопасности дорожного движения | Летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города, нанесение разметки улиц, пешеходных переходов | - | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 23 | Мероприятие 1.2.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по нанесению разметки на улично-дорожной сети города Череповца | Выполнение работ по нанесению разметки на улично-дорожной сети города Череповца: 54 тыс. кв.м эмалью, 0,5 тыс. кв.м холодным термо-пластиком. | - | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 24 | Мероприятие 1.2.2. Возмещение затрат по организации работ, связанных с уборкой улично-дорожной сети | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | - |
| 25 | Мероприятие 1.2.3. Расходы на разработку проектной и рабочей документации по ремонту Октябрьского моста через р.Шексну | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 26 | Мероприятие 1.2.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Содержание МКУ «Спецавтотранс») | ДЖКХ мэрии | Содержание МКУ «Спецавтотранс» для выполнения учреждением функции в соответствии с уставом. | Финансирование содержания учреждения в рамках сметы. | - |  |
| 27 | Мероприятие 1.2.5. Обслуживание, обследование, разработка технического решения по ремонту деформационных швов и оценка уязвимости мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» | ДЖКХ мэрии | Содержание и обслуживание мостовых сооружений города (мост через р. Ягорбу, Кирилловская путепроводная развязка над автомобильной дорогой, Октябрьский мост через р. Шексну, мост через р. Серовку в створе Кирилловского шоссе, путепровод по ул. Архангельской над железной дорогой, путепровод по ул. Сталеваров над железной дорогой, мосты через р. Серовку в створе ул. Остинской, Северной, Северный мост через р. Ягорбу) с целью поддержания их в исправном состоянии, обеспечения транспортной безопасности. | Содержание и обслуживание мостовых сооружений города. | - | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 28 | Мероприятие 1.2.6. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом | ДЖКХ мэрии | Содержание и ремонт улично-дорожной сети города. | Содержание и ремонт улично-дорожной сети города. | - |  |
| 29 | Мероприятие 1.2.7. Содержание и ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом | ДЖКХ мэрии | Выполнение ремонта подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан. | Выполнение ремонта 34,3 тыс. кв.м. (5,7 км) дорог и проездов, устройство водоотводных канав вдоль дорог протяженностью 2,87 км, укладка под дорогами 200 м железобетонных труб. | - |  |
| 30 | Мероприятие 1.2.8. Возмещение затрат ЧМП «Спецавтотранс» в целях исключения банкротства | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | - |
| 31 | Мероприятие 1.2.9. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда | ДЖКХ мэрии | Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда. | Обеспечение текущего содержания территорий общего пользования и земель резерва Заягорбского и Северного районов города через МКУ «САТ» в рамках субподряда. | - | - |
| 32 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов в области национальной политики | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | Вывоз 33 транспортных средств, 13 гаражей. | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 33 | Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | Выявление 95 автомобилей с признаками брошенности (63 транспортных средства убрали собственники). Эвакуация 33 транспортных средств на спец.стоянку (из них 28 легковых, 4 грузовых автомобиля, 1 трактор). | - |  |
| 34 | Мероприятие 1.3.2. Вывоз самовольно установленных объектов с территории города | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | Вывоз 13 гаражей. | - |  |
| 35 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ мэрии | Содержание и ремонт улично-дорожной сети города. Полное освоение выделенных средств из областного дорожного фонда на ремонт и содержание улично-дорожной сети города. | Обеспечение текущего содержания территорий общего пользования и земель резерва Заягорбского и Северного районов города через МКУ «САТ» в рамках субподряда. Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части 24 улиц (картами) площадью 68 тыс. кв. м. Обеспечение содержания МКУ «САТ». Освоение средств в полном объеме. | - | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 36 | Основное мероприятие 1.5. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | ДЖКХ мэрии | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Освоение выделенных средств из областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных в полном объеме. | Отлов 182 собак, 20 кошек. | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 37 | Основное мероприятие 1.6. Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | - |
| 38 | Основное мероприятие 1.7. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | ДЖКХ мэрии | Выполнение ремонта подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан в микрорайонах за ул. Олимпийской и Матуринской. | Выполнение ремонта 34,3 тыс. кв.м. (5,7 км) дорог и проездов, устройство водоотводных канав вдоль дорог протяженностью 2,87 км, укладка под дорогами 200 м железобетонных труб. | - | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 39 | Основное мероприятие 1.8. Благоустройство прилегающей территории проблемного объекта | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Количество территорий, прилегающих к проблемным объектам, благоустроенных за счет средств в виде субсидий за соответствующий период |
| 40 | Основное мероприятие 1.9. Реализация регионального проекта «Дородная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть») | ДЖКХ мэрии | Выполнение ремонта участков автомобильных дорог: ул.Наседкина, ул.Любецкая, ул.Боршодская, ул.Судостроительная, ул.Краснодонцев, ул.Юбилейная, ул.Молодежная, ул.Комарова, ул.Сазонова, ул.Ветеранов, ул.П.Окинина | Выполнение ремонта участков автомобильных дорог: ул.Наседкина, ул.Любецкая, ул.Боршодская, ул.Судостроительная, ул.Краснодонцев, ул.Юбилейная, ул.Молодежная, ул.Комарова, ул.Сазонова, ул.Ветеранов, ул.П.Окинина. Площадь ремонта проезжей части дорог составила 151,4 тыс.кв.м., протяженность ремонта проезжей части – 10,91 км, площадь отремонтированных пешеходных тротуаров - 17,0 тыс. кв.м. | - | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |  |
| 41 | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Выполнение капитального ремонта 20 МКД. | Выполнение капитального ремонта 2 МКД. | Принятие решения собственниками значительного количества МКД о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период, Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период |
| 42 | Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Ремонт и содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | Ремонт и содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | - | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период, Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период |
| 43 | Мероприятие 2.2.1. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) | ДЖКХ мэрии | Содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | Содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | - |  |
| 44 | Мероприятие 2.2.2. Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Ремонт 28 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | Ремонт 30 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | - |  |
| 45 | Основное мероприятие 2.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | ДЖКХ мэрии | Внесение взносов в региональный фонд капитального ремонта в размере 34 467,5 тыс. руб. | Перечисление взносов в региональный фонд капитальных ремонтов в размере 34 466,7 тыс. руб. | - | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
| 46 | Основное мероприятие 2.4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | ДЖКХ мэрии | Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на установку детских и спортивных площадок на 2 дворовых территориях. | - | Перенос реализации мероприятия на 2021 год | Количество приобретенных и установленных детских игровых и спортивных площадок |
| 47 | Основное мероприятие 2.5. Возмещение затрат по проведению капитального ремонта штукатурных фасадов многоквартирных домов, прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет средств в виде субсидий за соответствующий период |
| 48 | Основное мероприятие 2.6. Предоставления субсидий из городского бюджета на возмещение затрат по благоустройству прилегающей территории проблемного объекта | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - |  |
| 49 | Основное мероприятие 2.7. Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов первых массовых серий застройки (1.335 и 420 серии) некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет средств в виде субсидий за соответствующий период |
| Подпрограмма 3 "Формирование современной городской среды" |  |
| 50 | Основное мероприятие 3.1. Благоустройство общественных территорий | УКСиР/ ДЖКХ мэрии | Не запланировано. Реализация данных мероприятий с 2018 года осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы. |
| 51 | Основное мероприятие 3.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДЖКХ мэрии |  |

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 2020 год.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 2020 год представлены в Таблицах 4, 5 (19, 20).

Таблица 4 (19)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2022 годы | ДЖКХ мэрии/ мэрия города | 625 018,6 | 596 615,3 | 586 409,8 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ДЖКХ мэрии | 27 274,2 | 27 874,4 | 26 896,7 |
| 2 | Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города | ДЖКХ мэрии | 569 740,2 | 527 843,4 | 519 588,2 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | ДЖКХ мэрии | 127 617,7 | 157 237,0 | 154 636,7 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | ДЖКХ мэрии | 439 746,5 | 368 230,4 | 362 575,6 |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Основное мероприятие 1.5. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Основное мероприятие 1.6. Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Основное мероприятие 1.7. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Основное мероприятие 1.8. Благоустройство прилегающей территории проблемного объекта | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Основное мероприятие 1.9. Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть») | ДЖКХ мэрии | 2 376,0 | 2 376,0 | 2 376,0 |
| 3 | Подпрограмма 2. Содержание и ремонт жилищного фонда | ДЖКХ мэрии/ мэрия города | 28 004,2 | 40 897,5 | 39 924,9 |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | 500,0 | 101,8 | 101,8 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ мэрии/ мэрия города | 3 484,1 | 6 328,2 | 5 356,3 |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | ДЖКХ мэрии | 22 520,1 | 34 467,5 | 34 466,7 |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | ДЖКХ мэрии | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Основное мероприятие 2.5. Возмещение затрат по проведению капитального ремонта штукатурных фасадов многоквартирных домов, прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Основное мероприятие 2.6. Возмещение затрат по благоустройству прилегающей территории проблемного объекта | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | Основное мероприятие 2.7. Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов первых массовых серий застройки (1.335 и 420 серии)" некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 3. Формирование современной городской среды | ДЖКХ мэрии/ Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1. Благоустройство общественных территорий | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»)/ДЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5 (20)

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2020 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2022 годы | всего | 1 166 163,46 | 1 155 915,69 | 99,1 |
|  |  | городской бюджет | 596 615,3 | 586 409,8 | 98,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 213 372,9 | 213 372,9 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 356 175,3 | 356 133,0 | 100,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | всего | 29 247,3 | 28 269,6 | 96,7 |
|  |  | городской бюджет | 27 874,4 | 26 896,7 | 96,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 372,9 | 1 372,9 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города | всего | 1 096 018,7 | 1 087 721,2 | 99,2 |
|  |  | городской бюджет | 527 843,4 | 519 588,2 | 98,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 212 000,0 | 212 000,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 356 175,3 | 356 133,0 | 100,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | всего | 157 660,8 | 155 020,5 | 98,3 |
|  |  | городской бюджет | 157 237,0 | 154 636,7 | 98,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 423,8 | 383,9 | 90,6 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | всего | 369 217,5 | 363 560,3 | 98,5 |
|  |  | городской бюджет | 368 230,4 | 362 575,6 | 98,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 987,1 | 984,8 | 99,8 |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 333 893,3 | 333 893,3 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 333 893,3 | 333 893,3 | 100,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.5. «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | всего | 1 251,0 | 1 251,0 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 1 251,0 | 1 251,0 | 100,0 |
| 2.5. | Основное мероприятие 1.7. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | всего | 19 620,1 | 19 620,1 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 19 620,1 | 19 620,1 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.6. | Основное мероприятие 1.9. Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть») | всего | 214 376,0 | 214 376,0 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 2 376,0 | 2 376,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 212 000,0 | 212 000,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 2. Содержание и ремонт жилищного фонда | всего | 40 897,5 | 39 924,9 | 97,6 |
|  |  | городской бюджет | 40 897,5 | 39 924,9 | 97,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | всего | 101,8 | 101,8 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 101,8 | 101,8 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего | 6 328,2 | 5 356,3 | 84,6 |
|  |  | городской бюджет | 6 328,2 | 5 356,3 | 84,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | всего | 34 467,5 | 34 466,7 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 34 467,5 | 34 466,7 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |

- Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2020 году изменениях в Программу.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2020 году изменениях в Программу представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2020 году изменениях в Программу

| № п.п. | Дата и номер нормативного документа о внесении изменений | Суть изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление мэрии г. Череповца от 06.04.2020 № 1418 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811» | Внесены изменения в соответствии решением протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе № 1 от 05.02.2020, протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе № 2 от 11.03.2020: - предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по искусственному освещению и регламентируемому режиму работы светофорных объектов для выполнения полномочий города в сумме 27557,8 тыс. руб. вместо субсидии на возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов в сумме 24557,8 тыс. руб.; - увеличение бюджетных ассигнований 2020 года по направлению «Благоустройство. Украшение города» в сумме 1257,0 тыс. руб.; «Благоустройство и содержание кладбищ» в сумме 547,0 тыс. руб., перераспределение бюджетных ассигнований за счет уменьшения средств по объекту "Парк Победы. Благоустройство территории"; - перераспределение бюджетных ассигнований между учреждениями на содержание отдела по работе с населением структурного подразделения Центр приема обращений МКУ "ЦЗНТЧС", переданного с 01.01.2020 от МКУ "САТ": 2020 год в сумме 3354,5 тыс. руб., 2021 год в сумме 3356,2 тыс. руб., 2022 год в сумме 3360,4 тыс. руб.; - перераспределение средств в сумме 155,0 тыс. руб. на направление "Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети ", за счет экономии по результатам аукционных процедур, проведенных на выполнение работ по озеленению городских территорий; - перераспределение средств Дорожного фонда области с МКУ "УКСиР" в сумме 52886,4 тыс.руб.; - замена источника финансирования с городских средств на средства областного Дорожного фонда по направлению «Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ "Спецавтотранс" в рамках субподряда в сумме 52886,4 тыс. руб.; - увеличение бюджетных ассигнований в 2020 году на направление «Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети» в сумме 2399,7 тыс. руб. на ремонт картами улично-дорожной сети города; - в связи с увеличением бюджетных ассигнований в 2020-2022 годах в сумме 80 739,9 тыс. руб. на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, в части внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения, городское софинансирования в сумме 807,4 тыс. руб. Также актуализированы сведения о взаимосвязи показателей Программы со стратегическим показателями Плана мероприятий по реализации стратегии, утвержденного постановлением мэрии от 28.12.2018 № 5847 «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца» (в редакции постановления мэрии от 17.12.2019 № 6064). Соответствующие изменения внесены в паспорт Программы, Подпрограмму 1,2 и приложение 1,2,4,5,11,12 к Программе. |
| 2 | Постановление мэрии г. Череповца от 28.04.2020 № 1758 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811» | Внесены изменения на основании уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год с поквартальным распределением и на плановый период 2021 и 2022 годов финансового управления мэрии города: - перераспределение средств, в сумме 3937,8 тыс. руб. с направления расходов «Функционирование МКУ «САТ» на направление "Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети", за счет неиспользованного остатка лимитов бюджетных обязательств 2020 года; - перераспределение средств с субсидии на финансовое обеспечение затрат по искусственному освещению и регламентируемому режиму работы светофорных объектов для выполнения полномочий города в сумме 2193,0 тыс. руб. на субсидии на возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов в связи с долгим временем разработки и согласования порядка по предоставлению «Субсидии на финансовое обеспечение затрат по искусственному освещению и регламентируемому режиму работы светофорных объектов для выполнения полномочий города». В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций; на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан включены предполагаемые к финансированию объекты. Кроме того, перечень показателей муниципальной программы дополнен показателем «Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии». Показатель вводится с целью оценки результата реализации основного мероприятия 1.9. программы «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть»)». Изменения коснулись текста программы (раздел «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)»), приложений 1, 2 программы. Также внесены изменения в столбец «Связь с показателями Программы» таблицы приложения 2 программы. Соответствующие изменения внесены в приложение 1,2,4,13 к Программе. |
| 3 | Постановление мэрии г. Череповца от 04.08.2020 № 3137 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811» | Внесены следующие изменения в соответствии с решением протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе № 4 от 10.06.2020г., уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год с поквартальным распределением и на плановый период 2021 и 2022 годов финансового управления мэрии города: - увеличение бюджетных ассигнований 2020 года по направлению «Благоустройство города. Содержание сетей дождевой канализации» в сумме 598,7 тыс. руб.; - уменьшение бюджетных ассигнований в 2020-2022 годах в сумме 80 739,9 тыс. руб. на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, в части внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения, городского софинансирования в сумме 807,4 тыс. руб. в связи с передачей данного мероприятия МКУ «УКСиР»; - увеличение бюджетных ассигнований в 2020 г. на 2635,9 тыс. руб. и 2875,6 тыс. руб. в 2021, 2022 годах (ежегодно) в связи с передачей функционала отдела транспорта в ДЖКХ; - увеличение бюджетных ассигнований в 2020 г. на 987,1 тыс. руб. по направлению расходов «Функционирование МКУ «САТ» в связи с выделением иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на реализацию мероприятий по организации общественных работ; - перераспределение в сумме 171,6 тыс. руб. для обеспечения городской доли софинансирования (10%) на реализацию мероприятий по приспособлению помещений инвалидов за счет направления "Капитальный ремонт жилищного фонда"; - перераспределение средств, в сумме 269,4 тыс. руб. с направления расходов «Благоустройство города. Украшение города» на направление расходов «Благоустройство города. Текущее содержание парков, скверов, газонов» за счет неиспользованного остатка лимитов бюджетных обязательств 2020 года; - перераспределение средств, в сумме 41,3 тыс. руб. с направления расходов «Благоустройство города. Текущее содержание парков, скверов, газонов» на направление расходов «Благоустройство города. Благоустройство и содержание пляжей» за счет неиспользованного остатка лимитов бюджетных обязательств 2020 года; - перераспределение средств, в сумме 11917,4 тыс. руб. с направления расходов «Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда» на направление «Функционирование МКУ «САТ», за счет неиспользованного остатка лимитов бюджетных обязательств 2020 года. В связи с приведением в соответствие муниципальной программы с государственной программой Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 25 марта 2019 года № 286, источником финансового обеспечения расходов по мероприятию «Осуществление мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022г. являются средства областного бюджета. Соответствующие изменения внесены в паспорт Программы, Подпрограмму 1,2 и приложение 3, 4 к Программе. |
| 4 | Постановление мэрии г. Череповца от 23.05.2020 № 3894 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811» | В соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» необходимо внести изменения в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811 «О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014 – 2022 годы в части финансирования (перераспределения): - городского и областного бюджетов на 2020 год на объект «Содержание МКУ «Спецавтотранс» с объекта капитального строительства «Северная объездная дорога»; - городского и областного бюджетов в 2020 году с объекта капитального ремонта «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой» на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. II этап (ДЖКХ); - областного бюджета в 2021 году с ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. II этап (ДЖКХ) на объект капитального ремонта «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой». Данные изменения необходимы для заключения дополнительного соглашения с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области к соглашению о предоставлении муниципальному образованию «Город Череповец» субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области от 10.04.2020 № С-28/1, в части перераспределения бюджетных средств. |
| 5 | Постановление мэрии г. Череповца от 08.10.2020 № 4104 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811» | В соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» необходимо внести изменения в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811 «О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014 – 2022 годы» (в редакции постановления мэрии города от 23.09.2020 № 3894) в части финансирования (перераспределения): - городского бюджета в 2020 году в сумме 2400,00 тыс. руб. с направления расходов «Благоустройство города. Благоустройство и содержание кладбищ» на направление расходов «Благоустройство города. Украшение города» за счет неиспользованного остатка лимитов бюджетных обязательств 2020 года; - городского бюджета в 2020 году в сумме 75,00 тыс. руб. с направления расходов «Благоустройство города. Текущее содержание парков, скверов, газонов» на направление расходов «Благоустройство города. Призовой фонд конкурса «Цветущий город» за счет неиспользованного остатка лимитов бюджетных обязательств 2020 года; - городского бюджета в 2020 году в сумме 18,9 тыс. руб. с направления расходов «Благоустройство города. Вывоз тел умерших людей» на направление расходов «Благоустройство города. Благоустройство и содержание кладбищ» за счет неиспользованного остатка лимитов бюджетных обязательств 2020 года; - городского бюджета в 2020 году в сумме 773,1 тыс. руб. с направления расходов «Благоустройство города. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети» на направление расходов «Благоустройство города. Функционирование МКУ «Спецавтотранс» за счет неиспользованного остатка лимитов бюджетных обязательств 2020 года; - городского бюджета в 2021 году в сумме 13 262,9 тыс. руб. и в 2022 году в сумме 13262,9 тыс. руб. соответственно с направления расходов «Благоустройство города. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения» на направление расходов «Благоустройство города. Озеленение территорий общего пользования». |
| 6 | Постановление мэрии г. Череповца от 16.12.2020 № 5188 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811» | - увеличение бюджетных ассигнований 2020 года по направлению «Благоустройство. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения» в сумме 15 592,0 тыс. руб.; «Благоустройство. Содержание сетей дождевой канализации» в сумме 13 000,0 тыс. руб.; - перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 58,6 тыс. руб. для разработки и опубликования на ГИС «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области» МАУ «ЦМИРиТ»: - перераспределение средств в сумме 1 844,1 тыс. руб. на направление «Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда» за счет средств социальной поддержки пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением (ремонт помещений) в сумме 447,5 тыс. руб., по направлению «Оказание помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту» в сумме 275,8 тыс. руб., софинансирования городской доли по обеспечению жильем молодых семей в сумме 120,8 тыс. руб.; - перераспределение средств в сумме 216,6 тыс. руб. для оплаты административного правонарушения (постановление суда) в сумме 100,0 тыс. руб. за счет внутренней экономии; оплаты двух исполнительных листов на сумму 17,6 тыс. руб. внутри направления «Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта»; оплаты экспертизы, материального ущерба по исполнительному производству и госпошлины для подачи исковых заявлений в Арбитражный суд в сумме 99,0 тыс. руб. за счет расходов, осуществляемых через МКУ «САТ»; - уточнение кодов бюджетной классификации в сумме 9 540,8 тыс. руб. для проведения ремонта, включая ямочный, асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц города; - перераспределение средств на содержание МКУ «САТ» в сумме 596,2 тыс. руб. в целях выполнения поставленных задач по уборке и содержанию города за счет средств по направлению «Благоустройство и содержание кладбищ»; - перераспределение средств Дорожного фонда области с МКУ "УКСиР" в сумме 5 000,0 тыс. руб. на направление «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Содержание МКУ «Спецавтотранс»)» в рамках субподряда. |
| 7 | Постановление мэрии г. Череповца от 25.12.2020 № 5465 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811» | - увеличение бюджетных ассигнований 2020 года по направлению «Благоустройство. Функционирование МКУ «САТ»: в сумме 3 801,7 тыс. руб. для выплаты заработной платы; в сумме 3 000,00 тыс. руб. в целях приобретения искусственных дорожных неровностей, дорожных знаков; в сумме 7 535,3 тыс. руб. для выполнения поставленных задач по уборке и содержанию города. - уменьшение бюджетных ассигнований 2020 года по направлению «Благоустройство. Обслуживание, обследование, разработка технического решения по ремонту деформационных швов и оценка уязвимости мостовых сооружений через МКУ «САТ» в сумме 9,1 тыс. руб.. - увеличение бюджетных ассигнований 2020 года по направлению «Содержание и ремонт жилищного фонда. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта» в сумме 1 036,0 тыс. руб.; - уменьшение бюджетных ассигнований 2020 года по направлению «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан (областной дорожный фонд)» на сумму 187,8 тыс.руб.; - уменьшение бюджетных ассигнований 2020 года по направлению «Капитальный ремонт жилищного фонда» на сумму 84,6 тыс. руб.; - уменьшение бюджетных ассигнований 2020 года по направлению «Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства)» в сумме 1 500,0 тыс. руб.; - уменьшение бюджетных ассигнований 2020 года по направлению «Благоустройство. Озеленение территорий общего пользования» в сумме 53,4 тыс. руб.; - уменьшение бюджетных ассигнований 2020 года по направлению «Благоустройство. Украшение города» в сумме 3 399,9 тыс. руб.; - уменьшение бюджетных ассигнований 2020 года по направлению «Благоустройство территорий в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» в сумме 750,0 тыс. руб.; - на основании прокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе от 07.12.2020г. № 8, дополнительных материалов: увеличение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по направлению «Содержание аппарата управления. Оплата труда с начислениями» в сумме 1 372, 9 тыс. руб. за счет счет иного межбюджетного трансферта на поощрение за достижение показателей деятельности органов государственной власти субъектов РФ и ОМСУ муниципальных образований области уменьшение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по направлению «Содержание аппарата управления. Оплата труда с начислениями» в сумме 2 035,7 тыс. руб. - перераспределение средств в сумме 5 892,2 тыс. руб. на направление «Содержание и ремонт жилищного фонда. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта» за счет экономии средств; - перераспределение средств Дорожного фонда области в сумме 6 684,6 тыс. руб., а также софинансирования в сумме 742,7 тыс. руб. на направление «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Содержание МКУ «Спецавтотранс»)» в рамках субподряда; - перераспределение средств для оплаты административного правонарушения (постановление суда) в сумме 100,0 тыс. руб. за счет внутренней экономии; - перераспределение средств в сумме 1 500,0 тыс. руб. по направлению «Благоустройство. Финансовое обеспечение затрат по искусственному освещению и регламентируемому режиму работы светофорных объектов для выполнения полномочий города» за счет уменьшения расходов по образовательным учреждениям. |

- Сведения о результатах оценки эффективности Программы за 2020 год.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы, %;

n – количество показателей эффективности реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Степень достижения i-того целевого показателя Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный период по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi x 100%, где:

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, при факте выше планового значения, т.е. отрицательная динамика по исполнению показателя:

Пi = Пплi/Пфi x 100%, где:

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитывается для всех показателей Программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной Программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной Программы.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат – фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ x 100%, где:

ЭБ – значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ – кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ – лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ 95% и выше.

Сведения о результатах оценки эффективности Программы за 2019 год представлены в таблицах 7, 8 (21, 22).

Таблица 7 (21)

Информация о реализации Программы в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1800100000 | Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы, в том числе: | 29 247 323,00 | 28 269 620,86 | 96,66 |
| 1800100120 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, за счет средств городского бюджета | 22 908 400,00 | 21 930 697,86 | 95,73 |
| 180015549F | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, за счет иного межбюджетного трансферта за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности | 1 372 923,00 | 1 372 923,00 | 100,00 |
| 1800170030 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления для достижения целевых показателей) | 4 966 000,00 | 4 966 000,00 | 100,00 |
| 1810100000 | Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города, в том числе: | 157 660 806,60 | 155 020 531,98 | 98,33 |
| 1810100110 | Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города, за счет средств городского бюджета | 157 189 906,60 | 154 594 030,26 | 98,35 |
| 18101S3350 | Обустройство систем уличного освещения | 470 900,00 | 426 501,72 | 90,57 |
| 1810200000 | Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города, в том числе: | 369 217 492,24 | 363 560 338,83 | 98,47 |
| 1810200110 | Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города, за счет средств городского бюджета | 289 386 292,24 | 283 752 333,07 | 98,05 |
| 18102S1350 | Содержание и ремонт улично-дорожной сети города, в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом | 36 543 700,00 | 36 543 700,00 | 100,00 |
| 18102S1360 | Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом | 2 200 900,00 | 2 180 028,77 | 99,05 |
| 1810270030 | Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города (реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления для достижения целевых показателей) | 40 099 500,00 | 40 099 500,00 | 100,00 |
| 1810274071 | Реализация мероприятий по организации оплачиваемых общественных работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города, за счет средств иного межбюджетного трансферта | 987 100,00 | 984 776,99 | 99,76 |
| 18104S1350 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств областного Дорожного фонда | 333 893 300,00 | 333 893 300,00 | 100,00 |
| 1810572230 | Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», за счет средств областного бюджета | 1 251 000,00 | 1 251 000,00 | 100,00 |
| 18107S1360 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, за счет средств областного Дорожного фонда | 19 620 061,70 | 19 620 061,70 | 100,00 |
| 181R153936 | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций | 214 376 000,00 | 214 376 000,00 | 100,00 |
| 1820100110 | Капитальный ремонт жилищного фонда, за счет средств городского бюджета | 101 849,90 | 101 849,61 | 100,00 |
| 1820200110 | Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, за счет средств городского бюджета | 6 328 152,21 | 5 356 299,06 | 84,64 |
| 1820300110 | Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта, за счет средств городского бюджета | 34 467 476,14 | 34 466 729,06 | 100,00 |
| ВСЕГО | 1 166 163 461,79 | 1 155 915 731,1 | 99,12 |

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат.

ЭБ = (1 155 915,69 /1 166 163,46) x 100% = 99,1 %.

Использование бюджетных средств является эффективным.

Таблица 8 (22)

Информация о реализации Программы по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы | % выпол-нения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |  |  |
|  |  |  | план | факт по состоянию на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 72,0 | 51,8 | 71,9 | Показатель оценивается 1 раз в год посредством проведения МКУ «ИМА «Череповец» социологического исследования. |
| 2 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 88,5 | 89,8 | 101,5 | - |
| Основное мероприятие 1 «Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» |
| 3 | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии | % | 100 | 100 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |
| 1 | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте | % | 77,2 | 77,2 | 100,0 | - |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 74,5 | 74,5 | 100,0 |  |
| 2 | Резерв мест захоронения | год | 4 | 4 | 100,0 | - |
| 3 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | единиц | 0 | 0 | 100,0 | - |
| 4 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,5 | 98,5 | 100,0 | - |
| 5 | Объем ямочного ремонта | кв. м | 18 000,0 | 22 000,0 | 81,8 | Необходимость выполнения большего объема ремонта в связи со значительным количеством аварийной ямочности, выявленной по результатам обследования муниципальных территорий г.Череповца специалистами МКУ «САТ», по обращениям в ЕДС 083, предписаниям, выдаваемым ОГИБДД, и пр. |
| 6 | Площадь цветников | кв. м | 11 816,0 | 7 041,67 | 59,6 | Замена клумб на вертикальные дуги, проведение ремонтных работ на месте организации клумб и пр. |
| 7 | Количество территорий, прилегающих к проблемным объектам, благоустроенных за счет средств в виде субсидий за соответствующий период | шт. | - | - | - | - |
| 8 | Количество муниципальных общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» | ед. | 1 | 0 | 0 | Перенос реализации мероприятия на 2021 год |
| 9 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | кв.м/чел. | 10,28 | 30,1 | 292,8 | - |
| 10 | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | % | 65,55 | 66,4 | 101,3 | Перевыполнение показателя связано с выполнением в 2020 году объемов работ, запланированных на 2021 год (ремонт Октябрьского пр.) |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |
| 1 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | шт. | 20 | 2 | 10,0 | Принятие решения собственниками значительного количества МКД о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете региональ-ного оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете |
| 2 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100 | 100 | 100,0 | - |
| 3 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в региональный фонд капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100,0 | - |
| 4 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | шт. | 2 | 0 | 0 | Перенос реализации мероприятия на 2021 год |
| 5 | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 28 | 30 | 107,1 | - |
| 6 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги | % | 100 | 100 | 100,0 | - |
| 7 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс. руб. | 26 837,8 | 29 384,4 | 109,5 | - |
| 8 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100 | 109,5 | 109,5 | - |
| 9 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет средств в виде субсидий за соответствующий период | шт. | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды» |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Показатели в рамках данной Программы не оцениваются с 01.01.2018 года |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | ед. |  |
| 5 | Доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий | % |  |
| 6 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  |

Расчет показателя эффективности реализации Программы.

Пэф = (71,9+101,5+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+81,8+59,6+0,0+292,8+

+101,3+10,0+100,0+100,0+0,0+107,1+100,0+109,5+109,5) / 21 = 92,6%.

С учетом включения двух показателей «Количество муниципальных общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет ТОС», «Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок» в перечень показателей муниципальных программ города, подверженных в 2020 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции:

Пэф = (71,9+101,5+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+81,8+59,6+100,0+

+292,8+101,3+10,0+100,0+100,0+100,0+107,1+100,0+109,5+109,5) / 21 = 102,1%.

Уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

- Предложения по внесению изменений в Программу.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о досрочном прекращении основных мероприятий Программы отсутствуют.