**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Жилье и городская среда»**

**за 1 квартал 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 1 квартал 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 79 | 0 | 0 | Сезонность работ, неблагоприятные погодные условия |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 0 | 0 | Сезонность работ, неблагоприятные погодные условия |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс.руб. | Факт за 1 квартал2021 года, тыс.руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | 215 978,9 | 0,0 | 0 | Выполнение работ запланировано на 2-3 кварталы 2021 года |
| 2 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования | 3 827,4 | 0,0 | 0 | Выполнение работ запланировано на 2-3 кварталы 2021 года |
| 3 | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | 6 060,0 | 0,00 | 0 | Выполнение работ запланировано на 2-3 кварталы 2021 года |
| 4 | Реализация проектов муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 50 000,0 | 0,00 | 0 | Выполнение работ запланировано на 2 квартал 2021 года |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Мероприятия отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.