**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Экология»**

**за 1 квартал 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта «Оздоровление Волги»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм | План на 2021 год | Факт за 1 кв. 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом, % | В Региональной программе Вологодской области по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 29.07.2019 № 715 (в редакции постановления от 09.03.2021 № 290), значение показателя на 2020-2021 годы по г. Череповцу не определено | | | |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс.руб. | Факт за  1 кв. 2021 года, тыс.руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция системы доочистки сточных вод на объектах МУП «Водоканал» | 326 291,6 | 0,0 | 0 | Освоение финансовых средств на реализацию мероприятия запланировано с апреля 2021 года |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Мероприятий отсутствуют

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.