**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта ««Жилье и городская среда»**

**за 1 квартал 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта «Жилье»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм | План на 2021 год | Факт за 1 кв. 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. | 110,0 | 13,9 | 12,6 | - |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год | Факт за 1 кв.2021 года | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Оказание содействия в рамках полномочий органов местного самоуправления по завершению строительства многоквартирных домов.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Длительная процедура проектного финансирования со стороны финансово-кредитных организаций.