УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии города

от 19.10.2017 № 5027

(в редакции

постановления мэрии города

от 29.04.2021 № 1861)

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды муниципального

образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы

Наименование муниципального образования,

на территории которого реализуется программа:

«Город Череповец»

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

Дата составления проекта программы: август-декабрь 2017 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный  исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон,  электронный адрес |
| Заместитель мэра города, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Дмитриев  Артем  Сергеевич | 57-95-11 Nach.djkh@cherepovetscity.ru |
| Заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства  мэрии, начальник отдела управления жилищным фондом | Салтыкова Ольга  Александровна | 55-95-74,  Saltykova.djkh@cherepovetscity.ru |
| Начальник отдела планирования и исполнения  расходов и доходов  департамента жилищно-коммунального хозяйства  мэрии | Кузнецова Наталья  Сергеевна | 50-40-26  kuznetsova.ns@cherepovetscity.ru |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды муниципального

образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы

(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  муниципальной  Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
| Соисполнители  муниципальной  Программы | Комитет по управлению имуществом города,  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»),  управление архитектуры и градостроительства мэрии,  управление административных отношений мэрии,  МКУ «Спецавтотранс» (далее – МКУ «САТ»). |
| Участники муниципальной Программы | Нет |
| Подпрограммы  муниципальной  Программы | - |
| Программно-целевые инструменты муниципальной Программы | Нет |
| Цели муниципальной Программы | 1. Повышение внешней привлекательности городской среды.  2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий. |
| Задачи  муниципальной  Программы | 1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.  2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий.  3. Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий |
| Целевые индикаторы и показатели  муниципальной  Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий.  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.  Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города).  Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.  Количество благоустроенных общественных территорий.  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.  Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций.  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды.  Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | 2018-2024 годы |
| Общий объем финансового обеспечения муниципальной  Программы | Всего 2018-2024 годы – 1 314 264,722 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2018 год – 162 129,6 тыс. руб.,  2019 год – 287 785,122 тыс. руб.,  2020 год – 254 397,3 тыс. руб.,  2021 год – 295 393,8 тыс. руб.,  2022 год – 157 279,5 тыс. руб.  2023 год – 157 279,4 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной  Программы за счет «собственных» средств городского бюджета | Всего 2018-2024 годы – 203 010,487 тыс. руб.  в том числе по годам:  2018 год – 27 021,6 тыс. руб.,  2019 год – 38 964,187 тыс. руб.,  2020 год – 40 587,6 тыс. руб.,  2021 год – 44 010,5 тыс. руб.,  2022 год – 26 213,3 тыс. руб.,  2023 год - 26 213,3 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной  Программы | Реализация запланированного муниципальной программой комплекса мероприятий позволит достичь следующих результатов к 2024 году:  Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий не менее чем на 74,4 %;  Увеличение количества благоустроенных общественных территорий не менее чем на 59 %;  Повышение уровня благоустройства территорий города;  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города;  Реализованные к концу 2020,2021 гг проекты, победившие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды;  Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства. |

# 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в городе.

Важную роль играет качество современной городской среды обитания - способность городской среды удовлетворять объективные потребности и запросы жителей города в соответствии с общепринятыми в данный момент времени нормами и стандартами жизнедеятельности.

Застройка города началась со строительством металлургического комбината (50-е годы), массовая застройка - в 60-80 гг. прошлого столетия, в связи с чем, в городе наибольшее количество многоэтажных многоквартирных домов: 585 домов этажностью выше 5 этажей, 923 пятиэтажных дома из общего количества жилых домов - 1764. То есть, в городе практически отсутствует малоэтажные дома, что свидетельствует о плотной застройке территорий, создающей проблемы с парковой автомобилей и ведущей к сокращению площадей озеленения дворовых территорий.

Плотная застройка и увеличение транспортных потоков способствуют недостаточному количеству общественных территорий в шаговой доступности от места проживания для кратковременного отдыха, прогулок и т.д.

В городе сосредоточены промышленные предприятия с вредными условиями производства работ, деятельность предприятий влияет на экологическую обстановку города в целом, поэтому комфортная среда обитания по месту проживания имеет для населения города – работников указанных предприятий особенное значение (наличие детских и спортивных площадок, зон отдыха).

В последние годы возросла актуальность улучшения внешнего облика городской среды, создания современного тематического благоустройства, в том числе дворовых и общественных территорий.

На основе проведенной на территории Вологодской области оценки потребности и спроса населения в реализации комплексных проектов благоустройства была сформирована данная Программа.

Под комплексным проектом благоустройства понимается проект благоустройства, предусматривающий использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие на объекте благоустройства, в целях обеспечения привлекательности территории для разных групп населения, сформированный в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России).

Комплексное решение проблем благоустройства территорий, независимо от форм собственности, улучшит качество жизни населения, позволит повысить комфортность их проживания.

На территории города Череповца необходимо проводить комплекс мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных и эстетических характеристик территорий и предусматривающих следующие виды работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров, а также архитектурно-планировочную организацию территории, озеленение, обеспечение освещения, размещение малых архитектурных форм, устройство современных детских игровых площадок и комфортных зон отдыха во дворах, установка скамеек, урн, устройство ограждения территорий. Работы по благоустройству территорий города должны приобрести не только комплексный, но и постоянный характер с эффективным внедрением передовых технологий и новых современных материалов.

Муниципальное образование «Город Череповец», в лице департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии города, осуществляет полномочия в решении вопросов по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в рамках реализации [Федерального закона](garantF1://86367.0) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основные понятия в Программе применяются в соответствии с действующим законодательством.

Под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим на территории города правилам благоустройства.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под общественными территориями понимаются территории города соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории). В рамках реализации Программы при формировании адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, принимаются в расчет территории города соответствующего функционального назначения, такие как: набережные, бульвары, скверы, парки, площади.

Важную роль играет качество современной городской среды обитания - способность городской среды удовлетворять объективным потребностям и запросам жителей города в соответствии с общепринятыми в данный момент времени нормами и стандартами жизнедеятельности.

За период с 2014 по 2016 годы в городе выполнена значительная работа по улучшению состояния улиц и отдельных тротуаров за счет их ремонта, реконструкции и строительства, осуществлялись своевременный ремонт объектов озеленения, содержание в надлежащем состоянии малых архитектурных форм на территории города, ежегодно приобретались и устанавливались новые скамейки и урны, городские улицы обеспечены наружным освещением.

В 2015 году выполнены следующие ремонты: ремонт улично-дорожной сети общей площадью 49 418,6 кв. м, ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц картами общей площадью 109 000 кв. м, ремонт тротуаров вдоль улиц общей площадью 13 636 кв. м, ямочный ремонт общей площадью - 35 911,7 кв. м.

В 2016 году произведен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц картами площадью 61 тыс. кв. м; ремонт внутриквартальных проездов – 6,27 тыс. кв. м; ремонт тротуаров и пешеходных переходов – 51,67 тыс. кв. м.

К концу 2016 г. площадь благоустроенных муниципальных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) по сравнению с 2014 г. увеличилась на 14 % и составила 50,3 га., площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в городе, сократилась почти на 23%, доля таких территорий в общей протяженности составила - 29,7% или 212,71 тыс. кв. м.

В 2016 г. по сравнению с 2014 г. показатели количества и площади благоустроенных дворовых территорий города выросли почти на 20% (полностью освещенных, оборудованных малыми архитектурными формами, местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения: спортивные площадки, детские площадки и т.д.), при этом доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города на конец 2016 г. составила 24%.

Охват населения города благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Череповца) увеличился по сравнению с 2014 г. на 4% и составил в 2016 г. 24%.

Оценочный показатель «Оценка горожанами благоустроенности территорий города» по результатам социологических исследований, проведенных МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец» в 2016 г., составил 52 балла, что на 12,1 % выше показателя предыдущего года (46,4) и на 15,8 % выше показателя 2014 г. (44,9).

В 2017 г. показатели количества и площади благоустроенных дворовых территорий города также выросли, доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города (1774 ед.) составила порядка 3,5 % - это 63 ед. благоустроенных дворовых территорий или 77,3 тыс. кв. м.

Охват населения города благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Череповца) достигла к концу 2017 г. порядка 30%.

За 2017 год благоустроены 4 ед. общественных территорий или порядка 156 тыс. кв. м, доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, на 31.12.2017 составила 23,3 %.

Расчет показателей в Программе за 2017 год произведен без учета инвентаризации территорий. На 01.01.2018 количество благоустроенных муниципальных общественных территорий составило 51 ед. (с учетом проведенной инвентаризации), а количество благоустроенных дворовых территорий – 477 ед.

С учетом проведенной инвентаризации, в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых территорий муниципальных образований области, установленном постановлением Правительства Вологодской области, нуждающимися в благоустройстве признаны 744 дворовые территории, из которых 387 территорий нуждаются в ремонтных работах проездов и тротуаров, остальные дворовые территории нуждаются либо в устройстве освещения, либо в установке урн, скамеек и т.д.

При подготовке муниципальной программы принимались заявки от заинтересованных лиц на благоустройство дворовых территорий в соответствии с утвержденным постановлением мэрии порядком представления, рассмотрения предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018 - 2024 годы.

Ежегодно адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов, дополняется в соответствии с вышеуказанным порядком. Так, общее количество дворовых территорий многоквартирных домов города, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству до 2024 года на 09.01.2019 составляет 215 ед. или 1158,642 тыс. кв. м., на 01.10.2020 – 347 ед. или 1811,5 тыс. кв. м., на 05.03.2021 – 355 ед. или 1861,5 тыс.кв.м. Общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на 01.02.2019, составляет 15 ед., на 01.01.2020 – 11 ед., а также 1 ед. (13,914 тыс.кв.м.) в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, на 01.01.2021 – 11 ед., на 05.03.2021 – 27 ед. (с учетом дополнительно включенных в адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов, а также 1 ед. (85,396 тыс.кв.м.) в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды,

Динамика показателей благоустройства территорий города представлена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование /год | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | Площадь благоустроенных дворовых территорий в городе, тыс.кв.м | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий, ед. | Площадь благоустроенных муниципальных общественных территорий в городе, тыс.кв.м | Площадь муниципальных общественных территорий в городе, нуждающихся в благоустройстве, тыс.кв.м |
| 2014 г. | 346 | 293 | 40 | 441 | 275,01 |
| 2015 г. | 377 | 319 | 42 | 503 | 212,71 |
| 2016 г. | 414 | 351 | 42 | 503 | 212,71 |
| 2017 г. | 477 | 771,3 | 461 | 659 | 56,62 |
| 2018 г.2 | 528 | 1147,9 | 53 | 712,5 | 310,175 |
| 2019 г.2 | 593 | 1517,4 | 58 | 1304,58 | 144,55 |
| 2020 г.2 | 647 | 1774,4 | 59 | 1323,035 | 211,494 |
| 2021 г.3 | 726 | 2173,0 | 60 | 1413,369 | 904,657 |

1 значение показателей на конец года без учета инвентаризации.

2 значение показателей на конец года с учетом проведенной инвентаризации территорий.

3 прогнозное значение показателей на конец года с учетом проведенной инвентаризации территорий.

В настоящее время в связи с увеличением количества личного транспорта горожан и необходимостью создания мест для парковки на дворовых территориях, отсутствием скамеек, детских площадок, площадок для выгула домашних животных изменился функционал придомовой территории как зоны отдыха. Назрела необходимость благоустройства существующих и новых дворовых территорий, отвечающая современным требованиям, например, с устройством парковочных карманов, детских и спортивных площадок, мест отдыха и т.д.

Из-за высокой стоимости работ собственники помещений многоквартирных домов все меньше принимают решение о благоустройстве дворовых территорий за счет собственных средств. Низкий уровень вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству как общественных территорий, так и дворовых территорий создает препятствие для формирования и развития современной городской среды.

Места общественных территорий кратковременного отдыха, прогулок будут все более востребованы горожанами. На сегодня в городе недостаточно благоустроенных парков, скверов в шаговой доступности от места проживания, требуется более новый комплексный подход к созданию современной городской среды.

Для решения вышеуказанных проблем с целью повышения уровня благоустройства общественных территорий города, а также дворовых территорий сформированы мероприятия данной Программы в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Приоритетный проект) национального проекта «Жилье и городская среда».

В 2017 году проведен первый этап реализации проекта в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды Череповца: благоустроены дворовые и общественные территории, которые нуждались или подлежали благоустройству, принято трудовое участие горожан в благоустройстве территорий.

Для достижения стабильного социально-экономического развития муниципального образования «Город Череповец» путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест принято Постановление Правительства РФ от 07.08.2017 № 939 «О создании территории опережающего социально экономического развития «Череповец» (ТОСЭР).

В связи с созданием ТОСЭР «Череповец», вышеуказанные тенденции будут нарастать. В настоящее время реализуются мероприятия с целью повышения инвестиционной привлекательности города: формируются площадки для создания новых и базовых производств, ориентированных на развитие деревообработки, машиностроения, металлообработки, биотехнологии, судоремонта, пищевой, легкой промышленности, сферы услуг и туризма, что позволит создать дополнительные рабочие места, планируется увеличение численности населения, и как следствие, плотная застройка городских территорий и необходимость увеличения площади и количества благоустроенных территорий.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства,**

**формулировка целей и постановка задач Программы.**

**Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы,**

**характеристика вклада муниципального образования** «**Город Череповец**»

**в достижение результатов реализации Приоритетного проекта**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, приоритетом муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской среды на основе единых подходов.

Программа сформирована в соответствии с направлением «Комфортная городская среда» Стратегии социально-экономического развития города Череповца до 2022 года «Череповец - город возможностей», в котором определена цельсоздать привлекательную, доступную для всех категорий горожан городскую среду, комфортную для проживания. Одной из ключевых задач для достижения стратегической цели является повышение качества городской среды, уровня благоустройства и восприятия города.

Качество городской среды является одним из конкурентных преимуществ в развитии города. Удобное, безопасное, хорошо организованное городское пространство является не только лицом города, отражением уровня социального благополучия и успешности города, но и отношением к людям, в нем проживающим. Город должен быть комфортным для жителей, привлекательной площадкой для развития деловой активности и бизнеса, а также интересным местом для отдыха и самореализации горожан, пребывания гостей.

Городские общественные пространства, тематические парки и скверы, городские площади у дворцов культуры и крупных социальных объектов при должном благоустройстве и правильной подаче могут стать не только центром досуга горожан, но и точкой развития новых малых предприятий в сфере туризма, спорта, общественного питания, ивент-индустрии, иных услуг. Наряду с разовыми мероприятиями (ярмарки, выставки, концерты, флеш-мобы) могут быть созданы постоянные экспозиции современных инсталляций, зоны уличного творчества.

У молодежи должно быть свое место в городе. Наша задача – создать «центр притяжения» молодежи в каждом районе города. Вокруг такого «центра» город совместно с бизнесом может обеспечить зону свободного Wi-Fi, спортивную зону, молодежные Антикафе, точки «стрит-фуд» и т.д.

Отдельное направление в преобразовании территорий – это реновация пустующих, заброшенных участков, включение их в жизнь города.

В рамках региональной приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» - программы повышения качества среды моногородов, реализуется комплексный проект «Пять шагов благоустройства повседневности». Суть концепции заключается в выполнении проектов по основным приоритетным и взаимосвязанным направлениям (шагам), что приведет к улучшению качества городской среды.

В 2017 году осуществлялось благоустройство общественных территорий, в том числе входящих в данный комплексный проект «Пять шагов благоустройства повседневности». Выделение субсидий из бюджетов вышестоящего уровня на реализацию Программы в 2018-2024 годах позволит продолжить выполнение мероприятий по благоустройству вышеуказанного проекта.

Реализация проектов по благоустройству городской среды (в том числе проекты по пяти шагам благоустройства значимых городских пространств) значительно изменит облик города, повысит его привлекательность не только для работы, но и для жизни горожан. Город станет конкурентоспособен и в борьбе за человеческий потенциал.

В целях решения задачи создания современного городского пространства, отвечающего всем требованиям комфортности и удобства, планируется не только комплексное освоение новых общественных территорий, улучшение общедоступных рекреационных пространств и зон отдыха, а также благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

В 2017 году городу Череповцу были выделены субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству подпрограммы 3 «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы, из федерального бюджета субсидии выделялись в рамках реализации Приоритетного проекта, из областного бюджета - в рамках государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1105.

В 2017 году проведена оценка соответствия (экспертиза), актуализированы и утверждены правила благоустройства территории города Череповца в соответствии с Методическими рекомендациями Минстроя России - правила благоустройства территории города Череповца утверждены решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 31 октября 2017 г. № 185 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Череповца».

В соответствии с федеральным законодательством Департаментом строительства области разработана новая государственная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 22.09.2017 № 851, в соответствии с которой муниципальным образованием «Город Череповец» разработана настоящая Программа.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (с изменениями), и муниципальных программ формирования современной городской среды муниципальному образованию «Город Череповец», как монопрофильному муниципальному образованию Российской Федерации, предусматриваются субсидии из вышестоящих бюджетов на реализацию настоящей Программы. Реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом увеличить показатели доли благоустроенных общественных территорий и дворовых территорий, снизить показатель количества и площади территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, тем самым, улучшить федеральные показатели.

Приоритетом в сфере реализации Программы является организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий. Работы по благоустройству города благодаря реализации Программы приобретут не только комплексный, но и постоянный характер, с эффективным внедрением передовых технологий и новых современных материалов при благоустройстве территорий.

Программой предполагается синхронизация реализации мероприятий с реализуемыми в городе Череповце мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, по цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Минстроем России. Кроме того, программой предусмотрена синхронизация выполнения работ по благоустройству территорий с реализуемыми в городе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

Целями Программы являются повышение внешней привлекательности городской среды и повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов. Цели Программы направлены на обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города.

Для достижения цели Программы необходимо повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству вышеуказанных территорий города. При этом к заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

Основными задачами Программы являются:

1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий города.

2. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

3. Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы.

Успешная реализация Программы позволит достичь к 2024 году:

увеличения количества благоустроенных дворовых территорий не менее чем на 74,4 %;

увеличения количества благоустроенных общественных территорий не менее чем на 59 %;

повышения уровня благоустройства территорий города;

повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города;

реализованных к концу 2020,2021 гг. проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды;

реализованных мероприятий ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город».

Комплексное решение проблем благоустройства территории города, улучшит эмоциональное состояние и качество жизни горожан, позволит повысить комфортность их проживания.

Основные целевые показатели (индикаторы) Программы представленыв приложении 1 к Программе.

**3. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками реализации Программы**

В рамках реализации мероприятий по благоустройству подпрограммы 3 «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы в 2017 году осуществлялось благоустройство дворовых и общественных территорий, что способствовало приведению части таких территорий города в нормативное состояние и повышению уровня их благоустройства.

Однако вышеуказанные мероприятия, проведенные в 2017 году, не позволили в полной мере решить проблемы в сфере благоустройства города. На их решение нацелена настоящая Программа с продолжением мероприятий по благоустройству территорий города.

Основной проблемой остается наличие неблагоустроенных дворовых и общественных территорий: отсутствие на территориях детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточное освещение и недостаточное озеленение газонов и т.д. Остается риск снижения уровня комфортности и безопасности проживания горожан.

Наиболее острыми проблемами дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных мест.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города, не в полной мере обеспечивают растущие потребности населения и «не успевают» за современными требованиями, предъявляемыми к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории города вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Таким образом, существует необходимость продолжения реализации рассчитанных на долгосрочный период программных мероприятий, в рамках которых предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий города.

В целях определения текущего состояния уровня благоустройства территорий города в соответствии с установленными требованиями и порядками осуществляется инвентаризация дворовых территорий, общественных территорий, а также инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории города Череповца.

По итогам проведения инвентаризации формируются и утверждаются перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству.

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения будет выявлена необходимость реализации мероприятий, направленных на благоустройство территорий муниципальных образований области в соответствии с современными требованиями.

Комплексное решение проблемы благоустройства в рамках Программы будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городских общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов, развитию современной городской среды.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы**

Основные мероприятия (мероприятия) Программы сформированы в соответствии с целями и задачами Программы.

В рамках Программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных и эстетических характеристик территорий и предусматривающих следующие виды работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров, а также архитектурно-планировочную организацию территории, озеленение, обеспечение освещения, размещение малых архитектурных форм, устройство современных детских игровых площадок и комфортных зон отдыха во дворах, установка скамеек, урн, устройство ограждения территорий и т.д.

Для решения поставленных задач в рамках Программы необходимо вовлечь заинтересованных граждан, организации в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

Для решения поставленных задач Программы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий (мероприятий):

1. Благоустройство дворовых территорий.

1.1. Инвентаризация дворовых территорий.

1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

2. Благоустройство общественных территорий.

2.1. Инвентаризация общественных территорий.

2.2. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций.

2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства.

4. Реализация проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (до 01.01.2021 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»).

Целью основного мероприятия 1 «Благоустройство дворовых территорий» является повышение уровня благоустройства дворовых территорий города. В рамках данного мероприятия предусматриваются субсидии городу в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий - выполнения работ на объектах капитального строительства в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии, заключенными между главными распорядителями бюджетных средств и органом местного самоуправления муниципального образования области - получателем субсидии, в объемах, не превышающих лимиты бюджетных обязательств.

Целью мероприятия 1.1. «Инвентаризация дворовых территорий» является проведение инвентаризации дворовых территорий муниципальных образований в целях формирования адресного перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Инвентаризация дворовой территории осуществляется путем натурного обследования такой территории и составления паспорта благоустройства дворовой территории, содержащего инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах благоустройства. Форма паспорта благоустройства дворовой территории утверждается согласно приложению 6 к Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном субъектом Российской Федерации и содержащимся в государственной программе области.

Целью мероприятия 1.2. «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий» является создание условий для вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках выполнения работ по благоустройству с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций, а также выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций.

Целью основного мероприятия 2 «Благоустройство общественных территорий» является повышение уровня благоустройства общественных территорий. В рамках данного мероприятия предусматриваются субсидии городу в целях выполнения работ по благоустройству общественных территорий - выполнения работ на объектах капитального строительства в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии, заключенными между главными распорядителями бюджетных средств и органом местного самоуправления муниципального образования области - получателем субсидии, в объемах, не превышающих лимиты бюджетных обязательств.

Целью мероприятия 2.1. «Инвентаризация общественных территорий» является проведение инвентаризации общественных территорий в целях формирования адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов. Инвентаризация общественной территории осуществляется путем натурного обследования такой территории и составления паспорта благоустройства общественной территории, содержащего инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах благоустройства. Форма паспорта благоустройства общественной территории утверждается согласно приложению 7 к Программе

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном субъектом Российской Федерации и содержащемся в государственной программе области.

Целью мероприятия 2.2. «Реализация проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций» является создание условий для вовлечения граждан и организаций в реализацию проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, а также создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий.

Целью мероприятия 2.3. «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» является оценка общего состояния городской среды на территории данного муниципального образования области, оценка целесообразности затрат на отдельные проекты и возможную реакцию населения на их реализацию.

Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства» предусматривает мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (цифровизация городского хозяйства) из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми приказом № 235/пр от 24.04.2019 Минстроя России в рамках реализации ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». В соответствии с заключенным Соглашением между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Департаментом строительства Вологодской области и муниципальным образованием «Город Череповец», утвержденной дорожной картой, реализуется пилотный проект по внедрению передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в сфере городского хозяйства и иных мероприятий на территории муниципального образования «Город Череповец»

Целью основного мероприятия 5 «Реализация проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» (до 01.01.2021 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды») является реализация до конца 2020, 2021 гг проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в соответствии с Правилами предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам  муниципальных  образований  области  на  реализацию  проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденных государственной программой Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы». Выполнение мероприятий проекта, предусмотрено утвержденным Минстроем России графиком, включающим, в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу.

Перечень основных мероприятий (мероприятий) Программы представлен в приложении 2 к Программе.

В состав мероприятий по инвентаризации благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения включаются:

- натурное обследование территории земельного участка, внешнего вида фасадов домов, ограждений;

- разработка паспортов благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории города по итогам проведения инвентаризации благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. Форма паспорта благоустройства утверждена приложением 8 к Программе.

- заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории города Череповца;

Порядок проведения инвентаризации благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения инвентаризации, определяется в государственной программе области.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, предусматривает минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий города.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

ремонт дворовых проездов,

ремонт тротуаров,

обустройство автомобильных парковок,

обустройство пешеходных дорожек;

обустройство ливневой канализации,

обеспечение освещения дворовых территорий,

установку скамеек, урн.

Расходные обязательства области по предоставлению субсидий из бюджета области в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий определен исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой области и включает в себя:

озеленение территорий,

обустройство площадок для выгула животных,

оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (детские и (или) спортивные площадки);

установку малых архитектурных форм.

При этом расходные обязательства области по предоставлению субсидий из бюджета области в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № [106](http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-09.02.2019-N-106/) «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Кроме того, государственной программой области для муниципальных образований определены форма и доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

Формой трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованных лиц), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, является - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;

охрана объекта;

предоставление строительных материалов, техники;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;

озеленение территории (посадка деревьев);

охрана объекта;

предоставление строительных материалов, техники;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Трудовое участие заинтересованных организаций в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут представлены отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету рекомендуется представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Программой предусматривается формирование и реализация мероприятий по вовлечению граждан и организаций в реализацию проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, выполненных с их участием.

К выполнению работ по благоустройству дворовых территорий предусматривается возможность привлечения студенческих строительных отрядов.

Порядком, регламентирующим организацию мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018 - 2024 годы, в качестве критерия отбора предусматривается финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении как минимального, так и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме привлечения средств заинтересованных лиц для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий.

В целях определения текущего состояния уровня благоустройства дворовых территорий города в соответствии с установленными требованиями и порядками проведена инвентаризация дворовых территорий города. По итогам проведения инвентаризации сформирован Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов (таблица 2). Перечень дополняется в соответствии с Порядком, регламентирующим организацию мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018 - 2024 годы.

Таблица 2

| №  п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | ул. Архангельская, 3 |
| 2 | ул. Архангельская, 3а |
| 3 | ул. Сталеваров, 42 |
| 4 | ул. Белинского, 39 |
| 5 | ул. Белинского, 43 |
| 6 | пр-кт. Победы, 82 |
| 7 | ул. Молодежная, 16 |
| 8 | ул. Пионерская, 19б |
| 9 | ул. Гоголя, 10 |
| 10 | пр-кт. Победы, 131 |
| 11 | ул. Пионерская, 23в |
| 12 | ул. Химиков, 18 |
| 13 | ул. Ленина, 129а |
| 14 | ул. Набережная, 27 |
| 15 | ул. Гоголя, 18 |
| 16 | ул. Первомайская, 3а |
| 17 | ул. Краснодонцев, 112 |
| 18 | ул. Весенняя, 7 |
| 19 | ул. Весенняя, 1а |
| 20 | ул. Сталеваров, 76/9 |
| 21 | ул. Весенняя, 5 |
| 22 | ул. Комсомольская, 27 |
| 23 | ул. Юбилейная, 45а |
| 24 | ул. Архангельская, 104 |
| 25 | ул. Краснодонцев, 11 |
| 26 | ул. Гагарина, 33 |
| 27 | ул. Гагарина, 35 |
| 28 | ул. Гагарина, 37 |
| 29 | ул. Металлургов, 29 |
| 30 | ул. Боршодская, 30 |
| 31 | ул. Наседкина, 11 |
| 32 | Советский пр-кт., 110 |
| 33 | ул. Краснодонцев, 72 |
| 34 | ул. Первомайская, 19 |
| 35 | ул. Леднева, 21 |
| 36 | ул. Леднева, 1 |
| 37 | ул. К. Беляева, 15 |
| 38 | ул. Наседкина, 5 |
| 39 | ул. Наседкина, 3 |
| 40 | ул. Моченкова, 4 |
| 41 | ул. Пионерская, 22 |
| 42 | ул. Моченкова, 8 |
| 43 | ул. Ветеранов, 24 |
| 44 | ул. Ветеранов, 26 |
| 45 | ул. К. Белова, 41 |
| 46 | ул. Олимпийская, 3 |
| 47 | ул. Тимохина, 4 |
| 48 | ул. Архангельская, 74 |
| 49 | ул. Ленина, 90 |
| 50 | ул. Металлургов, 4 |
| 51 | ул. Набережная, 45 |
| 52 | ул. Моченкова, 12 |
| 53 | ул. Химиков, 22а |
| 54 | ул. Ленина, 26 |
| 55 | ул. Набережная, 19 |
| 56 | ул. Первомайская, 3 |
| 57 | ул. Первомайская, 36 |
| 58 | ул. Первомайская, 38 |
| 59 | ул. Боршодская, 14 |
| 60 | пр-кт. Победы, 194 |
| 61 | ул. Гоголя, 29 |
| 62 | ул. Ветеранов, 4 |
| 63 | Шекснинский пр-кт.,11 |
| 64 | Шекснинский пр-кт.,13 |
| 65 | ул. Мира, 23б |
| 66 | ул. Краснодонцев, 52 |
| 67 | ул. Краснодонцев, 58 |
| 68 | ул. Пионерская, 19а |
| 69 | ул. Ленина, 107 |
| 70 | ул. Тимохина, 10 |
| 71 | ул. Тимохина, 12 |
| 72 | ул. Тимохина, 14 |
| 73 | ул. Тимохина, 16 |
| 74 | ул. К. Беляева, 80 |
| 75 | ул. К. Беляева, 92 |
| 76 | ул. Краснодонцев, 47 |
| 77 | ул. Первомайская, 26 |
| 78 | ул. Ленина, 113 |
| 79 | ул. Белинского, 41 |
| 80 | ул. К. Беляева, 82 |
| 81 | ул. К. Беляева, 84 |
| 82 | ул. К. Беляева, 86 |
| 83 | ул. К. Беляева, 90 |
| 84 | ул. К. Беляева, 88 |
| 85 | ул. Пионерская, 27 |
| 86 | ул. Краснодонцев, 49 |
| 87 | ул. К. Беляева, 73 |
| 88 | ул. К. Беляева, 53 |
| 89 | ул. К. Беляева, 44 |
| 90 | ул. К. Беляева, 44а |
| 91 | пр-кт. Победы, 181 |
| 92 | пр-кт. Победы, 181а |
| 93 | ул. Юбилейная, 42 |
| 94 | ул. Юбилейная, 40 |
| 95 | ул. Юбилейная, 38 |
| 96 | ул. Юбилейная, 44 |
| 97 | Октябрьский пр-кт., 45 |
| 98 | ул. Первомайская, 46 |
| 99 | ул. Химиков, 12 |
| 100 | пр-кт. Победы, 74 |
| 101 | Октябрьский пр-кт., 52 |
| 102 | ул. Ленина, 98 г |
| 103 | ул. Набережная, 51 |
| 104 | ул. Чкалова, 18 |
| 105 | ул. Чкалова, 20 |
| 106 | ул. К. Беляева, 53а |
| 107 | ул. Архангельская, 5 |
| 108 | ул. Архангельская, 5а |
| 109 | ул. К. Белова, 15 |
| 110 | ул. Гоголя, 38 |
| 111 | ул. Химиков, 32 |
| 112 | пр-кт. Победы, 169 |
| 113 | ул. Краснодонцев, 27 |
| 114 | ул. Наседкина, 12 |
| 115 | ул. Металлургов, 33 |
| 116 | пр-кт. Победы, 185 |
| 117 | пр-кт. Луначарского, 18 |
| 118 | ул. К. Беляева, 23 |
| 119 | пр-кт. Победы, 167 |
| 120 | ул. Юбилейная, 28 |
| 121 | ул. Гоголя, 32 |
| 122 | пр-кт. Победы, 61 |
| 123 | Советский пр-кт., 98 |
| 124 | Советский пр-кт., 102 |
| 125 | пр-кт. Победы, 125 |
| 126 | пр-кт. Победы, 129 |
| 127 | пр-кт. Победы, 78 |
| 128 | ул. К. Беляева, 43 |
| 129 | ул. К. Белова, 35б |
| 130 | ул. К. Белова, 35в |
| 131 | Северное шоссе, 37 |
| 132 | Северное шоссе, 35 |
| 133 | ул. Боршодская, 32 |
| 134 | ул. Архангельская, 76 |
| 135 | ул. Ленина, 149 |
| 136 | пр-кт. Строителей, 13 |
| 137 | пр-кт. Строителей, 15 |
| 138 | ул. К. Беляева, 12 |
| 139 | ул. Вологодская, 26 |
| 140 | ул. Архангельская, 72 |
| 141 | ул. Юбилейная, 15 |
| 142 | ул. Юбилейная, 15а |
| 143 | ул. Первомайская, 15 |
| 144 | ул. Красная, 24 |
| 145 | ул. Комсомольская, 29 |
| 146 | ул. Боршодская, 18 |
| 147 | ул. Боршодская, 22 |
| 148 | ул. Красная, 1А |
| 149 | ул. Гоголя, 12 |
| 150 | ул. К. Беляева, 3 |
| 151 | ул. К. Беляева, 7 |
| 152 | ул. Краснодонцев, 62 |
| 153 | ул. Ленина, 130 |
| 154 | ул. Ленина, 134 |
| 155 | ул. Новая Школьная, 1 |
| 156 | ул. Центральная, 11 |
| 157 | ул. Центральная, 17 |
| 158 | ул. Центральная, 9а |
| 159 | пр-кт Победы, 136 |
| 160 | ул. Красная, 20 |
| 161 | ул. К. Беляева, 17 |
| 162 | ул. Набережная, 47 |
| 163 | ул. Наседкина, 2 |
| 164 | пр-кт Победы, 117 |
| 165 | пр-кт Победы, 126 |
| 166 | ул. Химиков, 26а |
| 167 | ул. Городецкая, 16 |
| 168 | Октябрьский пр-кт, 39 |
| 169 | Октябрьский пр-кт, 43 |
| 170 | ул. Ленина, 136 |
| 171 | ул. Гоголя, 6 |
| 172 | ул. Гоголя, 8 |
| 173 | ул. Гоголя, 33а |
| 174 | пр-кт Победы, 63 |
| 175 | пр-кт Победы, 67 |
| 176 | пр-кт Победы, 94 |
| 177 | Северное шоссе, 17 |
| 178 | Северное шоссе, 21 |
| 179 | Северное шоссе, 33 |
| 180 | ул. Первомайская, 18 |
| 181 | ул. Первомайская, 56 |
| 182 | ул. Архангельская, 100 |
| 183 | пр-кт Победы, 146 |
| 184 | ул. Юбилейная, 36 |
| 185 | ул. Металлургов, 8 |
| 186 | ул. Весенняя, 3 |
| 187 | ул. К. Беляева, 11 |
| 188 | ул. Металлургов, 2 |
| 189 | ул. Спортивная, 4 |
| 190 | ул. Моченкова, 26 |
| 191 | ул. Моченкова, 14 |
| 192 | ул. Моченкова, 18 |
| 193 | ул. Пионерская, 17а |
| 194 | ул. Наседкина, 22 |
| 195 | ул. Любецкая, 33 |
| 196 | ул. Любецкая, 31/22 |
| 197 | ул. Ленина, 159А |
| 198 | пр-кт Победы, 137 |
| 199 | пр-кт Победы, 81 |
| 200 | пр-кт Победы, 152 |
| 201 | ул. К. Беляева, 53б |
| 202 | ул. Юбилейная, 17 |
| 203 | ул. Юбилейная, 17а |
| 204 | ул. Ломоносова, 51 |
| 205 | Московский пр-кт, 48 |
| 206 | ул. Ленина, 36 |
| 207 | ул. Молодежная, 21 |
| 208 | ул. Ломоносова, 12а |
| 209 | пр-кт Победы, 75 |
| 210 | пр-кт Победы, 134 |
| 211 | ул. К. Белова, 45 |
| 212 | ул. К. Белова, 49а |
| 213 | ул. Металлургов, 6 |
| 214 | ул. Металлургов, 4а |
| 215 | ул. Вологодская, 11 |
| 216 | ул. Юбилейная, 30 |
| 217 | ул. Пионерская, 21 |
| 218 | Октябрьский пр-кт, 50 |
| 219 | ул. Ленина, 109 |
| 220 | Северное шоссе, 19 |
| 221 | ул. К. Беляева, 13 |
| 222 | ул. Партизана Окинина, 1 |
| 223 | ул. Партизана Окинина, 3 |
| 224 | пр-кт Победы, 161 |
| 225 | Октябрьский пр-кт, 48 |
| 226 | пр-кт Победы, 24 |
| 227 | пр-кт Победы, 26 |
| 228 | ул. Ленина, 121 |
| 229 | ул. К. Беляева, 34 |
| 230 | ул. К. Беляева, 36 |
| 231 | ул. Остинская, 5 |
| 232 | ул. Остинская, 7 |
| 233 | ул. Остинская, 9 |
| 234 | ул. К. Белова, 3 |
| 235 | ул. Архангельская, 36 |
| 236 | ул. Архангельская, 40 |
| 237 | ул. Архангельская, 13 |
| 238 | ул. Архангельская, 13б |
| 239 | ул. Жукова, 3 |
| 240 | ул. К. Беляева, 55 |
| 241 | ул. К. Беляева, 8 |
| 242 | ул. Красная, 1 |
| 243 | ул. М. Горького, 51 |
| 244 | ул. М. Горького, 53 |
| 245 | ул. М. Горького, 83 |
| 246 | ул. М. Горького, 83а |
| 247 | ул. Мира, 21а |
| 248 | ул. Наседкина, 14 |
| 249 | пр-кт Победы, 84 |
| 250 | пр-кт Победы, 142 |
| 251 | пр-кт Победы, 144 |
| 252 | пр-кт Победы, 156 |
| 253 | пр-кт Победы, 168 |
| 254 | ул. Рыбинская, 28 |
| 255 | Северное шоссе, 29 |
| 256 | Шекснинский пр-кт, 31 |
| 257 | Шекснинский пр-кт, 43 |
| 258 | пр-кт Строителей, 21 |
| 259 | ул. Архангельская, 13а |
| 260 | ул. Архангельская, 17 |
| 261 | ул. Краснодонцев, 26а |
| 262 | ул. Любецкая, 5 |
| 263 | ул. Любецкая, 9 |
| 264 | ул. Наседкина, 4 |
| 265 | ул. Первомайская, 24 |
| 266 | пр-кт Победы, 86 |
| 267 | Шекснинский пр-кт, 41 |
| 268 | пр-кт Победы, 158 |
| 269 | пр-кт Победы, 139 |
| 270 | пр-кт Шекснинский, 27 |
| 271 | пр-кт.Шекснинский, 29 |
| 272 | ул. Гоголя, 24 |
| 273 | ул. Архангельская, 17а |
| 274 | пр-кт Победы, 122 |
| 275 | ул. Ломоносова, 4 |
| 276 | ул. Ломоносова, 6 |
| 277 | ул. Ломоносова, 8а |
| 278 | ул. Ломоносова, 12 |
| 279 | ул. Парковая, 28 |
| 280 | пр-кт Строителей, 3а |
| 281 | пр-кт Строителей, 7а |
| 282 | пр-кт Строителей, 1 |
| 283 | пр-кт Строителей, 3 |
| 284 | пр-кт Строителей, 7 |
| 285 | ул. Металлургов, 15а |
| 286 | ул. Металлургов, 17 |
| 287 | ул. Гоголя, 28 |
| 288 | ул. Металлургов, 17а |
| 289 | ул. Комсомольская, 25 |
| 290 | пр-кт Луначарского, 56 |
| 291 | ул. Беляева, 39 |
| 292 | ул. Металлургов, 65 |
| 293 | ул. Юбилейная, 48 |
| 294 | ул. Ветеранов, 2 |
| 295 | ул. Городецкая, 26 |
| 296 | ул. Первомайская, 50 |
| 297 | ул. Первомайская, 52 |
| 298 | ул. Мамлеева, 3 |
| 299 | ул. Парковая, 12 |
| 300 | ул. Парковая, 8а |
| 301 | ул. Металлургов, 35 |
| 302 | ул. Чкалова, 22 |
| 303 | ул. Чкалова, 24 |
| 304 | ул. Любецкая, 15 |
| 305 | ул. Любецкая, 27 |
| 306 | ул. Гоголя, 22 |
| 307 | ул. Гоголя, 13 |
| 308 | ул. Металлургов, 15 |
| 309 | б. Доменщиков, 47 |
| 310 | Октябрьский пр-кт, 69 |
| 311 | ул. Любецкая, 37 |
| 312 | ул. Любецкая, 37/29 |
| 313 | ул. Любецкая, 41 |
| 314 | ул. Наседкина, 29 |
| 315 | пр-кт Победы, 102 |
| 316 | пр-кт Победы, 130 |
| 317 | ул. Архангельская,17б |
| 318 | ул. К. Белова, 47 |
| 319 | ул. Краснодонцев, 64 |
| 320 | ул. Первомайская, 60 |
| 321 | ул. Архангельская, 9 |
| 322 | ул. Архангельская, 9а |
| 323 | Клубный пр-д, 17 |
| 324 | ул. Любецкая, 43 |
| 325 | пр-кт Строителей, 5 |
| 326 | Северное шоссе, 39 |
| 327 | пр-кт Победы, 159 |
| 328 | ул. Батюшкова, 12а |
| 329 | ул. Ветеранов, 22 |
| 330 | ул. Ленина, 155а |
| 331 | ул. Первомайская, 42 |
| 332 | пр-кт Победы, 123 |
| 333 | ул. Милютина, 9 |
| 334 | ул. Батюшкова, 12 |
| 335 | пр-кт Победы, 104 |
| 336 | ул. Вологодская, 4 |
| 337 | пр-кт Октябрьский, 85 |
| 338 | пр-кт Октябрьский, 87 |
| 339 | пр-кт Октябрьский, 89 |
| 340 | ул. К. Беляева, 4 |
| 341 | ул. Ленина, 3 |
| 342 | ул. Молодежная, 7 |
| 343 | ул. Моченкова, 14а |
| 344 | ул. Пионерская, 19в |
| 345 | ул. Спортивная, 6 |
| 356 | ул. Спортивная, 8 |
| 347 | ул. Спортивная, 10 |
| 348 | ул. К. Беляева, 19 |
| 349 | ул. Краснодонцев, д. 60 |
| 350 | пр-кт Победы, д. 132 |
| 351 | ул. Архангельская, д. 64 |
| 352 | ул. Ленина, д. 105 |
| 353 | пр-кт Победы, д. 112 |
| 354 | ул. Ветеранов, д. 20 |
| 355 | ул. Красная, д. 32/1 |

Дворовые территории многоквартирных домов включаются в вышеуказанный адресный перечень дворовых территорий в порядке поступления заявок (предложений) заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству и по итогам проведения инвентаризация дворовых территорий города.

Очередность благоустройства дворовых территорий, включенных в адресный перечень дворовых территорий, в соответствующем году определяется общественной комиссией на основе балльной оценки критериев в соответствии с Порядком, регламентирующим организацию мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018 - 2024 годы, а также в соответствии с объемом финансирования мероприятий благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденным в настоящей Программе на соответствующий год. В зависимости от объема финансирования формируется перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В целях определения текущего состояния уровня благоустройства общественных территорий, в соответствии с установленными требованиями и порядками проведена инвентаризация таких территорий в городе. По итогам проведения инвентаризации и с учетом решения общественной комиссии сформирован и утвержден Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов (таблица 3).

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Адрес общественной территории |
| 1 | «Площадь МАУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории» |
| 2 | «Парк Победы. Благоустройство территории», ул. Парковая, 8а\*\* |
| 3 | «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» (в том числе проектные и изыскательские работы) |
| 4 | «Кладбище № 1 по адресу: Кирилловское шоссе. Благоустройство»\*\* |
| 5 | «Кладбище № 3 по адресу: Зашекснинский район. Благоустройство»\*\* |
| 6 | «Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской)» |
| 7 | «Сквер ул. Городецкая (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова)» |
| 8 | «Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева»\* |
| 9 | «Сквер у дома № 6 по ул. К. Беляева» |
| 10 | «Сквер по пр-кт. Победы у домов №№ 43,45» |
| 11 | «Сквер по ул. Ветеранов у домов №№ 18,22,26» |
| 12 | «Сквер по улице Вологодской у дома № 3» |
| 13 | «Сквер по бульвару Доменщиков, у дома № 48б» |
| 14 | «Сквер по ул. Моченкова у домов №№ 18,26» |
| 15 | «Сквер по ул. Сталеваров у дома № 49б» |
| 16 | «Территория мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающая территория» (ул. Социалистическая, 22)\*\*\* |
| 17 | «Территория парка культуры и отдыха (Соляной сад), ул.М.Горького, 2»\*\*\* |
| 18 | «Сквер по ул. Годовикова (на участке между МАУ «Ледовый дворец» и МУП «Аквапарк Радужный»). пр-кт Шекснинский, д.4» |
| 19 | «Бульвар Батюшкова, ул.Батюшкова, д.11» |
| 20 | «Сквер по ул. Бабушкина, пл. Строителей, д. 3» |
| 21 | «Красноармейская площадь, Советский пр-кт, д. 99А» |
| 22 | «Сквер по ул. Гагарина», ул. Гагарина, д. 35» |
| 23 | «Площадь Милютина, Советский пр-кт, д. 39» |
| 24 | «Бульвар Доменщиков, ул. Ленина, д. 125» |
| 25 | «Площадь Химиков», пр-кт Победы, д. 100» |
| 26 | «Сквер у ДК Северный, ул. Спортивная, д. 13» |
| 27 | «Сквер Моряков (20 мкр), пр-кт Победы, д. 94» |
| 28 | «Сквер по ул. Остинской, ул.Остинская, д.36А» |
| 29 | «Сквер по Архангельской, ул.Архангельская, д. 46, 62, 68» |
| 30 | «Парк имени 200-летия города Череповца, ул. Леднева, д.1» |
| 31 | «Сквер на Юбилейной-Беляева, ул. Космонавта Беляева, д. 35» |
| 32 | «Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1» |

\*общественная территория, подлежащая благоустройству в период 2018-2024 годов за счет субсидии городу в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии по итогам ежегодного электронного голосования.

\*\* общественная территория, по которой выполнено благоустройство.

\*\*\* общественная территория, подлежащая благоустройству за счет средств федерального бюджета в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Вышеуказанные адресные перечни сформированы, в том числе с учетом мероприятий по обеспечению физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В реализации проектов благоустройства общественных территорий также предполагается участие граждан и заинтересованных организаций.

В соответствии с федеральным законодательством Программой предусматривается условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы

не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий,

не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий,

за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Постановлением Правительства Вологодской области от 28 января 2019 г. № 64 «Об утверждении Порядка проведения органами местного самоуправления муниципальных образований области ежегодного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды» и постановлением мэрии города от 29 декабря 2017 г. № 6471 «О порядке организации и проведения голосования по общественным территориям муниципального образования «Город Череповец» определены порядки голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программ в год, следующий за годом проведения такого голосования.

Ежегодное голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы (далее - голосование по отбору общественных территорий), проводится в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Общественной комиссией по итогам рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Череповец» определены общественные территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2018, 2019 годах, включенные в адресный перечень общественных территорий в рамках реализации настоящей Программы, такие как: «Площадь МАУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории» (1 этап) и «Парк Победы. Благоустройство территории» (2 этап), ул. Парковая, 8а.».

В 2017 году осуществлялся 1 этап благоустройства общественной территории Парк Победы. Благоустройство территории». 1 этап предусматривал устройство лыжероллерной трассы, устройство дорожки для скандинавской ходьбы, пешеходных дорожек, тротуара, частичное наружное освещение, а также устройство покрытия тропы здоровья, благоустройство газонов, снос и корчевка зеленых насаждений.

В 2018 году во 2 этап благоустройства территории «Парк Победы. Благоустройство территории» вошли работы по наружному освещению лыжероллерной трассы, наружному освещению и видеонаблюдению тропы здоровья, восстановлению благоустройства, благоустройству дорожки для скандинавской ходьбы, озеленению и плиточному покрытию тротуару и другие работы по благоустройству территории.

Также, в 2018 году было предусмотрено выполнение первой части 1 этапа благоустройства общественной территории «Площадь МАУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории», а именно работы по устройству инженерных сетей, восстановление благоустройства у фонтана, начало разработки проектно-сметной документации на работы завершения 1 этапа работ по благоустройству общественной территории «Площадь МАУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории». 1 этап работ включает благоустройство северной стороны площади.

Общественной комиссией по итогам рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий определены общественные территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, включенные в адресный перечень общественных территорий в рамках реализации настоящей Программы.

Так, были признаны победителями голосования, набравшие по итогам электронного голосования наибольшее количество голосов, исходя из предоставленного объема бюджетных средств на соответствующий финансовый год и подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году следующие общественные территории:

- Набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста (1 этап). В рамках 1 этапа предусматривались работы по разработке проектно-сметной документации на благоустройство, изыскательские работы, проведение государственной экспертизы сметной документации, археологические раскопки, разведки, и начало благоустройства данной территории (2019-2020гг). В рамках 2 этапа планируется продолжение благоустройства.

- Площадь МАУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории (1 этап, часть 2). В том числе это окончание разработки проектно-сметной документации на работы завершения 1 этапа благоустройства, а также продолжение благоустройства - вторая часть 1 этапа благоустройства общественной территории «Площадь МАУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Продолжение работ по благоустройству данной территории планируется выполнить за счет внебюджетных источников;

- Парк Победы. Благоустройство территории» (3 этап), ул. Парковая, 8а. В том числе: организация видеонаблюдения (2 очередь), создание экспозиций, работы по благоустройству зон парка;

- Кладбище № 1 по адресу: Кирилловское шоссе. Ремонт входной группы, Памятника участникам блокады Ленинграда и другие работы по благоустройству;

- Кладбище № 3 по адресу: Зашекснинский район. Ремонт входной группы, ремонт туалетов, устройство контейнерной площадки и другие работы по благоустройству;

- 10 скверов.

Общественной комиссией по итогам голосования по отбору общественных территорий определена общественная территория, подлежащая благоустройству в 2021 году в рамках реализации Программы, это - «Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева».

Территория мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающая территория» (ул. Социалистическая, 22) благоустроена в 2019-2020 годах за счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Череповец» - победителю в 2019 году Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды реализуется проект «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории», а также средств городского бюджета. Реализация проекта осуществлена в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию проекта муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Территория парка культуры и отдыха (Соляной сад), ул. М. Горького, 2, будет благоустраиваться в 2021 году за счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Череповец» - победителю в 2020 году Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды реализуется проект «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце», а также средств областного и городского бюджета. Реализация проекта осуществляется в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию проекта муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории города Череповца, определен и включен в Программу по итогам проведенной инвентаризации в порядке, установленном в государственной программе субъекта Российской Федерации (приложение 5 к Программе).

Программа реализуется при условии проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ) с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения города и доведении лимитов финансирования из бюджетов вышестоящего уровня.

На дворовых и общественных территориях города, благоустраиваемых в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» предусматривается размещение информационных щитов. Информационные щиты изготавливаются по макету, разработанному Минстроем России.

Во всех материалах информационного характера (интервью, комментарии, пресс-релизы, брошюры и т.д.) указывается отношение реализуемых мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий к федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Муниципальным образованием «Город Череповец» обеспечивается:

обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Программы и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

проведение общественных обсуждений проектов Программы, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования проекта Программы), в том числе при внесении в нее изменений;

размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии.

В перечень видов работ, которые подлежат выполнению в рамках Программы с целью реализации мероприятий для формирования доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения могут быть включены:

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях;

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;

- зона с установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями;

- оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;

- парковочные места на придомовых территориях;

- устройство тактильной плитки для слабовидящих граждан;

- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию).

Применение программного метода позволит осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий в городе Череповце с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, включенных в минимальный и дополнительный перечень, по благоустройству дворовых территорий города;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города.

Муниципальное образование «Город Череповец» оставляет за собой следующие права:

- право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 (далее - межведомственная комиссия) в порядке, установленном такой комиссией;

- право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

В целях проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, благоустройство дворовых территорий которых софинансируется из областного бюджета, предусматриваются следующие мероприятия:

1) подготовка и утверждение проекта межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома);

2) проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков);

3) предоставление в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав (далее - орган регистрации прав) прав документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).

Ответственный исполнитель и соисполнители по каждому отдельному мероприятию несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Реализация Программы предусматривается на период 2018-2024 годы.

Перечень основных мероприятий (мероприятий) Программы очередного финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы отчетного финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

**5. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Программы**

Государственной программой области предусмотрено участие собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий. Так, заинтересованные лица могут участвовать в реализации Программы, в которой также предусматривается трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на основании действующего законодательства в сфере реализации Программы. Иные лица и организации могут участвовать в реализации Программы на основании действующего законодательства.

Государственные внебюджетные фонды, общественные и научные организации в реализации Программы участия не принимают.

# 6. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых на реализацию Программы за счет всех источников финансирования на каждый год реализации Программы. Сведения о софинансировании Программы

# за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

Объемы финансового обеспечения Программы на 2018-2024 годы определяются в соответствии с доведенными лимитами финансирования.

Реализация Программы осуществляется за счет средств городского, областного и федерального бюджетов, выделяемых на основные мероприятия Программы.

Информация по финансовому обеспечению Программы за счет всех источников представлена в приложении 4 к Программе.

Распределение объемов финансового обеспечения по годам представлено в нижерасположенной таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Сумма, тыс. руб. | В том числе, тыс. руб. | | |
| городского  бюджета | федерального бюджета | областного бюджета |
| 2018 | 162 129,6 | 27 021,6 | 85 616,6 | 49 491,4 |
| 2019 | 287 785,122 | 38 964,187 | 199 618,460 | 49 202,475 |
| 2020 | 254 397,3 | 40 587,6 | 150 698,7 | 63 111,0 |
| 2021 | 295 393,8 | 44 010,5 | 172 428,5 | 78 954,8 |
| 2022 | 157 279,5 | 26 213,3 | 125 246,3 | 5 819,9 |
| 2023 | 157 279,4 | 26 213,3 | 125 246,3 | 5 819,8 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета**

**(с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета,**

**основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм,**

**а также по годам реализации муниципальной программы)**

**и при необходимости – других источников финансирования**

Информация по финансовому обеспечению Программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы представлена в приложении 3 к Программе.

Распределение объемов финансового обеспечения за счет средств городского бюджета по годам представлено в нижерасположенной таблице.

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Сумма за счет средств городского бюджета, тыс. руб. |
| 2018 | 27 021,6 |
| 2019 | 38 964,187 |
| 2020 | 40 587,6 |
| 2021 | 44 010,5 |
| 2022 | 26 213,3 |
| 2023 | 26 213,3 |
| 2024 | 0,0 |

**8. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)**

Расчет значений целевых показателей, достижение которых обеспечивается в результате реализации настоящей Программы, осуществляется следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование целевого показателя (индикатора) | - | «Количество благоустроенных дворовых территорий» |
|  | Единицы измерения | - | ед. |
|  | Определение (характеристика) содержания показателя | - | количество благоустроенных дворовых территорий в год.  Под дворовой территорией понимается  совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам города. |
|  | Алгоритм (механизм) расчета показателя | - | Бдт- фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий |
|  | Источник данных для расчета значения показателя (индикатора) |  | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. |
|  | Периодичность сбора данных и вид временной характеристики | - | Ежеквартально, показатель на дату. |
| 2. | Наименование целевого показателя (индикатора) | - | «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» |
|  | Единицы измерения | - | % |
|  | Определение (характеристика) содержания показателя | - | выраженное в %, отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий (к базовому периоду 2017 года -1774 ед) |
|  | Алгоритм (механизм) расчета показателя | - | Дбд = (Бдт1+Бдт2+Бдт3+Бдт4+Бдт5+Бдт6+Бдт7+ Бдт8/ Кдт) \* 100%, где  Дбд - значение показателя;  Бдт1 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2017 год, ед.;  Бдт2 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2018 год, ед.;  Бдт3 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2019 год, ед.;  Бдт4 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2020 год, ед.;  Бдт5 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2021 год, ед.;  Бдт6 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2022 год, ед.;  Бдт7 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2023 год, ед.;  Бдт8 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2024 год, ед.;  Кдт - общее количество дворовых территорий (к базовому периоду 2017 года -1774 ед), ед. |
|  | Источник данных для расчета значения показателя (индикатора) |  | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благо-устройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан |
|  | Периодичность сбора данных и вид временной характеристики | - | Ежеквартально, показатель с нарастающим итогом |
| 3. | Наименование целевого показателя (индикатора) | - | «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)» |
|  | Единицы измерения | - | % |
|  | Определение (характеристика) содержания показателя | - | выраженное в %, отношение населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к общей численности населения города. |
|  | Алгоритм (механизм) расчета показателя | - | Днб = (Нбд / Чн) \* 100%, где  Днб - значение показателя;  Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период, чел. (количество благоустроенных дворовых территорий\*среднее число квартир в доме 80 ед.\*среднее число зарегистрированных в квартире 2,7 чел.);  Чн - общая численность населения города постоянная на дату. |
|  | Источник данных для расчета значения показателя (индикатора) |  | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благо-устройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан |
|  | Периодичность сбора данных и вид временной характеристики | - | Ежеквартально, показатель на дату |
| 4. | Наименование целевого показателя (индикатора) | - | «Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий» |
|  | Единицы измерения | - | %. |
|  | Определение (характеристика) содержания показателя | - | выраженное в %, отношение количества дворовых территорий многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территорий, к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов из адресного перечня на отчетный год. |
|  | Алгоритм (механизм) расчета показателя | - | Дту = (Кду / Кд) x 100%, где  Дту - значение показателя;  Кду - количество дворовых территорий многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территорий за отчетный период, ед.;  Кд- общее количество дворовых территорий многоквартирных домов из адресного перечня на отчетный год, ед. |
|  | Источник данных для расчета значения показателя (индикатора) |  | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу |
|  | Периодичность сбора данных и вид временной характеристики | - | Ежеквартально, показатель на дату |
| 5. | Наименование целевого показателя (индикатора) | - | «Количество благоустроенных общественных территорий» |
|  | Единицы измерения | - | ед. |
|  | Определение (характеристика) содержания показателя | - | Фактические данные о количестве благоустроенных (в том числе проектируемых для благоустройства) общественных территорий в год.  Под общественными территориями понимаются территории города соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). |
|  | Алгоритм (механизм) расчета показателя | - | Sб – значение определяется путем суммарного количества благоустроенных (в том числе проектируемых для благоустройства) муниципальных общественных территорий в год. |
|  | Источник данных для расчета значения показателя (индикатора) |  | заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, проектная документация на благоустройство (стадии ПД, РД), муниципальные контракты (в том числе на проектирование), разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР» |
|  | Периодичность сбора данных и вид временной характеристики | - | Ежеквартально, показатель на дату |
| 6. | Наименование целевого показателя (индикатора) | - | «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» |
|  | Единицы измерения | - | % |
|  | Определение (характеристика) содержания показателя | - | выраженное в %, отношение количества благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий к общему количеству общественных территорий. |
|  | Алгоритм (механизм) расчета показателя | - | Дбт = (Бмт1+Бмт2+Бмт3+Бмт4+Бмт5+Бмт6+ Бмт7+ Бмт8 / Кт) x 100%, где  Дбт - значение показателя;  Бмт1 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2017 год, ед.;  Бмт2 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2018 год, ед.;  Бмт3 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2019 год, ед.;  Бмт4 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2020 год, ед.;  Бмт5 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2021 год, ед.;  Бмт6 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2022 год, ед.;  Бмт7 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2023 год, ед.;  Бмт8 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2024 год, ед.;  Кт - общее количество общественных (проектируемых для благоустройства) территорий, ед. |
|  | Источник данных для расчета значения показателя (индикатора) | - | заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, проектные документации на благоустройство (стадии ПД, РД), муниципальные контракты, разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР» |
|  | Периодичность сбора данных и вид временной характеристики | - | Ежеквартально, показатель с нарастающим итогом. |
| 7. | Наименование целевого показателя (индикатора) | - | «Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций» |
|  | Единицы измерения | - | ед. |
|  | Определение (характеристика) содержания показателя | - | количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций. |
|  | Алгоритм (механизм) расчета показателя | - | фактические данные о количестве проектов благоустройства общественных территории, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций |
|  | Источник данных для расчета значения показателя (индикатора) |  | заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, отчетность по благоустройству общественных территорий, формируемая ответственным исполнителем Программы, согласно представленным данным соисполнителями Программы |
|  | Периодичность сбора данных и вид временной характеристики | - | Ежеквартально, показатель на дату |
| 8. | Наименование целевого показателя (индикатора) | - | «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» |
|  | Единицы измерения | - | % |
|  | Определение (характеристика) содержания показателя | - | выраженное в %, отношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству жителей города старше 14 лет, проживающих в городе. |
|  | Алгоритм (механизм) расчета показателя | - | Дгу = (Кгу / Кг) x 100%, где  Дгу - значение показателя;  Кгу - количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в отчетном году;  Кг - общему количеству жителей города старше 14 лет, проживающих в городе. |
|  | Источник данных для расчета значения показателя (индикатора) |  | данные голосования в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 29.12.2017 №6471, официальные данные Вологодастата. |
|  | Периодичность сбора данных и вид временной характеристики | - | Ежегодно, показатель за год |
| 9. | Наименование целевого показателя (индикатора) | - | «Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» |
|  | Единицы измерения | - | ед. |
|  | Определение (характеристика) содержания показателя | - | количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. |
|  | Алгоритм (механизм) расчета показателя | - | фактические данные о количестве реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды |
|  | Источник данных для расчета значения показателя (индикатора) | - | отчетность по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях области, формируемая Департаментом строительства области |
|  | Периодичность сбора данных и вид временной характеристики | - | Ежегодно, показатель на дату |

**9. Методика оценки эффективности Программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Пэф =* | *n*  *SUM Пi*  *i=1* | *,* где |
| *n* |

Пэф – показатель эффективности реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того целевого показателя Программы, %,

n – количество целевых показателей Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95 % и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95 %, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как низкий.

Степень достижения i-того целевого показателя Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный период по формуле:

Пi = Пфi/Пплi х 100% - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений - где:

Пфi – фактическое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения),

Пплi – плановое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того целевого показателя Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение i-того целевого показателя Программы;

95 % и более – эффективное выполнение i-того целевого показателя Программы.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов за счет средств вышестоящих и городского бюджетов на обеспечение реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ равно 95% и выше.

Приложение 1

к Программе

ИНФОРМАЦИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального

образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы и их значениях

| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя | | | | | | | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018  год | 2019  год | 2020 \*  год | 2021\*  год | 2022\*  год | 2023\*  год | 2024\*  год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 51 | 65 | 54 | 79 | 0 | 53 | 53 | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)  Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 6,4 | 10,0 | 13,1 | 17,6 | 17,6 | 20,6 | 23,6 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества нуждающихся в  благоустройстве  Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 3,5 | 4,4 | 3,7 | 5,4 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)  Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 9,5 | 16,2 | 17,4 | 18,8 | 20,3 | 21,7 | 23,2 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)  Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 0 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 9 | Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)  Оценка горожанами комфортности проживания в городе |

\* Значения целевых показателей (индикаторов) программы будут уточняться

Приложение 2

к Программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального

образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы

| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный  результат  (краткое описание) | Последствия нереализации  основного мероприятия | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| **1** | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы.  Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 2018 | 2024 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий не менее чем на 74,4 % к 2024 году | Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение технического состояния дворовых территорий, снижение оценки горожанами комфортности проживания в городе, снижение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества нуждающихся в благоустройстве | Показатели 1-3  Программы |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. Инвентаризация дворовых территорий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление административных отношений мэрии | 2018 | 2024 | Подготовлен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годы | Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение технического состояния дворовых территорий, невозможность определения физического состояния дворовой территории и необходимости ее благоустройства, снижение оценки горожанами комфортности проживания в городе | Показатели 1-3  Программы |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 2018 | 2024 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города путем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций | Отсутствия участия граждан и заинтересованных организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий | Показатели 4,7  Программы |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 2018 | 2024 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий не менее чем на 59% к 2024 году | Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение внешнего облика города, технического состояния общественных территорий, снижение оценки горожанами комфортности проживания в городе | Показатели 5-6  Программы |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Инвентаризация общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 2018 | 2024 | Подготовлен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годы | Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение внешнего облика города, технического состояния общественных территорий, невозможность определения физического состояния общественных территорий и необходимости ее благоустройства, снижение оценки горожанами комфортности проживания в городе | Показатели 5-7  Программы |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 2018 | 2024 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города путем голосования и выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций | Отсутствия участия граждан и заинтересованных организаций в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий | Показатели 7, 8  Программы |
| 1.2.3. | Мероприятие 2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Комитет по управлению имуществом города, управление админи-стративных отношений мэрии | 2018 | 2024 | Оценка общего состояния городской среды на территории города, целесообразности затрат на отдельные проекты | Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение общего состояния городской среды на территории города, снижение целесообразности затрат на отдельные проекты и возможной реакции населения на их реализацию, снижение оценки горожанами комфортности проживания в городе | Результат Программы «Повышение уровня благоустройства территорий города» |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Комитет по управлению имуще-ством горо-да (МКУ «УКСиР»), департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (МКУ «САТ») | 2019 | 2021 | Реализованные мероприятия по цифровизации городского хозяйства, в т.ч.: в 2020 г. «Создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники» и «Сети наружного освещения (Благоустройство)»; в 2021 г. «Создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам» | Нарушение условий соглашения о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории города Череповца, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Департаментом строительства Вологодской области и муниципальным образованием «Город Череповец» | Показатель 7  Программы |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Реализация проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды \*\*\*\*\* | Комитет по управлению имуще-ством горо-да (МКУ «УКСиР») | 2019 | 2021 | Реализованный к концу 2020 года проект, победивший во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории».  Реализованный к концу 2021 года проект, победивший во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Соляной сад»: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» (1 этап) | Нарушение условий соглашения с Департаментом строительства области, ухудшение внешнего облика города, снижение оценки горожанами комфортности проживания в городе | Показатели 5-7  Программы |

\*\*\*\*\* До 01.01.2021 наименование мероприятия - «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

Приложение 3

к Программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального

образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы за счет «собственных» средств городского бюджета

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы.  Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»)\*\*\*\* | **ВСЕГО** | **27 021,6** | **38 964,187** | **40 587,6** | **44 010,5** | **26 213,3** | **26 213,3** | 0,0 |
| **Департамент**  **жилищно-коммунального хозяйства мэрии** | **18 494,4** | **27 976,672** | **20 592,2** | **36 198,0** | **0,0** | 16 666,7 | 0,0 |
| **Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»)** | **8 527,2** | **10 987,515** | **19 995,4** | **7 812,5** | **26 213,3** | 9 546,6 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 18 494,4 | 26 698,757 | 20 330,9 | 36 073,0 | 0,0 | 16 666,7 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1. Инвентаризация дворовых территорий\*\*, \*\*\* | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление административных отношений мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий \*\*\* | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 8 527,2 | 9 943,377 | 10 904,4 | 561,3 | 26 213,3 | 9 546,6 | 0,0 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 1 277,915 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Инвентаризация общественных территорий\*\*, \*\*\* | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций\*\*\* | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения\*\*\* | Управление административных отношений мэрии, Комитет по управлению имуществом города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 1 044,138 | 1 901,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (МКУ «САТ») | 0,0 | 0,0 | 161,3 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Реализация проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды \*\*\*\*\* | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 0,0 | 7 189,7 | 7 251,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* Наименование основного мероприятия с 01.01.2020 г.

\*\* В период подготовки к реализации муниципальной программы (до 1 ноября 2017 года), а также регулярно по мере необходимости, осуществляются мероприятия по инвентаризации общественных и дворовых территорий, которые предполагают проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий в целях формирования адресных перечней всех общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годов.

\*\*\* Финансовое обеспечение мероприятий не предполагается.

\*\*\*\* наименование основного мероприятия до 31.12.2019 «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»)». С 01.01.2020 -  «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»).

\*\*\*\*\* До 01.01.2021 наименование мероприятия - «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

Приложение 4

к Программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы

| №  п/п | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник  ресурсного  обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), год | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы | **всего** | **162 129,6** | **287 785,122** | **254 397,3** | **295 393,8** | **157 279,5** | **157 279,4** | **0,0** |
| городской бюджет | 27 021,6 | 38 964,187 | 40 587,6 | 44 010,5 | 26 213,3 | 26 213,3 | 0,0 |
| областной бюджет | 49 491,4 | 49 202,475 | 63 111,0 | 78 954,8 | 5 819,9 | 5 819,8 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 85 616,6 | 199 618,460 | 150 698,7 | 172 428,5 | 125 246,3 | 125 246,3 | 0,0 |
| 1 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»)\*\*\*\* | **всего** | **162 129,6** | **287 785,122** | **254 397,3** | **295 393,8** | **157 279,5** | **157 279,4** | **0,0** |
| городской бюджет | 27 021,6 | 38 964,187 | 40 587,6 | 44 010,5 | 26 213,3 | 26 213,3 | 0,0 |
| областной бюджет | 49 491,4 | 49 202,475 | 63 111,0 | 78 954,8 | 5 819,9 | 5 819,8 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 85 616,6 | 199 618,460 | 150 698,7 | 172 428,5 | 125 246,3 | 125 246,3 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | всего | 110 966,4 | 160 192,541 | 121 985,2 | 216 438,1 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 18 494,4 | 26 698,757 | 20 330,9 | 36 073,0 | 0,0 | 16 666,7 | 0,0 |
| областной бюджет | 33 873,4 | 33 714,162 | 34 162,9 | 59 812,6 | 0,0 | 3 700,3 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 58 598,6 | 99 779,622 | 67 491,4 | 120 552,5 | 0,0 | 79 633,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1. Инвентаризация дворовых территорий\*\*, \*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий\*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | всего | 51 163,2 | 67 327,754 | 65 426,4 | 3 368,1 | 157 279,5 | 57 279,4 | 0,0 |
| городской бюджет | 8 527,2 | 11 221,292 | 10 904,4 | 561,3 | 26 213,3 | 9 546,6 | 0,0 |
| областной бюджет | 15 618,0 | 14 169,816 | 18 135,1 | 930,8 | 5 819,9 | 2 119,5 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 27 018,0 | 41 936,646 | 36 386,9 | 1 876,0 | 125 246,3 | 45 613,3 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Инвентаризация общественных территорий\*\*, \*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2. Реализация проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций\*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения\*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | всего | 0,0 | 6 264,827 | 12 975,6 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 1 044,138 | 2 162,6 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 1 318,497 | 10 813,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3 902,192 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Реализация проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды\*\*\*\*\* | всего | 0,0 | 54 000,000 | 54 010,1 | 74 962,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 7 189,7 | 7 251,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 711,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 54 000,000 | 46 820,4 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*\* В период подготовки к реализации муниципальной программы (до 1 ноября 2017 года), а также регулярно по мере необходимости, осуществляются мероприятия по инвентаризации общественных и дворовых территорий, которые предполагают проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий в целях формирования адресных перечней всех общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годов.

\*\*\* Финансовое обеспечение мероприятий не предполагается.

\*\*\*\* наименование основного мероприятия до 31.12.2019 «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»)». С 01.01.2020 -  «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»).

\*\*\*\*\* До 01.01.2021 наименование мероприятия - «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

Приложение 5

к Программе

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории города Череповца

(согласно проектной документации застройщика и выданным разрешениям на строительство)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта  недвижимого имущества | Адрес объекта |
| 1 | ООО «МеталлСнабКомпания» | Строение | ул. Семенковская, № 3/6 |
| 2 | Местная религиозная организация православный Приход храма всех святых в земле Вологодской просиявших г. Череповца Вологодской области Череповецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | Здание воскресной школы храма Рождества Христова | ул. Парковая, 1 |
| 3 | ООО «Череповецкий тепличный комплекс «Новый» | Здание Череповецкого тепличного комплекса «Новый» с инженерными коммуникациями | Кирилловское шоссе, 55 |
| 4 | БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» | Здание профессионального училища с пристройкой спортивно-оздоровительного комплекса и строительством гаража | ул. Партизана Окинина, 5 |
| 5 | Местная религиозная организация православного Прихода храма святителя и чудотворца Николая в Северном районе г. Череповца Вологодской области Череповецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | Здание воскресной школы. Храмовый комплекс православного прихода храма святителя и чудотворца Николая в г. Череповце. | ул. Партизана Окинина, 15А, стр. 3 |
| 6 | Местная религиозная организация православного Прихода храма святителя и чудотворца Николая в Северном районе г. Череповца Вологодской области Череповецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | Здание Храмового комплекса православного прихода храма святителя и чудотворца Николая в г. Череповце. АБК с малым храмом | ул. Партизана Окинина, 15А |
| 7 | ООО «СтройГрупп» | Здание средней общеобразовательной школы № 24 в 112 микрорайоне | ул. Монтклер, 12А |
| 8 | Данилов С.А. | Здание гостиницы | Советский пр-кт ., 5 |
| 9 | Шильниковский П.П. | Здание магазина | Кирилловское шоссе, 45 |
| 10 | ООО «Победа» | Здание магазина «Макси» | ул. Архангельская, 70 |
| 11 | Бадоев С.Г. | Торгово-офисное здание | ул. Красная, 1Г |
| 12 | АНО «Духовно-просветительский центр «Преображение» | Здание духовно-просветительского центра | ул. Имени протоиерея  Георгия Трубицына, 1 |
| 13 | Местная религиозная организация православный Приход храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова г. Череповца Вологодской области Череповецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат» | Здание Храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова | ул. Олимпийская |
| 14 | Роздухов М.Е. | Универсам «Макси» | Шекснинский пр-кт ., 23А |

Приложение 6

к Программе

Форма паспорта

благоустройства дворовой территории

Номер паспорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Классификационный код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по функциональному назначению земель

Административно-территориальная принадлежность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

муниципальное образование области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

1. Документы, входящие в состав паспорта благоустройства дворовой территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество листов | Номер страницы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сведения об организации, выполнившей работы по инвентаризации |  |  |
| 2 | Адрес многоквартирного дома |  |  |
| 3 | Общая площадь территории |  |  |
| 4 | Здания и сооружения |  |  |
| 5 | Дорожно-тропиночная сеть |  |  |
| 6 | Малые архитектурные формы, элементы благоустройства |  |  |
| 7 | Элементы озеленения |  |  |
| 8 | Освещенность территории |  |  |
| 9 | Ключевые проблемы территории и предложения по благоустройству |  |  |
| 10 | Выкопировка с обозначенными границами участка и нанесенными инженерными сетями |  |  |

2. Сведения об организации, выполнившей работы по паспортизации

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Адрес (фактический, юридический) |  |
| Телефон/факс |  |
| Адрес электронной почты организации |  |
| Ф.И.О. руководителя организации |  |
| Ф.И.О. исполнителя, составляющего паспорт |  |
| Дата составления паспорта |  |

3. Общая площадь дворовой территории

|  |
| --- |
|  |

4. Здания и сооружения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назначение | Площадь застройки  (кв. м) | В том числе, площадь отмостки  (кв. м) | Этажность | Характеристика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

5. Дорожно-тропиночная сеть

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид | Общая площадь дорожно-тропиночной сети: | | | | | |
| Площадь кв. м | Покрытие | Элемент примыкания | п.м. | Ручная уборка, кв. м | Механизированная уборка, кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единицы измерения (кв. м/ п.м/ штук) | Материал |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

7. Элементы озеленения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Площадь дворовой территории, кв. м | Площадь озеленения/ % к площади дворовой территории | «+» / «-» кв.м озеленения к нормативу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

8. Освещенность территории

Указывается количество приборов освещения, их достаточность (да/нет).

9. Ключевые проблемы территории и предложения по благоустройству.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Ключевые проблемы территории |
| 1 | 2 |
|  |  |

10. Выкопировка с обозначенными границами участка и нанесенными инженерными сетями.

Приложение 7

к Программе

Форма паспорта

благоустройства общественной территории

ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ) № и дата

|  |
| --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

**1. Характеристики объекта:** (Адрес объекта, вид общественной территории, административно-территориальная принадлежность, классификационный код, площадь территории)

|  |
| --- |
|  |

**2. Составитель паспорта:** (наименование подразделения муниципального образования, адрес)

|  |
| --- |
|  |

**3.Сведения об общественной территории (в м2):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уровень  благоустройства,  % | Общая площадь общественной территории | В том числе | | |
| Площадь проездов, тротуаров, площадок | Площадь сооружений (площадок) | Площадь озелененных участков |
|  |  |  |  |  |  |

4. Схема общественной территории

Экспликация к схеме.

А. Сооружения (детская площадка, спортплощадка, площадка для отдыха, автостоянка, иные сооружения):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во, единиц | Площадь, кв.м | Покрытие | Оборудование | Уровень благоустройства, % | Потребность в благоустройстве | |
| Замена/ремонт/ реконструкция | Стоимость работ, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Б. Дорожно-тропиночная сеть: (проезды, тротуары, пешеходные дорожки, специальные дорожки (велодорожка и т.д.), иное)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Площадь, кв.м | Размеры, м | Покрытие | Уровень благоустройства, % | Потребность в благоустройстве | |
| Замена/ремонт/ реконструкция | Стоимость  работ, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства: (скамьи, урны, цветочницы, контейнеры, декоративные скульптуры, иное оборудование)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование |  |  | Уровень  благоустройства,  % | Потребность в благоустройстве | |
| п/п | Ед. изм. | Кол-во | Замена/ремонт/ реконструкция | Стоимость  работ, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |

Г. Освещение: (светильники, опоры, кабели)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Текущее наличие | Уровень освещенности, % | Потребность в благоустройстве: | |
| Устройство (установка), ремонт, замена | Стоимость  работ, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |

5. Потребность в благоустройстве общественной территории

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид объекта благоустройства (общественной территории) | Площадь, кв.м | Состояние (уд./неуд) (кратко описать проблемы) | Потребность в благоустройстве | |
| Замена/ремонт/ реконструкция | Стоимость работ, тыс. руб. |
| 1 | Площадь |  |  |  |  |
| 2 | Парк |  |  |  |  |
| 3 | Набережная |  |  |  |  |
| 4 | Сквер |  |  |  |  |
| 5 | Иной вид объекта  общественной территории |  |  |  |  |

Приложение 8

к Программе

Форма паспорта благоустройства индивидуальных жилых домов

и земельных участков, предоставленных для их размещения

Номер паспорта объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес расположения земельного участка и индивидуального жилого дома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кадастровый номер земельного участка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кадастровый номер индивидуального жилого дома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид права на земельный участок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Площадь земельного участка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Количество проживающих в индивидуальном жилом доме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Общая площадь дворовой территории (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие ограждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состояние дворовой территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_