**Выписка из протокола**

**заседания общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, в муниципальную программу "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы**

30.06.2021 г. Череповец

**Общественная комиссия рассмотрела следующие вопросы:**

1. **О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» (далее – Программа).**

*Докладчик: Гусева Маргарита Павловна – глава города Череповца.*

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году запланированы:

• Благоустройство 79 дворовых территорий на сумму порядка 216 млн. рублей;

• Благоустройство 1 общественной территории – сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К.Беляева – на сумму 3,8 млн. рублей.

По состоянию на текущую дату выполнены работы по благоустройству 14 дворовых территорий (ул. Краснодонцев, 47, 49, ул. Комсомольская, 29, ул. Молодежная, 21, ул. Архангельская, 9, 9а, ул. Архангельская, д. 36, 40, ул. К.Белова, д. 3, ул. Металлургов, 15, 15а, 17, 17а, б. Доменщиков, 47).

Проводятся работы по благоустройству 15 - дворовых территорий (ул. Химиков, 12, пр-кт Шекснинский, 31, 41, 43, ул. Наседкина, 14, ул. Краснодонцев, 64, 62, ул. К. Беляева, 3,7, пр-кт Октябрьский, д. 69, ул. К.Белова, д. 45, 49а, ул. Ломоносова, д. 8а, 12, 12а).

Приступили к благоустройству двора на пр-кте Победы, д. 63 и на комплексной дворовой территории - ул. Любецкая, д. 37/29, 37, 41, 43, ул. Наседкина, д. 29.

Итого в работе – 21 МКД.

1. **О включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы.**

*Докладчик: Гусева Маргарита Павловна – глава города Череповца.*

В настоящее время адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годов, муниципальной Программы включает в себя 355 дворовых территорий, из них в период с 2018 по 2020 годы благоустроено 170 территорий, в 2021 году будет благоустроено 79 дворовых территорий на сумму порядка 216 млн. рублей, до 2024 года благоустройству подлежат 106 дворовых территорий: по 53 территории в 2023 и 2024 годах (в 2022 г. благоустройство дворовых территорий не планируется в связи с перераспределением средств на общественные территории).

В соответствии с Порядком представления, рассмотрения предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018 - 2024 годы (далее – Порядок), утвержденным постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 8 августа 2017 г. № 3704, заявки на включение дворовой территории в адресный перечень муниципальной программы рассматриваются общественной комиссией ежеквартально.

Предварительно поступившие в адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства заявки рассматриваются на соответствие требованиям Порядка и проводится инвентаризация дворовых территорий с целью определения физического состояния и необходимости ее благоустройства.

Таким образом, за текущий квартал департаментом ЖКХ были рассмотрены заявки и проведена инвентаризация 18 дворовых территорий, а также проведена повторная инвентаризация 21 дворовой территории многоквартирных домов, ранее признанной не нуждающимися в благоустройстве.

**По 2 вопросу решили:**

1. Внести изменения в Программу, включив в перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов в рамках Программы, следующие дворовые территории, в отношении которых была проведена повторная инвентаризация: ул. Юбилейная. 32, 49, пр. Победы, 45,76, ул. К. Белова, 43, пр. Луначарского, 16, ул. Краснодонцев. 57, 63, 65.

2. Заявки на благоустройство дворовых территорий, поступившие в департамент ЖКХ, соответствующие установленным требованиям и дворовые территории по результату инвентаризации признаны нуждающимися в благоустройстве, рассмотреть на очередном заседании общественной комиссии с учетом доведенных объемов финансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Череповец», из средств бюджетов.