**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта**

**«Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

**за 1 полугодие 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 1 полугодие 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Внедрение интеллектуальных  транспортных систем,  предусматривающих  автоматизацию процессов  управления дорожным движением в городских  агломерациях, включающих  города с населением свыше 300  тысяч человек (не является показателем региональное проекта), ед. | 1 | 0 | 0,0 | Ввод в действие Центра обработки данных и ЕПУТС в составе 1-го этапа внедрения ИТС планируется в 4 квартале 2021 года. |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс. руб. | Факт за 1 полугодие  2021 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Внедрение интеллектуальных  транспортных систем,  предусматривающих  автоматизацию процессов  управления дорожным движением в городских  агломерациях, включающих  города с населением свыше 300 тысяч человек | 101 172,7 | 33 018,50 | 32,6 | Произведены расчеты с подрядчиками по результатам исполнения двух муниципальных контрактов, готовятся документы для прохождения государственной экспертизы ПСД и размещения конкурсных процедур на реализацию мероприятий проекта |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Указанные мероприятия отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы по реализации регионального проекта отсутствуют.