Общие сведения.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027 (с изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие территории».

# Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Соисполнители Программы - Комитет по управлению имуществом города, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»), управление архитектуры и градостроительства мэрии, управление административных отношений мэрии.

Цели муниципальной Программы:

1. Повышение внешней привлекательности городской среды.

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий.

Задачи муниципальной Программы:

1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий.

3. Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы

- Количество благоустроенных дворовых территорий;

- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города);

- Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий;

- Количество благоустроенных общественных территорий;

- Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;

- Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций;

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

- Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

- Сведения о результатах реализации Программы, о достижении целевых показателей Программы за 1 полугодие 2021 года.

В первом полугодии 2021 года реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

- В рамках решения задачи по организации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- заключены муниципальные контракты на благоустройство 25 дворовых территорий;

- УК, ТСЖ заключены контракты/договоры на благоустройство 54 дворовых территорий;

- завершены работы по благоустройству 17 дворов;

- на проверке в ДЖКХ находятся документы по 2 МКД;

- ведутся работы по благоустройству 19 дворовых территорий.

Срок выполнения работ - до 30.09.2021.

- В рамках муниципального контракта выполнены работы по благоустройству  общественной территории «Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева».

- В рамках решения задачи по созданию условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых территорий предусмотрено участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в виде подготовки дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраски оборудования; охраны объекта; предоставления строительных материалов, техники; обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы за 1 полугодие 2021 года, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах представлены в таблицах 1, 2 (номера таблиц в соответствии с постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 10.11.2011 г. № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по

Таблица 1 (17)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) по состоянию на 1 июля, других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 54 | 79 | 17 | 79 | В первом полугодии заключены муниципальные контракты на выполнение работ и договора о предоставлении субсидий на благоустройство всех запланированных 79 дворовых территорий многоквартирных домов. Работы по благоустройству дворовых территорий частично выполнены, но оплата по состоянию на 01.07.2021 не произведена. Срок выполнения работ – до 30.09.2021. | Т1.6. Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 13,1 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |  | Т1.7. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества нуждающихся в благоустройстве Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 3,7 | 5,4 | 0 | 5,4 |  | Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Т1.5. Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 17,6 | 18,8 | 16,2 | 18,8 |  |  |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 12 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| 9 | Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | Планируемый срок окончания работ – 31.12.2021. | Т1.5. Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |

Таблица 2 (17а)

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) Программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Плановое значение на отчетный 2021 год | Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 79 | 17 | Бдт - фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. | Департамент ЖКХ |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 17,6 | 10,1 | Дбд = (Бдт1+Бдт2+Бдт3+Бдт4+Бдт5+Бдт6+Бдт7+ Бдт8/ Кдт) * 100%, где Дбд - значение показателя; Бдт1 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2017 год, ед.; Бдт2 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2018 год, ед.; Бдт3 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2019 год, ед.; Бдт4 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2020 год, ед.; Бдт5 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2021 год, ед.; Бдт6 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2022 год, ед.; Бдт7 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2023 год, ед.; Бдт8 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2024 год, ед.; Кдт - общее количество дворовых территорий (к базовому периоду 2017 года -1774 ед), ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благо-устройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 5,4 | 0 | Днб = (Нбд / Чн) * 100%, где Днб - значение показателя; Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период, чел.; Чн - общая численность населения города, чел. | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 0 | Дту = (Кду / Кд) x 100%, где Дту - значение показателя; Кду - количество дворовых территорий многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территорий за отчетный период, ед.; Кд- общее количество дворовых территорий многоквартирных домов из адресного перечня, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | Sб – значение определяется путем суммарного количества благоустроенных муниципальных общественных территорий | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, проектная документация на благоустройство (стадии ПД, РД), муниципальные контракты (в том числе на проектирование), разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР» | Департамент ЖКХ |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 17,6 | 16,2 | Дбт = (Бмт1+Бмт2+Бмт3+Бмт4+Бмт5+Бмт6+ Бмт7+ Бмт8 / Кт) x 100%, где Дбт - значение показателя; Бмт1 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общест.террит. за 2017 год, ед.; Бмт2 - за 2018 год, ед.; Бмт3 - за 2019 год, ед.; Бмт4 - за 2020 год, ед.; Бмт5 - за 2021 год, ед.; Бмт6 - за 2022 год, ед.; Бмт7 - за 2023 год, ед.; Бмт8 - за 2024 год, ед.; Кт - общее количество общественных (проектируемых для благоустройства) территорий, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, проектные документации на благоустройство (стадии ПД, РД), муниципальные контракты, разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР» | Департамент ЖКХ |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 1 | 0 | Фактические данные о количестве проектов благоустройства общественных территории, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | Заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации; отчетность по благоустройству общественных территорий, формируемая ответственным исполнителем Программы, согласно представленным данным соисполнителями Программы | Департамент ЖКХ |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 12 | 9,9 | Дгу = (Кгу / Кг) x 100%, где Дгу - значение показателя; Кгу - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в отчетном году; Кг - общее количество жителей города старше 14 лет, проживающих в городе. | Ежегодно, показатель за год | 1, 4 | Данные голосования в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 29.12.2017 № 6471, официальные данные Вологодастата. | Департамент ЖКХ |
| 9 | Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | 1 | 0 | Фактические данные о количестве реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | Ежегодно, показатель на дату | 3 | Отчетность по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях области формируемая Департаментом строительства области | Департамент ЖКХ |

- Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы за 1 полугодие 2020 года.

Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы за 1 полугодие 2021 года представлены в Таблице 3 (18).

Таблица 3 (18)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы, мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2021 год по состоянию на 1 июля | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») |
| 1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | ДЖКХ мэрии | Благоустройство 79 дворовых территорий. | Заключение муниципальных контрактов на благоустройство 25 дворовых территорий; контрактов/договоров УК, ТСЖ на благоустройство 54 дворовых территорий; завершение работ по благоустройству 17 дворов; проверка документов по 2 МКД; выполнение работ по благоустройству 19 дворовых территорий. | Срок окончания работ - 30.09.2021. | Количество благоустроенных дворовых территорий, Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
| 12 | Мероприятие 1.1. Инвентаризация дворовых территорий | ДЖКХ мэрии, управление административных отношений мэрии | Актуализация адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | Актуализация адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | - | Количество благоустроенных дворовых территорий, Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
| 3 | Мероприятие 1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий с участием граждан и заинтересованных организаций. | Выполнение работ по благоустройству 17 дворовых территорий с участием граждан и заинтересованных организаций. | Срок окончания работ - 30.09.2021. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, Количество благоустроенных общественных территорий, Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций |
| 4 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), ДЖКХ мэрии | Благоустройство сквера у ТЦ «Галактика» по ул. К.Беляева | Благоустройство сквера у ТЦ «Галактика» по ул. К.Беляева |  | Количество благоустроенных общественных территорий, Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |
| 5 | Мероприятие 2.1. Инвентаризация общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, ДЖКХ мэрии | Актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | Актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | - | Количество благоустроенных общественных территорий, Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций |
| 6 | Мероприятие 2.2. Реализация проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций. | - | - | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 7 | Мероприятие 2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Комитет по управлению имуществом города, управление администра-тивных отношений мэрии | Не запланировано (работы по формированию перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов, паспортов благоустройства данных объектов, натурному обследованию территорий выполнены в 2018 году). | - | - | Повышение внешней привлекательности городской среды |
| 8 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | - | - | - | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций |
| 9 | Основное мероприятие 4. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | Реализация работ в рамках проекта «Соляной сад» | Выполнение следующих видов работ: - прокладка инженерных сетей, - наружное освещение сквера, внутреннего дворика, - благоустройство в сквере на ул. Университетской: песчаное основание, укладка геотекстиля под покрытие тротуара из брусчатки, - ремонт здания туалета, помещения садовника, - устройство индивидуального теплового пункта в зданиях туалета, помещения садовника, - планировка территории. | Планируемый срок окончания работ – 31.12.2021 г. | Количество благоустроенных общественных территорий, Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций |

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 1 полугодие 2021 года.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 1 полугодие 2021года представлены в Таблицах 4, 5 (19, 20).

Таблица 4 (19)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | ДЖКХ мэрии, Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | ДЖКХ мэрии |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 4. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») |  |  |  |

Таблица 5 (20)

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2021 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | всего |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | всего |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | всего |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | всего |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 4. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

- Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии 2021 года изменениях в Программу

Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии 2021 года изменениях в Программу представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2021 году изменениях в Программу

| № п.п. | Дата и номер нормативного документа о внесении изменений | Суть изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 12.03.2021 № 1144 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027» | Раздел 4 Обобщенная характеристика основным мероприятий программ добавлен пунктом 5 «Реализация проектов муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса (Соляной сад) Внесены изменения в части финансового обеспечения. Внесены изменения в части определен порядок голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программ в год, следующий за годом проведения такого голосования. |
| 2 | Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 29.04.2021 № 1861 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027» | Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов дополнен 8 дворовыми территориями по результату рассмотрения общественной комиссией, которая состоялась 05.03.2021. |
| 3 | Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 01.07.2021 № 2750 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027» | Внесены изменения в части финансового обеспечения. В паспорт программы добавлены соисполнители программы– управление по делам культуры мэрии, МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение». В 2021 году по итогам электронного голосования общественной комиссией определена общественная территория, подлежащая благоустройству в 2022 году – «Набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста (2 этап)». |

# Footnotes

Показатель вычисляется нарастающим итогом, начиная с 2017 года.

Показатель вычисляется нарастающим итогом, начиная с 2017 года.