Заместитель мэра города,

начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства

мэрии города Череповца

________________/А.С. Дмитриев/

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие городского общественного транспорта» на 2014 - 2023 годы

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства

Отчетный период: первое полугодие 2021 г.

Дата составления отчета: июль 2021 года

Непосредственный исполнитель: начальник отдела транспорта департамента ЖКХ мэрии Фасонов Игорь Олегович, тел. 57-30-95, email: ktgruz.djkh@cherepovetscity.ru

1. Общие сведения.

Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014 - 2023 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4809 (с изменениями).

Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Соисполнители Программы – Комитет по управлению имуществом города.

Цель муниципальной программы:

Повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении подвижности населения.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта;

2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта;

3. Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

1. Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года, ед. на 1 тыс. чел.;

2. Коэффициент выполненных рейсов, %;

3. Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4, ед.;

4. Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел.;

5. Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения, балл;

6. Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта (измеряемая баллами), в т.ч.:

6.1. Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе;

6.2. Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом;

6.2.1. Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами;

6.2.2. Оценка горожанами качества перевозок трамваями;

6.2.3. Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта;

7. Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в департамент ЖКХ, %;

8. Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых (показатель исключен с 01.01.2021 в связи с передачей для исполнения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014 - 2022 годы), %;

9. Количество закупленных автобусов, ед.;

10. Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году;

11. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий, %.

2. Сведения о результатах реализации Программы, о достижении целевых показателей Программы в первом полугодии 2021 года.

В первом полугодии 2021 года реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

1. В рамках решения задачи по обеспечению устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта с целью восстановления платежеспособности МУП «Автоколонна № 1456» выделены средства из бюджета города на возмещение недополученных доходов МУП «Автоколонна № 1456» в размере 26023,7 тыс.руб. Всего в рамках реализации данного мероприятия в 2021 году запланировано выделение 44641,05238 тыс. руб. из городского бюджета.

С целью увеличения пассажиропотока и обеспечения положительного экономического эффекта разработано  единое расписание движения городского общественного транспорта, учитывающее оптимальное количество транспорта под количество пассажиров по всем маршрутам. Внедрена система отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени, а также система контроля соблюдения расписания и выполнения количества рейсов «Pikas»

Силами отдела транспорта департамента ЖКХ осуществляется контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МУП «Автоколонна № 1456» и МУП «Электротранс», выполняется обеспечение контроля за работой общественного транспорта, мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проводится отработка замечаний жителей города, поступающих в департамент ЖКХ.

2. В рамках решения задачи по обновлению и модернизации парка городского пассажирского транспорта, так же, как в 2020 году, приобретено 17 новых автобусов в муниципальную собственность в рамках мероприятия по обновлению подвижного состава в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Из городского бюджета выделено 17332,23 тыс.руб. на возмещение затрат МУП «Автоколонна N 1456» по оплате в 2020 - 2023 годах лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 – 2021 годах, а также 20899,61 тыс. руб. на приобретение автобусов в муниципальную собственность.

Также в первом полугодии предприятием ООО «Новотранс», осуществляющим перевозки по городским маршрутам, приобретено 18 новых низкопольных автобусов по программе льготного лизинга в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также ещё 2 автобуса за счет собственных средств предприятия.

Наблюдается снижение пробега трамвайных вагонов вследствие оптимизации расписания путем исключения порожних прогонов в часы пониженного пассажиропотока. Несмотря на снижение пробега трамвайных вагонов, количество ремонтов трамвайных путей не изменилось ввиду высокой степени их износа (порядка 80%).

3. В рамках решения задачи по обеспечению доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения, в результате обновления парка городского общественного транспорта 56% парка имеет конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами: низкополые автобусы, имеющие накопительные площадки для размещения инвалидных колясок, оснащенные табличками со шрифтом «Брайля», из них 20 оснащены системой принудительного изменения уровня пола «Книлинг», все вновь приобретаемые автобусы оборудованы пандусами.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы в первом полугодии 2021 года, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах представлены в таблицах 1, 2 (номера таблиц в соответствии с постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 10.11.2011 г. № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» - 17, 17а).

Таблица 1 (17)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) по состоянию на 1 июля, других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года | ед. на 1 тыс. чел. | 0,63 | 0,81 | 0,66 | 0,66 | Ввиду недостаточного количества водителей у перевозчиков | Т1.13. Количество закупленных автобусов, единиц; Т1.11. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, млн. чел. |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % | 94,2 | 95 | 91,80 | 95 | Введена более точная система подсчета количества выполненных рейсов. | Т3. Эксплуатационная скорость общественного транспорта с учетом остановок, км/час; Т1.11. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, млн. чел. |
| 3 | Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | ед. | 113 | 85 | 134 | 134 | Х | Х |
| 4 | Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта | млн чел. | 38,2 | 55 | 21,6 | 45 | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области. | Т1.11. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, млн. чел. |
| 5 | Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | балл | 4 | 6 | 6 | 6 | Х | Х |
| 6 | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта, в т.ч.: | балл | 68 | 69,9 | Х | Х | Показатель оценивается 1 раз в год посредством проведения МКУ «ИМА «Череповец» социологического исследования | Х |
| 6.1. | Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе | балл | 68,3 | 68 | Х | Х |  | Х |
| 6.2. | Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом | балл | 67,7 | 70,4 | Х | Х |  | Х |
| 6.2.1. | Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами | балл | 74,3 | 72,3 | Х | Х |  | Т1.12. Средний возраст подвижного состава (автобусов), год |
| 6.2.2. | Оценка горожанами качества перевозок трамваями | балл | 71,3 | 72,5 | Х | Х |  | Х |
| 6.2.3. | Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта | балл | 57,5 | 55 | Х | Х |  | Т3. Эксплуатационная скорость общественного транспорта с учетом остановок, км/час |
| 7 | Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в департамент | % | 1,71 | 2 | Х | Х | Не подлежит оценке в связи с переходом в 2021 году на работу с обращениями в СЭД Директум (невозможно подвести статистику по количеству поступивших обращений) | Х |
| 9 | Количество закупленных автобусов | ед. | 25 | 3 | 37 | 37 | Х | Т1.12. Средний возраст подвижного состава (автобусов), год; Т1.13. Количество закупленных автобусов, единиц; Т1.11. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, млн. чел. |
| 10 | Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году |  | 0,87 | 1,04 | 1,19 | 1,04 | Х | Х |
| 11 | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий | % | 0 | 100 | 0 | 0 | Цена билета ниже расчетной себестоимости затрат на перевозку 1 пассажира. | Х |

Таблица 2 (17а)

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Плановое значение на отчетный 2021 год | Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года | ед. на 1 тыс. чел. | 0,81 | 0,66 | Об=∑тп/Чн, где ∑тп - среднее количество автобусов и трамваев, работающих ежедневно на городских маршрутах регулярных перевозок, ед.; Чн - среднегодовая численность населения в целом по городу, тыс. чел. | Ежегодно за отчетный год | 1. Официальная статистическая информация; 4. Информация предприятий общественного транспорта | Справки предприятий МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагенство», Вологдастат | ДЖКХ |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % | 95 | 91,80 | Коэффициент выполненных рейсов равен среднему значению по всем предприятиям городского общественного транспорта | Ежегодно за отчетный год | 4. Информация предприятий общественного транспорта | Справки предприятий МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагенство» | ДЖКХ |
| 3 | Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | ед. | 85 | 134 | Суммарное значение количества автобусов предприятий МУП «Автоколонна N 1456», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагентство», соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | Ежегодно за отчетный год | 4. Информация предприятий общественного транспорта | Справки предприятий МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагенство» | ДЖКХ |
| 4 | Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта | млн чел. | 55 | 21,6 | Суммарное значение перевезенных пассажиров предприятиями городского общественного транспорта | Ежегодно за отчетный год | 4. Информация предприятий общественного транспорта | Справки предприятий МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагенство» | ДЖКХ |
| 5 | Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | балл | 6 | 6 | Расчет в соответствии с п. 9.5. постановлениямэрии города от 10.10.2013 № 4809 (с изменениями и дополнениями). | Ежегодно за отчетный год | 4. Информация предприятий общественного транспорта | Справки предприятий МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагенство» | ДЖКХ |
| 6 | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта, в т.ч.: |  | 69,9 | Х | Расчет показателя производится на основе данных социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец раз в год | Ежегодно за отчетный год | 4. Социалогическое исследование | Данные социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец | ДЖКХ |
| 6.1. | Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе | балл | 68 | Х | Расчет показателя производится на основе данных социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец раз в год | Ежегодно за отчетный год | 4. Социалогическое исследование | Данные социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец | ДЖКХ |
| 6.2. | Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом |  | 70,4 | Х | Расчет показателя производится на основе данных социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец раз в год | Ежегодно за отчетный год | 4. Социалогическое исследование | Данные социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец | ДЖКХ |
| 6.2.1. | Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами |  | 72,3 | Х | Расчет показателя производится на основе данных социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец раз в год | Ежегодно за отчетный год | 4. Социалогическое исследование | Данные социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец | ДЖКХ |
| 6.2.2. | Оценка горожанами качества перевозок трамваями |  | 72,5 | Х | Расчет показателя производится на основе данных социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец раз в год | Ежегодно за отчетный год | 4. Социалогическое исследование | Данные социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец | ДЖКХ |
| 6.2.3. | Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта |  | 55 | Х | Расчет показателя производится на основе данных социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец раз в год | Ежегодно за отчетный год | 4. Социалогическое исследование | Данные социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец | ДЖКХ |
| 7 | Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в ДЖКХ | % | 2 | Х | Отражает эффективность мероприятий департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии мэрии по профилактике системных нарушений в сфере транспортного обслуживания населения | Ежегодно за отчетный год | 4. Отбор | Сектор по обращению граждан управления по работе с общественностью мэрии | ДЖКХ |
| 9 | Количество закупленных автобусов | ед. | 3 | 37 | Количество ТС, приобретенных с использованием бюджетных средств и средств внебюджетных источников | Ежегодно за отчетный год | 2. Бухгалтерская и финансовая отчетность; 4. Информация предприятий общественного транспорта | Справки предприятий МУП «Автоколонна N 1456, МУП «Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагенство» | ДЖКХ |
| 10 | Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году |  | 1,04 | 1,19 | Равен среднему значению по муниципальным предприятиям городского общественного транспорта | Ежегодно за отчетный год | 2. Бухгалтерская и финансовая отчетность; 4. Информация предприятий общественного транспорта | Справки предприятий МУП «Автоколонна N 1456», МУП «Электротранс» | ДЖКХ |
| 11 | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий | % | 100 | 0 | Безубыточность МУП «Электротранс», МУП «Автоколонна № 1456» | Ежегодно за отчетный год | 2. Бухгалтерская и финансовая отчетность; 4. Информация предприятий общественного транспорта | Справки предприятий МУП «Автоколонна N 1456, МУП «Электротранс» | ДЖКХ |

3.Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы в первом полугодии 2021 года.

Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы представлены в Таблице 3 (18).

Таблица 3 (18)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2021 год |  |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный |  | достигнутый по состоянию на 1 июля |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014 - 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность. | ДЖКХ, Комитет по управлению имуществом города | Обновление парка городских пассажирских автобусов МУП «Автоколонна N 1456», обеспечение стабильной работы муниципального предприятия, повышение уровня обслуживания общественным транспорто, повышение привлекательности общественного транспорта | В 2021 году приобретено 17 новых автобусов в муниципальную собственность в рамках мероприятия по обновлению подвижного состава в рамках нац.проекта «Безопасные и качественные дороги». |  |  |  | 1.Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года; 2.Коэффициент выполненных рейсов; 4.Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта; 6.Оценка горожанами уровня обслуживания общественным транспортом; 7.Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в ОТ; |  |
| 2 | Основное мероприятие 7. Обеспечение контроля за работой общественного транспорта. Мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проведение опросов населения. | ДЖКХ | Получение актуальных данных, отражающих текущее состояние сферы транспортного обслуживания населения, определение тенденций развития | Выполняется обеспечение контроля за работой общественного транспорта, мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проводится отработка замечаний жителей города, поступающих в отдел транспорта |  |  |  | 1.Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года; 2.Коэффициент выполненных рейсов; 4.Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта; 6.Оценка горожанами уровня обслуживания общественным транспортом; 7.Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в ОТ; |  |
| 3 | Основное мероприятие 8. Сохранение действующей маршрутной сети и ее совершенствование с учетом транспортных потребностей населения. | ДЖКХ | Принятие мер по стабилизации снижения общего количества пассажиров, пользующихся городским общественным транспортом. Сохранение оценки горожанами уровня обслуживания общественного транспорта населения не ниже 70 баллов | В первом полугодии изменения в маршруты движения городского общественного транспота не вносились. |  |  |  | 4.Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта; 6.Оценка горожанами уровня обслуживания общественным транспортом; 7.Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в ОТ; |  |
| 4 | Основное мероприятие 9. Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта. | ДЖКХ | Повышение уровня обслуживания пассажиров при отсутствии затрат из городского бюджета | Приобретено 18 новых низкопольных автобусов для ООО»Новотранс» по программе льготного лизинга в рамках нац.проекта «Безопасные и качественные дороги», а также 2 автобуса за счет собственных средств предприятия. |  |  |  | 1.Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года; 2.Коэффициент выполненных рейсов; 4.Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта; 6.Оценка горожанами уровня обслуживания общественным транспортом; 9.Количество закупленных автобусов; |  |
| 5 | Основное мероприятие 10. Принятие мер по обеспечению доступности общественного транспорта для маломобильных граждан. | ДЖКХ | Приобретение транспортных средств, имеющих конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами | Все вновь приобретенные в 2021 году автобусы имеют конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами (низкополые автобусы, оборудованные пандусами). |  |  |  | 5.Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения; 6.Оценка горожанами уровня обслуживания общественным транспортом; |  |
| 6 | Основное мероприятие 11. Контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий с целью обеспечения безубыточности. | ДЖКХ | Повышение эффективности управления муниципальными предприятиями | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МУП «Автоколонна № 1456» и МУП «Электротранс» осуществляется силами отдела транспорта ДЖКХ. |  |  |  | 10.Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году; 11.Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий; |  |
| 7 | Основное мероприятие 12. Закрытие приема МУП на должности административно-управленческого персонала без согласования с куратором. Проведение помесячного анализа приобретения запчастей и ГСМ. | ДЖКХ | Повышение эффективности управления муниципальными предприятиями | Прием сотрудников согласовывается. Анализ приобретения ГСМ и запчастей выполняется. |  |  |  | 11.Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий; |  |
| 8 | Основное мероприятие 13. Снижение количества ремонтов трамвайных путей вследствие снижения пробега вагонов. | ДЖКХ | Снижение затрат муниципального предприятия |  |  |  | Не смотря на снижение пробега трамвайных вагонов, количество ремонтов трамвайных путей не изменилось ввиду высокой степени их износа (порядка 80%) | 11.Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий; 6.2.2.Оценка горожанами качества перевозок трамваями; |  |
| 9 | Основное мероприятие 14. Снижение пробега трамвайных вагонов вследствие оптимизации расписания. | ДЖКХ | Снижение затрат муниципального предприятия | Наблюдается снижение пробега трамвайных вагонов вследствие оптимизации расписания путем исключения порожних прогонов в часы пониженного пассажиропотока. |  |  |  | 11.Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий; |  |
| 10 | Основное мероприятие 15. Анализ общей сети маршрутов с реализацией мер по обеспечению положительного экономического эффекта. Привлечение индивидуальных предпринимателей на маршруты № 19, 1, 5. | ДЖКХ | Снижение затрат муниципального предприятия | Разработано единое расписание движения городского общественного транспорта, учитывающее оптимальное количество транспорта под количество пассажиров по всем маршрутам. Внедрена система отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени, а также система контроля соблюдения расписания и выполнения количества рейсов «Pikas». |  |  | Привлечь индивидуальных предпринимателей на указанные маршруты не получается в связи с низким пассажиропотоком. | 11.Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий; |  |
| 11 | Основное мероприятие 17: Возмещение затрат МУП «Автоколонна N 1456» по оплате в 2020 - 2023 годах лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году. | ДЖКХ | Обновление автобусного парка МУП «Автоколонна 1456», повышение привлекательности общественного транспорта | Выполняется, по состоянию на 01.07.2021 кассовое исполнение составило 12778,752 тыс.руб (50%) |  |  |  | 2.Коэффициент выполненных рейсов; 4.Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта; 6.Оценка горожанами уровня обслуживания общественным транспортом; 7.Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в ОТ; Средний возраст подвижного состава. |  |
| 12 | Основное мероприятие 20. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году. | ДЖКХ | Обновление автобусного парка МУП «Автоколонна 1456», повышение привлекательности общественного транспорта | Выполняется, по состоянию на 01.07.2021 кассовое исполнение составило 4553,476 тыс.руб (25%) |  |  |  | 2.Коэффициент выполненных рейсов; 4.Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта; 6.Оценка горожанами уровня обслуживания общественным транспортом; 7.Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в ОТ; Средний возраст подвижного состава. |  |
| 13 | Основное мероприятие 21. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456». | ДЖКХ | Восстановление платежеспособности предприятия и обеспечение его бесперебойной финансовой деятельности | Выполняется, по состоянию на 01.07.2021 кассовое исполнение составило 26023,7 тыс.руб (58%) |  |  |  | 6.Оценка горожанами уровня обслуживания общественным транспортом; 10.Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий; |  |

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы в первом полугодии 2021 года.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы представлены в Таблицах 4, 5 (19, 20).

Таблица 4 (19)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014 - 2023 годы | всего | 67771,40 | 130626,36 | 64255,54 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы - мэрия города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы - ДЖКХ | 25557,50 | 88412,46 | 43355,93 |
|  |  | комитет по управлению имуществом города | 42213,90 | 42213,90 | 20899,61 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | соисполнитель муниципальной программы - комитет по управлению имуществом города | 42213,90 | 42213,90 | 20899,61 |
| 1.2. | Основное мероприятие 17. Возмещение затрат МУП «Автоколонна N 1456» по оплате в 2020 - 2023 годах лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году. | Ответственный исполнитель муниципальной программы - ДЖКХ | 25557,50 | 25557,50 | 12778,75 |
| 1.3. | Основное мероприятие 20. Возмещение затрат МУП «Автоколонна N 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году. | Ответственный исполнитель муниципальной программы - ДЖКХ | 0,00 | 18213,90 | 4553,48 |
| 1.4. | Основное мероприятие 21. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна N 1456». | Ответственный исполнитель муниципальной программы - ДЖКХ | 0,00 | 44641,05 | 26023,70 |

Таблица 5 (20)

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы в первом полугодии 2021 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | Факт на 01.07.2021 | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014 - 2022 годы | всего | 154626,36 | 89255,54 | 57,72% |
|  |  | городской бюджет | 130626,36 | 64255,54 | 49,19% |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 24000,00 | 25000,00 | 104,17% |
| 2 | Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | всего | 42213,90 | 20899,61 | 49,51% |
|  |  | городской бюджет | 42213,90 | 20899,61 | 49,51% |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Основное мероприятие 9. Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта (источник финансирования: индивидуальные предприниматели, период обновления - 2018 - 2022 годы). | всего | 24000,00 | 25000,00 | 104,17% |
|  |  | городской бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 24000,00 | 25000,00 | 104,17% |
| 6 | Основное мероприятие 17. Возмещение затрат МУП «Автоколонна N 1456» по оплате в 2020 - 2023 годах лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году. | всего | 25557,50 | 12778,75 | 50,00% |
|  |  | городской бюджет | 25557,50 | 12778,75 | 50,00% |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Основное мероприятие 20. Возмещение затрат МУП «Автоколонна N 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году | всего | 18213,90 | 4553,48 | 25,00% |
|  |  | городской бюджет | 18213,90 | 4553,48 | 25,00% |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Основное мероприятие 21. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна N 1456» | всего | 44641,05 | 26023,70 | 58,30% |
|  |  | городской бюджет | 44641,05 | 26023,70 | 58,30% |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем в первом полугодии 2021 года изменениях в Программу

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу представлена в Таблице 6.

Таблица 6

| № п.п. | Дата и номер нормативного документа о внесении изменений | Суть изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 13 мая 2021 г. № 1913 | На заседании экспертного совета по бюджету и экономической политики рассмотрен вопрос о выделении дополнительно в 2021-2023 годах субсидии на возмещение затрат МУП «Автоколонна 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году. Также рассмотрен вопрос о выделении в 2021 году субсидии в размере 446411 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг МУП «Автоколонна № 1456». Раздел 3 «Обобщенная характеристика основных программных мероприятий» программы «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2023 годы дополнен данными мероприятиями. Соответствующие изменения внесены в паспорт программы, приложения 3, 4 к программе. В связи с увеличением количества закупленных автобусов внесены изменения в значения показателя (индикатора) в приложении 1 к муниципальной программе. |
| 2 | Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 21 июня 2021 г. № 2574 | Уточнен результат проведения основного мероприятия 21 «Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456». Соответствующие изменения внесены в разделы 3 и 9, а также приложения 1-4 Программы. |