Заместитель мэра города,

- Общие сведения.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2021-2023 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2020 № 4362 (с изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие территории».

# Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

# Соисполнители Программы - МКУ «Спецавтотранс», комитет по управлению имуществом города (муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов»), жилищное управление мэрии.

Цели муниципальной Программы:

- Повышение уровня благоустройства города.

- Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города.

- Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города.

- Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда.

Задачи муниципальной Программы:

- Организация содержания и благоустройство территорий общего пользования.

- Организация озеленения территорий общего пользования.

- Обеспечение наружного освещения.

- Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий.

- Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города.

6. Обеспечение безопасности дорожного движения.

7. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта.

8. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

9. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме

- Сведения о результатах реализации Программы, о достижении целевых показателей Программы за 1 полугодие 2021 года.

В 1 полугодии 2021 года реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

1. В рамках решения задачи по организации озеленения территорий общего пользования выполнено:

•	оформление цветников площадью 6 987 кв.м,

•	установка и озеленение каркасных фигур с вазонами «Дуга», «Дерево» - 219 шт. и пр.

- В рамках решения задачи по обеспечению наружного освещения обеспечен процент горения светильников наружного освещения обеспечен на уровне 98,5 %.

- В рамках решения задачи по обеспечению украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий обеспечено украшение территории города к 12 праздничным и общественным мероприятиям 1 полугодия 2021 года.

4. В рамках решения задачи по обеспечению содержания и ремонта улично-дорожной сети города выполнен ямочный ремонт площадью 7,8 тыс. кв.м, ремонт ул.Годовикова (от Годовикова 2 до Годовикова 20).

- доля дорожной сети Череповецкой агломерации, отвечающей нормативным требованиям, на конец 1 полугодия 2021 года составила 66,9 %.

5. В рамках решения задачи по обеспечению безопасности дорожного движения частично нанесена дорожная разметка, производится замена дорожных знаков.

6. В рамках решения задачи по улучшению технического состояния общего имущества многоквартирных домов города выполнен ремонт общего имущества одного многоквартирного дома путем проведения его капитального ремонта за счет дополнительных средств собственников.

7. В рамках решения задачи по надлежащему содержанию и ремонту временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда:

- возмещение затрат на содержание 189 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда,

- ремонт 2 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

8. В рамках решения задачи по обеспечению неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме показатель «Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)» выполнен на 53,5 %.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы за 1 полугодие 2021 года, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) представлены в таблицах 1, 2 (номера таблиц в соответствии с постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 10.11.2011 г. № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» - 17, 17а).

Таблица 1 (17)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на 1 полугодие 2021 года, других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2022 годы |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 51,8 | 76,0 | - | 76,0 | Показатель оценивается 1 раз в год посредством проведения МКУ «ИМА «Череповец» социологического исследования. | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 74,5 | 77,4 | 75,2 | 77,4 | Выполнены и приняты работы по объекту: ул.Годовикова. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом – до 31.10.2021. | Т1.10. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 3 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 89,8 | 88,7 | - | 88,7 | Показатель оценивается 1 раз в год. | Т2.3. Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |
| 1 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | кв.м/чел. | 30,1 | 11,70 | - | 11,70 | Показатель оценивается 1 раз в год. | Т2. Обеспеченность территории города озелененными местами общего пользования Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 2 | Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования | % | Новый показатель | 100 | 100 | 100 | - | Т2. Обеспеченность территории города озелененными местами общего пользования Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 3 | Количество посаженных деревьев, кустарников | ед. | Новый показатель | 1 800 | 0 | 1 800 | Высадка осуществляется в осенний период | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 4 | Процент горения светильников наружного освещения, не менее | % | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | - | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 5 | Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города | ед. | Новый показатель | 273 | 12 | 273 | Сложная эпидемиологическая ситуация | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 6 | Количество вывезенных автомобилей | ед. | Новый показатель | 50 | 0 | 50 | Реализация мероприятия по заявительной системе | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» |
| 1 | Процент уборки и содержания городских территорий | % | Новый показатель | 80 | 80 | 80 | - | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 2 | Объем ямочного ремонта | кв. м | 22 000,0 | 18 000,0 | 7 756,5 | 18 000,0 | Значение показателя запланировано на конец отчетного периода | Т2.1. Объем ямочного ремонта Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 3 | Процент выполнения ямочного ремонта | % | Новый показатель | 100 | 43,1 | 100 | Значение показателя запланировано на конец отчетного периода | Т2.1. Объем ямочного ремонта Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 4 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 5 | Доля дорожной сети Череповецкой агломерации, отвечающей нормативным требованиям | % | 66,4 | 65,78 | 66,9 | 65,78 | - | Т1.10 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 6 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | Новый показатель | 282 | Информация отсутствует | 282 | - | Т1.19 Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 7 | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | Новый показатель | 1,0 | Информация отсутствует | 1,0 | - | Т1.19 Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими Ч2.20 Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения |
| 8 | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | Новый показатель | 8 | Информация отсутствует | 8 | - | Т1.19 Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими Ч2.20 Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения |
| 9 | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых | % | Новый показатель | 60 | 61,2 | 60 | Установлено 9 остановочных павильонов | Т2.2 Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |
| 1 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | ед. | 2 | 20 | 1 | 20 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решений общих собраний собственников помещений в таком доме. В связи с наличием на домах фондов капитального ремонта, сформированных в виде взносов на капитальный ремонт и накапливаемых на общем счете и специальных счетах, сократилось количество капитальных ремонтов проводимых за счет дополнительных средств собственников. | Т2.3. Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30%. Т2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в т.ч. спец. счет + средства собственников |
| 2 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Т2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |
| 3 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в региональный фонд капитального ремонта | % | 100 | 100 | 54,1 | 100 | Значение показателя запланировано на конец отчетного периода | Т2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |
| 4 | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 30 | 93 | 2 | 93 | В настоящее время в ремонте находятся 35 жилых помещений. По оставшимся 56 ЖП выполняются мероприятия по изготовлению смет, затем будут проводиться ремонтные работы в соответствии с 44-ФЗ. | х |
| 5 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги | % | 230 | 100 | 39 | 100 | Документы от ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» поступили 07.07.2021, поэтому оплата за отопление в первом полугодии не производилась. | х |
| 6 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | Выполнение СМР и их соответствующая оплата запланированы на 2 полугодие 2021 года | Т2.2. Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 7 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс. руб. | 29 384,4 | 27 259,6 | 14 572,7 | 27 259,6 | Значение показателя запланировано на конец отчетного периода | Э2 Бюджетная обеспеченность Т2.5 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
| 8 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 109,5 | 100 | 53,5 | 100 |  |  |
| 9 | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | ед. | Новый показатель | 70 | 0 | 70 | Реализация мероприятия запланирована на 2 второе полугодие 2021 года | Т2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Т2.6 Оценка горожанами состояния жилищного фонда |

Таблица 2 (17а)

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) Программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Плановое значение на отчетный 2021 год | Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2022 годы |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 76,0 | - | Показатель, отражающий общую оценку состояния благоустроенности территории города с точки зрения горожан. Данные одного из социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец» в рамках ежегодного мониторинга системы сбалансированных целевых показателей города, критериев их оценки населением по утвержденному перечню. | Годовая, показатель за отчетный период | 1 | Сведения социологического исследования МКУ ИМА «Череповец» | Департамент ЖКХ |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 77,4 | 75,2 | ДД = ПДн / ПДобщ х 100%, где ДД - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, ПДн – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км, ПДобщ – общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | Годовая, показатель за отчетный период | 1 | форма федерального статистического наблюдения 1-ДГ | Департамент ЖКХ |
| 3 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 88,7 | - | , где - значение показателя; - общая площадь жилых помещений домов, имеющих соответствующий процент износа (0 - 30%); - общая площадь жилищного фонда. | Ежегодно, показатель за период | 1 | Статистические сведения органов местного самоуправления о жилищном фонде по Форме № 1-жилфонд, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.08.2016 № 427 | Департамент ЖКХ |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |
| 1 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | кв.м/чел. | 11,70 | - | Показатель, характеризующий обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования. Под озелененными местами общего пользования понимаются цветники, парки и скверы, которые находятся на городских землях. | Ежегодно, показатель за период (год) | 3 | «Комплексный план действий по улучшению экологической обстановки, стабилизации и снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду города Череповца на 2019 - 2024 годы» | Департамент ЖКХ |
| 2 | Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования | % | 100 | 100 | Показатель, отражающий процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования – дуг, клумб, ящиков, топиарных фигур, вертикальных конструкций и пр. Отношение фактического количества установленных элементов озеленения к запланированному, выраженное в процентах | Ежегодно, показатель за период (год) | 4 | информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии о количестве фактически установленных на территориях общего пользования элементов озеленения | Департамент ЖКХ |
| 3 | Количество посаженных деревьев, кустарников | Ед. | 1 800 | 0 | Показатель, отражающий фактическое количество посаженных деревьев, кустарников. Суммарное количество посаженных деревьев, кустарников | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | 4 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства | Департамент ЖКХ |
| 4 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,5 | 98,5 | , где – значение показателя; – количество горения светильников наружного освещение; – общее количество светильников наружного освещения; | Месячная, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 4 | Сведения МУП г. Череповца «Электросвет» | Департамент ЖКХ |
| 5 | Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение | Ед. | 273 | 12 | Показатель, отражающий фактическое количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение городских территорий. Суммарное количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение городских территорий | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | 4 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства | Департамент ЖКХ |
| 6 | Количество вывезенных автомобилей | Ед. | 50 | 0 | Показатель, отражающий фактическое количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными. Суммарное количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | 4 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства | Департамент ЖКХ |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» |
| 1 | Процент уборки и содержания городских территорий | % | 80 | 80 | Фактическое минимальное значение процента уборки и содержания городских территорий | ежегодно, показатель за период (год) | 4 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства | Департамент ЖКХ |
| 2 | Объем ямочного ремонта | кв.м | 18 000,0 | 7 756,5 | Показатель, отражающий фактический объем ямочного ремонта, выполненного в течение года. Суммарный объем ямочного ремонта, фактически выполненного в течение года. | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | 4 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела по эксплуатации территорий и инженерных коммуникаций ДЖКХ о фактических объемах выполненного ямочного ремонта | Департамент ЖКХ |
| 3 | Процент выполнения ямочного ремонта | % | 100 | 43,1 | Отношение фактически выполненного объема ямочного ремонта к запланированному | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | 4 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела по эксплуатации территорий и инженерных коммуникаций ДЖКХ о фактических объемах выполненного ямочного ремонта | Департамент ЖКХ |
| 4 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ед. | 0 | 0 | Показатель, отражающий количество поступивших решений суда по предъявленным искам в адрес ДЖКХ вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия. Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес ДЖКХ вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия. | Квартальная, показатель за период (раз в квартал) | 4 | Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес ДЖКХ вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | Департамент ЖКХ |
| 5 | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | % | 65,78 | 66,90 | N=Sсоот/Sобщ * 100%, где N – значение показателя, Sсоот – общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км , Sобщ – общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, км | ежегодно, показатель за период (год) | 4 | Сведения отдела по эксплуатации территорий департамента ЖКХ | Департамент ЖКХ |
| 6 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % | 282 | Информация отсутствует | Показатель, отражающий фактическое количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. суммарное количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | 4 | информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Департамент ЖКХ |
| 7 | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 1,0 | Информация отсутствует | , где: - количество дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей с пострадавшими пешеходами (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области); - общее количество дорожно-транспортных происшествий по городу (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области) | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | 3 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Департамент ЖКХ |
| 8 | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | 8 | Информация отсутствует | , где - количество пострадавших и погибших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета в период с 01.08 по 31.10 (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области); - общее количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу в период с 01.08 по 31.10 (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области) | 1 раз в год | 3 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Департамент ЖКХ |
| 9 | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами от количества необходимых | % | 60 |  | Показатель, отражающий степень оборудования остановок общественного транспорта остановочными павильонами. Отношение количества остановок общественного транспорта, оборудованных остановочными павильонами, к общему количеству остановок общественного транспорта, выраженное в процентах | 2 раза в год, показатель за период (полгода) | 4 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства | Департамент ЖКХ |
| Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |
| 1 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | шт. | 20 | 1 | Количество МКД, в которых за соответствующий период времени на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества. Суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с ДЖКХ сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами) | Департамент ЖКХ |
| 2 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100 | 100 | , где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэра города от 12.12.2008 N 4421 за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с департаментом ЖКХ мэрии сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами, платежные поручения) | Департамент ЖКХ |
| 3 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | 100 | 54,1 | , где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения полномочий собственника муниципального жилищного фонда в фонд капитального ремонта; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 2 | Сведения планово-юридического отдела департамента ЖКХ мэрии, платежные поручения. | Департамент ЖКХ |
| 4 | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 93 | 2 | Суммарное количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ) | Департамент ЖКХ |
| 5 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | 100 | 39 | , где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэрии города от 18.04.2013 N 1695 за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения) | Департамент ЖКХ |
| 6 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | шт. | 4 | 0 | Суммарное количество придомовых территорий МКД, на которых за соответствующий период времени в рамках предоставления субсидий на приобретение и сооружение детских площадок такие площадки установлены. | Ежегодно, показатель за период (год) | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, договоры/счета на приобретение детского игрового оборудования, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами) | Департамент ЖКХ |
| 7 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс. руб. | 27 259,6 | 14 572,7 | Расчетный показатель, показывающий объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет поступлений по платежам за использование муниципальных жилых помещений. Значение определяется как общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам, администрируемым ДЖКХ. Значение данного показателя включает в себя поступления по платежам за использование муниципальных жилых помещений. | На отчетную дату либо как прогнозируемый объем поступлений на плановую дату | 2 | Годовой отчет департамента ЖКХ об исполнении городского бюджета, справка о перечислении поступлений в бюджет. Источники прогнозных данных - отчет АИС ЗИК об общей площади муниципальных жилых помещений, сведения Росреестра о прекращении прав муниципальной собственности, постановление мэрии города "Об установлении ставки платы за пользование жилыми помещениями (действующее на период расчета) | Департамент ЖКХ |
| 8 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100 | 53,5 | , где: - выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, - общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, администрируемым ДЖКХ, на отчетную дату, - плановый объем поступлений в бюджет в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений. | Ежеквартально, показатель за период | 2 | Сведения о поквартальном распределении поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, справка о перечислении поступлений в бюджет | Департамент ЖКХ |
| 9 | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | шт. | 70 | 0 | Количество МКД, в которых за соответствующий период времени на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества, а именно – штукатурных фасадов МКД, прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям. Суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет средств субсидий. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 2 | Исполнительные сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты приемки выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными ими лицами. | Департамент ЖКХ |

- Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы за 1 полугодие 2021 года.

Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы за 1 полугодие 2021 года представлены в Таблице 3 (18).

Таблица 3 (18)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы, мероприятия | Ответст-венный испол-нитель | Результат от реализации мероприятия за 1 полугодие 2021 года | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2022годы |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ДЖКХ мэрии | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии - 100%. | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии – 40,0% | 100% реализация мероприятия запланирована на полный календарный год. | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | ДЖКХ мэрии | Реализация мероприятий по: - озеленению территорий общего пользования, - благоустройству и содержанию кладбищ, организации текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, - благоустройству и содержанию пляжей, - возмещению затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов, оплате электроэнергии на сетях наружного освещения, - текущему содержанию парков, скверов, газонов, - украшению города, - содержанию сетей дождевой канализации, - вывозу тел умерших людей и пр. | Частичное выполнение запланированных мероприятий. | Срок окончания выполнения работ – 2 полугодие 2020 года. | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Резерв мест захоронения, Процент горения светильников наружного освещения, Площадь цветников, Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования, Количество муниципальных общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Народный бюджет ТОС». |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по озеленению городских территорий: - посадка цветочных клумб - 6 987 кв.м; - озеленение вертикальных конструкций «Дуга» (192 шт.) и «Дерево» (27 шт.), - установка цветочных ящиков на ограждениях - 800 шт., - посадка луковиц тюльпанов - 1 271 кв.м. (45 482 шт.) - приобретение и посадка деревьев и кустарников: 1 330 шт. | Реализация мероприятий в рамках муниципального контракта от 07.12.2020 № К27-20 на выполнение работ по озеленению городских территорий | Высадка саженцев осуществляется в осенний период. | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Площадь цветников, Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по благоустройству и содержанию кладбищ: - содержание Вечного огня на кладбище № 1 (поставка газа), - дератизация территорий кладбищ от крыс (двукратно) на территории г. Череповца | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по дератизации территорий общего пользования. Срок окончания работ – до 20.09.2021. Заключение договора поставки газа. | Срок окончания работ – до 30.09.2020. | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Резерв мест захоронения |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Расходы на содержание кладбищ и организацию текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, осуществляемые через МКУ «САТ» | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ: - оплата коммунальных расходов по хлораторным станциям, - оплата электроэнергии на 5 кладбище, - содержание хлораторных станций и дренажной системы 4-го кладбища | Частичное выполнение мероприятий. | Выполнение работ запланировано на полный календарный год. | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Резерв мест захоронения |
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по благоустройству и содержанию пляжей: - планировка и подсыпка песка, - исследование проб грунта (песка), речной воды (6 пляжей), экспертиза использования водного объекта (пляжа), - оплата договоров водопользования, - установка и обслуживание МТК, - изготовление и установка МАФ (пляжные зонтики), - дератизация контейнерных площадок на территориях городских пляжей | Заключение муниципальных контрактов на выполнение соответствующих видов работ. Частичное выполнение мероприятий. | Срок окончания работ – 2 полугодие 2020 года. | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 7 | Мероприятие 1.1.5 Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | ДЖКХ мэрии | Оплата электроэнергии в соответствии с выставленными счетами на ее потребление. | Оплата электроэнергии в соответствии с выставленными счетами на ее потребление. | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Процент горения светильников наружного освещения |
| 8 | Мероприятие 1.1.6. Текущее содержание парков, скверов, газонов | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по текущему содержанию парков, скверов, газонов: акарицидная обработка от клещей. | Муниципальный контракт заключен. Работы выполнены. | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 9 | Мероприятие 1.1.7. Украшение города | ДЖКХ мэрии | Организация украшения города: - оказание услуг по украшению городских территорий к праздничным мероприятиям, - оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин на время проведения праздничных мероприятий, - установка, украшение и демонтаж новогодних елей, новогоднее украшение города, установка, обслуживание и демонтаж катальных горок, - праздничное оформление города к 75-летию Победы | Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по украшению городских территорий к праздничным мероприятиям, по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин на время проведения праздничных мероприятий. Организация украшения территорий общего пользования города Череповца к 12 праздничным и памятным датам. Срок оказания услуг – до 31.12.2020 г. | Срок оказания услуг – до 31.12.2020 г. | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 10 | Мероприятие 1.1.8. Содержание сетей дождевой канализации | ДЖКХ мэрии | Оплата услуг МУП «Водоканал» по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. Обеспечение санитарного благополучия территорий города. | Оплата услуг МУП «Водоканал» по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. Обеспечение санитарного благополучия территорий города. | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 11 | Мероприятие 1.1.9. Вывоз тел умерших людей | ДЖКХ мэрии | Обеспечение заявок полиции на вывоз тел умерших граждан. | Обеспечение заявок полиции на вывоз тел умерших граждан. | - | - |
| 12 | Мероприятие 1.1.10. Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | ДЖКХ мэрии | Приобретение подарочных сертификатов победителям конкурса, а также призовой фонд в рамках проведения городского конкурса «Цветущий город» | - | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2021 года. | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования |
| 13 | Мероприятие 1.1.11. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города | ДЖКХ мэрии | Обеспечение нормативной освещенности улиц, бесперебойной работы светофоров, проведение мероприятий по реконструкции сетей наружного освещения, устройство дополнительного освещения | Обеспечение нормативной освещенности улиц, бесперебойной работы светофоров, проведение мероприятий по реконструкции сетей наружного освещения, устройство дополнительного освещения | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города, Процент горения светильников наружного освещения |
| 14 | Мероприятие 1.1.12. Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин | ДЖКХ мэрии | Установка и обслуживанию мобильных туалетных кабин на территориях города Череповца | Муниципальный контракт заключен. | - | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 15 | Мероприятие 1.1.13. Обустройство участков сетей наружного освещения | ДЖКХ мэрии | Обустройство участков сетей наружного освещения по ул. Архангельской | Обустройство участков сетей наружного освещения по ул. Архангельской | - | Процент горения светильников наружного освещения |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» |
| 16 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | ДЖКХ мэрии | Летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города. Обеспечение безопасности дорожного движения. | Летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города, нанесение разметки улиц, пешеходных переходов. | - | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 17 | Мероприятие 2.1.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по нанесению разметки на улично-дорожной сети города Череповца. | Муниципальный контракт на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города Череповца заключен. Частичное выполнение работ. Срок выполнения работ – до 30.10.2021. | Срок выполнения работ – до 30.10.2021. | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 18 | Мероприятие 2.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «Спецавтотранс») | МКУ «Спецавтотранс» | Содержание МКУ «Спецавтотранс» для выполнения учреждением функции в соответствии с уставом. | Финансирование содержания учреждения в рамках сметы. | - |  |
| 19 | Мероприятие 2.1.3. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» | МКУ «Спецавтотранс» | Содержание, уборка, ямочный ремонт, озеленение, ремонт детских площадок | Осуществлялась уборка в соответствии с погодными условиями, вывоз снега в зимний период, произведена уборка смета, выполнено 7,8 тыс.м2 ямочного ремонта, осуществлялся покос травы, ремонт детских площадок, озеленение города. | Выполнение работ запланировано на полный календарный год. |  |
| 20 | Мероприятие 2.1.4. Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» | ДЖКХ мэрии | Содержание и обслуживание мостовых сооружений города (мост через р. Ягорбу, Кирилловская путепроводная развязка над автомобильной дорогой, Октябрьский мост через р. Шексну, мост через р. Серовку в створе Кирилловского шоссе, путепровод по ул. Архангельской над железной дорогой, путепровод по ул. Сталеваров над железной дорогой, мосты через р. Серовку в створе ул. Остинской, Северной, Северный мост через р. Ягорбу) с целью поддержания их в исправном состоянии, обеспечения транспортной безопасности. | Содержание и обслуживание мостовых сооружений города. | - |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | ДЖКХ мэрии | Выполнение ремонта подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан. | Муниципальный контракт заключен. Срок выполнения работ - до 31 октября 2021 г. | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2020 года. | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 22 | Основное мероприятие 2.3 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ мэрии | Содержание и ремонт улично-дорожной сети города. Полное освоение выделенных средств из областного дорожного фонда на ремонт и содержание улично-дорожной сети города. | Осуществлялась уборка в соответствии с погодными условиями, вывоз снега в зимний период, произведена уборка смета, выполнено 7,8 тыс.м2 ямочного ремонта, осуществлялся покос травы, ремонт детских площадок, озеленение города. Выполнены и приняты работы по объекту: ул.Годовикова (от Годовикова 2 до Годовикова 20). Обеспечение содержания МКУ «САТ». | - | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта |
| 23 | Мероприятие 2.3.1. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда | МКУ «Спецавтотранс» | Не запланировано | - | - |  |
| 24 | Мероприятие 2.3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «Спецавтотранс») | МКУ «Спецавтотранс» | Содержание, уборка, ямочный ремонт, озеленение, ремонт детских площадок | Осуществлялась уборка в соответствии с погодными условиями, вывоз снега в зимний период, произведена уборка смета, выполнено 7,8 тыс.м2 ямочного ремонта, осуществлялся покос травы, ремонт детских площадок, озеленение города. | Выполнение работ запланировано на полный календарный год. |  |
| 25 | Мероприятие 2.3.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ мэрии | Выполнение ремонта участков автомобильных дорог: 1. ул.Сталеваров (от Сталеваров 47 до Данилова 21), 2. Октябрьский пр. (от Раахе 2 до Октябрьского пр.69), 3. ул.Красная (от Судостроительная 9 до Первомайская 3), 4. ул.Годовикова (от Годовикова 2 до Годовикова 20), 5. ул.Суворова (от Первомайская 22 до Архангельская 11), 6. Московский пр. (Московский пр.36 до Московский пр.62), 7. ул.Вологодская (от Ленина 86 до Вологодская 14), 8. ул.Гоголя (от Гоголя 45 до Гоголя 6), 9. ул.М.Горького (от М.Горького 57 до М.Горького 13). | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. 2 этап». Выполнены и приняты работы по объекту: ул.Годовикова (от Годовикова 2 до Годовикова 20). | Срок выполнения работ в соответствии с контрактом – до 31.10.2021. |  |
| 26 | Мероприятие 2.3.4. Ремонт тротуаров | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по объектам: «Ремонт тротуаров на территории г.Череповца в 2021 году. I этап». «Ремонт тротуаров на территории г.Череповца в 2021 году. II этап». | Заключение муниципального контракта на выполнение ремонта тротуаров по I этапу – 29 700 м2, по II этапу – 9 448 м2. | Срок выполнения работ в соответствии с контрактом по I этапу – до 31.10.2021, по II этапу – до 26.09.2021. | Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
| 27 | Мероприятие 2.3.5. Установка проекционного оборудования технических средств организации дорожного движения на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений | ДЖКХ мэрии | Установка проекционного оборудования технических средств организации дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений | Заключение муниципального контракта. Срок выполнения работ – до 30.08.2021 | Срок выполнения работ – до 30.08.2021 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу |
| 28 | Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Дородная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть») | ДЖКХ мэрии | Выполнение ремонта участков автомобильных дорог: 1. ул.Сталеваров (от Сталеваров 47 до Данилова 21), 2. Октябрьский пр. (от Раахе 2 до Октябрьского пр.69), 3. ул.Красная (от Судостроительная 9 до Первомайская 3), 4. ул.Годовикова (от Годовикова 2 до Годовикова 20), 5. ул.Суворова (от Первомайская 22 до Архангельская 11), 6. Московский пр. (Московский пр.36 до Московский пр.62), 7. ул.Вологодская (от Ленина 86 до Вологодская 14), 8. ул.Гоголя (от Гоголя 45 до Гоголя 6), 9. ул.М.Горького (от М.Горького 57 до М.Горького 13). | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. 2 этап». Выполнены и приняты работы по объекту: ул.Годовикова (от Годовикова 2 до Годовикова 20). | Срок выполнения работ в соответствии с контрактом – до 31.10.2021. | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте, Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, Объем ямочного ремонта Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 29 | Основное мероприятие 2.5. Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу | ДЖКХ мэрии | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |  |
| 30 | Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Выполнение капитального ремонта 20 МКД. | Выполнение капитального ремонта 1 МКД. | Временное ограничение ЛБО на основании протокольно принятых решений | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период, Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период |
| 31 | Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Содержание 189 и ремонт 93 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | Содержание 189 и ремонт 2 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | Выполнение ремонта 28 жилых помещений муниципального жилищного фонда запланировано на полный календарный год. | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период, Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период |
| 32 | Мероприятие 3.2.1. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) | ДЖКХ мэрии | Содержание 189 незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | Содержание 189 незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | - |  |
| 33 | Мероприятие 3.2.2. Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Ремонт 93 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | Ремонт 2 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | Выполнение ремонта 28 жилых помещений муниципального жилищного фонда запланировано на полный календарный год. |  |
| 34 | Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | ДЖКХ мэрии | Внесение взносов в региональный фонд капитального ремонта в размере 26 251,6 тыс. руб. | Перечисление взносов в региональный фонд капитальных ремонтов в размере 12 000,0 тыс. руб. | Внесение взносов в региональный фонд капитального ремонта в размере 26 251,6 тыс. руб. запланировано на полный календарный год. | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
| 35 | Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | ДЖКХ мэрии | Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на установку детских и спортивных площадок на 4 дворовых территориях. | Выполнение проектных работ. | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на второе полугодие. Отказ жителей многоквартирного жилого дома № 43б по пр. Победы от установки детской площадки и просьбой перенаправления средств на комплексное благоустройство сквера по пр. Победы у домов № 43, 45 | Количество приобретенных и установленных детских игровых и спортивных площадок |
| 36 | Основное мероприятие 3.5. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | ДЖКХ мэрии | Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | - | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет средств в виде субсидий за соответствующий период |
| 37 | Основное мероприятие 3.6. Субсидии на возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | ДЖКХ мэрии | Замена 70 лифтов | - | Выполнение ремонта запланировано на полный календарный год. | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет средств в виде субсидий за соответствующий период |

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 1 полугодие 2021 года.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 1 полугодие 2021 года представлены в Таблицах 4, 5 (19, 20).

Таблица 4 (19)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2021-2023 годы | ДЖКХ мэрии | 741 810,6 | 771 256,9 | 329 962,9 |
|  |  | Мэрия города (жилищное управление) | 0,0 | 1 506,1 | 652,9 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ДЖКХ мэрии | 30 096,8 | 30 090,7 | 12 000,3 |
| 2 | Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города | ДЖКХ мэрии | 164 188,1 | 159 406,6 | 57 507,8 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | ДЖКХ мэрии | 163 787,5 | 159 006,0 | 57 486,3 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г.Череповца | ДЖКХ мэрии | 288,2 | 288,2 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | ДЖКХ мэрии | 112,4 | 112,4 | 21,5 |
| 3 | Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города | ДЖКХ мэрии | 521 509,6 | 522 528,1 | 248 395,9 |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | ДЖКХ мэрии | 440 908,7 | 423 381,8 | 247 663,4 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | ДЖКХ мэрии | 2 321,1 | 2 321,1 | 0,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ мэрии | 1,0 | 18 546,4 | 472,5 |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта "Дорожная сеть" (федеральный проект "Дорожная сеть") | ДЖКХ мэрии | 2 376,0 | 2 376,0 | 260,0 |
| 3.5. | Основное мероприятие 2.5. Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу | ДЖКХ мэрии | 75 902,8 | 75 902,8 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | 26 016,1 | 59 231,5 | 12 058,9 |
|  |  | Мэрия города (жилищное управление) | 0,0 | 1 506,1 | 652,9 |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | 328,4 | 328,4 | 38,2 |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | 3 484,1 | 10 053,4 | 12,4 |
|  |  | Мэрия города (жилищное управление) | 0,0 | 1 500,0 | 649,5 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | ДЖКХ мэрии | 22 203,6 | 22 203,6 | 12 008,3 |
| 4.4. | Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилого фонда (включая установку элементов благоустройства) | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 2 250,0 | 0,0 |
| 4.5. | Основное мероприятие 3.5. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | Мэрия города (жилищное управление) | 0,0 | 6,1 | 3,4 |
| 4.6. | Основное мероприятие 3.6. Субсидия на возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | ДЖКХ мэрии | 0,0 | 24 396,1 | 0,0 |

Таблица 5 (20)

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2021 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2021 -2023 годы | всего | 1 186 212,7 | 365 185,8 | 30,8 |
|  |  | городской бюджет | 772 763,0 | 330 615,8 | 42,8 |
|  |  | областной бюджет | 403 053,7 | 34 570,0 | 8,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 10 396,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | всего | 30 090,7 | 12 000,3 | 39,9 |
|  |  | городской бюджет | 30 090,7 | 12 000,3 | 39,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города | всего | 162 653,9 | 57 759,1 | 35,5 |
|  |  | городской бюджет | 159 406,6 | 57 507,8 | 36,1 |
|  |  | областной бюджет | 3 247,3 | 251,3 | 7,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | всего | 159 006,0 | 57 486,3 | 36,2 |
|  |  | городской бюджет | 159 006,0 | 57 486,3 | 36,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования | всего | 27 272,0 | 192,0 | 0,7 |
|  |  | городской бюджет | 27 272,0 | 192,0 | 0,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ | всего | 290,5 | 37,2 | 12,8 |
|  |  | городской бюджет | 290,5 | 37,2 | 12,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Расходы на содержание и обслуживание кладбищ, осуществляемые через МКУ «Спецавтотранс» | всего | 4 504,9 | 1 310,0 | 29,1 |
|  |  | городской бюджет | 4 504,9 | 1 310,0 | 29,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей | всего | 1 299,3 | 694,2 | 53,4 |
|  |  | городской бюджет | 1 299,3 | 694,2 | 53,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.5. | Мероприятие 1.1.5. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | всего | 60 983,7 | 20 606,0 | 33,8 |
|  |  | городской бюджет | 60 983,7 | 20 606,0 | 33,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.6. | Мероприятие 1.1.6. Текущее содержание парков, скверов, газонов | всего | 464,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 464,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.7. | Мероприятие 1.1.7. Украшение города | всего | 5 829,4 | 3 258,0 | 52,9 |
|  |  | городской бюджет | 5 829,4 | 3 258,0 | 52,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.8. | Мероприятие 1.1.8. Содержание сетей дождевой канализации | всего | 19 850,0 | 15 398,3 | 77,6 |
|  |  | городской бюджет | 19 850,0 | 15 398,3 | 77,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.9. | Мероприятие 1.1.9. Вывоз тел умерших людей | всего | 50,0 | 10,4 | 20,8 |
|  |  | городской бюджет | 50,0 | 10,4 | 20,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.10. | Мероприятие 1.1.10. Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.11. | Мероприятие 1.1.11. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города | всего | 34 560,8 | 15 404,6 | 44,6 |
|  |  | городской бюджет | 34 560,8 | 15 404,6 | 44,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.12. | Мероприятие 1.1.12. Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин | всего | 1 629,9 | 176,6 | 10,8 |
|  |  | городской бюджет | 1 629,9 | 176,6 | 10,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.13. | Мероприятие 1.1.13. Обустройство участков сетей наружного освещения | всего | 1 771,1 | 399,0 | 22.5 |
|  |  | городской бюджет | 1 771,1 | 399,0 | 22,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца | всего | 1 329,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 288,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 041,5 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | всего | 112,4 | 21,5 | 19,1 |
|  |  | городской бюджет | 112,4 | 21,5 | 19,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города | всего | 112,4 | 21,5 | 19,1 |
|  |  | городской бюджет | 112,4 | 21,5 | 19,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | всего | 2 205,8 | 251,3 | 11,4 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 2 205,8 | 251,3 | 11,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города | всего | 922 334,5 | 282 714,6 | 30,7 |
|  |  | городской бюджет | 522 528,1 | 248 395,9 | 47,5 |
|  |  | областной бюджет | 399 806,4 | 34 318,7 | 8,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | всего | 423 381,8 | 247 663,4 | 58,5 |
|  |  | городской бюджет | 423 381,8 | 247 663,4 | 58,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | всего | 37 481,7 | 2 652,3 | 7,1 |
|  |  | городской бюджет | 37 481,7 | 2 652,3 | 7,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «Спецавтотранс») | всего | 361 682,0 | 223 606,0 | 61,8 |
|  |  | городской бюджет | 361 682,0 | 223 606,0 | 61,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда | всего | 21 294,4 | 21 294,4 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 21 294,4 | 21 294,4 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.4. | Мероприятие 2.1.4. Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» | всего | 2 923,7 | 110,7 | 3,8 |
|  |  | городской бюджет | 2 923,7 | 110,7 | 3,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | всего | 23 210,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 2 321,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 20 889,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 185 463,7 | 9 046,5 | 4,9 |
|  |  | городской бюджет | 18 546,4 | 472,5 | 2.5 |
|  |  | областной бюджет | 166 917,3 | 8 574,0 | 5,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ «Спецавтотранс» в рамках субподряда | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3.2. | Мероприятие 2.3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «Спецавтотранс») | всего | 54 848,5 | 3 826,8 | 7,0 |
|  |  | городской бюджет | 5 484,8 | 382,7 | 7,0 |
|  |  | областной бюджет | 49 363,7 | 3 444,1 | 7.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3.3. | Мероприятие 2.3.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 34 450,7 | 5 219,7 | 15,2 |
|  |  | городской бюджет | 3 445,1 | 89,8 | 2,6 |
|  |  | областной бюджет | 31 005,6 | 5 129,9 | 16,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3.4. | Мероприятие 2.3.4. Ремонт тротуаров | всего | 77 777,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 7 777,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3.5. | Мероприятие 2.3.5. Установка проекционного оборудования технических средств организации дорожного движения на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений | всего | 18 386,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 1 838,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 16 548,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть») | всего | 214 376,0 | 26 004,7 | 12,1 |
|  |  | городской бюджет | 2 376,0 | 260,0 | 10,9 |
|  |  | областной бюджет | 212 000,0 | 25 744,7 | 12,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.5. | Основное мероприятие 2.5. Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу | всего | 75 902,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 75 902,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда | всего | 71 133,6 | 12 711,8 | 17,9 |
|  |  | городской бюджет | 60 737,6 | 12 711,8 | 20,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 10 396,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | всего | 328,4 | 38,2 | 11,6 |
|  |  | городской бюджет | 328,4 | 38,2 | 11,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего | 11 553,4 | 661,9 | 5,7 |
|  |  | городской бюджет | 11 553,4 | 661,9 | 5,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) | всего | 1 512,4 | 661,9 | 43,8 |
|  |  | городской бюджет | 1 512,4 | 661,9 | 43,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего | 10 041,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 10 041,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.3. | Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | всего | 22 203,6 | 12 008,3 | 54,1 |
|  |  | городской бюджет | 22 203,6 | 12 008,3 | 54,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.4. | Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилого фонда (включая установку элементов благоустройства) | всего | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.4.1. | Основное мероприятие 3.4.1 Установка детско-спортивной площадки во дворе жилых домов по ул. Гоголя 33А, пр. Победы 94, ул. Химиков 32 | всего | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.4.2. | Основное мероприятие 3.4.2 Обустройство зоны спорта и отдыха на дворовой территории между домами Шекснинский пр., 32Б и ул. Рыбинская, 40 (детские и/или спортивные комплексы, элементы благоустройства) | всего | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.4.3. | Основное мероприятие 3.4.3 Благоустройство территории у д. 80 по Октябрьскому пр. | всего | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.5. | Основное мероприятие 3.5. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | всего | 6,1 | 3,4 | 55,7 |
|  |  | городской бюджет | 6,1 | 3,4 | 55,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.6. | Основное мероприятие 3.6. Субсидия на возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | всего | 34 792,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 24 396,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 10 396,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

- Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии 2021 года изменениях в Программу.

В 1 полугодии 2021 года в муниципальную программу ответственным исполнителем на основании протоколов экспертного совета, уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2021 год с поквартальным распределением и на плановый период 2022 и 2023 годов финансового управления мэрии города были внесены изменения:

1. Постановление мэрии г. Череповца от 15.02.2021 № 567 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2020 № 4362»,

2. Постановление мэрии г. Череповца от 10.03.2021 № 1033 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2020 № 4362»,

3. Постановление мэрии г. Череповца от 20.05.2021 № 2064 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2020 № 4362».