**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта**

**«Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 9 месяцев 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм | План на 2021 год | Факт за 9 месяцев 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Внедрение интеллектуальныхтранспортных систем,предусматривающихавтоматизацию процессовуправления дорожным движением в городскихагломерациях, включающихгорода с населением свыше 300тысяч человек  | 1 | 0 | 0 | Ввод в действие Центра обработки данных и ЕПУТС в составе 1-го этапа внедрения ИТС планируется в 4 квартале 2021 года. |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год | Факт за 9 месяцев2021 года | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Внедрение интеллектуальныхтранспортных систем,предусматривающихавтоматизацию процессовуправления дорожным движением в городскихагломерациях, включающихгорода с населением свыше 300тысяч человек | 101 172,73 | 33 018,51 | 32,6 % | Произведены расчеты с подрядчиками по результатам исполнения двух муниципальных контрактов.Проведены конкурсные процедуры: заключен 1 контракт на реализацию, 1 контракт в стадии заключения. По результатам исполнения контрактов планируется 100% освоение финансовых средств на реализацию мероприятий. |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Мероприятия, не требующие финансирования, отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы по реализации регионального проекта отсутствуют.