**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта**

**«Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

**за 9 месяцев 2021 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Дорожная сеть»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 9 месяцев 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | 67,0 | 66,97 | 99,9 | Сезонность работ, неблагоприятные погодные условия |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс.руб. | Факт за 9 месяцев2021 года, тыс. руб.  | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть») | 214 376,0 | 126 441,15 | 59,0 | Выполнение работ планируется продолжить в 4 квартале 2021 года |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Мероприятия отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.