

**ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ**

**МЭРИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.10.2021 № 4132

Об утверждении муниципальной программы

«Осуществление бюджетных инвестиций в

социальную, коммунальную, транспортную

инфраструктуры и капитальный ремонт

объектов муниципальной собственности

города Череповца» на 2022 - 2025 годы

В соответствии с [Федеральным законом](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/186367/0) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить [муниципальную программу](#sub_1000) «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2022 постановления мэрии города от:

10.10.2013 № 4813 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы»;

11.11.2013 № 5327 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

20.06.2014 № 3381 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

24.09.2014 № 5088 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

10.10.2014 № 5481 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

25.03.2015 № 1907 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

07.05.2015 № 2636 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

07.07.2015 № 3797 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

03.08.2015 № 4237 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

15.09.2015 № 4983 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

09.10.2015 № 5386 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

17.11.2015 № 6022 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

10.12.2015 № 6478 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

29.12.2015 № 6841 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

10.02.2016 № 530 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

25.02.2016 № 781 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

27.04.2016 № 1664 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

06.07.2016 № 2970 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

29.07.2016 № 3367 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

11.08.2016 № 3578 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

10.10.2016 № 4512 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

09.11.2016 № 5034 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

10.11.2016 № 5062 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

23.12.2016 № 5952 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

17.02.2017 № 721 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

22.03.2017 № 1223 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

18.04.2017 № 1774 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

11.05.2017 № 2109 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

10.07.2017 № 3211 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

21.09.2017 № 4441 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

18.10.2017 № 5002 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

23.11.2017 № 5716 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

20.12.2017 № 6179 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

21.02.2018 № 772 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

18.04.2018 № 1668 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

11.05.2018 № 2062 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

01.06.2018 № 2426 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

08.06.2018 № 2556 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

18.07.2018 № 3239 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

09.08.2018 № 3577 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

05.10.2018 № 4286 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

16.10.2018 № 4449 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

06.11.2018 № 4758 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

19.11.2018 № 4974 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

19.12.2018 № 5620 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

25.12.2018 № 5729 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

28.12.2018 № 5844 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

06.02.2019 № 416 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

20.02.2019 № 617 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

28.03.2019 № 1244 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

09.04.2019 № 1487 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

29.04.2019 № 1877 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

11.06.2019 № 2759 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

16.07.2019 № 3445 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

13.08.2019 № 3943 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

30.08.2019 № 4190 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

18.09.2019 № 4459 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

11.10.2019 № 4850 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

16.10.2019 № 4939 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

30.10.2019 № 5204 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

07.11.2019 № 5268 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

14.11.2019 № 5441 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

23.12.2019 № 6195 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

27.01.2020 № 242 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

06.02.2020 № 477 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

17.02.2020 № 638 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

21.02.2020 № 728 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

28.02.2020 № 858 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

12.03.2020 № 1095 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

24.03.2020 № 1333 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

09.04.2020 № 1493 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

10.04.2020 № 1494 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

29.04.2020 № 1761 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

22.05.2020 № 2032 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

10.06.2020 № 2285 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

26.06.2020 № 2496 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

30.06.2020 № 2553 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

10.07.2020 № 2797 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

05.08.2020 № 3165 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

21.08.2020 № 3384 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

02.09.2020 № 3583 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

14.09.2020 № 3735 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

06.10.2020 № 4061 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

29.10.2020 № 4413 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

20.11.2020 № 4746 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

14.12.2020 № 5168 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

22.12.2020 № 5380 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

26.12.2020 № 5506 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

22.01.2021 № 186 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

08.02.2021 № 428 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

12.02.2021 № 503 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

16.03.2021 № 1198 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

01.04.2021 № 1423 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

11.05.2021 № 1877 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

17.05.2021 № 1968 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

09.06.2021 № 2423 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

13.07.2021 № 2876 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

04.08.2021 № 3199 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»;

14.10.2021 № 3985 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813»,

25.10.2021 № 4087 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 и применяется к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города.

5. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города В.Е. Германов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии города

от 26.10.2021 № 4132

Муниципальная программа

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,

транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт

объектов муниципальной собственности города Череповца»

на 2022-2025 годы

Ответственный исполнитель:

комитет по управлению имуществом города

Дата составления проекта программы: июль–октябрь 2021 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственные  исполнители | Фамилия,  имя, отчество | Телефон,  электронная почта |
| Председатель комитета по управлению имуществом  города | Дмитриев  Владимир  Сергеевич | 55 13 60  dmitrievvs@cherepovetscity.ru;  kui@cherepovetscity.ru |
| Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонтов» | Лысов  Алексей  Николаевич | 30-17-59  [lysov.an@cherepovetscity.ru](mailto:lysov.an@cherepovetscity.ru);  uksir@cherepovetscity.ru |
| Директор муниципального автономного учреждения «Череповец-Проект» | Купавцев  Сергей  Николаевич | +7 (921) -058-37-98  kupavtsev.sn@cherepovetscity.ru |

Паспорт  
муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы  
(далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ) |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»);  муниципальное автономное учреждение «Череповец-Проект» (далее - МАУ «Череповец-Проект») |
| Участники Программы | Нет |
| Подпрограммы Программы | Нет |
| Программно-целевые инструменты Программы | Нет |
| Цель Программы | Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города |
| Задачи Программы | 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.  2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.  3. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: капитальное строительство, реконструкция, модернизация; капитальный ремонт.  2. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.  3. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.  4. Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации.  5. Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2022- 2025 годы |
| Общий объем финансового обеспечения Программы | Общий объем финансового обеспечения – 2 611 722,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2022 – 801 699,7 тыс. руб.;  2023 – 1 489 077,0 тыс. руб.;  2024 – 320 946,0 тыс. руб.;  2025 – 0,0 тыс. руб. |
| Объем бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета | Объемы бюджетных ассигнований – 1 263 065,2 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2022 – 530 305,7 тыс. руб.;  2023 – 411 813,5 тыс. руб.;  2024 – 320 946,0 тыс. руб.;  2025 – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2025 году 9 объектов.  Завершить работы по капитальному ремонту 5 объектов муниципальной собственности к 2025 году.  Достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно).  Достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)) |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы,**

**включая описание текущего состояния, основных проблем**

**в указанной сфере и прогноз ее развития**

Основополагающей целью государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели.

В настоящее время остается нерешенным ряд проблем, влияющих на социально-экономическое развитие города и требующих неотложного решения, в том числе:

- несоответствие существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращение числа вышеуказанных учреждений вследствие как структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- высокая степень физического и морального износа объектов социальной инфраструктуры;

- острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- отсутствие школьных образовательных учреждений в новых микрорайонах города;

- замедление темпов ввода объектов в эксплуатацию, рост незавершенного строительства;

- увеличение пробега автомобильного транспорта, повышение себестоимости перевозок и увеличение транспортного потока на автомобильных дорогах города Череповца;

- невозможность обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.

За последние годы произошло общее снижение доступности качественных образовательных и культурных услуг для населения города. Из-за недостаточной доходной базы местных бюджетов строительство объектов капитального строительства муниципального значения невозможно без финансовой помощи за счет средств вышестоящих (федерального, областного) бюджетов. Увеличение сроков строительства из-за необеспеченности финансовыми средствами ведет к увеличению стоимости строительства объектов.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города необходимо усилить государственную поддержку социального обустройства населенных пунктов и на этой основе повысить качество жизни и активизацию человеческого потенциала. В разрезе отраслей социальной сферы это означает создание благоприятных условий для жизнедеятельности, получения образования, культурно-познавательного и спортивного досуга, а также отдыха для всех поколений череповчан.

Автомобильные дороги имеют огромное значение для муниципального образования «Городской округ город Череповец Вологодской области». Они связывают микрорайоны, обеспечивают их жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

В современных условиях без значительной государственной поддержки большая часть инфраструктуры муниципального образования «Городской округ город Череповец Вологодской области» не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворять в полной мере основные жизненные потребности проживающего на их территории населения.

Выделение в достаточном объеме средств всех уровней бюджетов для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта приоритетных и социально значимых объектов муниципальной собственности и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения, позволит:

- обеспечить устойчивое развитие региональной системы образования и культурно-досуговых учреждений;

- провести реструктуризацию сети общеобразовательных учреждений;

- расширить сеть дошкольных и школьных образовательных учреждений;

- укрепить их материально-техническую базу;

- увеличить протяженность и доступность автомобильных дорог местного значения;

- снизить число дорожно-транспортных происшествий.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления;

- необходимостью формирования условий социального комфорта для удовлетворения растущих потребностей населения в образовании и культурно-досуговый деятельности и автомобильных дорогах.

Одной из основных задач органов местного самоуправления является предоставление качественных услуг населению муниципального образования и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является наличие, а также техническое состояние объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и других объектов социально-культурного и административного назначения. Не менее важным является обеспечение доступности пользования автомобильными дорогами местного значения. Строительство, реконструкция, модернизация, а также проведение качественного капитального ремонта предполагают обеспечение надлежащего состояния, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается, в том числе, осуществлением плановых работ по капитальному ремонту объектов. Длительное отсутствие ремонтных работ на объектах недвижимости, несистемный характер ремонтов, неплановый порядок ремонтов создает угрозу разрушения и утраты объектов, снижение их стоимости, значительного возрастания затрат на содержание и приведение их в надлежащее техническое состояние.

Одной из задач Программы является организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. В рамках Программы ставится цель завершить работы в полном объеме по капитальному ремонту и сдать в эксплуатацию объекты, по которым запланировано выполнение работ капитального строительства, реконструкции и модернизации. Объем незавершенного строительства в установленные сроки складывается в результате несвоевременной передачи объектов балансодержателю муниципальной собственности. В соответствии с [Порядком](http://mobileonline.garant.ru/document?id=20384762&sub=1000), утвержденным [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=20384762&sub=0) мэрии города от 07.10.2015 № 5347 «Об утверждении порядка списания затрат по созданию объектов, финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета», МКУ «УКСиР» осуществляет мероприятия по определению объектов, имеющих основания для списания, и принятие решения по списанию затрат по объектам незавершенного строительства.

В основе данной Программы лежит система планово-предупредительного ремонта, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по проведению капитального ремонта с регламентированной последовательностью и периодичностью, направленных на обеспечение эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов установленного срока службы. Решение вышеперечисленных проблем может быть обеспечено путем реализации мероприятий по проведению работ по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры города.

**2. Приоритеты в сфере реализации Программы,**

**цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы,**

**сроков и этапов реализации Программы**

**2.1. Приоритеты в сфере реализации Программы**

Приоритетами в сфере реализации Программы являются мероприятия, направленные на создание условий, при которых нормативно-техническое состояние объектов муниципальной собственности, необходимых для решения вопросов местного значения, будет соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам. Кроме того, ожидается улучшение эксплуатационных показателей вышеуказанных объектов и качество предоставляемых услуг населению муниципального образования «Городской округ город Череповец Вологодской области».

**2.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Программы**

Целью Программы является развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Данная задача удовлетворить потребность в местах обучения в общеобразовательных учреждениях, обеспечит доступность в сфере культуры и спорта. Повысит уровень комфортности населения в части увеличения количества автомобильных дорог местного значения, укрепит материальную базу учреждений муниципальной собственности, повысит уровень их комфортности и доступности.

2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Поставленная задача повысит уровень комфортности населения в части отремонтированных автомобильных дорог местного значения. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением приведет к созданию (развитию) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы). Укрепит материальную базу учреждений муниципальной собственности (культуры) и повысит уровень комфортности, доступности и качества оказываемых услуг населению.

3. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Для того чтобы эксплуатационные характеристики здания соответствовали нормативным показателям проектной документации, необходимо контролировать выполнение каждой технологической операции цикла, за что и отвечает указанная задача.

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы (представлены в [таблице 1](#sub_101)).

**2.3. Ожидаемые конечные результаты Программы**

При реализации Программы по данным таблицы 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» планируется сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2025 году в сферах:

- дорожное хозяйство - 3 объекта;

- коммунальное хозяйство – 3 объекта;

- благоустройство - 3 объекта.

Информация по фактической сдаче объектов капитального строительства в эксплуатацию:

- начало строительства по объекту «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе» - 2021 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2023 год. Окончательная оплата за выполненные работы в январе 2024 года;

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2025 году планируется сдать в эксплуатацию 9 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к 2025 году в сферах:

- дорожное хозяйство – 3 объектов;

- культура - 2 объектов.

Всего планируется закончить выполнение работ по капитальному ремонту 5 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры города Череповца. Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);

- достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)).

**2.4. Сроки реализации Программы**

Реализация Программы с 2022 по 2025 годы.

**3. Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в**

**состав Программы реализуемых подпрограмм**

Программа не имеет в своем составе подпрограмм.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий и ведомственных**

**целевых программ Программы**

Программа предусматривает выполнение пяти основных мероприятий. Программно-целевых инструментов и ведомственных целевых программ Программа не имеет.

Программа реализуется по следующему направлению: сохранение и укрепление социальной инфраструктуры г. Череповца по объектам муниципальной собственности (культуры и спорта, учреждений социальной защиты населения, автомобильных дорог и др.).

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий ([таблица 2](#sub_102)).

Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 1 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и [таблице 6](#sub_106) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 2 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и в [таблице 7](#sub_107) «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Данное мероприятие направлено на решение следующей задачи: организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Основное мероприятие 4:

Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 4 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и [таблице](#sub_106) 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 5 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и [таблице 6](#sub_106) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Полный перечень объектов капитального строительства, реконструкции, модернизация и капитальных ремонтов представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ».

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд».

**5. Информация об участии общественных и иных организаций**

**в реализации Программы**

Комитет по управлению имуществом города - ответственный исполнитель, МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект» - соисполнитель Программы осуществляют политику в сфере осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и организации капитальных ремонтов путем привлечения к реализации мероприятий Программы органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, жителей города. При этом непосредственных участников Программы не имеется.

**6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для**

**реализации Программы**

Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 2 611 722,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

- 2022 – 801 699,7 тыс. руб.;

- 2023 – 1 489 077,0 тыс. руб.;

- 2024 – 320 946,0 тыс. руб.;

- 2025 – 0,0 тыс. руб.

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы осуществлялся на основании имеющихся сводно-сметных расчетов стоимости выполнения работ (при наличии разработанной ПСД), по укрупненным нормативам цены строительства и/или по объектам-аналогам (при отсутствии ПСД), а также индексации иных расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

**7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского**

**бюджета и при необходимости другим источникам финансирования**

Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 2 611 722,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 1 263 065,2 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 652 177,6 тыс. руб.;

- областной бюджет – 696 479,9 тыс. руб.

Программа включает в себя реализацию 5 основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для финансирования Программы, в разрезе основных мероприятий и по годам представлен в [таблице 3](#sub_103) «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета» и [таблице 4](#sub_104) «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы», с отражением особенностей финансового обеспечения муниципальной программы.

**8. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере**

Конечные результаты реализации Программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей, в сфере капитального строительства, реконструкции капитальных ремонтов, предусматривают сдать в эксплуатацию:

По строительству, реконструкции, модернизации к 2025 году в сферах:

- дорожное хозяйство - 3 объекта;

- коммунальное хозяйство – 3 объекта;

- благоустройство - 3 объекта.

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2025 году будут сданы в эксплуатацию 9 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к 2025 году в сферах:

- дорожное хозяйство - 3 объектов,

- культура - 2 объектов.

Закончить выполнение работ по капитальному ремонту 5 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- достичь 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);

- достичь 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)).

**9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления**

**рисками реализации Программы**

В период реализации Программы могут возникнуть разного рода риски, которые создают основные трудности в процессе строительства и проведения капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности при решении поставленных задач и достижения цели, указанных в Программе:

- финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, который негативно влияет на все стадии проведения капитального строительства и ремонтов объектов муниципальной собственности;

- организационный риск относится, например, к неудачному проведению аукционных процедур (несостоявшихся аукционов), что повлечет несвоевременное оформление договоров, контрактов, документов;

- социальный риск приводит к неудовлетворенным ожиданиям горожан по причине срыва срока строительства и ремонтов объектов в эксплуатацию социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, а также проявляется в низком качестве выполненных работ;

- ценовой риск может быть связан с низким качеством строительных материалов и недостаточным контролем за надлежащим выполнением работ на каждой стадии выполнения строительства и капитальных ремонтов, что приведет к удорожанию стоимости объектов, несоответствию эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации;

- климатический риск связан с природными и климатическими условиями, который может привести к срыву сроков и снижению качественных характеристик выполненных работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

К основным мерам управления рисками относятся:

- своевременное внесение изменений в Программу;

- актуализация базы подрядных организаций, проведение маркетинговых исследований для анализа о состоянии и тенденциях изменения рынка в строительной отрасли;

- обеспечение ужесточения контроля на каждой стадии проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с целью своевременного принятия решений для предупреждения последствий риска.

**10. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы**

1. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:

- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;

- капитальный ремонт».

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует количество объектов (в том числе переходящих), утвержденных в перечнях капитального строительства и ремонтов, на которых запланировано провести капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, в том числе разработку проектно-сметной документации, проведение инженерно-изыскательских работ, экспертизу проекта (без учета объектов, сданных в эксплуатацию в прошедшем году).

Алгоритм расчета: абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году.

Единица измерения: единицы (штук).

Периодичность сбора данных: 1 раз в полугодие, ежегодно.

Источник данных: протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов.

2. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции, в том числе по сферам:

- дорожное хозяйство,

- образование,

- физическая культура и спорт,

- коммунальное хозяйство,

- культура,

- другие вопросы в области национальной экономики,

- благоустройство».

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году по капитальному строительству, реконструкции и модернизации.

Данный показатель включает в себя 2 основных мероприятия:

- осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

- реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»).

Алгоритм расчета: суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году.

Единица измерения: единицы (штук.).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ ([КС-2](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12017360&sub=1000)), справки о стоимости и выполнения работ и затрат ([КС-3](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12017360&sub=2000)),муниципальные контракты.

3. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:

- образование,

- дорожное хозяйство,

- жилищно-коммунальное хозяйство,

- культура,

- другие общегосударственные вопросы,

- другие вопросы в области национальной экономики,

- физическая культура и спорт,

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует количество объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта.

Данный показатель включает в себя 2 основных мероприятия:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности,

- реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»).

Алгоритм расчета: абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта и работы перешли в стадию «завершения».

Единица измерения: единицы (штуки).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ ([КС-2](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12017360&sub=1000)), справки о стоимости выполненных работ и затрат ([КС-3](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12017360&sub=2000)),муниципальные контракты.

4. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации».

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, в отношении общего количества запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации.

Алгоритм расчета: целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации (значение показателя 2 [таблицы 1](#sub_101)), умноженному на 100%.

Единица измерения: единицы (%).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: перечень основных мероприятий Программы ([таблица 2](#sub_102)), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ ([КС-2](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12017360&sub=1000)), справки о стоимости выполненных работ и затрат ([КС-3](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12017360&sub=2000)), муниципальные контракты.

5. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта». Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, в отношении общего количества запланированных к завершению капитального ремонта объектов».

Алгоритм расчета: целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 [таблицы 1](#sub_101)), умноженному на 100%.

Единица измерения: единицы (%).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: перечень основных мероприятий Программы ([таблица 2](#sub_102)), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ ([КС-2](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12017360&sub=1000)), справки о стоимости выполненных работ и затрат ([КС-3](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12017360&sub=2000)), муниципальные контракты.

**11. Методика оценки эффективности Программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы и оценки степени достижения запланированного уровня затрат.

**11.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы**

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:



 - степень достижения показателя эффективности реализации Программы, (%);

 - степень достижения целевого показателя реализации Программы, (%),где все целевые показатели соответствуют наименованию и значениям [таблицы 1](#sub_101) «Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях»

n - количество целевых показателей реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

до 95% - неэффективное выполнение муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение муниципальной программы.

Степень достижения значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей за отчетный период по формуле:

,

 - плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы;

 - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей Программы;

от 95% и выше - эффективное выполнение показателей Программы.

**11.2. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат**

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

, где:

 - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

 - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

 - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств на реализацию Программы при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Информация о показателях (индикаторах) Программы,

подпрограмм Программы и их значениях

Таблица 1

| №  п/п  п | Наименование целевого  Показателя(индикатора) | Единица  измерения | Отчетный  год  2020 | Текущий  год  2021 | Значение показателя | | | | Взаимосвязь с городскими целевыми показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год\* | 2025 год\* |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт | штук  штук  штук | 37  30  7 | 108  67  41 | 17  11  6 | 4  3  1 | 1  1  - |  | Т 1.9 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 7 | 43 | 5 | 3 | 1 |  |
| -дорожное хозяйство | штук | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |  |
| - образование | штук | 1 | 8 | - | - | - |  |
| - физическая культура и спорт | штук | - | 2 | - | - | - |  |
| - коммунальное хозяйство | штук | - | 1 | 1 | 2 | - |  |
| - культура | штук | - | - | - | - | - |  |
| - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 2 | 2 | - | - | - |  |
| -благоустройство | штук | 1 | 25 | 3 | - | - |  |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 2 | 5 | 4 | 1 |  |  |  |
| - образование | штук | - | - | - | - |  |  |
| - дорожное хозяйство | штук | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | - |  | - | - |  |  |
| -культура | штук | - | 2 | 2 | - |  |  |
| - другие общегосударственные вопросы | штук | - | - | - | - |  |  |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | - | 1 | - | - |  |  |
| - физическая культура и спорт | штук | - | - | - | - |  |  |
| - национальная безопасность и правоохранительная деятельность | штук | 1 | - | - | - |  |  |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | % | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |

\*значения показателей на 2025 год будет дополнено после доведения лимитов фиансирования вышестоящих бюджетов.

Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ

Таблица 2

| № п/п | Наименование  муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной  программы, основного  мероприятия | Связь  с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации (год) | окончания  реализации  (год) |
| **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт  объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1:**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2025 | Сдать в эксплуатацию к 2025 году  9\* объектов, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство − 3 объекта,  - коммунальное хозяйство – 3 объекта;  - благоустройство − 3 объекта;  - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |  | Показатели  1, 2 и 4 |
| 1.1 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест | Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города |
| 1.2 | Кладбище № 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2023 | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | Отсутствие мест захоронения |  |
| 1.3 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2023 | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.  Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м. | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.4 | Северная объездная дорога | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Строительство Северной объездной дороги повысит пропускную способность  для работников АО «Апатит» и ПАО «Северсталь» в прямом и обратном направлении (исключит транспортные затора в часы пик), а также прохождение большегрузного автотранспорта в промышленную зону данных предприятий, минуя городскую территорию.  Удовлетворение потребностей жителей города обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения. | Отсутствие дороги и создание аварийной ситуации на дороге |
| 1.5 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Необходимость автомобильной дорогой местного значения |
| 1.6 | Подъездная дорога к кладбищу № 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2020 | 2024 | Обеспечение подъездной дороги к кладбищу № 5 | Отсутствие подъездной дороги к кладбищу № 5 |
| 1.7 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | Отсутствие магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) |  |
| 1.8 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |
| 1.9 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения, а также для обеспечения подъездных путей к новому мосту через реку Шексну | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения и отсутствие подъездных путей к новому мосту через реку Шексну |
| 1.10 | Парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» (ул. Ломоносова, 15) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2022 | Строительство парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» | Отсутствие парковки около БУЗВО Череповецкая городская больница № 2» |
| 1.11 | Сквер по ул. Моченкова | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Строительство сквера по ул. Моченкова и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |
| 1.12 | Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Строительство сквера по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 2 | **Основное мероприятие 2:**  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2025 | Завершить работы к 2025 году 5\*\* объектов, в том числе по сферам:   * дорожное хозяйство − 3 объекта, * культура – 2 объекта;   достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |  | Показатели  1, 3 и 5 |
| 2.1 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2022 | Капитальный ремонт путепровода в створе ул. Архангельской над железной дорогой, авторский надзор.  Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 126,3 п.м | Отсутствие капитального ремонта путепровода в створе ул. Архангельской над железной дорогой |
| 2.2 | Трамвайные пути | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | Срок окончания реализации не определен | Выполнение проектных работ по верхнему строению трамвайного пути | Отсутствие проекта по верхнему строению трамвайного пути |
| 2.3 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2020 | 2022\*\*\* | Проведение научно-исследовательских археологических работ в виде археологических раскопок, проведение археологического наблюдения | Отсутствие улучшения внешнего вида города и повышения его привлекательности |  |
| 2.4 | МАУ ДО «ДШИ» Детская школа искусств» (Вологодская, 3) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2022 | Выполнение капитального ремонта детской школы искусств | Отсутствие капитального ремонта детской школы искусств |  |
| 2.5 | МАУК «Объединение библиотек» Библиотека № 13 (пр. Победы, 73) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2022 | Выполнение капитального ремонта фасада здания с заменой окон и устройство входной группы с установкой уличного подъемника для маломобилных групп населения библиотеки № 13 | Отсутствие капитального ремонта фасада здания с заменой окон и устройство входной группы с установкой уличного подъемника для маломобилных групп населения библиотеки № 13 |  |
| 3 | **Основное мероприятие 3:**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ  (МКУ  «УКСиР»);  МАУ  «Череповец-Проект» | 2022 | 2025 | * достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); * достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатели  1-5 |
| 4 | **Основное мероприятие 4:**  Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2020 | 2023 | Завершить работы к 2023 году 2 объектов;  - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |  | Показатели  1, 3 и 5 |
| 4.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2020 | 2023 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.  Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Отсутствие:  внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек;  - создания (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
| 5 | **Основное мероприятие 5:**  Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Сдать в эксплуатацию к 2023 году  1 объект;  - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |  | Показатели  1, 2 и 4 |
| 5.1 | Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Строительство водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | Отсутствие водогрейной котельной мощностью 50 Гкал/час |  |

\*в том числе объект, реализуемый в основном мероприятие 5.

\*\*в том числе объект, реализуемый в основном мероприятие 4.

\*\*\*реализуется по муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 3

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | **Муниципальная программа**: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы | **Всего** | **530 305,7** | **411 813,5** | **320 946,0** |  |
| Ответственный исполнитель:  КУИ | 530 305,7 | 411 813,5 | 320 946,0 |  |
| соисполнители:  МКУ «УКСиР»,  МАУ «Череповец-Проект» | 493 880,4  36 425,3 | 375 388,2  36 425,3 | 284 520,7  36 425,3 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1:  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего | 413 453.3 | 321 279,3 | 233 592,2 |  |
| Ответственный исполнитель:  КУИ | 413 453.3 | 321 279,3 | 233 592,2 |  |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 413 453.3 | 321 279,3 | 233 592,2 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2:  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 28 681,5 |  |  |  |
| Ответственный исполнитель:  КУИ | 28 681,5 |  |  |  |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 28 681,5 |  |  |  |
| 3 | Основное  мероприятие 3:  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 87 355,3\* | 87 353,8\* | 87 353,8\* |  |
| Ответственный исполнитель:  КУИ | 87 355,3 | 87 353,8 | 87 353,8 |  |
| соисполнители:  МКУ «УКСиР»,  МАУ «Череповец-Проект» | 50 930,0  36 425,3 | 50 928,5  36 425,3 | 50 928,5  36 425,3 |  |
| ответственный  исполнитель:  КУИ |  |  |  |  |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» |  |  |  |  |
| 4 | **Основное**  **мероприятие 4:**  Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | всего | 815,6 | 815,6 |  |  |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 815,6 | 815,6 |  |  |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 815,6 | 815,6 |  |  |
| 5 | **Основное**  **мероприятие 5:** Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | всего |  | 2 364,8 |  |  |
| ответственный  исполнитель:  КУИ |  | 2 364,8 |  |  |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» |  | 2 364,8 |  |  |

\*в том числе учтена дотация по заработной плате за счет средств областного бюджета на уровне 2021 года в сумме 1 865,4 тыс. рублей на 2022-2025 годы (ежегодно), с уточнением

после доведения по проекту областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета,

федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей Программы города

Таблица 4

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы | **Всего** | **801 699,7** | **1 489 077,0** | **320 946,0** |  |
| городской бюджет | 530 305,7 | 411 813,5 | 320 946,0 |  |
| федеральный бюджет | 80 739,9\* | 571 437,7\* |  |  |
| областной бюджет | 190 654,1\* | 505 825,8\* |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | **Основное мероприятие 1:**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего | 593 453,3 | 728 979,3 | 233 592,2 |  |
| городской бюджет | 413 453,3 | 321 279,3 | 233 592,2 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 180 000,0\* | 407 700,0\* |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие 2:**  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 39 335,6 |  |  |  |
| городской бюджет | 28 681,5 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 10 654,1\* |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 3:**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 87 355,3 | 87 353,8 | 87 353,8 |  |
| городской бюджет | 87 355,3 | 87 353,8 | 87 353,8 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | **Основное**  **мероприятие 4:**  Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего | 81 555,5 | 81 555,5 |  |  |
| городской бюджет | 815,6 | 815,6 |  |  |
| федеральный бюджет | 80 739,9\* | 80 739,9\* |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | **Основное**  **мероприятие 5:**  Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | Всего |  | 591 188,4 |  |  |
| городской бюджет |  | 2 364,8 |  |  |
| федеральный бюджет |  | 490 697,8\* |  |  |
| областной бюджет |  | 98 125,8\* |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

\*объем расходов за счет средств вышестоящих бюджетов подлежит изменению после доведения межбюджетных трансфертов

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов

с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня

Таблица 5

| Наименование объекта | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.), год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме  капитальных вложений\* | | | | | |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | всего, в том числе: | 200 000,0 | 453 000,0 | 83 592,2 |  |
| городской бюджет | 20 000,0 | 45 300,0 | 83 592,2 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 180 000,0\* | 407 700,0\* |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | всего, в том числе: |  | 591 188,4 |  |  |
| городской бюджет |  | 2 364,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 490 697,8\* |  |  |
|  | областной бюджет |  | 98 125,8\* |  |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне | всего, в том числе: |  |  |  | 516 471,9\*\* |
| городской бюджет |  |  |  | 51 647,2\*\* |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 464 824,7\*\* |
| Всего объектов  капитального строительства | всего, в том числе: | 200 000,0 | 1 044 188,4 | 83 592,2 | 516 471,9\*\* |
| городской бюджет | 20 000,0 | 47 664,8 | 83 592,2 | 51 647,2\*\* |
| федеральный бюджет |  | 490 697,8\* |  |  |
| областной бюджет | 180 000,0\* | 505 825,8\* |  | 464 824,7\*\* |
| Перечень объектов капитальных ремонтов\* | | | | | |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | всего, в том числе: | 81 555,5 | 81 555,5 |  |  |
| городской бюджет | 815,6 | 815,6 |  |  |
| федеральный бюджет | 80 739,9\* | 80 739,9\* |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | всего, в том числе: | 11 837,9 |  |  |  |
| городской бюджет | 1 183,8 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 10 654,1\* |  |  |  |
| Всего объектов капитального ремонта | всего, в том числе: | 93 393,4 | 81 555,5 |  |  |
| городской бюджет | 1 999,4 | 815,6 |  |  |
| федеральный бюджет | 80 739,9\* | 80 739,9\* |  |  |
| областной бюджет | 10 654,1\* |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе | всего, в том числе: | 293 393,4 | 1 125 743,9 | 83 592,2 | 516 471,9\*\* |
| городской бюджет | 21 999,4 | 48 480,4 | 83 592,2 | 51 647,2\*\* |
| федеральный бюджет | 80 739,9\* | 571 437,7\* |  |  |
| областной бюджет | 190 654,1\* | 505 825,8\* |  | 464 824,7\*\* |

\*объем расходов за счет средств вышестоящих бюджетов подлежит изменению после доведения межбюджетных трансфертов.

\*\*объемы отражены при условии выделения средств из вышестоящих бюджетов.

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 6

| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.), год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | 28,3 |  |  |  |
| Кладбище № 5 | 136 000,0 | 275 979,3 |  |  |
| Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | 25,4 |  |  |  |
| Северная объездная дорога | 166 091,3 |  |  |  |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 20 000,0 | 45 300,0 | 83 592,2 |  |
| Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | 30 394,4 |  |  |  |
| Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 1 500,0 |  |  |  |
| Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | 28,3 |  |  |  |
| Парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» (ул. Ломоносова, 15) | 14 517,8 |  |  |  |
| Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час |  | 2 364,8 |  |  |
| Сквер по ул. Моченкова | 10 463,5 |  |  |  |
| Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) | 34 404,3 |  |  |  |
| Подъездная дорога к кладбищу № 5 |  |  | 150 000,0 |  |
| **Всего по муниципальной программе** | **413 453,3** | **323 644,1** | **233 592,2** |  |

Перечень объектов капитального ремонта

муниципальной собственности за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 7

| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.), год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | 1 183,8 |  |  |  |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | 815,6 | 815,6 |  |  |
| Трамвайные пути | 10 000,0 |  |  |  |
| Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | 15 268,6 |  |  |  |
| МАУ ДО «ДШИ» Детская школа искусств» (Вологодская, 3) | 1 211,3 |  |  |  |
| МАУК «Объединение библиотек» Библиотека №13 (пр. Победы, 73) | 1 017,8 |  |  |  |
| **Всего по муниципальной программе** | **29 497,1** | **815,6** | **0,0** | **0,0** |