ОТЧЕТ

о реализации национального проекта ««Жилье и городская среда»

за 2021 год

Информация о реализации регионального проекта

«Жилье»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 2021 год | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. | 110,0 | 99,6 | 90,5 | 1. Вынужденный простой на строительных площадках во период коронавирусных ограничений. 2. Подорожание строительной продукции. 3. Отсутствие необходимого количества подрядных организаций. 4. Новые перспективные микрорайоны для строительства жилья не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой. |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год | Факт за 2021 год | % выполнения от плана | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Оказание содействия в рамках полномочий органов местного самоуправления по завершению строительства многоквартирных домов.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Длительная процедура проектного финансирования со стороны финансово-кредитных организаций.