**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Жилье и городская среда»**

**за 2021 год**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2021 год | Факт за  2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | 79 | 79 | 100 |  |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 | 1 | 100 |  |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс.руб. | Факт за  2021 года, тыс.руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | 216 438,2 | 211 956,8 | 97,9 | Несвоевременное предоставление подрядной организацией документов на откорректированные дополнительные объемы работ |
| 2 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования | 3 354,6 | 3 354,6 | 100 | Исполнено |
| 3 | Создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «  Умный город») | 625,0 | 623,9 | 99,8 | Экономия от конкурсных процедур |
| 4 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального ремонта «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» | 50 000,0 | 47 955,1 | 96,0 | Реализация проекта запланирована на два года, продолжится в 2022 году |
| 18 530,5 | 990,3 | 6,0 |
| 5 | Прокладка оптоволоконного кабеля под систему видеонаблюдения на территории парка КИО по проекту «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце»; Закупка посадочного материала, обеспечение хранения товара и оказание услуги по посадке посадочного материала для озеленения территории парка КИО | 2 565,6 | 2 565,6 | 100 | Исполнено |
|  | ИТОГО: | 291 513,9 | 267 446,43 | 91,7 |  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Указанные мероприятия не реализовывались.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.