**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Экология»**

**за 2021 год**

**Информация о реализации регионального проекта «Оздоровление Волги»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм | План на 2021 год | Факт за 2021 год | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом | 0,01 | 0,00 | 100 |  |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс. руб. | Факт за 12 месяцев 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция системы доочистки сточных вод на объектах МУП «Водоканал» | 323 734,6 | 313 170,42 | 96,7 | Цена по контракту снижена по дополнительному соглашению в пределах 10%. |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Мероприятия отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.