**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта**

**«Туризм и индустрия гостеприимства» за 2021 года**

**Информация о реализации федерального проекта**

**«Развитие туристической инфраструктуры»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм | План на 2021 год | Факт за 2021 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники) | 0,76 | 1,57 | 206,6% | - |
| 2 | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | 537,78 | 537,78 | 100% | - |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс.руб. | Факт за 2021 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление» | 155 411,26 | 135 837,96 | 87,4% | Контракт преходящий, исполнение по контракту запланировано на 2022 год |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Мероприятия, не требующие финансирования, отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации федерального проекта.

Проблемные вопросы по реализации федерального проекта отсутствуют.