Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства города Череповца» на 2021-2023 годы

Исполнение за 2021 год по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2021-2023 годы составило 1 145 483 019,01 рублей или 96,62% от годового уточненного плана (1 185 520 179,84 рублей).

Исполнение за 2021 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800100000 | Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы, в том числе: | 31 030 590,00 | 30 833 561,81 | 99,37 |
| 1800100120 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, за счет средств городского бюджета | 25 124 690,00 | 24 927 661,81 | 99,22 |
| 1800170030 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления для достижения целевых показателей) | 5 905 900,00 | 5 905 900,00 | 100,00 |
| 1810000000 | Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города, в том числе: | 172 867 094,07 | 157 314 009,55 | 91,00 |
| 1810100110 | Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города, за счет средств городского бюджета | 159 234 881,07 | 150 110 637,97 | 94,27 |
| 1810153990 | Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города (Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика») | 11 132 400,00 | 4 782 069,58 | 42,96 |
| 1810300110 | Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | 112 400,00 | 34 000,00 | 30,25 |
| 1810472230 | «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 2 387 413,00 | 2 387 302,00 | 100 |
| 1820000000 | Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города, в том числе: | 904 073 172,83 | 890 351 567,60 | 98,48 |
| 1820100110 | Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города, за счет средств городского бюджета | 371 455 596,50 | 370 588 277,04 | 99,77 |
| 1820153990 | Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города (Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика») | 7 480 000,00 | 7 480 000,00 | 100,00 |
| 1820170030 | Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города (реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления для достижения целевых показателей) | 50 245 100,00 | 50 245 100,00 | 100,00 |
| 18203S1350 | Содержание и ремонт улично-дорожной сети города, в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом | 237 399 011,88 | 225 532 141,45 | 95,00 |
| 18202S1360 | Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом | 23 117 464,45 | 22 130 049,11 | 95,73 |
| 182R171380 | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций | 214 376 000,00 | 214 376 000,00 | 100,00 |
| 1830000000 | Содержание и ремонт жилищного фонда | 77 549 322,94 | 66 983 880,05 | 86,38 |
| 1830100110 | Капитальный ремонт жилищного фонда, за счет средств городского бюджета | 179 034,41 | 102 218,69 | 57,09 |
| 1830200110 | Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | 13 655 738,49 | 13 447 877,26 | 98,48 |
| 1830300110 | Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | 30 118 336,81 | 26 542 651,19 | 88,13 |
| 1830400110 | Возмещение затрат на капитальный ремонт жилого фонда (включая установку элементов благоустройства) | 2 340 000,00 | 2 337 711,92 | 99,90 |
| 1830500110 | Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | 8 554,0 | 7 999,40 | 93,52 |
| 1830600110 | Субсидия на финансовое обеспечение затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области, за счет средств городского бюджета | 24 545 421,59 | 17 843 184,00 | 72,69 |
| 1830774300 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части ремонта и замены лифтов за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (иной межбюджетный трансферт) | 6 702 237,64 | 6 702 237,59 | 100,00 |
| ВСЕГО | 1 185 520 179,84 | 1 145 483 019,01 | 96,62 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, выполнение в 2021 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2021-2023 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год план | 2021 год факт |  |  |
| 1. | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 76,0 | 51,8 | 68,16 | Большой объем работ дорожного полотна и дворовых территорий вызвал неудобство для передвижения граждан |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 77,4 | 74,5 | 96,25 | Невыполнение значения показателя связано с более быстрым приходом в худшее состояние автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, чем ожидалось |
| 3. | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30% | % | 88,7 | 89,8 | 101,24 | Причина отклонения связана с вводом в эксплуатацию домов новостроек (за 2021 год 7 МКД) |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |
| 1. | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | кв.м/чел. | 11,70 | 30,1 | 257,26 | По заключенному контракту средства направлялись на озеленение территорий мест общего пользования города в большем объеме |
| 2. | Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 3. | Количество посаженных деревьев, кустарников | ед. | 1 800 | 1 800 | 100,00 |  |
| 4. | Процент горения светильников наружного освещения, не менее | % | 98,5 | 98,5 | 100,00 |  |
| 5. | Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города | ед. | 273 | 25 | 9,16 | В связи с вводом ограничений по проведению массовых мероприятий в городе в 2021 году по распространению коронавирусной инфекции COVID-19, мероприятия не проводились и оформление праздничного украшения не требовалось |
| 6. | Количество вывезенных автомобилей | ед. | 50 | 16 | 32,00 | Услуга носит заявительный характер. Оплата работ осуществляется по факту на основании актов выполненных работ |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» |
| 1. | Процент уборки и содержания городских территорий | % | 80 | 80 | 100,00 |  |
| 2. | Объем ямочного ремонта | кв.м | 18 000 | 19 920 | 110,67 | Показатель перевыполнен в связи с большой потребностью в выполнении ремонта из-за значительного количества аварийной ямочности, выявленной по результатам обследования муниципальных территорий г. Череповца специалистами МКУ «САТ», по обращениям в ЕДС 083, предписаниям, выдаваемым ОГИБДД, и пр. |
| 3. | Процент выполнения ямочного ремонта | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 4. | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ед. | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 5. | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям | % | 65,78 | 65,78 | 100,00 |  |
| 6. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 282 | 285 | 101,06 | Показатель перевыполнен из-за большого количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с недостаточно проводимой профилактической работой, невнимательностью участников дорожного движения |
| 7. | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 1,0 | 0 | 100,00 |  |
| 8. | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | 8 | 0 | 100,00 |  |
| 9. | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых | % | 60 | 57,43 | 95,72 | Всего в городе 289 остановочных площадок, не оборудовано остановочными павильонами было 168 шт. За 2020-2021 годы установлено 166 остановочных павильона. Установка 45 шт. павильонов в 2021 году была выполнена в рамках выделенного финансирования |
| Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |
| 1. | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | ед. | 20 | 2 | 10,00 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляется по решению общего собрания собственников помещений в таком доме. Более 50% МКД в городе формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, что позволяет им выполнять работы по капитальному ремонту без привлечения дополнительных средств собственников |
| 2. | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 3. | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 4. | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | ед. | 93 | 99 | 106,45 | По результатам проведенных конкурсных процедур по отбору подрядных организаций и фактическому закрытию муниципальных контрактов образовалась экономия денежных средств, что позволило дополнительно отремонтировать 6 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |
| 5. | Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 6. | Количество приобретенных и установленных детских игровых и спортивных площадок | шт. | 4 | 3 | 75,00 | В рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» установлено 3 детские, спортивные площадки на территории МКД, 1 площадка была установлена на общегородской территории УКСиР в рамках муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» |
| 7. | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс.руб. | 27 259,6 | 27 366,1 | 100,39 | Проведена разъяснительная работа с гражданами-нанимателями |
| 8. | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100 | 100,39 | 100,39 | Проведена разъяснительная работа с гражданами-нанимателями |
| 9. | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | ед. | 70 | 88 | 125,71 | По результатам проведенных конкурсных процедур по отбору подрядных организаций образовалась экономия денежных средств, что позволило дополнительно отремонтировать 18 лифтов в 5 МКД |