Заместитель мэра города,

начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства

мэрии города Череповца

________________/А.С. Дмитриев/

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие городского общественного транспорта» на 2014 - 2023 годы

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства

Отчетный период: 2021 г.

Дата составления отчета: февраль 2022 года

Непосредственный исполнитель: начальник отдела транспорта департамента ЖКХ мэрии Фасонов Игорь Олегович, тел. 57-30-95, email: ktgruz.djkh@cherepovetscity.ru

1. Общие сведения.

Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014 - 2023 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4809 (с изменениями).

Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Соисполнители Программы – Комитет по управлению имуществом города.

Цель муниципальной программы:

Повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении подвижности населения.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта;

2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта;

3. Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

1. Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года, ед. на 1 тыс. чел.;

2. Коэффициент выполненных рейсов, %;

3. Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4, ед.;

4. Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел.;

5. Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения, балл;

6. Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта (измеряемая баллами), в т.ч.:

6.1. Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе;

6.2. Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом;

6.2.1. Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами;

6.2.2. Оценка горожанами качества перевозок трамваями;

6.2.3. Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта;

7. Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в ОТ, %;

8. Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых (показатель исключен с 01.01.2021 в связи с передачей для исполнения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014 - 2022 годы), %;

9. Количество закупленных автобусов, ед.;

10. Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году;

11. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий, %.

2. Сведения о результатах реализации Программы, о достижении целевых показателей Программы в 2021.

В 2021 года реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

1. В рамках решения задачи по обеспечению устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта с целью восстановления платежеспособности МУП «Автоколонна № 1456» выделены средства из бюджета города на возмещение недополученных доходов МУП «Автоколонна № 1456» в размере 44 641,05 тыс. руб.

С целью увеличения пассажиропотока и обеспечения положительного экономического эффекта разработано единое расписание движения городского общественного транспорта, учитывающее оптимальное количество транспорта под количество пассажиров по всем маршрутам. Внедрена система отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени, а также система контроля соблюдения расписания и выполнения количества рейсов «Pikas».

Силами отдела транспорта департамента ЖКХ осуществляется контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МУП «Автоколонна № 1456» и МУП «Электротранс», выполняется обеспечение контроля за работой общественного транспорта, мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проводится отработка замечаний жителей города, поступающих в департамент ЖКХ.

2. В рамках решения задачи по обновлению и модернизации парка городского пассажирского транспорта, так же, как в 2020 году, приобретено 17 новых автобусов в муниципальную собственность в рамках мероприятия по обновлению подвижного состава в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Из городского бюджета выделено 18 213,904 тыс.руб. на возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате в 2020 - 2023 годах лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения указанных автобусов, а также 42 213,855 тыс. руб. на приобретение автобусов в муниципальную собственность.

Также в первом полугодии предприятием ООО «Новотранс», осуществляющим перевозки по городским маршрутам, приобретено 18 новых низкопольных автобусов по программе льготного лизинга в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также ещё 1 автобус приобретен за счет собственных средств предприятия ООО «Череповецтрансагенство».

Наблюдается снижение пробега трамвайных вагонов вследствие оптимизации расписания путем исключения порожних прогонов в часы пониженного пассажиропотока. Несмотря на снижение пробега трамвайных вагонов, количество ремонтов трамвайных путей не изменилось ввиду высокой степени их износа (порядка 80%).

3. В рамках решения задачи по обеспечению доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения, в результате обновления парка городского общественного транспорта 56% парка имеет конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами: низкополые автобусы, имеющие накопительные площадки для размещения инвалидных колясок, оснащенные табличками со шрифтом Брайля, из них 20 оснащены системой принудительного изменения уровня пола «Книлинг», все вновь приобретаемые автобусы оборудованы пандусами.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы в 2021 году, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) по состоянию на конец 2021 года, других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года | ед. на 1 тыс. чел. | 0,63 | 0,81 | 0,71 | 87,65 | Причина снижения: оптимизация расписания общественного транспорта под снизившийся из-за инфекции COVID-19 пассажиропоток | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом. Обновление подвижного состава. Доля жалоб среди обращений в ОМС |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % | 94,2 | 95 | 89 | 93,68 | Острая нехватка водителей. Более точный подсчёт показателя, за счёт внедрения программы автоматического контроля выполнения работы ТС | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом. |
| 3 | Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | ед. | 113 | 85 | 148 | 174,12 | Обновление парка транспортных средств по федеральной программе «БКАД» | Удовлетворенность населения деятельностью ОМС |
| 4 | Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта | млн чел. | 38,2 | 55 | 42 | 76,36 | Снижение пассажиропотока связанно с опасениями жителей города заразится инфекцией COVID-19 в местах скопления людей (в том числе и в общественном транспорте) | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом |
| 5 | Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | балл | 4 | 6 | 6 | 100,00 | х | Обновление подвижного состава. Удовлетворенность населения деятельностью ОМС. Доля жалоб среди обращений в ОМС |
| 6 | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта, в т.ч.: | балл | 68 | 69,9 | 65,6 | 93,85 | Не выполнено ввиду оптимизации маршрутов в связи с падением пассажиропотока, значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 11 лет, трамваев 25 лет), в связи с чем регулярных срывов в расписании движения автобусов и отсутствием необходимого кол-ва водителей. | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом |
| 6.1 | Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе | балл | 68,3 | 68,0 | 66,0 | 97,06 | Не выполнено ввиду оптимизации маршрутов в связи с падением пассажиропотока и значительным повышением стоимости ГСМ и запчастей, отменой 13-го маршрута и отсутствием возможности запуска новых маршрутов в связи с отсутствием достаточного кол-ва водителей. | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом |
| 6.2 | Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом | балл | 67,7 | 70,4 | 65,2 | 92,61 | Не выполнено ввиду регулярных срывов в расписании движения общественного транспорта и отсутствием необходимого кол-ва водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого кол-ва транспорта на линию, а также значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 11 лет, трамваев 25 лет), что не может обеспечить необходимый комфорт и стабильность работы техники. Повышением оплаты за проезд в общественном транспорте и введением дифференцированного тарифа. | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом |
| 6.3 | Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами | балл | 74,3 | 72,3 | 70,1 | 96,96 | Не выполнено ввиду регулярных срывов в расписании движения автобусов и отсутствием необходимого кол-ва водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого кол-ва автобусов на линию. | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом |
| 6.4 | Оценка горожанами качества перевозок трамваями | балл | 71,3 | 72,5 | 72,3 | 99,72 | Не выполнено ввиду значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст трамваев 25 лет), что не может обеспечить необходимый комфорт и стабильность работы техники. | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом |
| 6.5 | Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта | балл | 57,5 | 55,0 | 53,3 | 96,91 | Не выполнено ввиду регулярных срывов в расписании движения автобусов и отсутствием необходимого кол-ва водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого кол-ва автобусов на линию, а также значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 11 лет, трамваев 25 лет) что не может обеспечить необходимый комфорт и стабильность работы техники. | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом |
| 7 | Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в департамент | % | 1,71 | 2,0 | 26 | 7,69 | Не выполнено ввиду оптимизации маршрутов в связи с падением пассажиропотока и регулярными срывами в расписании движения общественного транспорта и отсутствием необходимого кол-ва водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества транспорта на линию, а также значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 11 лет, трамваев 25 лет), что не может обеспечить необходимый комфорт и стабильность работы техники. Повышением оплаты за проезд в общественном транспорте и введением дифференцированного тарифа в связи с значительным повышением стоимости ГСМ и запчастей. | Доля жалоб среди обращений в ОМС |
| 8 | Количество закупленных автобусов | ед. | 0,25 | 3 | 38 | 1266,67 | Закуп автобусов по федеральной программе «БКАД» | Обновление подвижного состава |
| 9 | Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году | % | 0,87 | 1,04 | 1,1 | 105,77 | Увеличение количества рейсов и стоимости проезда по сравнению с предыдущим годом. | Удовлетворенность населения деятельностью ОМС |
| 10 | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий | % | 0 | 100 | 100 | 100 | х | Удовлетворенность населения деятельностью ОМС |

Таблица 2

Сведения о сборе информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограмм

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта. | Ед. на 1 тыс. чел. | Расчетный показатель обеспеченности подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, а именно какое количество единиц городского маршрутного пассажирского транспорта приходится на 1 тысячу жителей города. | Ежегодно за отчетный год | - обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, ед. на 1 тыс. чел.; | - среднее количество автобусов и трамваев, работающих ежедневно на городских маршрутах регулярных перевозок, ед.; - среднегодовая численность населения в целом по городу, тыс. чел. | 3 | Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (Вологдастат) по численности населения города по состоянию на конец отчетного года и информация департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, основанная на данных транспортных предприятий и систем мониторинга транспорта, среднего количества автобусов и трамваев, работающих ежедневно на городских маршрутах регулярных перевозок, по состоянию на конец отчетного года | ДЖКХ мэрии |
| 2. | Коэффициент выполненных рейсов | % | Степень выполнения запланированных рейсов к фактическому их выполнению в соответствии с расписанием | Ежегодно за отчетный год | Коэффициент выполненных рейсов равен среднему значению по всем предприятиям городского общественного транспорта | - | 3 | Предприятия общественного транспорта города (МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагентство») | ДЖКХ мэрии |
| 3. | Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | Ед. | Характеризует количественный показатель наличия автобусов, соответствующих экологическим требованиям | Ежегодно за отчетный год | Суммарное значение количества автобусов предприятий МУП «Автоколонна № 1456», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагентство» соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | - | 3 | Предприятия общественного транспорта города | ДЖКХ мэрии |
| 4. | Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта | Млн чел | Характеризует количество пассажиров, воспользовавшихся услугами общественного транспорта посредством перевозок по маршрутам городского сообщения | Ежегодно за отчетный год | Суммарное значение перевезенных пассажиров предприятиями городского общественного транспорта: МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагентство» | - | 3 | Предприятия общественного транспорта города | ДЖКХ мэрии |
| 5. | Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения. | Балл | Характеризует обеспеченность доступности транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, услугами общественного транспорта для маломобильных групп населения | Ежегодно за отчетный год | - коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения В зависимости от интервала значения показателя ему присваивается балл в соответствии с таблицей Оценка значений коэффициента доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | - количество транспортных средств, оснащенных вспомогательными средствами для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспортное средство или высадке из него. - общее количество транспортных средств, предназначенных для перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, ед. | 3 | Предприятия общественного транспорта города | ДЖКХ мэрии |
| 6. | Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города, в т.ч.: 6.1. Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе; 6.2. Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом; 6.2.1. Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами; 6.2.2. Оценка горожанами качества перевозок трамваям; 6.2.3. Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта. | Балл | Показатель, полученный в результате социологических исследований и позволяющий оценить мнение горожан о качестве транспортного обслуживания населения | Ежегодно за отчетный год | Значение показателя 6 рассчитывается как среднее значение показателей 6.1 и 6.2, значение показателя 6.2 – как среднее значение показателей 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3 соответственно | 6.1. Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе; 6.2. Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом; 6.2.1. Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами; 6.2.2. Оценка горожанами качества перевозок трамваям; 6.2.3. Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта. | 3 | МКУ «ИМА «Череповец» | ДЖКХ мэрии |
| 7. | Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в департамент | % | Показатель отражает эффективность мероприятий департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии по профилактике системных нарушений в сфере транспортного обслуживания населения. | ежегодно за отчетный год. | - | - | 3 | Сектор по обращению граждан управления по работе с общественностью мэрии. | ДЖКХ мэрии |
| 8. | Количество закупленных транспортных средств | Ед. | Показатель отражает количественный результат вложения финансовых средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников в обновление подвижного состава общественного транспорта (автобусов и трамваев) | Ежегодно за отчетный год | - | - | 3 | Предприятия общественного транспорта города | ДЖКХ мэрии |
| 9. | Коэффициент отношения выручки муниципальных предприятий за отчетный период текущего финансового года к отчетному периоду предыдущего года | % | Показатель дающий объективную оценку текущего финансового состояния организаций и их рентабельности с целью принятия управленческих решений | Ежегодно за отчетный год | - | - | 3 | Муниципальные предприятия общественного транспорта города | ДЖКХ мэрии |
| 10. | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий | % | Расчетный показатель характеризующий общую оценку текущего финансового состояния транспортных предприятий с целью принятия управленческих решений | Ежегодно за отчетный год | - | - | 3 | Справки предприятий МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс» | ДЖКХ мэрии |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2021 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014 - 2023 годы |
| 1 | Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность. | ДЖКХ, Комитет по управлению имуществом города. | Повышение привлекательности общественного транспорта. | В 2021 году приобретено 17 новых автобусов в муниципальную собственность в рамках мероприятия по обновлению подвижного состава в рамках нац.проекта «Безопасные и качественные дороги» |  | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, коэффициент выполнения рейсов, оценка горожанами обслуживания общественным транспортом, средний возраст подвижного состава. |
| 2 | Основное мероприятие 7. Обеспечение контроля за работой общественного транспорта. Мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проведение опросов населения. | ДЖКХ | Получение актуальных данных, отражающих текущее состояние сферы транспортного обслуживания населения, определение тенденций развития. | Выполнено обеспечение контроля за работой общественного транспорта, мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проведена отработка 235 замечаний жителей города, поступивших в отдел транспорта. |  | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта. |
| 3 | Основное мероприятие 8. Сохранение действующей маршрутной сети и ее совершенствование с учетом транспортных потребностей населения. | ДЖКХ | Принятие мер по стабилизации снижения общего количества пассажиров, пользующихся городским общественным транспортом. Сохранение оценки горожанами уровня обслуживания общественного транспорта населения не ниже 70 баллов | В связи с многочисленными обращениями граждан в МУП «Автоколонна № 1456» и ООО «Новотранс», за прошедший период 2021 года были внесены следующие изменения в маршруты движения городского общественного транспорта: в маршрут № 1 добавлена остановка «Кладбище № 5»; на маршрутах № 4, № 6, № 7 и № 18 введена дополнительная остановка «Московский пр.»; на маршруте № 37 введены дополнительные остановки «Проезжая улица» и «Московский пр.»; на маршруте № 39 введены дополнительные остановки «Проезжая улица» и «Леруа Мерлен»; на маршруте № 118 введена дополнительная остановка «Северное шоссе» в прямом и обратном направлении по Кирилловскому шоссе. |  | Оценка горожанами уровня обслуживания общественным транспортом |
| 4 | Основное мероприятие 9. Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта. | ДЖКХ | Улучшение внешнего состояния подвижного состава городского пассажирского транспорта. Принятие мер по стабилизации снижения общего количества пассажиров, пользующихся городским общественным транспортом. | Приобретено 18 новых низкопольных автобусов для ООО «Новотранс» по программе льготного лизинга в рамках нац.проекта «Безопасные и качественные дороги», а также 1 автобус за счет собственных средств предприятия. |  | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта |
| 5 | Основное мероприятие 10. Принятие мер по обеспечению доступности общественного транспорта для маломобильных граждан. | ДЖКХ | Обеспечение транспортной доступности для маломобильных граждан. | Все вновь приобретенные в 2021 году автобусы в количестве 35 шт. имеют конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами (низкополые автобусы, оборудованные пандусами) |  | Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения |
| 6 | Основное мероприятие 11. Контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий с целью обеспечения безубыточности. | ДЖКХ | Повышение эффективности работы муниципальных предприятий. | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МУП «Автоколонна № 1456» и МУП «Электротранс» осуществлен силами отдела транспорта ДЖКХ путем получения отчета от МУП по финансово-экономической деятельности. |  | Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий. |
| 7 | Основное мероприятие 12. Закрытие приема МУП на должности административно-управленческого персонала без согласования с куратором. Проведение помесячного анализа приобретения запчастей и ГСМ. | ДЖКХ | Повышение эффективности работы муниципальных предприятий. | Согласован прием 2 сотрудников. Анализ приобретения ГСМ и запчастей выполнен путем получения ежемесячного отчета от МУП по приобретению и расходу ГСМ и запасных частей. |  | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий. |
| 8 | Основное мероприятие 13. Снижение количества ремонтов трамвайных путей вследствие снижения пробега вагонов. | ДЖКХ | Снижение затрат муниципального предприятия | Снижение пробега трамвайных вагонов вследствие оптимизации расписания путем исключения порожних прогонов в часы пониженного пассажиропотока | Не смотря на снижение пробега трамвайных вагонов, количество ремонтов трамвайных путей не изменилось ввиду высокой степени их износа (порядка 80%) | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий. |
| 9 | Основное мероприятие 14. Снижение пробега трамвайных вагонов вследствие оптимизации расписания. | ДЖКХ | Снижение затрат муниципального предприятия | Снижение пробега трамвайных вагонов вследствие оптимизации расписания путем исключения порожних прогонов в часы пониженного пассажиропотока. |  | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий. |
| 10 | Основное мероприятие 15. Анализ общей сети маршрутов с реализацией мер по обеспечению положительного экономического эффекта. Привлечение индивидуальных предпринимателей на маршруты № 19, 1, 5. | ДЖКХ | Снижение затрат муниципального предприятия | Разработано единое расписание движения городского общественного транспорта, учитывающее оптимальное количество транспорта под количество пассажиров по всем маршрутам. Внедрена система отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени, а также система контроля соблюдения расписания и выполнения количества рейсов «Pikas». | Привлечь индивидуальных предпринимателей на указанные маршруты не удалось в связи с тем что данные маршруты являются убыточными (слишком длинный маршрут, низкий пассажиропоток). | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий. |
| 11 | Основное мероприятие 17: Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате в 2020 - 2023 годах лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году. | ДЖКХ | Обновление автобусного парка МУП «Автоколонна №1456», повышение привлекательности общественного транспорта | Выполнено, по состоянию на конец 2021 кассовое исполнение составило 25 557 тыс.руб (100%) |  | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, коэффициент выполнения рейсов, оценка горожанами обслуживания общественным транспортом, средний возраст подвижного состава. |
| 12 | Основное мероприятие 20. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году. | ДЖКХ | Обновление автобусного парка МУП «Автоколонна №1456», повышение привлекательности общественного транспорта | Выполнено, по состоянию на конец 2021 кассовое исполнение составило 18 213,904 тыс.руб (100%) |  | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, коэффициент выполнения рейсов, оценка горожанами обслуживания общественным транспортом, средний возраст подвижного состава. |
| 13 | Основное мероприятие 21. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456». | ДЖКХ | Восстановление платежеспособности предприятия и обеспечение его бесперебойной финансовой деятельности | Выполнено, по состоянию на конец 2021 кассовое исполнение составило 44 641 052,38 руб (100%) |  | Оценка горожанами обслуживания общественным транспортом |

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы в 2021 году.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы представлены в Таблицах 4, 5.

Таблица 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014 - 2023 годы | всего | 67 771,4 | 130 626,4 | 130 626,3 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы - мэрия города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы - ДЖКХ | 25 557,5 | 88 412,5 | 88 412,5 |
|  |  | комитет по управлению имуществом города | 42 213,9 | 42 213,9 | 42 213,8 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | соисполнитель муниципальной программы - комитет по управлению имуществом города | 42 213,9 | 42 213,9 | 42 213, 8 |
| 1.2. | Основное мероприятие 17. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате в 2020 - 2023 годах лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году. | Ответственный исполнитель муниципальной программы - ДЖКХ | 25 557,5 | 25 557,5 | 25 557,5 |
| 1.3. | Основное мероприятие 20. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году. | Ответственный исполнитель муниципальной программы - ДЖКХ | 0,00 | 18 213,9 | 18 213,9 |
| 1.4. | Основное мероприятие 21. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456». | Ответственный исполнитель муниципальной программы - ДЖКХ | 0,00 | 44 641,1 | 44 641,1 |
| В результате округления образовалась погрешность 0,1 тыс. рублей. |

Таблица 5

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы в 2021 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014 - 2022 годы | всего | 154 626,4 | 209 173,8 | 135,3 |
|  |  | городской бюджет | 130 626,4 | 130 626,3 | 99,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 24 000,0 | 78 547,5 | 327,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | всего | 42 213,9 | 42 213, 8 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 42 213,9 | 42 213, 8 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Основное мероприятие 9. Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта (источник финансирования: индивидуальные предприниматели, период обновления - 2018 - 2022 годы). | всего | 24 000,00 | 78 547,5 | 327,3 |
|  |  | городской бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 24 000,00 | 78 547,5 | 327,3 |
| 6 | Основное мероприятие 17. Возмещение затрат МУП «Автоколонна №1456» по оплате в 2020 - 2023 годах лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году. | всего | 25 557,5 | 25 557,5 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 25 557,5 | 25 557,5 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Основное мероприятие 20. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году | всего | 18 213,9 | 18 213,9 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 18 213,9 | 18 213,9 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Основное мероприятие 21. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | всего | 44 641,1 | 44 641,1 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 44 641,1 | 44 641,1 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |

В результате округления образовалась погрешность 0,1 тыс. рублей.

5. Сведения о результатах оценки эффективности Программы за 2021 год.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы, %;

n – количество показателей эффективности реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Степень достижения i-того целевого показателя Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный период по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi x 100%, где:

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, при факте выше планового значения, т.е. отрицательная динамика по исполнению показателя:

Пi = Пплi/Пфi x 100%, где:

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитывается для всех показателей Программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной Программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной Программы.

В связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года (постановление Правительства Вологодской области от 17.03.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229» (с изменениями и дополнениями)), расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году произведен с учетом показателей, отраженных в «Перечне показателей муниципальных программ города, подверженных в 2021 году воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции», которые считаются условно достигнутыми на 100% (4 показателя):

- обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта на уровне не ниже 2018 года;

- число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта;

- коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году;

- доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат – фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ x 100%, где:

ЭБ – значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ – кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ – лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ 95% и выше.

Сведения о результатах оценки эффективности Программы за 2021 год представлены в таблицах 6, 7.

Исполнение за 2021 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

Таблица 6

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1600100000 | Приобретение автобусов в муниципальную собственность | 42 213 900,00 | 42 213 855,00 | 100,00 |
| 1601700000 | Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году | 25 557 504,00 | 25 557 504,00 | 100,00 |
| 1602000000 | Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году | 18 213 904,00 | 18 213 904,00 | 100,00 |
| 1602100000 | Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | 44 641 052,38 | 44 641 052,38 | 100,00 |
| ВСЕГО | 130 626 360,38 | 130 626 315,38 | 100,00 |

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат:

ЭБ = (130 626 315,38 /130 626 360,38) x 100% = 100,00 %.

Исполнение за 2021 год по муниципальной программе «Развитие городского общественного транспорта» - 130 626 315,38 рублей или 100,00% годового уточненного плана (130 626 360,38 рублей).

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии выполнение в 2021 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие городского общественного транспорта» характеризуется следующими данными:

Таблица 7

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год план | 2021 год факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года | ед. на 1 тыс. чел. | 0,81 | 0,71 | 87,65 | Причина снижения: оптимизация расписания общественного транспорта под снизившийся из-за инфекции COVID-19 пассажиропоток |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % | 95 | 89 | 93,68 | Острая нехватка водителей. Более точный подсчёт показателя, за счёт внедрения программы автоматического контроля выполнения работы ТС |
| 3 | Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | ед. | 85 | 148 | 174,12 | Обновление парка транспортных средств по федеральной программе «БКАД» |
| 4 | Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта | млн. чел. | 55 | 42 | 76,36 | Снижение пассажиропотока связанно с опасениями жителей города заразится инфекцией COVID-19 в местах скопления людей (в том числе и в общественном транспорте) |
| 5 | Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | балл | 6 | 6 | 100 | Оценка произведена ИМА «Череповец» |
| 6 | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта, в т.ч. | балл | 69,9 | 65,6 | 93,85 | Не выполнено ввиду оптимизации маршрутов в связи с падением пассажиропотока, значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 11 лет, трамваев 25 лет), в связи с чем регулярных срывов в расписании движения автобусов и отсутствием необходимого кол-ва водителей. |
| 6.1 | Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе | балл | 68,0 | 66,0 | 97,06 | Не выполнено ввиду оптимизации маршрутов в связи с падением пассажиропотока и значительным повышением стоимости ГСМ и запчастей, отменой 13-го маршрута и отсутствием возможности запуска новых маршрутов в связи с отсутствием достаточного кол-ва водителей. |
| 6.2 | Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом | балл | 70,4 | 65,2 | 92,61 | Не выполнено ввиду регулярных срывов в расписании движения общественного транспорта и отсутствием необходимого кол-ва водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого кол-ва транспорта на линию, а также значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 11 лет, трамваев 25 лет), что не может обеспечить необходимый комфорт и стабильность работы техники. Повышением оплаты за проезд в общественном транспорте и введением дифференцированного тарифа. |
| 6.3 | Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами | балл | 72,3 | 70,1 | 96,96 | Не выполнено ввиду регулярных срывов в расписании движения автобусов и отсутствием необходимого кол-ва водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого кол-ва автобусов на линию. |
| 6.4 | Оценка горожанами качества перевозок трамваями | балл | 72,5 | 72,3 | 99,72 | Не выполнено ввиду значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст трамваев 25 лет), что не может обеспечить необходимый комфорт и стабильность работы техники. |
| 6.5 | Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта | балл | 55,0 | 53,3 | 96,91 | Не выполнено ввиду регулярных срывов в расписании движения автобусов и отсутствием необходимого кол-ва водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого кол-ва автобусов на линию, а также значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 11 лет, трамваев 25 лет) что не может обеспечить необходимый комфорт и стабильность работы техники. |
| 7 | Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в ОТ | % | 2,0 | 26 | 7,69 | Не выполнено ввиду оптимизации маршрутов в связи с падением пассажиропотока и регулярными срывами в расписании движения общественного транспорта и отсутствием необходимого кол-ва водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого кол-ва транспорта на линию, а также значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 11 лет, трамваев 25 лет), что не может обеспечить необходимый комфорт и стабильность работы техники. Повышением оплаты за проезд в общественном транспорте и введением дифференцированного тарифа в связи с значительным повышением стоимости ГСМ и запчастей. |
| 8 | Количество закупленных автобусов | ед. | 3 | 38 | 1266,67 | Закуп автобусов по федеральной программе «БКАД» |
| 9 | Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году | % | 1,04 | 1,1 | 105,77 | Увеличение количества рейсов и стоимости проезда по сравнению с предыдущим годом. |
| 10 | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий | % | 100 | 100 | 100,00 |  |

Расчет показателя эффективности реализации Программы, с учетом того, что значение соотношения фактически достигнутых значений показателей, включенных в перечень показателей муниципальных программ, подверженных воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, с их плановыми значениями принимается равным 100%, если расчетное значение соотношение фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) с их плановыми значениями меньше 100% (показатели № 1, 4, 9, 10):

Поскольку имеются показатели, включенные в перечень показателей муниципальных программ города, подтвержденных воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, значения принимаются условно достигнутыми, т.е. 100,00%:

1.Исполнение показателя «Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года» составило 87,65 % Учитывая, что показатель включен в перечень, значение принимается достигнутым 100,00%.

2.Исполнение показателя «Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта» составило 76,36 %, Учитывая, что показатель включен в перечень, значение принимается достигнутым 100,00%

Пэф=(100,00+93,68+174,12+100,00+100,0+93,85+97,06+92,61+96,96+99,72+96,91+7,69+1266,67+105,77+100,0) / 15 = 175,0% таким образом, общее достижение показателей составило более 95%, значит выполнение показателей муниципальной программы оценивается как эффективное.

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и информацию о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений представлен в таблице 8

Таблица 8

| № п.п. | Дата и номер нормативного документа о внесении изменений | Суть изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 13 мая 2021 г. № 1913 | На заседании экспертного совета по бюджету и экономической политики рассмотрен вопрос о выделении дополнительно в 2021-2023 годах субсидии в сумме 18 213,9 тыс. рублей на возмещение затрат МУП «Автоколонна 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году. Также рассмотрен вопрос о выделении в 2021 году субсидии в размере 44 641,1 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг МУП «Автоколонна № 1456». Раздел 3 «Обобщенная характеристика основных программных мероприятий» программы «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2023 годы дополнен данными мероприятиями. Соответствующие изменения внесены в паспорт программы, приложения 3, 4 к программе. В связи с увеличением количества закупленных автобусов внесены изменения в значения показателя (индикатора) в приложении 1 к муниципальной программе. |
| 2 | Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 21 июня 2021 г. № 2574 | Уточнен результат проведения основного мероприятия 21 «Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456». Соответствующие изменения внесены в разделы 3 и 9, а также приложения 1-4 Программы. |

7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы

Согласно протоколу заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования от 08.10.2021 № 28 муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014 - 2023 годы с 01.01.2022 считается досрочно прекратившей свое действие в связи с разработкой новой муниципальной программы «Развитие городского общественного транспорта» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 28.10.2021 № 4148.

На основании проведенного анализа муниципальной программы необходимо внесение изменений в раздел «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) программы» в части:

изменения наименования раздела на «Сведения о сборе и методике расчета значений целевых показателей муниципальной программы» в соответствии с постановлением от 29.11.2021 № 4559 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645»;

изменения формата изложения раздела из текстового в табличный с целью сокращения постраничного объема муниципальной программы.

8. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города.

Мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города не производилось.