**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта**

**«Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 1 квартал 2022 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 1 кв. 2022 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Монтаж комплексов мониторинга транспортного потока, шт. | 42 | 0 | 0 |  |
| 2 | Разработка и развертывание программного обеспечения, шт.  | 7 | 0 | 0 |  |
| 3 | Подключение комплексов мониторинга транспортного потока 2021 года к электропитанию, шт.  | 61 | 0 | 0 |  |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование мероприятия | План на 2022 год, тыс. руб. | Факт за 1 кв.2022 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Внедрение интеллектуальныхтранспортных систем,предусматривающихавтоматизацию процессовуправления дорожным движением в городскихагломерациях, включающихгорода с населением свыше 300тысяч человек | 75 144,1 | 33 616,0 | 44,7  |  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Мероприятия, не требующие финансирования, отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы по реализации регионального проекта отсутствуют.