**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта**

**«Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

**за 1 квартал 2022 год**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Дорожная сеть»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2022 год, % | Факт за 1 кв. 2022 года, % | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, % | 73,68 | 65,78 | 89,28 | Работы запланированы на 2-4 квартал 2022 года |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2022 год, тыс. руб. | Факт за 1 кв. 2022 года, тыс. руб.  | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть») | 214 955,0 | 0,00 | 0 | Контракт в стадии подписания. Дата заключения контракта - 18.04.2022 |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

–

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.