**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Жилье и городская среда»**

**за 1 квартал 2022 год**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 1 кв. 2022 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 19 | 0 | 0 | Договоры между управляющими компаниями (далее – УК) и исполнителями заключены, по результатам выполнения работ будет заключено соглашение на субсидию и произведен расчет с УК |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт между МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее – УКСиР) и ООО «СК Вектор». Начаты работы |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2022 год, тыс. руб. | Факт за 1 кв. 2022 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | 78 504,4 | 0,0 | 0,0 | Договоры между УК и исполнителями заключены, по результатам выполнения работ будет заключено соглашение на субсидию и произведен расчет с УК |
| 2 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования | 155 748,6 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт между УКСиР и ООО «СК Вектор». Начаты работы |
| 3 | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | 3 750,0 | 0,0 | 0,0 | По решению Череповецкой городской Думы в апреле бюджетные ассигнования будут доведены в УКСиР |
| 4 | Реализация проектов муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: выполнение работ по капитальному ремонту на объекте капитального строительства: «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» (1 этап 2 очередь) | 16 839,0 | 0,0 | 0,0 | Дополнительное соглашение заключено 04.03.2022, работы будут произведены с мая 2022 года |
|  | ИТОГО: | 254 842,0 |  |  |  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Указанные мероприятия не реализовывались.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.