**ОТЧЕТ**

**о реализации национального проекта «Экология»**

**за 2021 год**

**Информация о реализации регионального проекта «Чистый воздух»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 2021 год | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, нарастающим итогом, % | 96 | 93 | 103 | Прогнозное значение (принято в соответствие с отчетами предприятий-участников РП «Чистый воздух» по реализации мероприятия Комплексного плана). Фактическое значение будет уточнено по результатам размещения значения показателя в ЕМИСС |
| 2. | Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ за отчетный год, нарастающим итогом  | 98 | 96 | 102 | Прогнозное значение. Годовое значение показателя будет уточнено по результатам размещения в соответствии с приказом Росприроднадзора от 29.07.2021 № 480 информации о значении показателя в ЕМИСС |
| 3. | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год, млн куб. м | 4,32 | 5,42 | 125 |  |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий
(финансирование за счет федерального бюджета в рамках регионального
проекта «Чистый воздух»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс. руб. | Факт за 2021 год | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Закупка трамвайных вагонов  | 574 000,0 | 574 000,0 | 100 | Приобретено 12 трамвайных вагонов |

Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий
(средства городского бюджета).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год, тыс. руб. | Факт за 2021 год | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обновление подвижного состава общественного транспорта | 42 213,90 | 42 213,90 | 100 | В рамках муниципального контракта от 21.08.2017 № 130300016817000008-0060911-02, заключенного КУИ на услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов с классом топлива Евро-5 (доп. соглашение № 4 от 30.09.2019). |

В рамках достижения целей федерального проекта «Чистый воздух» на территории г. Череповца в 2021 году также реализованы следующие мероприятия:

закуплено 35 автобусов на газомоторном топливе «метан» в рамках НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (17 шт. для МУП «Автоколонна № 1456»; 18 шт. – для ООО «Новотранс»);

строительство Северной объездной дороги (1 этап) мэрия г. Череповца, УКСиР (окончание работ 2022 год);

строительство нового мостового перехода через р. Шексну в створе ул. Архангельской (окончание работ 2022 год).

III. Информации о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования

Мероприятия отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта

Отсутствие в полном объеме финансирования из средств федерального бюджета воздухоохранных мероприятий, запланированных к реализации с 2018 года. Это приводит к переносу реализации данных мероприятий на более поздний период и, соответственно, возможному недостижению запланированных показателей РП «Чистый воздух» в 2024 году.