**ОТЧЕТ**

## о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

**за 1 полугодие 2022 года**

**Информация о реализации регионального проекта**

**«Региональная и местная дорожная сеть»**

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя, ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 1 полугодие 2022 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, % | 73,68 | 65,78 | 89,28 | Заключен муниципальный контракт № 09-22 от 18.04.2022 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце, срок окончания работ 15.11.2022. В настоящее время ведутся работы по ремонту объектов. Оплата во 2-м квартале 2022 года произведена за фактически выполненные работы. |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | План на 2022 год, тыс. руб. | за 1 полугодие 2022 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть») | 214 955,00 | 21 000,29 | 9,8 |  |
|  | ИТОГО: | 214 955,00 | 21 000,29 | 9,8 |  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

–

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

–