ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

за 1 полугодие 2022 года

Информация о реализации регионального проекта

«Жилье»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

| № п/п | Наименование \показателя, ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 1 полугодие 2022 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. | 100,0 | 60 | 60 |  |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2022 год | Факт за 1 пол. 2022 года | % выполнения от плана | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

1. Внесены изменения в Генеральный план, Правила землепользования и застройки (добавлена вариативность в типологии строительства в различных функциональных зонах (блокированное, малоэтажное, среднеэтажное), что стимулирует развитие жилищного строительства у некрупных строительных организаций.

2. Выделяются территории под комплексное освоение.

3. Разработан и внедрен «Единого кабинета согласований» (сокращение срока согласования проектной документации за счет параллельного согласования с ресурсоснабжающими организациями города).

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

1. Подорожание строительной продукции.

2. Новые перспективные микрорайоны для строительства жилья не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой.