Заместитель мэра города,

начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства

мэрии города Череповца

/А.С. Дмитриев/

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие городского общественного транспорта» на 2022 - 2024 годы

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства

Отчетный период: 1 полугодие 2022 г.

Дата составления отчета: июль 2022 года

Непосредственный исполнитель: начальник отдела транспорта департамента ЖКХ мэрии Фасонов Игорь Олегович, тел. 77-11-16, email: ktgruz.djkh@cherepovetscity.ru

1. Общие сведения.

Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2022 - 2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 28.10.2021 № 4148.

Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Соисполнители Программы – комитет по управлению имуществом города.

Цель муниципальной программы: повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении подвижности населения.

Задачи муниципальной программы:

  - Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта;

  - Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта;

  - Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

1)Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2020 года, ед. на 1 тыс. чел.

2)Коэффициент выполненных рейсов, %.

3) Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4, ед.

  - Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел.

  - Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения, балл.

  - Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города (измеряемая баллами), в т.ч.:

-Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе.

-Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом.

-Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами.

-Оценка горожанами качества перевозок трамваями.

-Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта.

  - Количество закупленных транспортных средств, ед.

  - Коэффициент отношения выручки муниципальных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному отчетному периоду предыдущего года.

  - Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий, %.

  - Средний возраст подвижного состава, лет.

2. Сведения о результатах реализации Программы, о достижении целевых показателей Программы в 1 полугодии 2022

В 1 полугодии 2022 года реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

- В рамках решения задачи по обеспечению устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта с целью восстановления платежеспособности МУП «Автоколонна № 1456» выделены средства из бюджета города на возмещение недополученных доходов МУП «Автоколонна № 1456» в размере 40 000 тыс. руб.

С целью увеличения пассажиропотока и обеспечения положительного экономического эффекта предприятием МУП «Электротранс» установлены 12 систем приема наличной оплаты проезда в новых трамвайных вагонах «Богатырь» и «Львенок». Дополнительно на 8 остановочных пунктах произведена установка экранов, отображающих информацию о маршрутах движения автобусного сообщения и актуальном времени прибытия автобусов. Продолжает функционировать система отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени, а также система контроля соблюдения расписания и выполнения количества рейсов «Pikas».

Силами отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее – департамент ЖКХ) осуществляется контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МУП «Автоколонна № 1456» и МУП «Электротранс», выполняется обеспечение контроля за работой общественного транспорта, мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проводится отработка замечаний жителей города, поступающих в департамент ЖКХ. По состоянию на 30.06.2022 коэффициент выполненных рейсов составил 96,6%.

- В рамках решения задачи по обновлению и модернизации парка городского пассажирского транспорта из городского бюджета выделено 15 937,2 тыс. руб. на возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате в 2020 - 2023 годах лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения указанных автобусов, а также 29 087,6 тыс. руб. на приобретение автобусов в муниципальную собственность.

Также в первом полугодии предприятием ООО «Новотранс», осуществляющим перевозки по городским маршрутам, приобретено 10 новых низкопольных автобусов за счет собственных ресурсов с применением кредита и лизинга.

Наблюдается снижение пробега трамвайных вагонов вследствие оптимизации расписания путем исключения порожних прогонов в часы пониженного пассажиропотока. Несмотря на снижение пробега трамвайных вагонов, количество ремонтов трамвайных путей не изменилось ввиду высокой степени их износа (порядка 80%).  По состоянию на 30.06.2022 количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4, составило 168 ед.

- В рамках решения задачи по обеспечению доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения, в результате обновления парка городского общественного транспорта 58% парка имеет конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами: низкополые автобусы, имеющие накопительные площадки для размещения инвалидных колясок, оснащенные табличками со шрифтом Брайля, из них 28 оснащены системой принудительного изменения уровня пола «Книлинг», все вновь приобретаемые автобусы оборудованы пандусами. За 1 полугодие коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения составил 6 баллов, однако окончательная информация будет представлена по итогам 2022 года.

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем в первом полугодии текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений

Постановлением мэрии города от 03.03.2022 г. № 501 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 28.10.2021 № 4148» муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2022 – 2024» годы изложена в новой редакции.

На заседании экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе Череповце по корректировке бюджета 2022 года и планового периода 2023-2024 гг. рассмотрен вопрос о выделении МУП «Автоколонна 1456» субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению в размере 40 000,0 тысяч рублей.

Программа дополнена основным мероприятием «11: Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456».

Основное мероприятие «10: Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе по Федеральному закону от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ» дополнено ресурсным обеспечением на 2023-2024 годы.

Основное мероприятие «6: Приобретение автобусов в муниципальную собственность» в связи с выделением финансирования дополнено ресурсным обеспечением на 2022 год.

Соответствующие изменения внесены в паспорт программы, приложения 2,3,4 к Программе.

4. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы

Внесение изменений в Программу во 2 полугодии 2022 будет осуществляться в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями Программы либо в случае доведения дополнительных ассигнований в рамках Программы.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм на 1 июля 2022 года представлены в таблице 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 2.

Перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин), представлен в таблице 3.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля 2022 года текущего финансового года представлены в таблицах 4, 5.

Иная необходимая информация необходимая для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы отсутствует.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) по состоянию на 1 июля, других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год предшествующий отчетному 2021 год* | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2020 года | ед. на 1 тыс. чел. | 0,71 | 0,81 | - | не ниже 0,81 | Данные транспортных предприятий и систем мониторинга транспорта, среднего количества автобусов и трамваев, работающих ежедневно на городских маршрутах регулярных перевозок, будут предоставлены по состоянию на конец 2022 года. |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % | 93,68 | 95 | 96,6 | не менее 95 | Оптимизация расписания, контроль со стороны предприятия и отдела транспорта департамента ЖКХ |
| 3 | Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | ед. | 148 | 135 | 168 | не менее 168 | Обновление парка транспортных средств по федеральной программе «БКАД» |
| 4 | Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта | млн чел. | 42 | 46,5 | 23,4 | не ниже 46,5 | Показатель годовой. Окончательная информация будет представлена по итогам 2022 года |
| 5 | Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | балл | 6 | Не менее 6 | 6 | не менее 6 | Показатель годовой. Окончательная информация будет представлена по итогам 2022 года |
| 6 | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта, в т.ч.: | балл | 65,6 | 69,15 | - | 69,15 | Показатель годовой. Окончательная информация будет представлена по итогам 2022 года |
| 6.1 | Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе | балл | 66,0 | 70 | - | 70 | Показатель годовой. Окончательная информация будет представлена по итогам 2022 года |
| 6.2 | Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом | балл | 65,2 | 68,3 | - | 68,3 | Показатель годовой. Окончательная информация будет представлена по итогам 2022 года |
| 6.3 | Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами | балл | 70,1 | 74,3 | - | 74,3 | Показатель годовой. Окончательная информация будет представлена по итогам 2022 года |
| 6.4 | Оценка горожанами качества перевозок трамваями | балл | 72,3 | 73 | - | 73 | Показатель годовой. Окончательная информация будет представлена по итогам 2022 года |
| 6.5 | Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта | балл | 53,3 | 57,6 | - | 57,6 | Показатель годовой. Окончательная информация будет представлена по итогам 2022 года |
| 7 | Количество закупленных транспортных средств | ед. | 38 | 10 | 0 | не ниже 10 | Показатель годовой. Окончательная информация будет представлена по итогам 2022 года |
| 8 | Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году | % | 1,1 | 1,04 | - | не ниже 1,04 | Показатель годовой. Окончательная информация будет представлена по итогам 2022 года |
| 9 | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий | % | 100 | 100 | - | 100 | По итогам отчетного периода в конце 2022 года. Значение без учета амортизационных отчислений. |
| 10 | Средний возраст подвижного состава, лет | лет | -** | 14,2 | 13,7 | не более 14,2 | По итогам отчетного периода в конце 2022 года. |

*Фактические значения включены из отчетной информации по МП «Развитие городского общественного транспорта на 2014 - 2023 годы» за 2021 год.

** Показатель введен с 2022 года.

Таблица 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта. | Ед. на 1 тыс. чел. | Расчетный показатель обеспеченности подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, а именно какое количество единиц городского маршрутного пассажирского транспорта приходится на 1 тысячу жителей города. | по итогам отчетного периода | - обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, ед. на 1 тыс. чел.; | - среднее количество автобусов и трамваев, работающих ежедневно на городских маршрутах регулярных перевозок, ед.; - среднегодовая численность населения в целом по городу, тыс. чел. | 3 | данные транспортных предприятий и систем мониторинга транспорта, среднего количества автобусов и трамваев, работающих ежедневно на городских маршрутах регулярных перевозок, по состоянию на конец отчетного года. | ДЖКХ мэрии |
| 2. | Коэффициент выполненных рейсов | % | Степень выполнения запланированных рейсов к фактическому их выполнению в соответствии с расписанием | по итогам отчетного периода | Коэффициент выполненных рейсов равен среднему значению по всем предприятиям городского общественного транспорта 96,6 | - | 3 | Предприятия общественного транспорта города (МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагентство») | ДЖКХ мэрии |
| 3. | Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | Ед. | Характеризует количественный показатель наличия автобусов, соответствующих экологическим требованиям | по итогам отчетного периода | Суммарное значение количества автобусов предприятий МУП «Автоколонна № 1456», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагентство» соответствующих требованиям не ниже Евро-4 (168) | - | 3 | Предприятия общественного транспорта города | ДЖКХ мэрии |
| 4. | Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта | Млн чел | Характеризует количество пассажиров, воспользовавшихся услугами общественного транспорта посредством перевозок по маршрутам городского сообщения | по итогам отчетного периода | суммарное значение перевезенных пассажиров предприятиями городского общественного транспорта (МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагентство») 23,4 | - | 3 | Предприятия общественного транспорта города | ДЖКХ мэрии |
| 5. | Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения. | Балл | Характеризует обеспеченность доступности транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, услугами общественного транспорта для маломобильных групп населения | по итогам отчетного периода | * - коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения В зависимости от интервала значения показателя ему присваивается балл в соответствии с таблицей Оценка значений коэффициента доступности транспортных средств для маломобильных групп населения 6=(189/341)*10 | - количество транспортных средств, оснащенных вспомогательными средствами для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспортное средство или высадке из него. - общее количество транспортных средств, предназначенных для перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, ед. | 3 | Предприятия общественного транспорта города | ДЖКХ мэрии |
| 6. | Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города, в т.ч.: 6.1. Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе; 6.2. Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом; 6.2.1. Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами; 6.2.2. Оценка горожанами качества перевозок трамваям; 6.2.3. Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта. | Балл | Показатель, полученный в результате социологических исследований и позволяющий оценить мнение горожан о качестве транспортного обслуживания населения | Ежегодно за отчетный год | Значение показателя 6 рассчитывается как среднее значение показателей 6.1 и 6.2, значение показателя 6.2 – как среднее значение показателей 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3 соответственно | 6.1. Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе; 6.2. Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом; 6.2.1. Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами; 6.2.2. Оценка горожанами качества перевозок трамваям; 6.2.3. Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта. | 3 | МКУ «ИМА «Череповец» | ДЖКХ мэрии |
| 7. | Количество закупленных транспортных средств | Ед. | Показатель отражает количественный результат вложения финансовых средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников в обновление подвижного состава общественного транспорта (автобусов и трамваев) | по итогам отчетного периода | - | - | 3 | Предприятия общественного транспорта города | ДЖКХ мэрии |
| 8. | Коэффициент отношения выручки муниципальных предприятий за отчетный период текущего финансового года к отчетному периоду предыдущего года | % | Показатель дающий объективную оценку текущего финансового состояния организаций и их рентабельности с целью принятия управленческих решений | Ежегодно за отчетный год | - | - | 3 | Муниципальные предприятия общественного транспорта города | ДЖКХ мэрии |
| 9. | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий | % | Расчетный показатель характеризующий общую оценку текущего финансового состояния транспортных предприятий с целью принятия управленческих решений | Ежегодно за отчетный год | - | - | 3 | Справки предприятий МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс» | ДЖКХ мэрии |
| 10. | Средний возраст подвижного состава, лет | лет | показатель отражает качественный результат вложения финансовых средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников в обновление подвижного состава | Ежегодно за отчетный год | Среднее значение на 1 единицу подвижного состава по всем транспортным средствам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по городским маршрутам (13,7) | Подвижной состав – автобусы и трамваи предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по городским маршрутам; Возраст транспортного средства - величина, характеризующая степень физического и морального износа, которая рассчитывается с учетом года его выпуска. | 3 | Предприятия общественного транспорта города | ДЖКХ мэрии |

* В связи с технической ошибкой в алгоритм формирования целевого показателя (формула) будет произведена корректировка при ближайших внесениях изменений в Программу

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за 1 полугодие 2022 года |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение контроля за работой общественного транспорта. Мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. | ДЖКХ | Получение актуальных данных, отражающих текущее состояние сферы транспортного обслуживания населения, определение тенденций развития | Выполнено обеспечение контроля за работой общественного транспорта, мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проведена отработка 235 замечаний жителей города, поступивших в отдел транспорта. | - | 2. Коэффициент выполненных рейсов, %. 4. Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел. |
| 2 | Основное мероприятие 11. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456». | ДЖКХ | Погашение просроченной кредиторской задолженности по обязательствам 2021 года | Выполняется, по состоянию на 01.07.2022 кассовое исполнение составило 40 000 тыс. руб. (100%) | - | 9. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий, %. |
| 3 | Основное мероприятие 4. Контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий. | ДЖКХ | Повышение эффективности работы муниципальных предприятий | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МУП «Автоколонна № 1456» и МУП «Электротранс» осуществлен силами отдела транспорта ДЖКХ путем получения отчетов от МУП по финансово-экономической деятельности |  | 8. Коэффициент отношения выручки муниципальных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному отчетному периоду предыдущего года. 9. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий, % |
| 4 | Основное мероприятие 5. Анализ общей сети маршрутов с реализацией мер по обеспечению положительного экономического эффекта. Привлечение индивидуальных предпринимателей на маршруты № 19, 1, 5. | ДЖКХ | Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта | В 1 полугодии 2022 производился контроль единого расписания движения городского общественного транспорта, учитывающее оптимальное количество транспорта под количество пассажиров по всем маршрутам. Разработан новый маршрут № 9, связующий Зареченский и Зашекснинский районы по Архангельскому мосту, Южному шоссе и новому участку Шекснинского проспекта. Отлажено функционирование системы отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени, а также система контроля соблюдения расписания и выполнения количества рейсов «Pikas» позволяющая контролировать работу перевозчиков. | Привлечь индивидуальных предпринимателей на указанные маршруты не удалось в связи с тем, что данные маршруты являются убыточными (слишком длинный маршрут, низкий пассажиропоток). |  |
| Задача 2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 6. Приобретение автобусов в муниципальную собственность. | ДЖКХ, Комитет по управлению имуществом города. | Повышение привлекательности общественного транспорта. | - | Приобретение новых автобусов в муниципальную собственность планируется во 2 полугодии 2022 года. | 1. Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2019 года, ед. на 1 тыс. чел. 2. Коэффициент выполненных рейсов, %. 3. Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4, ед. 4. Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел. 6. Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города (измеряемая баллами). 7. Количество закупленных транспортных средств, ед. 10. Средний возраст подвижного состава, лет. |
| 6 | Основное мероприятие 7. Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта. | ДЖКХ | Повышение уровня обслуживания пассажиров и привлекательности общественного транспорта при отсутствии затрат из городского бюджета | Приобретено 10 новых низкопольных автобусов для ООО «Новотранс» за счет собственных средств предприятия. | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 8. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году | ДЖКХ | Обновление автобусного парка МУП «Автоколонна №1456», повышение привлекательности общественного транспорта | Выполнено, по состоянию на конец 1 полугодия 2022 кассовое исполнение составило 14 908,5 тыс. руб. (58%) |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 9. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году. | ДЖКХ | Обновление автобусного парка МУП «Автоколонна № 1456», повышение привлекательности общественного транспорта | Выполнено, по состоянию на конец 1 полугодия 2022 кассовое исполнение составило 15 937,2 тыс. руб. (58%) |  |  |
| Задача 3. Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2. Сохранение действующей маршрутной сети и ее совершенствование с учетом транспортных потребностей населения. | ДЖКХ | Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта. Стабилизация снижения количества пассажиров, пользующихся городским общественным транспортом | В связи с многочисленными обращениями граждан в МУП «Автоколонна № 1456» и ООО «Новотранс», за прошедший период 1 полугодия 2022 года были внесены следующие изменения: разработан новый маршрут № 9 связующий Зареченский и Зашекснинский районы по Архангельскому мосту, Южному шоссе и новому участку Шекснинского проспекта |  | 4. Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел. 5. Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения, балл. 6. Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города. |
| 10 | Основное мероприятие 3. Принятие мер по обеспечению доступности общественного транспорта для маломобильных граждан. | ДЖКХ | Обеспечение транспортной доступности для маломобильных граждан. | Все вновь приобретенные в 2022 году автобусы в количестве 10 шт. имеют конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами (низкополые автобусы, оборудованные пандусами) |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 10. Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе по Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ | ДЖКХ | Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта. | Произведен контроль единого расписания движения городского общественного транспорта, учитывающее оптимальное количество транспорта под количество пассажиров по всем маршрутам. Разработан новый маршрут № 9 связующий Зареченский и Зашекснинский районы по Архангельскому мосту, Южному шоссе и новому участку Шекснинского проспекта. Функционирует система отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени, а также система контроля соблюдения расписания и выполнения количества рейсов «Pikas» позволяющая контролировать работу перевозчиков. |  |  |

Таблица 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2022 - 2024 годы | всего | 81 979,0 | 121 979,0 | 85 729,9 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы (департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии) | 52 891,4 | 92 891,4 | 66 441,8 |
|  |  | соисполнитель муниципальной программы (комитет по управлению имуществом города) | 29 087,6 | 29 087,6 | 19 288,1 |
| 2 | Основное мероприятие 6. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | ответственный исполнитель муниципальной программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель муниципальной программы - комитет по управлению имуществом города | 29 087,6 | 29 087,6 | 19 288,1 |
| 3 | Основное мероприятие 8. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году | ответственный исполнитель муниципальной программы | 25 557,5 | 25 557,5 | 12 778,8 |
| 4 | Основное мероприятие 9. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году | ответственный исполнитель муниципальной программы | 27 320,9 | 27 320,9 | 13 660,4 |
| 5 | Основное мероприятие 10. Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе по Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ | ответственный исполнитель муниципальной программы | 13,0 | 13,0 | 2,6 |
| 6 | Основное мероприятие 11. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | ответственный исполнитель муниципальной программы | 0,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |

Таблица 5

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы в 1 полугодии 2022 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | Факт на 01.07.2022 | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2022 - 2024 годы | всего | 336 979,0 | 131 729,9 | 39,1 |
|  |  | городской бюджет | 121 979,0 | 85 729,9 | 70,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 150000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 65 000 | 46 000 | 70,8 |
| 2 | Основное мероприятие 6. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | всего | 179 087,6 | 19 288,1 | 10,8 |
|  |  | городской бюджет | 29 087,6 | 19 288,1 | 66,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 7. Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта | всего | 65 000 | 46 000 | 70,8 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 65 000 | 46 000 | 70,8 |
| 4 | Основное мероприятие 8. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году | всего | 25 557,5 | 12 778,8 | 50,0 |
|  |  | городской бюджет | 25 557,5 | 12 778,8 | 50,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 9: Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году | всего | 27 320,9 | 13 660,4 | 50,0 |
|  |  | городской бюджет | 27 320,9 | 13 660,4 | 50,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 10. Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе по Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ | всего | 13,0 | 2,6 | 20,0 |
|  |  | городской бюджет | 13,0 | 2,6 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 11. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | всего | 40 000,0 | 40 000,0 | 100 |
|  |  | городской бюджет | 40 000,0 | 40 000,0 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |