Заместитель мэра города,

 начальник департамента

 жилищно-коммунального хозяйства

 мэрии города Череповца

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.С. Дмитриев/

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства

Отчетный период: 1 полугодие 2022 года

Дата составления отчета: июль 2022 года

Непосредственный исполнитель: начальник отдела планирования и исполнения

расходов и доходов департамента ЖКХ мэрии Баздрина Наталья Анатольевна,

77-11-29, Bazdrina.na@cherepovetscity.ru.

Общие сведения.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027 (с изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие территории».

Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Соисполнители Программы - комитет по управлению имуществом города, управление по работе с общественностью мэрии, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»), управление по делам культуры мэрии, муниципальное автономное учреждение культуры «Городской культурно-досуговый центр «Единение» (далее - МАУК «ГКДЦ «Единение»), управление архитектуры и градостроительства мэрии, управление административных отношений мэрии, МКУ «Спецавтотранс» (далее - МКУ «САТ»)

Цели муниципальной Программы:

1. Повышение внешней привлекательности городской среды.

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий.

 Задачи муниципальной Программы:

1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий.

3. Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы:

* количество благоустроенных дворовых территорий;
* доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
* охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города);
* доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий;
* количество благоустроенных общественных территорий;
* доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;
* количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций;
* доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;
* количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

В 1 полугодии 2022 года реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

1. В рамках решения задачи по организации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии с областью запланировано на июль 2022 года, приемка и оплата работ будет произведена после подписания соглашения.
2. В рамках решения задачи по организации мероприятий по благоустройству общественных территорий начаты работы по капитальному ремонту объекта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» (2 этап) в рамках заключенного муниципального контракта, срок окончания работ по условиям контракта 28.10.2022.
3. В рамках решения задачи по созданию условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых территорий предусмотрено участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в виде подготовки дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраски оборудования; охраны объекта; предоставления строительных материалов, техники; обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

 Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы за 1 полугодие 2022 года, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) представлены в приложении 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 2.

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы представлены в приложении 3.

 Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы представлен в приложении 4.

 Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города представлена в приложении 5.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в первом полугодии 2022 года изменениях в Программу с указанием причин изменений

В 1 полугодии 2022 года в Программу ответственным исполнителем на основании протоколов экспертного совета, уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2022 год с поквартальным распределением и на плановый период 2023 и 2024 годов финансового управления мэрии города были внесены изменения:

1. [Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/400442651/entry/0)м мэрии города от 11.04.2022 № 956 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027» внесены изменения:
2. В целом Программа изложена в новой редакции;
3. На основании п. 5.3 протокола Экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 03.02.2022 о перераспределении денежных средств с мероприятия по благоустройству общественной территории («Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста») на мероприятие по благоустройству дворовых территорий в целях своевременного заключения контрактов на благоустройство дворовых территорий до 01.04.2022 года, в приложения 3 и 4 внесены соответствующие изменения на 2022 год;
4. Решением общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, Программу от 21.01.2022 на сумму средств экономии определен перечень 19 дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, в связи с чем внесены изменения в показатели Программы в таблице 1 и в приложении 1 Программы.
5. Также на основании решений протокола Экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 03.02.2022 для завершения благоустройства территории парка культуры и отдыха (Соляной сад) по ул. М. Горького, 2 (1 этап) в 2022 году выделены средства из городского бюджета в размере 108 тыс. руб.
6. В разделе 4 программы «Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы» уточнено условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы - не позднее 1 апреля года предоставления субсидии.
7. Изменено наименование раздела 8 Программы «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» на «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» и текстовая часть раздела «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» перенесена в табличную форму в соответствии с таблицей 17а постановления мэрии от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города». Программа дополнена приложением 5  «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы».

Сведения  о планируемых до конца 2022 года изменениях в Программу с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых показателей Программы).

Информация будет внесена по результатам решения Череповецкой городской думы на основании заявок на корректировку городского бюджета.

Планируется внесение изменений в паспорт Программы строки «Общий объем финансового обеспечения муниципальной Программы» и «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы за счет «собственных» средств городского бюджета», в разделе 6 Программы «Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых на реализацию Программы за счет всех источников финансирования на каждый год реализации Программы. Сведения о софинансировании Программы за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации», в разделе 7 Программы «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы/подпрограмм, а также по годам реализации Программы) и при необходимости – других источников финансирования», в приложения 3 и 4 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета» и «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы .

Изменения будут внесены ввиду перераспределения между ГРБС в общей сумме 14 549,2 тыс. руб. В том числе между ДЖКХ и УКСиР в сумме 3 750,0 тыс. руб. на расходы по реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства, между УКСиР и управления по делам культуры мэрии на сумму 10 799,2 тыс. руб. на Соляной парк (восстановление исторического дендропарка в городе Череповце).

Приложение 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на 01.07.2022 года, других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год |
| план | факт по состоянию на 01.07.2022 года | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 79 | 19 | 0 | 19 | Заключение соглашения о предоставлении субсидии с областью запланировано на июль 2022 года, приемка и оплата работ будет произведена после подписания соглашения по благоустройству всех запланированных дворов  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | % | 17,6 | 18,7 | 17,6 | 18,7 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 5,4 | 1,3 | 0 | 1,3 |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий  | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | Начаты работы по капитальному ремонту объекта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» (2 этап) в рамках заключенного муниципального контракта, срок окончания работ по условиям контракта 28.10.2022 |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 17,1 | 18,4 | 17,1 | 18,4 |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 15 | 20 | 0 | 20 |
| 9 | Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | 1 | 0 | - | 0 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |

Приложение 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы/подпрограмм

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Показатель характеризует фактическое количество благоустроенных дворовых территорий. | Ежеквартально, показатель на дату | БдтПод дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам города.0 ед. | - | 3 | Источник данных - сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее- ДЖКХ мэрии) |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | Показатель характеризует выраженное в %, отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий (к базовому периоду 2017 года -1774 ед) | Ежеквартально, показатель с нарастающим итогом | Дбд = (Бдт1+Бдт2+Бдт3+Бдт4+Бдт5+Бдт6+Бдт7+ Бдт8/ Кдт) \* 100%((63+51+65+54+79+0+0+0)/1774)\*100=17,6% | Бдт1 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2017 год, ед.;Бдт2 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2018 год, ед.;Бдт3 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2019 год, ед.;Бдт4 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2020 год, ед.;Бдт5 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2021 год, ед.;Бдт6 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2022 год, ед.;Бдт7 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2023 год, ед.;Бдт8 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2024 год, ед.;Кдт - общее количество дворовых территорий (к базовому периоду 2017 года -1774 ед), ед. | 3 | Источник данных - сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии: протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благо-устройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. | ДЖКХ мэрии |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)» | % | Показатель характеризует выраженное в % отношении количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к общей численности населения города | Ежеквартально, показатель на дату | Днб = (Нбд / Чн) \* 100%0/0=0. | Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период, чел. (определяется как среднее значение, равное количеству благоустроенных дворовых территорий\*среднее число квартир в доме 80 ед.\*среднее число зарегистрированных в квартире 2,7 чел.);Чн - общая численность населения города постоянная на дату. | 3 | Источник данных - сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии: протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благо-устройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | ДЖКХ мэрии |
| 4.  | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | Показатель характеризует выраженное в %, отношение количества дворовых территорий многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территорий, к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов из адресного перечня на отчетный год | Ежеквартально, показатель на дату | Дту = (Кду / Кд) x 100% Дту =(0/19)\*100=0 | Кду - количество дворовых территорий многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территорий за отчетный период, ед.;Кд- общее количество дворовых территорий многоквартирных домов из адресного перечня на отчетный год, ед. | 3 | Источник данных - сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии: отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу | ДЖКХ мэрии |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Показатель характеризует фактические данные о количестве благоустроенных (в том числе проектируемых для благоустройства) общественных территорий в год. | Ежеквартально, показатель на дату | SбПод общественными территориями понимаются территории города соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)0 | - | 3 | Источник данных - заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, проектная документация на благоустройство (стадии ПД, РД), муниципальные контракты (в том числе на проектирование), разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР» | МКУ «УКСиР» |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | Показатель характеризует выраженное в %, отношение количества благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий к общему количеству общественных территорий (с учетом проведенной инвентаризации) | Ежеквартально, показатель с нарастающим итогом | Дбт = (Бмт1+Бмт2+Бмт3+Бмт4+Бмт5+Бмт6+ Бмт7+ Бмт8 / Кт) x 100%((4+2+5+1+1+1+0+0)/82)\*100%=17,1% | Бмт1 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2017 год, ед.;Бмт2 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2018 год, ед.;Бмт3 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2019 год, ед.;Бмт4 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2020 год, ед.;Бмт5 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2021 год, ед.;Бмт6 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2022 год, ед.;Бмт7 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2023 год, ед.;Бмт8 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2024 год, ед.;Кт - общее количество общественных (проектируемых для благоустройства) территорий, ед. | 3 | Источник данных - заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, проектные документации на благоустройство (стадии ПД, РД), муниципальные контракты, разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР» | МКУ «УКСиР» |
| 7. | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ед. | Показатель характеризует количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ежеквартально, показатель на дату | Фактические данные о количестве проектов благоустройства общественных территории, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций0 ед. | фактические данные о количестве проектов благоустройства общественных территории, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | 3 | Источник данных - заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, отчетность по благоустройству общественных территорий, формируемая ответственным исполнителем Программы, согласно представленным данным соисполнителями Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии,МКУ «УКСиР» |
| 8. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % |  | Ежегодно, показатель за год | Дгу = (Кгу / Кг) x 100%Показатель характеризует выраженное в %, отношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству жителей города старше 14 лет, проживающих в городе | Кгу - количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в отчетном году;Кг - общему количеству жителей города старше 14 лет, проживающих в городе | 3 | Источник данных - данные голосования в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 29.12.2017 №6471, официальные данные Вологодастата. | Управление по работе с общественностью  |
| 9. | Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | Реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | Ежегодно, показатель на дату | Показатель характеризует количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | фактические данные о количестве реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | 3 | Источник данных - отчетность по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях области, формируемая Департаментом строительства области |  |

Приложение 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| №п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия Программы, мероприятия | Ответственныйисполнитель | Результат от реализации мероприятияза 1 полугодие 2022 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями Программы  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы.Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») |
| 1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | ДЖКХ мэрии | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий не менее чем на 77,78% к 2024 году | Заключение соглашения о предоставлении субсидии с областью запланировано на июль 2022 года, приемка и оплата работ будет произведена после подписания соглашения по благоустройству всех запланированных дворов | Работы запланированы на 3 квартал 2022 года с оплатой во втором полугодии 2022 года | Показатели 1-3 Программы |
| 12 | Мероприятие 1.1. Инвентаризация дворовых территорий | ДЖКХ мэрии, управление административных отношений мэрии | Подготовлен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годы | Проведена актуализация адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | - | Показатели 1-3 Программы |
| 3 | Мероприятие 1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | ДЖКХ мэрии | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города путем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций | - | Выполнение работ по благоустройству 19 дворовых территорий с участием граждан и заинтересованных организаций будет проведено после заключения соглашения. Работы запланированы на 3 квартал 2022 года.  | Показатели 4,7 Программы |
| 4 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий не менее чем на 59% к 2024 году | Начаты работы по капитальному ремонту объекта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» (2 этап) в рамках заключенного муниципального контракта, срок окончания работ по условиям контракта 28.10.2022 | Работы запланированы на 2-3 кварталы 2022 года с оплатой во втором полугодии 2022 года | Показатели 5-6 Программы |
| 5 | Мероприятие 2.1. Инвентаризация общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Подготовлен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годы | Проведена актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | - | Показатели 5-7 Программы |
| 6 | Мероприятие 2.2. Реализация проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление по работе с общественностью мэрии | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города путем голосования, общественного обсуждения и выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций | Начаты работы по капитальному ремонту объекта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» (2 этап) в рамках заключенного муниципального контракта, срок окончания работ по условиям контракта 28.10.2022 | Сок окончания работ по условиям контракта 28.10.2022 | Показатели 7, 8 Программы |
| 7 | Мероприятие 2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Комитет по управлению имуществом города, управление административных отношений мэрии | Оценка общего состояния городской среды на территории города, целесообразности затрат на отдельные проекты | - | Не запланировано (работы по формированию перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов, паспортов благоустройства данных объектов, натурному обследованию территорий выполнены в 2018 году). | Результат Программы «Повышение уровня благоустройства территорий города» |
| 8 | Основное мероприятие 3.Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства  | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (МКУ «САТ») | Реализованные мероприятия по цифровизации городского хозяйства, в т.ч.: в 2020 г. «Создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники» и «Сети наружного освещения (Благоустройство)»; в 2021 г. «Создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам» | Начаты аукционные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ (монтаж серверного оборудования) по объекту капитального ремонта «Цифровизация городского хозяйства».Срок заключения муниципального контракта -18.07.2022 со сроками выполнения работ по контракту:- начало выполнения работ- 01.10.2022,- окончание выполнения работ – 28.10.2022.   | Работы запланированы на 3-4 кварталы 2022 года | Показатель 7 Программы |
| 9 | Основное мероприятие 4. Реализация проектов муниципального образования - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), управление по делам культуры мэрии (МАУК «ГКДЦ «Единение») | Реализованный к концу 2020 года проект, победивший во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории».Реализованный к концу 2021 года проект, победивший во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Соляной сад»: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» (1 этап) | - | Средства перераспределены на управление по делам культуры мэрии в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 24.06.2022 № 89 «О внесение изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2021 № 188 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Показатели 5-7 Программы |

\*\*\*\*\* До 01.01.2021 наименование мероприятия - «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

 Приложение 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 01.07.2022 | кассовое исполнение на 01.07.2022 |
| 1 | [Муниципальная программа](#sub_1000) «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018 - 2024 годы. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | ВСЕГО | 47 600,6 | 47 769,6 | 0,0 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 750,0 | 15 700,9 | 0,0 |
| Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР» ) | 46 850,6 | 32 068,7 | 0,0 |
| Управление по делам культуры мэрии (МАУК «ГКДЦ «Единение») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 15 700,9 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1. Инвентаризация дворовых территорий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление административных отношений мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 46 850,6 | 31 149,7 | 0,0 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Инвентаризация общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР» ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Управление административных отношений мэрии, Комитет по управлению имуществом города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (МКУ «САТ») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Реализация проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 169,0 | 0,0 |
| Управление по делам культуры мэрии (МАУК «ГКДЦ «Единение») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Расходы за 1 полугодие 2022 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План  | факт  | % исполнения |
|  | [Муниципальная программа](#sub_1000) «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы | всего | 254 902,9 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 47 769,6 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 82 218,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 124 914,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»)  | всего | 254 902,9 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 47 769,6 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 82 218,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 124 914,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | всего | 78 504,4 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 15 700,9 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 20 941,2 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 41 862,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1. Инвентаризация дворовых территорий | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | всего | 155 748,6 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 31 149,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 41 546,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 83 052,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Инвентаризация общественных территорий | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2. Реализация проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | всего | 3 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Реализация проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего | 16 899,9 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 169,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 16 730,9 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |