ОТЧЕТ

о реализации национального проекта

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

за 9 месяцев 2022 года

Информация о реализации регионального проекта «Дорожная сеть»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2022 год, % | Факт за 9 мес. 2022 года, % | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, % | 73,68 | 72,26  | 98,1 | Заключен муниципальный контракт №09-22 от 18.04.2022 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце, срок окончания работ 15.11.2022. В настоящее время ведутся работы по ремонту объектов. Оплата за 9 месяцев 2022 года произведена за фактически выполненные работы. |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | План на 2022 год, тыс. руб. | Факт за 9 мес. 2022 года, тыс. руб.  | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть») | 214 376,0 | 175 875,1 | 82,0 | Заключен муниципальный контракт №09-22 от 18.04.2022 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце, срок окончания работ 15.11.2022. В настоящее время ведутся работы по ремонту объектов. Оплата за 9 месяцев 2022 года произведена за фактически выполненные работы. |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

–

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.