ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

за 9 месяцев 2022 года

Информация о реализации регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя, ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 9 мес. 2022 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 19 | 17 | 89 | Заключены договора с подрядными организациями на благоустройство всех запланированных 19 дворовых территорий многоквартирных домов.  Срок выполнения работ – до 01.12.2022. |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 03.12.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста". В настоящее время ведутся работы по выполнению капитального ремонта данного объекта. |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | План на 2022 год, тыс. руб. | Факт за 9 мес.  2022 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | 78 504,4 | 59 094,5 | 75,3 | Заключены договора с подрядными организациями на благоустройство всех запланированных 19 дворовых территорий многоквартирных домов.  Срок выполнения работ – до 01.12.2022 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования | 155 748,6 | 107 994,9 | 69,3 | Заключен муниципальный контракт 03.12.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста". В настоящее время ведутся работы по выполнению капитального ремонта данного объекта. |
| 3 | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | 3 750,0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 18.07.2022. Начало выполнения работ 01.10.2022 – окончание работ 28.10.2022 |
|  | ИТОГО: | 238 003,0 | 167 089,4 | 70,2 |  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

- Актуализация адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг.

- Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий с участием граждан и заинтересованных организаций.

- Актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг.

- Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения - не запланировано (работы по формированию перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов, паспортов благоустройства данных объектов, натурному обследованию территорий выполнены в 2018 году).

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.