ОТЧЕТ

о реализации национального проекта

«Туризм и индустрия гостеприимства» за 9 месяцев 2022 года

Информация о реализации федерального проекта

«Развитие туристической инфраструктуры»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 9 мес.2022 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники), млрд руб. | 0,1  | 0,38 | 380 | Увеличение стоимости строительных материалов |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование мероприятия | План на 2022 год, тыс.руб. | Факт 9 мес.2022 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение работ по объекту: «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление» | 19 573,160 | 19 573,160 | 100 | Окончание выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом 15.12.2022 |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Мероприятия, не требующие финансирования, отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации федерального проекта.

Проблемные вопросы по реализации федерального проекта отсутствуют.