Муниципальная программа

«Развитие городского общественного транспорта»

на 2022-2024 годы

Исполнение за 2022 год по муниципальной программе «Развитие городского общественного транспорта» на 2022-2024 годы составило 271 974 458,36 рублей или 100,00% годового уточненного плана (271 977 298,75 рублей).

Исполнение за 2022 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1600600110 | Приобретение автобусов в муниципальную собственность | 29 087 570,00 | 29 087 570,00 | 100,00 |
| 1600698330 |  | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 100,00 |
| 1600800110 | Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году | 25 557 504,00 | 25 557 504,00 | 100,00 |
| 1600900110 | Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году | 27 320 856,00 | 27 320 856,00 | 100,00 |
| 1601000110 | Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе по Федеральному закону от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ | 11 368,75 | 8 528,36 | 75,02 |
| 1601100110 | Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна №1456» | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 100,00 |
|  | ВСЕГО | 271 977 298,75 | 271 974 458,36 | 100,00 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, выполнение в 2022 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие городского общественного транспорта» на 2022-2024 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год план | 2022 год факт |  |  |
| 1. | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта на уровне не ниже 2021 года | ед. на 1 тыс. чел. | 0,81 | 0,72 | 88,89 | Невыполнение показателя связано с отсутствием необходимого количества водителей для выхода требуемого количества автобусов на линию; значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 11 лет, трамваев 18 лет); открытием в течение года двух новых маршрутов (9, 9э); привлечением техники и водительского состава предприятий перевозчиков в рамках мероприятий по проведению частичной мобилизации. |
| 2. | Коэффициент выполненных рейсов | % | Не менее 95 | 95,85 | 100,89 | На выполнение показателя повлияла: оптимизация расписания, контроль со стороны предприятия и отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
| 3. | Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | ед. | 168 | 180 | 107,14 | На выполнение показателя повлияло обновление парка транспортных средств по федеральной программе «БКАД» |
| 4. | Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта | млн чел. | 46,5 | 45,0 | 96,77 | Показатель выполнен не в полном объеме в связи автомобилизацией населения; уменьшением пассажиров из-за повышения оплаты за проезд в общественном транспорте; проведением частичной мобилизации населения, передачей 2-х межмуниципальных маршрутов, охватывающих территорию города и Череповецкого района, в ведение Департамента дорожного хозяйства и транспорта области (пассажиры не учитывались при фактическом расчете значения показателя) |
| 5. | Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | балл | Не менее 6 | 6 | 100,00 |  |
| 6. | Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города, в т.ч. | балл | 69,15 | 66,7 | 96,46 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду наличия срывов в расписании движения автобусов, связанных с отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию; значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 11 лет, трамваев 18 лет), что не может обеспечить необходимый комфорт и стабильность работы техники, а также из-за передачи 2 межмуниципальных маршрутов, охватывающих территорию города и Череповецкого района в ведение Департамента дорожного хозяйства и транспорта ВО (пересмотр льготных условий для отдельных категорий граждан и повышение стоимости проезда). |
| 6.1. | Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе | балл | 70 | 65,7 | 93,86 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду отсутствия возможности запуска новых маршрутов в связи с отсутствием достаточного количества водителей, значительным повышением стоимости ГСМ и запчастей, а также из-за передачи 2-х межмуниципальных маршрутов, охватывающих территорию города и Череповецкого района в ведение Департамента дорожного хозяйства и транспорта ВО (повышение стоимости проезда, а также отмена городских проездных для студентов и пенсионеров) |
| 6.2. | Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом | балл | 68,3 | 67,7 | 99,12 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду наличия срывов в расписании движения автобусов, связанных с отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию, а также значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 11 лет, трамваев 18 лет), что не может обеспечить необходимый комфорт и стабильность работы техники |
| 6.2.1 | Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами | балл | 74,3 | 72,4 | 97,44 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду наличия срывов в расписании движения автобусов, а также отсутствия необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию |
| 6.2.2 | Оценка горожанами качества перевозок трамваями | балл | 73 | 73 | 100,00 |  |
| 6.2.3 | Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта | балл | 57,6 | 57,6 | 100,00 |  |
| 7. | Количество закупленных транспортных средств | ед. | 16 | 36 | 225,00 | На выполнение показателя повлияло обновление парка транспортных средств по федеральной программе «БКАД» и за счет собственных средств частных предприятий-перевозчиков |
| 8. | Коэффициент отношения выручки муниципальных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному периоду предыдущего года | % | 1,04 | 1,1 | 105,77 | На выполнение показателя повлияло увеличение количества рейсов и стоимости проезда по сравнению с предыдущим годом |
| 9. | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий | % | 100 | 50 | 50,00 | Показатель рассчитан без учета амортизации. Показатель не выполнен в полном объеме ввиду значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 11 лет), что требует регулярных финансовых издержек на содержание техники, наряду со значительным повышением стоимости ГСМ и запчастей, также повлияло увеличение количества маршрутов и рейсов по сравнению с предыдущим годом. |
| 10. | Средний возраст подвижного состава | лет | 14,2 | 12,25 | 115,92 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель перевыполнен в связи с обновлением парка транспортных средств. |