Муниципальная программа

«Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы

Исполнение за 2022 год по муниципальной программе «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы составило 32 188 955,83 рублей или 98,92% от годового уточненного плана (32 539 400,00 рублей).

Исполнение за 2022 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1700100110 | Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов | 1 340 000,00 | 1 288 000,00 | 96,12 |
| 1700200110 | Создание условий для формирования комфортной городской среды | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| 1700300120 | Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | 22 421 500,00 | 22 123 055,83 | 98,67 |
| 1700370030 |  | 7 277 900,00 | 7 277 900,00 | 100,00 |
|  | ВСЕГО | 32 539 400,00 | 32 188 955,83 | 98,92 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, управления архитектуры и градостроительства мэрии города, выполнение в 2022 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год план | 2022 год факт |  |  |
| 1. | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г.Череповца и ПЗЗ) | % | 98 | 98 | 100,00 |  |
| 2. | Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой | % | 92 | 92 | 100,00 |  |
| 3. | Площадь территорий объектов социальной инфраструктуры, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 40 | 40 | 100,00 |  |
| 4. | Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 77,56 | 77,56 | 100,00 |  |
| 5. | Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 111,75 | 111,75 | 100,00 |  |
| 6. | Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства | Га | 84 | 84 | 100,00 |  |
| 7. | Объем ввода нового жилья | тыс. м2 | 100 | 133,4 | 133,40 | Перевыполнение показателя связано с увеличением объема ввода в результате высокой степени готовности домов на начало 2022 года и вводом в эксплуатацию трех «проблемных» многоквартирных домов |
| 8. | Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории | Тыс. м2 | 1701,76 | 1701,76 | 100,00 |  |
| 9. | Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 7 | 7 | 100,00 |  |
| 10. | Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 11 | 11 | 100,00 |  |
| 11. | Выполнение плана деятельности управления | % | 100 | 100 | 100,00 |  |