2

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства города Череповца» на 2022-2024 годы

Исполнение за 2022 год по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022-2024 годы составило 1 516 504 747,84 рублей или 98,51% от годового уточненного плана (1 539 412 235,06 рублей).

Исполнение за 2022 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

	Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР)
	Наименование мероприятия
	План 

на год, руб.
	Исполнено 

за год, руб.
	Исполнение, %

	1800100120
	Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы
	30 052 130,00 
	30 050 340,61
	99,99

	1800170030
	
	7 849 300,00
	7 849 300,00
	100,00

	1810100110
	Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города
	182 218 570,15
	171 677 430,98
	94,22

	1810153990
	
	6 350 330,42 
	6 350 330,42 
	100,00

	1810174010
	
	1 500 000,00 
	1 500 000,00 
	100,00

	1810200110
	Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца
	17 400,00
	17 400,00
	100,00

	18102S1400
	
	2 153 458,54 
	2 153 458,54 
	100,00

	1810472230
	«Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
	3 723 876,00 
	3 723 830,00 
	100,00

	1820100110
	Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города
	531 449 851,68 
	528 979 350,90 
	99,54

	1820170030
	
	64 315 300,00 
	64 315 300,00 
	100,00

	18202S1360
	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан
	17 448 561,43 
	13 538 831,94 
	77,59

	18203S1350
	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	441 236 518,60 
	437 426 273,09 
	99,14

	182R171380
	Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)
	214 376 000,00 
	214 376 000,00 
	100,00

	1830100110
	Капитальный ремонт жилищного фонда
	328 400,00 
	327 120,00 
	99,61

	1830200110
	Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда
	7 652 178,83
	7 286 609,05
	95,22

	1830300110
	Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта
	21 623 021,17 
	20 019 970,27 
	92,59

	1830400110
	Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма
	10 034,00
	9 461,10
	94,29

	1830500110
	Возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области
	7 107 304,24 
	6 903 740,94 
	97,14

	
	ВСЕГО
	1 539 412 235,06
	1 516 504 747,84
	98,51


По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, выполнение в 2022 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022-2024 годы характеризуется следующими данными:
	№

п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. измерения
	Значение показателя
	% выполнения
	Причины отклонения

	
	
	
	2022 год план
	2022 год факт
	
	

	1.
	Оценка горожанами благоустроенности территорий города
	балл
	80,0
	53,9
	67,38
	Показатель не выполнен в полном объеме. Данные по фактическому значению предоставляются по результатам социологического исследования, на которое влияет много субъективных и объективных причин.

	2.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям
	%
	81,1
	81,1
	100,00
	

	3.
	Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30%
	%
	89,0
	89,8
	100,90
	Показатель перевыполнен в связи со снижением количества введенных в эксплуатацию домов новостроек

	Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города»

	1.
	Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования
	кв.м/чел.
	30,1
	30,1
	100,00
	

	2.
	Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования
	%
	100
	100
	100,00
	

	3.
	Количество посаженных деревьев, кустарников
	ед.
	2600
	2606
	100,23
	Показатель перевыполнен в связи с использованием экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур

	4.
	Процент горения светильников наружного освещения
	%
	98,6
	98,6
	100,00
	

	5.
	Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города
	ед.
	274
	219
	79,93
	На невыполнение показателя повлияло меньшее количество проведенных мероприятий из-за ограничительных мероприятий

	6.
	Количество вывезенных автомобилей
	ед.
	50
	50
	100,00
	

	Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города»

	1.
	Процент уборки и содержания городских территорий
	%
	80
	85
	106,25
	Показатель перевыполнен в связи с использованием экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур, что позволило выполнить больше мероприятий с повышением качества в пределах выделенных средств

	2.
	Объем ямочного ремонта
	кв.м
	15000
	14334,9
	95,57
	Показатель не выполнен в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями

	3.
	Процент выполнения ямочного ремонта
	%
	100
	95,57
	95,57
	Показатель не выполнен в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями

	4.
	Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия
	ед.
	0
	0
	100,00
	

	5.
	Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям
	%
	73,68
	73,68
	100,00
	

	6.
	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
	ед.
	254
	284
	89,44
	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияло большее количество дорожно-транспортных происшествий из-за недостаточного количества проводимой профилактической работы, невнимательности участников дорожного движения. 

	7.
	Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий
	%
	1,0
	1,0
	100,00
	

	8.
	Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу
	%
	8
	7,2
	111,11
	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель перевыполнен так как, нанесенная контрастная горизонтальная дорожная разметка привлекает внимание водителей к месту перехода пешеходами проезжей части, вне зависимости от погодных условий, и в сочетании с Интеллектуальным пешеходным переходом обеспечивает максимально безопасные условия для пешеходов.

	9.
	Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых
	%
	61,6
	80,7
	131,00
	Показатель выполнен выше запланированного в связи с установкой остановочных павильонов силами муниципальных предприятий

	Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда»

	1.
	Количество многоквартирных домов, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период
	ед.
	1
	1
	100,00
	

	2.
	Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период
	%
	100
	100
	100,00
	

	3.
	Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта
	%
	100
	100
	100,00
	

	4.
	Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период
	ед.
	8
	7
	87,50
	Показатель выполнен не в полном объеме в связи с тем, что по одному помещению контракт был расторгнут в одностороннем порядке по вине подрядчика (работы по текущему ремонту не приняты) 

	5.
	Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период
	%
	100
	100
	100,00
	

	6.
	Количество приобретенных и установленных детских игровых и спортивных площадок
	шт.
	0
	0
	100,00
	

	7.
	Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)
	тыс. руб.
	27 275,8
	32 545,2
	119,32
	Перевыполнение показателя обусловлено проведением претензионной работы по взысканию задолженности по внесению платы за наем в судебном порядке, в том числе при взыскании судебными приставами на основании вынесенных судебных приказов

	8.
	Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений
	%
	100
	119,32
	119,32
	Перевыполнение показателя обусловлено проведением претензионной работы по взысканию задолженности по внесению платы за наем в судебном порядке, в том числе при взыскании судебными приставами на основании вынесенных судебных приказов

	9.
	Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах
	ед.
	18
	18
	100,00
	


